УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 5 ноября 2009 г. № 1663-р

П А С П О Р Т
регионального инвестиционного проекта
«Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого» (Чувашская Республика), реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта  - «Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого» (Чувашская Республика).

Срок реализации - 2008 - 2011 годы.

2. Ответственный исполнитель регионального инвестиционного проекта - Кабинет Министров Чувашской Республики.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета  - Министерство регионального развития Российской Федерации;

инвестор  -  общество с ограниченной ответственностью «СУОР».

4. Цель регионального инвестиционного проекта - строительство коммунальной инфраструктуры для комплексной застройки района ул. Б.Хмельницкого, г. Чебоксары.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

3230,1 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

4213,2 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключения Управления государственной экспертизы Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры 
Чувашской Республики от 14 мая 2008 г. № 21-1-5-0207-08, от 26 августа 2008 г. № 21-1-5-0413/1-08, № 21-1-5-0413/2-08, № 21-1-5-0413/3-08, 
№ 21-1-5-0413/4-08, № 21-1-5-0413/5-08, № 21-1-5-0413/6-08, 
№ 21-1-5-0418-08,   № 21-1-5-0419-08.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - открытое акционерное общество »Банк ВТБ», 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

8. Форма предоставления государственной поддержки  - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации:

414,53 млн.рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

508,6 млн.рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости регионального инвестиционного проекта - 4 года с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Чувашской Республики, - 100 процентов права собственности Чувашской Республики;

в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

Приложение № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого»

(Чувашская Республика)

# Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта

# «Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной

# застройки района улицы Богдана Хмельницкого» (Чувашская Республика)

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| Региональный инвестиционный проект - всего | 3230,1 | 4213,2 | 7,16 | 8,41 | 2684,59 | 3544,27 | 123,82 | 151,92 | - | - | 414,53 | 508,6 |
| в том числе: |
| 2008 год | 18,33 | 18,33 | - | - | - | - | 18,33 | 18,33 | - | - | - | - |
| 2009 год | 777,9 | 903,29 | 7,16 | 8,41 | 483,76 | 568,42 | 51,89 | 60,97 | - | - | 235,09 | 265,49 |
| 2010 год | 1990,73 | 2643,19 | - | - | 1804,3 | 2395,66 | 42,88 | 56,93 | - | - | 143,55 | 190,6 |
| 2011 год | 443,14 | 648,39 | - | - | 396,53 | 580,19 | 10,72 | 15,69 | - | - | 35,89 | 52,51 |
| из них: |
| I этап. Строительство инженерных сетей, сооружений и жилых объектов |
| всего | 796,23 | 921,62 | 7,16 | 8,41 | 483,76 | 568,42 | 70,22 | 79,3 | - | - | 235,09 | 265,49 |
| в том числе: |
| 2008 год | 18,33 | 18,33 | - | - | - | - | 18,33 | 18,33 | - | - | - | - |
| 2009 год | 777,9 | 903,29 | 7,16 | 8,41 | 483,76 | 568,42 | 51,89 | 60,97 | - | - | 235,09 | 265,49 |
| II этап. Строительство инженерных сетей, сооружений и ввод в эксплуатацию жилых объектов |
| всего | 2433,87 | 3291,58 | - | - | 2200,83 | 2975,85 | 53,6 | 72,62 | - | - | 179,44 | 243,11 |
| в том числе: |
| 2010 год | 1990,73 | 2643,19 | - | - | 1804,3 | 2395,66 | 42,88 | 56,93 | - | - | 143,55 | 190,6 |
| 2011 год | 443,14 | 648,39 | - | - | 396,53 | 580,19 | 10,72 | 15,69 | - | - | 35,89 | 52,51 |

____________

Приложение № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого» (Чувашская Республика)

# Основные результаты реализации

# регионального инвестиционного проекта

# «Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого» (Чувашская Республика)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап |  |
| 2008 год | проведение геодезических строительных работ; строительство дождевых магистральных сетей |
| 2009 год | строительство магистральных сетей водопровода; строительство водопроводной насосной станции; строительство жилых объектов |
| 2010 год | строительство канализационной насосной станции; строительство магистральных канализационных сетей |
| II этап |  |
| 2011 год | строительство очистных сооружений дождевой канализации; ввод в эксплуатацию жилых объектов |

____________