ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к подпрограмме "Внутренние водные пути"

федеральной целевой программы "Модернизация

транспортной системы России (2002 - 2010 годы)"

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 29 октября 2009 г. № 864)

Перечень важнейших мероприятий подпрограммы "Внутренние водные пути"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование строек, объектов | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал имени Москвы (реконструкция), г. Москва, - всего | - | - | - | 307,2 | 1622,5 | 1422,1 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| техническое перевооружение насосных станций канала имени Москвы | единиц | 4 | 2015 год | 43 | 63 | 25 | - |
| их них проектные работы | - | - | 2007 год | 38 | - | - | - |
| корректировка проекта "Техническое перевооружение насосных станций канала имени Москвы" | - | - | 2007 год | 5 | - | - | - |
| реконструкция аварийных ворот № 104 | единиц | 1 | 2008 год | 67,5 | 175 | - | - |
| строительство служебно-разъездного теплохода | -"- | 1 | 2007 год | 32,5 | - | - | - |
| реконструкция стен камер шлюзов № 7 и 8 | секций | 30 | 2008 год | 50 | 89,9 | - | - |
| закрепление секций камеры шлюза № 10 канала имени Москвы | -"- | 16 | 2009 год | 69 | 135 | 120,1 | - |
| реконструкция Рыбинского гидроузла | - | - | 2009 год | - | 79,6 | 20 | - |
| реконструкция двухстворчатых ворот камер № 11 - 12 Рыбинского шлюза | ворот | 2 | 2010 год | - | 362,7 | 225,1 | - |
| реконструкция клапанных затворов верхних голов камер № 11 - 12 Рыбинского шлюза | объектов | 1 | 2010 год | - | 9,7 | 340 | - |
| из них проектно-изыскательские работы | - | - | 2008 год | - | 9,7 | - | - |
| реконструкция всплывающих затворов шлюзов № 2 - 9 - всего | единиц | 4 | 2009 год | 1,6 | 60 | 180,9 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| реконструкция направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2 - всего | объектов | 1 | 2011 год | 7 | 80 | 115,8 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | - | 7 | - | - | - |
| реконструкция клапанных ворот шлюза № 10-У - всего | ворот | 1 | 2011 год | - | 6,9 | - | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2009 год | - | 6,9 | - | - |
| реконструкция аварийных ворот № 105 - всего | единиц | 1 | 2010 год | 2,5 | 66,1 | 77,7 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | - | 2,5 | - | - | - |
| перевооружение и модернизация технического флота | единиц | 2 | 2009 год | - | 1,6 | 2 | - |
| реконструкция высоковольтных линий 110 кВ подстанции Икша-1 - подстанции Комсомольская - всего | км | 12,4 | 2009 год | 2 | 100,1 | 49,8 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2007 год | 2 | - | - | - |
| реконструкция открытого распределительного устройства открытого распределительного устройства 110 кВ ГЭС-191 - всего | единиц | 1 | 2010 год | 6,7 | 91,5 | 39,7 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2007 год | 6,7 | - | - | - |
| реконструкция полноповоротных затворов нижней и верхней голов шлюза "Софьино" - всего | единиц | 2 | 2009 год | 6 | 132 | 47,5 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2007 год | 6 | - | - | - |
| реконструкция объектов автономного энергоснабжения гидротехнических сооружений (подстанция - 231 Икша-1) - всего | единиц | 1 | 2009 год | 4,9 | 88 | 76,7 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2007 год | 4,9 | - | - | - |
| реконструкция контрольно-измерительной аппаратуры и системы мониторинга гидротехнических сооружений - проектные работы | - | - | 2008 год | - | 6,6 | - | - |
| перевооружение и модернизация технического флота - проектные работы | - | - | 2008 год | - | 2,4 | - | - |
| реконструкция объектов автономного энергоснабжения гидротехнических сооружений (Яхрома - Икша-II) - проектные работы | - | - | 2008 год | - | 12,4 | - | - |
| реконструкция гидротехнических сооружений насосной станции № 186 - проектные работы | - | - | 2008 год | - | 6,4 | - | - |
| реконструкция откосов канала № 285 - проектно-изыскательские работы | км | 2,5 | 2010 год | - | 15 | 50 | - |
| реконструкция автодорожного перехода через сооружения Иваньковской ГЭС с целью улучшения транспортного сообщения между правобережной и левобережной частями, г. Дубна, Московская область | объектов | 1 | 2010 год | - | 9 | - | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | - | - | 9 | - | - |
| реконструкция транспортного тоннеля под шлюзом Иваньковского гидроузла с увеличением габаритов до размеров, достаточных для организации двустороннего движения, г. Дубна, Московская область | - | - | 2010 год | - | 29 | - | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2008 год | - | 29 | - | - |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы - проектные работы | - | - | 2012 год | - | - | 51,8 | - |
| Беломорско-Балтийский канал (реконструкция), Республика Карелия, - всего | - | - | - | 89,7 | 279,5 | 279,5 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-я очередь реконструкции Северного склона Беломорско-Балтийского канала | единиц | 1 | 2010 год | 60 | 121,1 | 90 | - |
| уточненное технико-экономическое обоснование дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции бетонной водосбросной плотины № 21 | единиц | 1 | 2009 год | 27,5 | 140,6 | 50,9 | - |
| уточненное технико-экономическое обоснование дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции водосбросных плотин № 25 и 27 - всего | единиц | 2 | 2012 год | - | 9,3 | 60,1 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | - | - | 9,3 | - | - |
| интегрированная цифровая сеть Беломорско-Онежского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства | км | 511 | 2011 год | - | 6 | 75 | - |
| перевооружение и модернизация технического флота | - | - | 2009 год | 2,2 | 2,5 | 3,5 | - |
| Водные пути Печорского бассейна, Республика Коми, - перевооружение и модернизация технического флота | - | - | - | 2,3 | 2,5 | 3 | - |
| Водные пути Северо-Двинской шлюзованной системы, Архангельская область, - всего | - | - | - | 2 | 4,2 | 53,5 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы - проектные работы | - | - | 2010 год | - | 1,7 | 48,5 | - |
| перевооружение и модернизация технического флота | - | - | 2009 год | 2 | 2,5 | 5 | - |
| Волго-Балтийский водный путь (реконструкция), г. Санкт-Петербург, - всего | - | - | - | 378,5 | 1104,4 | 1204,1 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс работ по реконструкции отдельных элементов шлюзов № 1 - 6 | этапов | 19 | 2010 год | 155 | 259 | 260 | - |
| реконструкция дамб, ограждающих канал № 61 - 62, с расширением судоходной трассы | тыс. куб. м | 2737,6 | 2010 год | 59,4 | 76,2 | 200 | - |
| комплекс системы централизованного управления движением судов государственного бассейнового управления "Волго-Балт" | этапов | 28 | 2010 год | 24,5 | 238,8 | 55,3 | - |
| 2-я очередь комплекса работ по реконструкции отдельных элементов Верхне-Свирского шлюза | этапов | 3 | 2011 год | 25,4 | - | 91 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2007 год | 9,9 | - | - | - |
| комплекс работ по реконструкции отдельных элементов Нижне-Свирского шлюза | этапов | 5 | 2010 год | 103 | 164,3 | 115 | - |
| реконструкция комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства государственного бассейнового управления "Волго-Балт" | единиц | 7 | 2013 год | 7,5 | 357,1 | 268,1 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | - | 7,5 | 0,6 | - | - |
| реконструкция автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона | - | - | - | - | 2 | 49,2 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2009 год | - | 2 | 49,2 | - |
| крепление берегов водораздельного канала | - | - | - | - | 4 | 14 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2009 год | - | 4 | 14 | - |
| перевооружение и модернизация технического флота | - | - | 2009 год | 2,8 | 3 | 31,3 | - |
| строительство 2-й нитки Нижне-Свирского гидроузла - проектные работы | единиц | 1 | - | - | - | 20 | - |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути - проектные работы | - | - | 2011 | - | - | 100,2 | - |
| Водные пути Кубанского бассейна, Краснодарский край, - перевооружение и модернизация технического флота | - | - | 2009 год | 2 | 2,5 | 2,5 | - |
| Волго-Донской судоходный канал (реконструкция), Волгоградская область, - всего | - | - | - | 132,5 | 367 | 366,8 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция гидроэлектромеханического оборудования шлюза № 30 | единиц | 1 | 2007 год | 25,1 | - | - | - |
| техническое перевооружение насосных станций № 31, 32 и 33 | единиц | 10 | 2015 год | 36,5 | 54,3 | 51,5 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2008 год |  | 10,1 | - | - |
| корректировка проекта "Техническое перевооружение насосных станций № 31, 32 и 33" | - | - | 2008 год | 1,5 | 3 | - | - |
| реконструкция судоходного шлюза № 14 Цимлянского района гидротехнических сооружений и судоходства федерального государственного учреждения "Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства" - всего | ворот | 3 | 2010 год | 33 | 105 | 73,9 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2008 год | - | 2,4 | - | - |
| реконструкция судоходного шлюза № 10 Донского района гидротехнических сооружений и судоходства федерального государственного учреждения "Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства" - всего | ворот | 3 | 2011 год | 13,7 | 71,9 | 72,6 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2008 год | - | 7,8 | - | - |
| реконструкция судоходного шлюза № 4 Волжского района гидротехнических сооружений и судоходства федерального государственного учреждения "Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства" - всего | ворот | 2 | 2011 год | 11 | 59,8 | 41 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2008 год | - | 1,5 | - | - |
| реконструкция сети бассейновой связи Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства - всего | единиц | 19 | 2012 год | 9,8 | 10 | 25,2 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2008 год | - | 4,5 | - | - |
| перевооружение и модернизация технического флота | - | - | 2009 год | 2 | 3 | 3,7 | - |
| реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов | объектов | 15 | 2011 год | - | 60 | 54,1 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2008 год |  | 5,2 | - | - |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала - проектные работы | - | - | 2011 год | - | - | 44,8 | - |
| Водные пути Азово-Донского бассейна, Ростовская область, - всего | - | - | - | 1211,9 | 141,1 | 28 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция существующих объектов Кочетовского гидроузла |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция судоходной плотины Кочетовского гидроузла на р. Дон, III этап | объектов | 1 | 2011 год | 7 | 138,3 | - | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | - | 7 | - | - | - |
| строительство 2-й нитки шлюза | объектов | 1 | 2008 год | 1202,9 | - | - | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | - | - | - | 4,5 | - | - | - |
| перевооружение и модернизация технического флота | - | - | 2009 год | 2 | 2,8 | 3 | - |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна - проектные работы | - | - | 2011год | - | - | 25 | - |
| Водные пути Волжского бассейна, Нижегородская область, - всего | - | - | - | 226,9 | 615,3 | 356,8 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция Самарского шлюза |  |  |  |  |  |  |  |
| ворота шлюзов № 21 - 24 | единиц | 4 | 2010 год | 72,9 | 118,3 | 73,9 | - |
| ремонтные двухстворчатые ворота нижней головы шлюзов № 21 - 24, проектные работы | единиц | 4 | 2009 год | - | 13 | 9,7 | - |
| реконструкция Балаковского шлюза. Камера шлюза. Реконструкция дренажных систем шлюзов № 25 и 26 | единиц | 1 | 2010 год | 38 | 60 | 60 | - |
| реконструкция левобережной стенки верхового подхода | единиц | 1 | 2008 год | 30 | 202,6 | - | - |
| реконструкция Городецкого гидроузла. Ворота шлюзов № 13 - 16 | единиц | 4 | 2010 год | 45 | 113 | 70 | - |
| рабочие и ремонтные затворы водопроводных галерей нижней головы шлюзов № 13 - 16 - проектные работы | - | - | 2009 год | - | 6 | 2,6 | - |
| интегрированная технологическая сеть связи Волжского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства | объектов | 13 | 2012 год | - | 53,2 | 37,3 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2008 год | - | 16 | - | - |
| достройка и дооборудование землесоса проекта 1-516 | единиц | 1 | 2009 год | 41 | 50,2 | - | - |
| перевооружение и модернизация технического флота | - | - | - | - | - | 51,3 | - |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна - проектные работы | - | - | 2011 год | - | - | 52 | - |
| Водные пути Камского бассейна, Пермский край, - всего | - | - | - | 101,5 | 220,7 | 208,6 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция аварийно-ремонтных ворот верхней головы с заградительным устройством Павловского шлюза | единиц | 1 | 2007 год | 22 | - | - | - |
| Чайковский шлюз (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция двухстворчатых ворот нижней головы правой нитки Чайковского шлюза | единиц | 1 | 2007 год | 20 | - | - | - |
| реконструкция аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы | единиц | 1 | 2010 год | 2,4 | 30 | 40,7 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2007 год | 2,4 | - | - | - |
| реконструкция затворов наполнения-опорожнения | единиц | 12 | 2009 год | 1,3 | 47 | 7,5 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2007 год | 1,3 | - | - | - |
| Пермский шлюз (аварийно-восстановительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция механического оборудования металлоконструкций ворот № 6 западной нитки Пермского шлюза | единиц | 1 | 2007 год | 44,5 | - | - | - |
| реконструкция откатных ворот № 7, гидропривода и закладных частей Пермского шлюза | ворот | 1 | 2009 год | - | 55 | 45 | - |
| реконструкция электрооборудования западной нитки | объектов | 1 | 2009 год | - | 25,7 | 32,3 | - |
| реконструкция шпунтовых стен, днищ камер | объектов | 3 | 2010 год | 1,9 | 15 | 13 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2007 год | 1,9 | - | - | - |
| реконструкция аварийно-ремонтных и ремонтных ворот | единиц | 2 | 2010 год | 4,2 | 45 | 27,6 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | - | - | 2007 год | 4,2 | - | - | - |
| перевооружение и модернизация технического флота | - | - | 2009 год | 5,2 | 3 | 8 | - |
| реконструкция интегрированной технологической сети связи федерального государственного учреждения "Камское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства" - проектные работы | - | - | 2009 год | - | - | 9,5 | - |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна - проектные работы | - | - | 2011 год | - | - | 25 | - |
| Водные пути Енисейского бассейна, Красноярский край, - всего | - | - | - | 11,3 | 13,9 | 30,4 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция защитной дамбы Симоновских ремонтно-механических мастерских на р. Енисей | тыс. куб. м | 13,2 | 2008 год | 8,3 | 9,2 | - | - |
| реконструкция слипа Ладейских ремонтно-механических мастерских | объектов | 1 | 2009 год | - | 1,5 | 12,4 | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | - | - | 2009 год | - | 1,5 | 1,5 | - |
| перевооружение и модернизация технического флота | - | - | 2009 год | 3 | 3,2 | 6 | - |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна - проектные работы | - | - | 2011 год | - | - | 12 | - |
| Водные пути Байкало-Ангарского бассейна - перевооружение и модернизация технического флота | - | - | 2009 год | 2 | 2,5 | 20 | - |
| Водные пути Обского бассейна, Новосибирская область, - всего | - | - | - | 40,1 | 51,4 | 91,4 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция Новосибирского шлюза | единиц | 8 | 2010 год | 37,1 | 48,2 | 87,4 | - |
| перевооружение и модернизация технического флота | - | - | 2009 год | 3 | 3,2 | 4 | - |
| Водные пути Обь-Иртышского бассейна - перевооружение и модернизация технического флота | - | - | 2009 год | 3 | 3,2 | 6 | - |
| Водные пути Ленского бассейна, Республика Саха (Якутия), - всего | - | - | - | 76,5 | 150,7 | 58,5 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна | единиц | 5 | 2015 год | - | 110 | 50 | - |
| реконструкция нефтебазы Витимского района водных путей | тыс. куб. м | 30 | 2008 год | 73,5 | 37,2 | - | - |
| перевооружение и модернизация технического флота | - | - | 2009 год | 3 | 3,5 | 8,5 | - |
| Водные пути Амурского бассейна - перевооружение и модернизация технического флота | - | - | 2009 год | 2 | 2,5 | 2,5 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к подпрограмме "Внутренние водные пути"

федеральной целевой программы

"Модернизация транспортной системы России

(2002 - 2010 годы)"

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 29 октября 2009 г. № 864)

Общие расходы на реализацию подпрограммы "Внутренние водные пути"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование мероприятий, источники финансирования | Объем финансиро-вания на 2002 - 2010 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Всего по подпрограмме | 17521,2 | 717,7 | 817 | 900,7 | 2149 | 1580 | 2605,4 | 4603,4 | 4148 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 16798,5 | 480,7 | 593,9 | 865,4 | 1921,7 | 1580 | 2605,4 | 4603,4 | 4148 | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 177,1 | 50,7 | 49 | 17,1 | 60,3 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 545,6 | 186,3 | 174,1 | 18,2 | 167 | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения |
| Повышение пропускной способности внутренних водных путей |
| Федеральный бюджет | 3252,9 | - | - | 200 | 1300 | 530 | 1202,9 | - | 20 | - |
| Обеспечение безопасности на внутренних водных путях |
| Всего | 13662,9 | 713,2 | 812 | 695,2 | 712,7 | 971 | 1311,5 | 4490,9 | 3956,4 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 13002,4 | 476,2 | 588,9 | 659,9 | 547,6 | 971 | 1311,5 | 4490,9 | 3956,4 | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 176,8 | 50,7 | 49 | 17,1 | 60 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 483,7 | 186,3 | 174,1 | 18,2 | 105,1 | - | - | - | - | - |
| Строительство и модернизация технического флота |
| Всего | 526,3 | - | - | - | 131 | 69 | 74,8 | 94,2 | 157,3 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 464,1 | - | - | - | 68,8 | 69 | 74,8 | 94,2 | 157,3 | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 61,9 | - | - | - | 61,9 | - | - | - | - | - |
| Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| Федеральный бюджет | 79,1 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,3 | 10 | 16,2 | 18,3 | 14,3 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к подпрограмме "Внутренние водные пути"

федеральной целевой программы

"Модернизация транспортной системы России

(2002 - 2010 годы)"

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 29 октября 2009 г. № 864)

Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы

"Внутренние водные пути"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование мероприятий, источники финансирования | Объем финансиро-вания на 2002 -2010 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Всего | 16798,5 | 480,7 | 593,9 | 865,4 | 1921,7 | 1580 | 2605,4 | 4603,4 | 4148 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 16719,4 | 476,2 | 588,9 | 859,9 | 1916,4 | 1570 | 2589,2 | 4585,1 | 4133,7 | - |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 79,1 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,3 | 10 | 16,2 | 18,3 | 14,3 | -". |

7. По подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг":

а) в паспорте подпрограммы:

в позиции, касающейся важнейших целевых показателей подпрограммы:

абзацы третий - шестой изложить в следующей редакции:

"прирост объема транзитных перевозок грузов через территорию Российской Федерации по сравнению с 2004 годом составит 8 млн.тонн;

увеличение количества трансферных пассажиров в аэропортах-хабах до 0,1 млн. человек в год;

доля отечественных автоперевозчиков на российском рынке международных перевозок около 40 процентов;

доля тоннажа контролируемого Россией торгового флота, зарегистрированного в национальных реестрах, составит около 33 процентов.";

в абзаце первом позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, цифры "148,8" заменить цифрами "3,7", цифру "4" заменить цифрами "2,5", цифры "12,3" заменить цифрами "0,2", цифры "132,5" заменить цифрой "1", цифры "148" заменить цифрами "3,8", цифры "0,7" заменить цифрами "0,5";

б) в разделе V:

в абзаце первом цифры "148,8" заменить цифрами "3,7", цифру "4" заменить цифрами "2,5";

в абзаце четвертом цифры "148" заменить цифрами "3,7", цифры "99,5" заменить цифрами "69,4";

в абзаце пятом цифры "0,7" заменить цифрами "0,5", цифры "0,5" заменить цифрами "0,3";

в абзаце восьмом цифру "4" заменить цифрами "2,5";

абзац девятый исключить;

в абзаце десятом цифры "12,3" заменить цифрами "0,2";

в абзаце одиннадцатом цифры "132,5" заменить цифрой "1";

в) в приложении № 4 к указанной подпрограмме:

в программном проекте 12 абзац первый изложить в следующей редакции:

"Панъевропейский транспортный коридор № 9, международный транспортный коридор "Север - Юг". Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на Азово-Черноморском побережье. Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)";

программный проект 141 изложить в следующей редакции:

"Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)

Описание	Создание межрегионального мультимодального логистического центра, соответствующего мировому рынку транспортных услуг и предполагающего обеспечение обслуживания транспортных потоков в рамках международных коридоров, проходящих через регион, 
а также транспортных потоков внутри региона

Назначение	Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр планируется использовать для организации приемки, временного хранения, переработки, распределения, оформления документов и отправки грузов по назначению разными видами транспорта на основе логистической технологии, обслуживания международных грузопотоков по коридорам Запад - Восток и Север - Юг, межрегиональных грузопотоков

Планируемая стадия проекта	Предынвестиционная стадия, инвестиционная стадия - формирование механизмов реализации проекта, обоснование инвестиций, разработка проектной документации

Капитальные вложения	Объем капитальных вложений в 2007 - 2009 годах - 122,5 млн. рублей";

г) приложение № 1 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

# "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме "Развитие экспорта

транспортных услуг" федеральной целевой программы

"Модернизация транспортной системы России

(2002 - 2010 годы)"

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 29 октября 2009 г. № 864)

Показатели подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг"*

(по состоянию на конец года)

| Показатели | Единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост объема транзитных перевозок грузов через территорию России (по сравнению с 2004 годом) | млн. тонн в год | 7-9 | 11-13 | 14-16 | 8 | - |
| Экспорт транспортных услуг | млрд. долларов США | 7,9 | 10,3 | 11,2 | 12,5 | - |
| Доля отечественных автоперевозчиков на российском рынке международных перевозок ** | процентов | 38 | 42 | 45 | 40 | - |
| Количество трансферных пассажиров в узловых аэропортах (хабах) | млн. человек в год | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Доля тоннажа контролируемого Россией торгового флота, зарегистрированного в национальных реестрах *** | процентов | 39,6 | 36,4 | 37,5 | 33 | - |

# __________________________

* С учетом мероприятий других подпрограмм.

** Объем перевозок, выполненный отечественными автоперевозчиками в 2004 году на российском рынке международных перевозок, составлял 11,5 млн. тонн.

*** Тоннаж контролируемого Россией морского транспортного флота, зарегистрированного в национальном реестре, составлял в 2004 году 
6,6 млн. тонн.";

д) приложения № 5 - 7 изложить в следующей редакции:

# "ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к подпрограмме "Развитие экспорта транспортных

услуг" федеральной целевой программы

"Модернизация транспортной системы России

(2002 - 2010 годы)"

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 29 октября 2009 г. № 864)

Предположительные объемы финансирования из федерального бюджета

в 2006 - 2010 годах по направлениям научных исследований подпрограммы

"Развитие экспорта транспортных услуг"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направления научных исследований | 2006 - 2010 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Предпроектные исследования, связанные с обоснованием инвестиционных и инновационных проектов в области развития транспортной инфраструктуры и механизмов их реализации | 62,7 | - | 35 | 13,5 | 14,2 | - |
| Разработка методологии планирования развития транспортной инфраструктуры (разработка транспортно-экономического баланса, геоинформационной модели, создание базы данных) | 113,2 | - | 70 | 12,7 | 30,5 | - |
| Аналитическое обеспечение инвестиционных и инновационных мероприятий по развитию экспорта транспортных услуг | 34,4 | - | 12 | 12,4 | 10 | - |
| Исследование мирового рынка транспортных услуг (состояние, тенденции, конъюнктура) | 8,8 | - | 5 | 3,8 | - | - |
| Исследование результативности и эффективности реализации инвестиционных и инновационных проектов (с разработкой методики и расчетом мультипликативных эффектов) | 8 | - | 8 | - | - | - |
| Создание баз данных и исследование технических, экономических, правовых и других аспектов развития рынка транспортных услуг и реализации транзитного потенциала | 29,3 | - | 5 | 24,3 | - | - |
| Разработка и внедрение современных транспортно-логистических технологий (включая разработку программы развития региональных и межрегиональных логистических комплексов с телекоммуникационным обеспечением всех участников транспортного процесса) | 122,3 | - | 21 | - | 101,3 | - |
| Разработка методик оценки и исследование конкурентоспособности российских транспортных коридоров | 131,9 | - | 9,1 | 90,8 | 32 | - |
| Разработка методического обеспечения решения вопросов эффективности реализации проектов подпрограммы на основе государственно-частного партнерства | 10,4 | - | 5 | 2,5 | 2,9 | - |
| Итого | 521 | - | 170,1 | 160 | 190,9 | - |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к подпрограмме "Развитие экспорта транспортных

услуг" федеральной целевой программы

"Модернизация транспортной системы России

(2002 - 2010 годы)"

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 29 октября 2009 г. № 864)

# Расчетные объемы расходов на реализацию подпрограммы

"Развитие экспорта транспортных услуг"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Источники финансирования | 2006 - 2010 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| I. Общие расходы |
| По подпрограмме - всего | 3 691,6 | 500 | 900,1 | 275,2 | 2 016,3 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 506,7 | 500 | 900,1 | 275,2 | 831,4 | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 164,8 | - | - | - | 164,8 | - |
| внебюджетные средства | 1 020,1 | - | - | - | 1 020,1 | - |
| Задача повышения конкурентоспособности международных транспортных коридоров |
| Всего | 1 147,3 | 174 | 100 | 16,2 | 857,1 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 482,1 | 174 | 100 | 16,2 | 191,9 | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 134,2 | - | - | - | 134,2 | - |
| внебюджетные средства | 531 | - | - | - | 531 | - |
| Задача обеспечения сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры |
| Всего | 2 464,1 | 326 | 800,1 | 242,8 | 1 095,2 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 944,4 | 326 | 800,1 | 242,8 | 575,5 | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 30,6 | - | - | - | 30,6 | - |
| внебюджетные средства | 489,1 | - | - | - | 489,1 | - |
| Задача повышения конкурентоспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг |
| Всего | 80,2 | - | - | 16,2 | 64 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 80,2 | - | - | 16,2 | 64 | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| II. Капитальные вложения |
| По подпрограмме - всего | 3 170,6 | 500 | 730 | 115,2 | 1 825,4 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 985,7 | 500 | 730 | 115,2 | 640,5 | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 164,8 | - | - | - | 164,8 | - |
| внебюджетные средства | 1 020,1 | - | - | - | 1 020,1 | - |
| Задача повышения конкурентоспособности международных транспортных коридоров |
| Всего | 1 147,3 | 174 | 100 | 16,2 | 857,2 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 482 | 174 | 100 | 16,2 | 191,9 | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 134,2 | - | - | - | 134,2 | - |
| внебюджетные средства | 531,1 | - | - | - | 531,1 | - |
| Задача обеспечения сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры |
| Всего | 2 023,3 | 326 | 630 | 99 | 968,2 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 503,7 | 326 | 630 | 99 | 448,6 | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 30,6 | - | - | - | 30,6 | - |
| внебюджетные средства | 489 | - | - | - | 489 | - |
| III. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| По подпрограмме - всего | 521 | - | 170,1 | 160 | 190,9 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 521 | - | 170,1 | 160 | 190,9 | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| IV. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета |
| По статье "Федеральные целевые программы" - всего | 2 506,7 | 500 | 900,1 | 275,2 | 831,4 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 1 985,7 | 500 | 730 | 115,2 | 640,5 | - |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 521 | - | 170,1 | 160 | 190,9 | - |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к подпрограмме "Развитие экспорта транспортных

услуг" федеральной целевой программы

"Модернизация транспортной системы России

(2002 - 2010 годы)"

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 29 октября 2009 г. № 864)

# Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг",

# осуществляемых при государственной поддержке в 2006 - 2010 годах

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование мероприятия | 2006 - 2010 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Создание международного центра морских пассажирских и круизных перевозок в г. Сочи | 26,6 | 7,7 | 17,4 | 1,5 | - | - |
| Создание сухогрузного района морского порта Тамань (проектные работы) | 76 | - | 10 | 42 | 24 | - |
| Развитие транспортного узла "Восточный-Находка" (Приморский край) (проектные работы, 1-й этап) | 51,6 | 30 | 11,6 | - | 10 | - |
| Развитие мультимодального транспортно-логистического узла "Ростовский универсальный порт" (проектные работы) | 118 | - | - | - | 118 | - |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область (проектные работы) | 231,3 | 45 | 64,4 | 1,9 | 120 | - |
| Развитие Санкт-Петербургского авиационного узла на базе аэропорта Пулково | 39,9 | 17 | 21,3 | 1,6 | - | - |
| Развитие Красноярского международного авиатранспортного узла (Красноярский край) (проектные работы) | 100,5 | 30 | 68,6 | 1,9 | - | - |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное развитие Мурманского транспортного узла (проектные работы, 1-й этап) | 258,5 | 64 | 150,3 | 2,2 | 42 | - |
| Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) (проектные работы) | 588,6 | 107,3 | 239,4 | 1,9 | 240 | - |
| Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) (проектные работы) | 122,5 | - | 7,3 | 28,7 | 86,5 | - |
| Развитие транспортного узла в г. Екатеринбурге (проектные работы) | 42,5 | 25 | 16,2 | 1,3 | - | - |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной с учетом последующей эксплуатации отдельных участков на платной основе | 219,7 | 109 | 78,7 | 32 | - | - |
| Строительство скоростной автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург на участке от км 29+600 до км 58+700 с учетом организации последующей эксплуатации на платной основе, Московская область | 25 | 25 | - | - | - | - |
| Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск на участке от км 33 до км 64 с учетом организации последующей эксплуатации на платной основе | 85 | 40 | 44,8 | 0,2 | - | - |
| Итого | 1 985,7 | 500 | 730 | 115,2 | 640,5 | -". |

____________