УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 10 декабря 2009 г.  № 1887-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта

«Подстанция 110/10 кВ «Прибрежная», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - «Подстанция 110/10 кВ «Прибрежная».

Срок реализации - 2008 - 2009 годы.

2. Ответственный исполнитель регионального инвестиционного проекта  - правительство Омской области.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

инвестор - открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

4. Цель регионального инвестиционного проекта - комплексное развитие системы энергоснабжения для обеспечения в 2009 - 2012 годах электроснабжением 1007 тыс. кв. метров благоустроенного жилья и 39 объектов социального назначения (поликлиники, дошкольные учреждения, общеобразовательные школы) Левобережной зоны г. Омска.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта (остаток сметной стоимости):

1843,54 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

2126,36 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

положительное заключение главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области 
от 29 октября 2007 г. № 55-1-5-0053-07 (с учетом изменений от 22 августа 2008 г.).

7. Сведения об инвестиционном консультанте - Западно-Сибирский банк Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества), 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61.

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

364,2 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

410,08 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 9,1 года с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Омской области, - 100 процентов права собственности Омской области;

в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного

проекта «Подстанция 110/10 кВ «Прибрежная», реализуемого при государственной поддержке

за счет бюджетных ассигнований

Инвестиционного фонда Российской Федерации

Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта

«Подстанция 110/10 кВ «Прибрежная», реализуемого при государственной поддержке

за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| 2008 год | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 год | 1810,12 | 2092,94 | 1213,08 | 1420,69 | - | - | 232,84 | 262,17 | - | - | 364,2 | 410,08 |
| Всего | 1843,54 | 2126,36 | 1246,5 | 1454,11 | - | - | 232,84 | 262,17 | - | - | 364,2 | 410,08 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального

инвестиционного проекта

«Подстанция 110/10 кВ «Прибрежная»,

реализуемого при государственной

поддержке за счет бюджетных

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

Основные результаты реализации

регионального инвестиционного проекта

«Подстанция 110/10 кВ «Прибрежная», реализуемого

при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| 2008 год | начало строительства подстанции 110/10 кВ «Прибрежная», кабельных линий КЛ 110 кВ «Фрунзенская - Прибрежная» |
| 2009 год | окончание строительства и ввод подстанции 110/10 кВ «Прибрежная», кабельных линий КЛ 110 кВ «Фрунзенская - Прибрежная» в эксплуатацию, реконструкция открытого распределительного устройства подстанции 110/10 кВ «Фрунзенская» |

____________