УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 10 декабря 2009 г.  № 1888-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта «Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района «Новалэнд», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - «Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района «Новалэнд».

Срок реализации - 2008 - 2014 годы.

2. Ответственный исполнитель регионального инвестиционного проекта - правительство Красноярского края.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

инвестор - общество с ограниченной ответственностью «Корпорация строителей Красноярска «Центр».

4. Цель регионального инвестиционного проекта - создание малоэтажного жилья нового типа в совокупности с развитием объектов социальной, коммунальной и энергетической инфраструктуры в пограничной полосе г. Красноярска и пос. Солонцы Емельяновского района Красноярского края.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

5835,4 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

9217,36 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

заключения краевого государственного учреждения «Красноярская краевая государственная экспертиза» от 15 марта 2008 г. № 24-1-5-0112-08, от 1 сентября 2008 г. № 24-1-4-0576-08, от 5 ноября 2009 г. 
№  24-1-3-0825-09;

заключения Управления Главгосэкспертизы России по Красноярскому краю от 17 декабря 2004 г. № Э-910-з, от 27 июня 2006 г. № Э-559-з.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - филиал «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г. Красноярске (юридический адрес: 660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87б).

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

861,1 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

1011,82 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 5,5 года с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Красноярского края, - 100 процентов права собственности Красноярского края;

в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного

проекта «Строительство малоэтажного жилья

и коммунальной, энергетической, транспортной

инфраструктуры района «Новалэнд», реализуемого

при государственной поддержке за счет

бюджетных ассигнований Инвестиционного

фонда Российской Федерации

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

финансирования регионального инвестиционного проекта

«Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической,

транспортной инфраструктуры района «Новалэнд», реализуемого при

государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований

Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогноз-ного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогноз-ного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогноз-ного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогноз-ного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогноз-ного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогноз-ного года |
| Инвестиционный проект - всего | 5835,4 | 9217,36 | 4071,2 | 6984,62 | 437,9 | 699,67 | 465,2 | 521,25 | - | - | 861,1 | 1011,82 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 год | 270,2 | 270,2 | 68,7 | 68,7 | - | - | 201,5 | 201,5 | - | - | - | - |
| 2009 год | 998 | 1163,21 | - | - | - | - | 198,9 | 233,71 | - | - | 799,1 | 929,5 |
| 2010 год | 126,8 | 168,36 | - | - | - | - | 64,8 | 86,04 | - | - | 62 | 82,32 |
| 2011 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 год | 1640,1 | 2620,54 | 1202,2 | 1920,87 | 437,9 | 699,67 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 год | 1558,9 | 2690,06 | 1558,9 | 2690,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 год | 1241,4 | 2304,99 | 1241,4 | 2304,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I этап. Строительство жилого района малоэтажной застройки «Новалэнд» и социально-культурной и транспортной инфраструктуры |
| Всего | 4875,4 | 8096,26 | 4071,2 | 6984,62 | 437,9 | 699,67 | 366,3 | 411,97 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 год | 230,6 | 230,6 | 68,7 | 68,7 | - | - | 161,9 | 161,9 | - | - | - | - |
| 2009 год | 139,6 | 164,03 | - | - | - | - | 139,6 | 164,03 | - | - | - | - |
| 2010 год | 64,8 | 86,04 | - | - | - | - | 64,8 | 86,04 | - | - | - | - |
| 2011 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 год | 1640,1 | 2620,54 | 1202,2 | 1920,87 | 437,9 | 699,67 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 год | 1558,9 | 2690,06 | 1558,9 | 2690,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 год | 1241,4 | 2304,99 | 1241,4 | 2304,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II этап. Строительство нового центра электропитания - подстанции 110/10 кВ «Содружество» с питающими линиями электропередачи 110 кВ |
| Всего | 527,8 | 613,24 | - | - | - | - | 98,9 | 109,28 | - | - | 428,9 | 503,96 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 год | 39,6 | 39,6 | - | - | - | - | 39,6 | 39,6 | - | - | - | - |
| 2009 год | 488,2 | 573,64 | - | - | - | - | 59,3 | 69,68 | - | - | 428,9 | 503,96 |
| III этап. Реконструкция канализационной насосной станции № 4 с напорно-самотечным коллектором |
| Всего | 131,3 | 144,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,3 | 144,83 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 год | 131,3 | 144,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,3 | 144,83 |
| IV этап. Строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях |
| Всего | 129,3 | 155,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,3 | 155,66 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 год | 104,9 | 123,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,9 | 123,26 |
| 2010 год | 24,4 | 32,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,4 | 32,4 |
| V этап. Строительство цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях |
| Всего | 171,6 | 207,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,6 | 207,37 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 год | 134 | 157,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 157,45 |
| 2010 год | 37,6 | 49,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,6 | 49,92 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района «Новалэнд», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

Основные результаты реализации

регионального инвестиционного проекта

«Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической,  транспортной инфраструктуры района «Новалэнд»,  реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Строительство жилого района малоэтажной застройки «Новалэнд» и социально-культурной и транспортной инфраструктуры | завершение строительства комплекса и ввод в эксплуатацию - 2014 год |
| II этап. Строительство нового центра электропитания - подстанции 110/10 кВ «Содружество» с питающими линиями электропередачи 110 кВ | ввод в эксплуатацию объекта - 2009 год |
| III этап. Реконструкция канализационной насосной станции № 4 с напорно-самотечным коллектором | ввод в эксплуатацию объекта - 2009 год |
| IV этап. Строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях | ввод в эксплуатацию объекта - 2010 год |
| V этап. Строительство цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях | ввод в эксплуатацию объекта - 2010 год |

____________