УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 ноября 2009 г.  № 1789-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта

«Создание коммунальной и энергетической инфраструктуры в целях создания сыроваренного завода по производству твердых сыров

мощностью 250 тонн молока в сутки (Республика Мордовия)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - «Создание коммунальной и энергетической инфраструктуры в целях создания сыроваренного завода по производству твердых сыров мощностью 250 тонн молока в сутки (Республика Мордовия)».

Срок реализации - 2009 - 2013 годы.

2. Ответственные исполнители регионального инвестиционного проекта:

Правительство Республики Мордовия;

администрация Инсарского района Республики Мордовия.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

инвестор - общество с ограниченной ответственностью «Сыроваренный завод «Сармич».

4. Цель регионального инвестиционного проекта - создание коммунальной и энергетической инфраструктуры в целях создания сыроваренного завода по производству твердых сыров.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

1348,63 млн. рублей (в ценах на 1 января 2009 г., с НДС);

1348,63 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключения Управления государственной экспертизы Республики Мордовия от 28 апреля 2008 г. № 13-1-5-0173-08, от 6 февраля 2009 г. № 13-1-5-0058-09, от 17 февраля 2009 г. № 013-1-4-0072-09 и от 17 февраля 2009 г. № 13-1-4-0073-09.

7. Сведения об инвестиционном консультанте не требуются.

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств местного бюджета.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

172,64 млн. рублей (в ценах на 1 января 2009 г., с НДС);

172,64 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 9 лет с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Инсарского района Республики Мордовия, - 100 процентов права собственности Инсарского района Республики Мордовия;

в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Создание коммунальной и энергетической инфраструктуры в целях создания сыроваренного завода по производству твердых сыров мощностью 250 тонн молока в сутки (Республика Мордовия)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

# Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта

# «Создание коммунальной и энергетической инфраструктуры в целях создания  сыроваренного завода

# по производству твердых сыров мощностью 250 тонн молока в сутки (Республика Мордовия)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| Региональный инвестиционный проект - всего | 1348,63 | 1348,63 | 540,71 | 540,71 | 574,62 | 574,62 | - | - | 60,66 | 60,66 | 172,64 | 172,64 |
| в том числе: |
| 2009 год | 769,3 | 769,3 | - | - | 536 | 536 | - | - | 60,66 | 60,66 | 172,64 | 172,64 |
| 2010 год | 154,49 | 154,49 | 115,87 | 115,87 | 38,62 | 38,62 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 год | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 год | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 год | 115,86 | 115,86 | 115,86 | 115,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I этап. Создание инженерной и энергетической инфраструктуры |
| Всего | 233,3 | 233,3 | - | - | - | - | - | - | 60,66 | 60,66 | 172,64 | 172,64 |
| в том числе: |
| 2009 год | 233,3 | 233,3 | - | - | - | - | - | - | 60,66 | 60,66 | 172,64 | 172,64 |
| II этап. Строительство и ввод в эксплуатацию производственного комплекса |
| Всего | 1115,33 | 1115,33 | 540,71 | 540,71 | 574,62 | 574,62 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |
| 2009 год | 536 | 536 | - | - | 536 | 536 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 год | 154,49 | 154,49 | 115,87 | 115,87 | 38,62 | 38,62 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 год | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 год | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 год | 115,86 | 115,86 | 115,86 | 115,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного

проекта «Создание коммунальной и энергетической инфраструктуры в целях создания сыроваренного завода по производству твердых сыров мощностью 250 тонн молока в сутки (Республика Мордовия)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

# Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта «Создание коммунальной и энергетической инфраструктуры в целях создания  сыроваренного завода по производству твердых сыров мощностью 250 тонн молока в сутки (Республика Мордовия)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Создание инженерной и энергетической инфраструктуры |
| 2009 год | создание очистных сооружений комплексных стоков мощностью 1245 куб.м/сут создание трансформаторной подстанции мощностью 2500+1600 кВА общей площадью 48,6 кв.м создание водозаборного узла мощностью 1000 куб.м/сут, водопровода протяженностью 4500 м |
| II этап. Строительство и ввод в эксплуатацию производственного комплекса |
| 2009 год | начало строительства сыроваренного завода мощностью 250 т/сут |
| 2010 год | продолжение строительства |
| 2011 год | продолжение строительства |
| 2012 год | продолжение строительства |
| 2013 год | окончание строительства и ввод в эксплуатацию сыроваренного завода мощностью 250 т/сут |

____________