УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 ноября  2009 г. № 1791-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта

«Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир

и Владимирской области», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда

Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - «Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области».

Срок реализации - 2009 - 2012 годы.

2. Ответственные исполнители регионального инвестиционного проекта:

администрация Владимирской области;

администрация муниципального образования город Владимир.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

инвестор - открытое акционерное общество «Владимирские коммунальные системы».

4. Цель регионального инвестиционного проекта - развитие системы теплоснабжения в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения населения, развития системы теплоснабжения в соответствии с потребностями жилищного строительства.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

501,51 млн. рублей (в ценах на 1 января 2009 г., с НДС);

550,7 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

положительные заключения государственного автономного учреждения Владимирской области «Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы» от 24 июня 2009 г. № 33-1-4-0182-09, от 8 сентября 2009 г. № 33-1-5-0279-09,
№ 33-1-5-0280-09, № 33-1-5-0281-09, № 33-1-5-0282-09, от 9 сентября 2009 г. № 33-1-3-0289-09, № 33-1-3-0292-09, № 33-1-5-0283-09, 
№ 33-1-5-0284-09, № 33-1-5-0285-09, № 33-1-5-0286-09, № 33-1-5-0287-09, № 33-1-5-0288-09, № 33-1-5-0290-09, № 33-1-5-0291-09, № 33-1-5-0294-09, от 10 сентября 2009 г. № 33-1-3-0295-09, № 33-1-3-0301-09, 
№ 33-1-3-0302-09, № 33-1-3-0304-09, № 33-1-3-0307-09, № 33-1-3-0309-09, № 33-1-3-0319-09, № 33-1-5-0296-09, № 33-1-5-0297-09, № 33-1-5-0298-09, № 33-1-5-0299-09, № 33-1-5-0300-09, № 33-1-5-0303-09, № 33-1-5-0305-09, № 33-1-5-0306-09, № 33-1-5-0308-09, от 11 сентября 2009 г. 
№ 33-1-3-0311-09, № 33-1-3-0312-09, № 33-1-3-0313-09, № 33-1-3-0314-09, № 33-1-3-0318-09, № 33-1-3-0320-09, № 33-1-5-0310-09, № 33-1-5-0315-09, № 33-1-5-0316-09, № 33-1-5-0317-09, № 33-1-5-0321-09, № 33-1-5-0322-09, № 33-1-5-0323-09, № 33-1-5-0324-09, № 33-1-5-0325-09;

положительные заключения государственного учреждения Владимирской области «Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы» от 9 апреля 2008 г. 
№ 33-1-3-0112-08, от 23 апреля 2008 г. № 33-1-3-0124-08, от 28 апреля 2008 г. № 33-1-3-0132-08, от 10 марта 2009 г. № 33-1-5-0059-09;

заключение государственного унитарного предприятия Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» от 10 сентября 2009 г. № 10-09/5.

7. Сведения об инвестиционном консультанте не требуются.

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств местного бюджета.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

176,05 млн. рублей (в ценах на 1 января 2009 г., с НДС);

188,33 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 8 лет с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Владимир, - 100 процентов права собственности муниципального образования город Владимир;

в отношении объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального

инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир

и Владимирской области», реализуемого

при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

# Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта

«Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| Региональный инвестиционный проект - всего | 501,51 | 550,7 | 275,81 | 309,25 | - | - | - | - | 49,65 | 53,12 | 176,05 | 188,33 |
| в том числе: |
| 2009 год | 258,54 | 258,54 | 94,56 | 94,56 | - | - | - | - | 36,08 | 36,08 | 127,9 | 127,9 |
| 2010 год | 105,34 | 119,04 | 95,29 | 107,68 | - | - | - | - | 2,21 | 2,5 | 7,84 | 8,86 |
| 2011 год | 122,12 | 152,03 | 85,96 | 107,01 | - | - | - | - | 7,95 | 9,9 | 28,21 | 35,12 |
| 2012 год | 15,51 | 21,09 | - | - | - | - | - | - | 3,41 | 4,64 | 12,1 | 16,45 |
| I этап. Строительство объектов инфраструктуры за счет средств инвестора |
| Всего | 275,81 | 309,25 | 275,81 | 309,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |
| 2009 год | 94,56 | 94,56 | 94,56 | 94,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 год | 95,29 | 107,68 | 95,29 | 107,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 год | 85,96 | 107,01 | 85,96 | 107,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II этап. Строительство объектов инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований |
| Всего | 225,7 | 241,45 | - | - | - | - | - | - | 49,65 | 53,12 | 176,05 | 188,33 |
| в том числе: |
| 2009 год | 163,98 | 163,98 | - | - | - | - | - | - | 36,08 | 36,08 | 127,9 | 127,9 |
| 2010 год | 10,05 | 11,36 | - | - | - | - | - | - | 2,21 | 2,5 | 7,84 | 8,86 |
| 2011 год | 36,16 | 45,02 | - | - | - | - | - | - | 7,95 | 9,9 | 28,21 | 35,12 |
| 2012 год | 15,51 | 21,09 | - | - | - | - | - | - | 3,41 | 4,64 | 12,1 | 16,45 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального

инвестиционного проекта

«Развитие системы теплоснабжения

в г. Владимир и Владимирской области»,

реализуемого при государственной

поддержке за счет бюджетных

ассигнований Инвестиционного фонда

Российской Федерации

Основные результаты реализации

регионального инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Строительство объектов инфраструктуры за счет средств инвестора |
| 2009 год | строительство 3 участков тепловой сети по ул. Красноармейской, Чайковского, Растопчина, Северной, Энергетиков, Суздальскому проспекту в г. Владимире строительство блочно-модульной котельной по ул. Парижской Комунны в г. Владимире строительство котельной «ПМК-18» по ул. Ноябрьской в г. Владимире строительство участка тепловой сети по ул. Луговой в г. Юрьев-Польский |
| 2010 год | строительство 17 участков тепловой сети по ул. Чайковского, Добросельской, Суворова, Тракторной, Растопчина, Юбилейной, Егорова, Безыменского, Коммиссарова, Большая Московская, Никитской, Белоконской, Богословский спуск, Лермонтова, 1-ой Пионерской, Северной, Полины Осипенко, Каманина, Почаевской, Модорова, Кирова, Октябрьскому проспекту, 2-му Почаевскому проезду в г. Владимире строительство участка тепловой сети по ул. Луговой в г. Юрьев-Польский |
| 2011 год | строительство 9 участков тепловой сети по ул. Усти-на-Лабе, Жуковского, Василисина, Токарева, Горького, Садовой, Пичугина, Северной, Чайковского, Энергетиков в г. Владимире строительство участка тепловой сети по ул. Луговой в г. Юрьев-Польский |
| II этап. Строительство объектов инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований |
| 2009 год | реконструкция 9 участков тепловой сети по ул. Островского, Ставровской, Михайловской, Безыменского, Соколова-Соколенка, Балакирева, Чайковского, Тракторной, Почаевской, Северной, Юбилейной, Комиссарова, Жуковского, проспекту Ленина в г. Владимире |
| 2010 год | реконструкция смесительной насосной станции «НГЧ», г. Владимир, Перекопский городок реконструкция участка тепловой сети по ул. Сурикова, Лакина в г. Владимире |
| 2011 год | реконструкция тепловых сетей котельной Загородной зоны г. Владимира строительство участка тепловой сети по проспекту Ленина, ул. Разина в г. Владимире реконструкция участка тепловой сети по ул. Михалькова в г. Владимире |
| 2012 год | реконструкция 3 участков тепловой сети по ул. Почаевской, Егорова, Добросельской, Суздальскому проспекту в г. Владимире строительство тепловой насосной сети по ул. Вокзальной, Рабочий спуск, Рабочей в г. Владимире |

______________