УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 ноября 2009 г. № 1792-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта

«Реконструкция системы водоснабжения г. Перми», реализуемого

при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - «Реконструкция системы водоснабжения г. Перми».

Срок реализации - 2009 - 2011 годы.

2. Ответственный исполнитель регионального инвестиционного проекта  - правительство Пермского края.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

инвестор - общество с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья».

4. Цель регионального инвестиционного проекта - бесперебойное и качественное снабжение г. Перми водой в достаточном количестве путем реконструкции Чусовских очистных сооружений.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

782,85 млн. рублей (в ценах на 1 января 2009 г., с НДС);

847,08 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной 
документации - положительное заключение краевого государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 21 августа 2009 г. № 59-1-5-0488-09.

7. Сведения об инвестиционном консультанте не требуются.

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

231,53 млн. рублей (в ценах на 1 января 2009 г., с НДС);

231,53 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 8 лет с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, - 100 процентов права собственности Пермского края;

в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения г. Перми», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

# Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта

«Реконструкция системы водоснабжения г. Перми», реализуемого при государственной поддержке

за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| Региональный инвестиционный проект - всего | 782,85 | 847,08 | 409,42 | 473,65 | - | - | 141,9 | 141,9 | - | - | 231,53 | 231,53 |
| в том числе: |
| 2009 год | 424,61 | 424,61 | 51,18 | 51,18 | - | - | 141,9 | 141,9 | - | - | 231,53 | 231,53 |
| 2010 год | 204,71 | 231,32 | 204,71 | 231,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 год | 153,53 | 191,15 | 153,53 | 191,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I этап. Реконструкция насосной станции первого подъема |
| Всего | 373,43 | 373,43 | - | - | - | - | 141,9 | 141,9 | - | - | 231,53 | 231,53 |
| в том числе 2009 год | 373,43 | 373,43 | - | - | - | - | 141,9 | 141,9 | - | - | 231,53 | 231,53 |
| II этап. Строительство двух резервуаров чистой воды |
| Всего | 409,42 | 473,65 | 409,42 | 473,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |
| 2009 год | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 51,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 год | 204,71 | 231,32 | 204,71 | 231,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 год | 153,53 | 191,15 | 153,53 | 191,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального

инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения г. Перми», реализуемого при государственной поддержке за  счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда

Российской Федерации

# Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения г. Перми», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Реконструкция насосной станции первого подъема |
| 2009 год | реконструкция насосной станции первого подъема, в том числе строительство напорных водоводов от насосной станции первого подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений, мощностью 400 тыс.куб.м/сут |
| II этап. Строительство двух резервуаров чистой воды |
| 2009 год | начало строительства двух резервуаров чистой воды на площадке Чусовских очистных сооружений. Объем каждого резервуара - 10000 куб.м |
| 2010 год | продолжение строительства |
| 2011 год | завершение строительства резервуаров и площадки водоочистных сооружений |

____________