УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 ноября  2009 г. № 1794-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта

«Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - «Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)».

Срок реализации - 2009 - 2012 годы.

2. Ответственные исполнители регионального инвестиционного проекта:

Правительство Республики Карелия и администрация Петрозаводского городского округа.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

инвестор - открытое акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы».

4. Цель регионального инвестиционного проекта:

строительство II и III пусковых комплексов блока 1 ступени очистки на водопроводных очистных сооружениях г. Петрозаводска с целью доведения питьевой воды, доставляемой населению г. Петрозаводска, до качественных характеристик, удовлетворяющих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

506,74 млн. рублей (в ценах на 1 января 2009 г., с НДС);

631,87 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

сводное заключение филиала Главгосэкспертизы России по Северо-Западному федеральному округу от 15 апреля 2005 г. № 22-05/ФГГЭ;

письмо Государственного учреждения Республики Карелия «Управление государственной экспертизы при Министерстве строительства Республики Карелия» от 4 сентября 2009 г. № 02-02/283.

7. Сведения об инвестиционном консультанте не требуются.

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств местного бюджета.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

194,2 млн. рублей (в ценах на 1 января 2009 г., с НДС);

237,63 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 9 лет с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, - 100 процентов права собственности Петрозаводского городского округа;

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

# ИСТОЧНИКИ  И  ОБЪЕМЫ

# финансирования регионального инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция

# водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)», реализуемого при государственной поддержке

# за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| I этап. II пусковой комплекс блока 1 ступени очистки на водопроводных очистных сооружениях г. Петрозаводска |
| Всего | 252,21 | 308,61 | - | - | - | - | 57,19 | 69,98 | 0,82 | 1 | 194,2 | 237,63 |
| в том числе: |
| 2009 год | 7,64 | 7,64 | - | - | - | - | 1,66 | 1,66 | 0,1 | 0,1 | 5,88 | 5,88 |
| 2010 год | 91,71 | 103,64 | - | - | - | - | 20,89 | 23,61 | 0,2 | 0,23 | 70,62 | 79,8 |
| 2011 год | 91,71 | 114,18 | - | - | - | - | 20,83 | 25,93 | 0,27 | 0,33 | 70,62 | 87,92 |
| 2012 год | 61,15 | 83,15 | - | - | - | - | 13,81 | 18,78 | 0,25 | 0,34 | 47,08 | 64,03 |
| II этап. III пусковой комплекс блока 1 ступени очистки на водопроводных очистных сооружениях г. Петрозаводска |
| Всего | 254,53 | 323,26 | 72,39 | 86,31 | 182,14 | 236,95 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |
| 2009 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 год | 33,2 | 37,52 | 33,2 | 37,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 год | 132,8 | 165,34 | 39,19 | 48,79 | 93,61 | 116,55 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 год | 88,53 | 120,4 | - | - | 88,53 | 120,4 | - | - | - | - | - | - |
| Региональный инвестиционный проект - всего | 506,74 | 631,87 | 72,39 | 86,31 | 182,14 | 236,95 | 57,19 | 69,98 | 0,82 | 1 | 194,2 | 237,63 |
| в том числе: |
| 2009 год | 7,64 | 7,64 | - | - | - | - | 1,66 | 1,66 | 0,1 | 0,1 | 5,88 | 5,88 |
| 2010 год | 124,91 | 141,16 | 33,2 | 37,52 | - | - | 20,89 | 23,61 | 0,2 | 0,23 | 70,62 | 79,8 |
| 2011 год | 224,51 | 279,52 | 39,19 | 48,79 | 93,61 | 116,55 | 20,83 | 25,93 | 0,27 | 0,33 | 70,62 | 87,92 |
| 2012 год | 149,68 | 203,55 | - | - | 88,53 | 120,4 | 13,81 | 18,78 | 0,25 | 0,34 | 47,08 | 64,03 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

# ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

# реализации регионального инвестиционного проекта

# «Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. II пусковой комплекс блока 1 ступени очистки на водопроводных очистных сооружениях г. Петрозаводска |
| 2009 год | начало реконструкции насосной станции I подъема производительностью 145 тыс. куб. м/сут; начало строительства станции ультрафиолетового обеззараживания мощностью 124 тыс. куб. м/сут |
| 2010 год | завершение реконструкции насосной станции I подъема производительностью 145 тыс. куб. м/сут; продолжение строительства станции ультрафиолетового обеззараживания мощностью 124 тыс. куб. м/сут; начало реконструкции реагентного хозяйства |
| 2011 год | завершение строительства станции ультрафиолетового обеззараживания; завершение реконструкции реагентного хозяйства; прокладка инженерных коммуникаций |
| 2012 год | завершение прокладки инженерных коммуникаций; благоустройство территории |
| II этап. III пусковой комплекс блока 1 ступени очистки на водопроводных очистных сооружениях г. Петрозаводска |
| 2010 год | начало работ по установке резервуара-усреднителя производительностью 21 тыс. куб. м/сут промывной воды |
| 2011 год | завершение работ по установке резервуара- усреднителя производительностью 21 тыс. куб. м/сут промывной воды; начало работ по строительству горизонтального отстойника, сгустителя осадка и установке оборудования |
| 2012 год | завершение работ по монтажу сгустителя осадка производительностью 460 куб. м/сут осадка; строительство корпуса механического обезвоживания осадка производительностью 77 куб. м/сут твердого осадка и 383 куб. м/сут воды |

# ____________