УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 ноября 2009 г. № 1795-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта

«Реконструкция и расширение открытого акционерного общества «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район»

Смоленской области», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда

Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - «Реконструкция и расширение открытого акционерного общества «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области».

Срок реализации - 2009 - 2011 годы.

2. Ответственный исполнитель регионального инвестиционного проекта - администрация Смоленской области.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

инвестор - открытое акционерное общество «Игоревский деревообрабатывающий комбинат».

4. Цели регионального инвестиционного проекта:

создание и развитие производства древесноволокнистых плит средней плотности для мебельного производства, производства паркета и стеновых панелей;

создание и развитие объектов транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

6296,69 млн. рублей (в ценах на 1 января 2009 г., с НДС);

7236,17 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - положительные заключения государственной экспертизы областного государственного учреждения «Управление государственной экспертизы по Смоленской области» от 2  февраля 2009  г. № 67-1-5-0041-09, 
от 17  февраля 2009  г. №  67-1-5-0066-09, от 24  февраля 2009  г. 
№  67-1-5-0074-09, от 27  февраля 2009  г. №  67-1-5-0084-09, 
№ 67-1-3-0085-09, № 67-1-5-0086-09, № 67-1-3-0087-09, № 67-1-5-0088-09 и от 30 июля 2009 г. № 67-1-5-0319-09.

7. Сведения об инвестиционном консультанте не требуются.

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

706,77 млн. рублей (в ценах на 1 января 2009 г., с НДС);

766,91 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 8,09 года с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Смоленской области, - 100 процентов права собственности Смоленской области;

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение открытого акционерного общества «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

Источники и объемы финансирования

регионального инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение открытого акционерного общества «Игоревский

деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие

инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области», реализуемого

при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Собственные средства инвестора | Заемные средства инвестора (по источникам получения) | Средства бюджета субъекта Российской Федерации | Средства местного бюджета | Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2009 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| I этап (2009 год). | 977,2 | 1037,34 | 201,58 | 201,58 | - | - | 68,85 | 68,85 | - | - | 706,77 | 766,91 |
| Подготовка территории для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и создание объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II этап (2010 год). | 3686,3 | 4165,51 | 1664,41 | 1880,78 | 1891,39 | 2137,27 | 130,5 | 147,46 | - | - | - | - |
| Строительство завода и монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2011 год). | 1633,19 | 2033,32 | 344,76 | 429,23 | 1288,43 | 1604,09 | - | - | - | - | - | - |
| Ввод объектов в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 6296,69 | 7236,17 | 2210,75 | 2511,59 | 3179,82 | 3741,36 | 199,35 | 216,31 | - | - | 706,77 | 766,91 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение

открытого акционерного общества «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

Основные результаты реализации регионального

инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение открытого акционерного общества «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап (2009 год) | подготовка территории для строительства и создание объектов инфраструктуры: |
|  | а) осуществление планировки территории строительства завода древесноволокнистых плит, завоз щебня и песчано-гранитной смеси для строительства; б) капитальный ремонт автодороги Холм-Жирки - Игоревская; в) реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод открытого акционерного общества «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», станция Игоревская (Холм-Жирковский район Смоленской области); |
|  | г) реконструкция очистных сооружений в пос. Холм-Жирковский (Смоленская область); д) реконструкция приплотинного водозабора производственного водоснабжения на станции Игоревская; |
|  | е) строительство подстанции ПС 110/10 кВ; ж) газификация жилой зоны станции Игоревская; з) наружные сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации и автономный источник тепла для двух 32-квартирных жилых домов открытого акционерного общества «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», станция Игоревская |
| II этап (2010 год) | строительство. Монтаж оборудования: |
|  | а) строительство здания завода древесноволокнистых плит, монтаж оборудования; б) строительство двух 32-квартирных жилых домов с инфраструктурой |
| III этап (2011 год) | ввод объектов в эксплуатацию: |
|  | а) завершение строительно-монтажных работ по всем объектам; б) осуществление пуско-наладочных работ; в) ввод объектов в эксплуатацию |

____________