УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 25 декабря 2009 г.  №  1090

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в федеральную целевую программу

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)»

1. В позиции паспорта Программы, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры «73486,965» заменить цифрами «77860,1142».

2. В абзаце четвертом раздела 3 слова «строительство 7 новых» заменить словами «строительство 5 новых».

3. В абзаце втором раздела 4 цифры «73486,965» заменить цифрами «77860,1142».

4. Приложения № 1 - 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к федеральной целевой программе

«Развитие уголовно-исполнительной

системы (2007 - 2016 годы)»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 25 декабря 2009 г.  №  1090)

Целевые показатели реализации федеральной целевой программы

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)»

|  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество следственных изоляторов, в которых подследственные содержатся в соответствии с условиями, установленными законодательством Российской Федерации (в процентах от общего количества следственных изоляторов) | 47,8 | 53,7 | 53,9 | 54,2 | 57,5 | 60 | 61,1 | 72,8 | 84,9 | 95,6 | 100 |
| Количество следственных изоляторов, в которых подследственные содержатся в соответствии с международными стандартами (в процентах от общего количества следственных изоляторов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 6,2 | 11,4 |
| Количество исправительных учреждений, в которых осужденные содержатся в соответствии с условиями, установленными законодательством Российской Федерации (в процентах от общего количества исправительных учреждений) | 31,9 | 34,9 | 39,2 | 43,3 | 47,4 | 52 | 56,5 | 62,4 | 74,3 | 83,8 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к федеральной целевой программе

«Развитие уголовно-исполнительной

системы (2007 - 2016 годы)»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 25 декабря 2009 г.  №  1090)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)»

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| Источники и направления расходов | 2007 - 2016 годы - всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Средства федерального бюджета - всего | 77860,1142 | 2951,88 | 3171,755 | 3282,0736 | 2310,4054 | 2310,4054 | 2310,4054 | 14163,3559 | 18592,6477 | 15765,1217 | 13002,0641 |
| из них на государственные капитальные вложения в том числе: | 77860,1142 | 2951,88 | 3171,755 | 3282,0736 | 2310,4054 | 2310,4054 | 2310,4054 | 14163,3559 | 18592,6477 | 15765,1217 | 13002,0641 |
| строительство и реконструкция следственных изоляторов | 60390,9596 | 2131,45 | 2235,155 | 2654,1475 | 2019,7526 | 2019,7526 | 2019,7526 | 11756,0077 | 14461,7209 | 12470,4228 | 8622,7979 |
| строительство и реконструкция исправительных учреждений | 17469,1546 | 820,43 | 936,6 | 627,9261 | 290,6528 | 290,6528 | 290,6528 | 2407,3482 | 4130,9268 | 3294,6989 | 4379,2662 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к федеральной целевой программе

«Развитие уголовно-исполнительной

системы (2007 - 2016 годы)»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 25 декабря 2009 г.  №  1090)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий по строительству и реконструкции следственных изоляторов в 2007 - 2016 годах

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| Местонахождение учреждений и наименование мероприятий | Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета |
| --- | --- |
|  | 2007 - 2016 годы - всего | в том числе | Сроки исполнения |
|  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 - 2016 годы |  |
|  | Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Следственный изолятор № 3 на 575 мест (г. Белгород) | 145427 | 17466 | 27424 | 2639 | - | - | - | 97898 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство вспомогательного корпуса | 44890 | 17466 | 27424 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
|  | строительство надземного перехода | 2639 | - | - | 2639 | - | - | - | - | 2009 год |
|  | строительство блока карцеров, продовольственного склада, склада вещевого имущества, гаража, спортивного зала, тира, питомника для собак, инженерных сетей | 97898 | - | - | - | - | - | - | 97898 | 2013 - 2014 годы |
| 2. | Следственный изолятор № 1 на 689 мест (г. Брянск), строительство блок-склада, реконструкция инженерных сетей | 40428 | - | - | 2457 | 419 | - | - | 37552 | 2009 - 2014 годы |
| 3. | Следственный изолятор № 3 на 350 мест (г. Кольчугино, Владимирская область)* | 193560,4 | 21300 | 12627 | 567 | - | - | - | 159066,4 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство бани с прачечной и пищеблока | 29605 | 21300 | 8305 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
|  | строительство режимного корпуса на 280 мест, канализационной насосной станции | 163955,4 | - | 4322 | 567 | - | - | - | 159066,4 | 2008 - 2015 годы |
| 4. | Следственный изолятор № 4 на 240 мест (пос. Пакино, Владимирская область), строительство административного здания, инженерно-технических средств охраны | 14727,8 | - | - | - | - | - | - | 14727,8 | 2013 - 2014 годы |
| 5. | Следственный изолятор № 1 на 1107 мест (г. Воронеж), строительство котельной, реконструкция наружных сетей электроснабжения и теплоснабжения, устройство вентиляции в режимных корпусах | 29365 | 15219 | 14146 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 6. | Следственный изолятор на 500 мест (г. Борисоглебск, Воронежская область)*, строительство следственного изолятора | 766734,9 | 766 | 7498 | 13574 | - | - | 64127,7 | 680769,2 | 2007 - 2015 годы |
| 7. | Следственный изолятор № 2 на 161 место (г. Кинешма, Ивановская область), строительство режимного корпуса на 250 мест | 85722,8 | - | - | - | - | - | - | 85722,8 | 2013 - 2015 годы |
| 8. | Следственный изолятор № 2 на 358 мест (г. Людиново, Калужская область), реконструкция режимного корпуса на 108 мест, строительство переходных галерей, водонапорной башни, напорного коллектора, внешних и наружных сетей, артезианской скважины, бани с прачечной, тепловых сетей, медицинского корпуса | 86446 | 38206 | 48240 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 9. | Следственный изолятор № 1 на 703 места (г. Калуга) | 80881,2 | - | - | 642 | 37900 | - | - | 42339,2 | 2009 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство режимного корпуса на 100 мест | 38000 | - | - | 100 | 37900 | - | - | - | 2009 - 2010 годы |
|  | реконструкция котельной, строительство пищеблока | 42881,2 | - | - | 542 | - | - | - | 42339,2 | 2009 - 2014 годы |
| 10. | Следственный изолятор на 500 мест (г. Кострома)*, строительство следственного изолятора | 1218241,5 | - | - | - | - | - | - | 1218241,5 | 2013 - 2016 годы |
| 11. | Следственный изолятор № 1 на 1142 места (г. Курск), реконструкция внешних и наружных инженерных сетей, центральной трансформаторной подстанции, инженерных средств охраны, слаботочных систем, строительство прогулочных дворов, благоустройство территории | 9663 | 9663 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 12. | Следственный изолятор № 10 на 665 мест (г. Можайск, Московская область)*, строительство режимного корпуса на 400 мест | 458215,3 | - | - | - | - | - | - | 458215,3 | 2013 - 2016 годы |
| 13. | Следственный изолятор № 11 на 640 мест (г. Ногинск, Московская область), строительство следственного изолятора | 195976,988 | 106139 | 36184 | 36540,788 | 17113,2 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
| 14. | Следственный изолятор № 1 на 955 мест (г. Орел), строительство бани с прачечной, реконструкция котельной | 66042,039 | - | 2470 | 303,239 | - | - | - | 63268,8 | 2008 - 2013 годы |
| 15. | Следственный изолятор № 2 на 136 мест (г. Ряжск, Рязанская область), строительство режимного корпуса на 152 места | 57456,631 | - | 1330 | 238,831 | - | - | - | 55887,8 | 2008 - 2013 годы |
| 16. | Следственный изолятор № 2 на 198 мест (г. Вязьма, Смоленская область), строительство режимного корпуса на 228 мест | 213450,6 | - | - | - | - | - | - | 213450,6 | 2013 - 2014 годы |
| 17. | Следственный изолятор № 1 на 1048 мест (г. Смоленск), строительство режимного корпуса на 200 мест | 214244 | - | - | - | - | - | - | 214244 | 2013 - 2015 годы |
| 18. | Следственный изолятор № 3 на 375 мест (г. Мичуринск, Тамбовская область), строительство следственного изолятора | 318789,7 | 10500 | 44987 | 72524,7 | 190778 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
| 19. | Следственный изолятор № 1 на 1436 мест (г. Тверь) | 596461,8 | 34914 | 147819 | 69410 | - | - | 7772,5 | 336546,3 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство режимного корпуса на 242 места | 252143 | 34914 | 147819 | 69410 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | строительство режимного корпуса на 506 мест | 344318,8 | - | - | - | - | - | 7772,5 | 336546,3 | 2012 - 2015 годы |
| 20. | Следственный изолятор № 1 на 806 мест (г. Тула) | 67733,476 | 10710 | 14845 | 3113,576 | 400 | - | - | 38664,9 | 2007 - 2013 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция режимного корпуса | 25555 | 10710 | 14845 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
|  | реконструкция пищеблока, строительство котельной | 42178,476 | - | - | 3113,576 | 400 | - | - | 38664,9 | 2009 - 2013 годы |
| 21. | Следственный изолятор № 4 на 344 места (г. Новомосковск, Тульская область) | 136406,9 | 16180 | - | - | - | - | - | 120226,9 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство административного здания с контрольно-пропускным пунктом | 16180 | 16180 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | реконструкция режимного корпуса, инженерно-технических средств охраны, хозяйственно-складской зоны, строительство городка для служебных собак | 120226,9 | - | - | - | - | - | - | 120226,9 | 2013 - 2015 годы |
| 22. | Следственный изолятор № 2 на 500 мест (Алексинский район, Тульская область)*, строительство следственного изолятора | 832558,4 | - | - | - | - | - | - | 832558,4 | 2013 - 2016 годы |
| 23. | Следственный изолятор № 1 на 1584 места (г. Ярославль), реконструкция больничного корпуса, строительство контрольно - пропускного пункта, бани с прачечной | 113300 | - | - | 3144 | - | - | - | 110156 | 2009 - 2014 годы |
| 24. | Следственный изолятор № 2 на 424 места (г. Рыбинск, Ярославская область), реконструкция котельной, инженерных сетей | 10573,3 | - | - | - | - | - | - | 10573,3 | 2013 - 2014 годы |
| 25. | Следственный изолятор № 1 на 2013 мест (г. Москва), строительство режимного корпуса на 1000 мест | 791257 | - | - | - | - | - | - | 791257 | 2015 - 2016 годы |
| 26. | Следственный изолятор № 4 на 550 мест (г. Москва), реконструкция бывшего лечебно-трудового профилактория под следственный изолятор | 3031570,1 | 237536 | 372750 | 226515,2 | 123065,9 | 184404,9 | 196502,1 | 1690796 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство режимного корпуса на 1200 мест, административных зданий, внутриплощадочных и наружных сетей | 1042205,3 | 237536 | 372750 | 226515,2 | 72464,9 | 132939,2 | - | - | 2007 - 2011 годы |
|  | строительство режимных корпусов на 1450 мест, административных зданий, хозяйственной зоны, внутриплощадочных и наружных сетей, складов | 1989364,8 | - | - | - | 50601,0 | 51465,7 | 196502,1 | 1690796 | 2010 - 2014 годы |
|  | Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Следственный изолятор на 438 мест (г. Петрозаводск)*, строительство следственного изолятора | 1655987,2 | - | - | - | - | - | - | 1655987,2 | 2013 - 2016 годы |
| 28. | Следственный изолятор № 1 на 690 мест (пос. Верхний Чов, г. Сыктывкар) | 131179,2 | 22650 | 25473 | 41409,2 | - | - | - | 41647 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция режимных корпусов на 180 мест, строительство общежития для хозяйственной обслуги и хозяйственного блока | 89532,2 | 22650 | 25473 | 41409,2 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | строительство административного здания с комнатами для длительных свиданий | 41647 | - | - | - | - | - | - | 41647 | 2013 - 2015 годы |
| 29. | Следственный изолятор № 2 на 350 мест (пос. Лыа-Ель, г. Сосногорск, Республика Коми) | 160432 | 33002 | 49242 | 38697 | - | - | - | 39491 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство режимного корпуса на 390 мест | 120941 | 33002 | 49242 | 38697 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | строительство административного здания | 39491 | - | - | - | - | - | - | 39491 | 2014 - 2016 годы |
| 30. | Следственный изолятор № 3 на 148 мест (г. Вельск, Архангельская область), строительство административного здания с комнатами для длительных свиданий и контрольно-пропускным пунктом | 45087,7 | - | - | 1849 | 380 | - | - | 42858,7 | 2009 - 2014 годы |
| 31. | Следственный изолятор № 2 на 276 мест (г. Котлас, Архангельская область), строительство теплотрассы | 16121,6 | - | - | - | - | - | 881,1 | 15240,5 | 2012 - 2014 годы |
| 32. | Следственный изолятор № 4 на 338 мест (г. Архангельск), строительство канализационных сетей | 10554,5 | - | - | 490 | 150 | - | - | 9914,5 | 2009 - 2013 годы |
| 33. | Следственный изолятор № 2 на 1080 мест (г. Вологда) | 26846,5 | 2633 | - | 800 | 340 | - | - | 23073,5 | 2007 - 2013 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство караульного помещения | 2633 | 2633 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство овощехранилища | 24213,5 | - | - | 800 | 340 | - | - | 23073,5 | 2009 - 2013 годы |
| 34. | Следственный изолятор № 3 на 419 мест (г. Череповец, Вологодская область), строительство овощехранилища | 24213,5 | - | - | 800 | 340 | - | - | 23073,5 | 2009 - 2013 годы |
| 35. | Следственный изолятор № 1 на 730 мест (г. Калининград), реконструкция режимных корпусов | 95831,293 | 20675 | 22474 | 52682,293 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 36. | Следственный изолятор № 2 на 100 мест (г. Черняховск, Калининградская область), реконструкция зданий, сооружений и режимного корпуса на 100 мест | 338687,707 | 20675 | 67421 | 58560,707 | 40951 | 151080 | - | - | 2007 - 2011 годы |
| 37. | Следственный изолятор № 4 на 250 мест (пос. Славяновка, Калининградская область), строительство инженерно-технических средств охраны, административного здания, караульного помещения, реконструкция режимного корпуса | 31098,35 | - | - | 1494,65 | 360 | - | - | 29243,7 | 2009 - 2013 годы |
| 38. | Следственный изолятор № 2 на 460 мест (г. Апатиты, Мурманская область), строительство общежития для хозяйственной обслуги | 41498 | 23430 | 18068 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 39. | Следственный изолятор № 1 на 528 мест (г. Мурманск), строительство режимного корпуса на 200 мест | 139992,3 | - | - | - | - | - | - | 139992,3 | 2013 - 2015 годы |
| 40. | Следственный изолятор № 2 на 581 место (г. Великие Луки, Псковская область), реконструкция режимного корпуса | 80434,6 | - | - | - | - | - | - | 80434,6 | 2013 - 2015 годы |
| 41. | Следственный изолятор № 6 на 1550 мест (пос. Горелово, Ленинградская область) | 1510390,73 | 150611 | 193713,1 | 86235,03 | 2100 | - | - | 1077731,6 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство лечебного корпуса | 398090,13 | 150611 | 171857 | 75622,13 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | строительство режимного корпуса на 750 мест | 1112300,6 | - | 21856,1 | 10612,9 | 2100 | - | - | 1077731,6 | 2008 - 2014 годы |
| 42. | Следственный изолятор № 3 на 765 мест (г. Выборг, Ленинградская область), строительство канализационного коллектора | 24970,7 | - | - | - | - | - | - | 24970,7 | 2013 год |
| 43. | Следственный изолятор на 4000 мест (г. Санкт-Петербург)*, строительство следственного изолятора | 16261328 | 346713 | 286473 | 1023368,9 | 400026,6 | 426536 | 459216 | 13318994,5 | 2007 - 2015 годы |
|  | Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Следственный изолятор № 2 на 134 места (пос. Тлюстенхабль, Республика Адыгея), строительство сборно-следственного отделения | 45668 | - | - | 45668 | - | - | - | - | 2009 год |
| 45. | Строительство следственного изолятора № 1 на 752 места (г. Махачкала)* | 257501,24 | 57446 | 15364 | 17702,14 | - | 50805,6 | 62583,5 | 53600 | 2007 - 2013 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство режимного корпуса на 176 мест, пищеблока | 75148,14 | 57446 | - | 17702,14 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | строительство режимного корпуса на 400 мест, караульного помещения, медицинской части, прачечной, административного здания, реконструкция инженерных сетей, котельной | 182353,1 | - | 15364 | - | - | 50805,6 | 62583,5 | 53600 | 2008 - 2013 годы |
| 46. | Следственный изолятор на 150 мест (г. Карабулак, Республика Ингушетия) | 413008,6 | 103546 | 62657 | 73901,6 | 81185 | 91719 | - | - | 2007 - 2011 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - я очередь строительства (76 мест) | 240104,6 | 103546 | 62657 | 73901,6 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | 2 - я очередь строительства (74 места) | 172904 | - | - | - | 81185 | 91719 | - | - | 2010 - 2011 годы |
| 47. | Следственный изолятор № 1 на 560 мест (г. Нальчик), строительство режимного корпуса на 260 мест, административного корпуса, хозяйственно- складских помещений, медицинской части со стационаром, пищеблока с прачечной, реконструкция административного здания | 109610 | 20000 | 30000 | 32554 | 27056 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
| 48. | Следственный изолятор № 1 на 759 мест (г.Владикавказ), реконструкция режимных корпусов, инженерных сетей, хозяйственной зоны, котельной, инженерно- технических средств охраны | 72300,7 | - | - | 3016 | 505 | - | - | 68779,7 | 2009 - 2013 годы |
| 49. | Следственный изолятор на 1000 мест (г. Белореченск, Краснодарский край)*, строительство следственного изолятора | 1825598,986 | - | - | 19746,486 | 29119 | 13528,8 | - | 1763204,7 | 2009 - 2015 годы |
| 50. | Следственный изолятор на 500 мест (г. Буденновск, Ставропольский край)*, строительство следственного изолятора | 1160035,1 | - | - | - | - | - | - | 1160035,1 | 2013 - 2016 годы |
| 51. | Следственный изолятор № 1 на 1100 мест (г.Ставрополь), строительство здания с комнатами для длительных свиданий, прачечной | 5681,1 | - | - | 293 | 100 | - | - | 5288,1 | 2009 - 2013 годы |
| 52. | Следственный изолятор № 2 на 771 место (г. Нариманов, Астраханская область), строительство котельной, реконструкция сборно-следственного отделения, медицинской части, надземных переходов, внутриплощадочных сетей | 119956 | 19358 | 32616 | 67982 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 53. | Следственный изолятор на 500 мест (г. Астрахань)*, строительство следственного изолятора | 1089595,2 | - | - | 8948 | 12539 | - | - | 1068108,2 | 2009 - 2015 годы |
| 54. | Следственный изолятор № 3 на 233 места (г. Фролово, Волгоградская область), строительство режимного корпуса на 400 мест | 217490,9 | 20946 | 44212 | 44463,6 | 107869,3 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
| 55. | Следственный изолятор № 5 на 492 места (г. Ленинск, Волгоградская область), строительство режимного корпуса на 300 мест | 111076,4 | 17339 | 23619 | 30000 | 20336,4 | 19782 | - | - | 2007 - 2011 годы |
| 56. | Следственный изолятор № 1 на 985 мест (г. Ростов-на-Дону), строительство режимного корпуса на 360 мест | 46625,5 | - | - | - | - | - | - | 46625,5 | 2013 год |
| 57. | Следственный изолятор № 4 на 500 мест (г. Шахты, Ростовская область), строительство административного здания | 32075,9 | - | - | - | - | - | - | 32075,9 | 2013 - 2014 годы |
|  | Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Следственный изолятор № 3 на 1235 мест (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан) | 17952 | 17952 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство режимного корпуса на 136 мест | 7282 | 7282 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство бани с прачечной | 10670 | 10670 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 59. | Следственный изолятор № 1 на 1452 места (г. Уфа), реконструкция режимного корпуса на 75 мест | 34358 | - | - | 1340 | 375 | - | - | 32643 | 2009 - 2014 годы |
| 60. | Следственный изолятор № 4 на 233 места (г. Бирск, Республика Башкортостан), строительство бани с прачечной | 15392,2 | - | - | - | - | - | - | 15392,2 | 2013 год |
| 61. | Следственный изолятор № 1 на 778 мест (г. Йошкар-Ола) | 129471,5 | 47183 | - | 1923 | 390 | - | - | 79975,5 | 2007 - 2013 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство режимного корпуса на 200 мест | 47183 | 47183 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | реконструкция режимного корпуса на 80 мест, строительство административного здания | 82288,5 | - | - | 1923 | 390 | - | - | 79975,5 | 2009 - 2013 годы |
| 62. | Следственный изолятор № 1 на 468 мест (г. Саранск), строительство хозяйственного блока, общежития для хозяйственной обслуги | 21432,8 | - | - | - | - | - | - | 21432,8 | 2013 - 2014 годы |
| 63. | Следственный изолятор № 2 на 325 мест (г. Рузаевка, Республика Мордовия), строительство овощехранилища со складскими помещениями, режимного корпуса на 300 мест | 167045 | - | - | 657 | 200 | - | - | 166188 | 2009 - 2016 годы |
| 64. | Следственный изолятор № 1 на 595 мест (г. Казань), | 114239,232 | - | - | 2531,132 | 414 | 3181,7 | 27744,8 | 80367,6 | 2009 - 2015 годы |
|  | строительство режимного корпуса на 160 мест, реконструкция инженерно-технических средств охраны | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 65. | Следственный изолятор № 2 на 747 мест (г. Казань) | 175114 | - | - | - | - | - | - | 175114,0 | 2013 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство административного корпуса | 119516,4 | - | - | - | - | - | - | 119516,4 | 2013 - 2015 годы |
|  | реконструкция режимного корпуса | 55597,6 | - | - | - | - | - | - | 55597,6 | 2014 - 2016 годы |
| 66. | Следственный изолятор № 2 на 115 мест (г. Глазов, Удмуртская Республика), расширение учреждения | 383328,2 | 49251 | 53536 | 58194 | 59536 | 162811,2 | - | - | 2007 - 2011 годы |
| 67. | Следственный изолятор для женщин на 77 мест (г. Сарапул, Удмуртская Республика), строительство следственного изолятора | 38058 | 38058 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 68. | Следственный изолятор № 1 на 1080 мест (г. Ижевск, Удмуртская Республика), строительство режимного корпуса на 235 мест | 118807,1 | - | - | 581 | - | - | 118226,1 | - | 2009 - 2012 годы |
| 69. | Следственный изолятор № 3 на 200 мест (пос. Черемушки, Можгинский район, Удмуртская Республика), реконструкция зданий и сооружений воспитательной колонии под следственный изолятор | 501375,7 | - | - | - | - | - | - | 501375,7 | 2013 - 2015 годы |
| 70. | Следственный изолятор на 602 места (г. Чебоксары)*, строительство следственного изолятора | 1231456,7 | - | 2166,9 | 6326 | - | - | 120355,3 | 1102608,5 | 2008 - 2014 годы |
| 71. | Следственный изолятор на 265 мест (пос. Гамово, Пермский район Пермского края), реконструкция лечебно-трудового профилактория под следственный изолятор | 139847 | 24321 | 40653 | 74873 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 72. | Следственный изолятор № 4 на 424 места (г. Кудымкар, Пермский край), строительство административного здания | 79290,7 | - | - | - | - | - | - | 79290,7 | 2013 - 2014 годы |
| 73. | Следственный изолятор на 500 мест (Пермский край)*, строительство следственного изолятора | 883158,1 | - | - | 2419 | 35730 | 2340 | - | 842669,1 | 2009 - 2015 годы |
| 74. | Следственный изолятор № 2 на 829 мест (г. Киров) | 60539,463 | 9308 | - | 1135,763 | 515 | - | - | 49580,7 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство наружной теплотрассы | 9308 | 9308 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | расширение административного здания | 51231,463 | - | - | 1135,763 | 515 | - | - | 49580,7 | 2009 - 2014 годы |
| 75. | Следственный изолятор № 3 на 199 мест (г. Яранск, Кировская область), расширение административного здания | 8216,303 | - | - | 539,703 | 155 | - | - | 7521,6 | 2009 - 2013 годы |
| 76. | Следственный изолятор № 1 на 1967 мест (г. Нижний Новгород) | 108227,438 | 13053 | 2880 | 476,338 | - | - | - | 91818,1 | 2007 - 2013 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция административного здания | 13053 | 13053 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство режимного корпуса на 205 мест | 95174,438 | - | 2880 | 476,338 | - | - | - | 91818,1 | 2008 - 2013 годы |
| 77. | Следственный изолятор на 622 места (пос. Митино, Нижегородская область), реконструкция лечебно-трудового профилактория под следственный изолятор | 387528,061 | 93235 | 51611 | 55533,961 | 187148,1 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
| 78. | Следственный изолятор № 1 на 963 места (г. Оренбург), строительство режимного корпуса на 108 мест с блоком караульных помещений | 84423,3 | - | - | 5845 | 410 | - | - | 78168,3 | 2009 - 2014 годы |
| 79. | Следственный изолятор № 1 на 538 мест (г. Пенза), строительство режимного корпуса на 108 мест, кухни, бани с прачечной, реконструкция инженерных сетей | 187385 | 18963 | 66935 | 34802,6 | 66684,4 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
| 80. | Следственный изолятор на 780 мест (г. Тольятти, Самарская область)* | 951471,9 | 135618 | 143067 | 101164 | 209946,2 | 361676,7 | - | - | 2007 - 2011 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство следственного изолятора | 682440,9 | - | 30000 | 80818 | 209946,2 | 361676,7 | - | - | 2008 - 2011 годы |
|  | строительство режимного корпуса на 300 мест, наружных инженерных сетей | 269031 | 135618 | 113067 | 20346 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 81. | Следственный изолятор № 2 на 253 места (г. Вольск, Саратовская область), реконструкция и расширение учреждения | 322526,3 | - | - | - | - | - | - | 322526,3 | 2013 - 2014 годы |
| 82. | Следственный изолятор № 3 на 230 мест (г. Энгельс, Саратовская область), реконструкция режимного корпуса | 32079,9 | - | - | 1413 | 390 | - | - | 30276,9 | 2009 - 2013 годы |
| 83. | Следственный изолятор № 3 на 230 мест (г. Инза, Ульяновская область) | 185353 | 11743 | - | - | - | - | - | 173610 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство котельной | 11743 | 11743 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство режимного корпуса на 200 мест | 173610 | - | - | - | - | - | - | 173610 | 2013 - 2016 годы |
| 84. | Следственный изолятор № 1 на 775 мест (г. Ульяновск), реконструкция режимного корпуса | 55487,3 | - | - | - | - | - | - | 55487,3 | 2013 - 2014 годы |
|  | Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Следственный изолятор № 1 на 810 мест (г. Курган) | 262581 | - | - | - | - | - | 1170,3 | 261410,7 | 2012 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство режимного корпуса на 631 место | 219179,8 | - | - | - | - | - | - | 219179,8 | 2013 год |
|  | реконструкция административного здания, инженерных сетей | 43401,2 | - | - | - | - | - | 1170,3 | 42230,9 | 2012 - 2015 годы |
| 86. | Следственный изолятор № 6 на 224 места (г. Кировоград, Свердловская область) | 72624,5 | 20906 | 19578 | 31340 | 800,5 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство блокированного склада | 17906 | 17906 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство наружных сетей канализации, кухни, бани с прачечной, гаража | 54718,5 | 3000 | 19578 | 31340 | 800,5 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
| 87. | Следственный изолятор на 1000 мест (г. Камышлов, Свердловская область)*, строительство следственного изолятора | 1702315,4 | 6500 | 16360 | 1616 | - | 144304 | 160178 | 1373357,4 | 2007 - 2014 годы |
| 88. | Следственный изолятор № 5 на 269 мест (г. Екатеринбург), строительство контрольно-пропускного пункта со шлюзом | 30384,8 | - | - | 906 | 247 | - | - | 29231,8 | 2009 - 2014 годы |
| 89. | Следственный изолятор на 1000 мест (Свердловская область)*, строительство следственного изолятора | 2069741,6 | - | - | - | - | - | 9248,6 | 2060493 | 2012 - 2016 годы |
| 90. | Следственный изолятор № 2 на 715 мест (г. Ирбит, Свердловская область), реконструкция охранных сооружений | 28554 | - | - | - | - | - | - | 28554 | 2013 - 2016 годы |
| 91. | Следственный изолятор № 4 на 395 мест (пос. Винзили, Тюменская область), строительство хозяйственного блока режимного корпуса, общежития, административного здания с комнатами для длительных и краткосрочных свиданий, блоком контрольно-пропускного пункта, реконструкция инженерно-технических средств охраны | 117755,8 | - | - | - | - | - | 3496,8 | 114259 | 2012 - 2015 годы |
| 92. | Следственный изолятор № 2 на 950 мест (г. Магнитогорск, Челябинская область), реконструкция режимных корпусов с устройством вентиляции | 19683,9 | - | - | - | - | 1501,9 | 356,3 | 17825,7 | 2011 - 2015 годы |
| 93. | Следственный изолятор № 1 на 1408 мест (г. Челябинск), реконструкция пищеблока, инженерно-технических средств охраны | 50736,3 | - | - | - | - | - | - | 50736,3 | 2013 год |
| 94. | Следственный изолятор № 3 на 1081 место (г. Челябинск) | 104871,577 | - | - | 446,977 | - | - | - | 104424,6 | 2009 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство режимного корпуса на 250 мест | 84631,677 | - | - | 446,977 | - | - | - | 84184,7 | 2009 - 2013 годы |
|  | реконструкция режимных корпусов с устройством вентиляции | 20239,9 | - | - | - | - | - | - | 20239,9 | 2013 - 2015 годы |
| 95. | Следственный изолятор № 4 на 1474 места (г. Златоуст, Челябинская область) | 89468,86 | - | - | 1611,36 | 562 | 1512,4 | 356,3 | 85426,8 | 2009 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство режимного корпуса на 250 мест | 69755,26 | - | - | 1611,36 | 562 | - | - | 67581,9 | 2009 - 2013 годы |
|  | реконструкция режимных корпусов с устройством вентиляции | 19713,7 | - | - | - | - | 1512,4 | 356,3 | 17845 | 2011 - 2015 годы |
| 96. | Следственный изолятор № 1 на 739 мест (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), строительство административно-бытового корпуса с контрольно-пропускным пунктом | 172525,9 | - | - | - | - | 2822,4 | 471,6 | 169231,9 | 2011 - 2014 годы |
| 97. | Следственный изолятор на 300 мест (г. Харп, Ямало-Ненецкий автономный округ)*, строительство следственного изолятора | 823881,8 | - | - | - | - | - | 13257,2 | 810624,6 | 2012 - 2016 годы |
|  | Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Следственный изолятор № 1 на 249 мест (с. Кызыл-Озек, Республика Алтай), строительство режимного корпуса на 85 мест | 32853 | - | - | - | 32853 | - | - | - | 2010 год |
| 99. | Следственный изолятор № 1 на 1306 мест (г. Улан-Удэ) | 149940,7 | 20162 | 24979 | 17290,9 | - | 2215,3 | - | 85293,5 | 2007 - 2013 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство режимного корпуса на 148 мест | 61711 | 20162 | 24979 | 16570 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | строительство режимного корпуса на 60 мест | 38394,8 | - | - | 720,9 | - | - | - | 37673,9 | 2009 - 2013 годы |
|  | реконструкция режимного корпуса с медицинской частью | 49834,9 | - | - | - | - | 2215,3 | - | 47619,6 | 2011 - 2013 годы |
| 100. | Следственный изолятор на 500 мест (г. Кызыл)*, строительство следственного изолятора | 817122 | - | - | - | - | - | 6165,4 | 810956,6 | 2012 - 2016 годы |
| 101. | Следственный изолятор на 500 мест (г. Абакан)*, строительство следственного изолятора | 564247 | - | - | - | - | 1471 | 1599 | 561177 | 2011 - 2016 годы |
| 102. | Следственный изолятор № 1 на 1272 места (г. Барнаул) | 93166 | 2346 | 8797 | - | - | 3386,6 | 565,9 | 78070,5 | 2007 - 2013 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция котельной | 11143 | 2346 | 8797 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
|  | строительство режимного корпуса на 250 мест | 82023 | - | - | - | - | 3386,6 | 565,9 | 78070,5 | 2011 - 2013 годы |
| 103. | Следственный изолятор № 3 на 93 места (г. Барнаул), строительство режимного корпуса на 60 мест | 18119,8 | - | - | - | - | - | 1233,5 | 16886,3 | 2012 - 2015 годы |
| 104. | Следственный изолятор № 2 на 706 мест (г. Бийск, Алтайский край), строительство режимного корпуса на 140 мест | 69939,7 | - | - | - | - | - | - | 69939,7 | 2014 - 2015 годы |
| 105. | Следственный изолятор № 1 на 1168 мест (г. Чита), строительство режимного корпуса на 210 мест | 179079,9 | - | - | - | - | 44676 | 134403,9 | - | 2011 - 2012 годы |
| 106. | Следственный изолятор № 2 на 402 места, (г. Краснокаменск, Забайкальский край)*, реконструкция следственного изолятора и строительство режимного корпуса на 402 места | 790448,1 | - | - | - | - | - | 15011,1 | 775437 | 2012 - 2016 годы |
| 107. | Следственный изолятор № 1 на 2089 мест (г. Красноярск) | 273110,9 | 51477 | 31251 | - | - | - | - | 190382,9 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расширение режимного корпуса | 82728 | 51477 | 31251 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
|  | реконструкция режимного корпуса | 190382,9 | - | - | - | - | - | - | 190382,9 | 2013 - 2015 годы |
| 108. | Следственный изолятор № 2 на 378 мест (г. Енисейск, Красноярский край), расширение режимного корпуса на 150 мест | 52086 | 19532 | 21000 | 11554 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 109. | Следственный изолятор № 3 на 709 мест (г. Ачинск, Красноярский край), строительство котельной с инженерными сетями | 56326,6 | - | - | - | - | - | - | 56326,6 | 2013 - 2015 годы |
| 110. | Следственный изолятор № 5 на 573 места (г. Канск, Красноярский край), строительство пристройки к режимному корпусу на 80 мест | 29543,831 | - | - | 832,331 | - | - | - | 28711,5 | 2009 - 2014 годы |
| 111. | Следственный изолятор № 6 на 663 места (дер. Старцево, Красноярский край), строительство административного здания с комнатами для свиданий и кабинетами следователей | 75698,7 | - | - | - | - | 4516,2 | 576,4 | 70606,1 | 2011 - 2014 годы |
| 112. | Следственный изолятор № 1 на 1505 мест (г. Иркутск) | 725645,99 | - | - | 12816,29 | 1990 | 4156,8 | 200295,8 | 506387,1 | 2009 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция режимного корпуса | 125274,7 | - | - | 5805 | - | - | - | 119469,7 | 2009 - 2013 годы |
|  | реконструкция внутриплощадочных и внутренних сетей теплоснабжения и водопровода | 201136,2 | - | - | - | - | 4156,8 | 3181,7 | 193797,7 | 2011 - 2014 годы |
|  | строительство режимного корпуса на 286 мест | 399235,09 | - | - | 7011,29 | 1990 | - | 197114,1 | 193119,7 | 2009 - 2013 годы |
| 113. | Следственный изолятор на 645 мест (г. Ангарск, Иркутская область), реконструкция зданий и сооружений исправительной колонии под следственный изолятор | 191360,3 | - | - | 8752 | 1040 | - | - | 181568,3 | 2009 - 2013 годы |
| 114. | Следственный изолятор № 2 на 1206 мест (г. Новокузнецк, Кемеровская область) | 30782,4 | - | - | - | - | 948,1 | 471,6 | 29362,7 | 2011 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство бани с прачечной | 11784,9 | - | - | - | - | 948,1 | 471,6 | 10365,2 | 2011 - 2013 годы |
|  | реконструкция режимного корпуса | 18997,5 | - | - | - | - | - | - | 18997,5 | 2013 - 2015 годы |
| 115. | Следственный изолятор № 1 на 1120 мест (г. Кемерово), реконструкция режимного корпуса с устройством вентиляции | 45119 | - | - | - | - | - | - | 45119 | 2013 - 2015 годы |
| 116. | Следственный изолятор на 500 мест (г. Белово, Кемеровская область)*, строительство следственного изолятора | 1236741,5 | - | - | - | - | - | 17264,8 | 1219476,7 | 2012 - 2016 годы |
| 117. | Следственный изолятор № 3 на 459 мест (г. Мариинск, Кемеровская область), реконструкция режимного корпуса, бани с прачечной | 18800,68 | - | - | 734,58 | 220 | - | - | 17846,1 | 2009 - 2013 годы |
| 118. | Следственный изолятор № 1 на 2011 мест (г. Новосибирск), строительство режимного корпуса на 1000 мест | 283897,7 | - | 11561 | 400 | - | 78964 | 192972,7 | - | 2008 - 2012 годы |
| 119. | Следственный изолятор № 2 на 567 мест (г. Куйбышев, Новосибирская область), строительство режимного корпуса на 152 места | 99218,6 | - | - | - | - | - | - | 99218,6 | 2013 год |
| 120. | Следственный изолятор № 3 на 703 места (пос. Линево, Новосибирская область), реконструкция общежития под режимный корпус на 308 мест | 70038,5 | - | - | - | - | - | - | 70038,5 | 2013 - 2014 годы |
| 121. | Следственный изолятор на 500 мест (г. Новосибирск)*, строительство следственного изолятора | 1247043,4 | - | - | - | - | - | 19828,4 | 1227215 | 2012 - 2016 годы |
| 122. | Следственный изолятор № 1 на 1815 мест (г. Омск) | 183743,2 | - | - | - | 987 | 19386,3 | 2441,6 | 160928,3 | 2010 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция медицинской части | 18142,3 | - | - | - | 987 | 17155,3 | - | - | 2010 - 2011 годы |
|  | строительство административного корпуса | 165600,9 | - | - | - | - | 2231 | 2441,6 | 160928,3 | 2011 - 2015 годы |
| 123. | Следственный изолятор № 2 на 197 мест (г. Тара, Омская область), строительство здания караульного помещения | 17669 | - | - | - | - | - | - | 17669 | 2013 год |
| 124. | Следственный изолятор № 2 на 320 мест (г. Колпашево, Томская область), строительство административного здания | 80559,7 | - | - | 3796,2 | - | - | - | 76763,5 | 2009 - 2013 годы |
| 125. | Следственный изолятор № 1 на 899 мест (г. Томск), строительство режимного корпуса на 350 мест | 188670,737 | - | - | 4021,537 | - | - | 41695 | 142954,2 | 2009 - 2013 годы |
| 126. | Следственный изолятор на 500 мест (г. Томск)*, строительство следственного изолятора | 1240888,8 | - | - | - | - | - | 27744,8 | 1213144 | 2012 - 2016 годы |
|  | Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Следственный изолятор № 1 на 539 мест (г. Якутск) | 196016,3 | - | - | 515 | 150 | 72920,4 | 110765 | 11665,9 | 2009 - 2013 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство режимного корпуса на 340 мест | 183685,4 | - | - | - | - | 72920,4 | 110765 | - | 2011 - 2012 годы |
|  | реконструкция инженерно-технических средств охраны | 12330,9 | - | - | 515 | 150 | - | - | 11665,9 | 2009 - 2013 годы |
| 128. | Следственный изолятор на 117 мест (г. Ленск, Республика Саха (Якутия)) | 184350,5 | - | - | - | - | - | - | 184350,5 | 2013 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство очистных сооружений | 100554,2 | - | - | - | - | - | - | 100554,2 | 2013 - 2015 годы |
|  | строительство административного здания с контрольно-пропускным пунктом | 83796,3 | - | - | - | - | - | - | 83796,3 | 2013 - 2015 годы |
| 129. | Следственный изолятор на 500 мест (г. Петропавловск-Камчатский)*, строительство следственного изолятора | 1070890,5 | - | - | 11191 | 13828 | - | - | 1045871,5 | 2009 - 2015 годы |
| 130. | Следственный изолятор № 3 на 256 мест (г. Уссурийск, Приморский край) | 504617,4 | 37153 | 56414 | 49023,1 | 204961 | - | - | 157066,3 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция режимного корпуса на 256 мест, административного здания, медицинской части, кухни, производственных мастерских, помещения для хозяйственной обслуги, бани с прачечной, | 347551,1 | 37153 | 56414 | 49023,1 | 204961 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
|  | строительство сборно-следственного отделения, прогулочных двориков, переходных галерей, складов, гаража, вольера для собак, инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство режимного корпуса на 255 мест | 157066,3 | - | - | - | - | - | - | 157066,3 | 2013 - 2016 годы |
| 131. | Следственный изолятор № 5 на 385 мест (пос. Волчанец, Приморский край) | 269228,5 | - | - | - | - | 1128,5 | 309,2 | 267790,8 | 2011 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция инженерно-технических средств охраны | 65364,5 | - | - | - | - | 1128,5 | 309,2 | 63926,8 | 2011 - 2014 годы |
|  | строительство режимного корпуса на 255 мест | 203864 | - | - | - | - | - | - | 203864 | 2014 - 2016 годы |
| 132. | Следственный изолятор № 4 на 390 мест (г. Спасск-Дальний, Приморский край), реконструкция корпуса сборного отделения с медицинской частью | 38696 | 17146 | 21550 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 133. | Следственный изолятор № 1 на 1427 мест (г. Хабаровск), строительство режимного корпуса на 300 мест | 99508 | 99508 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 134. | Следственный изолятор № 3 на 209 мест (г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край), строительство пристройки к административному зданию | 93790 | - | - | - | - | - | - | 93790 | 2016 год |
| 135. | Следственный изолятор № 4 на 551 место (пос. Эльбан, Хабаровский край) | 419481,788 | 20412 | 61164 | 64611,788 | 107011 | 166283 | - | - | 2007 - 2011 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство административного блока, инженерно-технических средств охраны, режимных блоков № 2 и 3, кухни, дизельной, сетей канализации, благоустройство территории | 146187,788 | 20412 | 61164 | 64611,788 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | строительство режимного блока № 1, общежития для хозяйственной обслуги, гаража, административных зданий, здания режимного назначения, контрольно-пропускного пункта, вспомогательных зданий и сооружений, благоустройство территории | 273294 | - | - | - | 107011 | 166283 | - | - | 2010 - 2011 годы |
| 136. | Следственный изолятор № 1 на 1492 места (г. Благовещенск) | 35142,5 | - | - | 603 | 176 | 1693,8 | 464,3 | 32205,4 | 2009 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция административного здания с комнатами для свиданий и кабинетами следователей | 12346,1 | - | - | 603 | 176 | - | - | 11567,1 | 2009 - 2013 годы |
|  | реконструкция режимного корпуса | 22796,4 | - | - | - | - | 1693,8 | 464,3 | 20638,3 | 2011 - 2014 годы |
| 137. | Следственный изолятор на 300 мест (г. Биробиджан)*, строительство следственного изолятора | 762575,4 | - | - | - | - | - | - | 762575,4 | 2013 - 2016 годы |
|  | Итого | 60390959,6 | 2131450 | 2235155 | 2654147,500 | 2019752,6 | 2019752,6 | 2019752,6 | 47310949,3 |  |

_______________

* Следственные изоляторы, в которых условия содержания приводятся в рамках Программы в соответствие с международными стандартами.

Примечания: 1. Объемы финансирования отдельных мероприятий по строительству и реконструкции 
следственных изоляторов в 2007 - 2009 годах могут быть уточнены при формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на соответствующий год в пределах ежегодного объема финансирования.

2. Мероприятия по строительству и реконструкции следственных изоляторов в 2010 - 2016 годах и объемы финансирования после разработки и утверждения проектной документации, а 
также по результатам проведения торгов по определению исполнителей программных мероприятий подлежат уточнению в установленном порядке в пределах установленного федеральной целевой программой «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)» общего объема финансирования на 2010 год и последующие годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к федеральной целевой программе

«Развитие уголовно-исполнительной

системы (2007 - 2016 годы)»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 25 декабря 2009 г.   №  1090)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий по строительству и реконструкции исправительных учреждений в 2007 - 2016 годах

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| Местонахождение учреждений и наименование мероприятий | Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета |
| --- | --- |
|  | 2007 - 2016 годы - всего | в том числе | Сроки исполнения |
|  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 - 2016 годы |  |
|  | Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исправительная колония № 4 (г. Алексеевка, Белгородская область), строительство общежития на 300 мест | 45248,8 | 2916 | - | 16082,8 | 26250 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
| 2. | Валуйская воспитательная колония (г. Валуйки, Белгородская область) | 100154,1 | 806 | - | - | - | - | 9226,6 | 90121,5 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство внеплощадочных сетей | 10032,6 | 806 | - | - | - | - | 9226,6 | - | 2007 - 2012 годы |
|  | строительство общежития на 360 мест | 90121,5 | - | - | - | - | - | - | 90121,5 | 2014 - 2016 годы |
| 3. | Колония-поселение № 8 (пос. Чернянка, Белгородская область), реконструкция административно-бытового корпуса под общежитие на 150 мест | 8837,5 | 1344 | - | - | - | - | - | 7493,5 | 2007 - 2013 годы |
| 4. | Брянская воспитательная колония (г. Брянск), реконструкция инженерных сетей | 29706,36 | - | 1132 | 138,06 | - | - | - | 28436,3 | 2008 - 2014 годы |
| 5. | Исправительная колония № 1, (г. Брянск), строительство общежития на 150 мест | 45509 | - | - | - | - | - | - | 45509 | 2014 - 2016 годы |
| 6. | Исправительная колония № 2, (г. Брянск), строительство бани с прачечной | 16135,2 | - | - | - | - | - | - | 16135,2 | 2014 - 2015 годы |
| 7. | Колония-поселение № 3, (г. Сураж, Брянская область), реконструкция общежития на 150 мест | 26913,43 | 956,444 | - | 25956,986 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 8. | Исправительная колония № 4, (г. Каменка, Брянская область), строительство медицинской части | 40389,8 | - | - | - | - | - | - | 40389,8 | 2014 - 2016 годы |
| 9. | Исправительная колония № 5, (г. Стародуб, Брянская область) | 41671,3 | - | - | 2090 | 435 | - | - | 39146,3 | 2009 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство медицинской части | 32841,7 | - | - | 2090 | 435 | - | - | 30316,7 | 2009 - 2014 годы |
|  | строительство овощехранилища | 8829,6 | - | - | - | - | - | - | 8829,6 | 2015 - 2016 годы |
| 10. | Тюрьма № 1 (г. Покров, Владимирская область), реконструкция очистных сооружений | 13409 | 6953 | 6456 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 11. | Колония-поселение № 9 (дер. Чудиново, Владимирская область), строительство общежития на 500 мест | 118841,1 | 4234 | - | - | - | - | - | 114607,1 | 2007 - 2014 годы |
| 12. | Исправительная колония № 1, (пос. Головино, Владимирская область), реконструкция котельной, строительство газопровода | 23935,8 | - | - | - | - | - | - | 23935,8 | 2014 - 2016 годы |
| 13. | Лечебное исправительное учреждение № 6 (пос. Кривоборье, Воронежская область), строительство клуба-столовой | 50928 | 19928 | 31000 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 14. | Исправительная колония № 3 (пос. Перелешино, Воронежская область), реконструкция котельной и инженерных сетей учреждения | 9319,1 | - | - | 3423 | 143 | - | - | 5753,1 | 2009 - 2013 годы |
| 15. | Исправительная колония № 1 (пос. Семилуки, Воронежская область), строительство здания с комнатами для длительных свиданий | 34605 | - | 1578 | - | - | 33027 | - | - | 2008 - 2011 годы |
| 16. | Исправительная колония № 2 (г. Воронеж), строительство общежития на 300 мест | 62846,5 | - | - | - | - | - | - | 62846,5 | 2014 - 2015 годы |
| 17. | Исправительная колония № 8 (г. Россошь, Воронежская область), строительство общежития на 300 мест | 54844,2 | - | - | 2718 | 397 | - | - | 51729,2 | 2009 - 2014 годы |
| 18. | Бобровская воспитательная колония (г. Бобров, Воронежская область), реконструкция общежития | 49739,8 | 1304 | - | - | - | - | - | 48435,8 | 2007 - 2014 годы |
| 19. | Исправительная колония № 9 (г. Борисоглебск, Воронежская область) | 98764,5 | - | - | - | - | - | - | 98764,5 | 2013 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общежития на 300 мест | 62949,8 | - | - | - | - | - | - | 62949,8 | 2013 - 2015 годы |
|  | строительство административного здания | 35814,7 | - | - | - | - | - | - | 35814,7 | 2013 - 2014 годы |
| 20. | Исправительная колония № 10 (пос. Бородино, Ивановская область), строительство 3 общежитий на 100 мест каждое | 40165 | 6519 | 33646 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 21. | Исправительная колония № 9 (пос. Талицы, Ивановская область), строительство 2 общежитий на 150 мест каждое | 60082,3 | - | - | - | - | - | - | 60082,3 | 2013 - 2014 годы |
| 22. | Исправительная колония № 4 (г. Кинешма, Ивановская область), строительство 2 общежитий на 125 мест каждое | 65346,2 | - | - | - | - | - | - | 65346,2 | 2015 - 2016 годы |
| 23. | Колония-поселение № 12 (с. Шилекша, Ивановская область), строительство общежития на 150 мест | 36000,8 | - | - | - | - | - | - | 36000,8 | 2013 - 2015 годы |
| 24. | Лечебное исправительное учреждение № 1 (пос. Товарково, Калужская область) | 19146,9 | 227 | - | 7616,2 | - | - | - | 11303,7 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство мастерских | 7843,2 | 227 | - | 7616,2 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | реконструкция складов | 11303,7 | - | - | - | - | - | - | 11303,7 | 2013 - 2016 годы |
| 25. | Исправительная колония № 2, (пос. Товарково, Калужская область), реконструкция здания с едиными помещениями камерного типа, столовой под помещения камерного типа со штрафным изолятором, тепло - и электросетей, административно-бытового корпуса под участок колонии поселения | 49592,895 | 742 | - | 7593,095 | 16637 | - | - | 24620,8 | 2007 - 2016 годы |
| 26. | Исправительная колония № 3, (пос. Товарково, Калужская область) | 62482,77 | 218 | - | 17428,47 | - | - | - | 44836,3 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция казармы под административное здание, здания с комнатами для длительных свиданий, сетей электроснабжения | 17646,47 | 218 | - | 17428,47 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | строительство общежития на 200 мест | 44836,3 | - | - | - | - | - | - | 44836,3 | 2013 - 2016 годы |
| 27. | Исправительная колония № 4 (г. Медынь, Калужская область), расширение здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором и здания с комнатами для длительных свиданий, строительство общежития на 200 мест | 37326,3 | - | - | - | - | - | - | 37326,3 | 2013 - 2015 годы |
| 28. | Исправительная колония № 5 (г. Сухиничи, Калужская область) | 24882,4 | - | 508 | - | - | - | - | 24374,4 | 2008 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция зданий под административное здание и здание с комнатами для длительных свиданий | 12749,3 | - | 508 | - | - | - | - | 12241,3 | 2008 - 2013 годы |
|  | строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 12133,1 | - | - | - | - | - | - | 12133,1 | 2014 - 2016 годы |
| 29. | Калужская воспитательная колония (г. Калуга), расширение здания с комнатами для длительных свиданий | 6436,75 | 748 | - | 5688,75 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 30. | Костромская воспитательная колония (г. Кострома) | 27070,4 | 556 | 800 | - | - | - | - | 25714,4 | 2007 - 2013 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство гаража | 10387,5 | 556 | - | - | - | - | - | 9831,5 | 2007 - 2013 годы |
|  | строительство дисциплинарного изолятора | 16682,9 | - | 800 | - | - | - | - | 15882,9 | 2008 - 2013 годы |
| 31. | Исправительная колония № 2 (пос. Поназырево, Костромская область) | 73917,3 | - | - | - | - | - | - | 73917,3 | 2013 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство канализационно-насосной станции | 40473 | - | - | - | - | - | - | 40473 | 2014 - 2016 годы |
|  | строительство столовой | 33444,3 | - | - | - | - | - | - | 33444,3 | 2013 - 2015 годы |
| 32. | Исправительная колония № 1 (г. Кострома), строительство овощехранилища | 13371,5 | - | 780 | - | - | - | - | 12591,5 | 2008 - 2013 годы |
| 33. | Исправительная колония № 7 (пос. Бычиха, Костромская область) | 42401,7 | - | - | - | - | - | - | 42401,7 | 2013 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство бани-санпропускника с прачечной | 15096,5 | - | - | - | - | - | - | 15096,5 | 2014 - 2016 годы |
|  | строительство общежития на 100 мест | 27305,2 | - | - | - | - | - | - | 27305,2 | 2013 - 2016 годы |
| 34. | Исправительная колония № 2 (пос. Косиново, Курская область) | 36401,811 | 487,796 | 705 | 18214,815 | - | - | - | 16994,2 | 2007 - 2013 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общежития на 225 мест | 18586,496 | 487,796 | - | 18098,7 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | строительство медицинской части | 17815,315 | - | 705 | 116,115 | - | - | - | 16994,2 | 2008 - 2013 годы |
| 35. | Исправительная колония № 9 (пос. Косиново, Курская область) | 43537,8 | 21514 | - | - | - | - | - | 22023,8 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общежития на 200 мест | 21514 | 21514 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство медицинской части с амбулаторией | 22023,8 | - | - | - | - | - | - | 22023,8 | 2013 - 2014 годы |
| 36. | Локнинская воспитательная колония (пос. Малая Локня, Курская область) | 140365,074 | 1743,074 | - | - | - | - | - | 138622 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство котельной с инженерными сетями | 71815,774 | 1743,074 | - | - | - | - | - | 70072,7 | 2007 - 2016 годы |
|  | строительство медицинской части | 23840,7 | - | - | - | - | - | - | 23840,7 | 2013 - 2015 годы |
|  | строительство очистных сооружений | 44708,6 | - | - | - | - | - | - | 44708,6 | 2013 - 2016 годы |
| 37. | Тюрьма № 2 (г. Елец, Липецкая область), реконструкция блока вспомогательных помещений | 25959 | 10633 | 15326 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 38. | Усманьская воспитательная колония (г. Усмань, Липецкая область), строительство дисциплинарного изолятора | 13756,1 | - | - | - | - | - | - | 13756,1 | 2013 - 2015 годы |
| 39. | Исправительная колония № 3 (г. Елец, Липецкая область), строительство котельной | 26765,7 | 582 | - | - | - | - | - | 26183,7 | 2007 - 2014 годы |
| 40. | Исправительная колония № 5 (г. Липецк), строительство 2 общежитий на 225 мест каждое | 103421,9 | - | - | - | - | - | - | 103421,9 | 2013 - 2016 годы |
| 41. | Исправительная колония № 6 (пос. Шахово, Орловская область), строительство общежития улучшенной планировки на 500 мест с помещениями для проведения осужденными отпусков и комнатами для длительных и краткосрочных свиданий | 190237,9 | 5050 | - | - | - | 29316,5 | 48671,4 | 107200 | 2007 - 2013 годы |
| 42. | Исправительная колония № 2 (г. Рязань), строительство клуба-столовой | 25553,8 | 939 | - | - | - | - | - | 24614,8 | 2007 - 2013 годы |
| 43. | Рязанская воспитательная колония (с. Льгово, Рязанская область) | 29161,4 | 500 | - | 4463,3 | 17394,5 | - | - | 6803,6 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство бани-санпропускника с прачечной | 22357,8 | 500 | - | 4463,3 | 17394,5 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
|  | реконструкция общежития на 200 мест | 6803,6 | - | - | - | - | - | - | 6803,6 | 2012 - 2014 годы |
| 44. | Исправительная колония № 3 (пос. Октябрьский, Рязанская область), строительство котельной | 34658,7 | 822 | - | - | - | - | - | 33836,7 | 2007 - 2014 годы |
| 45. | Колония-поселение № 4 (пос. Комсомольский, Рязанская область) | 116846,4 | - | - | - | - | - | - | 116846,4 | 2013 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная с инженерными сетями | 24402,7 | - | - | - | - | - | - | 24402,7 | 2013 - 2015 годы |
|  | строительство общежития на 300 мест | 92443,7 | - | - | - | - | - | - | 92443,7 | 2014 - 2016 годы |
| 46. | Исправительная колония № 6 (пос. Стенькино, Рязанская область), строительство общежития на 100 мест | 11173 | 11173 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 47. | Исправительная колония № 6 (г. Рославль, Смоленская область) | 36673,3 | 3416 | - | - | - | - | - | 33257,3 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство 2-го этажа клуба-столовой | 3416 | 3416 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство 2 артезианских скважин с системой водоочистки | 33257,3 | - | - | - | - | - | - | 33257,3 | 2013 - 2014 годы |
| 48. | Исправительная колония № 1 (пос. Анохово, Смоленская область), строительство здания с комнатами для краткосрочных и длительных свиданий | 19065,1 | - | - | - | - | 19065,1 | - | - | 2011 год |
| 49. | Колония-поселение № 5 (г. Десногорск, Смоленская область), строительство общежития на 200 мест | 37949,5 | - | - | - | - | - | - | 37949,5 | 2013 - 2014 годы |
| 50. | Колония-поселение № 7 (пос. Верховье, Смоленская область), строительство бани-санпропускника, амбулатории, газоснабжение учреждения | 18927 | 3917 | 15010 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 51. | Колония-поселение № 2 (пос. Садовый, Тамбовская область), строительство очистных сооружений, артезианской скважины | 35432,655 | 490 | - | 3208,155 | - | - | - | 31734,5 | 2007 - 2014 годы |
| 52. | Исправительная колония № 4 (пос. Кулеватово, Тамбовская область), строительство артезианской скважины | 8145,7 | - | - | - | - | - | - | 8145,7 | 2015 - 2016 годы |
| 53. | Исправительная колония № 8 (пос. Зеленый, Тамбовская область), строительство очистных сооружений | 11282,6 | - | - | - | - | - | - | 11282,6 | 2015 - 2016 годы |
| 54. | Лечебное исправительное учреждение № 7 (пос. Полевой, Тамбовская область) | 32404,585 | 380 | - | 25778,285 | - | - | - | 6246,3 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство очистных сооружений | 26158,285 | 380 | - | 25778,285 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | строительство артезианской скважины | 6246,3 | - | - | - | - | - | - | 6246,3 | 2012 - 2015 годы |
| 55. | Исправительная колония № 3 (пос. Зеленый, Тамбовская область), строительство артезианской скважины | 7043,8 | - | - | - | - | - | - | 7043,8 | 2015 - 2016 годы |
| 56. | Колония-поселение на 250 мест (г. Бежецк, Тверская область), реконструкция комплекса лечебно-трудового профилактория под колонию-поселение | 301772,126 | 7287,126 | 3398 | - | - | - | 17429,1 | 273657,9 | 2007 - 2014 годы |
| 57. | Исправительная колония № 1 (г. Донской, Тульская область), реконструкция общежития на 200 мест | 10731,8 | 620,8 | - | 10111 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 58. | Исправительная колония № 2 (г. Тула) | 28090,2 | 7489 | - | - | - | - | - | 20601,2 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общежития на 300 мест | 7489 | 7489 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | реконструкция медицинской части с амбулаторией и стационаром | 20601,2 | - | - | - | - | - | - | 20601,2 | 2013 - 2015 годы |
| 59. | Лечебное исправительное учреждение № 3 (пос. Озерный, Тульская область), строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 68015,2 | 1137 | - | - | - | - | - | 66878,2 | 2007 - 2014 годы |
| 60. | Исправительная колония № 4 (г. Плавск, Тульская область), реконструкция общежития на 220 мест | 19844,1 | - | - | - | - | - | - | 19844,1 | 2013 - 2015 годы |
| 61. | Исправительная колония № 5 (пос. Шахтерский, Тульская область), строительство общежития на 220 мест | 32853,5 | - | - | - | - | - | - | 32853,5 | 2013 - 2015 годы |
| 62. | Исправительная колония № 6 (г. Новомосковск, Тульская область) | 29379,5 | 324 | - | 7243 | - | - | - | 21812,5 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция бани-санпропускника с прачечной | 7567 | 324 | - | 7243 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | реконструкция столовой | 21812,5 | - | - | - | - | - | - | 21812,5 | 2013 - 2015 годы |
| 63. | Исправительная колония № 7 (пос. Социалистический, Тульская область), строительство общежития на 100 мест | 21583,242 | - | - | 960,542 | 251 | - | - | 20371,7 | 2009 - 2014 годы |
| 64. | Исправительная колония № 1 (г. Ярославль), строительство здания с комнатами для длительных свиданий | 32994,6 | - | - | - | - | - | - | 32994,6 | 2013 - 2014 годы |
| 65. | Исправительная колония № 2 (г. Рыбинск, Ярославская область) | 38436,5 | - | - | - | - | - | - | 38436,5 | 2013 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство здания с комнатами для длительных свиданий | 18087,2 | - | - | - | - | - | - | 18087,2 | 2015 - 2016 годы |
|  | строительство овощехранилища | 20349,3 | - | - | - | - | - | - | 20349,3 | 2013 - 2014 годы |
| 66. | Исправительная колония № 3 (г. Углич, Ярославская область) | 44431,5 | 481 | - | 9104 | - | - | - | 34846,5 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей водоснабжения, аптеки | 9585 | 481 | - | 9104 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | строительство здания с комнатами для длительных свиданий | 34846,5 | - | - | - | - | - | - | 34846,5 | 2013 - 2015 годы |
| 67. | Исправительная колония № 12 (г. Рыбинск, Ярославская область), строительство здания с комнатами для длительных свиданий | 27198,4 | 1405 | - | - | - | 25793,4 | - | - | 2007 - 2011 годы |
|  | Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Исправительная колония № 1 (пос. Надвоицы, Республика Карелия) | 76141,1 | 1193 | - | - | - | - | - | 74948,1 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция сетей и сооружений канализации | 52365,4 | 1193 | - | - | - | - | - | 51172,4 | 2007 - 2014 годы |
|  | строительство контрольно-пропускного пункта | 23775,7 | - | - | - | - | - | - | 23775,7 | 2014 - 2016 годы |
| 69. | Исправительная колония № 9 (г. Петрозаводск) | 99929,8 | 25205 | 28002 | - | - | - | - | 46722,8 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция 2 общежитий, стационара с амбулаторией, инженерно-технических средств охраны | 53207 | 25205 | 28002 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
|  | строительство котельной | 46722,8 | - | - | - | - | - | - | 46722,8 | 2013 - 2015 годы |
| 70. | Лечебное исправительное учреждение № 4 (пос. Верхний, Республика Карелия), строительство котельной | 17433 | 17433 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 71. | Исправительная колония № 1 (пос. Верхний Чов, г. Сыктывкар) | 84209,9 | - | 1127 | - | - | - | - | 83082,9 | 2008 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общежития на 200 мест | 28245,1 | - | 1127 | - | - | - | - | 27118,1 | 2008 - 2013 годы |
|  | строительство столовой | 55964,8 | - | - | - | - | - | - | 55964,8 | 2013 - 2015 годы |
| 72. | Исправительная колония № 29 (г. Ухта, Республика Коми), строительство общежития на 150 мест | 43119,3 | - | - | - | - | - | - | 43119,3 | 2014 - 2016 годы |
| 73. | Лечебное исправительное учреждение № 3 (пос. Ракпас, Республика Коми), строительство общежития на 150 мест | 15637 | 15637 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 74. | Архангельская воспитательная колония (пос. Талаги, г. Архангельск), строительство общежития на 100 мест | 28810,7 | 1145 | - | - | - | - | - | 27665,7 | 2007 - 2014 годы |
| 75. | Исправительная колония № 3 (пос. Талаги, г. Архангельск), строительство столовой | 42166,9 | - | - | - | - | - | - | 42166,9 | 2013 - 2015 годы |
| 76. | Исправительная колония № 7 (пос. Лесная Речка, Архангельская область), строительство учебного здания | 68546,3 | - | - | - | - | - | - | 68546,3 | 2014 - 2016 годы |
| 77. | Исправительная колония № 3 (г. Великий Устюг, Вологодская область), строительство общежития на 180 мест | 21801,64 | 1000 | - | 20801,64 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 78. | Исправительная колония № 4 (г. Сокол, Вологодская область), строительство 2 общежитий на 90 мест каждое | 46039,8 | 2000 | - | - | - | - | - | 44039,8 | 2007 - 2014 годы |
| 79. | Исправительная колония № 17 (пос. Шексна, Вологодская область), строительство общежития на 180 мест | 38354,8 | - | - | - | - | - | - | 38354,8 | 2013 - 2014 годы |
| 80. | Исправительная колония № 20 (г. Устюжна, Вологодская область), строительство общежития на 180 мест | 41977,9 | - | - | - | - | - | - | 41977,9 | 2014 - 2016 годы |
| 81. | Колосовская воспитательная колония (пос. Колосовка, Калининградская область), реконструкция общежития | 42370 | 4135 | 38235 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 82. | Исправительная колония № 7 (г. Гвардейск, Калининградская область), реконструкция общежитий и инженерно-технических средств охраны | 29639 | 4135 | 25504 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 83. | Исправительная колония № 8 (г. Калининград), реконструкция общежития, инженерно-технических средств охраны | 42984 | 8270 | 15892 | 18822 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 84. | Исправительная колония № 17 (г. Мурманск), реконструкция котельной | 33402,4 | - | 2050 | - | - | - | - | 31352,4 | 2008 - 2013 годы |
| 85. | Исправительная колония № 20 (пос. Зеленоборский, Мурманская область), строительство здания караульного помещения | 11464,3 | - | - | - | - | - | - | 11464,3 | 2015 - 2016 годы |
| 86. | Исправительная колония № 4 (г. Валдай, Новгородская область), реконструкция основного ограждения | 34559,9 | 1085 | - | - | - | - | - | 33474,9 | 2007 - 2014 годы |
| 87. | Исправительная колония № 7 (пос. Панковка, Новгородская область), строительство медицинской части | 16604,9 | - | - | 1120 | 306 | - | - | 15178,9 | 2009 - 2013 годы |
| 88. | Исправительная колония № 9 (пос. Парфино, Новгородская область) | 65913,7 | - | - | - | - | - | - | 65913,7 | 2013 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство напорного канализационного коллектора | 22426 | - | - | - | - | - | - | 22426 | 2013 - 2014 годы |
|  | реконструкция основного ограждения | 43487,7 | - | - | - | - | - | - | 43487,7 | 2015 - 2016 годы |
| 89. | Колония-поселение № 6 (пос. Топорок, Новгородская область), строительство 2 общежитий на 75 мест каждое | 41789,5 | - | - | - | - | - | - | 41789,5 | 2014 - 2016 годы |
| 90. | Исправительная колония № 6 (пос. Сосновый Бор, Псковская область) | 36786,5 | 3500 | 1283 | - | - | - | - | 32003,5 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство инженерно-технических средств охраны | 3500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 33286,5 | - | 1283 | - | - | - | - | 32003,5 | 2008 - 2014 годы |
| 91. | Исправительная колония № 3 (пос. Идрица, Псковская область), реконструкция очистных сооружений | 57254,8 | - | - | - | - | - | - | 57254,8 | 2013 - 2015 годы |
| 92. | Исправительная колония № 5 (пос. Металлострой, г. Санкт-Петербург), строительство 2 общежитий на 150 мест каждое | 47374,2 | - | - | - | - | - | - | 47374,2 | 2013 - 2016 годы |
| 93. | Колония-поселение № 1 (пос. Княжево, Ленинградская область), строительство общежития на 300 мест | 55216,6 | - | - | 3160 | 317 | - | - | 51739,6 | 2009 - 2014 годы |
| 94. | Исправительная колония на 1500 мест (пос. Борисова Грива, Ленинградская область), реконструкция зданий и сооружений военного городка под исправительную колонию | 458593,6 | - | - | - | - | - | - | 458593,6 | 2013 - 2016 годы |
|  | Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Майкопская воспитательная колония (г. Майкоп) | 65651 | 1229 | - | - | - | - | - | 64422 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство бани-санпропускника с прачечной, реконструкция сетей канализации и теплоснабжения | 52152,9 | 1229 | - | - | - | - | - | 50923,9 | 2007 - 2014 годы |
|  | строительство административного здания | 13498,1 | - | - | - | - | - | - | 13498,1 | 2013 - 2014 годы |
| 96. | Исправительная колония № 1 (пос. Тлюстенхабль, Республика Адыгея), реконструкция сетей канализации и теплоснабжения | 20976,1 | - | - | - | - | - | - | 20976,1 | 2013 - 2014 годы |
| 97. | Колония-поселение № 4 (пос. Кошехабль, Республика Адыгея), строительство газопровода | 19135,8 | 533 | - | - | - | - | - | 18602,8 | 2007 - 2013 годы |
| 98. | Исправительная колония № 7 (пос. Новое Тюбе, Республика Дагестан) | 92111,5 | 3500 | - | - | - | - | - | 88611,5 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство 2 общежитий на 250 мест каждое | 61287,7 | 3500 | - | - | - | - | - | 57787,7 | 2007 - 2014 годы |
|  | строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором, здания с едиными помещениями камерного типа | 30823,8 | - | - | - | - | - | - | 30823,8 | 2013 - 2015 годы |
| 99. | Исправительная колония № 2 (пос. Загородный, Республика Дагестан), строительство общежития на 250 мест | 52019,4 | - | - | - | - | - | - | 52019,4 | 2014 - 2016 годы |
| 100. | Советская воспитательная колония (пос. Советский, Кабардино-Балкарская Республика) | 88917,2 | - | 14644 | - | - | - | - | 74273,2 | 2008 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство бани-санпропускника с прачечной | 14644 | - | 14644 | - | - | - | - | - | 2008 год |
|  | строительство общежития на 200 мест | 26557,8 | - | - | - | - | - | - | 26557,8 | 2013 - 2016 годы |
|  | строительство школы и столовой | 47715,4 | - | - | - | - | - | - | 47715,4 | 2013 - 2015 годы |
| 101. | Исправительная колония № 3 (пос. Каменка, Кабардино-Балкарская Республика), строительство общежития на 200 мест | 33739,3 | - | - | - | - | - | - | 33739,3 | 2013 - 2014 годы |
| 102. | Колония-поселение на 200 мест (совхоз «Горный», Карачаево-Черкесская Республика), реконструкция зданий и сооружений под колонию-поселение | 175566,5 | 3605 | 2677 | - | - | - | - | 169284,5 | 2007 - 2014 годы |
| 103. | Исправительная колония № 1 (г. Владикавказ), реконструкция общежитий, инженерных сетей, комнат для проведения длительных и краткосрочных свиданий, инженерно-технических средств охраны | 132285,35 | 504 | 4538 | 519,55 | - | - | - | 126723,8 | 2007 - 2014 годы |
| 104. | Лечебное исправительное учреждение № 1 (пос. Двубратский, Краснодарский край) | 19677,5 | - | 900 | 323 | - | - | - | 18454,5 | 2008 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция очистных сооружений, строительство артезианской скважины | 11376,4 | - | 900 | 323 | - | - | - | 10153,4 | 2008 - 2013 годы |
|  | реконструкция котельной | 8301,1 | - | - | - | - | - | - | 8301,1 | 2013 - 2014 годы |
| 105. | Исправительная колония № 2 (пос. Двубратский, Краснодарский край) | 25214,3 | - | - | - | - | - | - | 25214,3 | 2014 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция котельной | 9510,2 | - | - | - | - | - | - | 9510,2 | 2014 - 2016 годы |
|  | реконструкция очистных сооружений | 6193,9 | - | - | - | - | - | - | 6193,9 | 2015 - 2016 годы |
|  | газификация учреждения | 9510,2 | - | - | - | - | - | - | 9510,2 | 2014 - 2016 годы |
| 106. | Исправительная колония № 3, (пос. Двубратский, Краснодарский край) | 31405,9 | - | - | - | - | - | - | 31405,9 | 2013 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция котельной | 4511,1 | - | - | - | - | - | - | 4511,1 | 2013 - 2015 годы |
|  | строительство артезианской скважины | 2191,1 | - | - | - | - | - | - | 2191,1 | 2013 - 2015 годы |
|  | строительство общежития на 200 мест | 24703,7 | - | - | - | - | - | - | 24703,7 | 2013 - 2014 годы |
| 107. | Исправительная колония № 5 (г. Апшеронск, Краснодарский край) | 29510,332 | 16077 | - | 13433,332 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция бани-санпропускника с прачечной | 15580 | 15580 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | реконструкция очистных сооружений | 13930,332 | 497 | - | 13433,332 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 108. | Исправительная колония № 6 (пос. Двубратский, Краснодарский край), строительство административного здания, медицинской части, столовой, реконструкция здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором, бани-санпропускника с прачечной, общежитий | 88006,8 | - | - | - | - | - | - | 88006,8 | 2013 - 2015 годы |
| 109. | Исправительная колония № 14 (г. Краснодар) | 17537,727 | - | 220 | 28,527 | 3711,6 | - | - | 13577,6 | 2008 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство артезианской скважины | 3960,127 | - | 220 | 28,527 | 3711,6 | - | - | - | 2008 - 2010 годы |
|  | строительство стационара | 13577,6 | - | - | - | - | - | - | 13577,6 | 2015 - 2016 годы |
| 110. | Исправительная колония № 11 (пос. Ахтарский, Краснодарский край), газификация учреждения, строительство газопровода и котельной | 23000 | - | - | - | - | 23000 | - | - | 2011 год |
| 111. | Лечебное исправительное учреждение № 8 (пос. Двубратский, Краснодарский край), реконструкция сетей водоснабжения и канализации | 20000,209 | 20000,209 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 112. | Лечебное исправительное учреждение № 8 (г. Нефтекумск, Ставропольский край), строительство общежития на 300 мест | 16220 | 16220 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 113. | Исправительная колония № 1 (с. Кочубеевское, Ставропольский край), строительство столовой | 12162 | - | - | - | - | - | - | 12162 | 2015 - 2016 годы |
| 114. | Исправительная колония № 6 (пос. Дыдымкин, Ставропольский край) | 66504,5 | - | - | - | - | - | - | 66504,5 | 2013 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство котельной | 26680,5 | - | - | - | - | - | - | 26680,5 | 2013 - 2015 годы |
|  | строительство общежития на 200 мест | 39824 | - | - | - | - | - | - | 39824 | 2014 - 2016 годы |
| 115. | Исправительная колония № 7 (г. Зеленокумск, Ставропольский край) | 73443,8 | - | - | - | - | - | - | 73443,8 | 2013 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общежития на 200 мест | 37759,7 | - | - | - | - | - | - | 37759,7 | 2013 - 2016 годы |
|  | строительство контрольно-пропускного пункта с комнатами для длительных свиданий | 35684,1 | - | - | - | - | - | - | 35684,1 | 2013 - 2014 годы |
| 116. | Георгиевская воспитательная колония (г. Георгиевск, Ставропольский край), строительство сетей канализации с коллектором | 19518,22 | 342 | - | 329,42 | - | - | - | 18846,8 | 2007 - 2013 годы |
| 117. | Исправительная колония № 2 (г. Астрахань) | 106161,6 | 2687 | - | - | - | - | - | 103474,6 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство здания с комнатами для длительных свиданий и здания с едиными помещениями камерного типа | 62819,6 | 2687 | - | - | - | - | - | 60132,6 | 2007 - 2014 годы |
|  | строительство 2 общежитий на 100 мест каждое | 43342 | - | - | - | - | - | - | 43342 | 2013 - 2015 годы |
| 118. | Исправительная колония № 6 (г. Астрахань), строительство общежития на 200 мест | 43364,9 | - | - | - | - | - | - | 43364,9 | 2013 - 2015 годы |
| 119. | Лечебное исправительное учреждение № 7 (г. Камызяк, Астраханская область) | 52305,3 | 12249 | - | - | - | - | - | 40056,3 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство бани-санпропускника с прачечной | 10776 | 10776 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство очистных сооружений | 41529,3 | 1473 | - | - | - | - | - | 40056,3 | 2007 - 2014 годы |
| 120. | Исправительная колония № 10 (г. Астрахань) | 51222,808 | - | 561 | 13,608 | - | - | - | 50648,2 | 2008 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция инженерно-технических средств охраны | 6862,708 | - | 561 | 13,608 | - | - | - | 6288,1 | 2008 - 2013 годы |
|  | строительство общежития на 200 мест | 44360,1 | - | - | - | - | - | - | 44360,1 | 2013 - 2015 годы |
| 121. | Исправительная колония № 28 (г. Ленинск, Волгоградская область), строительство котельной | 26355 | 26355 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 122. | Колония-поселение № 3 (г. Волгоград), строительство общежития на 400 мест, реконструкция инженерных сетей | 52069,3 | - | 2460 | 498 | - | - | - | 49111,3 | 2008 - 2014 годы |
| 123. | Исправительная колония № 9 (г. Волгоград), реконструкция котельной | 16777,4 | - | - | - | - | - | - | 16777,4 | 2013 - 2015 годы |
| 124. | Лечебное исправительное учреждение № 23 (г. Урюпинск, Волгоградская область), строительство общежития на 150 мест | 25881 | 7312 | 18569 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 125. | Лечебное исправительное учреждение № 20 (пос. Фрунзе, г. Шахты, Ростовская область), строительство общежития на 300 мест | 104442 | 45267 | 59175 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 126. | Исправительная колония № 18 (г. Азов, Ростовская область), строительство общежития на 200 мест | 31090,6 | 2000 | - | - | - | - | - | 29090,6 | 2007 - 2014 годы |
| 127. | Исправительная колония № 14 (г. Новочеркасск, Ростовская область), строительство 2 общежитий на 200 мест каждое | 54660 | - | - | - | - | - | - | 54660 | 2014 - 2016 годы |
| 128. | Колония-поселение № 8 (пос. Садки, Ростовская область), строительство общежития на 200 мест | 34775,9 | - | - | - | - | - | - | 34775,9 | 2014 - 2016 годы |
| 129. | Исправительная колония № 10 на 2000 мест (Азовский район Ростовской области), строительство | 3128164,447 | - | 44800 | 44092,447 | - | - | - | 3039272 | 2008 - 2016 годы |
|  | Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Лечебное исправительное учреждение № 19 (г. Салават, Республика Башкортостан), расширение учреждения | 10205 | 10205 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 131. | Исправительная колония № 3 (г. Уфа) | 11166,9 | - | 318 | - | - | - | - | 10848,9 | 2008 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство здания с комнатами для длительных свиданий | 3831,1 | - | 318 | - | - | - | - | 3513,1 | 2008 - 2013 годы |
|  | реконструкция бани-санпропускника с прачечной | 7335,8 | - | - | - | - | - | - | 7335,8 | 2013 - 2014 годы |
| 132. | Исправительная колония № 7 (г. Мелеуз, Республика Башкортостан), реконструкция общежития на 200 мест | 16459,2 | - | - | - | - | - | - | 16459,2 | 2013 - 2014 годы |
| 133. | Исправительная колония № 8 (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан), строительство столовой | 38317,4 | 1110 | - | - | - | - | - | 37207,4 | 2007 - 2013 годы |
| 134. | Исправительная колония № 13 (г. Уфа), реконструкция медицинской части | 23822,276 | - | 940 | 255,476 | - | - | - | 22626,8 | 2008 - 2013 годы |
| 135. | Исправительная колония № 16 (г. Салават, Республика Башкортостан), реконструкция общежития на 150 мест | 10301,6 | - | - | - | - | - | - | 10301,6 | 2013 - 2014 годы |
| 136. | Исправительная колония № 21 (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан), строительство здания с комнатами для длительных свиданий | 18835 | 315 | - | 18520 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 137. | Колония-поселение № 5 (г. Уфа), строительство общежития на 198 мест | 28132 | 14362 | 13770 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 138. | Колония-поселение № 6 (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан), реконструкция цеха под общежитие на 150 мест | 27635,1 | - | - | 1480 | 369 | - | - | 25786,1 | 2009 - 2014 годы |
| 139. | Исправительная колония № 6 (г. Йошкар-Ола) | 95939,946 | 17752,646 | 43336 | - | - | - | - | 34851,3 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство столовой | 61088,646 | 17752,646 | 43336 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
|  | строительство общежития на 210 мест | 34851,3 | - | - | - | - | - | - | 34851,3 | 2013 - 2015 годы |
| 140. | Исправительная колония № 5 (пос. Ясный, Республика Марий Эл), строительство очистных сооружений | 15472 | - | - | 15472 | - | - | - | - | 2009 год |
| 141. | Исправительная колония № 4 (пос. Куяр, Республика Марий Эл), реконструкция бани-санпропускника с прачечной | 7854,715 | 7854,715 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 142. | Новотроицкая воспитательная колония (пос. Светлый, Республика Марий Эл), реконструкция напорного коллектора | 44043,9 | - | - | - | - | - | - | 44043,9 | 2014 - 2016 годы |
| 143. | Исправительная колония № 1 (пос. Сосновка, Республика Мордовия), строительство общежития на 200 мест | 37652,3 | - | 1536 | 310 | - | - | - | 35806,3 | 2008 - 2014 годы |
| 144. | Лечебное исправительное учреждение № 3 (пос. Барашево, Республика Мордовия), строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 15488,3 | - | - | - | - | - | - | 15488,3 | 2015 - 2016 годы |
| 145. | Исправительная колония № 5 (пос. Леплей, Республика Мордовия), строительство общежития на 200 мест | 24062,8 | - | - | - | - | - | - | 24062,8 | 2013 - 2016 годы |
| 146. | Исправительная колония № 7 (пос. Сосновка, Республика Мордовия), строительство общежития на 200 мест | 25514,3 | - | - | - | - | - | - | 25514,3 | 2014 - 2016 годы |
| 147. | Исправительная колония № 10 (пос. Ударный, Республика Мордовия), строительство клуба-столовой | 25810,5 | - | - | - | - | - | - | 25810,5 | 2014 - 2016 годы |
| 148. | Исправительная колония № 11 (пос. Явас, Республика Мордовия), строительство столовой | 22681 | 6231 | 16450 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 149. | Исправительная колония № 18 (пос. Потьма, Республика Мордовия), строительство бани-санпропускника с прачечной | 24310,3 | - | - | - | - | - | - | 24310,3 | 2013 - 2014 годы |
| 150. | Лечебное исправительное учреждение № 19 (пос. Лесной, Республика Мордовия), строительство административного здания с контрольно-пропускным пунктом | 30668,543 | 757 | - | 11229,643 | 18681,9 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
| 151. | Исправительная колония № 3 (с. Пановка, Республика Татарстан) | 98465,36 | 1798 | - | 28805,46 | 16030,5 | 16645 | - | 35186,4 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство административного здания | 63278,96 | 1798 | - | 28805,46 | 16030,5 | 16645 | - | - | 2007 - 2011 годы |
|  | строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 35186,4 | - | - | - | - | - | - | 35186,4 | 2013 - 2014 годы |
| 152. | Исправительная колония № 18 (г. Казань), строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 37144,8 | - | - | - | - | - | - | 37144,8 | 2013 - 2015 годы |
| 153. | Исправительная колония № 19 (г. Казань), строительство общежития на 100 мест | 25413,7 | - | - | - | - | - | - | 25413,7 | 2014 - 2016 годы |
| 154. | Исправительная колония № 8 (пос. Хохряки, Удмуртская Республика), строительство напорного коллектора с насосными станциями | 48698 | 16535 | 32163 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 155. | Исправительная колония № 3 (с. Каркалай, Удмуртская Республика), строительство общежития на 300 мест | 64423,6 | - | 2608 | 518 | - | - | - | 61297,6 | 2008 - 2014 годы |
| 156. | Исправительная колония № 6 (г. Новочебоксарск, Чувашская Республика), строительство медицинской части | 36205,668 | - | 22128 | 14077,668 | - | - | - | - | 2008 - 2009 годы |
| 157. | Исправительная колония № 3 (г. Новочебоксарск, Чувашская Республика), строительство общежития на 250 мест | 46647,5 | - | 2324 | - | - | - | - | 44323,5 | 2008 - 2014 годы |
| 158. | Лечебно-профилактическое учреждение № 7 (г. Губаха, Пермский край), строительство очистных сооружений | 44585 | - | 9529 | 35056 | - | - | - | - | 2008 - 2009 годы |
| 159. | Исправительная колония № 35 (пос. Центральный, Пермский край) | 67384,6 | 11151 | - | - | - | - | - | 56233,6 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство очистных сооружений | 11151 | 11151 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство общежития на 250 мест | 56233,6 | - | - | - | - | - | - | 56233,6 | 2015 - 2016 годы |
| 160. | Исправительная колония № 37 (пос. Половинка, Пермский край), строительство очистных сооружений | 14408,83 | - | 8517 | 5891,83 | - | - | - | - | 2008 - 2009 годы |
| 161. | Исправительная колония № 18 (пос. Дальний, Пермский край), строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 29171,8 | - | - | - | - | - | - | 29171,8 | 2013 - 2014 годы |
| 162. | Исправительная колония № 1 объединения исправительных колоний № 2 (г. Соликамск, Пермский край) | 67750,3 | - | - | - | - | - | - | 67750,3 | 2013 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство котельной | 37098,3 | - | - | - | - | - | - | 37098,3 | 2013 - 2014 годы |
|  | строительство бани-санпропускника с прачечной | 30652 | - | - | - | - | - | - | 30652 | 2014 - 2016 годы |
| 163. | Исправительная колония № 18 (пос. Восточный, Кировская область), строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 17661,6 | - | - | - | - | - | - | 17661,6 | 2014 - 2016 годы |
| 164. | Котельническая воспитательная колония (г. Котельнич, Кировская область) | 36514,56 | 195 | 1497 | 6950,36 | - | - | - | 27872,2 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство артезианской скважины, реконструкция сетей водопровода | 6793,5 | 195 | - | 6598,5 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | строительство учебного здания | 29721,06 | - | 1497 | 351,86 | - | - | - | 27872,2 | 2008 - 2014 годы |
| 165. | Колония-поселение № 15 (дер. Калачиги, Кировская область), строительство общежития на 80 мест | 23701 | - | - | - | - | - | - | 23701 | 2013 - 2015 годы |
| 166. | Исправительная колония № 18 (пос. Восточный, Кировская область), строительство общежития на 150 мест | 41796,6 | - | - | - | - | - | - | 41796,6 | 2013 - 2014 годы |
| 167. | Колония-поселение № 26 (пос. Заречный, Кировская область), строительство общежития на 80 мест | 9712 | 9712 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 168. | Колония-поселение № 32 (пос. Созимский, Кировская область), строительство общежития на 80 мест | 15002 | - | - | - | - | - | - | 15002 | 2015 год |
| 169. | Исправительная колония № 15 (пос. Анненковский, Нижегородская область), строительство очистных сооружений | 45926,4 | - | - | - | - | - | - | 45926,4 | 2013 - 2016 годы |
| 170. | Исправительная колония № 2 (г. Нижний Новгород), реконструкция дома ребенка | 12611 | 283 | - | 5563 | 6765 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
| 171. | Исправительная колония № 4 (пос. Буреполом, Нижегородская область), строительство здания дежурной службы | 11048,6 | - | - | - | - | - | - | 11048,6 | 2014 - 2016 годы |
| 172. | Исправительная колония № 6 (пос. Мирный, Нижегородская область), строительство общежития на 200 мест | 41146,5 | - | - | - | - | - | - | 41146,5 | 2013 - 2014 годы |
| 173. | Исправительная колония № 8 (пос. Южный, Нижегородская область), строительство общежития на 200 мест | 41871 | - | - | - | - | - | - | 41871 | 2013 - 2016 годы |
| 174. | Исправительная колония № 16 (пос. Просек, Нижегородская область) | 65861,03 | 7991,43 | 9564 | - | - | - | - | 48305,6 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство котельной | 21883,23 | 7991,43 | 9564 | - | - | - | - | 4327,8 | 2007 - 2015 годы |
|  | строительство очистных сооружений | 43977,8 | - | - | - | - | - | - | 43977,8 | 2015 - 2016 годы |
| 175. | Исправительная колония № 3 (г. Новотроицк, Оренбургская область), строительство котельной | 10330 | 661 | - | 9669 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 176. | Исправительная колония № 4 (г. Оренбург), строительство общежития на 300 мест | 35269,4 | - | - | 2382 | 377 | - | - | 32510,4 | 2009 - 2014 годы |
| 177. | Исправительная колония № 5 (г. Новотроицк, Оренбургская область), строительство канализационного напорного коллектора | 19431,1 | - | - | - | - | - | - | 19431,1 | 2014 - 2016 годы |
| 178. | Исправительная колония № 9 (г. Акбулак, Оренбургская область), строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 23362,3 | - | - | - | - | - | - | 23362,3 | 2014 - 2016 годы |
| 179. | Колония-поселение № 13 (г. Оренбург), строительство общежития на 300 мест | 41907,6 | - | - | - | - | - | - | 41907,6 | 2013 - 2016 годы |
| 180. | Исправительная колония № 4 (пос. Лесной, Пензенская область) | 70917,3 | 18191 | - | - | - | - | - | 52726,3 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция инженерно-технических средств охраны | 18191 | 18191 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство общежития на 250 мест | 52726,3 | - | - | - | - | - | - | 52726,3 | 2013 - 2014 годы |
| 181. | Исправительная колония № 1 (г. Пенза), реконструкция внутриплощадочных тепловых сетей | 4671 | 3793 | 878 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 182. | Исправительная колония № 8 (г. Пенза), строительство канализационного коллектора | 59609,1 | - | - | - | - | - | - | 59609,1 | 2013 - 2014 годы |
| 183. | Исправительная колония № 7 (г. Пенза), строительство канализационного коллектора | 3022 | 3022 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 184. | Исправительная колония № 5 (г. Самара), реконструкция столовой | 36395,1 | - | - | - | - | - | - | 36395,1 | 2013 - 2014 годы |
| 185. | Исправительная колония № 4 (г. Самара), строительство общежития на 225 мест | 15345 | 15345 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 186. | Исправительная колония № 13 (с. Спиридоновка, Самарская область), строительство общежития на 300 мест | 37202 | 16856 | 20346 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 187. | Исправительная колония № 10 (пос. Волжский, Самарская область), строительство общежития на 45 мест | 10792,5 | - | - | - | - | - | - | 10792,5 | 2013 - 2014 годы |
| 188. | Исправительная колония № 26 (с. Спиридоновка, Самарская область), реконструкция здания караульного помещения под здание с комнатами для длительных свиданий | 46231,8 | 1080 | - | - | - | 20232 | 24919,8 | - | 2007 - 2012 годы |
| 189. | Тюрьма (г. Балашов, Саратовская область), строительство режимного корпуса тюрьмы на 130 мест | 138171 | - | - | - | - | - | - | 138171 | 2013 - 2016 годы |
| 190. | Исправительная колония № 2 (г. Энгельс, Саратовская область), строительство газопровода | 2230 | 2230 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 191. | Исправительная колония № 17 (г. Пугачев, Саратовская область), строительство канализационной насосной станции | 6305 | - | 1297 | - | - | 5008 | - | - | 2008 - 2011 годы |
| 192. | Колония-поселение № 11 (с. Усть-Золиха, Саратовская область), строительство бани-санпропускника с прачечной | 31068 | - | - | - | - | - | - | 31068 | 2013 - 2014 годы |
| 193. | Исправительная колония № 7 (с. Паницкая, Саратовская область), строительство очистных сооружений | 21979 | 21979 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 194. | Колония-поселение № 1 (г. Ульяновск), строительство бани-санпропускника с прачечной | 20489,7 | - | 977 | - | - | 19512,7 | - | - | 2008 - 2011 годы |
| 195. | Исправительная колония № 2 (пос. Северный, Ульяновская область) | 73514 | - | - | - | - | - | - | 73514 | 2013 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство штрафного изолятора | 30630,8 | - | - | - | - | - | - | 30630,8 | 2013 - 2015 годы |
|  | строительство здания с комнатами для длительных свиданий | 42883,2 | - | - | - | - | - | - | 42883,2 | 2015 - 2016 годы |
| 196. | Исправительная колония № 4 (г. Ульяновск), строительство штрафного изолятора | 31590,5 | - | - | - | - | - | - | 31590,5 | 2013 - 2015 годы |
|  | Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197. | Исправительная колония № 6 (с. Иковка, Курганская область) | 67562,6 | - | 2107 | - | - | - | - | 65455,6 | 2008 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 32711,3 | - | 2107 | - | - | - | - | 30604,3 | 2008 - 2015 годы |
|  | строительство общежития на 200 мест | 34851,3 | - | - | - | - | - | - | 34851,3 | 2013 - 2015 годы |
| 198. | Колония-поселение № 5 (г. Курган), строительство административного здания | 23689,7 | - | 1488 | - | - | - | - | 22201,7 | 2008 - 2014 годы |
| 199. | Юргамышская воспитательная колония (г. Юргамыш, Курганская область), строительство дисциплинарного изолятора | 18522,2 | - | - | - | - | - | - | 18522,2 | 2013 - 2014 годы |
| 200. | Краснотурьинская воспитательная колония № 1 (г. Краснотурьинск, Свердловская область) | 60243,48 | - | - | 785,18 | 382 | - | - | 59076,3 | 2009 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство медицинской части | 27825,48 | - | - | 785,18 | 382 | - | - | 26658,3 | 2009 - 2014 годы |
|  | строительство основного ограждения | 32418 | - | - | - | - | - | - | 32418 | 2014 - 2016 годы |
| 201. | Исправительная колония № 66 (дер. Решеты, Свердловская область), строительство 3 общежитий на 200 мест каждое, медицинской части, инженерных сетей, реконструкция бани-санпропускника с прачечной | 151946,235 | - | 4012 | 2003,635 | 650 | - | - | 145280,6 | 2008 - 2015 годы |
| 202. | Исправительная колония № 5 (г. Нижний Тагил, Свердловская область), строительство контрольно-пропускного пункта со шлюзом | 32698,8 | - | - | - | - | - | - | 32698,8 | 2013 - 2014 годы |
| 203. | Исправительная колония № 18 (пос. Сосьва, Свердловская область), строительство административного здания | 35102,2 | - | - | - | - | - | - | 35102,2 | 2014 - 2016 годы |
| 204. | Исправительная колония № 10 (г. Екатеринбург), строительство общежития на 200 мест | 41725,1 | - | - | - | - | - | - | 41725,1 | 2014 - 2016 годы |
| 205. | Исправительная колония № 56 (пос. Лозьва, Свердловская область), строительство бани-санпропускника с прачечной | 26533,5 | - | - | - | - | - | - | 26533,5 | 2013 - 2016 годы |
| 206. | Колония-поселение № 57 (г. Ивдель, Свердловская область), строительство общежития на 200 мест | 41725,1 | - | - | - | - | - | - | 41725,1 | 2014 - 2016 годы |
| 207. | Исправительная колония № 4 (г. Тюмень), строительство общежития на 150 мест | 29189 | 8059 | 21130 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 208. | Исправительная колония № 13 (г. Тобольск, Тюменская область) | 183745,675 | 240 | - | 4263,575 | - | - | - | 179242,1 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция инженерно-технических средств охраны | 4503,575 | 240 | - | 4263,575 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | реконструкция здания производственного назначения под столовую, клуб, баню-санпропускник с прачечной | 117301,3 | - | - | - | - | - | - | 117301,3 | 2013 - 2016 годы |
|  | строительство учебного здания | 31959 | - | - | - | - | - | - | 31959 | 2013 - 2015 годы |
|  | строительство медицинской части | 29981,8 | - | - | - | - | - | - | 29981,8 | 2014 - 2016 годы |
| 209. | Исправительная колония № 2 (г. Тюмень), строительство котельной | 49324,6 | - | - | - | - | - | - | 49324,6 | 2013 - 2014 годы |
| 210. | Тюменская воспитательная колония (пос. Винзили, Тюменская область), строительство канализационного коллектора | 10627,782 | 600 | - | 10027,782 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 211. | Лечебно-профилактическое учреждение № 3 (г. Челябинск), строительство общежития на 150 мест, бани с прачечной | 42962 | 8997 | 33965 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 212. | Исправительная колония № 2 (г. Челябинск), строительство общежития на 200 мест | 50936,5 | - | - | - | - | - | - | 50936,5 | 2014 - 2016 годы |
| 213. | Исправительная колония № 5 (г. Челябинск), строительство общежития на 200 мест | 48978,8 | - | - | - | - | - | - | 48978,8 | 2015 - 2016 годы |
| 214. | Лечебное исправительное учреждение № 9 (г. Бакал, Челябинская область), строительство общежития на 50 мест | 10931,5 | - | - | - | - | - | - | 10931,5 | 2013 - 2014 годы |
| 215. | Исправительная колония № 10 (г. Кыштым, Челябинская область), строительство бани-санпропускника с прачечной | 64221,8 | 1063 | - | - | - | - | - | 63158,8 | 2007 - 2014 годы |
| 216. | Исправительная колония № 24 (г. Озерск, Челябинская область), строительство овощехранилища | 8464 | 8464 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 217. | Атлянская воспитательная колония (пос. Атлян, Челябинская область), строительство здания дисциплинарного изолятора и общежития | 27614,5 | - | - | - | - | - | - | 27614,5 | 2013 - 2014 годы |
| 218. | Челябинская воспитательная колония (г. Челябинск), реконструкция школы | 44857,1 | - | - | - | - | - | - | 44857,1 | 2015 - 2016 годы |
| 219. | Исправительная колония № 14 (пос. Локосово, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 50666,4 | 4815 | 11428 | - | 13823,5 | 20599,9 | - | - | 2007 - 2011 годы |
| 220. | Исправительная колония № 15 (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) | 92033,4 | 13052 | 41564 | - | - | - | - | 37417,4 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство 2 общежитий на 432 места каждое | 54616 | 13052 | 41564 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
|  | строительство клуба-столовой | 37417,4 | - | - | - | - | - | - | 37417,4 | 2013 - 2014 годы |
| 221. | Исправительная колония № 8 (г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ), строительство общежития на 200 мест и столовой | 50776 | 1899 | - | - | - | - | - | 48877 | 2007 - 2014 годы |
| 222. | Исправительная колония № 3 (пос. Харп, Ямало-Ненецкий автономный округ), строительство общежития на 100 мест | 22802 | - | - | - | - | - | - | 22802 | 2013 - 2014 годы |
| 223. | Исправительная колония № 18 (пос. Харп, Ямало-Ненецкий автономный округ), строительство 2 общежитий на 200 мест каждое | 95216,7 | - | - | - | - | - | - | 95216,7 | 2013 - 2016 годы |
|  | Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224. | Исправительная колония № 2 (с. Майма, Республика Алтай) | 85874,6 | 7798 | - | 1747 | 258 | - | - | 76071,6 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция общежития на 150 мест | 7798 | 7798 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство бани-санпропускника с прачечной | 14562,9 | - | - | 1747 | 258 | - | - | 12557,9 | 2009 - 2013 годы |
|  | реконструкция штрафного изолятора | 7167,6 | - | - | - | - | - | - | 7167,6 | 2013 - 2014 годы |
|  | строительство общежития на 200 мест | 56346,1 | - | - | - | - | - | - | 56346,1 | 2014 - 2016 годы |
| 225. | Исправительная колония № 1 (г. Гусиноозерск, Республика Бурятия), строительство канализационного коллектора | 52724 | - | 28567 | 24157 | - | - | - | - | 2008 - 2009 годы |
| 226. | Исправительная колония № 2 (г. Улан-Удэ), строительство общежития на 200 мест | 40919,1 | - | - | - | - | - | - | 40919,1 | 2013 - 2016 годы |
| 227. | Исправительная колония № 4 (пос. Выдрино, Республика Бурятия) | 49616,1 | 937 | - | 27792 | - | - | - | 20887,1 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство столовой | 28729 | 937 | - | 27792 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
|  | строительство общежития на 100 мест | 20887,1 | - | - | - | - | - | - | 20887,1 | 2014 - 2016 годы |
| 228. | Исправительная колония № 8 (г. Улан-Удэ), строительство общежития на 300 мест | 33396 | 9127 | 24269 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 229. | Улан-Удэнская воспитательная колония (г. Улан-Удэ), строительство общежития на 200 мест | 36317,1 | - | - | - | - | - | - | 36317,1 | 2014 - 2016 годы |
| 230. | Лечебное исправительное учреждение № 2 (г. Кызыл), строительство общежития на 150 мест | 26677 | 8932 | 17745 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 231. | Исправительная колония № 1 (г. Кызыл) | 146179,7 | 1132 | - | - | - | - | - | 145047,7 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общежития на 300 мест | 62669,7 | 1132 | - | - | - | - | - | 61537,7 | 2007 - 2014 годы |
|  | строительство бани-санпропускника с прачечной | 58188,8 | - | - | - | - | - | - | 58188,8 | 2013 - 2016 годы |
|  | строительство здания общеобразовательной школы | 25321,2 | - | - | - | - | - | - | 25321,2 | 2013 - 2016 годы |
| 232. | Исправительная колония № 4 (г. Шагонар, Республика Тыва), строительство общежития на 300 мест | 39481,3 | - | - | - | - | - | - | 39481,3 | 2014 - 2016 годы |
| 233. | Колония-поселение № 3 (г. Кызыл), строительство общежития на 200 мест | 35250,6 | - | - | - | - | - | - | 35250,6 | 2013 - 2015 годы |
| 234. | Лечебное исправительное учреждение (пос. Пригорск, Республика Хакасия), реконструкция комбината «Сибирь» в лечебное исправительное учреждение, строительство инженерно-технических средств охраны | 11567 | 11567 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 235. | Абаканская воспитательная колония (пос. Усть-Абакан, Республика Хакасия), строительство бани-санпропускника с прачечной | 38893,9 | - | - | - | - | - | - | 38893,9 | 2015 - 2016 годы |
| 236. | Исправительная колония № 29 (пос. Пригорск, Республика Хакасия) | 64165,7 | - | 636 | 917,2 | 459 | - | - | 62153,5 | 2008 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общежития на 300 мест | 35406,7 | - | 636 | 917,2 | 459 | - | - | 33394,5 | 2008 - 2014 годы |
|  | строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 28759 | - | - | - | - | - | - | 28759 | 2012 - 2015 годы |
| 237. | Исправительная колония № 3 (г. Барнаул) | 80313,7 | 1543 | - | - | 22325 | - | - | 56445,7 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство здания c помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 23868 | 1543 | - | - | 22325 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
|  | строительство общежития на 230 мест | 56445,7 | - | - | - | - | - | - | 56445,7 | 2013 - 2014 годы |
| 238. | Исправительная колония № 5 (г. Рубцовск, Алтайский край), строительство общежития на 300 мест | 30447,9 | 1906 | - | 18129 | 10412,9 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
| 239. | Исправительная колония № 10 (г. Рубцовск, Алтайский край), строительство общежития на 200 мест | 23374,6 | - | - | - | - | - | - | 23374,6 | 2014 - 2016 годы |
| 240. | Исправительная колония № 9 (г. Рубцовск, Алтайский край), строительство сетей водоснабжения | 3145 | 3145 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 241. | Тюрьма (г. Минусинск, Красноярский край), реконструкция административного здания с контрольно-пропускным пунктом и шлюзом, режимного корпуса | 85331 | 49635 | 35696 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 242. | Исправительная колония № 7 (пос. Арийск, Красноярский край), строительство сетей водоснабжения | 21658 | - | 1373 | - | - | - | - | 20285 | 2008 - 2013 годы |
| 243. | Исправительная колония № 16 (пос. Громадский, Красноярский край) | 113172 | - | - | - | - | - | - | 113172 | 2013 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей водоснабжения | 14459,2 | - | - | - | - | - | - | 14459,2 | 2013 - 2014 годы |
|  | строительство очистных сооружений и сетей канализации | 98712,8 | - | - | - | - | - | - | 98712,8 | 2013 - 2015 годы |
| 244. | Исправительная колония № 22 (г. Красноярск), строительство общежития на 200 мест | 54773 | - | - | - | - | - | - | 54773 | 2013 - 2015 годы |
| 245. | Объединение исправительных колоний № 36 (дер. Старцево, Красноярский край), строительство котельной | 84323 | 1083 | - | - | - | - | - | 83240 | 2007 - 2014 годы |
| 246. | Канская воспитательная колония (г. Канск, Красноярский край), строительство клуба со спортивным залом | 69957,4 | - | - | - | - | - | - | 69957,4 | 2014 - 2016 годы |
| 247. | Колония-поселение № 19 (г. Красноярск), строительство складов | 21579,9 | - | - | - | - | - | - | 21579,9 | 2014 - 2016 годы |
| 248. | Исправительная колония № 7 (г. Ангарск, Иркутская область) | 227456,7 | 2658 | - | - | - | - | - | 224798,7 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство столовой | 57722,3 | 2658 | - | - | - | - | - | 55064,3 | 2007 - 2014 годы |
|  | строительство общежития на 200 мест | 19849,6 | - | - | - | - | - | - | 19849,6 | 2013 - 2015 годы |
|  | строительство общежития на 245 мест | 21295,5 | - | - | - | - | - | - | 21295,5 | 2014 - 2016 годы |
|  | строительство клуба | 51814,4 | - | - | - | - | - | - | 51814,4 | 2014 - 2016 годы |
|  | строительство медицинской части | 57553,1 | - | - | - | - | - | - | 57553,1 | 2014 - 2016 годы |
|  | реконструкция бани с прачечной | 19221,8 | - | - | - | - | - | - | 19221,8 | 2013 - 2014 годы |
| 249. | Объединение исправительных колоний № 1 (пос. Бозой, Иркутская область), строительство водонапорной башни, артезианской скважины, очистных сооружений, реконструкция сетей водоснабжения и канализации | 65682,684 | 1787 | - | 27981,284 | 25000 | 10914,4 | - | - | 2007 - 2011 годы |
| 250. | Мариинская воспитательная колония (г. Мариинск, Кемеровская область) | 70876,82 | - | - | 1314,72 | 362 | - | - | 69200,1 | 2009 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство дисциплинарного изолятора | 19721,02 | - | - | 1314,72 | 362 | - | - | 18044,3 | 2009 - 2013 годы |
|  | строительство общежития на 190 мест | 51155,8 | - | - | - | - | - | - | 51155,8 | 2013 - 2015 годы |
| 251. | Колония-поселение № 2, (пос. Орлово-Розово, Кемеровская область) | 148547,241 | 3490 | 1405 | 26371,141 | 15514,7 | 25598,6 | 37716 | 38451,8 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство 3 общежитий на 200 мест каждое | 108690,441 | 3490 | - | 26371,141 | 15514,7 | 25598,6 | 37716 | - | 2007 - 2012 годы |
|  | строительство штрафного изолятора | 13599,8 | - | 1405 | - | - | - | - | 12194,8 | 2008 - 2013 годы |
|  | строительство бани-санпропускника с прачечной | 26257 | - | - | - | - | - | - | 26257 | 2013 - 2015 годы |
| 252. | Ленинск-Кузнецкая воспитательная колония (г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область) | 45061,5 | 712 | - | - | - | - | - | 44349,5 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общежития на 80 мест | 20275,8 | 712 | - | - | - | - | - | 19563,8 | 2007 - 2013 годы |
|  | строительство дисциплинарного изолятора | 13925,4 | - | - | - | - | - | - | 13925,4 | 2014 - 2016 годы |
|  | строительство инженерных сетей | 10860,3 | - | - | - | - | - | - | 10860,3 | 2015 - 2016 годы |
| 253. | Исправительная колония № 35 (г. Мариинск, Кемеровская область), строительство общежития на 200 мест | 44328,3 | - | - | - | - | - | - | 44328,3 | 2013 - 2015 годы |
| 254. | Лечебное исправительное учреждение № 10 (г. Новосибирск) | 91070,7 | 11523 | 13622 | - | 10000 | 13082,7 | 42843 | - | 2007 - 2012 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общежития на 200 мест | 22182 | 8560 | 13622 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
|  | строительство очистных сооружений | 68888,7 | 2963 | - | - | 10000 | 13082,7 | 42843 | - | 2007 - 2012 годы |
| 255. | Исправительная колония № 13 (пос. Раисино, Новосибирская область) | 143199,2 | - | 670 | - | - | - | - | 142529,2 | 2008 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство медицинской части | 59472,2 | - | 670 | - | - | - | - | 58802,2 | 2008 - 2014 годы |
|  | строительство общежития на 300 мест | 72569,6 | - | - | - | - | - | - | 72569,6 | 2014 - 2016 годы |
|  | строительство артезианской скважины | 11157,4 | - | - | - | - | - | - | 11157,4 | 2015 - 2016 годы |
| 256. | Исправительная колония № 14 (г. Тогучин, Новосибирская область), строительство общежития на 250 мест | 60800,5 | - | - | - | - | - | - | 60800,5 | 2014 - 2016 годы |
| 257. | Новосибирская воспитательная колония (г. Новосибирск), строительство клуба-столовой | 47925,3 | - | - | - | - | - | - | 47925,3 | 2013 - 2015 годы |
| 258. | Лечебное исправительное учреждение № 2 (г. Омск), строительство общежития на 50 мест | 13465,7 | - | - | - | - | - | - | 13465,7 | 2013 - 2015 годы |
| 259. | Исправительная колония № 6 (г. Омск), строительство общежития на 100 мест | 46784,6 | 850 | - | - | - | - | - | 45934,6 | 2007 - 2014 годы |
| 260. | Исправительная колония № 8 (г. Омск) | 27595,9 | - | - | - | - | - | - | 27595,9 | 2013 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общежития на 50 мест | 15155,9 | - | - | - | - | - | - | 15155,9 | 2015 - 2016 годы |
|  | реконструкция здания с комнатами для длительных свиданий | 12440 | - | - | - | - | - | - | 12440 | 2013 - 2014 годы |
| 261. | Лечебное исправительное учреждение № 10 (г. Омск), строительство здания с комнатами для длительных свиданий | 22900 | - | 15103 | 7797 | - | - | - | - | 2008 - 2009 годы |
| 262. | Лечебно-профилактическое учреждение № 11 (г. Омск), строительство овощехранилища | 15121,6 | - | - | - | - | - | - | 15121,6 | 2015 - 2016 годы |
| 263. | Омская воспитательная колония (пос. Морозовка, Омская область) | 35792,6 | - | 856 | - | - | - | - | 34936,6 | 2008 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство здания с комнатами для длительных свиданий и контрольно - пропускным пунктом | 21724 | - | 856 | - | - | - | - | 20868 | 2008 - 2013 годы |
|  | реконструкция медицинской части | 14068,6 | - | - | - | - | - | - | 14068,6 | 2015 - 2016 годы |
| 264. | Исправительная колония № 3 (г. Томск) | 253209,4 | - | 1368 | 6632 | - | - | - | 245209,4 | 2008 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство 2 общежитий на 358 мест каждое | 205863,1 | - | 1368 | 6632 | - | - | - | 197863,1 | 2008 - 2015 годы |
|  | строительство здания общеобразовательной школы | 47346,3 | - | - | - | - | - | - | 47346,3 | 2013 - 2015 годы |
| 265. | Томская воспитательная колония № 2 (г. Томск), строительство общежития на 400 мест | 103578,7 | 4137 | - | - | - | - | - | 99441,7 | 2007 - 2014 годы |
| 266. | Исправительная колония № 2 (г. Асино, Томская область), строительство клуба | 59918,1 | - | - | - | - | - | - | 59918,1 | 2014 - 2016 годы |
| 267. | Томская воспитательная колония № 1 (пос. Дзержинский, Томская область), реконструкция спортивного зала | 45724,8 | - | - | - | - | - | - | 45724,8 | 2015 - 2016 годы |
| 268. | Исправительная колония № 1 (г. Нерчинск, Забайкальский край), строительство овощехранилища | 16033 | - | 9176 | 6857 | - | - | - | - | 2008 - 2009 годы |
| 269. | Исправительная колония № 2 (пос. Шара-Горохон, Забайкальский край) | 131225,5 | 10042 | - | - | - | - | - | 121183,5 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство здания с комнатами для длительных и краткосрочных свиданий | 10042 | 10042 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство овощехранилища | 27415,4 | - | - | - | - | - | - | 27415,4 | 2013 год |
|  | строительство бани-санпропускника с прачечной | 93768,1 | - | - | - | - | - | - | 93768,1 | 2014 - 2016 годы |
| 270. | Лечебное исправительное учреждение № 4 (г. Чита), строительство станции биологической очистки стоков | 101613,8 | - | - | - | - | - | - | 101613,8 | 2013 - 2016 годы |
| 271. | Исправительная колония № 7 (пос. Оловянная, Забайкальский край), строительство котельной и тепловых сетей | 105561,6 | - | - | - | - | - | - | 105561,6 | 2013 - 2016 годы |
| 272. | Нерчинская воспитательная колония (г. Нерчинск, Забайкальский край), реконструкция котельной и тепловых сетей | 10004,7 | - | - | - | - | - | - | 10004,7 | 2014 - 2016 годы |
|  | Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. | Исправительная колония № 50 (пос. Волчанец, Приморский край), реконструкция административного здания под медицинскую часть | 40951 | 6270 | 34681 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 274. | Исправительная колония № 39 (пос. Чкаловское, Приморский край), строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 22329,6 | - | - | - | - | - | - | 22329,6 | 2014 - 2016 годы |
| 275. | Исправительная колония № 3 (г. Хабаровск), строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором | 45114,1 | 3072 | - | - | - | 10602,1 | 31440 | - | 2007 - 2012 годы |
| 276. | Исправительная колония № 8 (пос. Старт, Хабаровский край), строительство артезианской скважины с системой водоочистки | 22311,5 | - | - | - | - | - | - | 22311,5 | 2013 - 2014 годы |
| 277. | Исправительная колония № 12 (пос. Заозерное, Хабаровский край), реконструкция дома ребенка | 154143,4 | - | - | - | - | - | - | 154143,4 | 2013 - 2016 годы |
| 278. | Исправительная колония № 2 (с. Возжаевка, Амурская область), строительство артезианской скважины | 2589 | - | 2589 | - | - | - | - | - | 2008 год |
| 279. | Исправительная колония № 3 (пос. Среднебелая, Амурская область) | 98173,35 | 8553 | - | 21889,550 | 67730,8 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство артезианской скважины | 2231 | 2231 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
|  | строительство общежития на 250 мест | 55687,95 | 3322 | - | 14146,95 | 38219 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
|  | строительство столовой | 40254,4 | 3000 | - | 7742,6 | 29511,8 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
| 280. | Исправительная колония № 5 (пос. Тахтамыгда, Амурская область), строительство общежития на 200 мест | 34780,6 | - | - | - | - | - | - | 34780,6 | 2013 - 2015 годы |
| 281. | Исправительная колония № 8 (г. Благовещенск) | 85802 | 2340 | - | - | - | 9352,2 | 34467,1 | 39642,7 | 2007 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство канализационной насосной станции с коллектором | 46159,3 | 2340 | - | - | - | 9352,2 | 34467,1 | - | 2007 - 2012 годы |
|  | строительство столовой | 39642,7 | - | - | - | - | - | - | 39642,7 | 2015 - 2016 годы |
| 282. | Лечебное исправительное учреждение № 1 (г. Свободный, Амурская область), строительство очистных сооружений и столовой | 70117 | 24754 | 45363 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
| 283. | Исправительная колония № 5 (г. Петропавловск-Камчатский), строительство здания с комнатами для длительных свиданий | 12200,074 | 548 | - | 11652,074 | - | - | - | - | 2007 - 2009 годы |
| 284. | Исправительная колония № 6 (г. Елизово, Камчатский край), строительство здания с комнатами для длительных свиданий | 9118,52 | - | 800 | 142,72 | - | - | - | 8175,8 | 2008 - 2013 годы |
| 285. | Исправительная колония № 4 (пос. Уптар, Магаданская область) | 68510,22 | - | 1942 | 325,82 | - | - | - | 66242,4 | 2008 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство наружных сетей канализации | 25884,72 | - | 1942 | 325,82 | - | - | - | 23616,9 | 2008 - 2013 годы |
|  | реконструкция общежития на 400 мест | 42625,5 | - | - | - | - | - | - | 42625,5 | 2014 - 2016 годы |
| 286. | Исправительная колония № 3 (г. Магадан) | 114618,5 | 1957 | - | - | 15669,4 | - | - | 96992,1 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство медицинской части | 96992,1 | - | - | - | - | - | - | 96992,1 | 2013 - 2015 годы |
|  | строительство наружных сетей канализации | 17626,4 | 1957 | - | - | 15669,4 | - | - | - | 2007 - 2010 годы |
| 287. | Лечебное исправительное учреждение № 3, (пос. Христофоровка, Сахалинская область), строительство очистных сооружений | 27796,5 | - | - | - | - | - | - | 27796,5 | 2013 - 2016 годы |
| 288. | Исправительная колония № 2 (пос. Смирных, Сахалинская область) | 105744,76 | 10169,76 | 25891 | - | - | - | - | 69684 | 2007 - 2014 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство очистных сооружений | 34092 | 8201 | 25891 | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 годы |
|  | строительство общежития на 200 мест | 71652,76 | 1968,76 | - | - | - | - | - | 69684 | 2007 - 2014 годы |
| 289. | Южно-Сахалинская воспитательная колония (г. Южно-Сахалинск), строительство очистных сооружений | 16027,7 | - | - | - | - | - | - | 16027,7 | 2014 - 2016 годы |
| 290. | Исправительная колония № 1 (г. Южно-Сахалинск), строительство общежития на 200 мест | 28847,8 | - | - | - | - | - | - | 28847,8 | 2014 - 2016 годы |
| 291. | Лечебное исправительное учреждение № 2 (пос. Бира, Еврейская автономная область), строительство общежития на 300 мест | 21903 | 21903 | - | - | - | - | - | - | 2007 год |
| 292. | Биробиджанская воспитательная колония (г. Биробиджан) | 90804,5 | 1800 | - | - | - | 8903,2 | 43939,8 | 36161,5 | 2007 - 2015 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство дисциплинарного изолятора | 54643 | 1800 | - | - | - | 8903,2 | 43939,8 | - | 2007 - 2012 годы |
|  | строительство учебного здания | 23287,7 | - | - | - | - | - | - | 23287,7 | 2013 - 2015 годы |
|  | реконструкция столовой | 12873,8 | - | - | - | - | - | - | 12873,8 | 2013 - 2015 годы |
| 293. | Исправительная колония № 10 (пос. Будукан, Еврейская автономная область) | 56089,9 | - | - | - | - | - | - | 56089,9 | 2013 - 2016 годы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общежития на 100 мест | 28236,1 | - | - | - | - | - | - | 28236,1 | 2014 - 2016 годы |
|  | строительство бани-санпропускника с прачечной | 27853,8 | - | - | - | - | - | - | 27853,8 | 2013 - 2015 годы |
|  | Итого | 17469154,6 | 820430 | 936600 | 627926,1 | 290652,8 | 290652,8 | 290652,8 | 14212240,1 |  |

Приложения: 1. Объемы финансирования отдельных мероприятий по строительству и реконструкции объектов в 2007 - 2009 годах могут быть уточнены при формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на соответствующий год в пределах ежегодного объема финансирования.

2. Мероприятия по строительству и реконструкции исправительных учреждений в 2010 - 2016 годах и объемы финансирования после разработки и утверждения проектной документации, а также по результатам проведения торгов по определению исполнителей программных мероприятий подлежат уточнению в установленном порядке в пределах установленного федеральной целевой программой «Развитие уголовно - исполнительной системы (2007 - 2016 годы) « общего объема финансирования на 2010 год и последующие годы.».

____________