УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 21 декабря 2009 г. № 1036

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в федеральную целевую программу «Модернизация Единой системы организации

воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)»

1. В позиции паспорта Программы, касающейся объемов и источников финансирования, цифры «82128,6» заменить цифрами «79896,8», цифры «22299,3» заменить цифрами «22272 «, цифры «59829,3» заменить цифрами « 57624,8».

2. В разделе IV:

в абзаце втором цифры «82128,6» заменить цифрами «79896,8», цифры «79453,2» заменить цифрами «77680,3», цифры «2675,4» заменить цифрами «2216,5»;

в абзаце третьем цифры «59829,3» заменить цифрами « 57624,8», цифры «22299,3 « заменить цифрами «22272».

3. Раздел V после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«Основным видом отчетности государственных контрактов о ходе их выполнения являются ежеквартальное федеральное статистическое наблюдение (формы № 1-ФП, № 1-ФП (индикаторы), № 1-торги, № 1-БЗ, № 1-БЗ (инвестиции)), 
а также форма Министерства экономического развития Российской Федерации по ежеквартальной отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы.».

4. Приложения № 1 - 6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к федеральной целевой программе

«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 21 декабря 2009 г. № 1036)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения

Российской Федерации (2009 - 2015 годы)»

| Индикатор | Единица измерения | Базовое значение (на 2007 год) | 2009-2015 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| I. По Программе в целом |
| 1. Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы | часов | 7 ×10 4 | 9,8 ×10 4 | 8,2 ×10 4 | 8,4 ×10 4 | 8,7 ×10 4 | 8,9 ×10 4 | 9,2 ×10 4 | 9,5 ×10 4 | 9,8 ×10 4 |
| II. Направление «Модернизация системы организации воздушного движения» |
| 2. Число введенных в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением | единиц | - | 13 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. Число введенных в эксплуатацию (D)VOR/DME2, РСБН3, DME4 | -»- | 35 | 100 | 4 | 11 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 4. Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов | -»- | 160 | 48 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5. Число введенных в эксплуатацию систем управления наземным движением и контроля за ним | -»- | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 6. Число введенных в эксплуатацию многопозиционных систем наблюдения | единиц | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 7. Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация) | -»- | 145 | 40 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 8. Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокационных комплексов | -»- | 21 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 9. Число введенных в эксплуатацию вторичных радиолокаторов режима S | -»- | - | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10. Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации | -»- | 81 | 55 | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 |
| 11. Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) на основе технологии 1090 ES | единиц | - | 40 | - | - | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 12. Число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений | -»- | 91 | 79 | 6 | 7 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 |
| 13. Число введенных в эксплуатацию узлов сети интегрированной связи* | -»- | - | 628 | - | - | - | 133 | 138 | 153 | 204 |
| 14. Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров и центров обработки данных сети передачи данных «воздух-земля» в диапазоне высоких частот | -»- | - | 8 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15. Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи | единиц | 60 | 57 | 1 | 5 | 6 | 13 | 12 | 13 | 7 |
| 16. Число введенных в эксплуатацию рутеров сети ATN5* | -»- | - | 165 | - | - | - | 2 | 17 | 62 | 84 |
| 17. Число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемно-передающих центров | -»- | 7 | 65 | 3 | 5 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 |
| 18. Число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания ATIS6 | -»- | 7640 | 770 | 30 | 40 | 110 | 150 | 150 | 150 | 140 |
| III. Направление «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» |
| 19. Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации | процент | 84 | 91 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 |
| 20. Число введенных в эксплуатацию доплеровских метеорологических радиолокаторов | комплектов | 1 | 100 | - | 8 | 10 | 15 | 21 | 23 | 23 |
| 21. Число введенных в эксплуатацию автоматизированных и автоматических метеорологических измерительных и информационных систем, систем прогнозирования и связи | -»- | 95 | 817 | 49 | 115 | 119 | 119 | 115 | 148 | 152 |
| 22. Число введенных в эксплуатацию систем интеграции метеосредств/источников информации и автоматизированных систем обслуживания воздушного движения | -»- | 7 | 184 | 3 | 20 | 30 | 30 | 31 | 35 | 35 |
| 23. Число введенных в эксплуатацию программно-аппаратных средств дистанционного обучения | комплектов | - | 306 | 17 | 45 | 44 | 43 | 42 | 58 | 57 |
| 24. Число введенных в эксплуатацию технических средств: измерителей метеопараметров, средств отображения, оборудования поверки, аттестации и метрологического сопровождения средств авиационных метеорологических измерений | -»- | 6120 | 760 | 107 | 109 | 108 | 129 | 126 | 96 | 85 |
| IV. Направление «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания» |
| 25. Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов | процент | 70 | 100 | 73 | 77 | 81 | 85 | 88 | 94 | 100 |
| 26. Число введенных в эксплуатацию авиационных поисково-спасательных центров | единиц | - | 26 | - | - | - | 20 | 5 | - | 1 |
| 27. Закупка новой авиационной и наземной техники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самолетов и вертолетов | штук | - | 54 | - | - | - | 8 | 16 | 6 | 24 |
| автомобилей повышенной проходимости | -»- | - | 24 | - | - | - | 4 | 8 | 2 | 10 |

______________________

1 С учетом Московского центра ОрВД, модернизация которого проводится за счет средств федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2007г  № 1130-р.

2 (D)VOR/DME - (доплеровский) азимутально-дальномерный радиомаяк.

3 РСБН - радиотехническая система ближней навигации.

4 DME - дальномерный радиомаяк.

5 ATN - перспективная цифровая сеть авиационной электросвязи.

6 ATIS - служба автоматической передачи информации в районе аэродрома.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к федеральной целевой программе

«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 21 декабря 2009 г. № 1036)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения 
Российской Федерации (2009 - 2015 годы)»

| Индикатор | Единица измерения | Базовое значение (на 2007 год) | 2009 - 2015 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой | полетов | 1,01 ×10 6 | 1,69 ×10 6 | 0,87 ×10 6 | 1,26 ×10 6 | 1,34 ×10 6 | 1,42 ×10 6 | 1,50 ×10 6 | 1,59 ×10 6 | 1,69 ×10 6 |
| 2. Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с организацией воздушного движения, с момента начала реализации программы | часов | 9,5 ×104 | 11,6 ×105 | 9,9 ×104 | 10,1 ×104 | 10,4 ×105 | 10,7 ×105 | 10,9 ×105 | 11,3 ×105 | 11,6 ×105 |
| 3. Среднее количество обслуживаемых воздушных судов (полетов) в районе аэродрома на одного диспетчера | полетов | 227 | 262 | 176 | 231 | 232 | 233 | 238 | 256 | 262 |
| 4. Процент цифровых каналов связи от общего числа каналов связи | процентов | 22 | 88 | 54 | 62 | 76 | 81 | 83 | 86 | 88 |
| 5. Процент количества заявок, обработанных автоматизированным способом от общего количества поданных заявок | -»- | 20 | 90 | 38 | 51 | 62 | 71 | 78 | 85 | 90 |
| 6. Процент охвата территории системами автоматизации планирования использования воздушного пространства | процент | - | 96 | 19 | 57 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 7. Сокращение времени поиска и спасания | минут | 250 | 120 | 240 | 230 | 220 | 200 | 180 | 155 | 120 |

## Приложение № 3

к федеральной целевой программе

«Модернизация Единой системы

организации воздушного движения

Российской Федерации

(2009 - 2015 годы)»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 21 декабря 2009 г. № 1036)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

инвестиционных мероприятий федеральной целевой программы Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 - 2015 годы - всего | в том числе |  |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| I. Направление «Модернизация системы организации воздушного движения» |
| Раздел «Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации» |
| 1. | Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения | всего (внебюджетные источники) | 537 | 21 | 40 | 238 | 238 | - | - | - | создание Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2012 году |
| 2. | Техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения | всего (внебюджетные источники) | 273 | 200 | 73 | - | - | - | - | - | создание Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2011 году |
| 3. | Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания | всего (федеральный бюджет) | 197 | 17 | 80 | 100 | - | - | - | - | создание Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2011 году |
| 4. | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра ЕС ОрВД, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки | всего (внебюджетные источники) | 180 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | создание Калининградского центра ЕС ОрВД в 2010 году |
| 5. | Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения | всего (внебюджетные источники) | 270 | 210 | 60 | - | - | - | - | - | создание Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2011 году |
| 6. | Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения | всего в том числе: | 500 | - | - | 30 | 400 | 70 | - | - | создание Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2013 году |
|  |  | внебюджетные источники | 50 | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | 450 | - | - | 20 | 380 | 50 | - | - |  |
| 7. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВ | всего (внебюджетные источники) | 800 | - | - | - | 250 | 260 | 290 | - | создание Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2014 году |
| 8. | Строительство технического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕСОрВД | всего в том числе: | 1090 | - | - | - | 160 | 300 | 370 | 260 | создание Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2015 году |
|  |  | внебюджетные источники | 40 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 050 | - |  | - | 150 | 290 | 360 | 250 |  |
| 9. | Реконструкция технологического здания КДП и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения | всего в том числе: | 397 | 35 | 55 | 204 | 103 | - | - | - | создание Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2012 году |
|  |  | внебюджетные источники | 76 | 35 | 35 | 3 | 3 | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | 321 | - | 20 | 201 | 100 | - | - | - |  |
| 10. | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения | всего (внебюджетные источники) | 600 | 4 | 298 | 298 | - | - | - | - | создание Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2012 году |
| 11. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД | всего в том числе: | 928,5 | - | - | - | 43 | 149 | 489 | 247,5 | создание Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2015 году |
|  |  | внебюджетные источники | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 922,5 | - | - | - | 43 | 149 | 486 | 244,5 |  |
| 12. | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД | Всего (внебюджетные источники) | 582 | - | - | 6 | 200 | 111 | 206,5 | 58,5 | создание Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2015 году реконструкция или строительство новых зданий центров управления воздушным движением, оснащение центров новым оборудованием, позволяющим осуществлять управление в границах ответственности нескольких существующих центров ЕС ОрВД |
|  |  | Всего по разделу в том числе: | 6354,5 | 567 | 706 | 876 | 1394 | 890 | 1355,5 | 566 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 3414 | 550 | 606 | 555 | 721 | 401 | 509,5 | 71,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2940,5 | 17 | 100 | 321 | 673 | 489 | 846 | 494,5 |  |
| Раздел «Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах» |
| 13. | Реконструкция и техническое перевооружение средств УВД РТОП и электросвязи международных узловых аэропортов | всего в том числе: | 2981,9 | 621,2 | 683,9 | 288,2 | 648,8 | 493,1 | 224,7 | 22 | ввод в эксплуатацию 82 (D)VOR/DМЕ и DМЕ, а также 18 РСБН; модернизация и ввод в эксплуатацию 60 комплексов средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов и районных центров, внедрение 4 систем управления наземным движением и 4 многопозиционных систем наблюдения, модернизация 170 приводных радиостанций и 60 радиомаячных систем, строительство 7 новых командно-диспетчерских пунктов, внедрение средств RVSM в 40 центрах ЕС ОрВД; внедрение 55 вторичных радиолокаторов, 7 радиолокаторов режима S |
|  |  | внебюджетные источники | 1105,6 | 530,1 | 238,9 | 107,3 | 75,3 | 84 | 70 | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1876,3 | 91,1 | 445 | 180,9 | 573,5 | 409,1 | 154,7 | 22 |  |
| 14. | Реконструкция и техническое перевооружение средств УВД РТОП и электросвязи внутрироссийских узловых аэропортов | всего в том числе: | 4812,7 | 279,5 | 746,4 | 792,7 | 1027,8 | 593,4 | 946,1 | 426,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1782,1 | 144 | 217,8 | 281,6 | 523,5 | 140,6 | 280,6 | 194 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3030,6 | 135,5 | 528,6 | 511,1 | 504,3 | 452,8 | 665,5 | 232,8 |  |
| 15. | Реконструкция и техническое перевооружение средств УВД РТОП и электросвязи неузловых аэропортов федерального значения | всего в том числе: | 3774 | 236,4 | 807,7 | 634,1 | 651,8 | 400,8 | 535,3 | 507,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1317,3 | 152,6 | 259,8 | 235 | 136,7 | 186 | 153 | 194,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2456,7 | 83,8 | 547,9 | 399,1 | 515,1 | 214,8 | 382,3 | 313,7 |  |
| 16. | Реконструкция и техническое перевооружение средств УВД РТОП и электросвязи неузловых региональных аэропортов и аэропортов местного значения | всего в том числе: | 10608 | 815,7 | 2112,7 | 1210,2 | 1675,5 | 1848,2 | 1663,8 | 1281,9 | и 40 станций автоматического зависимого наблюдения режима 1090ЕS, модернизация 40 аэродромных и 13 трассовых радиолокационных комплексов; внедрение 24 комплексных |
|  |  | внебюджетные источники | 4377,6 | 519,5 | 809,8 | 447,4 | 422 | 501,4 | 822,6 | 854,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6230,4 | 296,2 | 1302,9 | 762,8 | 1253,5 | 1346,8 | 841,2 | 427 |  |
| 17. | Реконструкция и техническое перевооружение средств автоматизации управления воздушным движением аэродромных служб и районных центров управления воздушным движением с учетом перспектив создания укрупненных центров ЕС ОрВД | всего в том числе: | 1844,2 | - | - | 312,8 | 378,7 | 372,2 | 260,7 | 519,8 | тренажеров для центров организации воздушного движения, 65 учебных классов, |
|  |  | внебюджетные источники | 1765,1 | - | - | 312,8 | 348,4 | 356 | 247,9 | 500 | 12 визуальных тренажеров для подготовки и |
|  |  | федеральный бюджет | 79,1 | - | - | - | 30,3 | 16,2 | 12,8 | 19,8 | проведения тренировок диспетчеров, работающих на высоких командно-диспетчерских пунктах обеспечение |
| 18. | Реконструкция и техническое перевооружение средств наблюдения за полетами воздушных судов в районе аэродромов и на воздушных трассах | всего в том числе: | 2274,7 | - | - | - | 449,3 | 872 | 505,7 | 447,7 | заданного уровня безопасности пропускной способности воздушного пространства |
|  |  | внебюджетные источники | 2174,7 | - | - | - | 399,3 | 822 | 505,7 | 447,7 | в районе аэродромов и на международных и внутренних воздушных |
|  |  | федеральный бюджет | 100 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | трассах, снижение эксплуатационных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расходов пользователей воздушного пространства на организацию воздушного движения, координация оснащения аэродромов средствами радиотехнического обеспечения полетов |
|  |  | Всего по разделу в том числе: | 26295,5 | 1952,8 | 4350,7 | 3238 | 4831,9 | 4579,7 | 4136,3 | 3206,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 12522,4 | 1346,2 | 1526,3 | 1384,1 | 1905,2 | 2090 | 2079,8 | 2190,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 13773,1 | 606,6 | 2824,4 | 1853,9 | 2926,7 | 2489,7 | 2056,5 | 1015,3 |  |
| Раздел «Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных» |
| 19. | Совершенствование и модернизация существующей авиационной наземной сети передачи данных и телеграфных сообщений гражданское авиации | всего в том числе: | 1656 | 27 | 4 | 200 | 230 | 360 | 320 | 515 | модернизация 79 центров коммутации сообщений, внедрение 628 узлов сети интегрированной связи |
|  |  | внебюджетные источники | 1466 | 27 | 4 | 200 | 200 | 280 | 300 | 455 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 190 | - | - | - | 30 | 80 | 20 | 60 |  |
| 20. | Создание сети связи «воздух-земля» в диапазоне высоких частот | всего в том числе: | 2106,9 | 120 | 100 | 270 | 256,6 | 500,8 | 510,5 | 349 | внедрение 7 приемопередающих центров передачи данных в коротковолновом диапазоне и одного центра обработки сообщений |
|  |  | внебюджетные источники | 1421,5 | 120 | 100 | 270 | 211,6 | 234,8 | 264,5 | 220,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 685,4 | - | - | - | 45 | 266 | 246 | 128,4 |  |
| 21. | Совершенствование сети авиационной фиксированной спутниковой связи, создание инфраструктуры сети ATN | всего в том числе: | 766,1 | 10 | 29,5 | 30 | 55 | 224,9 | 186,7 | 230 | модернизация 57 станций спутниковой связи. Ввод в эксплуатацию 165 рутеров сети ATN |
|  |  | внебюджетные источники | 693,4 | 10 | 29,5 | 30 | 55 | 224,9 | 160 | 184 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 72,7 | - | - | - | - | - | 26,7 | 46 |  |
| 22. | Модернизация средств авиационной речевой связи | всего в том числе: | 1506 | - | - | - | 338,5 | 441,6 | 262,1 | 463,8 | модернизация 770 станций речевой связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания АТIS, ввод в эксплуатацию 65 автоматических приемо-передающих центров модернизация существующей сети авиационной электросвязи и передачи |
|  |  | внебюджетные источники | 1141 | - | - | - | 327,7 | 227,7 | 163,9 | 421,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 365 | - | - | - | 10,8 | 213,9 | 98,2 | 42,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | данных гражданской авиации Российской Федерации с учетом концепции ATN Международной организации гражданской авиации, поэтапное внедрение элементов национальной сети ATN, гармонизация авиационных сетей электросвязи России , и государств -участников СНГ и интеграция в мировую авиационную телекоммуникационную сеть, снижение эксплуатационных расходов на организацию воздушного движения |
|  |  | Всего по разделу в том числе: | 6035 | 157 | 133,5 | 500 | 880,1 | 1527,3 | 1279,3 | 1557,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 4721,9 | 157 | 133,5 | 500 | 794,3 | 967,4 | 888,4 | 1281,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1313,1 | - | - | - | 85,8 | 559,9 | 390,9 | 276,5 |  |
| Раздел «Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства» |
| 23. | Создание и внедрение унифицированной интегрированной (военно-гражданской) автоматизированной системы планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения для Главного центра ЕС ОрВД * | всего (внебюджетные источники) | 405 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | создание и внедрение новой интегрированной (военно-гражданской) автоматизированной системы планирования использования воздушного пространства для Главного центра ЕС ОрВД, включающей оборудование и программное обеспечение для оснащения централизованной службы обработки планов полетов, центра организации потоков воздушного движения, центральной диспетчерской службы, центрального банка данных аэронавигационной информации, ситуационного центра, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | службы ведения статистических данных, резервного центра для централизованной службы обработки планов полетов |
| 24. | Создание и внедрение зональных унифицированных интегрированных военно-гражданских автоматизированных подсистем планирования использования воздушного пространства для оснащения создаваемы) укрупненных центров ЕС ОрВД | всего в том числе: | 697,2 | 110 | 96,8 | 144,6 | 139,8 | 146 | 60 | - | внедрение 156 новых унифицированных комплексов средств автоматизации планирования использования воздушного пространства, обеспечивающих единое (военно-гражданское) планирование в существующих зональных, районных, создаваемых укрупненных центрах ЕС ОрВД, на аэродромах гражданской и государственной авиации, а также в местных диспетчерских пунктах обслуживания воздушного движения |
|  |  | внебюджетные источники | 603 | 110 | 96,8 | 144,6 | 114,6 | 77 | 60 | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | 94,2 | - | - | - | 25,2 | 69 | - | - |  |
|  |  | Всего по разделу в том числе: | 1102,2 | 160 | 156,8 | 204,6 | 199,8 | 206 | 120 | 55 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1008 | 160 | 156,8 | 204,6 | 174,6 | 137 | 120 | 55 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 94,2 | - | - | - | 25,2 | 69 | - | - |  |
|  |  | Всего по направлению в том числе: | 39787,2 | 2836,8 | 5347 | 4818,6 | 7305,8 | 7203 | 6891,1 | 5384,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 21666,3 | 2213,2 | 2422,6 | 2643,7 | 3595,1 | 3595,4 | 3597,7 | 3598,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18120,9 | 623,6 | 2924,4 | 2174,9 | 3710,7 | 3607,6 | 3293,4 | 1786,3 |  |
| II. Направление «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» |
| Раздел «Техническая модернизация системы метеорологического обеспечения аэронавигации, создание и развитие метеорологической автоматизированной радиолокационной сети с реализацией обмена радиолокационными данными с приграничными государствами» |
| 25. | Создание и развитие метеорологической автоматизированной радиолокационной сети для получения информации об опасных для полетов авиации явлениях погоды, связанных с облачностью, в зоне взлета и посадки, по трассам и районам полетов ЕС ОрВД | всего (федеральный бюджет) | 8789 | 51,8 | 727,2 | 1074 | 1527,6 | 1819,2 | 1836 | 1753,2 | создание метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, своевременное предоставление органам ЕС ОрВД информации об опасных для полетов воздушных судов явлениях погоды, связанных с облачностью, в зоне взлета и посадки, по трассам и районам полетов ЕС ОрВД, обеспечение безопасности полетов воздушных судов в метеорологическом отношении, строительство позиций и установка 100 доплеровских метеорологических локаторов |
| 26. | Оснащение различных по категории и классу аэродромов автоматизированными и автоматическими метеорологическими информационно-измерительными системами, системами прогнозирования и связи | всего | 3805,9 | 233,7 | 682,1 | 662,7 | 531,8 | 610,6 | 615,8 | 469,2 | оснащение аэродромов метеорологическим оборудованием в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации, повышение категории аэродромов, увеличение пропускной способности аэродромов и воздушного пространства, предоставление органам ЕС ОрВД фактической и прогнозируемой метеорологической информации в режиме реального времени,повышение эффективности полетов воздушных судов и обеспечения безопасности воздушного движения в метеорологическом отношении, |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 183,7 | 3 | 21,1 | 26,1 | 15,9 | 27,7 | 43,5 | 53 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3622,2 | 230,7 | 661 | 643,2 | 515,9 | 582,9 | 572,3 | 416,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оснащение 90 аэродромов метеорологическим оборудованием в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации, из них 30 - в соответствии с требованиями II и III категорий Международной организации гражданской авиации, проведение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автоматизации процессов сбора, обработки и передачи метеорологической информации на 189 авиаметподразделениях автоматизация |
| 27. | Внедрение систем интеграции метеорологических средств/источников информации и автоматизированных систем/средств управления воздушным движением для реализации их взаимодействия при оснащении ими укрупненных центров ЕС ОрВД | всего (федеральный бюджет) | 882,7 | 12,7 | 100 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | процессов сбора, обработки и передачи метеорологической информации в системы управления воздушным движением, отображение метеорологической информации на пультах диспетчеров ЕС ОрВД и других пользователей в режиме реального времени, установка 184 систем интеграции метеорологических средств/источников информации, реализация взаимодействия систем интеграции со 184 автоматизированными системами/средствами управления воздушным движением |
| 28. | Модернизация технических средств, систем связи и служб, предоставляющих метеорологическое обеспечение, установка измерительных средств, средств отображения, оборудования поверки, метрологическое сопровождение технических средств | всего | 209 | 21,1 | 38,1 | 28,9 | 44,1 | 36,3 | 22,5 | 18 | своевременная замена и модернизация технических средств, поверка оборудования, метрологическое сопровождение средств измерений, предоставление органам ЕС ОрВД качественной информации о параметрах погоды, модернизация 760 измерителей/датчиков параметров погоды, средств отображения и оборудования поверки |
|  |  | (внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Создание и внедрение системы дистанционного обучения авиационного метеорологического персонала | всего | 50 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | повышение уровня профессиональной подготовки авиационного метеорологического персонала, сокращение затрат на переподготовку авиаметспециалистов, оснащение центров и сети авиаметподразделений |
|  |  | (внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 программно-аппаратными средствами дистанционного обучения |
|  |  | Всего по разделу | 13732,6 | 324,3 | 1556,4 | 1923,6 | 2259,5 | 2627,1 | 2635,3 | 2406,4 | обеспечение уровня оснащения авиаметподразделений метеорологическим оборудованием в соответствии с требованиями международной организации гражданской авиации, повышение категории аэродромов, увеличение пропускной способности аэродромов, эффективности полетов воздушных судов, использования воздушного пространства и обеспечения безопасности полетов воздушных судов в метеорологическом отношении |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 438,7 | 29,1 | 68,2 | 56,4 | 66 | 70 | 72 | 77 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 13293,9 | 295,2 | 1488,2 | 1867,2 | 2193,5 | 2557,1 | 2563,3 | 2329,4 |  |
|  |  | Всего по направлению | 13732,6 | 324,3 | 1556,4 | 1923,6 | 2259,5 | 2627,1 | 2635,3 | 2406,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 438,7 | 29,1 | 68,2 | 56,4 | 66 | 70 | 72 | 77 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 13293,9 | 295,2 | 1488,2 | 1867,2 | 2193,5 | 2557,1 | 2563,3 | 2329,4 |  |
| III. Направление «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания» |
| Раздел «Организация единой системы авиационно-космического поиска и спасания» |
| 30. | Создание авиационных поисково-спасательных центров ЕС АКПС для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечение координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасания | всего (федеральный бюджет) | 3 933 | 105 | 1 670 | 678 | 1480 | - | - | - | создание 12 авиационных поисково-спасательных центров, необходимых для проведения поисково- спасательных операций и 8 координационных центров поиска и спасания, обеспечивающих координацию проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасания |
| 31. | Оснащение авиационных поисково-спасательных подразделений ЕС АКПС современной авиационной и наземной поисково - спасательной техникой, перспективными поисково-спасательными средствами, оборудованием и снаряжением в соответствии со штатной структурой | всего (федеральный бюджет) | 18161,6 | - | - | 3229,4 | 4056,8 | 3356,9 | 4404,9 | 3113,6 | оснащение авиационных поисково-спасательных центров ЕС АКПС авиационной (54 ед.) и наземной (24 ед.) поисково-спасательной техникой, в соответствии со штатной структурой |
| 32. | Строительство учебных центров подготовки персонала ЕС АКПС для внедрения образовательных технологий с целью повышения квалификации персонала, а также создания единого учебно-информа-ционного пространства в системе поиска и спасания | всего (федеральный бюджет) | 1 000 | - | 70 | 70 | 600 | 260 | - | - | создание 5 учебных центров подготовки персонала ЕС АКПС с целью повышения квалификации персонала и создания единого учебно-информационного пространства в системе поиска и спасания |
| 33. | Оснащение ГК ЦПС комплексом средств автоматизации ЕС АКПС и единой геоинформационной системой | всего (федеральный бюджет) | 708 | - | 156 | 48 | 76 | 152 | 143 | 133 | оснащение ГК ЦПС ЕС АКПС комплексом средств автоматизации и единой геоинформационной системой, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечивающей автоматизацию процессов организации планирования и проведения авиационного поиска и спасания воздушных судов и космических объектов. |
| 34. | Оборудование зала оперативного управления ГК ЦПС ЕС АКПС электронными средствами коллективного пользования и автоматизированными | всего (федеральный бюджет) | 357,9 | - | 182,4 | 61,6 | 55,9 | 58 | - | - | оборудование зала оперативного управления ГК ЦПС ЕС АКПС электронными средствами коллективного пользования и |
|  | рабочими местами, сопряженными с автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автоматизированными рабочими местами, сопряженными с автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  |  | всего по разделу (федеральный бюджет) | 24160,5 | 105 | 2078,4 | 4087 | 6268,7 | 3826,9 | 4547,9 | 3246,6 | создание 12-и авиационных поисково-спасательных центров (в 8 из них размещаются региональные координационные центры поиска и спасания), оснащенных поисково-спасательными самолетами, вертолетами и автомобилями повышенной проходимости, 5-и учебных центров подготовки персонала ЕС АКПС, реконструкция Главного авиационного координационного центра поиска и спасания |
|  |  | всего по направлению (федеральный бюджет) | 24160,5 | 105 | 2078,4 | 4087 | 6268,7 | 3826,9 | 4547,9 | 3246,6 |  |
|  |  | Всего по Программе | 63947,7 | 2941,8 | 7425,4 | 8905,6 | 1357,5 | 110299 | 11439 | 8631,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 21666,3 | 2213,2 | 2422,6 | 2643,7 | 3595,1 | 3595,4 | 3597,7 | 3598,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 42281,4 | 728,6 | 5002,8 | 6261,9 | 9979,4 | 7434,5 | 7841,3 | 5032,9 |  |

Примечание.	В настоящим перечне аббревиатуры означают следующее:

«ЕС ОрВД» - Единая система организации воздушного движения;

«ЕС АКПС» - единая система авиационно-космического поиска и спасания;

«ГК ЦПС» - Главный координационный центр поиска и спасания;

«(D)VOR/DME» - (доплеровский) азимутально-дальномерный радиомаяк;

«РСБН» - радиотехническая система ближней навигации;

«DME» - дальномерный радиомаяк;

«RVSM» - сокращение минимумов вертикального эшелонирования;

«ATN» - перспективная цифровая сеть авиационной электросвязи;

«ATIS» - служба автоматической передачи информации в районе аэродрома»;

## Приложение № 4

к федеральной целевой программе

«Модернизация Единой системы

организации воздушного движения

Российской Федерации

(2009 - 2015 годы)»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 21 декабря 2009 г. № 1036)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий, связанных с инвестиционными объектами, предусмотренными федеральной целевой программой

«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации

(2009 - 2015 годы)»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Мероприятия | Источники финансирования | Срок ввода в действие | 2009 - 2015 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| I. Направление «Модернизация системы организации воздушного движения» |
| 1. | Техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД, | объем финансирования - всего | 2010 год | 273 | 200 | 73 | - | - | - | - | - |
|  | включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Хабаровск | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 273 | 200 | 73 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра ЕС ОрВД, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г. Калининград | объем финансирования - всего | 2010 год | 180 | 80 | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 180 | 80 | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск | объем финансирования - всего | 2010 год | 270 | 210 | 60 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 270 | 210 | 60 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв. м), г. Магадан | объем финансирования - всего | 2011 год | 197 | 17 | 80 | 100 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 197 | 17 | 80 | 100 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | объем финансирования - всего | 2011 год | 600 | 4 | 298 | 298 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 600 | 4 | 298 | 298 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Реконструкция технологического здания КДП (площадью не более 2800 кв. м) и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара | объем финансирования - всего | 2012 год | 397 | 35 | 55 | 204 | 103 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 321 | - | 20 | 201 | 100 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 76 | 35 | 35 | 3 | 3 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону | объем финансирования - всего | 2012 год | 537 | 21 | 40 | 238 | 238 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 537 | 21 | 40 | 238 | 238 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Строительство технологического здания (площадью до 3000 кв.м) и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург | объем финансирования - всего | 2015 год | 582 | - | - | 6 | 200 | 111 | 206,5 | 58,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 582 | - | - | 6 | 200 | 111 | 206,5 | 58,5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 71 | - | - | 6 | 65 | - | - | - |
| 9. | Реконструкция технологического здания (площадью 2500 кв. м) и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск | объем финансирования - всего | 2013 год | 500 | - | - | 30 | 400 | 70 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 450 | - | - | 20 | 380 | 50 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 50 | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Строительство технологического здания (площадью до 3600 кв.м) и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Красноярск | объем финансирования - всего | 2014 год | 800 | - | - | - | 250 | 260 | 290 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 800 | - | - | - | 250 | 260 | 290 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 75 | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 11. | Строительство технологического здания (площадью до 5000 кв.м) и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург | объем финансирования - всего | 2015 год | 1090 | - | - | - | 160 | 300 | 370 | 260 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 1050 | - | - | - | 150 | 290 | 360 | 250 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 85 | - | - | - | 85 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 40 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Строительство технологического здания (площадью до 4700 кв.м) и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень | объем финансирования - всего | 2015 год | 928,5 | - | - | - | 43 | 149 | 489 | 247,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 922,5 | - | - | - | 43 | 149 | 486 | 244,5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 43 | - | - | - | 43 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Примечание. Строительство центра управления полетами филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2007 г. № 1130-р. |
| 13. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи, включая оснащение КСА ПИВП, приводной радиостанцией г. Ноглики, Сахалинская область | объем финансирования - всего | 2010 год | 7,2 | 6 | 1,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 7,2 | 6 | 1,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Полярный, включая оснащение приводной радиостанцией, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами связи, системой ближней навигации, г. Полярный, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2010 год | 99 | 58 | 41 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 99 | 58 | 41 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Советская Гавань, включая КСА ПИВП, средства ОВЧ радиосвязи, строительство СКП, г. Советская Гавань, Хабаровский край | объем финансирования - всего | 2010 год | 9,2 | 2 | 7,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 9,2 | 2 | 7,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тобольск, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, г. Тобольск, Тюменская область | объем финансирования - всего | 2010 год | 12,2 | 10,2 | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 12,2 | 10,2 | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Внуково, включая оснащение радиомаячными системами посадки, тренажером типа «Вышка», учебного класса, г. Москва | объем финансирования - всего | 2011 год | 65 | 45 | 10 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 65 | 45 | 10 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ванавара, включая оснащение КСА ПИВП, приводной радиостанцией, средствами радиосвязи, г. Ванавара, Красноярский край | объем финансирования - всего | 2011 год | 15,5 | 1 | 2,5 | 12 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 15,5 | 1 | 2,5 | 12 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Вилюйск, включая строительство КДП модульного типа, оснащение оборудованием УВД, моноимпульсным вторичным радиолокатором, оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Вилюйск, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2011 год | 102,1 | 10,2 | 63 | 28,9 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 92,1 | 10,2 | 58 | 23,9 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,2 | 10,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Владикавказ, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, системой посадки, г. Владикавказ | объем финансирования - всего | 2011 год | 65,1 | 19,4 | 35,7 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 37,1 | 9,4 | 27,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 9,4 | 9,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 28 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Геленджик, включая оснащение КСА ПИВП, модернизация трассовой радиолокационной позиции, г. Геленджик, Краснодарский край | объем финансирования - всего | 2011 год | 60 | 10 | 40 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 60 | 10 | 40 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Гыда, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, п. Гыда, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего | 2011 год | 37,1 | 5,1 | 28 | 4 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 31,1 | 5,1 | 26 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5,1 | 5,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Депутатский, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, п. Депутатский, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2011 год | 45,5 | 6,5 | 24 | 15 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 36,5 | 6,5 | 20 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 9 | - | 4 | 5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кепервеем, включая строительство КДП, оснащение оборудованием УВД и связи, КСА ПИВП, учебного класса, г. Кепервеем, Чукотский автономный округ | объем финансирования - всего | 2011 год | 134,2 | 15 | 111,4 | 7,8 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 110,5 | - | 110,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 23,7 | 15 | 0,9 | 7,8 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Красноселькуп, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, п. Красноселькуп, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего | 2011 год | 53,8 | 10,8 | 40 | 3 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 38,8 | 5,8 | 30 | 3 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 15 | 5 | 10 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мезень, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, п. Мезень, Архангельская область | объем финансирования - всего | 2011 год | 32,7 | 4,5 | 24 | 4,2 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 27,7 | 4,5 | 19 | 4,2 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мирный, включая оснащение учебного класса, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, системой ближней навигации, г. Мирный, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2011 год | 58,1 | 5,7 | 45,5 | 6,9 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 50,8 | 4,7 | 40,5 | 5,6 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4,7 | 4,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 7,3 | 1 | 5 | 1,3 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Мероприятия | Источники финансирования | Срок ввода в действие | 2009 - 2015 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 28. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Могоча, включая оснащение системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию автоматического радиопеленгатора, п. Могоча, Забайкальский край | объем финансирования - всего | 2011 год | 45,8 | 6,8 | 34 | 5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 33,8 | 5,8 | 28 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 12 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мома, включая строительство КДП модульного типа, оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, п. Мома, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2011 год | 49,3 | 5,8 | 31 | 12,5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 39,3 | 5,8 | 25 | 8,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 10 | - | 6 | 4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Набережные Челны, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, приводной радиостанцией, средствами радиосвязи, г. Набережные Челны, Республика Татарстан | объем финансирования - всего | 2011 год | 98,5 | 12,5 | 67 | 19 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90,5 | 9,5 | 62 | 19 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 9,5 | 9,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нижняя Пеша, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, п. Нижняя Пеша, Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего | 2011 год | 16 | 2 | 12 | 2 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 16 | 2 | 12 | 2 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Орск, включая оснащение КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, средствами радиосвязи, г. Орск, Оренбургская область | объем финансирования - всего | 2011 год | 38 | 3 | 20 | 15 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 38 | 3 | 20 | 15 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Соболево, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, г. Соболево, Камчатский край | объем финансирования - всего | 2011 год | 13,3 | 1,3 | 10 | 2 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 13,3 | 1,3 | 10 | 2 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Соловки, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, приводными радиостанциями, п. Соловецкий, Архангельская область | объем финансирования - всего | 2011 год | 35 | 5 | 20 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 35 | 5 | 20 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сунтар, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Сунтар, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2011 год | 46,7 | 9,7 | 30 | 7 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 44,7 | 9,7 | 29 | 6 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 9,7 | 9,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Лешуконское, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами радиосвязи, г. Лешуконское, Архангельская область | объем финансирования - всего | 2011 год | 114,6 | 6,1 | 88 | 20,5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 43,6 | 3,6 | 30 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 71 | 2,5 | 58 | 10,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Хайрюзово, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, автоматическим радиопеленгатором, г. Усть-Хайрюзово, Камчатский край | объем финансирования - всего | 2011 год | 88,5 | 13,5 | 58 | 17 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 32 | 3,5 | 23,5 | 5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 56,5 | 10 | 34,5 | 12 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Белгород, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, учебного класса, г. Белгород | объем финансирования - всего | 2011 год | 113 | 50 | 52 | 11 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 113 | 50 | 52 | 11 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Самара (Курумоч), включая оснащение КСА УВД, моноимпульсным вторичным радиолокатором, тренажерами типа «Вышка» и комплексным, КСА ПИВП, учебного класса, аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, системой посадки г. Самара | объем финансирования - всего | 2012 год | 187,3 | 73 | 86 | 13,3 | 15 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 76,5 | 7,2 | 56 | 3,3 | 10 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7,2 | 7,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 110,8 | 65,8 | 30 | 10 | 5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Калининград (Храброво), включая оснащение комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», радиомаячной системой посадки, учебного класса, г. Калининград | объем финансирования - всего | 2012 год | 74 | 35 | 15 | 7 | 17 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 74 | 35 | 15 | 7 | 17 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Пенза, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, учебного класса, г. Пенза, Пензенская область | объем финансирования - всего | 2012 год | 143,4 | 37,3 | 59,8 | 35,8 | 10,5 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 47 | 3,2 | 31,8 | 9,4 | 2,6 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 96,4 | 34,1 | 28 | 26,4 | 7,9 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Южно-Сахалинск, включая строительство КДП, оснащение оборудованием УВД и связи, приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, модернизацию трассовой радиолокационной позиции и трассового радиолокационного комплекса, г. Южно-Сахалинск | объем финансирования- всего | 2012 год | 473,1 | 12 | 135,9 | 158,4 | 166,8 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 268 | - | 110,5 | 121,8 | 35,7 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8,9 | - | 8,9 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 205,1 | 12 | 25,4 | 36,6 | 131,1 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 43. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Вологда, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводными радиостанциями, системой ближней навигации, системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Вологда, Вологодская область | объем финансирования - всего | 2012 год | 104 | 14,8 | 40,2 | 37 | 12 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | 12 | 36 | 30 | 12 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 14 | 2,8 | 4,2 | 7 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД аэропорта Красноярск (Черемшанка), включая оснащение КСА ПИВП, системой посадки, приводными радиостанциями, г. Красноярск, Красноярский край | объем финансирования - всего: | 2012 год | 39,3 | 15,3 | 14 | 5 | 5 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 39,3 | 15,3 | 14 | 5 | 5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мыс Шмидта, включая оснащение КСА ПИВП, средствами связи, приводной радиостанцией, г. Мыс Шмидта, Чукотский автономный округ | объем финансирования - всего | 2014 год | 35 | - | 2 | - | 3 | 20 | 10 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 33 | - | - | - | 3 | 20 | 10 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Николаевск-на-Амуре, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край | объем финансирования - всего | 2012 год | 113,8 | 11,3 | 21,4 | 69,6 | 11,5 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 107,8 | 11,3 | 18,4 | 66,6 | 11,5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 11,3 | 11,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Новокузнецк, включая оснащение КСА ПИВП, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, системой коммутации речевых сообщений, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции, г. Новокузнецк, Кемеровская область | объем финансирования - всего | 2014 год | 188,5 | 10 | 30 | 3 | 5 | 125,5 | 15 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 144 | - | - | - | 3,5 | 125,5 | 15 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,5 | - | - | - | 3,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 44,5 | 10 | 30 | 3 | 1,5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 48. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Олекминск, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, г. Олекминск, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2012 год | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 49. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Советский, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего | 2012 год | 109 | 10,6 | 19,2 | 68 | 11,2 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 109 | 10,6 | 19,2 | 68 | 11,2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,6 | 10,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Стрежевой, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, г. Стрежевой, Томская область | объем финансирования - всего | 2012 год | 77,5 | 10,8 | 54,5 | 10,8 | 1,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 75,5 | 10,8 | 52,5 | 10,8 | 1,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,8 | 10,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Томск, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, радиомаячной системой посадки, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, системой коммутации речевых сообщений, г. Томск | объем финансирования - всего | 2012 год | 165 | 17,8 | 103,6 | 17,2 | 26,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 119 | 17,8 | 97,6 | 2,2 | 1,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 17,8 | 17,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 46 | - | 6 | 15 | 25 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Туруханск, включая оснащение приводной радиостанцией, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Туруханск, Красноярский край | объем финансирования - всего | 2013 год | 104,1 | 8 | 16,9 | 49,6 | 19,6 | 10 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 79,1 | 8 | 11,9 | 37,6 | 11,6 | 10 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 25 | - | 5 | 12 | 8 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чебоксары, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, средствами радиосвязи, г. Чебоксары | объем финансирования - всего | 2012 год | 186,9 | 15,4 | 87 | 58,2 | 26,3 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 155,9 | 14,4 | 82 | 48,2 | 11,3 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14,4 | 14,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 31 | 1 | 5 | 10 | 15 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ростов-на-Дону, включая оснащение радиомаячными системами посадки, аэродромным радиолокационным комплексом, системой обзора летного поля, системами ближней навигации и аппаратурой контроля и управления объектами навигации, комплексным диспетчерским тренажером, модернизацию КСА УВД, г. Ростов-на-Дону | объем финансирования - всего | 2013 год | 218,3 | 9,3 | 101,6 | 40,4 | 47 | 20 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 121 | - | 61,6 | 15,4 | 34 | 10 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 97,3 | 9,3 | 40 | 25 | 13 | 10 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Владивосток (Кневичи), включая строительство КДП, оснащение КДП оборудованием УВД и связи, оснащение системой ближней навигации, комплексным тренажером, КСА ПИВП, г. Владивосток | объем финансирования - всего | 2013 год | 390,8 | 30,2 | 177 | 55 | 105 | 23,6 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 358,8 | 18,2 | 172 | 50 | 100 | 18,6 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 18,2 | 18,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 32 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Иркутск, включая строительство КДП, оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, системой ближней навигации, автоматизированным приемо-передающим радиоцентром, г. Иркутск | объем финансирования - всего | 2013 год | 630,6 | 193,5 | 51 | 54,1 | 218 | 114 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 347,6 | 3,5 | 35 | 24,1 | 195 | 90 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 283 | 190 | 16 | 30 | 23 | 24 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 19,5 | 15 | - | 4,5 | - | - | - | - |
| 57. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Краснодар (Пашковский), включая оснащение радиомаячными системами посадки, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером, КСА ПИВП, системой ближней навигации, учебного класса, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Краснодар | объем финансирования - всего | 2013 год | 236,5 | 45,3 | 90,4 | 9,8 | 84,5 | 6,5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 144,8 | 14,3 | 34,5 | 5 | 84,5 | 6,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14,3 | 14,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 91,7 | 31 | 55,9 | 4,8 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сочи (Адлер), включая строительство КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, | объем финансирования - всего | 2013 год | 966,5 | 57,2 | 428,8 | 245,3 | 195,2 | 40 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 743,8 | 53,5 | 314,3 | 170,8 | 180,2 | 25 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 55,6 | 53,5 | - | 2,1 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 222,7 | 3,7 | 114,5 | 74,5 | 15 | 15 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | системами обзора летного поля, многопозиционной системой наблюдения, тренажером типа «Вышка» и комплексным тренажером, г. Сочи, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сыктывкар, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, | объем финансирования - всего | 2015 год | 315,8 | 10 | 10 | - | - | 25 | 155,8 | 115 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 295,8 | - | - | - | - | 25 | 155,8 | 115 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - |
|  | комплексным тренажером, реконструкцию трассовой позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Сыктывкар | внебюджетные источники - всего |  | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Уфа, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, радиомаячными системами посадки, комплексным | объем финансирования - всего | 2013 год | 147,1 | 45,2 | 47 | 4,8 | 38,4 | 11,7 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 96,7 | 9,8 | 32 | 4,8 | 38,4 | 11,7 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 9,8 | 9,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | тренажером, КСА ПИВП, учебного класса, системой коммутации речевых сообщений, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Уфа | внебюджетные источники - всего |  | 50,4 | 35,4 | 15 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Воронеж, включая оснащение системами ближней навигации, радиомаячной системой посадки, оборудованием КДП, аэродромным радиолокационным комплексом, | объем финансирования - всего | 2013 год | 115 | 7,5 | 29,5 | 54 | 20 | 4 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 115 | 7,5 | 29,5 | 54 | 20 | 4 | - | - |
|  | средствами ВЧ и ОВЧ связи, г. Воронеж | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - |
| 62. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Киренск, включая оснащение КСА ПИВП, системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, г. Киренск, Иркутская область | объем финансирования - всего | 2013 год | 91,4 | 24,2 | 33,2 | 17,5 | 15,5 | 1 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 75,1 | 9,2 | 31,9 | 17,5 | 15,5 | 1 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 11,1 | 9,2 | - | 1,9 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 16,3 | 15 | 1,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нерюнгри, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, системой ближней навигации, учебного класса, средствами радиосвязи, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2013 год | 135,4 | 11,6 | 75,7 | 23,1 | 23 | 2 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 129,4 | 11,6 | 72,7 | 20,1 | 23 | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 11,6 | 11,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Урай, включая оснащение приводными радиостанциями, КСА ПИВП, г. Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего | 2013 год | 40,5 | 3 | 20,5 | 14,5 | 1 | 1,5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 40,5 | 3 | 20,5 | 14,5 | 1 | 1,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 65. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Уренгой, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего | 2013 год | 63,8 | 6 | 43 | 0,8 | 2 | 12 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 39,5 | 6 | 33,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 24,3 | - | 9,5 | 0,8 | 2 | 12 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ухта, включая оснащение аэродромным радиолокатором, радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами РТОП и связи, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, г. Ухта, Республика Коми | объем финансирования - всего | 2013 год | 214,9 | 17,7 | 79 | 30,2 | 85 | 3 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 138,9 | 16,7 | 77 | 7,2 | 35 | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 16,7 | 16,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 76 | 1 | 2 | 23 | 50 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,7 | - | - | 3,7 | - | - | - | - |
| 67. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Хатанга, включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, приводной радиостанцией, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Хатанга, Красноярский край | объем финансирования - всего | 2013 год | 78,1 | 8,8 | 16 | 11 | 29,8 | 12,5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 68,1 | 7,8 | 15 | 10 | 27,8 | 7,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Черский, включая оснащение системой ближней навигации, оборудованием УВД, г. Черский, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2013 год | 68,8 | 8,8 | 28 | 2 | 15 | 15 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 36,8 | 8,8 | 28 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8,8 | 8,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 32 | - | - | 2 | 15 | 15 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кольцово, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, вторичным моноимпульсным радиолокатором, системой ближней навигации, тренажерами типа «Вышка» и комплексным, КСА ПИВП, КСА УВД, строительство здания КДП, г. Екатеринбург | объем финансирования - всего | 2014 год | 493 | 51,5 | 68,5 | 49 | 102 | 160 | 62 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 389,5 | 10 | 53,5 | 34 | 90 | 140 | 62 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 103,5 | 41,5 | 15 | 15 | 12 | 20 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Шереметьево, включая оснащение АКДП, комплексным тренажером, автоматическим радиопеленгатором, рабочими местами «ATC clearance» (рабочие места диспетчера руления), системами посадки, Московская область | объем финансирования - всего | 2014 год | 172 | 30 | 20 | 10 | 7 | 35 | 70 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 172 | 30 | 20 | 10 | 7 | 35 | 70 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 71. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Красноярск, включая строительство КДП, оснащение радиомаячной системой посадки, системами ближней навигации, КСА ПИВП, комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», автоматическим радиопеленгатором, модернизацию КСА УВД, г. Красноярск, Красноярский край | объем финансирования - всего | 2014 год | 264,6 | 48,3 | 54,2 | 42,4 | 50 | 50 | 19,7 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 222,6 | 21,3 | 39,2 | 42,4 | 50 | 50 | 19,7 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21,3 | 21,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 42 | 27 | 15 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, АС ОрВД, КСА ПИВП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию трассового радиолокационного комплекса и трассовой | объем финансирования - всего | 2014 год | 531,2 | 63,3 | 81,5 | 161 | 53 | 114,9 | 57,5 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 335,2 | 18,3 | 58,5 | 91 | 8 | 106,9 | 52,5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 26,3 | 18,3 | - | - | 8 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 196 | 45 | 23 | 70 | 45 | 8 | 5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | радиолокационной позиции, г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Казань, включая оснащение вторичным моноимпульсным радиолокатором, комплексным тренажером, КСА ПИВП, радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, оборудованием АДЦ, системой коммутации речевых сообщений, г. Казань | объем финансирования - всего | 2014 год | 233,2 | 28 | 105,4 | 29,5 | 50,3 | 10 | 10 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 107,8 | 16 | 41,5 | 10 | 40,3 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 125,4 | 12 | 63,9 | 19,5 | 10 | 10 | 10 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 74. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петрозаводск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемо-передающим центром, приводными радиостанциями, КСА УВД, г. Петрозаводск | объем финансирования - всего | 2014 год | 321,3 | 31,1 | 52,2 | 11,5 | 70,9 | 73 | 82,6 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 100,6 | 6,1 | 42,2 | 7,5 | 36,5 | 4,8 | 3,5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6,1 | 6,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 220,7 | 25 | 10 | 4 | 34,4 | 68,2 | 79,1 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Апатиты, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами ОВЧ радиосвязи, г. Апатиты, Мурманская область | объем финансирования - всего | 2014 год | 17,2 | 2 | 7,3 | 2,8 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 17,2 | 2 | 7,3 | 2,8 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 76. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Братск, включая реконструкцию КДП, оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системами ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА УВД и системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Братск, Иркутская область | объем финансирования - всего | 2014 год | 252,7 | 32,3 | 54 | 39,4 | 65,2 | 52,8 | 9 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 197,7 | 17,3 | 39 | 34,4 | 60,2 | 45,8 | 1 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 19,8 | 17,3 | - | - | 2,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 55 | 15 | 15 | 5 | 5 | 7 | 8 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ульяновск (Баратаевка), включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, учебного класса, г. Ульяновск | объем финансирования - всего | 2014 год | 102 | 10 | 15 | 23 | 2 | 47 | 5 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 102 | 10 | 15 | 23 | 2 | 47 | 5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 78. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ноябрьск, включая оснащение системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА ПИВП, ОВЧ радиосвязью, приводными радиостанциями, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего | 2014 год | 85,1 | 8,9 | 21,2 | 13 | 5 | 35 | 2 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 72,3 | 8,9 | 16,2 | 12,2 | 3 | 30 | 2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8,9 | 8,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 12,8 | - | 5 | 0,8 | 2 | 5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нижнеудинск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводной радиостанцией, системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, г. Нижнеудинск, Иркутская область | объем финансирования - всего | 2014 год | 150,8 | 10,1 | 58 | 12 | 9 | 45,3 | 16,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 128,8 | 10,1 | 53 | 8 | 5 | 40,3 | 12,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,1 | 10,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 22 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Новосибирск (Толмачево), включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, учебного класса, модернизацию КСА УВД, г. Новосибирск | объем финансирования - всего | 2015 год | 196,4 | 40,1 | 68,4 | 24,6 | 15,3 | 10 | 35 | 3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 102,1 | 8,1 | 26,9 | 7,1 | 12 | 10 | 35 | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8,1 | 8,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 94,3 | 32 | 41,5 | 17,5 | 3,3 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Хабаровск (Новый), включая оснащение радиомаячными системами посадки, комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, радиолокатором обзора летного поля, г. Хабаровск | объем финансирования - всего | 2015 год | 306,4 | 49 | 44,4 | 15 | 47 | 94 | 38 | 19 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 234,4 | 8,5 | 27,9 | 15 | 32 | 94 | 38 | 19 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8,5 | 8,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 72 | 40,5 | 16,5 | - | 15 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Омск, включая строительство КДП, оснащение КДП оборудованием УВД и связи, оснащение системами ближней навигации, радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, комплексным тренажером, г. Омск | объем финансирования - всего | 2015 год | 385,4 | - | 36 | 11,6 | 10 | 24 | 75,8 | 228 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 385,4 | - | 36 | 11,6 | 10 | 24 | 75,8 | 228 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сургут, включая оснащение системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, комплексным тренажером, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, аэродромным радиолокационным комплексом, учебного класса, средствами ВЧ радиосвязи, абонентской спутниковой станцией, | объем финансирования - всего | 2015 год | 282,1 | 14,3 | 81 | 26,8 | 71 | 39 | 40 | 10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 121,6 | 14,3 | 52 | 16 | 35 | 4,3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 16,3 | 14,3 | - | 2 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 160,5 | - | 29 | 10,8 | 36 | 34,7 | 40 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - |
|  | г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тюмень (Рощино), включая оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером и | объем финансирования - всего | 2015 год | 414,9 | 34,2 | 64 | 22 | 43 | 71,9 | 161,8 | 18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 200,1 | 20,2 | 50 | 10 | 34,7 | 60 | 25,2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 20,2 | 20,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 214,8 | 14 | 14 | 12 | 8,3 | 11,9 | 136,6 | 18 |
|  | тренажером типа «Вышка», КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, модернизацию КСА УВД, аэродромного радиолокационного комплекса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Тюмень | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 85. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чита, включая реконструкцию КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, моноимпульсным вторичным радиолокатором, оборудованием АДЦ, центром коммутации сообщений, г. Чита | объем финансирования - всего | 2015 год | 274,6 | 49,1 | 47,8 | 44,2 | 37 | 27 | 56,5 | 13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 196,3 | 25,6 | 46,1 | 39,6 | 20 | 10 | 42 | 13 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 25,6 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 78,3 | 23,5 | 1,7 | 4,6 | 17 | 17 | 14,5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Якутск, включая оснащение радиомаячной системой посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», системой коммутации речевых сообщений, учебного класса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и радиолокационного комплекса, г. Якутск | объем финансирования - всего | 2015 год | 485,7 | 35,2 | 32 | 54 | 36,5 | 23 | 199 | 106 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 286,7 | 10,7 | 20 | 40 | 22 | 11 | 165 | 18 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,7 | 10,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 199 | 24,5 | 12 | 14 | 14,5 | 12 | 34 | 88 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Амдерма, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Амдерма, Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего | 2015 год | 154,2 | 12,2 | 30 | 9,1 | 34,3 | 7,6 | 27 | 34 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 154,2 | 12,2 | 30 | 9,1 | 34,3 | 7,6 | 27 | 34 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 16 | 10 | - | - | - | 6 | - | - |
| 88. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Анапа, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, радиомаячными системами посадки, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, радиолокатором обзора летного поля, г. Анапа, Краснодарский край | объем финансирования - всего | 2015 год | 228,4 | 20 | 66,9 | 17,5 | 12 | 45 | 55 | 12 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 228,4 | 20 | 66,9 | 17,5 | 12 | 45 | 55 | 12 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 89. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Архангельск (Васьково), включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, г. Архангельск | объем финансирования - всего | 2015 год | 32,6 | 2 | 7,8 | 3,3 | 3 | 4 | 5,5 | 7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 32,6 | 2 | 7,8 | 3,3 | 3 | 4 | 5,5 | 7 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 90. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Барнаул, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами ближней навигации, радиомаячной системой посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции, г. Барнаул | объем финансирования - всего | 2015 год | 300,4 | 37 | 63,6 | 9,7 | 36,2 | 78 | 65,6 | 10,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 215,6 | 14 | 21 | 2 | 34,7 | 76 | 62,6 | 5,3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 16 | 14 | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 84,8 | 23 | 42,6 | 7,7 | 1,5 | 2 | 3 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Благовещенск, включая строительство КДП, оснащение приемо-передающим радиоцентром, учебного класса, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, системой ближней навигации, КСА УВД, г. Благовещенск | объем финансирования - всего | 2015 год | 326,7 | 24,3 | 87,5 | 30,4 | 59,2 | 40,3 | 37 | 48 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 139,1 | - | 80,5 | 4,1 | 49,2 | 5,3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 187,6 | 24,3 | 7 | 26,3 | 10 | 35 | 37 | 48 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 92. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бодайбо, включая строительство КДП, оснащение системой ближней навигации, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Бодайбо, Иркутская область | объем финансирования - всего | 2015 год | 239,6 | 24,5 | 33,1 | 9 | 49 | 67 | 30 | 27 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 131,5 | 11,5 | 27,5 | 2 | 40,5 | 45 | 5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 11,5 | 11,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 108,1 | 13 | 5,6 | 7 | 8,5 | 22 | 25 | 27 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 93. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Богучаны, включая оснащение средствами радиосвязи, приводными радиостанциями, г. Богучаны, Красноярский край | объем финансирования - всего | 2015 год | 89 | 15 | 35 | 3 | 10 | 5 | 10 | 11 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 89 | 15 | 35 | 3 | 10 | 5 | 10 | 11 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 94. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бугульма, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, КСА УВД, приводными радиостанциями, г. Бугульма, Республика Татарстан | объем финансирования- всего | 2015 год | 217,2 | 25,7 | 72,5 | 60 | 32 | 2 | 15 | 10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 141,7 | 15,7 | 70 | 30 | 26 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15,7 | 15,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 75,5 | 10 | 2,5 | 30 | 6 | 2 | 15 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Верхневилюйск, включая строительство КДП модульного типа, оборудованием УВД, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, с. Верхневилюйск, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2015 год | 51,9 | 8,9 | 20 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 38,9 | 8,9 | 20 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8,9 | 8,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 13 | - | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Волгоград, включая оснащение радиомаячными системами посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, учебного класса, приводными радиостанциями, системой ближней навигации, КСА УВД, г. Волгоград | объем финансирования - всего | 2015 год | 230,3 | 27,5 | 31,4 | 37 | 41 | 7 | 9 | 77,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 125,5 | 22,5 | 27 | 30 | 39 | 5 | 2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 22,5 | 22,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 104,8 | 5 | 4,4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 77,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Мероприятия | Источники финансирования | Срок ввода в действие | 2009 - 2015 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 97. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Минеральные Воды, включая оснащение КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, г. Минеральные Воды, Ставропольский край | объем финансирования - всего | 2015 год | 108,4 | 54,3 | 7 | 28 | 3 | 4 | 6 | 6,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 108,4 | 54,3 | 7 | 28 | 3 | 4 | 6 | 6,1 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД аэропорта Мыс Каменный, включая оснащение КСА ПИВП, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, аэродромным радиолокационным комплексом, модернизацию КСА УВД, г. Мыс Каменный, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего | 2015 год | 122 | 10 | 50 | 10 | 5 | 20 | 12 | 15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 122 | 10 | 50 | 10 | 5 | 20 | 12 | 15 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 99. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Подкаменная Тунгуска, включая оснащение средствами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Подкаменная Тунгуска, Красноярский край | объем финансирования - всего | 2015 год | 105,2 | 22,5 | 17,5 | 5 | 2,5 | 2,4 | 42,3 | 13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 105,2 | 22,5 | 17,5 | 5 | 2,5 | 2,4 | 42,3 | 13 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,4 | - | - | - | - | 2,4 | - | - |
| 100. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Игрим, включая строительство КДП модульного типа, оснащение КСА ПИВП, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, г. Игрим, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего | 2012 год | 49,3 | - | 9,3 | 35 | 5 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 39,3 | - | 4,3 | 30 | 5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4,3 | - | 4,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Оссора, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, приводной радиостанцией, средствами радиосвязи, реконструкцию КДП, г. Оссора, Камчатский край | объем финансирования - всего | 2012 год | 83,8 | 2 | 12 | 62 | 7,8 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 73,8 | - | 6 | 60 | 7,8 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 10 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Псков, включая оснащение приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, средствами ОВЧ и ВЧ радиосвязи, г. Псков | объем финансирования - всего | 2014 год | 26 | - | - | 2 | 2 | 2 | 20 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 22 | - | - | - | - | 2 | 20 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тикси, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Тикси, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2014 год | 54 | - | - | 5 | 9 | 30 | 10 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 44 | - | - | - | 4 | 30 | 10 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 10 | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Нера, включая строительство КДП модульного типа, оснащение оборудованием УВД, ОВЧ радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, г. Усть-Нера, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2012 год | 47,5 | - | 3,5 | 37 | 7 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 43,5 | - | 3,5 | 35 | 5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,5 | - | 3,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Элиста, включая оснащение системой ближней навигации, КСА УВД, г. Элиста | объем финансирования - всего | 2012 год | 62,5 | - | - | 30 | 32,5 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 46,5 | - | - | 23 | 23,5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 16 | - | - | 7 | 9 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Певек, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, приводными радиостанциями, г. Певек, Чукотский автономный округ | объем финансирования - всего | 2012 год | 56 | - | 2 | 32 | 22 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 50 | - | - | 30 | 20 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 6 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Челябинск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, г. Челябинск | объем финансирования - всего | 2013 год | 162 | - | 10 | 52,6 | 58,6 | 40,8 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 145 | - | 10 | 52,6 | 56,6 | 25,8 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 17 | - | - | - | 2 | 15 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Магадан, включая оснащение системами ближней навигации, комплексным тренажером, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Магадан | объем финансирования - всего | 2014 год | 171,4 | - | - | 22 | 64 | 50,4 | 35 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 143,4 | - | - | 12 | 52 | 44,4 | 35 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 28 | - | - | 10 | 12 | 6 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109. | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Мильково, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, п. Мильково, Камчатский край | объем финансирования - всего | 2014 год | 28 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 28 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 110. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Норильск, включая оснащение комплексным тренажером, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, КСА УВД, средствами радиосвязи, г. Норильск, Красноярский край | объем финансирования - всего | 2014 год | 78 | - | - | 41 | 15 | 10 | 12 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 78 | - | - | 41 | 15 | 10 | 12 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чокурдах, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, оборудованием УВД, г. Чокурдах, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2014 год | 130,7 | - | 2 | 29,7 | 37 | 41,5 | 20,5 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 37 | - | - | - | 2 | 21,5 | 13,5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 93,7 | - | 2 | 29,7 | 35 | 20 | 7 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 112. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Пермь, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, комплексным тренажером, приемо-передающим радиоцентром, г. Пермь | объем финансирования - всего | 2015 год | 169,8 | - | - | 46,6 | 34,4 | 39,3 | 31,5 | 18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 127,8 | - | - | 36,6 | 22,4 | 29,3 | 26,5 | 13 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 11,3 | - | - | 11,3 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 42 | - | - | 10 | 12 | 10 | 5 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ленск, включая оснащение КСА ПИВП, оборудованием УВД, г. Ленск, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2015 год | 51,8 | - | 20 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 51,8 | - | 20 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4,8 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 114. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нарьян-Мар, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, радиомаячной системой посадки, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего | 2015 год | 151 | - | - | 13 | 35 | 60 | 10 | 33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 146 | - | - | 13 | 30 | 60 | 10 | 33 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15,5 | - | - | 13 | - | - | 2,5 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Улан-Удэ, включая реконструкцию КДП, оснащение системой ближней навигации, радиомаячными системами посадки, автоматическим радиопеленгатором, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Улан-Удэ | объем финансирования - всего | 2015 год | 151,6 | - | 15 | 52,9 | 38,2 | 12,5 | 15 | 18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 130 | - | - | 46,3 | 38,2 | 12,5 | 15 | 18 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 11,3 | - | - | 11,3 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 21,6 | - | 15 | 6,6 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ербогачен, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, системой ближней навигации, приводной радиостанцией, п. Ербогачен, Иркутская область | объем финансирования - всего | 2012 год | 69 | - | - | 7 | 62 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 66 | - | - | 6 | 60 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Анадырь, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Анадырь | объем финансирования - всего | 2013 год | 71,3 | - | - | 2 | 52,4 | 16,9 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 65,3 | - | - | - | 50,4 | 14,9 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5,5 | - | - | - | 5,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Махачкала, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Махачкала | объем финансирования - всего | 2013 год | 34 | - | - | - | 26,5 | 7,5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 34 | - | - | - | 26,5 | 7,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нальчик, включая оснащение системой ближней навигации, г. Нальчик | объем финансирования - всего | 2013 год | 45,6 | - | - | 5 | 31,8 | 8,8 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 36,6 | - | - | - | 27,8 | 8,8 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,8 | - | - | - | 3,8 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 9 | - | - | 5 | 4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Печора, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Печора, Республика Коми | объем финансирования - всего | 2013 год | 65,5 | - | - | 1,7 | 49,4 | 14,4 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 63,5 | - | - | 1,7 | 48,4 | 13,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,4 | - | - | 1,7 | 1,7 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Салехард, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, средствами связи, аэродромным радиолокационным комплексом, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего | 2015 год | 303,1 | - | - | 3 | 40,4 | 19,7 | 180 | 60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 296,1 | - | - | 3 | 38,4 | 14,7 | 180 | 60 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 11 | - | - | 3 | - | - | 8 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 7 | - | - | - | 2 | 5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тарко-Сале, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, приводными радиостанциями, г. Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего | 2013 год | 77,3 | - | - | 6,8 | 57 | 13,5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 77,3 | - | - | 6,8 | 57 | 13,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6,8 | - | - | 6,8 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123. | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением на международных трассах, включая оснащение системой ближней навигации, г. Единка, Приморский край | объем финансирования - всего | 2013 год | 41,5 | - | - | 3,5 | 34 | 4 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35,5 | - | - | 3,5 | 30 | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 6 | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Оха, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Оха, Сахалинская область | объем финансирования - всего | 2013 год | 38,6 | - | - | 2,5 | 32,1 | 4 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 34,5 | - | - | 2,5 | 30 | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4,1 | - | - | - | 2,1 | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на трассовой позиции Тарки-Тау, включая реконструкцию радиолокационного оборудования и позиции, г. Тарки-Тау, Республика Дагестан | объем финансирования - всего | 2013 год | 217 | - | - | 19 | 146,5 | 51,5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 147 | - | - | 14 | 116,5 | 16,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 70 | - | - | 5 | 30 | 35 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тура, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, автоматическим радиопеленгатором, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Тура, Красноярский край | объем финансирования - всего | 2013 год | 135,5 | - | - | 10 | 110 | 15,5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 47,5 | - | - | 10 | 30 | 7,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 88 | - | - | - | 80 | 8 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Архангельск (Талаги), включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводными радиостанциями, радиомаячной системой посадки, г. Архангельск | объем финансирования - всего | 2014 год | 227 | - | - | 43,9 | 136,1 | 7 | 40 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 117 | - | - | 15 | 55 | 7 | 40 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 110 | - | - | 28,9 | 81,1 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Белоярский, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего | 2014 год | 132 | - | - | 12 | 52 | 25 | 43 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 65 | - | - | 10 | 40 | 10 | 5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 67 | - | - | 2 | 12 | 15 | 38 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ижевск, включая оснащение радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Ижевск | объем финансирования - всего | 2014 год | 143 | - | - | 13 | 30 | 63 | 37 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 108 | - | - | 10 | 25 | 58 | 15 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 35 | - | - | 3 | 5 | 5 | 22 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Магнитогорск, включая оснащение радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, средствами связи, приводными радиостанциями, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Магнитогорск, Челябинская область | объем финансирования - всего | 2014 год | 119,2 | - | - | 7 | 29 | 68,2 | 15 | - |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 104,2 | - | - | 7 | 24 | 63,2 | 10 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 15 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нижневартовск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего | 2014 год | 199,2 | - | - | 15 | 105,7 | 73,5 | 5 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 129,2 | - | - | 15 | 45,7 | 63,5 | 5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 70 | - | - | - | 60 | 10 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Камчатск, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, средствами радиосвязи, г. Усть-Камчатск, Камчатский край | объем финансирования - всего | 2014 год | 97,5 | - | - | 12 | 47 | 36 | 2,5 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 92,5 | - | - | 12 | 45 | 33 | 2,5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 12,7 | - | - | 12 | 0,7 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 5 | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Астрахань, включая оснащение радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Астрахань | объем финансирования - всего | 2015 год | 271,4 | - | - | 55 | 61,4 | 55 | 55 | 45 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 132,4 | - | - | 46 | 51,4 | 35 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 139 | - | - | 9 | 10 | 20 | 55 | 45 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кемерово, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, приемо-передающим радиоцентром, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, системой коммутации речевых сообщений, г. Кемерово | объем финансирования - всего | 2015 год | 159,2 | - | - | 14 | 74,9 | 15,3 | 25 | 30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 104,2 | - | - | 14 | 74,9 | 15,3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 55 | - | - | - | - | - | 25 | 30 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Колпашево, включая оснащение КСА ПИВП, приемо-передающим радиоцентром, средствами радиосвязи, реконструкция трассовой радиолокационной позиции и модернизация трассового радиолокационного комплекса, г. Колпашево, Томская область | объем финансирования - всего | 2015 год | 255,5 | - | - | 15 | 36,7 | 3,8 | 60 | 140 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 55,5 | - | - | 15 | 36,7 | 3,8 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 200 | - | - | - | - | - | 60 | 140 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кызыл, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами ВЧ радиосвязи, г. Кызыл | объем финансирования - всего | 2015 год | 116 | - | - | 35 | 8 | 2 | 15 | 56 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 116 | - | - | 35 | 8 | 2 | 15 | 56 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 137. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на трассовой позиции, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, автоматическим радиопеленгатором, г. Жигалово, Иркутская область | объем финансирования - всего | 2015 год | 94,5 | - | - | 8 | 18 | 8 | 47,5 | 13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 85,5 | - | - | 8 | 18 | 4 | 42,5 | 13 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 9 | - | - | - | - | 4 | 5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Курган, включая оснащение системами ближней навигации, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами связи, г. Курган | объем финансирования - всего | 2014 год | 152,4 | - | - | - | 11 | 38 | 103,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 141,4 | - | - | - | 9 | 34 | 98,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 11 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Надым, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, средствами связи, г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего | 2014 год | 66,2 | - | - | - | 6,5 | 45,3 | 14,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 58,2 | - | - | - | 2,5 | 43,3 | 12,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 8 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тиличики, включая оснащение приводной радиостанцией, автоматическим радиопеленгатором, средствами связи, г. Тиличики, Камчатский край | объем финансирования - всего | 2014 год | 32,7 | - | - | - | 2,7 | 15 | 15 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 32,7 | - | - | - | 2,7 | 15 | 15 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,7 | - | - | - | 2,7 | - | - | - |
| 141. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Марково, включая оснащение системой ближней навигации, средствами ОВЧ связи, г. Марково, Чукотский автономный округ | объем финансирования - всего | 2014 год | 50 | - | - | - | 3 | 33 | 14 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 39 | - | - | - | 3 | 27 | 9 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 11 | - | - | - | - | 6 | 5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на трассовой позиции Новый Васюган, включая оснащение системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, г. Новый Васюган, Томская область | объем финансирования - всего | 2014 год | 59 | - | - | - | 5 | 42 | 12 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 37 | - | - | - | 3 | 32 | 2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 22 | - | - | - | 2 | 10 | 10 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 143. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Большерецк, включая оснащение системой ближней навигации, средствами ОВЧ и ВЧ радиосвязи г. Усть-Большерецк, Камчатский край | объем финансирования - всего | 2014 год | 65,5 | - | - | - | 10 | 37 | 18,5 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 43,5 | - | - | - | 5 | 25 | 13,5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 22 | - | - | - | 5 | 12 | 5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ханты-Мансийск, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, комплексным тренажером, системой ближней навигации, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, системой коммутации речевых сообщений аэродромным радиолокационным комплексом, г. Ханты-Мансийск | объем финансирования - всего | 2015 год | 209,7 | - | - | - | 21,2 | 68,5 | 63 | 57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 145,5 | - | - | - | 14 | 51,5 | 45 | 35 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 64,2 | - | - | - | 7,2 | 17 | 18 | 22 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 145. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Абакан, включая оснащение системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, г. Абакан, Республика Хакасия | объем финансирования - всего | 2015 год | 185,3 | - | - | - | 52,5 | 42 | 55 | 35,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 102,8 | - | - | - | 15 | 22 | 40 | 25,8 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 82,5 | - | - | - | 37,5 | 20 | 15 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Березово, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, п. Березово, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего | 2015 год | 100,8 | - | - | - | 7 | 65,2 | 23,6 | 5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 78,8 | - | - | - | 7 | 60,2 | 11,6 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 22 | - | - | - | - | 5 | 12 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Грозный, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Грозный | объем финансирования - всего | 2015 год | 186 | - | - | - | 20 | 41 | 37 | 88 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 48 | - | - | - | 15 | 31 | 2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 138 | - | - | - | 5 | 10 | 35 | 88 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Киров, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Киров | объем финансирования - всего | 2015 год | 195,5 | - | - | - | 13,5 | 63,2 | 48,8 | 70 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 85,5 | - | - | - | 13,5 | 63,2 | 8,8 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 13,5 | - | - | - | 13,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 110 | - | - | - | - | - | 40 | 70 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Когалым, включая оснащение КСА ПИВП, радиомаячными системами посадки, средствами радиосвязи, приводными радиостанциями, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего | 2015 год | 181,5 | - | - | - | 13 | 26,8 | 51,7 | 90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 66,5 | - | - | - | 13 | 26,8 | 26,7 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 115 | - | - | - | - | - | 25 | 90 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150. | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Маган, включая оснащение радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Маган, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2015 год | 85,2 | - | - | - | 8 | 38,5 | 11,7 | 27 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 44,2 | - | - | - | 8 | 34,5 | 1,7 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 41 | - | - | - | - | 4 | 10 | 27 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мурманск, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Мурманск | объем финансирования - всего | 2015 год | 155,3 | - | - | - | 10 | 52,3 | 78 | 15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 140,3 | - | - | - | 10 | 47,3 | 73 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 15 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Оренбург, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, системой ближней навигации, приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, комплексным тренажером, г. Оренбург | объем финансирования - всего | 2014 год | 93,9 | - | - | - | 6 | 22,4 | 55,2 | 10,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 78,9 | - | - | - | 6 | 17,4 | 50,2 | 5,3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 15 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усинск, включая оснащение системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, автоматическим радиопеленгатором, КСА УВД, г. Усинск, Республика Коми | объем финансирования - всего | 2015 год | 81 | - | - | - | 5 | 32 | 39 | 5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 75 | - | - | - | 5 | 30 | 37 | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Экимчан, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, г. Экимчан, Амурская область | объем финансирования - всего | 2015 год | 101,2 | - | - | - | 10,5 | 72,3 | 16,4 | 2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 93,2 | - | - | - | 8,5 | 70,3 | 14,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8,5 | - | - | - | 8,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 8 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Охотск, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Охотск, Хабаровский край | объем финансирования - всего | 2015 год | 66,4 | - | - | - | - | 2,2 | 49,2 | 15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 36,4 | - | - | - | - | 2,2 | 34,2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,2 | - | - | - | - | 2,2 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 30 | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД и электросвязи аэропорта Тазовский, включая оснащение КСА ПИВП, г. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего | 2014 год | 7 | - | - | - | - | 5 | 2 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 7 | - | - | - | - | 5 | 2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Саратов, включая оснащение радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Саратов | объем финансирования - всего | 2015 год | 61,4 | - | - | - | - | 8 | 44 | 9,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 39,4 | - | - | - | - | 3 | 34 | 2,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 22 | - | - | - | - | 5 | 10 | 7 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 158. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Североуральск, включая оснащение радиолокационным оборудованием, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Североуральск, Свердловской области | объем финансирования - всего | 2015 год | 241,8 | - | - | - | - | 30,7 | 54,1 | 157 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 178 | - | - | - | - | 16 | 7 | 155 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 23 | - | - | - | - | 16 | 7 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 63,8 | - | - | - | - | 14,7 | 47,1 | 2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159. | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Бухта Проведения, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, средствами связи, Чукотский автономный округ | объем финансирования - всего | 2015 год | 105,5 | 50 | 10 | 2 | 2 | 4,5 | 34 | 3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 36,5 | - | - | - | - | 3,5 | 32 | 1 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 69 | 50 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 160. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Жиганск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, средствами связи, оборудованием УВД, г. Жиганск, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2015 год | 101,7 | - | - | - | - | 12 | 46,3 | 43,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 60 | - | - | - | - | 7 | 40,3 | 12,7 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 41,7 | - | - | - | - | 5 | 6 | 30,7 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Игарка, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, средствами связи, г. Игарка, Красноярский край | объем финансирования - всего | 2015 год | 87 | - | - | - | - | 27 | 50 | 10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 46 | - | - | - | - | 6 | 35 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 41 | - | - | - | - | 21 | 15 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нюрба, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, средствами связи, г. Нюрба, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего | 2015 год | 114,5 | - | - | - | - | 7 | 71,5 | 36 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 94 | - | - | - | - | 7 | 65 | 22 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 20,5 | - | - | - | - | - | 6,5 | 14 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Кут, включая оснащение радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, приводной радиостанцией, системой ближней навигации, г. Усть-Кут, Иркутская область | объем финансирования - всего | 2015 год | 101,9 | - | - | - | - | 29,7 | 36,1 | 36,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 101,9 | - | - | - | - | 29,7 | 36,1 | 36,1 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 164. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Южно-Курильск, включая оснащение системой ближней навигации, г. Южно-Курильск, Сахалинская область | объем финансирования - всего | 2015 год | 51 | - | - | - | - | 4 | 37 | 10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 36 | - | - | - | - | 4 | 32 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 15 | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 165. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Енисейск, включая оснащение системой ближней навигации, г. Енисейск, Красноярский край | объем финансирования - всего | 2015 год | 103,8 | - | - | - | - | 12,8 | 44 | 47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 40 | - | - | - | - | 8 | 30 | 2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 63,8 | - | - | - | - | 4,8 | 14 | 45 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 166. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на трассовой позиции Магдагачи, включая оснащение средствами ближней навигации, г. Магдагачи, Амурская область | объем финансирования - всего | 2015 год | 56 | - | - | - | - | 4 | 40 | 12 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 49 | - | - | - | - | 4 | 35 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 167. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Воркута, включая оснащение системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, автоматическим радиопеленгатором, г. Воркута, Республика Коми | объем финансирования - всего | 2015 год | 167 | - | - | - | - | - | 43 | 124 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 99 | - | - | - | - | - | 15 | 84 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 68 | - | - | - | - | - | 28 | 40 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Забайкальск, включая оснащение системой ближней навигации, средствами связи, г. Забайкальск, Забайкальский край | объем финансирования - всего | 2015 год | 47 | - | - | - | - | - | 9 | 38 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 38 | - | - | - | - | - | 4 | 34 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кемь, включая оснащение системой ближней навигации, г. Кемь, Республика Карелия | объем финансирования - всего | 2015 год | 55 | - | - | - | - | - | 15 | 40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 38 | - | - | - | - | - | 5 | 33 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 17 | - | - | - | - | - | 10 | 7 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи трассовой позиции Максимкин Яр, включая оснащение системой ближней навигации, п. Максимкин Яр, Новосибирская область | объем финансирования - всего | 2015 год | 35 | - | - | - | - | - | 10 | 25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | - | 3 | 17 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 15 | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Комсомольск-на-Амуре, включая оснащение КСА ПИВП, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | объем финансирования - всего | 2015 год | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 172. | Строительство приемо-передающих центров и центра обработки информации сети связи «воздух-земля» в диапазоне высоких частот (Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Тюмень, Красноярск, Магадан, Южно-Сахалинск)(*( | объем финансирования - всего | 2015 год | 2106,9 | 120 | 100 | 270 | 256,6 | 500,8 | 510,5 | 349 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 685,4 | - | - | - | 45 | 266 | 246 | 128,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 45 | - | - | - | 45 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1421,5 | 120 | 100 | 270 | 211,6 | 234,8 | 264,5 | 220,6 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
|  | ____________________ (*( Места установки и стоимость работ уточняются по результатам проектирования. |
| 173. | Реконструкция и техническое перевооружение Главного центра ЕС ОрВД (создание и внедрение унифицированной интегрированной автоматизированной системы планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения), г. Москва | объем финансирования - всего | 2015 год | 405 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 405 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174. | Оснащение укрупненных центров ЕС ОрВД, аэродромов гражданской авиации и местных диспетчерских пунктов ОВД комплексами средств автоматизации планирования использования воздушного пространства | объем финансирования - всего | 2015 год | 697,2 | 110 | 96,8 | 144,6 | 139,8 | 146 | 60 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 94,2 | - | - | - | 25,2 | 69 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 603 | 110 | 96,8 | 144,6 | 114,6 | 77 | 60 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175. | Совершенствование сети авиационной фиксированной спутниковой связи, создание инфраструктуры сети ATN | объем финансирования - всего | 2015 год | 766,1 | 10 | 29,5 | 30 | 55 | 224,9 | 186,7 | 230 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 72,7 | - | - | - | - | - | 26,7 | 46 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 693,4 | 10 | 29,5 | 30 | 55 | 224,9 | 160 | 184 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 45,8 | 3 | 3 | 12 | 6 | 7,5 | 14,3 | - |
| 176. | Реконструкция и техническое перевооружение средств автоматизации управления воздушным движением аэродромных служб и районных центров управления воздушным движением с учетом перспектив создания укрупненных центров ЕС ОрВД | объем финансирования - всего | 2015 год | 1844,2 | - | - | 312,8 | 378,7 | 372,2 | 260,7 | 519,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 79,1 | - | - | - | 30,3 | 16,2 | 12,8 | 19,8 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1765,1 | - | - | 312,8 | 348,4 | 356 | 247,9 | 500 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Мероприятия | Источники финансирования | Срок ввода в действие | 2009 - 2015 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 177. | Техническое перевооружение авиационной наземной сети передачи данных и телеграфных сообщений гражданской авиации | объем финансирования - всего | 2015 год | 1656 | 27 | 4 | 200 | 230 | 360 | 320 | 515 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 190 | - | - | - | 30 | 80 | 20 | 60 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1466 | 27 | 4 | 200 | 200 | 280 | 300 | 455 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 84 | 10 | 4 | - | - | 70 | - | - |
| 178. | Реконструкция и техническое перевооружение средств авиационной речевой связи | объем финансирования - всего | 2015 год | 1506 | - | - | - | 338,5 | 441,6 | 262,1 | 463,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 365 | - | - | - | 10,8 | 213,9 | 98,2 | 42,1 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 17 | - | - | - | - | 11 | 6 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1141 | - | - | - | 327,7 | 227,7 | 163,9 | 421,7 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 45 | - | - | - | 10 | 10 | 25 | - |
| 179. | Реконструкция и техническое перевооружение средств наблюдения за полетами воздушных судов в районе аэродромов и на воздушных трассах | объем финансирования - всего | 2015 год | 2274,7 | - | - | - | 449,3 | 872 | 505,7 | 447,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 100 | - | - | - | 50 | 50 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2174,7 | - | - | - | 399,3 | 822 | 505,7 | 447,7 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 127,1 | - | - | - | 12,6 | 44,5 | 70 | - |
|  |  | Объем финансирования по направлению - всего |  | 39787,2 | 2836,8 | 5347 | 4818,6 | 7305,8 | 7203 | 6891,1 | 5384,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 18120,9 | 623,6 | 2924,4 | 2174,9 | 3710,7 | 3607,6 | 3293,4 | 1786,3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1433,3 | 623,6 | 52,7 | 253,1 | 351,7 | 98,7 | 53,5 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 21666,3 | 2213,2 | 2422,6 | 2643,7 | 3595,1 | 3595,4 | 3597,7 | 3598,6 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 725 | 186,3 | 33,5 | 42,2 | 195,3 | 156,4 | 109,3 | 2 |
| II. Направление «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» |
| 180. | Центральные организации Росгидромета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственное учреждение «Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями», г. Москва | объем финансирования - всего |  | 192 | 7,2 | 176,4 | 8,4 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 192 | 7,2 | 176,4 | 8,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,8 | 7,2 | 3,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Внуково | объект | 2010 год | 90 | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
| 180.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Шереметьево | объект | 2010 год | 90 | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
| 180.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Домодедово | объект | 2011 год | 90 | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 181. | Государственное учреждение «Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Нижний Новгород | объем финансирования - всего |  | 90 | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Стригино, г. Нижний Новгород | объект | 2011 год | 90 | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 182. | Государственное учреждение «Удмуртский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Ижевск | объем финансирования - всего |  | 90 | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ижевск, г. Ижевск | объект | 2011 год | 90 | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 183. | Государственное учреждение «Чувашский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Новочебоксарск | объем финансирования - всего |  | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 183.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Чебоксары, г. Чебоксары | объект | 2011 год | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 184. | Государственное учреждение «Брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Брянск | объем финансирования - всего |  | 35 | 26,6 | 8,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | 26,6 | 8,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 184.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Брянск, Брянская область, пос. Октябрьский | объект | 2010 год | 35 | 26,6 | 8,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
| 185. | Государственное учреждение «Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Владимир | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 185.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Владимир, Владимирская область | объект | 2012 год | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 186. | Государственное учреждение «Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями», г. Рязань | объем финансирования - всего |  | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Рязань, г. Рязань | объект | 2011 год | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 187. | Государственное учреждение «Марийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Йошкар-Ола | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола | объект | 2012 год | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 188. | Государственное учреждение «Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Калуга | объем финансирования - всего |  | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 188.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Калуга, г. Калуга | объект | 2011 год | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 189. | Государственное учреждение «Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Орел | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 189.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Орел, г. Орел | объект | 2012 год | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 190. | Государственное учреждение «Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Саранск | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 190.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Саранск, г. Саранск | объект | 2012 год | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 191. | Государственное учреждение «Тамбовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Тамбов | объем финансирования - всего |  | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 191.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Тамбов, г. Тамбов | объект | 2011 год | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 192. | Государственное учреждение «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Тверь | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 192.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Тверь (Мигалово), г. Тверь | объект | 2012 год | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 193. | Государственное учреждение «Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Тула | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 193.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Тула, г. Тула | объект | 2012 год | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 194. | Государственное учреждение «Смоленский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Смоленск | объем финансирования - всего |  | 90 | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 194.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Смоленск, г. Смоленск | объект | 2010 год | 90 | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
| 195. | Государственное учреждение «Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Ростов-на-Дону | объем финансирования - всего |  | 12 | 3,6 | 8,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 12 | 3,6 | 8,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону | объект | 2010 год | 12 | 3,6 | 8,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
| 196. | Государственное учреждение «Астраханский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Астрахань | объем финансирования - всего |  | 90 | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 196.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Астрахань, г. Астрахань | объект | 2010 год | 90 | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
| 197. | Государственное учреждение «Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Волгоград | объем финансирования - всего |  | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Волгоград (Гумрак), г. Волгоград | объект | 2011 год | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 198. | Государственное учреждение «Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Краснодар | объем финансирования - всего |  | 270 | 7,2 | 172,8 | 81,6 | 8,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 270 | 7,2 | 172,8 | 81,6 | 8,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,8 | 7,2 | - | 3,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 198.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Краснодар (Пашковский), г. Краснодар | объект | 2010 год | 90 | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
| 198.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Анапа (Витязево), г. Анапа | объект | 2010 год | 90 | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
| 198.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Геленджик, г. Геленджик | объект | 2012 год | 90 | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 199. | Государственное учреждение «Ставропольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Ставрополь | объем финансирования - всего |  | 180 | - | 3,6 | 168 | 8,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 180 | - | 3,6 | 168 | 8,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7,2 | - | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 199.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Минеральные Воды, г. Минеральные Воды | объект | 2011 год | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 199.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ставрополь, г. Ставрополь | объект | 2012 год | 90 | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 200. | Государственное учреждение «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей», г. Сочи | объем финансирования - всего |  | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Сочи (Адлер), г. Сочи | объект | 2011 год | 90 | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 201. | Государственное учреждение «Дагестанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Махачкала | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Махачкала, г. Махачкала | объект | 2012 год | 90 | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 202. | Государственное учреждение «Калмыцкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Элиста | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Элиста, г. Элиста | объект | 2012 год | 90 | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 203. | Государственное учреждение «Хабаровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Хабаровск | объем финансирования - всего |  | 270 | - | - | 88,8 | 181,2 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 270 | - | - | 88,8 | 181,2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,8 | - | - | 10,8 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Хабаровск, г. Хабаровск | объект | 2012 год | 90 | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 203.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Охотск, п. Охотск, Хабаровский край | объект | 2012 год | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 203.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Советская Гавань, г. Советская Гавань, Хабаровский край | объект | 2012 год | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 204. | Государственное учреждение «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Владивосток | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Владивосток (Кневичи), г. Артем, Приморский край | объект | 2012 год | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 205. | Государственное учреждение «Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Южно-Сахалинск | объем финансирования - всего |  | 180 | - | - | 3,6 | 168 | 8,4 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 180 | - | - | 3,6 | 168 | 8,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7,2 | - | - | 3,6 | 3,6 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск | объект | 2012 год | 90 | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 205.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Оха, г. Оха, Сахалинская область | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 206. | Государственное учреждение «Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Благовещенск | объем финансирования - всего |  | 180 | - | - | - | 163,2 | 16,8 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 180 | - | - | - | 163,2 | 16,8 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7,2 | - | - | - | 7,2 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Благовещенск, г. Благовещенск | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 206.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Архара, п. Архара, Амурская область | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 207. | Государственное учреждение «Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Магадан | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 207.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Северо-Эвенск, п. Эвенск, Магаданская область | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 208. | Государственное учреждение «Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Певек, Чукотский автономный округ | объем финансирования - всего |  | 180 | - | - | - | 163,2 | 16,8 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 180 | - | - | - | 163,2 | 16,8 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7,2 | - | - | - | 7,2 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 208.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Провидения, п. Урелики, Чукотский автономный округ | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 208.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Марково, с. Марково, Анадырский р-н, Чукотский автономный округ | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 209. | Государственное учреждение «Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край | объем финансирования - всего |  | 270 | - | - | - | 88,8 | 181,2 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 270 | - | - | - | 88,8 | 181,2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,8 | - | - | - | 10,8 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 209.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Усть-Камчатск, пос. Усть-Камчатск, Камчатский край | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 209.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Тиличики, пос. Корф, Камчатский край | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 209.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Озерная, п. Озерновский, Камчатский край | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 210. | Государственное учреждение «Иркутский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды г. Иркутск | объем финансирования - всего |  | 360 | - | - | - | 14,4 | 345,6 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 360 | - | - | - | 14,4 | 345,6 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14,4 | - | - | - | 14,4 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Нижнеудинск, г. Нижнеудинск, Иркутская область | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 210.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Бодайбо, г. Бодайбо, Иркутская область | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 210.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Киренск, г. Киренск, Иркутская область | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 210.4. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Багдарин, п.Багдарин, Иркутская область | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 211. | Государственное учреждение «Братский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Братск | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 211.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Братск, г. Братск | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 212. | Государственное учреждение «Читинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Чита | объем финансирования - всего |  | 180 | - | - | - | 7,2 | 172,8 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 180 | - | - | - | 7,2 | 172,8 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7,2 | - | - | - | 7,2 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 212.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Чита, г. Чита | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 212.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Чара, с. Чара, Читинская область | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 213. | Государственное учреждение «Новосибирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Новосибирск | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Толмачево, г. Новосибирск | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 214. | Государственное учреждение «Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Барнаул | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 214.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Барнаул, г. Барнаул | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 215. | Государственное учреждение «Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Кемерово | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Кемерово, г. Кемерово | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 216. | Государственное учреждение «Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Томск | объем финансирования - всего |  | 270 | - | - | - | 7,2 | 254,4 | 8,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 270 | - | - | - | 7,2 | 254,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,8 | - | - | - | 7,2 | 3,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 216.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Томск, г. Томск | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 216.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Колпашево, г. Колпашево, Томская область | объект | 2013 год | 90 | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - |
| 216.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Новый Васюган, пос. Новый Васюган, Томская область | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 217. | Государственное учреждение «Горно-Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями», г. Горно-Алтайск | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 217.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 218. | Государственное учреждение «Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Красноярск | объем финансирования - всего |  | 180 | - | - | - | - | 163,2 | 16,8 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 180 | - | - | - | - | 163,2 | 16,8 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7,2 | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 218.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Енисейск, г. Енисейск, Красноярский край | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 218.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Богучаны, пос. Богучаны, Красноярский край | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 219. | Государственное учреждение «Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Кызыл | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Кызыл, г. Кызыл | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 220. | Государственное учреждение «Эвенкийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пгт Тура, Красноярский край | объем финансирования - всего |  | 360 | - | - | - | - | 92,4 | 267,6 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 360 | - | - | - | - | 92,4 | 267,6 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14,4 | - | - | - | - | 14,4 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту П.Тунгуска, с. Бор, Туруханский р-н, Красноярский край | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 220.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Тура, пгт Тура, Красноярский край | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 220.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Туруханск, пгт Туруханск, Красноярский край | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 220.4. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ванавара, пгт Ванавара, Красноярский край | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 221. | Государственное учреждение «Таймырский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Норильск, Красноярский край | объем финансирования - всего |  | 180 | - | - | - | - | 7,2 | 172,8 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 180 | - | - | - | - | 7,2 | 172,8 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7,2 | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 221.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Дудинка, г. Дудинка, Красноярский край | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 221.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Хатанга, п. Хатанга, Красноярский край | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 222. | Государственное учреждение «Диксонский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пгт Диксон, Красноярский край | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 222.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Диксон, пгт Диксон, Красноярский край | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 223. | Государственное учреждение «Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Псков | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 223.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Великие Луки, г. Великие Луки, Псковская область | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 224. | Государственное учреждение «Новгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Новгород | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Мероприятия | Источники финансирования | Срок ввода в действие | 2009 - 2015 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 224.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Новгород, г. Новгород | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 225. | Государственное учреждение «Коми центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Сыктывкар | объем финансирования - всего |  | 270 | - | - | - | - | 10,8 | 259,2 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 270 | - | - | - | - | 10,8 | 259,2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,8 | - | - | - | - | 10,8 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Сыктывкар, г. Сыктывкар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 225.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ухта, г. Ухта, Республика Коми | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 225.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Воркута, г. Воркута, Республика Коми | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 226. | Государственное учреждение «Архангельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Архангельск | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 226.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Талаги, г. Архангельск | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 227. | Государственное учреждение «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Вологда | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 227.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Вологда, г. Вологда | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 228. | Государственное учреждение «Самарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Самара | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 228.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Курумоч, г. Самара | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 229. | Государственное учреждение «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Уфа | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 229.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Уфа, г. Уфа | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 230. | Государственное учреждение «Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Ульяновск | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 231. | Государственное учреждение «Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Пенза | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Пенза, г. Пенза | объект | 2014 год | 90 | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | 3,6 | - | - |
| 232. | Государственное учреждение «Саратовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Саратов | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 232.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Красный Кут, г. Красный Кут, Саратовская область | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 233. | Государственное учреждение «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего |  | 720 | - | - | - | - | - | 184,8 | 535,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 720 | - | - | - | - | - | 184,8 | 535,2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 28,8 | - | - | - | - | - | 28,8 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 233.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Чульман, пгт Чульман, Республика Саха (Якутия) | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 233.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Чокурдах, п.Чокурдах, Республика Саха (Якутия) | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 81,6 | 8,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 233.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Мирный, г. Мирный, Республика Саха (Якутия) | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 233.4. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Маган, пгт Маган, Республика Саха (Якутия) | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 233.5. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Витим, пгт Витим, Республика Саха (Якутия) | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 233.6. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Оленек, пгт Оленек, Республика Саха (Якутия) | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 233.7. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Нюрба, пгт Нюрба, Республика Саха (Якутия) | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 233.8. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Айхал, пгт Айхал, Республика Саха (Якутия) | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 234. | Государственное учреждение «Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Тюмень | объем финансирования - всего |  | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Тобольск, г. Тобольск, Тюменская область | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 235. | Государственное учреждение «Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Ханты-Мансийск | объем финансирования - всего |  | 540 | - | - | - | - | - | 21,6 | 518,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 540 | - | - | - | - | - | 21,6 | 518,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21,6 | - | - | - | - | - | 21,6 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 235.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Белоярский, пгт Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 235.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Березово, пгт Березово, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 235.4. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Когалым, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 235.5. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Нижневартовск, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 235.6. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 236. | Государственное учреждение «Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Салехард | объем финансирования - всего |  | 450 | - | - | - | - | - | 18 | 432 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 450 | - | - | - | - | - | 18 | 432 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 236.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Салехард, г. Салехард | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 236.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Тарко-Сале, г. Тарко-Сале, Тюменская область | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 236.3. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Надым, г. Надым, Тюменская область | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 236.4. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ямбург, пос. Ямбург, Тюменская область | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 236.5. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ноябрьск, г. Ноябрьск, Тюменская область | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 237. | Государственное учреждение «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Екатеринбург | объем финансирования - всего |  | 180 | - | - | - | - | - | 7,2 | 172,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 180 | - | - | - | - | - | 7,2 | 172,8 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7,2 | - | - | - | - | - | 7,2 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 237.1. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Кольцово, г. Екатеринбург | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 237.2. | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Алапаевск, г. Алапаевск, Свердловская область | объект | 2015 год | 90 | - | - | - | - | - | 3,6 | 86,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,6 | - |
| 238. | Федеральное государственное учреждение Главный авиационный метеорологический центр Росгидромета (ФГУ ГАМЦ Росгидромета) | объем финансирования - всего |  | 4943,6 | 272,5 | 829,2 | 849,6 | 731,9 | 807,9 | 799,3 | 653,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 4504,9 | 243,4 | 761 | 793,2 | 665,9 | 737,9 | 727,3 | 576,2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 136,9 | 14,7 | 22,1 | 18,9 | 25,2 | 19,3 | 23,2 | 13,5 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 438,7 | 29,1 | 68,2 | 56,4 | 66 | 70 | 72 | 77 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 13,9 | 0,6 | 2,7 | 1,3 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,2 |
| 238.1. | Техническое перевооружение Главного авиационного метеорологического центра Внуково, аэропорт Внуково, г. Москва, включая: два комплекта метеорологических датчиков для установки вдоль взлетно-посадочных полос, частичную замену резервных датчиков, системы связи, средств отображения | объем финансирования - всего | 2010 год | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической информации, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных средств для приема бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих мест для приема радиолокационной информации | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.2. | Техническое перевооружение оперативной группы по метеорологическому обеспечению Московского центра автоматизации управления воздушным | объем финансирования - всего | 2009 год | 16,5 | 16,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
|  | движением автономной некоммерческой организации «Агентство Росгидромета по специализированному гидромет-обеспечению», пос. Внуково, Москва, включая: информационные системы для приема и обработки метеорологической информации, автоматизированные рабочие места для авиаметспециалистов | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.3. | Создание центра дистанционного обучения на базе института повышения квалификации и автономной некоммерческой организации «Агентство Росгидромета по специализированному гидромет-обеспечению», г. Москва, включая: программно-аппаратные средства дистанционного обучения с компьютер-ными обучающими программами | объем финансирования - всего | 2010 год | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 238.4. | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Шереметьево, аэропорт Шереметьево, Московская область, включая установку: систем радиовещательной передачи на русском и английском языках, частичную замену измерителей параметров погоды с учетом резерва, устанавливаемых вдоль взлетно-посадочной полосы, системы для определения сдвига ветра, информационных систем и рабочих мест | объем финансирования - всего | 2010 год | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | для авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.5. | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Домодедово, аэропорт Домодедово, Московская область, включая установку: грозопеленгатора, резервной автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками, системы для | объем финансирования - всего | 2010 год | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, системы определения сдвига ветра, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих мест для приема спутниковой метеорологической информации, рабочей | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, средств связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.6. | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Быково, аэропорт Быково, Московская область, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и | объем финансирования - всего | 2010 год | 26,2 | - | 26,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
|  | датчиками для измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | внебюджетные источники - всего |  | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.7. | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Жуковский, аэропорт Раменское, Московская область, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды, в том числе дополнительных, с учетом размеров взлетно-посадочной полосы, системы для определения сдвига ветра, системы интеграции с комплексом средств | объем финансирования - всего | 2011 год | 45 | - | 40 | 5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 44 | - | 39 | 5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,3 | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизации управления воздушным движением, средств связи, информационных систем приема и обработки метеорологической информации, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.8. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Нижний Новгород, аэропорт Стригино, г. Нижний Новгород, включая: частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, установку: системы для определения сдвига ветра, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, | объем финансирования - всего | 2010 год | 19,3 | 16,3 | 3 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 18,3 | 15,3 | 3 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,2 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, системы определения сдвига ветра, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, комплексов приема и обработки бортовой погоды, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.9. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Воронеж, аэропорт Воронеж, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом трех взлетно-посадочных полос, установку: системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов | объем финансирования - всего | 2009 год | 16,4 | 16,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15,4 | 15,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,9 | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.10. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Ижевск, аэропорт Ижевск, г. Ижевск, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической | объем финансирования - всего | 2011 год | 36 | - | - | 36 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.11. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Чебоксары, аэропорт Чебоксары, г. Чебоксары, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, установку: рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных средств приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных | объем финансирования - всего | 2011 год | 22,5 | - | - | 22,5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
|  | комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.12. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Белгород, аэропорт Белгород, г. Белгород, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы | объем финансирования - всего | 2011 год | 39 | - | - | 39 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 38 | - | - | 38 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования, программно-аппаратных комплексов дистанционного | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.13. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Брянск, аэропорт Брянск, пос. Октябрьский, Брянская область, включая установку центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств | объем финансирования - всего | 2011 год | 32 | - | - | 32 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 31 | - | - | 31 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.14. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Владимир, аэропорт Владимир, Владимирская область, включая установку комплексов средств связи, автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, рабочей станции метеорологической автоматизированной | объем финансирования - всего | 2011 год | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 27 | - | - | 27 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.15. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Йошкар-Ола, аэропорт Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с частичной заменой датчиков для измерения параметров погоды, системы прогнозирования, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции | объем финансирования - всего | 2011 год | 31 | - | - | 31 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.16. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Калуга, аэропорт Калуга, г. Калуга, включая установку центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным | объем финансирования - всего | 2011 год | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.17. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Курск, аэропорт Курск, г. Курск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической | объем финансирования - всего | 2011 год | 36 | - | - | 36 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.18. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Липецк, аэропорт Липецк, г. Липецк, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2011 год | 24,2 | - | - | 24,2 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 23 | - | - | 23 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.19. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Саранск, аэропорт Саранск, г. Саранск, включая установку: средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы, | объем финансирования - всего | 2011 год | 32 | - | - | 32 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 31 | - | - | 31 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.20. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Тамбов, аэропорт Тамбов, г. Тамбов, включая установку автоматизированной | объем финансирования - всего | 2011 год | 34 | - | - | 34 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 33 | - | - | 33 | - | - | - | - |
|  | метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования, программно-аппаратных комплексов | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.21. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Тверь, аэропорт Тверь (Мигалово), г. Тверь, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, рабочей | объем финансирования - всего | 2011 год | 34 | - | - | 34 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 33 | - | - | 33 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.22. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Тула, аэропорт Тула, г. Тула, включая установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы, средств связи, программно-аппаратных | объем финансирования - всего | 2011 год | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 27 | - | - | 27 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.23. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Ярославль, аэропорт Ярославль (Туношна), Ярославская область, включая установку резервной автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками, системы для проведения брифинга, системы | объем финансирования - всего | 2010 год | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, системы определения сдвига ветра, программно- аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, средств связи | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.24. | Техническое перевооружение оперативной группы Смоленск, аэропорт Смоленск, г. Смоленск, включая: установку центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для измерения параметров погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2011 год | 16,2 | - | - | 16,2 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.25. | Техническое перевооружение оперативной группы Рыбинск, аэропорт Рыбинск (Староселье), г. Рыбинск, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы, средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения | объем финансирования - всего | 2011 год | 26,2 | - | - | 26,2 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия | Источники финансирования | Срок ввода в действие | 2009 - 2015 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 238.26. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2011 год | 16,2 | - | - | 16,2 | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старый Оскол, аэропорт Старый Оскол, г. Старый Оскол, Белгородская область, | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
|  | включая установку центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  | с датчиками для измерения параметров погоды, программно-аппаратных комплексов | внебюджетные источники - всего |  | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
|  | дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.27. | Техническое перевооружение оперативной группы Рязань, аэропорт Рязань (Дягилево), г. Рязань, включая установку центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для измерения параметров погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2011 год | 16,2 | - | - | 16,2 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.28. | Техническое перевооружение оперативной группы Кострома, аэропорт Кострома, г. Кострома, включая установку центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для измерения параметров погоды, программно-аппаратного комплекса дистанционного обучения авиаметспециалистов | объем финансирования - всего | 2011 год | 13,2 | - | - | 13,2 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.29. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Ростов-на-Дону, аэропорт Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, включая: замену центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы с комплектами метеорологических датчиков для установки вдоль взлетно-посадочных полос, частичную замену резервных датчиков, системы связи, средств отображения метеорологической информации, системы для проведения | объем финансирования - всего | 2010 год | 16 | 11 | 5 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | брифинга, программно-аппаратных средств для приема бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.30. | Техническое перевооружение оперативной группы Северо-Кавказского центра автоматизации управления воздушным движением, г. Ростов-на-Дону, включая: информационные системы для приема и обработки метеорологической информации, автоматизированные рабочие места для авиаметспециалистов | объем финансирования - всего | 2009 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.31. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2009 год | 7,9 | 7,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Астрахань, аэропорт Астрахань, г. Астрахань, включая установку: автоматизированной | средства федерального бюджета - всего |  | 6,9 | 6,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы, средств связи, | внебюджетные источники - всего |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.32. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2009 год | 16,2 | 16,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волгоград, аэропорт Волгоград, г. Волгоград, включая частичную замену датчиков для | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
|  | измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы автоматизированной метеорологической | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | измерительной системы, рабочей станции метеорологической автоматизированной | внебюджетные источники - всего |  | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.33. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2009 год | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краснодар, аэропорт Краснодар, г. Краснодар, включая установку и частичную замену | средства федерального бюджета - всего |  | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
|  | датчиков для автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  | средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, | внебюджетные источники - всего |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированных рабочих мест для авиаметспециалистов, рабочей станции | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.34. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2009 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минеральные Воды, аэропорт Минеральные Воды, г. Минеральные Воды, Ставропольский | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | край, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих места для авиаметспециалистов, рабочей станции | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.35. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2009 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставрополь, аэропорт Ставрополь, г. Ставрополь, включая замену | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.36. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Сочи, аэропорт Сочи (Адлер), г. Сочи, Краснодарский край, включая установку и | объем финансирования - всего | 2009 год | 25,7 | 25,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 24,7 | 24,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | частичную замену датчиков с учетом двух взлетно-посадочных полос для автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих мест для авиаметспециалистов, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.37. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2009 год | 16,4 | 16,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анапа, аэропорт Анапа, г. Анапа, Краснодарский край, включая оснащение | средства федерального бюджета - всего |  | 15,3 | 15,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, программно- | внебюджетные источники - всего |  | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | аппаратными средствами для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированными рабочими местами авиаметспециалистов, рабочей станцией метеорологической автоматизированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | радиолокационной сети, средствами отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.38. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Майкоп, аэропорт Майкоп, г. Майкоп, включая установку автоматизированной | объем финансирования - всего | 2009 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.39. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Махачкала, аэропорт Махачкала, г. Махачкала, включая установку | объем финансирования - всего | 2009 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | датчиками, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.40. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2009 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нальчик, аэропорт Нальчик, г. Нальчик, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.41. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Элиста, аэропорт Элиста, г. Элиста, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2009 год | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.42. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Владикавказ, аэропорт Владикавказ, г. Беслан, Республика Северная Осетия - Алания, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, | объем финансирования - всего | 2009 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.43. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Геленджик, аэропорт Геленджик, г. Геленджик, Краснодарский край, | объем финансирования - всего | 2009 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | устройством и датчиками, средств отображения метеорологической | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | информации | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.44. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область, включая установку | объем финансирования - всего | 2009 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, средств связи, средств отображения метеорологической | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | информации | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.45. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Грозный, аэропорт Грозный, г. Грозный, включая установку автоматизированной | объем финансирования - всего | 2009 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.46. | Техническое перевооружение зонального авиационного метеорологического центра Хабаровск, аэропорт Хабаровск, г. Хабаровск, включая: замену | объем финансирования - всего | 2011 год | 32,3 | - | 19,3 | 13 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 26,5 | - | 19,3 | 7,2 | - | - | - | - |
|  | метеорологических датчиков для установки вдоль взлетно-посадочных полос, частичную замену резервных датчиков, автоматизированной метеорологической измерительной системы, средств отображения метеорологической информации, замену системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | движением, установку системы для проведения брифинга, программно-аппаратных средств для приема бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.47. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Владивосток, аэропорт Владивосток (Кневичи), г. Артем, Приморский край, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками с учетом двух взлетно-посадочных полос, установку программно-аппаратных средств для | объем финансирования - всего | 2010 год | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.48. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Южно-Сахалинск, аэропорт Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической | объем финансирования - всего | 2010 год | 26,7 | 23,7 | 3 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25,1 | 22,1 | 3 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.49. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2009 год | 16,9 | 16,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Николаевск-на-Амуре, аэропорт Николаевск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский | средства федерального бюджета - всего |  | 15,1 | 15,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | край, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | устройством и датчиками с учетом двух взлетно-посадочных полос, | внебюджетные источники - всего |  | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей станции | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.50. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2010 год | 21,8 | 16,8 | 5 | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благовещенск, аэропорт Благовещенск, г. Благовещенск, включая замену | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | 15 | 5 | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой | внебюджетные источники - всего |  | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | погоды, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды, средств связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.51. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Зональное, аэропорт Зональное, пос. Зональное, Сахалинская область, | объем финансирования - всего | 2009 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.52. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Оха, аэропорт Оха, пос. Оха, Сахалинская область, включая оснащение автоматизированной | объем финансирования - всего | 2009 год | 17,4 | 17,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15,3 | 15,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения | внебюджетные источники - всего |  | 2,1 | 2,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической информации, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети и средств связи | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 238.53. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область, включая оснащение автоматизированной метеорологической | объем финансирования - всего | 2010 год | 17,2 | - | 17,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
|  | измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 238.54. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Комсомольск-на-Амуре, аэропорт Комсомольск-на-Амуре (Дземги), г. Комсомольск-на- | объем финансирования - всего | 2010 год | 22,2 | - | 22,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
|  | Амуре, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками с учетом двух взлетно-посадочных полос, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации и средств связи | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 238.55. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Хурба, аэропорт Комсомольск-на-Амуре (Хурба), г. Комсомольск-на-Амуре, включая | объем финансирования - всего | 2010 год | 26,2 | - | 26,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - |
|  | оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации и средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 238.56. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2010 год | 22,2 | - | 22,2 | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охотск, аэропорт Охотск, г. Охотск, Хабаровский край, включая оснащение | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
|  | датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного | внебюджетные источники - всего |  | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - |
|  | обучения, средств отображения метеорологической информации и средств связи | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 238.57. | Техническое перевооружение оперативной группы Бованенково, | объем финансирования - всего | 2011 год | 39,1 | - | 37,1 | 2 | - | - | - | - |
|  | посадочная площадка | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бованенково, пос. Бованенково, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения информации и средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | 1,1 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4,1 | - | 2,1 | 2 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
|  | автоматических станций на вертолетных площадках полуострова Ямал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.58. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Советская Гавань, аэропорт Советская Гавань, г. Советская Гавань, Хабаровский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2010 год | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 238.59. | Техническое перевооружение оперативной группы Зея, аэропорт Зея, г. Зея, Хабаровский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения информации и средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети | объем финансирования - всего | 2010 год | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 238.60. | Техническое перевооружение оперативной группы Свободный, аэропорт | объем финансирования - всего | 2010 год | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - |
|  | Свободный, | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Свободный, Хабаровский край, включая оснащение автоматизированной | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  | программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  | отображения информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 238.61. | Техническое перевооружение оперативной группы Тында, аэропорт Тында, | объем финансирования - всего | 2010 год | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - |
|  | г. Тында, Хабаровский | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | край, включая оснащение автоматизированной метеорологической | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
|  | измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
|  | средств для дистанционного обучения, средств отображения | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической информации, связного оборудования | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 238.62. | Техническое перевооружение оперативной группы Чумикан, аэропорт | объем финансирования - всего | 2010 год | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - |
|  | Чумикан, п. Чумикан, | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амурская область, включая установку автоматизированной метеорологической | средства федерального бюджета - всего |  | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
|  | измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
|  | дистанционного обучения | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 238.63. | Техническое перевооружение оперативной группы Богородское, аэропорт | объем финансирования - всего | 2010 год | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - |
|  | Богородское, | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Богородское, Амурская область, включая установку автоматизированной | средства федерального бюджета - всего |  | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно- | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
|  | аппаратных средств для дистанционного обучения | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 238.64. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Магадан, аэропорт Магадан, г. Магадан, включая оснащение системой интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станцией метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения | объем финансирования - всего | 2011 год | 54,5 | 27,3 | 22,2 | 5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 44,3 | 19,3 | 20 | 5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 10,2 | 8 | 2,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме автоматизированной метеорологической измерительной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.65. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического | объем финансирования - всего | 2010 год | 42,2 | 2 | 40,2 | - | - | - | - | - |
|  | центра Елизово, | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аэропорт Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, Камчатский край, | средства федерального бюджета - всего |  | 40 | 2 | 38 | - | - | - | - | - |
|  | включая установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | комплекса приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных | внебюджетные источники - всего |  | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - |
|  | рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
|  | методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.66. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов | объем финансирования - всего | 2010 год | 37,2 | - | 37,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | 1,1 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
|  | опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.67. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2010 год | 35,2 | - | 35,2 | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корф, аэропорт Тиличики, поселок Тиличики, Камчатский край, включая | средства федерального бюджета - всего |  | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - |
|  | оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, | внебюджетные источники - всего |  | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - |
|  | комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку системы для проведения брифинга, системы прогнозирования | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
|  | с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.68. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Кепервеем, аэропорт Кепервеем, пос. Кепервеем, Чукотский автономный | объем финансирования - всего | 2010 год | 24,2 | - | 24,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - |
|  | округ, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку системы для проведения брифинга, программно- | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
|  | аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.69. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Певек, аэропорт Певек, поселок Апапельгино, Чукотский автономный округ, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку системы для проведения брифинга, системы | объем финансирования - всего | 2010 год | 37,3 | - | 37,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2,3 | - | 2,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
|  | прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.70. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Усть-Камчатск, аэропорт Усть-Камчатск, пос. Усть-Камчатск, Камчатский | объем финансирования - всего | 2010 год | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 26,7 | - | 26,7 | - | - | - | - | - |
|  | край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку системы для проведения брифинга, программно- | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2,3 | - | 2,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
|  | аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.71. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Тигиль, аэропорт Тигиль, с. Тигиль, Камчатский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, установку средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения | объем финансирования - всего | 2010 год | 22,4 | - | 22,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2,4 | - | 2,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
|  | авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.72. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2010 год | 17,5 | - | 17,5 | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оссора, аэропорт Оссора, пос. Оссора, Камчатский край, включая оснащение | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  | датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, установку программно- | внебюджетные источники - всего |  | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  | аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 238.73. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2010 год | 22,5 | - | 22,5 | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Палана, пос. Палана, Камчатский край, включая оснащение автоматизированной | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
|  | измерения параметров погоды на аэродроме, установку средств связи, | внебюджетные источники - всего |  | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  | программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 238.74. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2010 год | 22,5 | - | 22,5 | - | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лаврентия, аэропорт Лаврентия, село Лаврентия, Чукотский автономный округ, | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
|  | включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
|  | устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, | внебюджетные источники - всего |  | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  | установку средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |

| Мероприятия | Источники финансирования | Срок ввода в действие | 2009 - 2015 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 238.75. | Техническое перевооружение оперативной группы Озерная, аэропорт Озерная, пос. Озерная Камчатский край, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2010 год | 12,5 | - | 12,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 238.76. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Мыс. Шмидта, аэропорт Мыс. Шмидта, пос. Мыс. Шмидта, Чукотский автономный округ, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, установку средств связи, программно-аппаратных комплексов приема бортовой погоды, | объем финансирования - всего | 2010 год | 22,3 | - | 22,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2,3 | - | 2,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
|  | комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.77. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Провидения, аэропорт Провидения, пос. Урелики, Чукотский автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным | объем финансирования - всего | 2010 год | 17,2 | - | 17,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  | устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, | внебюджетные источники - всего |  | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - |
|  | средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 238.78. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Калининград, аэропорт Калининград (Храброво), г. Калининград, | объем финансирования - всего | 2011 год | 52,1 | - | 45,1 | 7 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 50 | - | 43 | 7 | - | - | - | - |
|  | включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,3 | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
|  | датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, | внебюджетные источники - всего |  | 2,1 | - | 2,1 | - | - | - | - | - |
|  | системой интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
|  | системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.79. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Иркутск, аэропорт Иркутск, г. Иркутск, включая оснащение системой интеграции с | объем финансирования - всего | 2011 год | 56,5 | - | 41,5 | 15 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 50 | - | 35 | 15 | - | - | - | - |
|  | комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, установку рабочей станции метеорологической | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой | внебюджетные источники - всего |  | 6,5 | - | 6,5 | - | - | - | - | - |
|  | погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
|  | информации, частичную замену и установку резервных датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме автоматизированной метеорологической измерительной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.80. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического | объем финансирования - всего | 2011 год | 37,5 | - | - | 37,5 | - | - | - | - |
|  | центра Чита, аэропорт | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чита, г. Чита, включая установку рабочей станции метеорологической | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - |
|  | автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | проведения брифинга, системы прогнозирования | внебюджетные источники - всего |  | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
|  | с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
|  | погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену резервных датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме автоматизированной метеорологической измерительной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.81. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Братск, аэропорт Братск, г. Братск, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы, центрального устройства и датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме, установку автоматизированной метеорологической системы интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей | объем финансирования - всего | 2011 год | 33,5 | - | - | 33,5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 31 | - | - | 31 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
|  | станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.82. | Техническое переоснащение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2011 год | 32,5 | - | - | 32,5 | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улан-Удэ, аэропорт Улан-Удэ (Мухино), г. Улан-Удэ, включая оснащение автоматизированной | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
|  | метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
|  | измерения параметров погоды на аэродроме, установку автоматизированной | внебюджетные источники - всего |  | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
|  | метеорологической системы интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
|  | комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.83. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2011 год | 28,5 | - | - | 28,5 | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иркутск-2, аэропорт Иркутск-2, г. Иркутск, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой | средства федерального бюджета - всего |  | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - |
|  | с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 238.84. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Киренск, аэропорт Киренск, г. Киренск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, комплекса приема и обработки бортовой | объем финансирования - всего | 2011 год | 24,5 | - | - | 24,5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
|  | погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
|  | обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.85. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Бодайбо, аэропорт Бодайбо, пос. Бодайбо, Иркутская область, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, установку комплекса приема и обработки | объем финансирования - всего | 2011 год | 29,5 | - | - | 29,5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
|  | бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 238.86. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Нижнеудинск, аэропорт Нижнеудинск, г. Нижнеудинск, Иркутская область, | объем финансирования - всего | 2011 год | 23,5 | - | - | 23,5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - |
|  | включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
|  | устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, | внебюджетные источники - всего |  | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
|  | установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 238.87. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Усть-Кут, аэропорт Усть-Кут, г. Усть-Кут, Иркутская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения информации | объем финансирования - всего | 2011 год | 23,2 | - | - | 23,2 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3,2 | - | - | 3,2 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 238.88. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Мама, аэропорт Мама, пос. Мама, Иркутская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2011 год | 18,5 | - | - | 18,5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 238.89. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2011 год | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ербогачен, аэропорт Ербогачен, пос. Ербогачен, Иркутская область, | средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | включая установку средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обучения авиаметспециалистов | внебюджетные источники - всего |  | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238.90. | Техническое перевооружение оперативной группы Нижнеангарск, аэропорт Нижнеангарск, г. Нижнеангарск, Республика Бурятия, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, средств связи, программно-аппаратных | объем финансирования - всего | 2011 год | 23,5 | - | - | 23,5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
|  | комплексов для приема и обработки бортовой погоды, комплексов для дистанционного | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
|  | обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.91. | Техническое перевооружение оперативной группы Чара, аэропорт Чара, | объем финансирования - всего | 2011 год | 23,5 | - | - | 23,5 | - | - | - | - |
|  | пос. Чара, Читинская | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | область, включая оснащение автоматизированной метеорологической | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
|  | измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
|  | погоды на аэродроме, установку средств связи, программно-аппаратных комплексов для приема | внебюджетные источники - всего |  | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
|  | и обработки бортовой погоды, комплексов для дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 238.92. | Техническое перевооружение зонального авиационного метеорологического центра Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область, включая оснащение системой интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным | объем финансирования - всего | 2013 год | 57,2 | - | - | - | 47,2 | 10 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 56,2 | - | - | - | 46,2 | 10 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,7 | - | - | - | 1,7 | - | - | - |
|  | движением, установку рабочей станции метеорологической автоматизированной | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средств отображения метеорологической информации, частичную замену и установку резервных датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме автоматизированной метеорологической измерительной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.93. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2012 год | 36,9 | - | - | - | 36,9 | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кемерово, аэропорт Кемерово, г. Кемерово, включая оснащение автоматизированной | средства федерального бюджета - всего |  | 34,9 | - | - | - | 34,9 | - | - | - |
|  | метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | измерения параметров погоды на аэродроме, установку комплекса приема и обработки | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  | бортовой погоды, системы для проведения брифинга, средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 238.94. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Барнаул, аэропорт Барнаул, г. Барнаул, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной | объем финансирования - всего | 2012 год | 36 | - | - | - | 36 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | - | 0,9 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
|  | радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.95. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Томск, аэропорт Томск (Богашево), г. Томск, включая установку комплекса приема | объем финансирования - всего | 2012 год | 33 | - | - | - | 33 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - |
|  | и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | - | 0,9 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|  | рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
|  | средств отображения метеорологической информации, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.96. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Новокузнецк, аэропорт Новокузнецк, г. Новокузнецк, Кемеровская область, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме | объем финансирования - всего | 2013 год | 41 | - | - | - | 36 | 5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 38 | - | - | - | 33 | 5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | - | - | 1,1 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|  | для двух взлетно-посадочных полос, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
|  | системы интеграции со средствами управления воздушным движением, системы для проведения брифинга, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.97. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2012 год | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колпашево, аэропорт Колпашево, г. Колпашево, Томская область, включая | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
|  | установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, рабочей станции метеорологической | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
|  | автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|  | дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
|  | информации, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.98. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Стрежевой, аэропорт Стрежевой, г. Стрежевой, Томская область, включая установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест | объем финансирования - всего | 2012 год | 21 | - | - | - | 21 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | 0,6 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | метеорологической информации, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.99. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской филиала Новосибирского зонального авиационного метеорологического центра, аэропорт Северный, г. Новосибирск, | объем финансирования - всего | 2012 год | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - |
|  | включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|  | с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, средств связи, рабочей станции метеорологической | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
|  | автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.100. | Техническое перевооружение оперативной группы филиала Новосибирского зонального авиационного метеорологического центра, аэропорт Ельцовка, г. Новосибирск, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для | объем финансирования - всего | 2012 год | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|  | измерения параметров погоды на аэродроме, установку программно-аппаратных комплексов дистанционного | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
|  | обучения метеоспециалистов, средств отображения информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.101. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Каргасок, аэропорт Каргасок, Томская область, п. Каргасок, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных | объем финансирования - всего | 2012 год | 21 | - | - | - | 21 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|  | комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
| 238.102. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Бийск, аэропорт Бийск, Алтайский край, г. Бийск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных | объем финансирования - всего | 2012 год | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|  | комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 238.103. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы, включая центральное устройство и датчики для измерения параметров погоды, установку системы для проведения брифинга, | объем финансирования - всего | 2013 год | 52 | - | - | - | 42 | 10 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 50 | - | - | - | 40 | 10 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  | системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования с | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
|  | реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.104. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Норильск, аэропорт Норильск, г. Норильск, Красноярский край, включая: замену центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы и датчиков для измерения параметров погоды; установку системы для проведения брифинга, системы | объем финансирования - всего | 2012 год | 36,3 | - | - | - | 36,3 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 34,3 | - | - | - | 34,3 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  | интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, комплексов | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
|  | приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.105. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической | объем финансирования - всего | 2012 год | 33 | - | - | - | 33 | - | - | - |
|  | станции гражданской | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I разряда Абакан, аэропорт Абакан, г. Абакан, включая: замену | средства федерального бюджета - всего |  | 31 | - | - | - | 31 | - | - | - |
|  | автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | - | 0,9 | - | - | - |
|  | датчиками для измерения параметров погоды; установку системы интеграции | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  | с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 238.106. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Кызыл, аэропорт Кызыл, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной | объем финансирования - всего | 2012 год | 32 | - | - | - | 32 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
|  | радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.107. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Туруханск, аэропорт Туруханск, пгт. Туруханск, Красноярский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2012 год | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | 0,6 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 238.108. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Игарка, аэропорт Игарка, г. Игарка, Красноярский край, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, | объем финансирования - всего | 2012 год | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,7 | - | - | - | 0,7 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|  | комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
|  | авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.109. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Тура, аэропорт Тура, пгт. Тура, Красноярский край, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, комплексов приема и обработки бортовой | объем финансирования - всего | 2012 год | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,7 | - | - | - | 0,7 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|  | погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 238.110 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Хатанга, аэропорт Хатанга, село Хатанга, Красноярский край, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест | объем финансирования - всего | 2012 год | 21 | - | - | - | 21 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | 0,6 | - | - | - |
|  | авиаметспециалистов, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно- аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 238.111. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской П.Тунгуска, аэропорт П.Тунгуска, с. Бор, Туруханский район, Красноярский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным | объем финансирования - всего | 2012 год | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | 0,6 | - | - | - |
|  | устройством и датчиками, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 238.112. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Богучаны, аэропорт Богучаны, пос. Богучаны, Красноярский край, | объем финансирования - всего | 2012 год | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
|  | включая установку центрального устройства и датчиков для автоматизированной метеорологической | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
|  | измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 238.113. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Дудинка, аэропорт Дудинка, г. Дудинка, Красноярский край, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным | объем финансирования - всего | 2012 год | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
|  | устройством и датчиками, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 238.114. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Пулково, аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы | объем финансирования - всего | 2013 год | 61 | - | - | - | 51 | 10 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 60 | - | - | - | 50 | 10 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - | - | - |
|  | интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.115. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Архангельск, аэропорт Талаги, г. Архангельск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с частичной заменой датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов | объем финансирования - всего | 2012 год | 37,5 | - | - | - | 37,5 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35,5 | - | - | - | 35,5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
|  | дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.116. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Сыктывкар, аэропорт Сыктывкар, г. Сыктывкар, включая: установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, | объем финансирования - всего | 2013 год | 43 | - | - | - | 3 | 37 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 37 | - | - | - | 3 | 34 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | - | - | 1,1 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  | комплексов приема и обработки бортовой погоды; частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.117. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Мурманск, аэропорт Мурманск, п. Мурмаши, Мурманская область, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции | объем финансирования - всего | 2013 год | 43 | - | - | - | 3 | 40 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 40 | - | - | - | 3 | 37 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | - | - | 1,1 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
|  | метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.118. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Великие Луки, аэропорт Великие Луки, д. Максимово, | объем финансирования - всего | 2012 год | 23 | - | - | - | 23 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - |
|  | Великолукский р-н, Псковская область, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками; замену системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | 0,6 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |

| Мероприятия | Источники финансирования | Срок ввода в действие | 2009 - 2015 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 238.119. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Вологда, аэропорт Вологда, г. Вологда, включая: замену автоматизиро-ванной метеорологи-ческой измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной | объем финансирования - всего | 2013 год | 33 | - | - | - | - | 33 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
|  | радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, средств связи, программно-аппаратных комплексов средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.120. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Воркута, аэропорт Воркута, г. Воркута, Республика Коми, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, комплексов для приема и обработки бортовой погоды; установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 33 | - | - | - | - | 33 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.121. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Каменный Мыс, аэропорт Каменный Мыс, п. Мыс Каменный, Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, | объем финансирования - всего | 2013 год | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
|  | средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.122. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Нарьян-Мар, аэропорт Нарьян-Мар, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, | объем финансирования - всего | 2013 год | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
|  | программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.123. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Печора, аэропорт Печора, г. Печора, Республика Коми, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.124. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Усинск, аэропорт Усинск, г. Усинск, Республика Коми, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 33 | - | - | - | - | 33 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.125. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Ухта, аэропорт Ухта, г. Ухта, Республика Коми, включая установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, | объем финансирования - всего | 2013 год | 33 | - | - | - | - | 33 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
|  | программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.126. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Васьково, аэропорт Васьково, г. Архангельск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.127. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Котлас, аэропорт Котлас, г. Котлас, Архангельская область, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 22 | - | - | - | - | 22 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.128. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Псков, аэропорт Псков, г. Псков, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.129. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Петрозаводск, аэропорт Бесовец, г. Петрозаводск, Республика Карелия, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.130. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Череповец, аэропорт Череповец, г. Череповец, Вологодская область, включая: частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.131. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Амдерма, аэропорт Амдерма, п. Амдерма, Ненецкий автономный округ, включая установку центрального устройства, датчиков автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.132. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Варандей, аэропорт Варандей, пос. Варандей, Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, средств связи, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.133. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Инта, аэропорт Инта, г. Инта, Республика Коми, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 22 | - | - | - | - | 22 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.134. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Вуктыл, аэропорт Вуктыл, пгт. Вуктыл, Республика Коми, включая установку центрального устройства и датчиков для автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.135. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Мезень, аэропорт Мезень, г. Мезень, Архангельская область, включая установку центрального устройства и датчиков для автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.136. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Яр-Сале, аэропорт Яр-Сале, с. Яр-Сале, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.137. | Техническое перевооружение оперативной группы Харьяга, аэропорт Харьяга, п. Харьяга, Ненецкий автономный округ, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.138. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Самара, аэропорт Курумоч, г. Самара, включая: модернизацию автоматизированной метеорологической измерительной системы с частичной заменой и установкой резервных датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; замену системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции | объем финансирования - всего | 2014 год | 57,9 | - | - | - | - | 47,9 | 10 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 55,9 | - | - | - | - | 45,9 | 10 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,7 | - | - | - | - | 1,7 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
|  | метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, систем для проведения брифинга; системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.139. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Казань, аэропорт Казань, Лаишевский район, Республика Татарстан, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с частичной заменой и установкой резервных датчиков для измерения параметров; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции | объем финансирования - всего | 2013 год | 42 | - | - | - | 3 | 39 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 40 | - | - | - | 3 | 37 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,2 | - | - | - | 1,2 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
|  | метеорологической автоматизированной и радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.140. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Уфа, аэропорт Уфа, г. Уфа, Республика Башкортостан, включая: модернизацию автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы | объем финансирования - всего | 2014 год | 51 | - | - | - | - | 46 | 5 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 50 | - | - | - | - | 45 | 5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,4 | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.141. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Оренбург, аэропорт Оренбург, г. Оренбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управлением воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств связи, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов | объем финансирования - всего | 2013 год | 43 | - | - | - | 3 | 40 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 40 | - | - | - | 3 | 37 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | - | - | 1,1 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
|  | дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.142. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Орск, аэропорт Орск, г. Орск, Оренбургская область, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2013 год | 32 | - | - | - | - | 32 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 238.143. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Саратов (Центральный), аэропорт Саратов (Центральный), г. Саратов, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов; установку рабочей станции метеорологической радиолокационной сети, программно-аппаратных | объем финансирования - всего | 2014 год | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 27 | - | - | - | - | - | 27 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
|  | комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.144. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Ульяновск, аэропорт Ульяновск (Баратаевка), г. Ульяновск, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, систем для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 42 | - | - | - | - | 3 | 39 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 40 | - | - | - | - | 3 | 37 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | - | - | - | 1,1 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.145. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Бегишево, аэропорт Бегишево, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов; установку рабочей станции метеорологической радиолокационной сети, комплексов | объем финансирования - всего | 2014 год | 33 | - | - | - | - | - | 33 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
|  | приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.146. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Ульяновск (Восточный), аэропорт Ульяновск (Восточный), г. Ульяновск, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, систем для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 29 | - | - | - | - | - | 29 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.147. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Пенза, аэропорт Пенза, г. Пенза, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической радиолокационной сети, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 33 | - | - | - | - | - | 33 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.148. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Бугульма, аэропорт Бугульма, г. Бугульма, Республика Татарстан, включая установку центрального устройства и датчиков автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции | объем финансирования - всего | 2014 год | 33 | - | - | - | - | - | 33 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
|  | метеорологической радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.149. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Бугуруслан, аэропорт Бугуруслан, г. Бугуруслан, Оренбургская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для двух взлетно-посадочных полос, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, средств связи, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, | объем финансирования - всего | 2014 год | 38 | - | - | - | - | - | 38 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | - | - | - | - | 35 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
|  | средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.150. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Самара (Смышляевка), аэропорт Смышляевка, г. Самара, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для двух взлетно-посадочных полос, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных | объем финансирования - всего | 2013 год | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
|  | комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.151. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Красный Кут, аэропорт Красный Кут, г. Красный Кут, Саратовская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для двух взлетно-посадочных полос, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.152. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Якутск, аэропорт Якутск, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), включая частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств связи, комплексов приема и обработки бортовой погоды, систем для проведения брифинга, систем прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов | объем финансирования - всего | 2015 год | 57 | - | - | - | - | - | 47 | 10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 55 | - | - | - | - | - | 45 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,7 | - | - | - | - | - | 1,7 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
|  | дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.153. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Чульман, аэропорт Чульман, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 29 | - | - | - | - | - | 29 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.154. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Мирный, аэропорт Мирный, г. Мирный, Республика Саха (Якутия), включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку системы для проведения брифинга, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 38 | - | - | - | - | - | 38 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | - | - | - | - | 35 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.155. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Полярный, аэропорт Полярный, г. Полярный, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов; установку системы интеграции, программно-аппаратных комплексов | объем финансирования - всего | 2014 год | 29 | - | - | - | - | - | 29 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
|  | дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.156. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Тикси, аэропорт Тикси, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.157. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Батагай, аэропорт Батагай, пос. Батагай, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, системы для проведения брифинга, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 23 | - | - | - | - | - | 23 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.158. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Ленск, аэропорт Ленск, г. Ленск, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для двух взлетно-посадочных полос, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.159. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Маган, аэропорт Маган, п. Маган, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 23 | - | - | - | - | - | 23 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.160. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Олекминск, аэропорт Олекминск, г. Олекминск, Республика Саха (Якутия), включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку средств связи, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного | объем финансирования - всего | 2014 год | 23 | - | - | - | - | - | 23 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
|  | обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.161. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Нюрба, аэропорт Нюрба, пгт. Нюрба, Ленский р-н , Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, системы для проведения брифинга, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 19 | - | - | - | - | - | 19 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.162. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Витим, аэропорт Витим, поселок Витим, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 19 | - | - | - | - | - | 19 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.163. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Оленек, аэропорт Оленек, пос. Оленек, Республика Саха (Якутия), включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.164. | Техническое перевооружение оперативной группы Айхал, аэропорт Айхал, пгт. Айхал, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 23 | - | - | - | - | - | 23 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 238.165. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Тюмень (Рощино), аэропорт Рощино, г. Тюмень, включая: частичную установку и замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного | объем финансирования - всего | 2015 год | 60,3 | - | - | - | - | - | 50,3 | 10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 59,3 | - | - | - | - | - | 49,3 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,7 | - | - | - | - | - | 1,7 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.166. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Нижневартовск, аэропорт Нижневартовск, г. Нижневартовск, Тюменская область, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с частичной заменой датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2014 год | 38 | - | - | - | - | - | 38 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 37 | - | - | - | - | - | 37 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Мероприятия | Источники финансирования | Срок ввода в действие | 2009 - 2015 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 238.167. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Ханты-Мансийск, аэропорт Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды; | объем финансирования - всего | 2014 год | 42 | - | - | - | - | 3 | 39 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 41 | - | - | - | - | 3 | 38 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.168. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Омск, аэропорт Омск, г. Омск, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды для двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической | объем финансирования - всего | 2015 год | 43 | - | - | - | - | - | 3 | 40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 40 | - | - | - | - | - | 3 | 37 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.169. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Салехард, аэропорт Салехард, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки | объем финансирования - всего | 2015 год | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.170. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Сургут, аэропорт Сургут, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: замену центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы и датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станцией | объем финансирования - всего | 2015 год | 44 | - | - | - | - | - | 3 | 41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 40 | - | - | - | - | - | 3 | 37 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.171. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Когалым, аэропорт Когалым, г. Когалым, Сургутский р-н , Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: замену центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы и датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств | объем финансирования - всего | 2015 год | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,1 | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | автоматизации управления воздушным движением, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.172. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Ноябрьск, аэропорт Ноябрьск, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции | объем финансирования - всего | 2015 год | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 0,9 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.173. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Советский, аэропорт Советский, г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, | объем финансирования - всего | 2015 год | 33 | - | - | - | - | - | - | 33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 0,9 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.174. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Надым, аэропорт Надым, г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированной метеорологической | объем финансирования - всего | 2015 год | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | измерительной системы, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.175. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Новый Уренгой, аэропорт Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической | объем финансирования - всего | 2015 год | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.176. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Белоярский, аэропорт Белоярский, поселок городского типа Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции | объем финансирования - всего | 2015 год | 32,2 | - | - | - | - | - | - | 32,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 28,2 | - | - | - | - | - | - | 28,2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.177. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Березово, аэропорт Березово, поселок городского типа Березово, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, | объем финансирования - всего | 2015 год | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.178. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Нягань, аэропорт Нягань, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, системы для проведения брифинга; частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, программно-аппаратных комплексов | объем финансирования - всего | 2015 год | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.179. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Тарко-Сале, аэропорт Тарко-Сале, г. Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2015 год | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 238.180. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Тобольск, аэропорт Тобольск, г. Тобольск, Тюменская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2015 год | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 238.181. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Тазовск, аэропорт Тазовск, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2015 год | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 238.182. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Тара, аэропорт Тара, г. Тара, Омская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2015 год | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 238.183. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Екатеринбург, аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для | объем финансирования - всего | 2015 год | 56 | - | - | - | - | - | 46 | 10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 55 | - | - | - | - | - | 45 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,7 | - | - | - | - | - | 1,7 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.184. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Челябинск, аэропорт Баландино, г. Челябинск, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической | объем финансирования - всего | 2015 год | 33 | - | - | - | - | - | - | 33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
|  | автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.185. | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Пермь, аэропорт Большое Савино, пос. Сокол, Пермский край, включая: замену измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, | объем финансирования - всего | 2015 год | 40 | - | - | - | - | - | 3 | 37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 37 | - | - | - | - | - | 3 | 34 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  | комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.186. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Магнитогорск, аэропорт Магнитогорск, г. Магнитогорск, Челябинская область, включая: установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети; частичную замену | объем финансирования - всего | 2015 год | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | датчиков для измерения параметров погоды; установку комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.187. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Уктус, аэропорт Уктус, г. Екатеринбург, включая: частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных средств приема и обработки бортовой погоды, программно- | объем финансирования - всего | 2015 год | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  | аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.188. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической Курган, аэропорт Курган, г. Курган, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы; частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2015 год | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 238.189. | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Киров, аэропорт Киров, г. Киров, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, установку датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | объем финансирования - всего | 2015 год | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
|  |  | Объем финансирования по направлению - всего |  | 13732,6 | 324,3 | 1556,4 | 1923,6 | 2259,5 | 2627,1 | 2635,3 | 2406,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 13293,9 | 295,2 | 1488,2 | 1867,2 | 2193,5 | 2557,1 | 2563,3 | 2329,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 510,8 | 57,4 | 58,1 | 72,9 | 100,8 | 102,1 | 106 | 13,5 |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 438,7 | 29,1 | 68,2 | 56,4 | 66 | 70 | 72 | 77 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14,4 | 1,1 | 2,7 | 1,3 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,2 |
| III. Направление «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания» |
| 239. | Федеральное государственное учреждение «Служба единой системы авиационно-космического поиска и спасания», г. Москва | объем финансирования- всего | 2015 год | 24160,5 | 105 | 2078,4 | 4087 | 6268,7 | 3826,9 | 4547,9 | 3246,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 24160,5 | 105 | 2078,4 | 4087 | 6268,7 | 3826,9 | 4547,9 | 3246,6 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 322 | 105 | 217 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.1. | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г. Москва | объем финансирования - всего | 2012 год | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.2. | Техническое перевооружение координационного центра поиска и спасания (комплекса средств автоматизации, единой геоинформационной системы, системы связи, системы управления, оповещения и информационного обеспечения КЦПС, электронных средств коллективного пользования, обеспечивающих отображение исходных данных и видеоинформации, автоматизированных рабочих мест, сопряженных с | объем финансирования - всего | 2012 год | 60 | - | 30 | 10 | 20 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 60 | - | 30 | 10 | 20 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно-управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), г. Москва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239.3. | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г. Ростов-на-Дону | объем финансирования - всего | 2012 год | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.4. | Техническое перевооружение координационного центра поиска и спасания (комплекса средств автоматизации, единой геоинформационной системы, системы связи, системы управления, оповещения и информационного обеспечения КЦПС, электронных средств коллективного пользования, обеспечивающих отображение исходных данных и видеоинформации, автоматизированных рабочих мест, сопряженных с автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно-управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), г. Ростов-на-Дону | объем финансирования - всего | 2012 год | 60 | - | 30 | 10 | 20 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 60 | - | 30 | 10 | 20 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.5. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск | объем финансирования - всего | 2012 год | 360 | 21 | 150 | 59 | 130 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 360 | 21 | 150 | 59 | 130 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.6. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край | объем финансирования - всего | 2012 год | 300 | 21 | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 300 | 21 | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.7. | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г. Калининград | объем финансирования- всего | 2012 год | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.8. | Техническое перевооружение координационного центра поиска и спасания (комплекса средств автоматизации, единой геоинформационной системы, системы связи, системы управления, оповещения и информационного обеспечения КЦПС, электронных средств коллективного пользования, обеспечивающих отображение исходных данных и видеоинформации, автоматизированных | объем финансирования - всего | 2012 год | 60 | - | 30 | 10 | 20 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 60 | - | 30 | 10 | 20 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | рабочих мест, сопряженных с автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно-управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239.9. | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г. Иркутск | объем финансирования - всего | 2012 год | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.10. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Новосибирск | объем финансирования - всего | 2012 год | 360 | 21 | 150 | 59 | 130 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 360 | 21 | 150 | 59 | 130 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.11. | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г. Санкт-Петербург | объем финансирования - всего | 2012 год | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.12. | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г. Ухта, Республика Коми | объем финансирования - всего | 2012 год | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.13. | Техническое перевооружение координационного центра поиска и спасания (комплекса средств автоматизации, единой геоинформационной системы, системы связи, системы управления, оповещения и информационного обеспечения КЦПС, электронных средств коллективного пользования, обеспечивающих отображение исходных данных и видеоинформации, автоматизированных рабочих мест, | объем финансирования - всего | 2012 год | 60 | - | 30 | 10 | 20 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 60 | - | 30 | 10 | 20 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | сопряженных с автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно-управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), г. Пулково Ленинградской обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239.14. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Самара | объем финансирования - всего | 2012 год | 360 | 21 | 150 | 59 | 130 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 360 | 21 | 150 | 59 | 130 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.15. | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Екатеринбург | объем финансирования - всего | 2012 год | 360 | 21 | 140 | 69 | 130 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 360 | 21 | 140 | 69 | 130 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.16. | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г. Челябинск | объем финансирования - всего | 2012 год | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 279 | - | 120 | 49 | 110 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.17. | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Екатеринбург | объем финансирования - всего | 2012 год | 1138,4 | - | - | 590,8 | 547,6 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,4 | - | - | 590,8 | 547,6 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.18. | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Челябинск | объем финансирования - всего | 2012 год | 1138,5 | - | - | 590,9 | 547,6 | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,5 | - | - | 590,9 | 547,6 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.19. | Строительство здания для размещения учебного центра подготовки персонала, г. Москва | объем финансирования - всего | 2013 год | 200 | - | 14 | 14 | 120 | 52 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 200 | - | 14 | 14 | 120 | 52 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.20. | Строительство здания для размещения учебного центра подготовки персонала, г. Хабаровск | объем финансирования - всего | 2013 год | 200 | - | 14 | 14 | 120 | 52 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 200 | - | 14 | 14 | 120 | 52 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.21. | Строительство здания для размещения учебного центра подготовки персонала, г. Ростов-на-Дону | объем финансирования - всего | 2013 год | 200 | - | 14 | 14 | 120 | 52 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 200 | - | 14 | 14 | 120 | 52 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.22. | Строительство здания для размещения учебного центра подготовки персонала, г. Махачкала, Республика Дагестан | объем финансирования - всего | 2013 год | 200 | - | 14 | 14 | 120 | 52 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 200 | - | 14 | 14 | 120 | 52 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.23. | Строительство здания для размещения учебного центра подготовки персонала, г. Екатеринбург | объем финансирования - всего | 2013 год | 200 | - | 14 | 14 | 120 | 52 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 200 | - | 14 | 14 | 120 | 52 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.24. | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Хабаровск | объем финансирования- всего | 2013 год | 1138,5 | - | - | 225 | 425 | 488,5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,5 | - | - | 225 | 425 | 488,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.25. | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Москва | объем финансирования - всего | 2013 год | 1138,4 | - | - | 277,7 | 515,8 | 344,9 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,4 | - | - | 277,7 | 515,8 | 344,9 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.26. | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Калининград | объем финансирования - всего | 2013 год | 1138,6 | - | - | - | 450 | 688,6 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,6 | - | - | - | 450 | 688,6 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.27. | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Санкт-Петербург | объем финансирования - всего | 2013 год | 1138,5 | - | - | 660 | 300 | 178,5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,5 | - | - | 660 | 300 | 178,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.28. | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе большого транспортного самолета, двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного | объем финансирования- всего | 2014 год | 2638,4 | - | - | 225 | 425 | 681,5 | 1306,9 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 2638,4 | - | - | 225 | 425 | 681,5 | 1306,9 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия | Источники финансирования | Срок ввода в действие | 2009 - 2015 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 239.29. | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух | объем финансирования - всего | 2015 год | 1138,5 | - | - | - | - | - | 569,3 | 569,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,5 | - | - | - | - | - | 569,3 | 569,2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239.30. | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе большого транспортного | объем финансирования - всего | 2015 год | 2638,4 | - | - | 660 | 700 | 141,5 | 568,5 | 568,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 2638,4 | - | - | 660 | 700 | 141,5 | 568,5 | 568,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | самолета, двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Ухта, Республика Коми | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.31. | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов | объем финансирования - всего | 2015 год | 1138,5 | - | - | - | - | - | 561,9 | 576,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,5 | - | - | - | - | - | 561,9 | 576,6 |
|  | и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Ростов-на-Дону | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.32. | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе большого транспортного самолета, двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных | объем финансирования- всего | 2015 год | 2638,4 | - | - | - | 145,8 | 833,4 | 829 | 830,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего |  | 2638,4 | - | - | - | 145,8 | 833,4 | 829 | 830,2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Иркутск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239.33. | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобрете-ние воздушных судов и наземной техники для оснащения авиацио-нного поисково-спа-сательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего | объем финансирования- всего | 2015 год | 1138,5 | - | - | - | - | - | 569,3 | 569,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,5 | - | - | - | - | - | 569,3 | 569,2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Самара | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239.34. | Техническое перевооружение (комплекса средств автоматизации, единой геоинформационной системы, системы связи, системы управления, оповещения и информационного обеспечения КЦПС, электронных средств коллективного пользования, обеспечивающих отображение исходных данных и видеоинформации, автоматизированных рабочих мест, сопряженных с автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно-управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), г. Москва | объем финансирования - всего | 2015 год | 1065,9 | - | 338,4 | 109,6 | 131,9 | 210 | 143 | 133 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета - всего: |  | 1065,9 | - | 338,4 | 109,6 | 131,9 | 210 | 143 | 133 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объем финансирования по направлению - всего: |  |  | 24160,5 | 105 | 2 078,4 | 4 087 | 6 268,7 | 3 826,9 | 4 547,9 | 3246,6 |
|  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  |  | 24160,5 | 105 | 2078,4 | 4087 | 6268,7 | 3826,9 | 4547,9 | 3246,6 |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 322 | 105 | 217 | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники - всего: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

________________________________________________________

Примечание.  В настоящем перечне аббревиатуры означают следующее:

«ЕС ОрВД» - Единая система организации воздушного движения;

«УВД» - управление воздушным движением;

«КСА ПИВП» - комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства;

«РТОП» - радиотехническое обеспечение полетов;

«КДП» - командно-диспетчерский пункт;

«КСА УВД» - комплекс средств автоматизации управления воздушным движением;

«ATN» - перспективная цифровая сеть авиационной электросвязи;

«КЦПС» - координационный центр поиска и спасания

## Приложение № 5

к федеральной целевой программе

«Модернизация Единой системы

организации воздушного движения

Российской Федерации

(2009 - 2015 годы)»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 21 декабря 2009 г. № 1036)

Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Мероприятия | Источник финансирования | 2009-2015 годы - всего | В том числе | ожидаемый результат (всего по итогам Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 - 2015 годы |  |
| I. Направление «Модернизация системы организации воздушного движения» |
| 1. | Исследование развития и обоснование внедрения перспективных методов организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей | всего в том числе: | 238,5 | 54 | 63,5 | 61,5 | 59,5 | разработка 8 новых технологий организации воздушного движения, 8 новых методов организации воздушного движения, 3 методических руководств |
|  |  | внебюджетные источники | 73 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 17,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 165,5 | 35,5 | 45 | 43 | 42 |  |
| 2. | Исследование развития технического обеспечения организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей | всего в том числе: | 262,8 | 62,8 | 72 | 67 | 61 | разработка 3 тактико-технических требований, технических заданий, сертификационных требований, 2 программ и методик испытаний , 3 методических руководств |
|  |  | внебюджетные источники | 46 | 12 | 12 | 12 | 10 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 216,8 | 50,8 | 60 | 55 | 51 |  |
| 3. | Разработка научно - методических основ концепции обеспечения заданного уровня безопасности воздушного движения в Российской Федерации | всего в том числе: | 55,2 | 12,2 | 15 | 15 | 13 | разработка концепции, 2 тактико-технических требований, 3 методических руководств |
|  |  | внебюджетные источники | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 43,2 | 9,2 | 12 | 12 | 10 |  |
| 4. | Исследование проблем оснащения парка воздушных судов Российской Федерации аэронавигационными средствами и системами CNS/ATM | всего (внебюджетные средства) | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | разработка 2 тактико-технических требований, 2 программ и методик испытаний |
|  |  | всего по направлению в том числе: | 566,5 | 131,5 | 153 | 146 | 136 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 141 | 36 | 36 | 36 | 33 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 425,5 | 95,5 | 117 | 110 | 103 |  |
| II. Направление «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» |
| 5. | Научно-техническое обеспечение комплекса работ по совершенствованию системы организации метеорологического обеспечения аэронавигации для создаваемых укрупненных центров ЕС ОрВД | всего | 30 | 7 | 6 | 5 | 12 | разработка 2 тактико-технических заданий, технических требований по оптимизации сети, 2 методических руководств |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 28 | 6,4 | 5,5 | 4,6 | 11,5 |  |
| 6. | Прикладные исследования в области создания и совершенствования технологий и методов метеорологического обеспечения аэронавигации, соответствующих стандартам и рекомендуемым практикам Международной организации гражданской авиации, для укрупненных центров ЕС ОрВД | всего | 72 | 12,7 | 11,7 | 10,1 | 37,5 | разработка 2 технологий метеорологического обеспечения укрупненных центров ЕС ОрВД, 4 расчетных методов прогноза опасных для полетов ВС явлений погоды, 2 программ и методик, 2 методических рекомендаций |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 5 | - | 0,2 | 0,5 | 4,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 67 | 12,7 | 11,5 | 9,6 | 33,2 |  |
| 7. | Создание новых и совершенствование имеющихся высокоскоростных телекоммуникационных технологий на основе применения спутниковых комплексов, использующих ресурсы спутниковых систем глобальной связи и интернет-технологии | всего | 51 | 5,8 | 6 | 6,7 | 32,5 | разработка 2 телекоммуникационных технологий для метеообеспечения ЕС ОрВД, 2 программ и методик испытаний, а также методических рекомендаций |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 3,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 47 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 29,3 |  |
| 8. | Исследования в области создания и совершенствования технологий на базе использования информационных и измерительных систем с функциями автоматического формирования сводок, с возможностью комплексирования метеорологических данных для укрупненных центров ЕС ОрВД | всего | 70 | 7,5 | 9,3 | 10,2 | 43 | разработка 2 тактико-технических заданий, 3 новых технологий метеообеспечения, 3 программ и методик испытаний, 2 методических рекомендаций |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 7 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 63 | 7,2 | 8,8 | 9 | 38 |  |
| 9. | Прикладные исследования по обнаружению облаков вулканического пепла c использованием радиолокационных и спутниковых средств | всего в том числе: | 10 | 4 | 3 | 3 | - | разработка новых технологий обнаружения облаков вулканического пепла и методических рекомендаций |
|  |  | внебюджетные источники | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8 | 3 | 2,5 | 2,5 | - |  |
| 10. | Усовершенствование прогностических методик особых явлений погоды и прогнозов ветра/температуры по высотам на базе числен-ных моделей прогнозов для выпуска карт в целях формирования полетной документации и для прогнозирования опасных для авиации явлений и условий погоды в соответствии со стандартами и рекомендуемыми практиками Международной организации гражданской авиации | всего | 29 | 7 | 6 | 5 | 11 | разработка 4 усовершенствованных прогностических методик особых явлений погоды, ветра/температуры, 3 программ расчета элементов карт, 3 усовершенствованных численных методов расчета, 2 методических рекомендаций |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 23 | 5 | 5 | 4 | 9 |  |
|  |  | Всего по направлению: | 262 | 44 | 42 | 40 | 136 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 26 | 4 | 3 | 4 | 15 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 236 | 40 | 39 | 36 | 121 |  |
| III. Направление «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания» |
| 11. | Разработка образца комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе среднего транспортного самолета | всего (федеральный бюджет) | 434,6 | 54,6 | 180 | 110 | 90 | изготовление образца комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе среднего транспортного самолета, прошедший государственные испытания - 1 штука. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Конструкторской документации литеры «О 1», подготовленной для серийного производства поисково-спасательных самолетов - 1 комплект. |
| 12. | Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе тяжелого транспортно-грузового самолета | всего (федеральный бюджет) | 548,4 | - | 211,4 | 181,4 | 155,6 | изготовление образца комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе тяжелого транспортно-грузового самолета, прошедший государственные испытания-1 штука. Конструкторской документации литеры «О 1», подготовленной для серийного производства поисково-спасательных самолетов - 1 комплект. |
| 13. | Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного вертолета на базе транспортного вертолета | всего (федеральный бюджет) | 315 | 65 | 110 | 90 | 50 | изготовление образца комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного вертолета на базе транспортного вертолета, прошедшего государственные испытания - 1 штука. Конструкторской документации литеры «О 1», подготовленной для серийного производства поисково-спасательных вертолетов - 1 комплект. |
| 14. | Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения автомобиля повышенной проходимости | всего (федеральный бюджет) | 90 | 10 | 40 | 30 | 10 | Изготовление образцов комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения автомобиля повышенной проходимости, прошедших государственные испытания - 2 штуки. Конструкторской документации литеры «О 1», подготовленной для серийного производства поисково-спасательных автомобилей - 2 комплекта |
|  |  | всего по направлению (федеральный бюджет) | 1388 | 129,6 | 541,4 | 411,4 | 305,6 |  |

Примечание.  В настоящем приложении аббревиатуры означают следующее:

«ЕС ОрВД» - Единая система организации воздушного движения;

«CNS/ATM» - связь, навигация, наблюдение/организация воздушного движения.

## Приложение № 6

к федеральной целевой программе

«Модернизация Единой системы

организации воздушного движения

Российской Федерации

(2009 - 2015 годы)»

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 21 декабря 2009 г. № 1036)

Объем финансирования

федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения

Российской Федерации (2009 - 2015 годы)»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | 2009-2015 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| I. Объем финансирования по государственным заказчикам Программы |
| Росаэронавигация - всего | 3202,9 | 3202,9 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет- всего | 953,7 | 953,7 | - | - | - | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 728,6 | 728,6 | - | - | - | - | - | - |
| НИОКР | 225,1 | 225,1 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники - всего | 2249,2 | 2249,2 | - | - | - | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 2213,2 | 2213,2 | - | - | - | - | - | - |
| НИОКР | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Росавиация - всего | 62699,3 | - | 8119,8 | 9463 | 14016,1 | 11029,9 | 11439 | 8631,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет- всего | 43141,2 | - | 5661,2 | 6783,3 | 10388 | 7434,5 | 7841,3 | 5032,9 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 41552,8 | - | 5002,8 | 6261,9 | 9979,4 | 7434,5 | 7841,3 | 5032,9 |
| НИОКР | 1588,4 | - | 658,4 | 521,4 | 408,6 | - | - | - |
| внебюджетные источники - всего | 19558,1 | - | 2458,6 | 2679,7 | 3628,1 | 3595,4 | 3597,7 | 3598,6 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 19453,1 | - | 2422,6 | 2643,7 | 3595,1 | 3595,4 | 3597,7 | 3598,6 |
| НИОКР | 105 | - | 36 | 36 | 33 | - | - | - |
| Росгидромет - всего | 13994,6 | 368,3 | 1598,4 | 1963,6 | 2296,5 | 2662,1 | 2668,3 | 2437,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет- всего | 13529,9 | 335,2 | 1527,2 | 1903,2 | 2226,5 | 2589,1 | 2592,3 | 2356,4 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 13293,9 | 295,2 | 1488,2 | 1867,2 | 2193,5 | 2557,1 | 2563,3 | 2329,4 |
| НИОКР | 236 | 40 | 39 | 36 | 33 | 32 | 29 | 27 |
| внебюджетные источники - всего | 464,7 | 33,1 | 71,2 | 60,4 | 70 | 73 | 76 | 81 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 438,7 | 29,1 | 68,2 | 56,4 | 66 | 70 | 72 | 77 |
| НИОКР | 26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| II. Объемы финансирования Программы |
| Всего по программе | 79896,8 | 3571,2 | 9718,2 | 11426,6 | 16312,6 | 13692 | 14107,3 | 11068,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 22272 | 2282,3 | 2529,8 | 2740,1 | 3698,1 | 3668,4 | 3673,7 | 3679,6 |
| федеральный бюджет | 57624,8 | 1288,9 | 7188,4 | 8686,5 | 12614,5 | 10023,6 | 10433,6 | 7389,3 |
| Капитальные вложения - всего | 77680,3 | 3266,1 | 8981,8 | 10829,2 | 15834 | 13657 | 14074,3 | 11037,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 22105 | 2242,3 | 2490,8 | 2700,1 | 3661,1 | 3665,4 | 3669,7 | 3675,6 |
| федеральный бюджет | 55575,3 | 1023,8 | 6491 | 8129,1 | 12172,9 | 9991,6 | 10404,6 | 7362,3 |
| НИОКР - всего | 2216,5 | 305,1 | 736,4 | 597,4 | 478,6 | 35 | 33 | 31 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 167 | 40 | 39 | 40 | 37 | 3 | 4 | 4 |
| федеральный бюджет | 2049,5 | 265,1 | 697,4 | 557,4 | 441,6 | 32 | 29 | 27». |

____________