УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 1 декабря 2009 г.  № 1846-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта «Симбирское кольцо», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - «Симбирское кольцо».

Срок реализации - 2009 - 2011 годы.

2. Ответственные исполнители регионального инвестиционного проекта - правительство Ульяновской области и мэрия г. Ульяновска.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

инвесторы - открытое акционерное общество «Автодром» и общество с ограниченной ответственностью «Кама-Н».

4. Цель регионального инвестиционного проекта - комплексная жилая застройка микрорайона в Засвияжском районе г. Ульяновска, строительство многопрофильного спортивного комплекса «Автодром»
(в рамках регионального спортивного парка «Симбирский») в качестве спортивно-развлекательного ядра застройки, строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

2497,18 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

3051,22 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

сводное экспертное заключение Управления Главгосэкспертизы России по Ульяновской области от 14 июля 2006 г. № 983 «П»;

заключение областного государственного учреждения «Ульяновскгосэкспертиза» от 13 августа 2007 г. № 73-1-5-0169-07;

заключения областного автономного учреждения «Ульяновскгосэкспертиза» от 8 ноября 2008 г. № 73-1-5-0345-08,
№ 73-1-1-0346-08, № 73-1-5-0347-08.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - Ульяновский региональный филиал открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк», 432063, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15.

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

568,35 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

667,82 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 9,8 года с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», - 100 процентов права собственности муниципального образования «город Ульяновск»;

в отношении объектов, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Симбирское кольцо», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

Источники и объемы финансирования

регионального инвестиционного проекта «Симбирское кольцо», реализуемого при государственной поддержке

за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогноз-ного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогноз-ного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогноз-ного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогноз-ного года |
| I этап. Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Всего | 768,47 | 908,72 | - | - | - | - | - | - | 200,12 | 240,9 | 568,35 | 667,82 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 год | 730,72 | 858,6 | - | - | - | - | - | - | 162,37 | 190,78 | 568,35 | 667,82 |
| 2010 год | 37,75 | 50,12 | - | - | - | - | - | - | 37,75 | 50,12 | - | - |
| 2011 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II этап. Создание основных объектов |
| Всего | 1728,71 | 2142,5 | 1444,53 | 1808,59 | 284,18 | 333,91 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 год | 1055,68 | 1240,43 | 771,5 | 906,52 | 284,18 | 333,91 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 год | 610,6 | 810,72 | 610,6 | 810,72 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2011 год | 62,43 | 91,35 | 62,43 | 91,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 2497,18 | 3051,22 | 1444,53 | 1808,59 | 284,18 | 333,91 | - | - | 200,12 | 240,9 | 568,35 | 667,82 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 год | 1786,4 | 2099,03 | 771,5 | 906,52 | 284,18 | 333,91 | - | - | 162,37 | 190,78 | 568,35 | 667,82 |
| 2010 год | 648,35 | 860,84 | 610,6 | 810,72 | - | - | - | - | 37,75 | 50,12 | - | - |
| 2011 год | 62,43 | 91,35 | 62,43 | 91,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта

«Симбирское кольцо», реализуемого при государственной поддержке

за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда

Российской Федерации

Основные результаты реализации

регионального инвестиционного проекта «Симбирское кольцо», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 2009 год | В рамках строительства инженерной инфраструктуры для комплексной жилой застройки: строительство водопровода-перемычки между ул. Ефремова и водоводом вдоль трассы Ульяновск - Цивильск диаметром 500 мм, длиной 1500 м; строительство водопровода от перемычки до первой очереди строительства диаметром 300 мм, длиной 930 м; строительство водопровода диаметром 300 мм, длиной 70 м; строительство канализационной насосной станции мощностью 17 тыс. куб. м в сутки; строительство безнапорной канализации до канализационной насосной станции диаметром 300 мм, длиной 1380 м; строительство напорной канализации от канализационной насосной станции до пересечения ул. Отрадной с ул. Ефремова диаметром 500 мм, длиной 1500 м; |
|  | строительство 2 электрических распределительных подстанций мощностью по 6 МВт; строительство 2 кабельных линий от понизительной станции «Свияга» до распределительных подстанций длиной 3800 м и 3400 м, мощностью по 6 МВт; строительство газопровода от 2-й автомобильной газонаполнительной компрессорной станции до газопровода по ул. Шигаева диаметром 200 - 400 мм, длиной 3850 м. В рамках строительства транспортной инфраструктуры для комплексной жилой застройки: начало строительства автодороги по ул. Камышинской длиной 500 м, шириной 40 м. В рамках строительства инженерной инфраструктуры многопрофильного спортивного комплекса «Автодром»: строительство сетей водопровода диаметром 160 мм, длиной 1359 м; строительство сетей водопровода диаметром 315 мм, длиной 844 м; строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации диаметром 315 мм, длиной 736 м; строительство сетей ливневой канализации диаметром 300 мм, длиной 4000 м; строительство сетей ливневой канализации диаметром 400 мм, длиной 422 м; строительство сетей ливневой канализации диаметром 500 мм, длиной 422 м; строительство сетей ливневой канализации диаметром 600 мм, длиной 67 м; строительство сетей ливневой канализации диаметром 800 мм, длиной 837 м. |
|  | В рамках строительства транспортной инфраструктуры многопрофильного спортивного комплекса «Автодром»: начало строительства автодороги по ул. Кузоватовской длиной 1,3 км. |
| 2010 год | В рамках строительства транспортной инфраструктуры для комплексной жилой застройки: завершение строительства автодороги по ул. Камышинской длиной 500 м, шириной 40 м. В рамках строительства транспортной инфраструктуры многопрофильного спортивного комплекса «Автодром»: завершение строительства автодороги по ул. Кузоватовской длиной 1,3 км. |
| II этап. Создание основных объектов |
| 2009 год | В рамках комплексной жилой застройки: начало строительства первого пускового комплекса жилой недвижимости общей площадью 36,7 тыс.кв.м. В рамках строительства многопрофильного спортивного комплекса «Автодром»: строительство крытого картинга площадью 5,1 тыс.кв.м; строительство вспомогательных объектов (пропускной пункт, дизельная, прожекторное освещение - 26 прожекторных мачт, ограждение трасс); начало строительства пит-билдинга с трибунами на 2000 зрителей; начало строительства трибуны на 8900 зрителей; |
|  | начало строительства шоссейно-кольцевой трассы автодрома протяженностью 3,7 км, шириной 12 м; начало благоустройства территории. |
| 2010 год | В рамках комплексной жилой застройки: завершение строительства первого пускового комплекса жилой недвижимости общей площадью 36,7 тыс.кв.м. В рамках строительства многопрофильного спортивного комплекса «Автодром»: строительство трибуны на 3500 зрителей; строительство трибуны на 6900 зрителей; строительство судейской башни; завершение строительства пит-билдинга с трибунами на 2000 зрителей; завершение строительства трибуны на 8900 зрителей; завершение строительства шоссейно-кольцевой трассы автодрома протяженностью 3,7 км, шириной 12 м; завершение благоустройства территории. |
| 2011 год | В рамках строительства многопрофильного спортивного комплекса «Автодром»: строительство трибуны на 5600 зрителей; строительство трибуны на 4600 зрителей. |

_____________