УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 8 декабря 2008 г. № 927

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в федеральную целевую программу

"Развитие государственной статистики России в 2007 - 2011 годах"

1. В паспорте Программы:

а) позицию, касающуюся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы, дополнить абзацами следующего содержания:

"количество административных зданий территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, в которых за счет выполнения частичной реконструкции производственных помещений создаются серверные и телекоммуникационные центры (единиц);

количество административных зданий территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, подлежащих реконструкции и строительству (расширению) (единиц)";

б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "5271,4", "1499,1", "1214,6", "459,7" и "1998,8" заменить соответственно цифрами "5858,5", "1582,7", "1542,3", "635,5" и "2585,9";

в) позицию, касающуюся показателей социально-экономической эффективности, дополнить абзацами следующего содержания:

"создание современных центров обработки статистических данных в административных зданиях 75 территориальных органов Федеральной службы государственной статистики и здании Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики;

реконструкция здания центрального аппарата Федеральной службы государственной статистики, а также реконструкция и строительство (расширение) административных зданий 11 территориальных органов Федеральной службы государственной статистики".

2. В разделе II:

а) абзац девятнадцатый дополнить предложением следующего содержания: "С целью обеспечения условий для размещения сотрудников Федеральной службы государственной статистики в соответствии с нормативами будет проведена реконструкция, строительство (расширение) административных зданий 11 территориальных органов Службы, а также построена теплотрасса к административному зданию территориального органа Службы по Республике Алтай.";

б) абзац сорок пятый дополнить предложением следующего содержания: "На этом этапе будут выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции и строительству (расширению) 11 административных зданий территориальных органов Службы, выполнены работы по реконструкции и строительству (расширению) 2 административных зданий территориальных органов Службы и строительству теплотрассы к административному зданию территориального органа Службы по Республике Алтай.";

в) абзац сорок восьмой дополнить текстом следующего содержания: "Начнутся работы по реконструкции и строительству (расширению) 8 административных зданий территориальных органов Службы. Завершатся работы по реконструкции и строительству (расширению) 4 административных зданий территориальных органов Службы.";

г) абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:

"по реконструкции здания центрального аппарата Федеральной службы государственной статистики, а также по реконструкции и строительству (расширению) административных зданий 5 территориальных органов Службы.".

3. В разделе IV:

а) в абзаце втором цифры "5271,4" заменить цифрами "5858,5";

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Предельные объемы капитальных вложений составляют 2585,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет). Средства направляются на создание условий, необходимых для функционирования высокотехнологичной вычислительной и сетевой инфраструктуры Федеральной службы государственной статистики, а также на увеличение площади помещений административных зданий территориальных органов Службы в целях обеспечения условий для размещения сотрудников в соответствии с нормативами. Для этого будет проведена реконструкция здания центрального аппарата Федеральной службы государственной статистики, а также частичная реконструкция производственных помещений (серверных) Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Службы и 75 территориальных органов Службы. Кроме того, будет осуществлена реконструкция, строительство (расширение) административных зданий 11 территориальных органов Службы, а также строительство теплотрассы к административному зданию территориального органа Службы по Республике Алтай.".

4. Раздел "Задача № 4 - модернизация системы сбора, обработки, хранения и распространения статистической информации органов государственной статистики на основе применения современных информационно-телекоммуникационных технологий" приложения № 1 к Программе дополнить следующими позициями:

| "Количество административных зданий территориальных органов Росстата, в которых за счет выполнения частичной реконструкции производственных помещений создаются серверные и телекоммуникационные центры (единиц) | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество административных зданий территориальных органов Росстата, подлежащих реконструкции и строительству (расширению) (единиц) | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5". |

5. Абзацы первый и второй позиции 24 приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

| "24. | Модернизация системы сбора, обработки, хранения и распростра-нения статистической информации органов государственной статистики на основе применения современ-ных информационно-телекоммуникацион-ных технологий | всего капи-тальные вложения прочие нужды | 5345,9 2585,9 2760 | 734,7 206,5 528,2 | 1153,6 502,8 650,8 | 1445,7 687,4 758,3 | 1432,2, 787,5 644,7 | 579,7 401,7 178 |  | Росстат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реконструкция здания централь-ного аппарата Росстата и час-тичная реконст-рукция производ-ственных поме-щений (сервер-ных) Главного межрегиональ-ного центра обработки и распространения статистической информации Росстата и 75 территориальных органов Росстата, реконструкция, строительство (расширение) административных зданий 11 территориальных органов Росстата, а также строительство | капи-тальные вложе-ния | 2585,9 | 206,5 | 502,8 | 687,4 | 787,5 | 401,7 | 2011 год | Росстат | создание сов-ременных центров об-работки статистиче-ских данных, предназна-ченных для размещения в них высоко-технологич-ных вычи-слительных инфраструк-тур, улучше-ние условий размещения сотрудников территориальных органов Росстата". |
|  | теплотрассы к административному зданию территориального органа Росстата по Республике Алтай* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. В приложении № 3 к Программе:

а) в заголовке графы "Направления мероприятий" слово "Направления" заменить словом "Наименование";

б) позицию, касающуюся реконструкции здания центрального аппарата Росстата и частичной реконструкции производственных помещений (серверных) Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата и 75 территориальных органов Росстата, изложить в следующей редакции:

| "Реконструкция здания центрального аппарата Росстата | капи-тальные вложения | 953,8 | 178 | 200 | 200 | 200 | 175,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частичная реконструкция производственных помещений (серверных) Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата | капи-тальные вложения | 85,5 | 4,3 | 46,1 | 35,1 | - | - |
| Частичная реконструкция производственных помещений (серверных) 75 территориальных органов Росстата | капи-тальные вложения | 959,5 | 24,2 | 256,7 | 368,7 | 259,8 | 50,1 |
| Реконструкция и строительство (расширение) административных зданий 11 территориальных органов Росстата | капи-тальные вложения | 584,2 | - | - | 80,7 | 327,7 | 175,8 |
| Строительство теплотрассы к административному зданию территориаль-ного органа Росстата по Республике Алтай | капи-тальные вложения | 2,9 | - | - | 2,9 | - | - |
| Росстат |  | 2585,9 | 206,5 | 502,8 | 687,4 | 787,5 | 401,7"; |

в) позиции:

| "Всего в том числе: Росстат |  | 5271,4 4976,3 | 820,3 778,2 | 1277,7 1208 | 1499,1 1412,1 | 1214,6 1141,5 | 459,7 436,5" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| "Всего в том числе: Росстат |  | 5858,5 5563,4 | 820,3 778,2 | 1277,7 1208 | 1582,7 1495,7 | 1542,3 1469,2 | 635,5 612,3". |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. В приложении № 4 к Программе:

а) позиции:

| "Капитальные вложения - всего |  | 1998,8 | 206,5 | 502,8 | 603,8 | 459,8 | 225,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Росстат |  | 1998,8 | 206,5 | 502,8 | 603,8 | 459,8 | 225,9" |

изложить в следующей редакции:

| "Капитальные вложения - всего |  | 2585,9 | 206,5 | 502,8 | 687,4 | 787,5 | 401,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Росстат |  | 2585,9 | 206,5 | 502,8 | 687,4 | 787,5 | 401,7"; |

б) позицию:

| "Всего |  | 5271,4 | 820,3 | 1277,7 | 1499,1 | 1214,6 | 459,7" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| "Всего |  | 5858,5 | 820,3 | 1277,7 | 1582,7 | 1542,3 | 635,5". |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. В приложении № 5 к Программе:

а) позицию 10 изложить в следующей редакции:

| "10. | Территориальный орган Росстата по Курской области, г. Курск | 28325,5 | 526,3 | 5397,5 | 22401,7 | - | - | 2009 год"; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

б) позицию 27 изложить в следующей редакции:

| "27. | Территориальный орган Росстата по Самарской области, г. Самара | 84960,6 | 988,6 | 9620,5 | 13663,4 | 36888,1 | 23800 | 2011 год"; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

в) позицию 44 изложить в следующей редакции:

| "44. | Территориальный орган Росстата по Республике Татарстан, г. Казань | 95938 | - | 696, 9 | 11236,1 | 44005 | 40000 | 2011 год"; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) позицию 47 изложить в следующей редакции:

| "47. | Территориальный орган Росстата по Кировской области, г. Киров | 76060,4 | - | 723,1 | 9125,5 | 58429,2 | 7782,6 | 2011 год"; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

д) позицию 49 изложить в следующей редакции:

| "49. | Территориальный орган Росстата по Пензенской области, г. Пенза | 34263,5 | - | 672,5 | 6975,3 | 12379,6 | 14236,1 | 2011 год"; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

е) позицию 53 изложить в следующей редакции:

| "53. | Территориальный орган Росстата по Тюменской области, г. Тюмень | 85728 | - | 683,8 | 8822,9 | 76221,3 | - | 2010 год"; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ж) позицию 56 изложить в следующей редакции:

| "56. | Территориальный орган Росстата по Омской области, г. Омск | 40095,3 | - | 825,5 | 8149,9 | 31119,9 | - | 2010 год"; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

з) в позиции 58 в графе "Наименование объекта" слова "Камчатской области" заменить словами "Камчатскому краю";

и) в позиции 60 в графе "Наименование объекта" слова "Пермской области, г. Пермь*" заменить словами "Пермскому краю, г. Пермь";

к) позиции 65 и 66 изложить в следующей редакции:

| "65. | Территориальный орган Росстата по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск | 47371,1 | - | - | 40644,6 | 4511,5 | 2215 | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | Территориальный орган Росстата по Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ | 19534,2 | - | - | 767,8 | 16101,7 | 2664,7 | 2011 год"; |

л) позиции 69 - 71 изложить в следующей редакции:

| "69. | Территориальный орган Росстата по Республике Марий Эл, г. Йошкар-Ола | 28788 | - | - | 1539,4 | 23972,9 | 3275,7 | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70. | Территориальный орган Росстата по Республике Мордовия, г. Саранск | 182916,2 | - | - | 5240,1 | 84241,7 | 93434,4 | 2011 год |
| 71. | Территориальный орган Росстата по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск | 9279,1 | - | - | 3229,5 | 4085,9 | 1963,7 | 2011 год"; |

м) в позиции 75 в графе "Наименование объекта" слова "Читинской области" заменить словами "Забайкальскому краю";

н) позицию:

|  | "Всего | 1998800 | 206500 | 502800 | 603800 | 459800 | 225900" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | "Всего | 2585894,9 | 206500 | 502800 | 687382,2 | 787494 | 401718,7" | ; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

о) сноску исключить.

____________