УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 29 декабря 2008 г.  № 2040-р

П Л А Н

основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания г. Омска

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  |  |  | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | средства бюджета Омской области | средства бюджета муниципального образования | внебюджетные средства | всего |
| I. Культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводимые в г. Омске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение Международного театрального фестиваля "Академия" |  | Минкультуры России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012, 2014, 2016 годы | 1,5 | 1 | - | 3,00 | 5,5 |
| 2. | Организация и проведение Всероссийского фестиваля "Панорама музыкальных театров" |  | Минкультуры России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012, 2013, 2015 годы | 1,5 | 1,5 | - | 3 | 6 |
| 3. | Организация и проведение Международного фестиваля театров кукол "У Арлекина" |  | Минкультуры России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012, 2016 годы | 0,8 | 0,8 | - | 1,6 | 3,2 |
| 4. | Организация и проведение Сибирского международного фестиваля органной музыки |  | Минкультуры России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012, 2013, 2015 годы | 1,5 | 1,5 | - | 3 | 6 |
| 5. | Организация и проведение Международного фестиваля "Молодые театры России" |  | Минкультуры России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2013, 2015 годы | 1 | 1,2 | - | 2,4 | 4,6 |
| 6. | Организация и проведение Международной творческой школы и мастер-классов для одаренных детей и молодежи |  | Минкультуры России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 - 2015 годы | 1,6 | 1,6 | - | 3,2 | 6,4 |
| 7. | Музейно-выставочные мероприятия (в том числе международные), посвященные 300-летию основания г. Омска |  | Минкультуры России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2013 год | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 2 |
| 8. | Организация и проведение областного фестиваля русской культуры "Душа России" |  | Минкультуры России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2014 - 2016 годы | 0,9 | 0,9 | - | 1,8 | 3,6 |
| 9. | Организация и проведение Сибирского международного марафона |  | Минспорттуризм России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2016 год | 1,2 | 1,2 | - | 2,4 | 4,8 |
|  |  | Всего |  | 2012 - 2016 годы | 10,5 | 10,2 | - | 21,4 | 42,1 |
| II. Реставрация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Реставрация объектов культурного наследия, | Минкультуры России, правительство Омской | 2008 - 2011 годы | 100 | 40 | - | - | 140 |
|  |  | г. Омск, - всего | области | 2008 год | - | 10,1 | - | - | 10,1 |
|  |  |  |  | 2009 год | - | 10,1 | - | - | 10,1 |
|  |  |  |  | 2010 год | 50 | 9,9 | - | - | 59,9 |
|  |  |  |  | 2011 год | 50 | 9,9 | - | - | 59,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реставрация объектов культурного наследия | Минкультуры России | 2010 - 2011 годы | 100 | - | - | - | 100 |
|  |  | федерального |  | 2010 год | 50 | - | - | - | 50 |
|  |  | значения 1 |  | 2011 год | 50 | - | - | - | 50 |
|  |  | реставрация объектов культурного наследия | правительство Омской области | 2008 - 2011 годы | - | 40 | - | - | 40 |
|  |  | регионального значения |  | 2008 год | - | 10,1 | - | - | 10,1 |
|  |  |  |  | 2009 год | - | 10,1 | - | - | 10,1 |
|  |  |  |  | 2010 год | - | 9,9 | - | - | 9,9 |
|  |  |  |  | 2011 год | - | 9,9 | - | - | 9,9 |
|  |  | Всего |  | 2008 - 2011 годы | 100 | 40 | - | - | 140 |
|  |  |  |  | 2008 год | - | 10,1 | - | - | 10,1 |
|  |  |  |  | 2009 год | - | 10,1 | - | - | 10,1 |
|  |  |  |  | 2010 год | 50 | 9,9 | - | - | 59,9 |
|  |  |  |  | 2011 год | 50 | 9,9 | - | - | 59,9 |
| III. Объекты строительства и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство окружной дороги г. Омска |  | правительство Омской области, Минтранс России, Росавтодор | 2012 - 2015 годы | 1530,54 | 382,64 | - | - | 1913,18 |
| 12. | Строительство и реконструкция улично- |  | правительство Омской области, администрация | 2008 - 2015 годы | 4989,36 | - | 1432,82 | - | 6422,18 |
|  | дорожной сети г. Омска 2 |  | г. Омска, Минтранс | 2008 год | 730,5 | - | 127,21 | - | 857,71 |
|  |  |  | России, Росавтодор | 2009 год | 453,53 | - | 113,38 | - | 566,91 |
|  |  |  |  | 2010 год | 600 | - | 270,6 | - | 870,6 |
|  |  |  |  | 2011 год | 600 | - | 270,3 | - | 870,3 |
|  |  |  |  | 2012 - 2015 годы | 2605,33 | - | 651,33 | - | 3256,66 |
| 13. | Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Прибрежный", г. Омск3 |  | Минобрнауки России, Рособразование, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 год | 206,71 | 125,91 | 83,94 | - | 416,56 |
| 14. | Строительство школы на 550 мест по бульвару Архитекторов (микрорайон "Кристалл"), г. Омск3 |  | Минобрнауки России, Рособразование, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 год | 206,71 | 125,91 | 83,94 | - | 416,56 |
| 15. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне № 5, г. Омск3 |  | Минобрнауки России, Рособразование, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 - 2013 годы | 179,82 | 107,89 | 71,93 | - | 359,64 |
| 16. | Строительство лицея для одаренных детей, г. Омск3 |  | Минобрнауки России, Рособразование, правительство Омской области | 2012 - 2015 годы | 200 | 400 | - | - | 600 |
| 17. | Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне по ул. 3-я Енисейская - ул. Конева, г. Омск3 |  | Минобрнауки России, Рособразование, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 - 2014 годы | 206,71 | 125,9 | 83,94 | - | 416,55 |
| 18. | Строительство бассейна муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 124", г. Омск3 |  | Минобрнауки России, Рособразование, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 - 2013 годы | 50 | - | 84,4 | - | 134,4 |
| 19. | Строительство дома творчества в Кировском административном округе, г. Омск3 |  | Минобрнауки России, Рособразование, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 год | 23,5 | - | 117,5 | - | 141 |
| 20. | Строительство дошкольного учреждения в микрорайоне "Прибрежный", г. Омск3 |  | Минобрнауки России, Рособразование, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 год | 47 | 112,81 | 75,2 | - | 235,01 |
| 21. | Строительство дошкольного учреждения в микрорайоне "Заречье", г. Омск3 |  | Минобрнауки России, Рособразование, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 - 2014 годы | 46,88 | 112,87 | 75,25 | - | 235 |
| 22. | Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет Октября - просп. Комарова, г. Омск3 |  | Минздравсоцразвития России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 - 2013 годы | 266,98 | - | 228,96 | - | 495,94 |
| 23. | Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в жилом квартале № 4 по просп. Комарова в Кировском административном округе, г. Омск3 |  | Минздравсоцразвития России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 год | 96,34 | - | 76,79 | - | 173,13 |
| 24. | Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в 3-м планировочном районе на левом берегу р. Иртыш, г. Омск3 |  | Минздравсоцразвития России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2013 - 2015 годы | 117,5 | - | 106,93 | - | 224,43 |
| 25. | Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в 3-м планировочном районе на левом берегу р. Иртыш, г. Омск3 |  | Минздравсоцразвития России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2014 - 2015 годы | 96,34 | - | 76,79 | - | 173,13 |
| 26. | Строительство женской консультации на 300 посещений в 3-м планировочном районе на левом берегу р. Иртыш, г. Омск3 |  | Минздравсоцразвития России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 - 2013 годы | 117,5 | - | 106,93 | - | 224,43 |
| 27. | Реконструкция реабилитационного восстановительного центра муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница № 7", г. Омск3 |  | Минздравсоцразвития России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 - 2013 годы | 35,25 | - | 19,27 | - | 54,52 |
| 28. | Оснащение медицинским оборудованием объектов здравоохранения г. Омска3 |  | Минздравсоцразвития России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 - 2016 годы | 224,67 | - | 127,14 | - | 351,81 |
| 29. | Строительство стадиона ВМХ - спорта, г. Омск3 |  | Минспорттуризм России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2013 - 2014 годы | 5,88 | - | 52,88 | - | 58,76 |
| 30. | Строительство пристройки к зданию государственного учреждения культуры "Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А.Врубеля", г. Омск |  | Минкультуры России, правительство Омской области | 2013 - 2015 годы | 50 | 50 | - | - | 100 |
| 31. | Строительство городской библиотеки в Центральном административном округе г. Омска |  | Минкультуры России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2013 - 2015 годы | 47 | - | 188,01 | - | 235,01 |
| 32. | Реконструкция здания Омского государственного цирка - филиала федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" и прилегающей к нему территории |  | Минкультуры России | 2013 - 2015 годы | 160 | - | - | - | 160 |
| 33. | Строительство детского досугового комплекса "Птичья гавань" с зоопарком в границах ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, 3-я ул. Островская, г. Омск |  | Минкультуры России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 - 2013 годы | 137,01 | - | 58,75 | - | 195,76 |
| 34. | Строительство крытого катка с искусственным льдом, |  | Минспорттуризм России, правительство Омской | 2008 - 2009 годы | 60 | - | 308,45 | - | 368,45 |
|  | ул. 6-я Станционная, г. Омск 4 |  | области, администрация г. Омска | 2008 год | - | - | 232,85 | - | 232,85 |
|  |  |  |  | 2009 год | 60 | - | 75,6 | - | 135,6 |
| 35. | Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Бархатовой в Советском административном округе, г. Омск 4 |  | Минспорттуризм России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2009 год | 60 | - | 376 | - | 436 |
| 36. | Строительство крытого катка с искусственным льдом, стадион "Шинник", г. Омск4 |  | Минспорттуризм России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2011 год | 60 | - | 345,2 | - | 405,2 |
| 37. | Строительство ледового катка по ул. Москаленко - ул. Володарского в Кировском административном округе, г. Омск4 |  | Минспорттуризм России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2011 год | 60 | - | 376 | - | 436 |
| 38. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в г. Омске3 |  | Минрегион России, правительство Омской области, администрация г. Омска | 2012 - 2016 годы | 7262,05 | 3418,38 | 2278,92 | 8160,85 | 21120,2 |
| 39. | Модернизация жилья в г. Омске5 |  | правительство Омской области, администрация | 2008 - 2011 годы | 2835,55 | 441,8 | 1766,6 | 162,13 | 5206,08 |
|  |  |  | г. Омска | 2008 год | 344,98 | 51,2 | 204,62 | 31,6 | 632,4 |
|  |  |  |  | 2009 год | 830,19 | 130,2 | 520,66 | 47,51 | 1528,56 |
|  |  |  |  | 2010 год | 830,19 | 130,2 | 520,66 | 47,51 | 1528,56 |
|  |  |  |  | 2011 год | 830,19 | 130,2 | 520,66 | 35,51 | 1516,56 |
| 40. | Строительство международного аэропорта |  | правительство Омской области, Минтранс | 2008 - 2011 годы | - | 926 | - | 4364 | 5290 |
|  | Омск - Федоровка |  | России, Росавиация | 2008 год | - | 35 | - | - | 35 |
|  |  |  |  | 2009 год | - | 278 | - | 722 | 1000 |
|  |  |  |  | 2010 год | - | 324 | - | 1505 | 1829 |
|  |  |  |  | 2011 год | - | 289 | - | 2137 | 2426 |
| 41. | Строительство Красногорского |  | правительство Омской области, Росводресурсы | 2008 - 2014 годы | 5645,97 | 2886,29 | - | - | 8532,26 |
|  | водоподъемного гидроузла на |  |  | 2008 год | - | 70 | - | - | 70 |
|  | р. Иртыш на территории |  |  | 2009 год | - | 300 | - | - | 300 |
|  | Омской области |  |  | 2010 год | - | 300 | - | - | 300 |
|  |  |  |  | 2011 год | - | 300 | - | - | 300 |
|  |  |  |  | 2012 - 2014 годы | 5645,97 | 1916,29 | - | - | 7562,26 |
| 42. | Строительство Омского метрополитена 6 |  | Минтранс России, Росжелдор, | 2008 - 2016 годы | 6116,48 | 24465,92 | - | - | 30582,4 |
|  |  |  | правительство Омской | 2008 год | 600,64 | 750 | - | - | 1350,64 |
|  |  |  | области | 2009 год | 510 | 660,7 | - | - | 1170,7 |
|  |  |  |  | 2010 год | 561 | 726,77 | - | - | 1287,77 |
|  |  |  |  | 2011 год | - | 726,77 | - | - | 726,77 |
|  |  |  |  | 2012 - 2016 годы | 4444,84 | 21601,68 | - | - | 26046,52 |
| 43. | Строительство и реконструкция объектов |  | Минрегион России, правительство Омской | 2009 - 2016 годы | - | - | - | 4975,6 | 4975,6 |
|  | систем водоснабжения и |  | области, администрация | 2009 год | - | - | - | 409,46 | 409,46 |
|  | водоотведения г. Омска, в |  | г. Омска | 2010 год | - | - | - | 528,16 | 528,16 |
|  | том числе строительство |  |  | 2011 год | - | - | - | 548,78 | 548,78 |
|  | канализационного коллектора глубокого заложения (по отдельному бизнес-плану) |  |  | 2012 - 2016 годы | - | - | - | 3489,2 | 3489,2 |
|  | Всего |  |  | 2008 - 2016 годы | 31141,76 | 33682,32 | 8602,54 | 17662,58 | 91089,2 |
|  |  |  |  | 2008 год | 1676,12 | 906,2 | 564,68 | 31,6 | 3178,6 |
|  |  |  |  | 2009 год | 1913,72 | 1368,9 | 1085,64 | 1178,97 | 5547,23 |
|  |  |  |  | 2010 год | 1991,19 | 1480,97 | 791,26 | 2080,67 | 6344,09 |
|  |  |  |  | 2011 год | 1550,19 | 1445,97 | 1512,16 | 2721,29 | 7229,61 |
|  |  |  |  | 2012 - 2016 годы | 24010,54 | 28480,28 | 4648,8 | 11650,05 | 68789,67 |
|  | Итого |  |  | 2008 - 2016 годы | 31252,26 | 33732,52 | 8602,54 | 17683,98 | 91271,3 |
|  |  |  |  | 2008 год | 1676,12 | 916,3 | 564,68 | 31,60 | 3188,7 |
|  |  |  |  | 2009 год | 1913,72 | 1379 | 1085,64 | 1178,97 | 5557,33 |
|  |  |  |  | 2010 год | 2041,19 | 1490,87 | 791,26 | 2080,67 | 6403,99 |
|  |  |  |  | 2011 год | 1600,19 | 1455,87 | 1512,16 | 2721,29 | 7289,51 |
|  |  |  |  | 2012 - 2016 годы | 24021,04 | 28490,48 | 4648,8 | 11671,45 | 68831,77 |

______________________

1 Финансирование осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2006 - 2010 годы)".

2 Финансирование осуществляется за счет субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2009 год в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".

3 Финансирование осуществляется в рамках предоставления субсидий субъектам Российской Федерации из федерального бюджета.

4 Финансирование осуществляется в рамках направления "Массовый спорт" федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы".

5 Финансирование осуществляется в рамках утвержденных лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

6 Финансирование осуществляется в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных Росжелдору.

____________