УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 6 апреля 2009 г. № 461-р

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в распоряжение Правительства

Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р

1. Позицию 2 перечня инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденного указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:

| "2. | Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути | - | 47,741 | - | 15,578 | - | 16,695 | - | 15,468". |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Паспорт инвестиционного проекта "Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути", реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденный указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2006 г. № 1708-р

(в редакции распоряжения

Правительства Российской Федерации

от 6 апреля 2009 г. № 461-р)

П А С П О Р Т

инвестиционного проекта "Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути", реализуемого за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование инвестиционного проекта - "Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути".

Срок реализации - 2005 - 2015 годы.

2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - правительство Санкт-Петербурга.

3. Участники инвестиционного проекта:

правительство Санкт-Петербурга;

частный инвестор (концессионер, определяемый по результатам конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении Орловского тоннеля под р. Невой);

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

государственная управляющая компания (определяется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд").

4. Цель инвестиционного проекта - создание первого в центральной части г. Санкт-Петербурга круглосуточного автодорожного сообщения между правым и левым берегами р. Невы, которое позволит увеличить время разводки мостов р. Невы для обеспечения растущего спроса на международные перевозки по трассе Волго-Балтийского водного пути, 
а также даст прямой выход из районов исторического центра города на кольцевую автомобильную дорогу и дорожную сеть страны.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта 
(в ценах соответствующих лет, с НДС) - 47740,6 млн. рублей.

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

заключение федерального государственного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 30 декабря 2005 г. 
№ 1221-05ГГЭ - 3426/04 по обоснованию инвестиционного проекта "Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой 
в рамках развития Волго-Балтийского водного пути";

положительное заключение федерального государственного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 25 октября 2007 г. № 773-07/ГГЭ - 3426/04 по проекту "Транспортный тоннель под рекой Невой в створе Пискаревского проспекта - Орловской улицы".

7. Сведения об инвестиционном консультанте: ING Bank N.V., 60 London Wall, London EC2M 5TQ, United Kingdom.

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС) -15577,77 млн. рублей.

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 26 лет с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников инвестиционного проекта на результаты его реализации - доля права собственности субъекта Российской Федерации (г. Санкт-Петербурга), составляющая 100 процентов.

12. Основные результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития

Волго-Балтийского водного пути"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источ-никам получения) | средства бюджетов субъектов Российской Федерации | бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации |
| Инвестиционный проект - всего | 47740,6 | 5008,48 | 11686,41 | 15467,94 | 15577,77 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ранее произведенные затраты (2005 - 2007 годы) | 913 | - | - | 913 | - |
| 2008 год | 30 | - | - | 30 | - |
| 2011 год | 3672,1 | 120,28 | 513,09 | 1496,38 | 1542,35 |
| 2012 год | 11270,95 | 1007,23 | 2130,99 | 3463,31 | 4669,42 |
| 2013 год | 16173,54 | 1290,47 | 2585,2 | 2931,87 | 9366 |
| 2014 год | 13011,99 | 2062,47 | 5787,39 | 5162,13 | - |
| 2015 год | 2669,02 | 528,03 | 669,74 | 1471,25 | - |
| I этап - ранее произведенные затраты (2005 - 2007 годы) | 913 | - | - | 913 | - |
| II этап - всего | 159,04 | - | - | 159,04 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2008 год | 30 | - | - | 30 | - |
| 2011 год | 71,59 | - | - | 71,59 | - |
| 2012 год | 57,45 | - | - | 57,45 | - |
| III этап - всего | 7431,52 | - | - | 7431,52 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2011 год | 1409,94 | - | - | 1409,94 | - |
| 2012 год | 3354,98 | - | - | 3354,98 | - |
| 2013 год | 2666,6 | - | - | 2666,6 | - |
| IV этап - всего | 1922,11 | 233,18 | 570,81 | 70,61 | 1047,51 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2011 год | 1215,35 | 62,07 | 463,97 | 12,34 | 676,97 |
| 2012 год | 426,23 | 91,57 | 30,09 | 14,99 | 289,58 |
| 2013 год | 280,53 | 79,54 | 76,75 | 43,28 | 80,96 |
| V этап - всего | 2330,93 | 198,04 | 540,32 | 31 | 1561,57 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2011 год | 975,22 | 58,21 | 49,12 | 2,51 | 865,38 |
| 2012 год | 955,87 | 83,24 | 459,29 | 13,3 | 400,04 |
| 2013 год | 399,84 | 56,59 | 31,91 | 15,19 | 296,15 |
| VI этап - всего | 5375,39 | 936,09 | 1211,26 | 746,08 | 2481,96 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2012 год | 2414,17 | 499,45 | 817,09 | 4,57 | 1093,06 |
| 2013 год | 1892,83 | 335,44 | 139,41 | 29,08 | 1388,9 |
| 2014 год | 1068,39 | 101,2 | 254,76 | 712,43 | - |
| VII этап - всего | 12408,98 | 1611,74 | 2374,41 | 840,16 | 7582,67 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2012 год | 4062,25 | 332,97 | 824,52 | 18,02 | 2886,74 |
| 2013 год | 6036,03 | 487,16 | 837,98 | 14,96 | 4695,93 |
| 2014 год | 2310,7 | 791,61 | 711,91 | 807,18 | - |
| VIII этап - всего | 7362,65 | 951,25 | 3186,88 | 1305,54 | 1918,98 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 2920,42 | 143,11 | 751,22 | 107,11 | 1918,98 |
| 2014 год | 3793,15 | 764,87 | 2219,3 | 808,98 | - |
| 2015 год | 649,08 | 43,27 | 216,36 | 389,45 | - |
| IX этап - всего | 9836,98 | 1078,18 | 3802,73 | 3970,99 | 985,08 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 1977,29 | 188,63 | 747,93 | 55,65 | 985,08 |
| 2014 год | 5839,75 | 404,79 | 2601,42 | 2833,54 | - |
| 2015 год | 2019,94 | 484,76 | 453,38 | 1081,8 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инвестиционного проекта "Строительство в г. Санкт-Петербурге

Орловского тоннеля под р. Невой

в рамках развития Волго-Балтийского

водного пути"

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап |
| 2005 - 2007 годы | разработка и согласование обоснования инвестиций и проектной документации, проведение инженерно-геологических, экологических изысканий, проведение экологических экспертиз и получение заключения федерального государственного учреждения "Главное управление государственной экспертизы", разработка рабочей документации на проведение первоочередных работ, завершение первоочередных подготовительных работ на левом берегу р. Невы |
| II этап |
| 2008 - 2012 годы | получение технических условий и проектирование с разработкой рабочей документации переустройства существующих коммуникаций и подключения к действующим сетям и сооружениям |
| III этап |
| 2011 - 2013 годы | переустройство коммуникаций и вынос сетей из зоны строительства, подготовка производства конструкций тоннеля (наплавных секций, блоков тоннельной обделки) |
| IV этап |
| 2011 - 2013 годы | проектирование тоннеля с разработкой рабочей документации, получение заключения экспертизы |
| V этап |
| 2011 - 2013 годы | подготовка территории строительства тоннеля, организация стройплощадок, сооружение ограждающих конструкций |
| VI этап |
| 2012 - 2014 годы | производство конструкций тоннеля (наплавных секций, блоков тоннельной обделки), включая демонтаж технологической линии по производству тоннельных конструкций |
| VII этап |
| 2012 - 2014 годы | сооружение береговых и рамповых участков тоннеля |
| VIII этап |
| 2013 - 2015 годы | сооружение подруслового участка |
| IX этап |
| 2013 - 2015 годы | переустройство набережных, благоустройство территории, строительство пунктов сбора платы и вспомогательных сооружений, инженерное обеспечение тоннеля, подключение к улично-дорожной сети". |

3. В паспорте комплексного инвестиционного проекта "Строительство и последующая эксплуатация многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2" в морском торговом порту Усть-Луга", реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденном указанным распоряжением:

а) в абзаце втором пункта 1 цифры "2009" заменить цифрами "2010";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Участники комплексного инвестиционного проекта:

государственный координатор комплексного инвестиционного проекта - Министерство транспорта Российской Федерации;

инвестор - открытое акционерное общество "Компания Усть-Луга";

в) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"положительное заключение федерального государственного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 6 июля 2007 г. № 498-07/ГГЭ-4385/04 по проекту "Морской торговый 
порт Усть-Луга. Южный район. Многопрофильный перегрузочный комплекс";

г) приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту комплексного инвестиционного проекта

"Строительство и последующая эксплуатация многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2" в морском торговом порту Усть-Луга"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

| Этапы реализации комплексного инвестиционного проекта | Сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта | Источники финансирования комплексного инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджетов субъектов Российской Федерации | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
| Комплексный инвестиционный проект - всего | 8339,199 | - | 6328,099 | - | 2011,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ранее произведен-ные затраты (2005 - 2006 годы) | 279,811 | - | 279,811 | - | - |
| 2007 год | 1015 | - | 1015 | - | - |
| 2008 год | 1489,387 | - | 1489,387 | - | - |
| 2009 год | 2539,486 | - | 1489,386 | - | 1050,1 |
| 2010 год | 3015,515 | - | 2054,515 | - | 961 |
| I этап - всего | 73,513 | - | 73,513 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ранее произведен-ные затраты (2005 - 2006 годы) | 58,342 | - | 58,342 | - | - |
| 2007 год | 15,171 | - | 15,171 | - | - |
| II этап - всего | 5250,171 | - | 4200,071 | - | 1050,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ранее произведен-ные затраты (2005 - 2006 годы) | 206,298 | - | 206,298 | - | - |
| 2007 год | 1015 | - | 1015 | - | - |
| 2008 год | 1489,387 | - | 1489,387 | - | - |
| 2009 год | 2539,486 | - | 1489,386 | - | 1050,1 |
| III этап - 2010 год | 3015,515 | - | 2054,515 | - | 961 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту комплексного инвестиционного проекта "Строительство и последующая эксплуатация многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2" в морском торговом

порту Усть-Луга"

| Этапы реализации комплексного инвестиционного проекта | Ожидаемый результат этапа реализации комплексного инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап |
| 2005 - 2007 годы | выполнение общих предпроектных и проектно-изыскательских работ, разработка концепции создания многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2" в морском торговом порту Усть-Луга, проведение комплекса инженерно-геологических, инженерно-геодезических и историко-культурных обследований; создание рабочего проекта объектов подготовительного периода - образование территории |
| II этап |
| 2005 год | выполнение подготовительных работ и начало образования территории, строительство автомобильной дороги протяженностью 0,93 км |
| 2006 год | образование территории; строительство автомобильной дороги протяженностью 0,5 км |
| 2007 год | окончание работ по образованию территории площадью 23,3 га; строительство причалов № 21, 22, 23; строительство систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, связи для первого пускового комплекса; строительство открытых площадок для хранения грузов - 12,7 га |
| 2008 год | ввод в эксплуатацию причалов № 22, 23; строительство открытых площадок для хранения грузов - 17,7 га; образование территории площадью 58,94 га; строительство инженерных сетей и сооружений для обеспечения следующих показателей: электроснабжение - 5,9 МВт; водоснабжение хозяйственное, питьевое и противопожарное - 539 м3/сут на площади 24,39 га; |
|  | канализация хозяйственно-бытовая - 150 м3/сут, канализация дождевая с территории 24,39 га; строительство автомобильных дорог протяженностью 1,96 км |
| 2009 год | ввод в эксплуатацию причала № 21; образование территории площадью 15,73 га; заказ и авансирование кранового оборудования для причалов № 21, 22 и 23; окончание строительства открытых площадок для хранения грузов - 17,7 га; строительство причалов № 24, 25 и 26; строительство административно-бытового здания, гаража, механических мастерских; окончание строительства инженерных сетей и сооружений для обеспечения следующих показателей: электроснабжение - 5,9 МВт; водоснабжение хозяйственное, питьевое и противопожарное - 539 м3/сут на площади 24,39 га; канализация хозяйственно-бытовая - 150 м3/сут, канализация дождевая с территории 24,39 га; строительство автомобильных дорог протяженностью 1,7 км; строительство железнодорожных подходов протяженностью 4,56 км; строительство железнодорожных путей в границах комплекса протяженностью 1,6 км; получение и монтаж кранового оборудования для причалов № 21, 22 и 23; заказ и авансирование приобретения оборудования причального, тылового и производственного для причалов № 24, 25 и 26 |
| III этап |
| 2010 год | строительство инженерных сетей и сооружений для обеспечения следующих показателей: электроснабжение - 5,4 МВт; водоснабжение хозяйственное, питьевое и противопожарное - 250 м3/сут на площади 38,86 га; канализация хозяйственно-бытовая - 150 м3/сут, канализация дождевая с территории 38,86 га; окончание строительства и ввод в эксплуатацию причалов № 24, 25 и 26; окончание строительства административно-бытового здания, гаража, механических мастерских; строительство площадок для хранения грузов - 18 га; получение и монтаж кранового оборудования для причалов № 21, 22 и 23; строительство автомобильных дорог протяженностью 2,11 км; строительство внутриплощадочных и подходных железнодорожных путей протяженностью 4,4 км; получение и монтаж оборудования причального, тылового и производственного для причалов № 24, 25 и 26"; |

д) в приложении № 3 к указанному паспорту слова 
"2008 - 2009 годы" заменить словами "2009 - 2010 годы".

____________