УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 15 июля  2008 г. № 537

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

"Социально-экономическое развитие

Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

П А С П О Р Т

федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2007 г. № 1762-р |
| Государственные заказчики Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, |
|  |  | Федеральная служба судебных приставов, Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная служба государственной статистики, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство связи, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская академия наук, Федеральное казначейство, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство лесного хозяйства |
| Государственный заказчик - координатор Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| Цель и задачи Программы | - | основной целью Программы является создание условий для перехода к устойчивому развитию экономики и социальной сферы Чеченской Республики. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: увеличение занятости трудоспособного населения и сокращение безработицы; достижение необходимых темпов экономического роста, обеспечивающих развитие отраслей производства и услуг, отвечающих критериям рыночной и социальной эффективности; восстановление системы инженерной инфраструктуры, включая восстановление межрегиональных и региональных транспортных сетей; продолжение восстановления сетей связи для обеспечения доступа к современным информационно-коммуникационным технологиям; обеспечение населения Чеченской Республики доступным и качественным жильем |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - | темпы роста валового регионального продукта; темпы роста общего объема промышленного производства; валовое производство продукции животноводства и растениеводства во всех категориях хозяйств; численность безработных; плотность сети автомобильных дорог с усовершенствованным твердым покрытием; обеспеченность населения телефонной связью; обеспеченность населения жильем; доля жилья, оборудованного водопроводом; обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями; обеспеченность больничными койками; обеспеченность врачами; обеспеченность средним медицинским персоналом; количество созданных новых ученических мест; доля учащихся, занимающихся в первую смену |
| Сроки реализации Программы | - | 2008 - 2011 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования составляет 120576,85 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 110784,38 млн. рублей, из них капитальные вложения - 100510,2 млн. рублей и прочие нужды - 10274,18 млн. рублей; бюджета Чеченской Республики - 3905,84 млн. рублей; внебюджетных источников - 5886,63 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | рост валового регионального продукта к 2012 году на 212,1 процента по отношению к уровню 2007 года; рост объемов промышленного производства к 2012 году в 2 раза по отношению к уровню 2006 года; увеличение валового производства продукции животноводства и растениеводства во всех категориях хозяйств, в том числе: молока - почти в 1,3 раза, скота и птицы - почти в 1,5 раза; создание не менее 95 тыс. новых рабочих мест в секторах экономики и социальной сферы; |
|  |  | создание сбалансированной социальной инфраструктуры, включающей обеспеченность населения к 2012 году: жильем - 13,2 кв. метра на 1 человека; больничными койками - 94,2 койки на 10 тыс. человек; амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 191,82 посещения в смену на 10 тыс. человек; врачами - 34,5 человека на 10 тыс. человек; |
|  |  | средним медицинским персоналом - 96,8 человека на 10 тыс. человек; увеличение доли жилья, оборудованного водопроводом до 78,3 процента; создание 18026 новых ученических мест; увеличение доли учащихся, занимающихся в первую смену, до 61,1 процента; восстановление сети автомобильных дорог с усовершенствованным твердым покрытием (доведение плотности до 103,5 км на 1000 кв. км); увеличение абонентской сети на 50 тыс. телефонных номеров |

I.  Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением  Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2007 г. № 1762-р.

В 2002 - 2007 годах восстановление объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры осуществлялось в рамках федеральной целевой программы "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 889.

На реализацию указанной программы из федерального бюджета выделено 41540,47 млн. рублей, в том числе в 2002 году - 4500 млн. рублей, в 2003 году - 3503,7 млн. рублей, в 2004 году - 4414,5 млн. рублей, в 2005 году - 7960,21 млн. рублей, в 2006 году - 9308,96 млн. рублей и в 2007 году - 11853,1 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).

Восстановлены и введены в эксплуатацию 5473 объекта и пусковых комплекса, в том числе жилые дома общей площадью 679,1 тыс. кв. метров, 71  школа на 23521  ученическое место, 70 учреждений здравоохранения на 9750 коек и 10785 посещений, 6 учреждений социального обслуживания населения, 7 объектов полиграфии и печати, 48 километров магистральных теплотрасс, 201 трансформаторная и распределительная подстанция и более 484 километров электрических сетей, 5 промышленных предприятий с объемом производства 458,7 млн. рублей, 428 объектов связи, 4 предприятия стройиндустрии и 23 предприятия агропромышленного комплекса. Введены в эксплуатацию объекты водоснабжения в г. Грозном (Старосунженский и Гойтинский водозаборы, пусковой комплекс Чернореченского водозабора), Шалинском и Урус-Мартановском районах общей мощностью 295,964 тыс. куб. метров в сутки. Созданы 21316 рабочих мест, в том числе 9700 - в строительстве, 6752 - в здравоохранении, 2104 - в образовании, 1186 - в промышленности и 1574 - в агропромышленном комплексе.

Несмотря на то что в настоящее время в Чеченской Республике наращиваются темпы и объемы работ по восстановлению экономики и социальной сферы, ее социально-экономическое положение остается сложным. Практически отсутствует промышленно-производственный потенциал, слабо развиты рыночные отношения, наблюдается низкая платежеспособность населения, а также сохраняются значительные риски для предпринимательской деятельности. Уровень безработицы является самым высоким по стране - 73 процента трудоспособного населения, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума превышает среднероссийский показатель в 5 раз, объем выпускаемой промышленной продукции на душу населения ниже в 21 раз, а площадь жилья на 1 человека - в 1,64 раза. Указанные проблемы не способствуют повышению инвестиционной привлекательности Чеченской Республики.

Вместе с тем существуют положительные тенденции в восстановлении экономики и социальной сферы Чеченской Республики, о чем свидетельствуют следующие данные:

объем инвестиций в основной капитал в 2007 году составил 30853 млн. рублей (более чем в 3 раза больше по сравнению с 2006 годом);

платные услуги были предоставлены населению на сумму 5927,7 млн. рублей;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 9478,3 млн. рублей;

работы по договорам строительного подряда были выполнены на сумму 24556,5 млн. рублей.

Указанные позитивные сдвиги в социально-экономическом развитии не решают многочисленных проблем, существующих в Чеченской Республике.

Принимаемые меры не позволили решить следующие первостепенные задачи:

сокращение отставания среднедушевого производства валового регионального продукта от среднероссийского;

уменьшение уровня безработицы;

достижение уровня среднероссийских показателей по обеспеченности населения социальными  услугами;

ускорение темпов роста макроэкономических показателей.

Численность зарегистрированных безработных граждан на начало 2008 года составила 320 тыс. человек. Уровень безработицы является самым высоким по стране - 73 процента трудоспособного населения.

Такая ситуация на рынке труда, особенно в сельской местности, является сдерживающим фактором стабильного восстановления и устойчивого развития экономики Чеченской Республики.

Негативную роль играет значительная степень разрушения транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов связи и телекоммуникаций.

Транспортная инфраструктура представлена железнодорожным и автомобильным видами транспорта, благодаря которым реализуется транзитный потенциал региона.

Разрушены и находятся в аварийном состоянии до 70 процентов автодорог и до 80 процентов искусственных сооружений.

В 2007 году возобновил работу аэропорт Северный в г. Грозном.

Темпы восстановления информационно-коммуникационной инфраструктуры не обеспечивают необходимую потребность в услугах связи, особенно в удаленных районах. Задействованная емкость телефонной связи на конец 2007 года составила 10 тыс. номеров.

Состояние жилищного фонда оценивается как критическое. Значительная часть жилого фонда находится в ветхом, аварийном состоянии, требующем восстановления. На одного постоянно проживающего здесь человека приходится 11,75 кв. метра общей площади, что значительно ниже общероссийского показателя (19,29 кв. метра).

Кроме того, крайне низок уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Обеспеченность населения больничными койками меньше общероссийских показателей в 1,6 раза, поликлиниками (на 100 тыс. человек) - в 5 раз, врачами - в 2,4 раза.

В большинстве школ обучение проводится в 2 или 3 смены. Более 46 процентов учеников учатся во вторую или третью смену.

Сложный характер многочисленных проблем свидетельствует о необходимости целенаправленной поддержки государства в обеспечении устойчивого социально-экономического развития Чеченской Республики.

Решению задачи, связанной с ускорением процесса восстановления и создания условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию, будет способствовать реализация Программы.

В Программе ставится задача обеспечения экономического развития Чеченской Республики, выходящего за пределы восстановления, ориентированная не только на восстановление, но и на создание новых производственных мощностей, на обновление основных фондов, на привлечение квалифицированной рабочей силы.

II.  Цель и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является создание условий для перехода к устойчивому развитию экономики и социальной сферы Чеченской Республики.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

увеличение занятости трудоспособного населения и сокращение безработицы;

достижение необходимых темпов экономического роста, обеспечивающих развитие отраслей производства и услуг, отвечающих критериям рыночной и социальной эффективности;

восстановление системы инженерной инфраструктуры, включая восстановление межрегиональных и региональных транспортных сетей;

продолжение восстановления сетей связи для обеспечения доступа к современным информационно-коммуникационным технологиям;

обеспечение населения Чеченской Республики доступным и качественным жильем.

Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с целью и поставленными задачами определены следующие целевые индикаторы и показатели:

темпы роста валового регионального продукта;

темпы роста общего объема промышленного производства;

валовое производство продукции животноводства и растениеводства во всех категориях хозяйств;

плотность сети автомобильных дорог с усовершенствованным твердым покрытием;

численность безработных;

обеспеченность населения жильем;

доля жилья, оборудованного водопроводом;

обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями;

обеспеченность больничными койками;

обеспеченность врачами;

обеспеченность средним медицинским персоналом;

количество созданных новых ученических мест;

доля учащихся, занимающихся в первую смену;

обеспеченность населения телефонной связью.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы предусмотрены приложением № 1 к Программе.

III.  Система мероприятий Программы

Мероприятия Программы предусматривают проведение строительно-восстановительных работ на объектах, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, перечни которых представлены в приложениях №  2 - 22.

Предоставление субсидий из федерального бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Чеченской Республики на обеспечение социально-экономического развития Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы и их распределения, предусмотренными приложением № 23. Распределение средств федерального бюджета, направляемых на софинансирование объектов, относящихся к государственной собственности Чеченской Республики и к муниципальной собственности, предусмотрено приложением № 24.

Распределение средств бюджета Чеченской Республики и местных бюджетов, направляемых на софинансирование объектов, относящихся к государственной собственности Чеченской Республики и к муниципальной собственности, предусмотрено приложением № 25.

Промышленность

В целях повышения эффективности промышленного производства Программой предусматривается воссоздание базовых отраслей, способных дать мультипликативный эффект и дополнительный импульс развитию всей экономики Чеченской Республики, а также приоритетное развитие предприятий промышленности с высокой степенью готовности к диверсификации, реагирующей на запросы рынка.

Программой предусматривается восстановление предприятий машиностроения, а также медицинской и деревообрабатывающей промышленности. Предполагается производство сборных металлических модулей складского и производственного назначения, оборудования для агропромышленного комплекса, оборудования и запасных частей для ремонта нефтепромыслового оборудования, современных медицинских инструментов, мебельных заготовок, а также других видов промышленной продукции.

Государственным заказчиком Программы по восстановлению объектов машиностроения, медицинской и деревообрабатывающей промышленности является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Информационно-коммуникационная инфраструктура

Программой предусматривается расширение номерной емкости автоматических телефонных станций, строительство соединительных линий с организацией системы передачи данных, строительство систем радиодоступа, отделений почтовой связи, сети передачи данных и видеотелефонии для органов государственной власти и органов местного самоуправления, сферы образования и здравоохранения, а также для населения Чеченской Республики.

Государственным заказчиком Программы по строительству объектов электрической и почтовой связи является Федеральное агентство связи.

Перечень объектов электрической и почтовой связи, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, предусмотрен приложением № 2 к Программе.

Строительная индустрия

В основном объекты строительной индустрии планируется восстановить в 2008 - 2009 годах, что позволит за счет продукции республиканской строительной индустрии уменьшить себестоимость строительно-восстановительных работ, обеспечить создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет Чеченской Республики.

Предусматривается восстановление предприятий по производству цемента, железобетонных изделий, керамзита, гравия, кирпича и других строительных материалов.

Государственным заказчиком Программы по развитию и восстановлению объектов строительной индустрии является Министерство регионального развития Российской Федерации.

Агропромышленный комплекс

Развитие агропромышленного комплекса позволит к 2012 году достичь превышения темпов роста сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств в 1,5 - 2 раза по сравнению с 2006 годом.

В рамках Программы предусмотрено строительство, реконструкция и восстановление межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных и осушительных систем, восстановление животноводческих  и птицеводческих комплексов, приобретение оборудования и мелиоративной техники, восстановление и модернизация объектов сырьевой базы, рекультивация земель, выведенных из оборота в результате разрешения кризисной ситуации в Чеченской Республике с последующим вовлечением их в сельскохозяйственный оборот.

В результате рекультивации в сельскохозяйственный оборот будет включено 11 тыс. гектаров наиболее плодородных земель предгорной части Чеченской Республики, что позволит увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции.

Одним из приоритетных направлений Программы является развитие переработки сельскохозяйственной продукции.

Восстановление предприятий перерабатывающей отрасли и оснащение их современным высокотехнологичным и ресурсосберегающим оборудованием позволит повысить эффективность производства, обеспечить гарантированный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции, а также создать дополнительные рабочие места в сфере производства сырья для переработки.

Планируется восстановление материальной базы для организации закупок, хранения, торговли и сбыта сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать развитию конкурентной среды, исключению многоступенчатых посреднических структур, занятых реализацией продукции, созданию новых рабочих мест, а также обеспечит создание запаса продовольственных товаров и стабилизацию цен на продукцию социальной значимости на территории Чеченской Республики.

Государственным заказчиком Программы по строительству и восстановлению объектов агропромышленного комплекса является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Перечень объектов агропромышленного комплекса, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, предусмотрен приложением № 3 к Программе.

Транспортный комплекс

Программой предусматривается восстановление дорог, мостов, автовокзалов, укрепление материально-технической базы отрасли, а также приобретение техники и подвижного состава, что позволит повысить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, качество транспортного обслуживания населения и улучшить транзитные трассы через территорию Чеченской Республики.

Приоритетными направлениями развития транспортного комплекса являются:

строительство и реконструкция аварийных, непригодных для ремонта мостов, а также строительство новых мостов, обеспечивающих межрегиональные и межрайонные связи в целях сокращения движения в пути и ликвидации перепробега транспорта;

реконструкция дорог, эксплуатируемых в режиме перегрузки;

строительство новых дорог, обеспечивающих бесперебойное и безопасное движение на межрайонном, внутриреспубликанском и межрегиональном уровнях;

строительство дорожно-эксплуатационных предприятий с оснащением дорожной техникой для содержания дорог и мостов.

Основным направлением развития автомобильного транспорта является строительство автовокзала и автостанций для обслуживания пассажиров, следующих на городских, межрайонных, внутриреспубликанских и межрегиональных маршрутах с оснащением их пассажирскими автобусами.

Восстановление аэропорта Северный (г. Грозный) позволит обеспечить его эксплуатацию в соответствии с плановой мощностью.

Государственным заказчиком Программы по восстановлению объектов дорожного хозяйства и автомобильного транспорта является Федеральное дорожное агентство, государственным заказчиком Программы по восстановлению  объектов гражданской авиации - Федеральное агентство воздушного транспорта.

Перечень объектов гражданской авиации, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, предусмотрен приложением № 4 к Программе.

Административные здания, жилье и коммунальное хозяйство

Программой предусматривается:

восстановление и строительство муниципального и индивидуального жилья, объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, очистных сооружений, полигонов свалок, мусороперерабатывающего завода, а также расчистка завалов, что позволит повысить обеспеченность населения жильем, улучшить экологическую обстановку и санитарно-бытовые условия жителей Чеченской Республики;

погашение кредиторской задолженности Правительства Чеченской Республики за выполненные в 2006 - 2007 годах восстановительные работы и социальная помощь гражданам для восстановления индивидуального жилья, разрушенного в результате разрешения кризисной ситуации на территории Чеченской Республики;

восстановление и строительство ряда административных зданий для обеспечения функционирования органов государственной власти Чеченской Республики.

Государственным заказчиком Программы по восстановлению и строительству административных зданий, жилья и коммунального хозяйства является Министерство регионального развития Российской Федерации.

Здравоохранение, социальное обеспечение,

физическая культура и спорт

Реализация Программы в сфере здравоохранения позволит обеспечить население Чеченской Республики всеми видами специализированной медицинской помощи, а также услугами высокотехнологичной медицинской помощи. За счет развития и укрепления сети амбулаторно-поликлинической помощи медицинские услуги станут доступными всему населению.

Реализация Программы в сфере социальной защиты обеспечит инвалидов, пожилых людей, многодетные семьи и несовершеннолетних необходимыми  социальными услугами.

Программой предусматривается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городах и крупных населенных пунктах Чеченской Республики, включая строительство стадиона, ледовой арены, плавательного бассейна и других спортивных объектов в г. Грозном, что обеспечит население развитой сетью  учреждений спорта и физической  культуры.

Государственными заказчиками Программы являются:

в отношении восстановления объектов здравоохранения и социального обслуживания - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

в отношении восстановления объектов физической культуры и спорта - Федеральное агентство по физической культуре и спорту.

Перечень объектов здравоохранения и социального обслуживания населения, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, предусмотрен приложением № 5 к Программе.

Образование, наука и культура

Программой предусматривается повышение качества образовательного процесса на всех уровнях образования, обеспечение на всей территории Чеченской Республики телерадиовещания, укрепление материально-технической базы объектов культуры, полиграфии и научных учреждений Чеченской Республики.

Государственными заказчиками Программы являются:

в отношении строительства и восстановления учреждений образования - Федеральное агентство по образованию;

в отношении восстановления объектов культуры - Министерство культуры Российской Федерации;

в отношении строительства и восстановления объектов телерадиовещания и полиграфии - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям;

в отношении восстановления объектов науки - Российская академия наук.

Заказчиком-застройщиком по восстановлению объектов Российской академии наук является федеральное государственное учреждение "Комплексный научно-исследовательский институт Российской академии наук".

Перечень объектов образования, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, предусмотрен приложением № 6 к Программе, перечень объектов телерадиовещания и полиграфии, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 7 к Программе, перечень объектов Российской академии наук, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 8 к Программе.

Силовой блок и правоохранительная деятельность

Мероприятия Программы по развитию и укреплению общественной безопасности, правопорядка, пресечению противоправной деятельности и защите населения предусматривают восстановление материально-технической базы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Государственными заказчиками Программы являются:

в отношении восстановления объектов Министерства внутренних дел Российской Федерации - Министерство внутренних дел Российской Федерации;

в отношении восстановления объектов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

в отношении восстановления объектов Министерства обороны Российской Федерации - Министерство обороны Российской Федерации;

в отношении восстановления объектов Федеральной службы судебных приставов - Федеральная служба судебных приставов;

в отношении восстановления объектов Федеральной службы исполнения наказаний - Федеральная служба исполнения наказаний;

в отношении восстановления объектов судов общей юрисдикции -Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации;

в отношении восстановления объектов Федеральной службы безопасности Российской Федерации - Федеральная служба безопасности Российской Федерации;

в отношении восстановления объектов Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;

в отношении восстановления объектов органов прокуратуры -Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Перечень объектов Министерства внутренних дел Российской Федерации, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, предусмотрен приложением № 9 к Программе, перечень объектов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 10 к Программе, перечень объектов Министерства обороны Российской Федерации, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 11 к Программе, перечень объектов Федеральной службы судебных приставов, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 12 к Программе, перечень объектов Федеральной службы исполнения наказаний, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 13 к Программе, перечень объектов судов общей юрисдикции, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 14 к Программе, перечень объектов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 15 к Программе, перечень объектов Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 16 к Программе, перечень объектов органов прокуратуры, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 17 к Программе.

Прочие мероприятия

Реализация Программы предусматривает восстановление учреждений статистики, санитарно-эпидемиологического надзора, объектов Федерального казначейства, Федерального агентства водных ресурсов, объектов гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, а также осуществление мероприятий в сфере экологии и лесного хозяйства.

Государственными заказчиками Программы являются:

в отношении восстановления объектов Федерального казначейства -Федеральное казначейство;

в отношении восстановления объектов Федерального агентства водных ресурсов - Федеральное агентство водных ресурсов;

в отношении восстановления объектов Федеральной службы государственной статистики - Федеральная служба государственной статистики;

в отношении восстановления объектов гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

в отношении восстановления объектов санитарно-эпидемиологического надзора - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

в отношении восстановления объектов лесного хозяйства -Федеральное агентство лесного хозяйства.

Перечень объектов Федерального казначейства, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, предусмотрен приложением № 18 к Программе, перечень объектов Федерального агентства водных ресурсов, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 19 к Программе, перечень объектов Федеральной службы государственной статистики, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 20 к Программе, перечень объектов гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 21 к Программе, перечень объектов санитарно-эпидемиологического надзора, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, - приложением № 22 к Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 120576,85 млн. рублей.

Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы на 2008 - 2011 годы по источникам финансирования и видам расходов предусмотрены приложением № 26 к Программе.

Реализация Программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Чеченской Республики и внебюджетных источников.

Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета планируется в размере 110784,38 млн. рублей, в том числе капитальные вложения - 100510,2 млн. рублей и прочие нужды - 10274,18 млн. рублей.

Капитальные вложения направляются на финансирование объектов, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, в размере 18767 млн. рублей, распределение которых предусмотрено приложением № 27 к Программе, а также объектов, относящихся к государственной собственности Чеченской Республики и к муниципальной собственности, - в размере 81742,62 млн. рублей.

Капитальные вложения направляются на восстановление и дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, в том числе промышленности, агропромышленного и транспортного комплексов, информационно-коммуникационной инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства, а также на проведение природоохранных мероприятий.

Объемы финансирования Программы по направлениям предусмотрены приложением № 28 к Программе.

Средства федерального бюджета, направляемые на прочие нужды, предусматриваются на предоставление субсидий Правительству Чеченской Республики:

в объеме 2900 млн. рублей - для оказания гражданам Чеченской Республики социальной помощи на восстановление индивидуального жилья, разрушенного  в результате разрешения кризисной ситуации на территории Чеченской Республики, и погашение кредиторской задолженности по ранее выполненным работам по восстановлению индивидуального жилья;

в объеме 7304,18 млн. рублей - для погашения кредиторской задолженности Правительства Чеченской Республики за выполненные в 2006 - 2007 годах восстановительные работы;

в объеме 70 млн. рублей - для развития лесного хозяйства.

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач Программы.

В период реализации Программы Правительству Чеченской Республики необходимо разработать и утвердить нормативные правовые акты, регулирующие вопросы отношений собственности, в частности закон Чеченской Республики о приватизации государственного имущества Чеченской Республики, что будет способствовать расширению рыночных отношений и конкуренции, а также привлечению  дополнительных инвестиций для финансирования объектов экономики и социальной сферы Чеченской Республики.

Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы является формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации Программы, осуществляемой государственными заказчиками совместно с Правительством Чеченской Республики.

Управление реализацией Программы и контроль за ее реализацией осуществляет Министерство регионального развития Российской Федерации, являющееся государственным заказчиком - координатором Программы.

Государственный заказчик - координатор Программы выполняет следующие функции:

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

несет ответственность за реализацию Программы и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации мероприятий Программы, внесению изменений в Программу на основе анализа хода ее реализации;

осуществляет контроль за рациональным использованием средств федерального бюджета, финансированием Программы за счет средств бюджета Чеченской Республики и привлеченных источников;

совместно с Федеральной службой государственной статистики организует ведение ежеквартальной статистической отчетности, а также осуществляет анализ этой отчетности, подготовку докладов о реализации Программы и представление их в Министерство экономического развития Российской Федерации;

на основе ежегодных докладов государственных заказчиков Программы подготавливает и представляет до 1 февраля в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации по установленной форме отчет о ходе выполнения работ в рамках Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования средств.

Государственный заказчик - координатор Программы совместно с государственными заказчиками организует экспертные проверки хода реализации Программы.

По завершении Программы государственный заказчик - координатор Программы подготавливает доклад о выполнении Программы и об эффективности использования средств за весь период ее реализации и представляет его в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

Правительство Чеченской Республики осуществляет функции государственного заказчика в отношении строек и объектов, относящихся к государственной собственности Чеченской Республики и к муниципальной собственности.

Государственные заказчики Программы осуществляют следующие функции:

утверждают титульные списки вновь начинаемых строек и объектов и титульные списки переходящих строек и объектов, относящихся к государственной собственности Российской Федерации (федеральной собственности);

осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ и услуг, поставщиков продукции по стройкам и объектам, относящимся к государственной собственности Российской Федерации (федеральной собственности);

проводят мониторинг реализации мероприятий Программы, оценивают показатели их эффективности и соответствие целевым показателям Программы;

ведут квартальную отчетность о реализации Программы.

В процессе управления реализацией Программы принимает участие Межведомственная комиссия по вопросам восстановления социальной сферы и экономики Чеченской Республики, осуществляющая контроль за реализацией мероприятий в этом регионе.

Предоставление средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов, относящихся к государственной собственности Чеченской Республики и к муниципальной собственности, осуществляется в виде софинансирования в пределах средств, предусмотренных Программой, при условии их включения в соответствующую долгосрочную целевую программу, реализуемую за счет средств бюджета Чеченской Республики, и при наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации.

Долгосрочная целевая программа социально-экономического развития Чеченской Республики разрабатывается Правительством Чеченской Республики. Она включает в себя перечни объектов, относящихся к государственной собственности Чеченской Республики и к муниципальной собственности, объемы и источники их финансирования. Указанная программа утверждается Правительством Чеченской Республики по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации.

Предоставление субсидий Правительству Чеченской Республики на софинансирование объектов, относящихся к государственной собственности Чеченской Республики и к муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Чеченской Республики на обеспечение социально-экономического развития Чеченской Республики в 2008 - 2011 годах и их распределения, предусмотренными приложением № 23 к Программе, и на основании соглашений, заключаемых главными распорядителями средств федерального бюджета с высшим должностным лицом государственной власти Чеченской Республики.

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в целях обеспечения реализации мероприятий Программы осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Разработка проектной документации по объектам, относящимся к государственной собственности Чеченской Республики и к муниципальной собственности, осуществляется за счет средств бюджета Чеченской Республики.

Восстановление индивидуального жилья, разрушенного в результате разрешения кризисной ситуации на территории Чеченской Республики, осуществляется за счет средств субсидий, предоставляемых Правительству Чеченской Республики в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Чеченской Республики на обеспечение социально-экономического развития Чеченской Республики в 2008 - 2011 годах и их распределения, предусмотренными приложением № 23 к Программе, посредством оказания социальной помощи гражданам, утратившим индивидуальное жилье в результате разрешения кризисной ситуации на территории Чеченской Республики.

Министерство регионального развития Российской Федерации предоставляет средства федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в форме межбюджетных трансфертов для предоставления социальной помощи указанным гражданам.

Субсидии предоставляются после получения Министерством регионального развития Российской Федерации от Правительства Чеченской Республики списка граждан, которым должна быть оказана социальная помощь для восстановления индивидуального жилья, разрушенного в результате разрешения кризисной ситуации на территории Чеченской Республики, и на основании соглашения, заключаемого между Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики, одним из условий которого является обязательство Правительства Чеченской Республики по софинансированию за счет средств бюджета Чеченской Республики.

Социальная помощь гражданам для восстановления индивидуального жилья, разрушенного в результате разрешения кризисной ситуации на территории Чеченской Республики, предоставляется в порядке, утверждаемом Правительством Чеченской Республики.

Средства федерального бюджета, предусмотренные Программой на погашение кредиторской задолженности по ранее выполненным работам по восстановлению индивидуального жилья, предоставляются Министерством регионального развития Российской Федерации бюджету Чеченской Республики в форме межбюджетных трансфертов. Расчеты с соответствующими подрядными организациями осуществляются в порядке, утверждаемом Правительством Чеченской Республики.

Погашение кредиторской задолженности Правительства Чеченской Республики за выполненные в 2006 - 2007 годах восстановительные работы осуществляется за счет субсидий, предоставляемых Правительству Чеченской Республики в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Чеченской Республики на обеспечение социально-экономического развития Чеченской Республики в 2008 - 2011 годах и их распределения, предусмотренными приложением № 23 к Программе.

Министерство регионального развития Российской Федерации предоставляет средства федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в форме межбюджетных трансфертов для погашения кредиторской задолженности Правительства Чеченской Республики за выполненные в 2006 - 2007 годах восстановительные работы.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются после представления Правительством Чеченской Республики в Министерство регионального развития Российской Федерации утвержденного перечня объектов с указанием объема кредиторской задолженности, подлежащей погашению за счет субсидий, и на основании соглашения, заключаемого между Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики, одним из условий которого является обязательство Правительства Чеченской Республики по софинансированию за счет средств бюджета Чеченской Республики.

Погашение кредиторской задолженности Правительства Чеченской Республики за выполненные в 2006 - 2007 годах восстановительные работы осуществляется в порядке, утверждаемом Правительством Чеченской Республики.

Приостановление или сокращение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета, предоставляемых Правительству Чеченской Республики, при невыполнении органами государственной власти субъекта Российской Федерации и частными инвесторами своих обязательств может быть осуществлено в случае:

нецелевого использования выделенных бюджетных средств;

непредставления Правительством Чеченской Республики в установленные сроки, предусмотренные договорами о софинансировании, отчетов о проведении мероприятий Программы;

уменьшения объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Чеченской Республики и внебюджетных источников.

В указанных случаях приостановление или сокращение объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета в очередном году не влечет возникновения обязательств Российской Федерации по увеличению финансирования этих мероприятий в последующих периодах.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Ожидаемая эффективность реализации Программы связана с созданием предпосылок для превращения Чеченской Республики в финансово достаточный субъект Российской Федерации, при этом предусматривается постепенное снижение зависимости экономики от выделения средств из федерального бюджета.

Реализация Программы позволит:

стабилизировать социально-экономическую ситуацию в Чеченской Республике;

приблизиться по некоторым показателям к уровню развития ряда субъектов Российской Федерации Южного федерального округа и превысить этот уровень;

обеспечить занятость населения;

обеспечить комплексное восстановление и развитие отраслей материального производства и непроизводственной сферы с приоритетом отраслей, предприятий и организаций, содействующих решению проблемы занятости населения.

Объем валового регионального продукта Чеченской Республики  возрастет до 104,3 млрд. рублей в 2011 году, что превысит достигнутый в 2005 году уровень этого показателя в 5,4 раза.

Реализация Программы позволит к 2012 году удвоить по сравнению с уровнем 2005 года численность занятых в экономике Чеченской Республики, создать не менее 95 тыс. новых рабочих мест в основном в таких секторах экономики и социальной сферы, как здравоохранение, образование, легкая и пищевая промышленность, строительная индустрия, сельское хозяйство и сфера услуг.

За счет таких важнейших приоритетных отраслей промышленности, как машиностроение, производство строительных материалов, легкая и пищевая промышленности, предполагается обеспечить рост объема промышленного производства к 2012 году в 2 раза по сравнению с 2006 годом. Рост производства продукции машиностроения увеличится многократно, так как предполагается восстановить разрушенные ранее машиностроительные заводы.

Агропромышленный комплекс является определяющим элементом создания в Чеченской Республике эффективной экономики. В сельской местности проживает более 65 процентов населения Чеченской Республики. К 2012 году по сравнению с 2006 годом значительно увеличится валовое производство продукции животноводства и растениеводства во всех категориях хозяйств: молока - почти в 1,3 раза, скота и птицы - почти в 1,5 раза, отдельных сельскохозяйственных культур - многократно.

В число приоритетов агропромышленного комплекса включены переработка сельскохозяйственной продукции, позволяющая обеспечить дополнительную прибыль за счет длительного хранения сельскохозяйственной продукции, восстановление и развитие водохозяйственного комплекса, а также мелиорация земель сельскохозяйственного назначения. Создание условий для развития растениеводства и животноводства в Чеченской Республике позволит увеличить объемы производства продукции в пищевой и перерабатывающей промышленности до 1,6 млрд. рублей, что превысит в 33 раза уровень 2006 года.

Намеченные показатели будут достигнуты за счет обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей современным оборудованием, восстановления системы мелиорации земель (планируется довести площадь орошаемых земель до 69 тыс. гектаров), рекультивации земель, развития предприятий животноводства, семеноводства  и племенного дела, а также развития высокотехнологичной, ресурсосберегающей перерабатывающей отрасли, способной производить конкурентоспособную продукцию. В агропромышленном комплексе будет создано до 50 тыс. рабочих мест.

В результате реализации Программы темпы роста объема работ в строительстве превысят уровень 2006 года в 3,3 раза. Основой строительной индустрии станут строительные материалы, произведенные в Чеченской Республике, отвечающие современным требованиям. Общее число предприятий промышленности строительных материалов к 2012 году возрастет по сравнению с 2006 годом в 9 раз, что позволит увеличить объем производства стройматериалов до 13 млрд. рублей.

Реализация Программы в сфере дорожного хозяйства позволит:

повысить пропускную способность на важнейших межрегиональных маршрутах в 1,8 раза, общую пропускную способность - в 1,7 раза;

увеличить плотность сети автомобильных дорог с усовершенствованным твердым покрытием до 103,5 км на 1000 кв. км;

обеспечить строительство и реконструкцию мостов общей протяженностью 1764,34 погонного метра;

довести количество действующих маршрутов в Чеченской Республике до 240, при этом пассажирооборот составит 250 млн. пасс. - км.

Реализация Программы предполагает повышение уровня информатизации населения на основе развития полиграфической, издательской, телерадиовещательной и идеологической деятельности в Чеченской Республике.

Внедрение концепции строительства мультисервисной сети связи  Чеченской Республики позволит оказывать весь спектр современных услуг связи в области информационно-коммуникационных технологий с полным охватом территории Чеченской Республики и создать дополнительно более 3 тыс. рабочих мест для специалистов высокой квалификации.

Темпы роста услуг за 2008 - 2011 годы составят 1,7 раза, что позволит существенно увеличить долю сферы услуг в структуре валового регионального продукта Чеченской Республики.

Реализация  Программы в социальной сфере позволит:

ликвидировать занятия в 3-ю смену и значительно сократить занятия во 2-ю смену, что даст возможность занять детей воспитательной и внеурочной работой и ввести практику продленных занятий, крайне необходимых, учитывая практическое отсутствие дошкольной  образовательной подготовки учащихся;

восстановить 25257 ученических мест и создать 18026 ученических мест. В результате реализации мероприятий Программы процент занимающихся в одну смену достигнет 61,1 процента учеников;

построить и восстановить объекты здравоохранения и социального обслуживания и довести обеспеченность населения:

больничными койками - 94,2 койки на 10 тыс. человек;

амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 191,82 посещения в смену на 10 тыс. человек;

врачами - 34,5 человека, средним медицинским персоналом - 96,8 человека на 10 тыс. человек;

спортивными сооружениями - до 11,8 на 10 тыс. человек.

Реализация Программы обеспечит развитие экономики и социальной сферы Чеченской Республики, необходимое для перехода к оказанию финансовой помощи Чеченской Республике на общих основаниях по нормативам, установленным для всех субъектов Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности Программы, предусмотренной приложением № 29 к Программе.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие

Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

|  | 2006 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макроэкономические показатели |
| Темпы роста валового регионального продукта в процентах к 2006 году (в ценах соответствующих лет) | 111,2 | 133,7 | 117,6 | 116,4 | 115,9 |
| Темпы роста общего объема промышленного производства в процентах к 2006 году (в ценах соответствующих лет) | 120,5 | 106,8 | 111,4 | 114,3 | 118,4 |
| Занятость населения |
| Численность безработных (тыс. человек) | 322 | 295 | 265 | 245 | 225 |
| Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Доля жилья, оборудованного водопроводом (процентов) | 32,4 | 44,8 | 57,7 | 68,2 | 78,3 |
| Плотность сети автомобильных дорог с усовершенствованным твердым покрытием (км на 1000 кв. км) | 78,3 | 88,5 | 96,1 | 100,1 | 103,5 |
| Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры |
| Обеспеченность населения телефонной связью (количество абонентов, тыс. номеров) | 8,3 | 20 | 28 | 40 | 50 |
| Обеспеченность жильем |
| Обеспеченность населения жильем (кв. м на 1 чел.) | 11,3 | 12,2 | 12,5 | 12,9 | 13,2 |
| Развитие социальной сферы |
| Обеспеченность больничными койками (коек на 10 тыс. человек) | 76,3 | 77,9 | 81,5 | 84,4 | 94,3 |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 тыс. человек) | 115,4 | 138,4 | 155,4 | 165,6 | 191,8 |
| Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. человек) | 23,4 | 27,8 | 31,2 | 32,4 | 34,5 |
| Обеспеченность средним медперсоналом (человек на 10 тыс. человек) | 64,6 | 71,8 | 75,3 | 84,2 | 96,8 |
| Количество созданных новых ученических мест (мест) | 600 | 3400 | 4378 | 5136 | 5112 |
| Доля учащихся, занимающихся в первую смену (процентов к общему числу учащихся) | 53,2 | 54,8 | 56,3 | 57,9 | 61,1 |
| Развитие сельского хозяйства |
| Валовое производство продукции животноводства и растениеводства во всех категориях хозяйств (тыс. тонн): |  |  |  |  |  |
| скот и птица | 35,9 | 39,8 | 45,1 | 49,9 | 52 |
| молоко | 241,8 | 252 | 280 | 297 | 305 |
| зерно | 129 | 242,9 | 271,9 | 299,5 | 331,6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики  на 2008 - 2011 годы" по объектам электрической и почтовой связи

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектно-изыскательские работы по объектам электрической и почтовой связи |  | 2008 - 2011 годы | 70 |
|  |  |  | 2008 год | 35 |
|  |  |  | 2009 год | 15 |
|  |  |  | 2010 год | 15 |
|  |  |  | 2011 год | 5 |
|  | Расширение емкости автоматических телефонных станций (включая дооборудование опорно-транзитной телефонной станции для организации соединительных линий), населенные пункты Чеченской Республики (восстановление) | 30 000 номеров | 2008 - 2011 годы | 118,06 |
|  |  |  | 2008 год | - |
|  |  |  | 2009 год | 35,13 |
|  |  |  | 2010 год | 45,25 |
|  |  |  | 2011 год | 37,68 |
|  | Магистральные участки абонентской сети автоматических телефонных станций, населенные пункты Чеченской Республики (восстановление) | 31 000 пар | 2008 - 2011 годы | 191,65 |
|  |  |  | 2008 год | 9,09 |
|  |  |  | 2009 год | 55,31 |
|  |  |  | 2010 год | 61,37 |
|  |  |  | 2011 год | 65,88 |
|  | Соединительные линии местной сети в Чеченской Республике (восстановление и строительство) | 35 км | 2008 - 2011 годы | 39,74 |
|  |  |  | 2008 год | 3,54 |
|  |  |  | 2009 год | 26,20 |
|  |  |  | 2010 год | 10 |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Системы радиодоступа в Чеченской Республике (строительство) | 15000/70 номеров/ мачт | 2008 - 2011 годы | 575,25 |
|  |  |  | 2008 год | 93,95 |
|  |  |  | 2009 год | 200,93 |
|  |  |  | 2010 год | 142,19 |
|  |  |  | 2011 год | 138,18 |
|  | Отделения почтовой связи в населенных пунктах Чеченской Республики (строительство) | 30 объектов | 2008 - 2011 годы | 320,45 |
|  |  |  | 2008 год | 106,78 |
|  |  |  | 2009 год | 48,5 |
|  |  |  | 2010 год | 44,89 |
|  |  |  | 2011 год | 120,28 |
|  | Внутризоновая сеть в Чеченской Республике (строительство) | 320 км | 2008 - 2011 годы | 159,94 |
|  |  |  | 2008 год | 53,34 |
|  |  |  | 2009 год | 33,29 |
|  |  |  | 2010 год | 47,86 |
|  |  |  | 2011 год | 25,45 |
|  | Организация сети передачи данных в населенных пунктах Чеченской Республики (строительство) | 12 узлов | 2008 - 2011 годы | 207,28 |
|  |  |  | 2008 год | 2,58 |
|  |  |  | 2009 год | 88,7 |
|  |  |  | 2010 год | 60,5 |
|  |  |  | 2011 год | 55,5 |
|  | Установка контейнеров в населенных пунктах Чеченской Республики (включая системы жизнеобеспечения) | 5 штук | 2008 - 2011 годы | 7,52 |
|  |  |  | 2008 год | - |
|  |  |  | 2009 год | 7,52 |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Мультисервисная сеть Чеченской Республики (строительство)*: |  | 2008 - 2011 годы | 1 240,49 |
|  |  |  | 2008 год | 148,62 |
|  |  |  | 2009 год | 513,09 |
|  |  |  | 2010 год | 396,03 |
|  |  |  | 2011 год | 182,75 |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2008 - 2011 годы | 148,62 |
|  |  |  | 2008 год | 148,62 |
|  |  |  | 2009 год | - |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Всего |  | 2008 - 2011 годы | 2 930,38 |
|  |  |  | 2008 год | 452,9 |
|  |  |  | 2009 год | 1 023,67 |
|  |  |  | 2010 год | 823,09 |
|  |  |  | 2011 год | 630,72 |
| ____________________ * Пообъектное распределение будет осуществлено и включено в Программу после утверждения проектной документации. |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам агропромышленного комплекса

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральное государственное учреждение государственная заводская конюшня "Чеченская" (строительство ипподрома, в т.ч. проектно-изыскательcкие работы), г. Грозный, ул. Петропавловское шоссе, 5 | конюшня 120 голов, призовая беговая дорожка 1,8 км, рабочая беговая дорожка 1,6 км | 2008 - 2011 годы | 119 |
|  |  |  | 2008 год | 13,44 |
|  |  |  | 2009 год | 23,19 |
|  |  |  | 2010 год | 82,37 |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Филиал федерального государственного учреждения "Россельхозцентр" по Чеченской Республике (восстановление, в том числе корректировка проектной документации), пос. Гикало, ул. Интернациональная, 8, Грозненский район | 1594 кв.м | 2008 - 2011 годы | 15 |
|  |  |  | 2008 год | 15 |
|  |  |  | 2009 год | - |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Межхозяйственные оросительные и осушительные системы (строительство, реконструкция и восстановление, проектно-изыскательские работы)* | 290 км | 2008 - 2011 годы | 547,19 |
|  |  |  | 2008 год | 20 |
|  |  |  | 2009 год | 20,19 |
|  |  |  | 2010 год | 154 |
|  |  |  | 2011 год | 353 |
|  | Приобретение оборудования и мелиоративной техники, не входящие в сметы строек | 81 единица | 2008 - 2011 годы | 105 |
|  |  |  | 2008 год | 20 |
|  |  |  | 2009 год | 15 |
|  |  |  | 2010 год | 35 |
|  |  |  | 2011 год | 35 |
|  | Производственные базы службы эксплуатации оросительных систем (реконструкция, в том числе проектно-изыскательские работы)* | 3146 кв.м | 2008 - 2011 годы | 21 |
|  |  |  | 2008 год | - |
|  |  |  | 2009 год | - |
|  |  |  | 2010 год | 11 |
|  |  |  | 2011 год | 10 |
|  | Всего |  | 2008 - 2011 годы | 807,19 |
|  |  |  | 2008 год | 68,44 |
|  |  |  | 2009 год | 58,38 |
|  |  |  | 2010 год | 282,37 |
|  |  |  | 2011 год | 398 |

_____________________

* Пообъектное распределение будет осуществлено и включено в Программу  после утверждения проектной документации.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики  на 2008 - 2011 годы" по объектам гражданской авиации

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аэропорт Северный, (восстановление, 1-й этап), г. Грозный | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 198,1 |
|  |  |  | 2008 год | 198,1 |
|  |  |  | 2009 год | - |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Аэропорт Северный (восстановление, 2-й этап, в том числе разработка проектной документации), г. Грозный | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 930 |
|  |  |  | 2008 год | 32 |
|  |  |  | 2009 год | 284 |
|  |  |  | 2010 год | 284 |
|  |  |  | 2011 год | 330 |
|  | Всего |  | 2008 - 2011 годы | 1 128,1 |
|  |  |  | 2008 год | 230,1 |
|  |  |  | 2009 год | 284 |
|  |  |  | 2010 год | 284 |
|  |  |  | 2011 год | 330 |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики  на 2008 - 2011 годы" по объектам здравоохранения

и социального обслуживания населения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каргалинская районная больница (восстановление, 2-й этап), станица Каргалинская, Шелковской район | 27 коек | 2008 - 2011 годы | 18 |
|  |  |  | 2008 год | 18 |
|  |  |  | 2009 год | - |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Центральная районная больница Грозненского района (восстановление), г. Грозный, пос. Мичурина, ул. Гойгова, 32 | 300/250 коек/посе- щений в смену | 2008 - 2011 годы | 158 |
|  |  |  | 2008 год | 158 |
|  |  |  | 2009 год | - |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Республиканская детская многопрофильная больница (строительство), г. Грозный, ул. Кольцова, 101 | 300/240 коек/посе- щений в смену | 2008 - 2011 годы | 545 |
|  |  |  | 2008 год | 250 |
|  |  |  | 2009 год | 295 |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Грозненское протезно-ортопедическое предприятие (реконструкция основного здания, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Грозный | 750 изделий | 2008 - 2011 годы | 5 |
|  |  |  | 2008 год | 5 |
|  |  |  | 2009 год | - |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Всего |  | 2008 - 2011 годы | 726 |
|  |  |  | 2008 год | 431 |
|  |  |  | 2009 год | 295 |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам образования

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 1" (восстановление), г. Грозный, ул. Индустриальная, 10 | 500 мест | 2008 - 2011 годы | 80 |
|  |  | 2008 год | 34 |
|  |  | 2009 год | 46 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Профессиональное училище № 5 (восстановление, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Грозный, Заводской район | 640 мест | 2008 - 2011 годы | 84,7 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 84,7 |
|  |  | 2011 год | - |
| Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 11" (восстановление), г. Грозный, ул. Шефская, 23 | 540 мест | 2008 - 2011 годы | 120,69 |
|  |  | 2008 год | 17 |
|  |  | 2009 год | 103,69 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Профессиональное училище № 2 (восстановление учебного корпуса Б, лабораторного корпуса и учебно-производственных мастерских), г. Грозный, ул. Стахановцев, 16 | 420 мест | 2008 - 2011 годы | 80 |
|  |  | 2008 год | 80 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Профессиональное училище № 9 (восстановление), г. Грозный, Заводской район | 460 мест | 2008 - 2011 годы | 105 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 34,83 |
|  |  | 2011 год | 70,17 |
| Профессиональное училище № 16 (восстановление), с. Серноводское, Сунженский район | 650 мест | 2008 - 2011 годы | 104,6 |
|  |  | 2008 год | 21,6 |
|  |  | 2009 год | 83 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Чеченский колледж экономики и управления (восстановление, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Грозный, Ленинский район | 800 мест | 2008 - 2011 годы | 18,5 |
|  |  | 2008 год | 18,5 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Грозненский техникум информатики и вычислительной техники (восстановление учебного и производственного корпусов), г. Грозный | 1200 мест | 2008 - 2011 годы | 26 |
|  |  | 2008 год | 26 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Грозненский политехнический техникум (восстановление), г. Грозный, Старопромысловский район | 700 мест | 2008 - 2011 годы | 115 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | 115 |
| Серноводский сельскохозяйственный техникум (восстановление), с. Серноводское, Сунженский район | 400 мест | 2008 - 2011 годы | 20 |
|  |  | 2008 год | 20 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Профессиональное училище № 13 (восстановление), г. Грозный, Октябрьский район | 360 мест | 2008 - 2011 годы | 175 |
|  |  | 2008 год | 51,8 |
|  |  | 2009 год | 99,47 |
|  |  | 2010 год | 23,73 |
|  |  | 2011 год | - |
| Профессиональный лицей № 3 (восстановление), г. Грозный | 180 мест | 2008 - 2011 годы | 50,7 |
|  |  | 2008 год | 50,7 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Профессиональное училище № 8 (восстановление, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Гудермес | 360 мест | 2008 - 2011 годы | 28 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 28 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чеченский государственный университет", г. Грозный: |  | 2008 - 2011 годы | 1699,68 |
|  |  | 2008 год | 153,13 |
|  |  | 2009 год | 134,44 |
|  |  | 2010 год | 518,09 |
|  |  | 2011 год | 894,02 |
| учебный корпус № 1 (строительство), ул. Шерипова, 32 | 21,128 тыс.кв.м | 2008 - 2011 годы | 871,35 |
|  |  | 2008 год | 106,56 |
|  |  | 2009 год | 108,59 |
|  |  | 2010 год | 240,62 |
|  |  | 2011 год | 415,58 |
| объекты подсобного и обслуживающего назначения учебного корпуса № 3, бульвар Дудаева, 17а | 4,7 тыс. кв.м | 2008 - 2011 годы | 23,57 |
|  |  | 2008 год | 23,57 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| студенческий городок "Кампус" (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | 49,25 тыс.кв.м | 2008 - 2011 годы | 804,76 |
|  |  | 2008 год | 23 |
|  |  | 2009 год | 25,85 |
|  |  | 2010 год | 277,47 |
|  |  | 2011 год | 478,44 |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Грозненский государственный нефтяной институт имени академика М.Д.Миллионщикова", г. Грозный (2-й этап): |  | 2008 - 2011 годы | 1010,89 |
|  |  | 2008 год | 145,3 |
|  |  | 2009 год | 184,96 |
|  |  | 2010 год | 236,51 |
|  |  | 2011 год | 444,12 |
| дворец спорта (восстановление), просп. Кадырова, 32 | 3,322 тыс.кв.м | 2008 - 2011 годы | 127 |
|  |  | 2008 год | 21,65 |
|  |  | 2009 год | 45 |
|  |  | 2010 год | 60,35 |
|  |  | 2011 год | - |
| административно-учебный корпус (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), просп. Орджоникидзе, 100 | 53 тыс. кв.м | 2008 - 2011 годы | 861,89 |
|  |  | 2008 год | 101,65 |
|  |  | 2009 год | 139,96 |
|  |  | 2010 год | 176,16 |
|  |  | 2011 год | 444,12 |
| гаражи (восстановление), ул. Киевская, 19б | 1,118 тыс.кв.м | 2008 - 2011 годы | 12 |
|  |  | 2008 год | 12 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| материально-технические склады под учебно-вспомогательный корпус (реконструкция), ул. Клары Цеткин, 14/53 | 1,81 тыс. кв.м | 2008 - 2011 годы | 10 |
|  |  | 2008 год | 10 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чеченский государственный педагогический институт" (восстановление, комплекс зданий), г. Грозный, просп. Орджоникидзе, 62 | 9,242 тыс.кв.м | 2008 - 2011 годы | 235,75 |
|  |  | 2008 год | 20,75 |
|  |  | 2009 год | 31 |
|  |  | 2010 год | 40 |
|  |  | 2011 год | 144 |
| Всего |  | 2008 - 2011 годы | 3954,51 |
|  |  | 2008 год | 638,78 |
|  |  | 2009 год | 710,56 |
|  |  | 2010 год | 937,86 |
|  |  | 2011 год | 1667,31 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета

федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие

Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

по объектам телерадиовещания и полиграфии

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финан- сирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппаратно-студийный комплекс (АСК-1) радиотелевизионного центра подготовки программ телевидения и радио (восстановление, реконструкция и строительство), г. Грозный | 5020 кв.м | 2008 -2011 годы | 71 |
|  |  | 2008 год | 71 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Маломощные ретрансляторы (восстановление), спутниковая система распространения программ телевидения и радио (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) (17 пусковой комплекс - 47 пусковой комплекс) | 31 объект | 2008 -2011 годы | 459,18 |
|  |  | 2008 год | 78,48 |
|  |  | 2009 год | 90,63 |
|  |  | 2010 год | 137,09 |
|  |  | 2011 год | 152,98 |
| Государственное унитарное предприятие "Издательско-полиграфический комплекс "Грозненский рабочий" (восстановление), г. Грозный, Ленинский район | 6043 кв.м | 2008 -2011 годы | 40,4 |
|  |  | 2008 год | 20 |
|  |  | 2009 год 2010 год | 20,4 - |
|  |  | 2011 год | - |
| Базовая типография (оснащение оборудованием), г. Грозный | 317,5 млн.копир.отт. | 2008 -2011 годы | 58,5 |
|  |  | 2008 год | 30 |
|  |  | 2009 год | 28,5 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Мощная стационарная радиовещательная станция (строительство), г. Грозный | 450,8 кВт | 2008 -2011 годы | 119 |
|  |  | 2008 год | 119 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Всего |  | 2008 - 2011 годы | 748,08 |
|  |  | 2008 год | 318,48 |
|  |  | 2009 год | 139,53 |
|  |  | 2010 год | 137,09 |
|  |  | 2011 год | 152,98 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам Российской академии наук

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексный научно-исследовательский институт Российской академии наук (восстановление), г. Грозный | 2,7 тыс.кв.м | 2008 - 2011 годы | 8,73 |
|  |  |  | 2008 год | 8,73 |
|  |  |  | 2009 год | - |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

по объектам Министерства внутренних дел Российской Федерации

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | База сводных отрядов милиции районных отделов внутренних дел Управления внутренних дел МВД России по Чеченской Республике (восстановление и строительство), г. Грозный, ул. Б.Хмельницкого, 227 | - | 2008 - 2011 годы | 304 |
|  |  |  | 2008 год | 198,93 |
|  |  |  | 2009 год | 105,07 |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Районный отдел внутренних дел Надтеречного района Чеченской Республики (строительство), с. Знаменское | - | 2008 - 2011 годы | 253,99 |
|  |  |  | 2008 год | 118,5 |
|  |  |  | 2009 год | 65,56 |
|  |  |  | 2010 год | 69,93 |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Комплекс зданий и сооружений базы полка патрульно-постовой службы милиции № 2 при МВД Чеченской Республики (строительство), г. Грозный | - | 2008 - 2011 годы | 1 576,03 |
|  |  |  | 2008 год | 404,86 |
|  |  |  | 2009 год | 334,64 |
|  |  |  | 2010 год | 373,45 |
|  |  |  | 2011 год | 463,08 |
|  | Комплекс зданий и сооружений отдела внутренних дел по Старопромысловскому району (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Грозный | - | 2008 - 2011 годы | 371,51 |
|  |  |  | 2008 год | 15,14 |
|  |  |  | 2009 год | 60 |
|  |  |  | 2010 год | 106 |
|  |  |  | 2011 год | 190,37 |
|  | Комплекс зданий и сооружений отдела внутренних дел по Заводскому району (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Грозный, ул. Маяковского, 79 | - | 2008 - 2011 годы | 290,32 |
|  |  |  | 2008 год | 17,42 |
|  |  |  | 2009 год | 53,85 |
|  |  |  | 2010 год | 98,35 |
|  |  |  | 2011 год | 120,7 |
|  | Изолятор временного содержания отдела внутренних дел по Курчалойскому району (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Курчалой | - | 2008 - 2011 годы | 25,75 |
|  |  |  | 2008 год | 3,96 |
|  |  |  | 2009 год | 21,79 |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Складской комплекс Главного управления материально-технического обеспечения службы тыла МВД России (строительство), Грозненский район, пос. Ханкала | - | 2008 - 2011 годы | 278,23 |
|  |  |  | 2008 год | 118,83 |
|  |  |  | 2009 год | 159,4 |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Комплекс зданий оперативно-технических служб (строительство, 2-я очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), Грозненский район, пос. Ханкала | - | 2008 - 2011 годы | 101,59 |
|  |  |  | 2008 год | 52 |
|  |  |  | 2009 год | 49,59 |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Изолятор временного содержания отдела внутренних дел по Шатойскому району (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Шатой | - | 2008 - 2011 годы | 29,8 |
|  |  |  | 2008 год | 3,6 |
|  |  |  | 2009 год | 26,2 |
|  |  |  | 2010 год | - |
|  |  |  | 2011 год | - |
|  | Комплекс зданий и сооружений отдела внутренних дел по Ножай-Юртовскому району (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Ножай-Юрт | - | 2008 - 2011 годы | 237 |
|  |  |  | 2008 год | 15 |
|  |  |  | 2009 год | 38,2 |
|  |  |  | 2010 год | 138,93 |
|  |  |  | 2011 год | 44,87 |
|  | Комплекс зданий и сооружений отдела внутренних дел по Шаройскому району (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Шарой | - | 2008 - 2011 годы | 169,2 |
|  |  |  | 2008 год | 14,8 |
|  |  |  | 2009 год | 30 |
|  |  |  | 2010 год | 72,4 |
|  |  |  | 2011 год | 52 |
|  | Комплекс зданий и сооружений базы полка патрульно-постовой службы милиции при МВД России по Чеченской Республике (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Грозный | - | 2008 - 2011 годы | 178,61 |
|  |  |  | 2008 год | 12,01 |
|  |  |  | 2009 год | 38,38 |
|  |  |  | 2010 год | 88,22 |
|  |  |  | 2011 год | 40 |
|  | Комплекс зданий и сооружений отдела внутренних дел по Сунженскому району (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Серноводское | - | 2008 - 2011 годы | 129,2 |
|  |  |  | 2008 год | - |
|  |  |  | 2009 год | 14,8 |
|  |  |  | 2010 год | 42 |
|  |  |  | 2011 год | 72,4 |
|  | Комплекс зданий и сооружений для автотранспортного хозяйства при МВД России по Чеченской Республике (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Грозный, ул. Петропавловское шоссе, 19 | - | 2008 - 2011 годы | 147,32 |
|  |  |  | 2008 год | - |
|  |  |  | 2009 год | 13,57 |
|  |  |  | 2010 год | 62,44 |
|  |  |  | 2011 год | 71,31 |
|  | Комплекс зданий и сооружений отдела внутренних дел по Грозненскому району (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Грозный | - | 2008 - 2011 годы | 245,9 |
|  |  |  | 2008 год | - |
|  |  |  | 2009 год | 15 |
|  |  |  | 2010 год | 100,9 |
|  |  |  | 2011 год | 130 |
|  | Комплекс зданий и сооружений отдела внутренних дел по Урус-Мартановскому району (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Урус-Мартан | - | 2008 - 2011 годы | 193 |
|  |  |  | 2008 год | - |
|  |  |  | 2009 год | 12,5 |
|  |  |  | 2010 год | 57,93 |
|  |  |  | 2011 год | 122,57 |
|  | Комплекс зданий и сооружений кинологической службы при МВД России по Чеченской Республике (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Грозный | - | 2008 - 2011 годы | 30,55 |
|  |  |  | 2008 год | - |
|  |  |  | 2009 год | - |
|  |  |  | 2010 год | 3 |
|  |  |  | 2011 год | 27,55 |
|  | Всего |  | 2008 - 2011 годы | 4 562 |
|  |  |  | 2008 год | 975,05 |
|  |  |  | 2009 год | 1 038,55 |
|  |  |  | 2010 год | 1 213,55 |
|  |  |  | 2011 год | 1 334,85 |

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная часть № 6 технической службы Управления государственной пожарной службы Чеченской Республики, г. Аргун, ул. Пищевиков | 4 маш./выезд | 2008 - 2011 годы | 80 |
|  |  | 2008 год | 80 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Пожарная часть № 10 технической службы Управления государственной пожарной службы Чеченской Республики, г. Гудермес, просп. В.Терешковой | 4 маш./выезд | 2008 - 2011 годы | 84 |
|  |  | 2008 год | 84 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет (5 пожарных депо) | 5 единиц | 2008 - 2011 годы | 50 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 50 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Административно-бытовой комплекс Главного управления МЧС России по Чеченской Республике (строительно-восстановительные работы), г. Грозный, просп. Победы, 3 | - | 2008 - 2011 годы | 75 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 75 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| 3 пожарных депо (строительство) | - | 2008 - 2011 годы | 300 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 100 |
|  |  | 2011 год | 200 |
| База Чеченского поисково-спасательного отряда МЧС России (строительство), г. Грозный, Ленинский район, ул. Б. Хмельницкого, 223 | - | 2008 - 2011 годы | 150 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 100 |
|  |  | 2011 год | 50 |
| Всего |  | 2008 - 2011 годы | 739 |
|  |  | 2008 год | 164 |
|  |  | 2009 год | 125 |
|  |  | 2010 год | 200 |
|  |  | 2011 год | 250 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем и источники финансирования за счет средств федерального

бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

по объектам Министерства обороны Российской Федерации

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование объектов | Мощность | Период реали- зации | Объем финан-сирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Военный комиссариат Грозненского района, г. Грозный (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | - | 2008 -2011 годы | 15,1 |
|  |  | 2008 год | 15,1 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Военный комиссариат Урус-Мартановского района (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | - | 2008 -2011 годы | 58,13 |
|  |  | 2008 год | 58,13 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Военный комиссариат Грозненско-сельского района, г. Грозный (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | - | 2008 -2011 годы | 102,2 |
|  |  | 2008 год | 62,86 |
|  |  | 2009 год | 39,33 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Культурно-досуговый центр (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), пос. Ханкала | - | 2008 -2011 годы | 117,97 |
|  |  | 2008 год | 44,67 |
|  |  | 2009 год | 73,3 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Культурно-досуговый центр (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Шали | - | 2008 -2011 годы | 76,37 |
|  |  | 2008 год | 13,55 |
|  |  | 2009 год | 14,28 |
|  |  | 2010 год | 48,54 |
|  |  | 2011 год | - |
| Военный комиссариат Ачхой-Мартановского района, с. Ачхой-Мартан (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | - | 2008 -2011 годы | 14,4 |
|  |  | 2008 год | 0,4 |
|  |  | 2009 год | 14 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Военный комиссариат Гудермесского района, г. Гудермес (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | - | 2008 -2011 годы | 16,55 |
|  |  | 2008 год | 0,45 |
|  |  | 2009 год | 16,1 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Военный комиссариат Надтеречного и Наурского районов (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Шатой | - | 2008 -2011 годы | 26,55 |
|  |  | 2008 год | 0,45 |
|  |  | 2009 год | 26,1 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Военный комиссариат Шаройского, Шатойского и Итум-Калинского районов (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | - | 2008 -2011 годы | 15,85 |
|  |  | 2008 год | 0,45 |
|  |  | 2009 год | 15,4 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Военный комиссариат Ножай-Юртовского района (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | - | 2008 -2011 годы | 32,2 |
|  |  | 2008 год | 1,3 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 30,9 |
|  |  | 2011 год | - |
| Военный комиссариат Курчалоевского и Шалинского районов (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | - | 2008 -2011 годы | 20,05 |
|  |  | 2008 год | 0,47 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 19,58 |
|  |  | 2011 год | - |
| Культурно-досуговый центр (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Борзой | - | 2008 -2011 годы | 20,96 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 3,7 |
|  |  | 2010 год | 17,26 |
|  |  | 2011 год | - |
| Всего |  | 2008 -2011 годы | 516,33 |
|  |  | 2008 год | 197,83 |
|  |  | 2009 год | 202,22 |
|  |  | 2010 год | 116,28 |
|  |  | 2011 год | - |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам Федеральной службы судебных приставов

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике (строительство), г. Грозный, просп. Революции, квартал 227 | 3409,3 кв.м | 2008 - 2011 годы | 52,82 |
|  |  | 2008 год | 44,78 |
|  |  | 2009 год | 8,04 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Административное здание районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике, Ачхой-Мартановский район (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | 407 кв.м | 2008 - 2011 годы | 13,03 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 13,03 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Административное здание районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике, Шелковской район (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | 430 кв.м | 2008 - 2011 годы | 14,65 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 2,43 |
|  |  | 2011 год | 12,22 |
| Административное здание районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике, Веденский район (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | 427 кв.м | 2008 - 2011 годы | 14,5 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 1 |
|  |  | 2010 год | 13,5 |
|  |  | 2011 год | - |
| Административное здание районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике, Ножай-Юртовский район (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | 396 кв.м | 2008 - 2011 годы | 14,02 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 14,02 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Административное здание межрайонного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике, г. Грозный (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | 2250 кв.м | 2008 - 2011 годы | 32,04 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 17,64 |
|  |  | 2011 год | 14,4 |
| Административное здание отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике, Шатойский район (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы) | 455 кв.м | 2008 - 2011 годы | 15,5 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 1,5 |
|  |  | 2011 год | 14 |
| Всего |  | 2008 - 2011 годы | 156,56 |
|  |  | 2008 год | 44,78 |
|  |  | 2009 год | 36,09 |
|  |  | 2010 год | 35,07 |
|  |  | 2011 год | 40,62 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам Федеральной службы исполнения наказаний

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наурская исправительная колония № 2 (восстановление), пос. Чернокозово, Наурский район | 750 мест | 2008 - 2011 годы | 44 |
|  |  | 2008 год | 30 |
|  |  | 2009 год | 14 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Следственный изолятор № 1 (восстановление, 2-я очередь), г. Грозный | 235 мест | 2008 - 2011 годы | 334,14 |
|  |  | 2008 год | 76,87 |
|  |  | 2009 год | 79,83 |
|  |  | 2010 год | 113 |
|  |  | 2011 год | 64,44 |
| Колония-поселение (строительство), г. Аргун | 200 мест | 2008 - 2011 годы | 121,86 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 20 |
|  |  | 2010 год | 20 |
|  |  | 2011 год | 81,86 |
| Всего |  | 2008 - 2010 годы | 500 |
|  |  | 2008 год | 106,87 |
|  |  | 2009 год | 113,83 |
|  |  | 2010 год | 133 |
|  |  | 2011 год | 146,3 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

по объектам судов общей юрисдикции

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Чеченской Республике и органов судейского сообщества Чеченской Республики (строительство), г. Грозный, проспект Победы, 38 | 2874 кв.м | 2008 - 2011 годы | 122,73 |
|  |  | 2008 год | 55,08 |
|  |  | 2009 год | 67,65 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Здание Надтеречного районного суда (строительство), с. Знаменское | 2880 кв.м | 2008 - 2011 годы | 15,98 |
|  |  | 2008 год | 15,98 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Здание Ленинского районного суда (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Грозный | 3600 кв.м | 2008 - 2011 годы | 272,65 |
|  |  | 2008 год | 34,76 |
|  |  | 2009 год | 31,17 |
|  |  | 2010 год | 93,2 |
|  |  | 2011 год | 113,52 |
| Всего |  | 2008 - 2011 годы | 411,36 |
|  |  | 2008 год | 105,82 |
|  |  | 2009 год | 98,82 |
|  |  | 2010 год | 93,2 |
|  |  | 2011 год | 113,52 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам Федеральной службы безопасности Российской Федерации

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание районного отдела Управления ФСБ России по Чеченской Республике (строительство), г. Шали | - | 2008 - 2011 годы | 112,5 |
|  |  | 2008 год | 80 |
|  |  | 2009 год | 32,5 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Здание районного отдела Управления ФСБ России по Чеченской Республике (строительство), с. Шатой | - | 2008 - 2011 годы | 57 |
|  |  | 2008 год | 57 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Здание районного отдела Управления ФСБ России по Чеченской Республике (строительство), г. Аргун | - | 2008 - 2011 годы | 97,1 |
|  |  | 2008 год | 24,1 |
|  |  | 2009 год | 73 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Здание районного отдела Управления ФСБ России по Чеченской Республике (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Урус-Мартан | - | 2008 - 2011 годы | 112,5 |
|  |  | 2008 год | 5 |
|  |  | 2009 год | 37,5 |
|  |  | 2010 год | 70 |
|  |  | 2011 год | - |
| Здание районного отдела Управления ФСБ России по Чеченской Республике (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Курчалой | - | 2008 - 2011 годы | 102 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 5 |
|  |  | 2010 год | 35 |
|  |  | 2011 год | 62 |
| Здание районного отдела Управления ФСБ России по Чеченской Республике (реконструкция, в том числе проектно-изыскательские работы), станица Наурская | - | 2008 - 2011 годы | 50 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 15 |
|  |  | 2011 год | 35 |
| Административное здание Грозненско-сельского районного отдела Управления ФСБ России по Чеченской Республике (строительство), г. Грозный, ул. Интернациональная | - | 2008 - 2011 годы | 108 |
|  |  | 2008 год | 28 |
|  |  | 2009 год | 80 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Всего |  | 2008 - 2011 годы | 639,1 |
|  |  | 2008 год | 194,1 |
|  |  | 2009 год | 228 |
|  |  | 2010 год | 120 |
|  |  | 2011 год | 97 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам Федеральной службы Российской Федерации по контролю

за оборотом наркотических веществ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание Гудермесской межрайонной службы по контролю за оборотом наркотических веществ (строительство), г. Гудермес | 478,8 кв.м | 2008 - 2011 годы | 8,85 |
|  |  | 2008 год | 8,85 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Административное здание Надтеречной межрайонной службы по контролю за оборотом наркотических веществ (строительство), с. Знаменское | 480 кв.м | 2008 - 2011 годы | 19,93 |
|  |  | 2008 год | 19,93 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Всего |  | 2008 - 2011 годы | 28,78 |
|  |  | 2008 год | 28,78 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам

органов прокуратуры

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание районной прокуратуры Шатойского района (строительство), с. Шатой | 431,5 кв.м | 2008 - 2011 годы | 6,51 |
|  |  | 2008 год | 6,51 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Административное здание прокуратуры Ножай-Юртовского района (строительство), с. Ножай-Юрт | 409,9 кв.м | 2008 - 2011 годы | 21,91 |
|  |  | 2008 год | 16,54 |
|  |  | 2009 год | 5,37 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Административное здание прокуратуры Веденского района (строительство), с. Ведено | 344,6 кв.м | 2008 - 2011 годы | 24,41 |
|  |  | 2008 год | 3,96 |
|  |  | 2009 год | 20,45 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Административное здание прокуратуры Урус-Мартановского района (строительство), г. Урус-Мартан | 369,3 кв.м | 2008 - 2011 годы | 28,26 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 1,85 |
|  |  | 2010 год | 26,41 |
|  |  | 2011 год | - |
| Административное здание прокуратуры Гудермесского района (строительство, в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 369,3 кв.м | 2008 - 2011 годы | 24,35 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 1,1 |
|  |  | 2010 год | 6,1 |
|  |  | 2011 год | 17,15 |
| Административное здание прокуратуры Шелковского района (строительство, в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 328,4 кв.м | 2008 - 2011 годы | 20,92 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 1,1 |
|  |  | 2011 год | 19,82 |
| Всего |  | 2008 - 2011 годы | 126,36 |
|  |  | 2008 год | 27,01 |
|  |  | 2009 год | 28,77 |
|  |  | 2010 год | 33,61 |
|  |  | 2011 год | 36,97 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие

Чеченской Республики

на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам Федерального казначейства

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание отделения по Надтеречному району Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике (строительство ), с. Знаменское, Надтеречный район | 745 кв.м | 2008 - 2011 годы | 23,1 |
|  |  | 2008 год | 23,1 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие

Чеченской Республики

на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам Федерального агентства водных ресурсов

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дамба обвалования левого берега р. Терек на участке станицы Старощедринской (восстановление, в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,85 км | 2008 - 2011 годы | 151,08 |
|  |  | 2008 год | 40,15 |
|  |  | 2009 год | 52,63 |
|  |  | 2010 год | 58,3 |
|  |  | 2011 год | - |
| Берегоукрепление правого берега и реконструкция водооградительного вала на р. Терек у с. Лаха-Невре (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2,6 км | 2008 - 2011 годы | 88,92 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 7,23 |
|  |  | 2011 год | 81,69 |
| Всего |  | 2008 - 2011 годы | 240 |
|  |  | 2008 год | 40,15 |
|  |  | 2009 год | 52,63 |
|  |  | 2010 год | 65,53 |
|  |  | 2011 год | 81,69 |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам Федеральной службы государственной статистики

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание территориального органа Росстата по Чеченской Республике (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Грозный, ул. Киевская | 2520 кв.м | 2008 - 2011 годы | 127 |
|  |  | 2008 год | 24,06 |
|  |  | 2009 год | 26,15 |
|  |  | 2010 год | 76,79 |
|  |  | 2011 год | - |
| Административные помещения Грозненского сельского районного отдела статистики (восстановление), г. Грозный | 99 кв.м | 2008 - 2011 годы | 4 |
|  |  | 2008 год | 4 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Административные помещения Ленинского районного отдела статистики (восстановление), г. Грозный | 99 кв.м | 2008 - 2011 годы | 4 |
|  |  | 2008 год | 4 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Административные помещения Октябрьского районного отдела статистики (восстановление), г. Грозный | 99 кв.м | 2008 - 2011 годы | 4 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 4 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Административные помещения Заводского районного отдела статистики (восстановление), г. Грозный | 99 кв.м | 2008 - 2011 годы | 4 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 4 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Административные помещения Старопромысловского районного отдела статистики (восстановление), г. Грозный | 99 кв.м | 2008 - 2011 годы | 4 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 4 |
|  |  | 2011 год | - |
| Всего |  | 2008 - 2011 годы | 147 |
|  |  | 2008 год | 32,06 |
|  |  | 2009 год | 34,15 |
|  |  | 2010 год | 80,79 |
|  |  | 2011 год | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательные объекты лабораторно-производственного корпуса Федерального государственного учреждения "Чеченский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (строительство), г. Грозный, ул. Госпитальная | 680 кв.м | 2008 - 2011 годы | 34,2 |
|  |  | 2008 год | 2,83 |
|  |  | 2009 год | 13,96 |
|  |  | 2010 год | 8,04 |
|  |  | 2011 год | 9,37 |
| Метеорологическая станция Ведено (строительство), с. Ведено | 150 кв.м | 2008 - 2011 годы | 11,9 |
|  |  | 2008 год | 11,9 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Метеорологическая станция Курчалой (строительство), с. Курчалой | 150 кв.м | 2008 - 2011 годы | 11,9 |
|  |  | 2008 год | 11,9 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Метеорологическая станция Ачхой-Мартан (строительство), с. Самашки | 150 кв.м | 2008 - 2011 годы | 11,9 |
|  |  | 2008 год | 11,9 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Гидрологический пост Грозный на р. Сунжа (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Грозный | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 2,65 |
|  |  | 2008 год | 2,65 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Гидрологический пост Шатой на р. Аргун (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Шатой | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 2,5 |
|  |  | 2008 год | 2,5 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Гидрологический пост Гудермес на р. Белка (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Гудермес | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 2,4 |
|  |  | 2008 год | 2,4 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Гидрологический пост Виноградовка на р. Терек (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Виноградовка | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 2,8 |
|  |  | 2008 год | 2,8 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Метеорологическая станция Шелковская (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), станица Шелковская | 150 кв.м | 2008 - 2011 годы | 12,7 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 12,7 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Метеорологическая станция Ножай-Юрт (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Ножай-Юрт | 150 кв.м | 2008 - 2011 годы | 12,7 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 12,7 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Метеорологическая станция Итум-Кали (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Итум-Кали | 150 кв.м | 2008 - 2011 годы | 12,7 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | 12,7 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Гидрологический пост Закан-Юрт на р. Сунжа (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Закан-Юрт | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 3,6 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 3,6 |
|  |  | 2011 год | - |
| Метеорологическая станция Горагорская (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), пос. Горагорское | 150 кв.м | 2008 - 2011 годы | 13,5 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 13,5 |
|  |  | 2011 год | - |
| Метеорологическая станция Серноводская (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Серноводское | 150 кв.м | 2008 - 2011 годы | 13,5 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 13,5 |
|  |  | 2011 год | - |
| Метеорологическая станция Шали (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Шали | 150 кв.м | 2008 - 2011 годы | 13,5 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 13,5 |
|  |  | 2011 год | - |
| Гидрологический пост Ищерская на р. Терек (строительство, в том числе проектно- изыскательские работы), станица Ищерская | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 4,6 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 4,6 |
|  |  | 2011 год | - |
| Гидрологический пост Гребенская на р.Терек (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), станица Гребенская | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 4,6 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | 4,6 |
| Гидрологический пост Цацан-Юрт на р.Хулхулау (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Цацан-Юрт | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 4,1 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | 4,1 |
|  |  | 2011 год | - |
| Метеорологическая станция Урус-Мартан (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Урус-Мартан | 150 кв.м | 2008 - 2011 годы | 13 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | 13 |
| Метеорологическая станция Наурская (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), станица Наурская | 150 кв.м | 2008 - 2011 годы | 13,75 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | 13,75 |
| Гидрологический пост Дуба-Юрт на р. Аргун (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Дуба-Юрт | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 3,6 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | 3,6 |
| Гидрологический пост Серноводская на р. Сунжа (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Серноводское | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 3,9 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | 3,9 |
| Гидрологический пост Гехи на р. Гехи (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Гехи | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 3,6 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | 3,6 |
| Гидрологический пост Шалажи на р. Шалажи (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Шалажи | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 3,6 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | 3,6 |
| Гидрологический пост Герменчук на р. Джалка (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Герменчук | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 3,1 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | 3,1 |
| Гидрологический пост Баргуны на р. Сунжа (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Баргуны | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 4,2 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | 4,2 |
| Гидрологический пост Хангиш-Юрт на р. Терек (строительство, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Хангиш-Юрт | 1 объект | 2008 - 2011 годы | 4,2 |
|  |  | 2008 год | - |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | 4,2 |
| Всего |  | 2008 - 2011 годы | 228,7 |
|  |  | 2008 год | 48,88 |
|  |  | 2009 год | 52,06 |
|  |  | 2010 год | 60,84 |
|  |  | 2011 год | 66,92 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие

Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" по объектам

санитарно-эпидемиологического надзора

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование объектов | Мощность | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Республиканский центр госсанэпиднадзора (восстановление), г. Грозный, ул. Сафонова, 20 | 0,55 тыс.кв.м | 2008 - 2011 годы | 11,97 |
|  |  | 2008 год | 11,97 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Общежитие территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике (строительство) | 1,9 тыс.кв.м | 2008 - 2011 годы | 19,21 |
|  |  | 2008 год | 19,21 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Административный корпус территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике | 0,6 тыс.кв.м | 2008 - 2011 годы | 30,92 |
|  |  | 2008 год | 30,92 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| (восстановление), Ачхой-Мартановский район, с. Ачхой-Мартан |  |  |  |
| Здание территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике (административно-лабораторный корпус и здания подсобного назначения) (строительство), г. Аргун | 1,4 тыс.кв.м | 2008 - 2011 годы | 53 |
|  |  | 2008 год | 26 |
|  |  | 2009 год | 27 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Производственная база территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике (восстановление), Надтеречный район, с. Знаменское | 0,98 тыс.кв.м | 2008 - 2011 годы | 31,2 |
|  |  | 2008 год | 31,2 |
|  |  | 2009 год | - |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |
| Всего |  | 2008 - 2011 годы | 146,3 |
|  |  | 2008 год | 119,3 |
|  |  | 2009 год | 27 |
|  |  | 2010 год | - |
|  |  | 2011 год | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие

Чеченской Республики

на 2008 - 2011 годы"

П Р А В И Л А

предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Чеченской Республики на обеспечение социально-экономического развития Чеченской Республики в 2008 - 2011 годах

и их распределения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Чеченской Республики на создание условий для перехода к устойчивому развитию экономики и социальной сферы Чеченской Республики (далее - субсидии) и их распределения.

2. Цели предоставления субсидий определены федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" (далее - Программа).

3. В целях оказания финансовой поддержки Чеченской Республике субсидии предоставляются на строительство, восстановление и реконструкцию объектов жилищного, коммунального и дорожного хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания населения, физической культуры и спорта, транспортного обслуживания, машиностроения, стройиндустрии, медицинской и деревообрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, телерадиовещания и полиграфии, административных зданий органов государственной власти Чеченской Республики, а также на восстановление индивидуального жилья, разрушенного в результате разрешения кризисной ситуации на территории Чеченской Республики, погашение кредиторской задолженности по ранее выполненным работам, связанным с восстановлением индивидуального жилья, и кредиторской задолженности Правительства Чеченской Республики за выполненные в 2006 - 2007 годах восстановительные работы.

4. Распределение субсидий между приоритетными направлениями софинансирования осуществляется по следующей формуле:

Ci = C х Пi,

где:

Ci - размер субсидии, предоставляемой по i-му направлению;

C - общий объем субсидий, предоставляемых в текущем финансовом году;

Пi - коэффициент уровня приоритетности i-го направления социально-экономического развития Чеченской Республики. Доля субсидий, распределенных по направлениям финансирования, в общем объеме субсидий приведена в приложении № 1.

5. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий (далее - соглашение), заключенным между высшим должностным лицом государственной власти Чеченской Республики и главным распорядителем средств федерального бюджета.

6. Копии соглашений направляются главными распорядителями средств федерального бюджета субъектам бюджетного планирования. Субъекты бюджетного планирования представляют копии соглашений в Министерство регионального развития Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации в установленные сроки.

7. Соглашение должно содержать следующие сведения:

а) размер субсидий;

б) целевое назначение субсидий, их адресное распределение с указанием размера и объекта, которому они предоставляются;

в) размер средств, предусмотренных в бюджете Чеченской Республики на финансирование объектов, относящихся к государственной собственности Чеченской Республики, и (или) на предоставление субсидий из бюджета Чеченской Республики местным бюджетам на софинансирование объектов, относящихся к муниципальной собственности. В случае если соглашением предусматривается предоставление субсидий из бюджета Чеченской Республики местным бюджетам на софинансирование объектов, относящихся к муниципальной собственности, в соглашении указывается размер средств, предусмотренных в местных бюджетах на финансирование этих объектов. Размер средств, предусмотренных в бюджете Чеченской Республики и (или) местном бюджете на указанные цели, подтверждается выпиской из закона Чеченской Республики о бюджете Чеченской Республики и (или) из решения представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, представляемой Правительством Чеченской Республики главному распорядителю средств федерального бюджета при заключении соглашения;

г) условия предоставления субсидий:

наличие средств, предусмотренных в бюджете Чеченской Республики на финансирование объектов, которые относятся к собственности Чеченской Республики и на софинансирование которых предоставляются субсидии, и (или) предусмотренных в местных бюджетах на финансирование объектов, которые относятся к муниципальной собственности и на софинансирование которых предоставляются субсидии (в случае если предоставление субсидий местным бюджетам предусматривается соглашением);

наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, на софинансирование которых предоставляются субсидии, или обязательство Правительства Чеченской Республики, предусматривающее разработку, проведение государственной экспертизы (в случае если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждение проектной документации на эти объекты без использования субсидий для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации;

наличие соглашения, заключенного между Правительством Чеченской Республики и местной администрацией о предоставлении субсидий из бюджета Чеченской Республики местным бюджетам на софинансирование объектов, относящихся к муниципальной собственности, - в случае если предоставление указанных субсидий предусматривается соглашением. Заключение указанного соглашения между Чеченской Республикой и местной администрацией подтверждается представлением главному распорядителю средств федерального бюджета копии этого соглашения;

иные условия предоставления субсидий, определяемые указанным соглашением, в том числе наличие утвержденных в установленном порядке региональных (муниципальных) программ (планов) преобразований в установленной сфере деятельности главного распорядителя средств федерального бюджета и программ (планов) сокращения объемов незавершенного строительства в соответствующей сфере деятельности с определением целевых индикаторов;

д) график перечисления субсидий, порядок внесения в него изменений и порядок контроля за его исполнением;

е) обязательство Правительства Чеченской Республики по представлению отчетов в соответствии с перечнем отчетности, представляемой Правительством Чеченской Республики, об исполнении условий соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование объектов государственной собственности Чеченской Республики и муниципальной собственности, который приведен в приложении № 2;

ж) критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий;

з) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

и) порядок возврата субсидий, в том числе использованных не по целевому назначению;

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

8. Субсидии предоставляются на следующих условиях:

а) представление в установленные сроки в Министерство регионального развития Российской Федерации и главным распорядителям средств федерального бюджета выписки из закона Чеченской Республики о бюджете Чеченской Республики, нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах, содержащих информацию о размере средств, выделяемых на реализацию каждого мероприятия Программы;

б) срок реализации мероприятий Программы не должен превышать 4 года;

в) недопустимость исключения из Программы незавершенных мероприятий.

9. Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета по направлениям предоставления субсидий приведен в приложении № 3 и определяется на основе индикативных перечней мероприятий Программы, планируемых к реализации Правительством Чеченской Республики для достижения плановых значений целевых индикаторов.

10. Предоставление субсидий на очередной финансовый год осуществляется после выполнения Правительством Чеченской Республики условий, указанных в пункте 8 настоящих Правил.

11. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджета Чеченской Республики в Управлении Федерального казначейства по Чеченской Республике.

12. В случае если соглашением предусмотрено предоставление субсидий из бюджета Чеченской Республики местным бюджетам на софинансирование объектов, относящихся к муниципальной собственности, Правительство Чеченской Республики обязано передать указанные субсидии местным бюджетам.

13. Предоставление субсидий осуществляется ежемесячно на основании утвержденных главными распорядителями средств федерального бюджета графиков перечисления субсидий.

14. Если размер средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы в бюджете Чеченской Республики и местном бюджете, не позволяет обеспечить уровень финансирования, размер субсидии подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования.

15. Предоставление субсидий приостанавливается по решению главного распорядителя средств федерального бюджета в случае нарушения Правительством Чеченской Республики условий соглашения.

При невозможности устранения указанного нарушения предоставление субсидий прекращается по решению главного распорядителя средств федерального бюджета.

Высвобождающиеся средства перераспределяются Министерством регионального развития Российского Федерации с участием главных распорядителей средств федерального бюджета.

16. Контроль за соблюдением главными распорядителями средств федерального бюджета требований, предусмотренных настоящими Правилами, осуществляется субъектами бюджетного планирования и иными государственными органами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Контроль за целевым использованием субсидий и исполнением Правительством Чеченской Республики условий соглашения осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета, органами финансово-бюджетного надзора и иными государственными органами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. В случае использования субсидий не по целевому назначению они взыскиваются в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам предоставления

из федерального бюджета субсидий

бюджету Чеченской Республики на обеспечение социально-экономического развития Чеченской Республики

в 2008 - 2011 годах и их распределения

Доля субсидий, распределенных по направлениям финансирования,

в общем объеме субсидий

| Направления финансирования и главные распорядители средств федерального бюджета | Период реализации | Доля субсидий |
| --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство и административные здания органов государственной власти, Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 год | 0,423 |
|  | 2009 год | 0,209 |
|  | 2010 год | 0,215 |
|  | 2011 год | 0,117 |
| Коммунальное хозяйство, Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 год | 0,075 |
|  | 2009 год | 0,15 |
|  | 2010 год | 0,12 |
|  | 2011 год | 0,182 |
| Промышленность строительных материалов и строительная индустрия, Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 год | 0,046 |
|  | 2009 год | 0,051 |
|  | 2010 год | 0,016 |
|  | 2011 год | 0,008 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008 год | 0,127 |
|  | 2009 год | 0,155 |
|  | 2010 год | 0,252 |
|  | 2011 год | 0,266 |
| Образование, Федеральное агентство по образованию | 2008 год | 0,09 |
|  | 2009 год | 0,108 |
|  | 2010 год | 0,095 |
|  | 2011 год | 0,079 |
| Культура, Министерство культуры Российской Федерации | 2008 год | 0,032 |
|  | 2009 год | 0,054 |
|  | 2010 год | 0,077 |
|  | 2011 год | 0,06 |
| Физическая культура и спорт, Федеральное агентство по физической культуре и спорту | 2008 год | 0,043 |
|  | 2009 год | 0,051 |
|  | 2010 год | 0,051 |
|  | 2011 год | 0,055 |
| Телерадиовещание и полиграфия, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 2008 год | 0,005 |
|  | 2009 год | 0,009 |
|  | 2010 год | 0,005 |
|  | 2011 год | 0,005 |
| Транспорт и дорожное хозяйство, Федеральное дорожное агентство | 2008 год | 0,082 |
|  | 2009 год | 0,110 |
|  | 2010 год | 0,081 |
|  | 2011 год | 0,127 |
| Агропромышленный комплекс, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 2008 год | 0,061 |
|  | 2009 год | 0,077 |
|  | 2010 год | 0,071 |
|  | 2011 год | 0,088 |
| Машиностроение, медицинская и деревообрабатывающая промышленность, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2008 год | 0,015 |
|  | 2009 год | 0,023 |
|  | 2010 год | 0,015 |
|  | 2011 год | 0,013 |
| Лесное хозяйство, Федеральное агентство лесного хозяйства | 2008 год | 0,001 |
|  | 2009 год | 0,003 |
|  | 2010 год | 0,002 |
|  | 2011 год | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам предоставления

из федерального бюджета субсидий бюджету Чеченской Республики на обеспечение социально-экономического развития Чеченской Республики

в 2008 - 2011 годах и их распределения

П Е Р Е Ч Е Н Ь

отчетности, представляемой Правительством Чеченской Республики, об исполнении условий соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование объектов государственной собственности Чеченской Республики и муниципальной собственности

1. Форма С-2 "Сведения о ходе строительства важнейших объектов", утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 16 марта 2007 г. № 28 (представляется ежемесячно, 
до 5-го числа).

2. Форма П-2 "Сведения об инвестициях", утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 16 марта 2007 г. № 28 (представляется ежемесячно, до 5-го числа).

3. Форма 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета", утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. № 72н (заверяется управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике, представляется ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

4. Форма 1-ФП "Сведения об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение федеральных целевых программ", утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 августа 2007 г. № 60 (представляется ежеквартально, 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом), в том числе раздел 2 указанной формы (представляется каждые 6 месяцев, 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).

5. Форма 1-ФП (индикаторы) "Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (подпрограмм)", утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 августа 2007 г. № 60 (представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

6. Форма 1-БЗ (инвестиции) "Сведения об использовании государственных инвестиций, финансируемых из федерального бюджета, на выполнение федеральной инвестиционной программы", утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 28 июня 2006 г. № 29 (представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовая отчетность - 15 февраля 2009 г.).

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам предоставления

из федерального бюджета субсидий

бюджету Чеченской Республики на обеспечение социально-экономического развития Чеченской Республики

в 2008 - 2011 годах и их распределение

Уровень софинансирования за счет средств федерального

бюджета по направлениям предоставления субсидий

| Направления предоставления субсидий и главные распорядители средств федерального бюджета | Период реализации | Уровень софинансирования |
| --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство и административные здания органов государственной власти, Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 0,986 0,949 0,962 0,955 |
| Коммунальное хозяйство, Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 0,942 0,957 0,933 0,922 |
| Промышленность строительных материалов и строительная индустрия, Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 0,891 0,977 0,945 0,885 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 0,955 0,936 0,993 0,995 |
| Образование, Федеральное агентство по образованию | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 0,965 0,959 0,984 0,987 |
| Культура, Министерство культуры Российской Федерации | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 0,957 0,934 0,958 0,983 |
| Физическая культура и спорт, Федеральное агентство по физической культуре и спорту | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 0,984 0,971 0,962 0,981 |
| Телерадиовещание и полиграфия, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 0,851 0,938 0,918 0,907 |
| Транспорт и дорожное хозяйство, Федеральное дорожное агентство | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 0,913 0,895 0,981 0,997 |
| Агропромышленный комплекс, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 0,883 0,95 0,966 0,988 |
| Машиностроение, медицинская и деревообрабатывающая промышленность, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 0,923 0,908 0,961 0,992 |
| Лесное хозяйство, Федеральное агентство лесного хозяйства | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 0,889 0,97 0,947 - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики

на 2008 - 2011 годы"

Распределение средств федерального бюджета,

направляемых на софинансирование объектов, относящихся

к государственной собственности Чеченской Республики и

к муниципальной собственности

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направления предоставления субсидий и главные распорядители средств федерального бюджета | Период реализации | Федеральный бюджет |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | государственные капитальные вложения | прочие нужды |
| Жилищное хозяйство и административные здания органов государственной власти - Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 - 2011 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 23633,44 11932,42 4824,01 4633,5 2243,51 | 13429,26 4256,21 3733,21 3196,33 2243,51 | 10204,18 7676,21 1090,8 1437,17 - |
| Коммунальное хозяйство - Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 - 2011 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 11653,91 2115,68 3462,2 2586,14 3489,89 | 11653,91 2115,68 3462,2 2586,14 3489,89 | - - - - - |
| Промышленность строительных материалов и строительная индустрия - Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 - 2011 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 2972,99 1297,62 1177,15 344,82 153,4 | 2972,99 1297,62 1177,15 344,82 153,4 | - - - - - |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008 - 2011 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 17691,66 3582,55 3577,61 5430,89 5100,61 | 17691,66 3582,55 3577,61 5430,89 5100,61 | - - - - - |
| Образование - Федеральное агентство по образованию | 2008 - 2011 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 8593,81 2538,83 2492,78 2047,36 1514,84 | 8593,81 2538,83 2492,78 2047,36 1514,84 | - - - - - |
| Культура - Министерство культуры Российской Федерации | 2008 - 2011 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 4959,03 902,69 1246,39 1659,44 1150,51 | 4959,03 902,69 1246,39 1659,44 1150,51 | - - - - - |
| Физическая культура и спорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту | 2008 - 2011 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 4543,89 1212,99 1177,15 1099,11 1054,64 | 4543,89 1212,99 1177,15 1099,11 1054,64 | - - - - - |
| Телерадиовещание и полиграфия - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 2008 - 2011 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 552,42 141,05 207,73 107,76 95,88 | 552,42 141,05 207,73 107,76 95,88 | - - - - - |
| Транспорт и дорожное хозяйство - Федеральное дорожное агентство | 2008 - 2011 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 9032,98 2313,14 2538,95 1745,64 2435,25 | 9032,98 2313,14 2538,95 1745,64 2435,25 | - - - - - |
| Агропромышленный комплекс - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 2008 - 2011 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 6715,56 1720,75 1777,26 1530,13 1687,42 | 6715,56 1720,75 1777,26 1530,13 1687,42 | - - - - - |
| Машиностроение, медицинская и деревообрабатывающая промышленность - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2008 - 2011 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 1526,56 423,14 530,87 323,27 249,28 | 1526,56 423,14 530,87 323,27 249,28 | - - - - - |
| Лесное хозяйство - Федеральное агентство лесного хозяйства | 2008 - 2011 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 140,55 28,21 69,24 43,1 - | 70,55 - 37,45 33,1 - | 70 28,21 31,79 10 - |
| Всего | 2008 - 2011 годы | 92016,8 | 81742,62 | 10274,18 |
|  | 2008 год | 28209,07 | 20504,65 | 7704,42 |
|  | 2009 год | 23081,34 | 21958,75 | 1122,59 |
|  | 2010 год | 21551,16 | 20103,99 | 1447,17 |
|  | 2011 год | 19175,23 | 19175,23 | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к  федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики

на 2008 - 2011 годы"

Распределение средств бюджета Чеченской Республики

и местных бюджетов, направляемых на софинансирование объектов, относящихся к государственной собственности Чеченской

Республики и к муниципальной собственности

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направления предоставления субсидий и главные распорядители средств федерального бюджета | Период реализации | Бюджет Чеченской Республики и местные бюджеты |
| --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство и административные здания органов государственной власти - Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 716,07 |
|  | 2008 год | 168 |
|  | 2009 год | 259,25 |
|  | 2010 год | 183,03 |
|  | 2011 год | 105,79 |
| Коммунальное хозяйство - Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 768,97 |
|  | 2008 год | 130,57 |
|  | 2009 год | 155,7 |
|  | 2010 год | 186,71 |
|  | 2011 год | 295,99 |
| Промышленность строительных материалов и строительная индустрия - Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 226,24 |
|  | 2008 год | 157,98 |
|  | 2009 год | 28,06 |
|  | 2010 год | 20,17 |
|  | 2011 год | 20,03 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 477 |
|  | 2008 год | 168,14 |
|  | 2009 год | 244,83 |
|  | 2010 год | 38,36 |
|  | 2011 год | 25,67 |
| Образование - Федеральное агентство по образованию | 2008 - 2011 годы | 252,06 |
|  | 2008 год | 92,37 |
|  | 2009 год | 105,88 |
|  | 2010 год | 34,19 |
|  | 2011 год | 19,96 |
| Культура - Министерство культуры Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 221,43 |
|  | 2008 год | 40,54 |
|  | 2009 год | 88,15 |
|  | 2010 год | 72,68 |
|  | 2011 год | 20,06 |
| Физическая культура и спорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту | 2008 - 2011 годы | 118,85 |
|  | 2008 год | 19,71 |
|  | 2009 год | 35,19 |
|  | 2010 год | 43,66 |
|  | 2011 год | 20,29 |
| Телерадиовещание и полиграфия - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 2008 - 2011 годы | 57,86 |
|  | 2008 год | 24,68 |
|  | 2009 год | 13,74 |
|  | 2010 год | 9,62 |
|  | 2011 год | 9,82 |
| Транспорт и дорожное хозяйство - Федеральное дорожное агентство | 2008 - 2011 годы | 559,74 |
|  | 2008 год | 221,06 |
|  | 2009 год | 297,6 |
|  | 2010 год | 33,76 |
|  | 2011 год | 7,32 |
| Агропромышленный комплекс - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 394,84 |
|  | 2008 год | 228,86 |
|  | 2009 год | 92,73 |
|  | 2010 год | 53,48 |
|  | 2011 год | 19,77 |
| Машиностроение, медицинская и деревообрабатывающая промышленность - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 104,35 |
|  | 2008 год | 35,28 |
|  | 2009 год | 53,83 |
|  | 2010 год | 13,28 |
|  | 2011 год | 1,96 |
| Лесное хозяйство - Федеральное агентство лесного хозяйства | 2008 - 2011 годы | 8,09 |
|  | 2008 год | 3,52 |
|  | 2009 год | 2,14 |
|  | 2010 год | 2,43 |
|  | 2011 год | - |
| Всего | 2008 - 2011 годы | 3905,84 |
|  | 2008 год | 1290,71 |
|  | 2009 год | 1377,1 |
|  | 2010 год | 691,37 |
|  | 2011 год | 546,66 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26

к федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики

на 2008 - 2011 годы"

Предельные (прогнозные) объемы финансирования

федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

по источникам финансирования и видам расходов

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Источники финансирования | 2008 - 2011 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Всего | 120576,85 | 34934,78 | 30371,79 | 28616,74 | 26653,54 |
| Средства федерального бюджета - всего | 110784,38 | 32465,23 | 27629,6 | 26167,44 | 24522,11 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 100510,2 | 24760,81 | 26507,01 | 24720,27 | 24522,11 |
| НИОКР | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 10274,18 | 7704,42 | 1122,59 | 1447,17 | - |
| Средства бюджета Чеченской Республики | 3905,84 | 1290,71 | 1377,1 | 691,37 | 546,66 |
| Средства внебюджетных источников | 5886,63 | 1178,84 | 1365,09 | 1757,93 | 1584,77 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27

к федеральной целевой программе

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

Распределение капитальных вложений, направляемых

на финансирование объектов, относящихся к государственной собственности Российской Федерации

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Главные распорядители средств федерального бюджета | Период реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской | 2008 - 2011 годы | 726 |
| Федерации | 2008 год | 431 |
|  | 2009 год | 295 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
| Федеральное агентство по образованию | 2008 - 2011 годы | 3954,51 |
|  | 2008 год | 638,78 |
|  | 2009 год | 710,56 |
|  | 2010 год | 937,86 |
|  | 2011 год | 1667,31 |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и | 2008 - 2011 годы | 146 |
| благополучия человека | 2008 год | 119,3 |
|  | 2009 год | 27 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 2008 - 2011 годы | 748,08 |
|  | 2008 год | 318,48 |
|  | 2009 год | 139,53 |
|  | 2010 год | 137,09 |
|  | 2011 год | 152,98 |
| Федеральное агентство связи | 2008 - 2011 годы | 2930,38 |
|  | 2008 год | 452,9 |
|  | 2009 год | 1023,67 |
|  | 2010 год | 823,09 |
|  | 2011 год | 630,72 |
| Федеральное агентство воздушного транспорта | 2008 - 2011 годы | 1128,1 |
|  | 2008 год | 230,1 |
|  | 2009 год | 284 |
|  | 2010 год | 284 |
|  | 2011 год | 330 |
| Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 807,19 |
|  | 2008 год | 68,44 |
|  | 2009 год | 58,38 |
|  | 2010 год | 282,37 |
|  | 2011 год | 398 |
| Федеральное казначейство | 2008 - 2011 годы | 23,1 |
|  | 2008 год | 23,1 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
| Федеральное агентство водных ресурсов | 2008 - 2011 годы | 240 |
|  | 2008 год | 40,15 |
|  | 2009 год | 52,63 |
|  | 2010 год | 65,53 |
|  | 2011 год | 81,69 |
| Федеральная служба государственной статистики | 2008 - 2011 годы | 147 |
|  | 2008 год | 32,06 |
|  | 2009 год | 34,15 |
|  | 2010 год | 80,79 |
|  | 2011 год | - |
| Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу | 2008 - 2011 годы | 228,7 |
| окружающей среды | 2008 год | 48,88 |
|  | 2009 год | 52,06 |
|  | 2010 год | 60,84 |
|  | 2011 год | 66,92 |
| Российская академия наук | 2008 - 2011 годы | 8,73 |
|  | 2008 год | 8,73 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 411,36 |
|  | 2008 год | 105,82 |
|  | 2009 год | 98,82 |
|  | 2010 год | 93,2 |
|  | 2011 год | 113,52 |
| Федеральная служба судебных приставов | 2008 - 2011 годы | 156,56 |
|  | 2008 год | 44,78 |
|  | 2009 год | 36,09 |
|  | 2010 год | 35,07 |
|  | 2011 год | 40,62 |
| Федеральная служба исполнения наказаний | 2008 - 2011 годы | 500 |
|  | 2008 год | 106,87 |
|  | 2009 год | 113,83 |
|  | 2010 год | 133 |
|  | 2011 год | 146,3 |
| Министерство обороны Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 516,33 |
|  | 2008 год | 197,83 |
|  | 2009 год | 202,22 |
|  | 2010 год | 116,28 |
|  | 2011 год | - |
| Федеральная служба Российской Федерации по контролю за | 2008 - 2011 годы | 28,78 |
| оборотом наркотиков | 2008 год | 28,78 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 4562 |
|  | 2008 год | 975,05 |
|  | 2009 год | 1038,55 |
|  | 2010 год | 1213,55 |
|  | 2011 год | 1334,85 |
| Федеральная служба безопасности Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 639,1 |
|  | 2008 год | 194,1 |
|  | 2009 год | 228 |
|  | 2010 год | 120 |
|  | 2011 год | 97 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, | 2008 - 2011 годы | 739 |
| чрезвычайным ситуациям и ликвидации | 2008 год | 164 |
| последствий стихийных бедствий | 2009 год | 125 |
|  | 2010 год | 200 |
|  | 2011 год | 250 |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 126,36 |
|  | 2008 год | 27,01 |
|  | 2009 год | 28,77 |
|  | 2010 год | 33,61 |
|  | 2011 год | 36,97 |
| Итого | 2008 - 2011 годы | 18767,58 |
|  | 2008 год | 4256,16 |
|  | 2009 год | 4548,26 |
|  | 2010 год | 4616,28 |
|  | 2011 год | 5346,88 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28

к федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики

на 2008 - 2011 годы"

Объемы финансирования федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики

на 2008 - 2011 годы" по направлениям

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  |  | Объем финансирования | Процент от общего объема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инфраструктура промышленного назначения - всего | 4499,55 | 4,06 |
|  | в том числе машиностроение | 1526,56 | 1,37 |
| 2. | Агропромышленный комплекс | 7522,75 | 6,79 |
| 3. | Транспортный комплекс | 10161,08 | 9,17 |
| 4. | Информационно- коммуникационная инфраструктура | 2930,38 | 2,65 |
| 5. | Жилищное хозяйство и административные здания | 23633,44 | 21,33 |
| 6. | Коммунальное хозяйство | 11653,91 | 10,52 |
| 7. | Социальная сфера | 41924,43 | 37,85 |
|  | в том числе |  |  |
|  | образование, наука | 12557,05 | 11,34 |
|  | культура | 4959,03 | 4,48 |
|  | телерадиовещание и полиграфия | 1300,5 | 1,17 |
|  | здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 23107,85 | 20,86 |
| 8. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | 7679,5 | 6,93 |
| 9. | Прочие | 779,34 | 0,7 |
|  | Итого | 110784,38 |  |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29

к федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики

на 2008 - 2011 годы"

Методика оценки эффективности

федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы"

1. Оценка эффективности реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" (далее - Программа) будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

2. Основные показатели, характеризующие эффективность реализации Программы:

а) макроэкономические показатели уровня экономического развития Чеченской Республики;

б) показатели состояния и развития промышленного и сельскохозяйственного производства;

в) показатели развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

г) показатели развития информационно-коммуникационной инфраструктуры;

д) показатели, характеризующие состояние социальной инфраструктуры, обеспечивающей условия для повышения жизненного уровня населения Чеченской Республики.

3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную, демографическую и экологическую ситуации, а также на параметры экономического развития территории Чеченской Республики.

4. Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Tf1

En = ------ * 100%,

TN1

где:

En  -  эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в процентах);

Tf1  -  фактический индикатор, концентрирующий реализацию отдельного направления Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1  -  нормативный индикатор, утвержденный Программой.

5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Tf1         Tf2          Tfn

------  +  -------  +  --------

TN1        TN2        TNn

E = ------------------------------------* 100%,

M

где:

E  -  эффективность реализации Программы (в процентах);

Tf  -  фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;

TN  -  нормативные индикаторы, утвержденные Программой;

М  -  количество индикаторов Программы.

____________