УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 28 июля 2008 г.  №  567

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

1. В приложении № 2 к указанной Программе:

а) в разделе I:

в подразделе 1:

позицию 1 изложить в следующей редакции:

| "1. Развитие спортивной инфраструк- | капитальные вложения | 57704,2 | 1143,3 | 2695,1 | 2300,6 | 4665 | 5379 | 6081 | 8031 | 9378 | 8962 | 9069,2 | Росспорт | последовательный ввод в эксплуатацию 1467 многофункциональных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| туры в образо- | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | залов, 733 залов с |
| вательных учреждениях | федеральный бюджет | 28400 | 32,3 | 1195,1 | 767,9 | 2475 | 2786,5 | 3081 | 4031 | 4678 | 4562 | 4791,2 |  | бассейнами и 733 стадионов-площадок к 2015 году; |
|  | в том числе доходы от лотереи | 10152 | - | - | - | 180 | 349 | 651 | 1651 | 2275 | 2096 | 2950 |  |  |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 29304,2 | 1111 | 1500 | 1532,7 | 2190 | 2592,5 | 3000 | 4000 | 4700 | 4400 | 4278"; |  |  |

позицию "Итого по подразделу" изложить в следующей редакции:

|  | "Итого по подразделу | 57718,2 | 1146,3 | 2700,1 | 2300,6 | 4665 | 5379 | 6081 | 8034 | 9378 | 8962 | 9072,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 28414 | 35,3 | 1200,1 | 767,9 | 2475 | 2786,5 | 3081 | 4034 | 4678 | 4562 | 4794,2 |  |  |
|  | в том числе доходы от лотереи | 10152 | - | - | - | 180 | 349 | 651 | 1651 | 2275 | 2096 | 2950 |  |  |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 29304,2 | 1111 | 1500 | 1532,7 | 2190 | 2592,5 | 3000 | 4000 | 4700 | 4400 | 4278"; |  |  |

в подразделе 2:

позицию 4 изложить в следующей редакции:

| "4. Развитие спортивной инфраструктуры по | капитальные вложения - всего | 42120,6 | 1506,6 | 2127,5 | 4258,3 | 4340 | 5013 | 5568 | 5614 | 4645 | 5076 | 3972,2 | Росспорт | последовательный ввод в эксплуатацию 1000 спортивных центров к 2015 году; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месту | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жительства | федеральный бюджет | 18626,8 | 660,6 | 929,5 | 2108,1 | 2020 | 2296,5 | 2659 | 2457 | 1962 | 2178 | 1356,1 |  |  |
|  | в том числе доходы от лотереи | 16742 | 79 | 482 | 1288 | 1960 | 2314 | 2659 | 2457 | 1915 | 2178 | 1410 |  |  |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 18413,8 | 746 | 828 | 1900,2 | 2020 | 2296,5 | 2659 | 2457 | 1963 | 2178 | 1366,1 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 5080 | 100 | 370 | 250 | 300 | 420 | 250 | 700 | 720 | 720 | 1250"; |  |  |
| позицию "Итого по подразделу" изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Итого по подразделу | 42128,6 | 1508,6 | 2131,5 | 4259,3 | 4341 | 5013 | 5568 | 5614 | 4645 | 5076 | 3972,2 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 18634,8 | 662,6 | 933,5 | 2109,1 | 2021 | 2296,5 | 2659 | 2457 | 1962 | 2178 | 1356,1 |  |  |
|  | в том числе доходы от лотереи | 16742 | 79 | 482 | 1288 | 1960 | 2314 | 2659 | 2457 | 1915 | 2178 | 1410 |  |  |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 18413,8 | 746 | 828 | 1900,2 | 2020 | 2296,5 | 2659 | 2457 | 1963 | 2178 | 1366,1 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 5080 | 100 | 370 | 250 | 300 | 420 | 250 | 700 | 720 | 720 | 1250"; |  |  |

б) в подразделе 1 раздела II:

позиции 8 и 9 изложить в следующей редакции:

| "8. Модернизация спортивной базы для олимпийского резерва | капитальные вложения (федеральный бюджет) | 2125,4 | 705,5 | 462,9 | 623 | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 | 34 | 25 | Росспорт | ввод в эксплуатацию 29 объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Реконст-рукция, стро-ительство спортивных баз, центров | капитальные вложения (федеральный бюджет) | 3345,8 | 953,3 | 1136,5 | 816 | 80 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | Росспорт | ввод в эксплуатацию 5 спортивных баз"; |

позицию "Итого по подразделу" изложить в следующей редакции:

|  | "Итого по под-разделу | 5729,2 | 1816,8 | 1599,4 | 1439 | 195 | 130 | 120 | 170 | 100 | 84 | 75". |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к федеральной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 567)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов по направлению "Массовый спорт", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| Наименование объекта |  | Срок ввода в действие | Государственные капитальные вложения на 2006 год* |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Массовый спорт в образовательных учреждениях |  |  |  |
| 1. | Школа № 1 (спортивный зал), г. Суджа, Курская область | 2006 год | 15300 |
| 2. | Спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне "Восток", г. Вязьма, Смоленская область | 2007 год | 10000 |
| 3. | Центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе (2-я очередь строительства, 1-й пусковой комплекс легкоатлетического стадиона при общеобразовательной школе № 37), г. Саранск, Республика Мордовия | 2006 год | 7000 |
|  | Итого по разделу |  | 32300 |
| II. Массовый спорт по месту жительства |  |  |  |
| 4. | Спортивно-оздоровительный комплекс, г. Бобров, Воронежская область | 2008 год | 13600 |
| 5. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с пристроенными бытовыми помещениями по ул. Телевизионной, 18 в г. Калуге | 2006 год | 10000 |
| 6. | Спортивный комплекс, г. Волгореченск, Костромская область | 2006 год | 19500 |
| 7. | Спортивный корпус по ул. Высоковольтной, г. Скопин, Рязанская область | 2007 год | 10000 |
| 8. | Реконструкция ДЮСШ № 1 в г. Уварово Тамбовской области, г. Уварово, Тамбовская область | 2007 год | 7200 |
| 9. | ДЮСШ № 2 по борьбе дзюдо и самбо, г. Тосно, Ленинградская область | 2006 год | 4000 |
| 10. | Спортивный комплекс (1-й пусковой комплекс), г. Тихвин, Ленинградская область | 2008 год | 20000 |
| 11. | Детский спортивно-учебно-тренировочный комплекс в а.Джерокай Шовгеновского района, Республика Адыгея | 2007 год | 3700 |
| 12. | Спорткомплекс, с. Маджалис, Кайтагский район, Республика Дагестан | 2006 год | 13600 |
| 13. | Физкультурно-оздоровительный комплекс, с. Псыгансу, Урванский район, Кабардино-Балкарская Республика | 2006 год | 24000 |
| 14. | Спортивный комплекс, ст. Павловская, Краснодарский край | 2006 год | 28300 |
| 15. | Спортивный комплекс, г. Донецк, Ростовская область | 2006 год | 15000 |
| 16. | Ледовый дворец на 2500 мест, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 2006 год | 42200 |
| 17. | Физкультурно-оздоровительный комплекс (реконструкция Дома военно-технического обучения), г. Ардатов, Республика Мордовия | 2006 год | 3000 |
| 18. | Физкультурно-спортивный комплекс, пос. Зубово-Поляна, Зубово-Полянский район, Республика Мордовия | 2006 год | 6000 |
| 19. | Физкультурно-спортивный комплекс, г. Ковылкино, МО Ковылкино, Республика Мордовия | 2006 год | 7000 |
| 20. | Государственное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3" Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (реконструкция открытого плавательного бассейна), г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | 2006 год | 20000 |
| 21. | Республиканское государственное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 4 по хоккею с шайбой" Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (реконструкция ледового стадиона "Сокол"), г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | 2006 год | 27000 |
| 22. | Физкультурно-спортивный комплекс, г. Алатырь, Чувашская Республика | 2006 год | 17500 |
| 23. | Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Шумерля, Чувашская Республика | 2006 год | 17500 |
| 24. | Физкультурно-оздоровительный комплекс, пос. Кугеси, Чебоксарский район, Чувашская Республика | 2006 год | 28500 |
| 25. | Физкультурно-спортивный комплекс, с. Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика | 2006 год | 15400 |
| 26. | Спортивный корпус по ул. Ванеева в Советском районе, г. Нижний Новгород | 2008 год | 30000 |
| 27. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне "Галанино", г. Городец, Нижегородская область | 2008 год | 20000 |
| 28. | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Пионерской/ул. Школьной, с. Илек, Оренбургская область | 2006 год | 5900 |
| 29. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной (61x30 м) СДЮШОР №1, г. Оренбург | 2006 год | 19500 |
| 30. | Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва (гимнастический комплекс в микрорайоне № 5 3-й очереди застройки жилого района Арбеково по пр. Строителей), г. Пенза | 2007 год | 60000 |
| 31. | Спортивный комплекс, п. Суходол, Сергиевский район, Самарская область | 2007 год | 10000 |
| 32. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по ул. Новоастраханской в Заводском районе, г. Саратов | 2006 год | 51000 |
| 33. | Физкультурно-спортивный комплекс, г. Кыштым, Челябинская область | 2007 год | 11000 |
| 34. | Плавательный бассейн с крытыми ваннами 25х12м и детской ванной в г. Горно-Алтайске, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай | 2007 год | 32200 |
| 35. | Реконструкция школы высшего спортивного мастерства по видам борьбы имени Д.Г.Миндиашвили, г. Красноярск | 2007 год | 50000 |
|  | Итого по разделу |  | 642600 |
| 36. | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении строек и объектов раздела "Массовый спорт" (разработка типовых проектов) |  | 18000 |
|  | Итого |  | 692900 |

_____________________

* Объекты, не включенные в перечень на 2006 год, могут быть профинансированы за счет средств, полученных от проведения лотереи, и (или) в последующие годы за счет средств федерального бюджета.

3. Приложение № 31  к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 31

к федеральной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(в редакции постановления Правительства

Российской Федерации

от 28 июля 2008 г. №  567)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов по направлению "Массовый спорт", подлежащих финансированию за счет средств

федерального бюджета в 2007 - 2010 годах в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации

на 2006 - 2015 годы"

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| Наименование объекта |  | Срок ввода в действие | Государственные капитальные вложения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Направление "Массовый спорт" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2124557 | 2876000 | 4495000 | 5083000 |
| 1. Массовый спорт в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1195057 | 767900 | 2475000 | 2786500 |
| 1. | Спортивный зал, с. Засосна, Красногвардейский район, Белгородская область | 2007 год | 8000 | - | - | - |
| 2. | Строительство спортивного зала, с. Ладомировка, Ровеньской район, Белгородская область | 2008 год | - | 12800 | - | - |
| 3. | Профессиональное училище № 18. Многофункциональный зал, пос. Ракитное, Белгородская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 4. | Средняя общеобразовательная школа № 2. Многофункциональный зал с плавательным бассейном, пос. Томаровка, Белгородская область | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 5. | Бориспольская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Борисполье, Ракитянский район, Белгородская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 6. | Борисовская средняя общеобразовательная школа № 1. Многофункциональный зал с плавательным бассейном, пос. Борисовка, ул. Советская, 1, Белгородская область | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 7. | Школа № 17. Бассейн, г. Ковров, ул. Волго-Донская, 1-б, Владимирская область | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 8. | Кадетский корпус. Многофункциональный зал, г. Радужный, квартал 17, 1, Владимирская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 9. | Школа № 42. Бассейн, Институтский городок, 20, г. Владимир | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 10. | СДЮШОР по легкой атлетике и дзюдо Володарского района. Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 2-я Мичурина, г. Брянск | 2007 год | 17500 | - | - | - |
| 11. | Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в Фокинском районе. Многофункциональный зал, г. Брянск | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 12. | Реконструкция специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Л.Латыниной в г. Обнинске, Калужская область | 2007 год | 47400 | - | - | - |
| 13. | Школа № 9. Многофункциональный зал, г. Буй, Костромская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 14. | Межшкольный спортивный комплекс с универсальным залом и легкоатлетическим манежем, г. Липецк | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 15. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Спасское, Воловский район, Липецкая область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 16. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Бутырки, Грязинский район, Липецкая область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 17. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Политово, Данковский район, Липецкая область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 18. | Строительство 2-й очереди спортивного комплекса ДЮСШ "Орел-Карат", г. Орел | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 19 | Спортзал для школы в с. Морозово-Борки Сапожковского муниципального района Рязанской области, с. Морозово-Борки, Рязанская область | 2008 год | - | 9500 | - | - |
| 20. | Захаровская средняя общеобразовательная школа № 1. Многофункциональный зал, с. Захарово, Рязанская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 21. | Кадомская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, п. г. т. Кадом, Рязанская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 22. | Сараевская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, р.п. Сараи, Рязанская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 23. | Кораблинская средняя общеобразовательная школа № 2. Стадион-площадка, г. Кораблино, Рязанская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 24. | Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1. Стадион-площадка, пос. Октябрьский, Михайловский район, Рязанская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 25. | Пителенская средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, пос. Пителено, Рязанская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 26. | Сотницинская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, пос. Сотницино, Сасовский район, Рязанская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 27. | Михайловская средняя общеобразовательная школа № 3. Многофункциональный зал, г. Михайлов, Рязанская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 28. | Баграмовская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Баграмово, Рыбновский район, Рязанская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 29. | Ильинская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Ильинка, Скопинский район, Рязанская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 30. | Спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне "Восток" в г. Вязьма, Смоленская область | 2007 год | 19330 | - | - | - |
| 31. | Средняя общеобразовательная школа № 7. Многофункциональный зал, г. Вышний Волочек, Тверская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 32. | Средняя общеобразовательная школа № 1. Многофункциональный зал, г. Западная Двина, Тверская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 33. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Лукино, Сандовский район, Тверская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 34. | Средняя общеобразовательная школа № 5. Многофункциональный зал, г. Бежецк, Тверская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 35. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Брылино, Кесовогорский район, Тверская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 36. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Нерль, Калязинский район, Тверская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 37. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Страшевичи, Торжокский район, Тверская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 38. | Средняя общеобразовательная школа № 2. Многофункциональный зал, г. Данилов, Ярославская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 39. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, пос. Некрасовское, Ярославская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 40. | Средняя общеобразовательная школа № 9. Многофункциональный зал, г. Данилов, Ярославская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 41. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Новый Некоуз, Ярославская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 42. | Спорткорпус Училища Олимпийского резерва № 3, г. Москва | 2007 год | 17500 | - | - | - |
| 43. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом 36 х 18 м, г. Москва, ул. 16-я Парковая | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 44. | Школа № 201. Стадион-площадка, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 45. | Школа № 966. Многофункциональный зал, г. Москва, ул. Декабристов | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 46. | Школа № 1099. Стадион-площадка, г. Москва, ул. Ротерта | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 47. | Школа № 1515. Многофункциональный зал, г. Москва, ул. Народного Ополчения | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 48. | Школа № 791. Многофункциональный зал, г. Москва, ул. Бутлерова | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 49. | Школа № 693 и школа № 1107. Стадион-площадка, г. Москва, Соловьиный проезд | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 50. | Школа № 425.Многофункциональный зал, г. Москва, ул. Петрозаводская | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 51. | Школа № 656. Многофункциональный зал, г. Москва, Бескудниковский пер. | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 52. | Школа. Многофункциональный зал, г. Москва, ул. Подольская | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 53. | Школа № 283. Стадион-площадка, г. Москва, ул. Широкая | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 54. | Школа № 1038. Стадион-площадка, г. Москва, Ясный проезд | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 55. | Школа № 1107. Многофункциональный зал, г. Москва, Соловьиный проезд | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 56. | Школа № 520. Многофункциональный зал, г. Москва, ул. Винокурова | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 57. | Школа № 1666. Многофункциональный зал с бассейном, г. Москва, Зеленый просп. | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 58. | Школа. Многофункциональный зал с бассейном, г. Москва, ул. Лескова | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 59. | Школа № 1877. Многофункциональный зал с бассейном, г. Москва, ул. Краснодонская | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 60. | Лицей № 19. Многофункциональный зал, г. Архангельск | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 61. | Школа № 82. Многофункциональный зал, г. Котлас, Архангельская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 62. | Школа № 17. Стадион-площадка, г. Котлас, Архангельская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 63. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, г. Бабаево, Вологодская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 64. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. им. Бабушкина, Вологодская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 65. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал с бассейном, пос. Кадуй, Вологодская область | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 66. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал с бассейном, г. Вологда | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 67. | Кировская ДЮСШ. Многофункциональный зал, г. Кировск, ул. Советская, 1, Ленинградская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 68. | Лицей № 1. Стадион-площадка, г. Всеволожск, ул. Межевая, Ленинградская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 69. | Всеволожская средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, г. Всеволожск, микрорайон Южный, Ленинградская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 70. | Сертоловская средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, г. Сертолово, Всеволожский район, ул. Д. Кожемякина, Ленинградская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 71. | Выборгская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, г. Выборг, Ленинградская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 72. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, дер. Кипень, Ломоносовский район, Ленинградская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 73. | Средняя общеобразовательная школа № 2. Стадион-площадка, г. Луга, пер. Связи, 4, Ленинградская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 74. | Универсальный спортивный комплекс. КДЮСШ, Долина Уюта, г. Мурманск | 2008 год | - | 60000 | - | - |
| 75. | Физкультурно-оздоровительный комплекс Училища олимпийского резерва в Центральном районе Волгограда по ул. Советской, 38, г. Волгоград | 2007 год | 10000 | - | - | - |
| 76. | Средняя общеобразовательная школа № 2. Многофункциональный зал, пос. Энем, ул. Сивачева, 58, Тахтамукайский район, Республика Адыгея | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 77. | Средняя общеобразовательная школа № 5. Многофункциональный зал, г. Майкоп, ул. Пушкина, 173, Республика Адыгея | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 78. | Средняя общеобразовательная школа № 1. Многофункциональный зал, г. Адыгейск, просп. Ленина, 16, Республика Адыгея | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 79. | Адыгейская республиканская детско-юношеская спортивная школа. Многофункциональный зал, г. Майкоп, ул. Гагарина, 50, Республика Адыгея | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 80. | Адыгейская республиканская гимназия. Многофункциональный зал, г. Майкоп, Республика Адыгея | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 81. | Средняя школа № 1. Многофункциональный зал, с. Экажево, ул. Джабагиева, 47, Назрановский район, Республика Ингушетия | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 82. | Средняя школа № 5. Бассейн, г. Назрань, ул. Муталиева, 24, Республика Ингушетия | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 83. | Средняя школа № 23. Многофункциональный зал, с. Инарки, Малгобекский район, Республика Ингушетия | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 84. | Средняя школа № 2. Многофункциональный зал, станица Троицкая, Сунженский район, Республика Ингушетия | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 85. | Средняя школа № 3. Многофункциональный зал, станица Нестеровская, Сунженский район, Республика Ингушетия | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 86. | Реконструкция Дворца спорта в г. Элиста, Республика Калмыкия | 2007 год | 30000 | - | - | - |
| 87. | Средняя общеобразовательная школа № 18. Многофункциональный зал, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 88. | Средняя общеобразовательная школа № 16. Многофункциональный зал, станица Новопавловка, Белоглинский район, Краснодарский край | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 89. | Средняя общеобразовательная школа № 4. Многофункциональный зал, с. Александровка, Краснодарский край | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 90. | Средняя общеобразовательная школа № 8. Многофункциональный зал, станица Николаевская, Успенский район, Краснодарский край | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 91. | Средняя общеобразовательная школа № 18. Бассейн, г. Изобильный, ул. Бонивура, 1, Ставропольский край | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 92. | Средняя общеобразовательная школа № 1. Бассейн, станица Курская, ул. Акулова, 56, Курский район, Ставропольский край | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 93. | Средняя школа. Многофункциональный зал, г. Гуково, Ростовская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 94. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Багаевский район, Ростовская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 95. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Боковский район, Ростовская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 96. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Верхнедонской район, Ростовская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 97. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Дубовский район, Ростовская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 98. | Средняя школа. Многофункциональный зал, станица Обливская, Обливский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 99. | Средняя школа № 3. Многофункциональный зал, городское поселение Семикаракорск, Семикаракорский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 100. | Средняя школа. Многофункциональный зал, городское поселение Сальск, Сальский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 101. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Октябрьский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 102. | Средняя школа. Многофункциональный зал, городское поселение Усть-Донецк, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 103. | Средняя школа. Многофункциональный зал, г. Ростов-на-Дону | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 104. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Белокалитвинский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 105. | Средняя школа. Многофункциональный зал, г. Новошахтинск, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 106. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Волгодонской район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 107. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Егорлыкский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 108. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Зерноградский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 109. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Зимовниковский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 110. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 111. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Куйбышевский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 112. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Морозовский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 113. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Орловский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 114. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Песчанокопский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 115. | Средняя школа. Многофункциональный зал, пос. Черемухи, Мартыновский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 116. | Средняя школа. Стадион-площадка, Ремонтненский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 117. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Родионово-Несветайский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 118. | Спортивно-оздоровительный комплекс, г. Белорецк, Республика Башкортостан | 2007 год | 15500 | - | - | - |
| 119. | Физкультурно-оздоровительный комплекс Уфимского топливно-энергетического колледжа, г. Уфа, Республика Башкортостан | 2007 год | 7700 | - | - | - |
| 120. | Многофункциональный зал основной общеобразовательной школы, с. Иткинеево, Янаульский район, Республика Башкортостан | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 121. | Основная общеобразовательная школа № 1. Многофункциональный зал, с. Ермолаево, Куюргазинский район, Республика Башкортостан | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 122. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, пос. Первомайский, Стерлитамакский район, Республика Башкортостан | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 123. | Школа № 21. Бассейн, г. Белорецк, Республика Башкортостан | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 124. | Башкирская гимназия. Многофункциональный зал с бассейном, с. Мраково, Кутарчинский район, Республика Башкортостан | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 125. | Пристрой спортзала к школе в пос. Куженер, Республика Марий Эл | 2007 год | 4250 | - | - | - |
| 126. | Школа на 440 мест в с. Косолапово Мари-Турекского района (пристрой спортзала со столовой), Республика Марий Эл | 2007 год | 6400 | - | - | - |
| 127. | Спортивный зал школы в д. Юксары Килемарского района, Республика Марий Эл | 2007 год | 4300 | - | - | - |
| 128. | Советская средняя школа № 3 в пос. Советский (плавательный бассейн), Республика Марий Эл | 2008 год | - | 40000 | - | - |
| 129. | Многофункциональный спортивный зал в пос. Юрино, Республика Марий Эл | 2008 год | - | 17100 | - | - |
| 130. | Стадион-площадка в с. Виловатово Горномарийского района, Республика Марий Эл | 2008 год | - | 10000 | - | - |
| 131. | Средняя общеобразовательная школа. Бассейн, с. Микряково, Горномарийский район, Республика Марий Эл | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 132. | Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа. Бассейн, пос. Новый Торъял, Новоторъяльский район, Республика Марий Эл | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 133. | Параньгинская средняя общеобразовательная школа. Бассейн, пос. Параньга, Параньгинский район, Республика Марий Эл | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 134. | Многофункциональный зал Кадошкинской общеобразовательной средней школы в пос. Кадошкино Кадошкинского района, Республика Мордовия | 2007 год | 30000 | - | - | - |
| 135. | Многофункциональный зал Лямбирской средней общеобразовательной школы № 1 в с. Лямбирь Лямбирского района, Республика Мордовия | 2007 год | 31120 | - | - | - |
| 136. | Многофункциональный зал Ромодановской средней общеобразовательной школы № 1 в пос. Ромоданово Ромодановского района, Республика Мордовия | 2007 год | 30000 | - | - | - |
| 137. | Многофункциональный зал Семилейской общеобразовательной средней школы, с. Семилей, Кочкуровский район, Республика Мордовия | 2007 год | 30000 | - | - | - |
| 138. | Многофункциональный зал Рыбкинской общеобразовательной средней школы в с. Рыбкино, МО Ковылкино, Республика Мордовия | 2007 год | 17215 | - | - | - |
| 139. | Многофункциональный зал Темниковской общеобразовательной школы № 2 в г. Темникове Темниковского района, Республика Мордовия | 2007 год | 25000 | - | - | - |
| 140. | Многофункциональный зал Дубенской средней общеобразовательной школы № 1, с. Дубенки, Дубенский район, Республика Мордовия | 2007 год | 12620 | - | - | - |
| 141. | Многофункциональный зал Большеигнатовской средней общеобразовательной школы, с. Большое Игнатово, Большеигнатовский район, Республика Мордовия | 2007 год | 23062 | - | - | - |
| 142. | Лыжная база Подлеснотавленской общеобразовательной средней школы Кочкуровского района, с. Подлесная Тавла, Республика Мордовия | 2007 год | 27500 | - | - | - |
| 143. | Стадион Чамзинской общеобразовательной средней школы № 1, р.п. Чамзинка Чамзинского района, Республика Мордовия | 2007 год | 25600 | - | - | - |
| 144. | Многофункциональный зал Рузаевской средней общеобразовательной школы № 10, г. Рузаевка, Республика Мордовия | 2007 год | 30220 | - | - | - |
| 145. | Специализированный зал ВМХ-спорта Саранской общеобразовательной средней школы № 3, г. Саранск | 2007 год | 35000 | - | - | - |
| 146. | Многофункциональный зал Татаро-Юнкинской школы в с.Татарские Юнки Торбеевского муниципального района, Республика Мордовия | 2008 год | - | 11000 | - | - |
| 147. | Многофункциональный зал Краснослободской средней общеобразовательной школы № 2, г.Краснослободск Краснослободского муниципального района, Республика Мордовия | 2008 год | - | 15000 | - | - |
| 148. | Многофункциональный зал Большеелховской средней школы в с.Большая Елховка Лямбирского муниципального района, Республика Мордовия | 2008 год | - | 15000 | - | - |
| 149. | Многофункциональный зал Явасской средней школы в п.Явас Зубово-Полянского муниципального района, Республика Мордовия | 2008 год | - | 15000 | - | - |
| 150. | Многофункциональный зал Рождественской средней школы в с. Рождествено Ичалковского муниципального района, Республика Мордовия | 2008 год | - | 15000 | - | - |
| 151. | Бассейн Рузаевской средней школы № 8 г. Рузаевки, Республика Мордовия | 2008 год | - | 25000 | - | - |
| 152. | Бассейн средней школы № 23, г. Саранск | 2008 год | - | 25000 | - | - |
| 153. | Бассейн средней школы № 11, г. Саранск | 2008 год | - | 25000 | - | - |
| 154. | Инсарская средняя школа № 2. Стадион, г. Инсар, Республика Мордовия | 2009 год | - | - | 15000 | - |
| 155. | Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 2. Стадион, г. Ковылкино, Республика Мордовия | 2009 год | - | - | 15000 | - |
| 156. | Краснослободская средняя школа № 2. Стадион, с. Краснослободск, Республика Мордовия | 2009 год | - | - | 15000 | - |
| 157. | Рузаевская средняя общеобразовательная школа № 10. Стадион, г. Рузаевка, 10, Республика Мордовия | 2009 год | - | - | 15000 | - |
| 158. | Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа. Стадион, с. Зубова Поляна, Республика Мордовия | 2009 год | - | - | 15000 | - |
| 159. | Ардатовская средняя школа. Стадион, г. Ардатов, Республика Мордовия | 2010 год | - | - | - | 15000 |
| 160. | Атяшевская средняя школа. Стадион, с. Атяшево, Республика Мордовия | 2010 год | - | - | - | 15000 |
| 161. | Ичалковская средняя школа. Стадион, с. Ичалки, Республика Мордовия | 2010 год | - | - | - | 15000 |
| 162. | Темниковская СОШ № 2. Стадион, с. Темников, Республика Мордовия | 2010 год | - | - | - | 15000 |
| 163. | Рузаевская СОШ № 8. Многофункциональный зал, пос. Рузаевка, Республика Мордовия | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 164. | Сосновоборская средняя школа. Многофункциональный зал, пос. Сосновый бор, ул. Ефимова, Республика Татарстан | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 165. | Большеатнинская средняя школа. Многофункциональный зал, стадион-площадка, с. Большая Атня, Атнинский район, Республика Татарстан | 2009 год | - | - | 27500 | - |
| 166. | Общеобразовательная школа № 6. Многофункциональный зал, г. Нижнекамск, ул. Тукая, 5, Республика Татарстан | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 167. | Апастовская средняя школа. Крытый каток с искусственным льдом, п.г.т. Апастово, ул. Красноармейская, 65, Республика Татарстан | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 168. | Спортивный зал средней общеобразовательной школы-гимназии № 20, г. Сарапул, Удмуртская Республика | 2007 год | 17500 | - | - | - |
| 169. | Пристрой под спортивный зал общеобразовательной школы № 17 в г. Сарапуле Удмуртской Республики | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 170. | Физкультурно-спортивный комплекс на территории ЯСОШ, с. Яльчики, Яльчикский район, Чувашская Республика | 2007 год | 34700 | - | - | - |
| 171. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном Порецкой средней общеобразовательной школы, Чувашская Республика | 2008 год | - | 40000 | - | - |
| 172. | Строительство стадиона в с. Батырево Батыревского района, Чувашская Республика | 2008 год | - | 10000 | - | - |
| 173. | Октябрьская средняя школа. Стадион-площадка, с. Октябрьское, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 174. | Семеновская средняя школа. Стадион-площадка, с. Семеновское, Порецкий район, Чувашская Республика | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 175. | Чуваштимяшская средняя школа. Стадион-площадка, с. Чувашские Тимяши, Чувашская Республика | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 176. | Карачуринская средняя школа. Многофункциональный зал, дер. Карачуры, Чебоксарский район, Чувашская Республика | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 177. | Козловская средняя школа № 2. Стадион-площадка, г. Козловка, Козловский район, Чувашская Республика | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 178. | Цивильская специальная школа-интернат № 1. Многофункциональный зал, г. Цивильск, Цивильский район, Чувашская Республика | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 179. | Здание для физкультурно-оздоровительных занятий ГОУ профтехучилища № 81, г. Заволжье, Нижегородская область | 2007 год | 4000 | - | - | - |
| 180. | Спортивный корпус по ул. Ванеева в Советском районе, г. Нижний Новгород | 2008 год | 48000 | 36100 | - | - |
| 181. | Строительство пристроя 4-х классных помещений и спортзала к МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" в г. Балахне, Нижегородская область | 2008 год | - | 8000 | - | - |
| 182. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в детском оздоровительном лагере "Красный плес" в дер. Хахалы Семеновского района, Нижегородская область | 2008 год | - | 8000 | - | - |
| 183. | Варнавинский технолого-экономический техникум. Многофункциональный зал, пос. Варнавино, Нижегородская область | 2009 год | - | - | 5000 | - |
| 184. | Школа № 1. Многофункциональный зал, пос. Ковернин, ул. Школьная, 2, Нижегородская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 185. | Дивеевская средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, с. Дивеево, Нижегородская область | 2009 год | - | - | 7500 | - |
| 186. | Выездновская средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Арзамасский район, Нижегородская область | 2009 год | - | - | 5000 | - |
| 187. | Средняя общеобразовательная школа № 16. Стадион-площадка, г. Павлово, Нижегородская область | 2009 год | - | - | 7500 | - |
| 188. | Шатковская средняя общеобразовательная школа № 1. Многофункциональный зал, пос. Шатки, Нижегородская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 189. | Пеля-Хованская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Пеля-Хованский, Починковский район, Нижегородская область | 2009 год | - | - | 7500 | - |
| 190. | Бутурлинская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, пос. Бутурлино, Нижегородская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 191. | Тоншаевская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, пос. Тоншаево, Нижегородская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 192. | Воротынская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, пос. Воротынец, Нижегородская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 193. | Межшкольный физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной в пос. Первомайский, Оренбургская область | 2007 год | 65800 | - | - | - |
| 194. | Межшкольный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом по ул. Ворошилова в г. Сорочинске Сорочинского района, Оренбургская область | 2007 год | 37000 | - | - | - |
| 195. | Межшкольный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом по ул. Оренбургской, с. Тоцкое Тоцкого района, Оренбургская область | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 196. | Межшкольный стадион с трибунами на 1500 посадочных мест с единовременной пропускной способностью - 60 человек в г. Ясный, Оренбургская область | 2008 год | - | 10000 | - | - |
| 197. | Школа высшего спортивного мастерства. Стадион-площадка на 1500 зрителей с искусственным покрытием поля и беговых дорожек, г. Оренбург | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 198. | Школа высшего спортивного мастерства. Многофункциональный зал с плавательным бассейном, с. Ташла, Тюльганский район, Оренбургская область | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 199. | Спортивный зал к школе в селе Пешая Слобода Нижнеломовского района, Пензенская область | 2007 год | 10625 | - | - | - |
| 200. | Пристрой спортивного зала к зданию средней школы, с. Маис Никольского района, Пензенская область | 2007 год | 9720 | - | - | - |
| 201. | Спортивный зал к школе в с. Митрофаново Башмаковского района, Пензенская область | 2007 год | 5385 | - | - | - |
| 202. | Спортзал к школе в с. Кириллово Земетчинского района, Пензенская область | 2007 год | 8405 | - | - | - |
| 203. | Спортзал общеобразовательной средней школы в с. Порзово Камешкирского района, Пензенская область | 2007 год | 9235 | - | - | - |
| 204. | Пристрой к школе в с. Лебедевка, Пензенский район, Пензенская область | 2007 год | 14550 | - | - | - |
| 205. | Школа № 71. Стадион-площадка, г. Пенза, ул. Можайского, 1 | 2007 год | 10400 | - | - | - |
| 206. | Школа № 75. Стадион-площадка, г. Пенза, ул. Тепличная, 18 | 2007 год | 10400 | - | - | - |
| 207. | Школа № 30. Многофункциональный зал, г. Пенза, ул. Мира, 62 | 2007 год | 23000 | - | - | - |
| 208. | Многофункциональный зал на территории классической гимназии № 1 по ул. Красная, 54, г. Пенза | 2008 год | - | 9200 | - | - |
| 209. | Муниципальное образовательное учреждение "Лицей современных технологий управления № 2" г. Пензы, многофункциональный зал по ул. Бакунина, 115, г. Пенза | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 210. | Крытый бассейн в г. Нижний Ломов, Пензенская область | 2008 год | - | 28700 | - | - |
| 211. | Крытый бассейн, г. Никольск, Пензенская область | 2008 год | - | 30000 | - | - |
| 212. | Морсовская средняя школа. Многофункциональный зал, Земетчинский район, Пензенская область | 2008 год | - | 10500 | - | - |
| 213. | Кочалейская основная школа. Многофункциональный зал, Каменский район, Пензенская область | 2008 год | - | 11500 | - | - |
| 214. | Школа № 10. Многофункциональный зал, г. Пенза | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 215. | Школа № 45. Многофункциональный зал, г. Пенза | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 216. | Наровчатская средняя школа. Бассейн, с. Наровчат, Пензенская область | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 217. | Городищенская средняя школа № 1. Бассейн, с. Городище, Пензенская область | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 218. | Чертковская основная школа. Многофункциональный зал, Бессоновский район, Пензенская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 219. | Лопуховская основная школа. Многофункциональный зал, Бессоновский район, Пензенская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 220. | Татпенделская основная школа. Многофункциональный зал, Кузнецкий район, Пензенская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 221. | Школа № 56. Многофункциональный зал, г. Пенза | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 222. | Школа № 70. Многофункциональный зал, г. Пенза | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 223. | Школа № 40. Многофункциональный зал с бассейном, г. Пенза | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 224. | Нижнеломовская школа № 3. Многофункциональный зал, г. Нижний Ломов, Пензенская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 225. | Пачелмская средняя школа № 2. Многофункциональный зал, пос. Пачелма, Пензенская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 226. | Белынская основная школа. Многофункциональный зал, с. Белынь, Пачелмский район, Пензенская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 227. | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот с отклонениями в развитии. Многофункциональный зал, стадион-площадка, с. Камышла, Камышлинский район, Самарская область | 2009 год | - | - | 27500 | - |
| 228. | Кинельская средняя общеобразовательная школа № 1. Многофункциональный зал, г. Кинель, Самарская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 229. | Челно-Вершинская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал с бассейном, стадион-площадка, с. Челно-Вершины, Челно-Вершинский район, Самарская область | 2009 год | - | - | 70000 | - |
| 230. | Саврушская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, стадион-площадка, с. Савруха, Похвистневский район, Самарская область | 2009 год | - | - | 27500 | - |
| 231. | Сургутская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, стадион-площадка, пос. Сургут, Сергиевский район, Самарская область | 2009 год | - | - | 27500 | - |
| 232. | Шигонская средняя общеобразовательная школа № 1. Многофункциональный зал с бассейном, стадион-площадка, с. Шигоны, Шигонский район, Самарская область | 2009 год | - | - | 70000 | - |
| 233. | Нефтегорская средняя общеобразовательная школа № 2. Многофункциональный зал, г. Нефтегорск, Самарская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 234. | Большеглушицкая средняя общеобразовательная школа № 2. Многофункциональный зал, стадион-площадка, с. Большая Глушица, Большеглушицкий район, Самарская область | 2010 год | - | - | - | 31500 |
| 235. | Шенталинская средняя общеобразовательная школа № 1. Многофункциональный зал с бассейном, станица Шентала, Шенталинский район, Самарская область | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 236. | Красноармейская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Красноармейское, Красноармейский район, Самарская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 237. | Хворостянская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Хворостянка, Хворостянский район, Самарская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 238. | Средняя общеобразовательная школа, Многофункциональный зал с бассейном, г. Чапаевск, квартал 7Б, Самарская область | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 239. | Новокуйбышевская средняя общеобразовательная школа № 20. Многофункциональный зал с бассейном, г. Новокуйбышевск, Самарская область | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 240. | Школа № 56. Многофункциональный зал, г. Саратов, 3-й проезд Строителей, 3 | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 241. | Общеобразовательная школа. Бассейн, пос. Сокол, Саратовская область | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 242. | Профессиональное училище № 18. Стадион-площадка, г. Маркс, ул. Куйбышева, 234, Саратовская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 243. | Детский дом № 2. Многофункциональный зал, г. Саратов, ул. Гвардейская, 7а | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 244. | Профессиональное училище № 53. Стадион-площадка, р.п. Дергачи, пос. Советский, Саратовская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 245. | Санаторная школа-интернат. Многофункциональный зал, г. Хвалынск, ул. Ленина, 40, Саратовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 246. | Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Курчатова в г. Димитровграде, Ульяновская область | 2007 год | 16000 | - | - | - |
| 247. | Физкультурно-спортивный комплекс с пришкольным стадионом по ул. Чапаева в г. Сенгилей, Ульяновская область | 2007 год | 14500 | - | - | - |
| 248. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, пос. Вешкайма, Вешкаймский район, Ульяновская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 249. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Николаевский район, Ульяновская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 250. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Мелекесский район, Ульяновская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 251. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Старокулаткинский район, Ульяновская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 252. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Кузоватовский район, Ульяновская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 253. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Старомайнский район, Ульяновская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 254. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Теренгульский район, Ульяновская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 255. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Базарносызганский район, Ульяновская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 256. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Павловский район, Ульяновская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 257. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Новоспасский район, Ульяновская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 258. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, г. Барыш, Ульяновская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 259. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Цильнинский район, Ульяновская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 260. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Радищевский район, Ульяновская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 261. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Новомалыклинский район, Ульяновская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 262. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Барышский район, Ульяновская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 263. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, г. Новоульяновск, Ульяновская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 264. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Карсунский район, Ульяновская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 265. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, г. Димитровград, Ульяновская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 266. | Средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, Сурский район, Ульяновская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 267. | Средняя общеобразовательная школа № 35. Многофункциональный зал, г. Каменск-Уральский, Свердловская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 268. | Средняя общеобразовательная школа № 108. Многофункциональный зал, г. Екатеринбург | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 269. | Богдановический механико-керамический техникум. Многофункциональный зал, г. Богданович, Свердловская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 270. | Средняя общеобразовательная школа № 11. Многофункциональный зал, г. Ишим, Тюменская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 271. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Большое Сорокино, Сорокинский район, Тюменская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 272. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, пос. Маслянский, Сладковский район, Тюменская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 273. | Упоровская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Упорово, Упоровский район, Тюменская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 274. | Плавательный бассейн, пос. Строителей, г. Миасс, Челябинская область | 2007 год | 17120 | - | - | - |
| 275. | Средняя общеобразовательная школа № 9. Многофункциональный зал, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 276. | Усть-Канская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Усть-Кан, Усть-Канский район, Республика Алтай | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 277. | Блок спортивного зала в с. Ак-Чыраа Овюрского кожууна, Республика Тыва | 2007 год | 10000 | - | - | - |
| 278. | Блок спортивного зала 12х24 м с военным кабинетом в с. Кара-Чыраа Сут-Хольского кожууна, Республика Тыва | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 279. | Сарыг-Сепская средняя общеобразовательная школа № 2. Многофункциональный зал, г. Сарыг-Сеп, Каа-Хемский кожуун, Республика Тыва | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 280. | Хемчикская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Тээли, Бай-Тайгинский кожуун, Республика Тыва | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 281. | Кок-Тейская начальная образовательная школа № 1. Многофункциональный зал, пос. Каа-Хем, Кызылский кожуун, Республика Тыва | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 282. | Тывинский республиканский лицей-интернат. Многофункциональный зал, г. Кызыл, Республика Тыва | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 283. | Туранская средняя общеобразовательная школа № 1. Многофункциональный зал, г. Туран, Пий-Хемский кожуун, Республика Тыва | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 284. | Хор-Тайгинская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Хор-Тайга, Сут-Хольский кожуун, Республика Тыва | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 285. | Самагалтинская средняя общеобразовательная школа № 1. Многофункциональный зал, с. Самагалтай, Тес-Хемский кожуун, Республика Тыва | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 286. | Торгалыгская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Торгалыг, Улуг-Хемский кожуун, Республика Тыва | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 287. | Ак-Талская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Ак-Тал, Чеди-Хольский кожуун, Республика Тыва | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 288. | Средняя общеобразовательная школа № 3. Стадион-площадка, г. Сорск, Республика Хакасия | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 289. | Бирикчульская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Бирикчуль, Аскизский район, Республика Хакасия | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 290. | Реконструкция школы высшего спортивного мастерства по видам борьбы имени Д.Г.Миндиашвили, г. Красноярск | 2007 год | 37500 | - | - | - |
| 291. | Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" в г. Ангарске, в квартале 192, г. Ангарск, Иркутская область | 2007 год | 58000 | 100000 | - | - |
| 292. | Эдучанская средняя общеобразовательная школа. Стадион-площадка, пос. Эдучанка, Усть-Илимский район, Иркутская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 293. | ДЮСШ "Атланты". Многофункциональный зал, г. Иркутск, ул. Академическая, 72 | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 294. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Казачинское, Иркутская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 295. | Комплексная ДЮСШ олимпийского резерва "Ангара". Стадион-площадка, г. Ангарск, Иркутская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 296. | Общеобразовательная школа на 22 класса в 14-м военном городке. Бассейн, г. Омск | 2007 год | 50000 | - | - | - |
| 297. | Крытый каток с искусственным льдом, стадион "Энергия", г. Омск | 2007 год | 77500 | - | - | - |
| 298. | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным залом в р.пос.Знаменское, Омская область | 2007 год | 14500 | - | - | - |
| 299. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в р.п.Саргатское, Омская область | 2008 год | - | 40000 | - | - |
| 300. | Крытый хоккейный корт в р.пос.Знаменское, Омская область | 2008 год | - | 8000 | - | - |
| 301. | Гимназия имени А.М.Горького. Бассейн, пос. Москаленки, Омская область | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 302. | Детский юношеский клуб физической подготовки. Стадион-площадка, пос. Горьковское, Омская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 303. | Средняя общеобразовательная школа. Бассейн, с. Большие Уки, Омская область | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 304. | Детский юношеский клуб физической подготовки. Стадион-площадка, г. Называевск, Омская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 305. | Общеобразовательная школа. Бассейн, г. Тюкалинск, Омская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 306. | Детский юношеский клуб физической подготовки. Стадион-площадка, с. Нижняя Омка, Омская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 307. | Общеобразовательная школа. Крытый каток с искусственным льдом, пос. Нововаршавка, Омская область | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 308. | Агинская средняя школа № 3. Спортивный зал, пос. Агинское, Агинский Бурятский автономный округ | 2007 год | 33500 | - | - | - |
| 309. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Усть-Нарин, Могойтуйский район, Агинский Бурятский автономный округ | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 310. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Цаган-Оль, Могойтуйский район, Агинский Бурятский автономный округ | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 311. | Средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Ортуй, Могойтуйский район, Агинский Бурятский автономный округ | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 312. | Спортивный зал гимназии в с. Хоро Верхневилюйского улуса, Республика Саха (Якутия) | 2007 год | 17500 | - | - | - |
| 313. | Спортивный зал в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса, Республика Саха (Якутия) | 2007 год | 17500 | - | - | - |
| 314. | Спортивный зал Тыллыминской средней школы в с. Ломтука Мегино-Кангаласского улуса, Республика Саха (Якутия) | 2007 год | 17500 | - | - | - |
| 315. | Намская ДЮСШ. Многофункциональный зал, с. Намцы, Намский улус, Республика Саха (Якутия) | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 316. | Сангарская ДЮСШ. Многофункциональный зал, пос. Сангар, Кобяйский улус, Республика Саха (Якутия) | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 317. | Амгинская педагогическая гимназия. Многофункциональный зал, с. Амга, Амгинский улус, Республика Саха (Якутия) | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 318. | Хампинская средняя общеобразовательная школа им. С.Ф.Гоголева. Многофункциональный зал, с. Хампа, Вилюйский улус, Республика Саха (Якутия) | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 319. | Намская средняя общеобразовательная школа № 2. Многофункциональный зал, с. Намцы, Намский улус, Республика Саха (Якутия) | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 320. | Чурапчинская школа-студия № 1. Многофункциональный зал. Чурапчинский улус, с. Чурапча, Республика Саха (Якутия) | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 321. | Вилюйская гимназия. Многофункциональный зал, г. Вилюйск, пер. П. Семенова, 9, Вилюйский улус, Республика Саха (Якутия) | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 322. | Покровская средняя общеобразовательная школа № 3. Многофункциональный зал, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, 106, Хангаласский улус, Республика Саха (Якутия) | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 323. | Нижне-Бехтянская средняя общеобразовательная школа № 1. Многофункциональный зал, пос. Нижний Бестях, Мегино-Кангаласский улус, Республика Саха (Якутия) | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 324. | Харанская школа-лицей здоровья и спорта. Многофункциональный зал, с. Хара, Мегино-Кангаласский улус, Республика Саха (Якутия) | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 325. | Олекминская ДЮСШ. Многофункциональный зал, г. Олекминск, ул. Молодежная, 14, Олекминский улус, Республика Саха (Якутия) | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 326. | Тойбохойская средняя общеобразовательная школа. Многофункциональный зал, с. Тойбохой, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия) | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 327. | Сунтарская средняя общеобразовательная школа № 1. Многофункциональный зал, с. Сунтар, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия) | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 328. | Сунтарская средняя общеобразовательная школа № 3. Многофункциональный зал, с. Сунтар, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия) | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 329. | Общеобразовательная школа № 2. Многофункциональный зал, с. Чернышевка, Анучинский район, Приморский край | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 330. | ДЮКФП "Юность". Бассейн, с. Черниговка, ул. Буденного, Приморский край | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 331. | ДЮСШ. Многофункциональный зал, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, Приморский край | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 332. | Средняя общеобразовательная школа № 251. Многофункциональный зал с бассейном, г. Фокино, ул. Клубная, 2, Приморский край | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 333. | ДЮСШ "Ливадия". Многофункциональный зал, пос. Ливадия, Находкинский городской округ, Приморский край | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 334. | Модульный спортивный зал по пер. Молдавскому в Индустриальном районе, г. Хабаровск | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 335. | Средняя общеобразовательная школа № 11. Многофункциональный зал, Южный округ, г. Хабаровск | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 336. | Средняя общеобразовательная школа № 14. Стадион-площадка, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, 1, Хабаровский край | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 337. | Средняя общеобразовательная школа № 23. Многофункциональный зал, г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Октябрьский, 19, Хабаровский край | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 338. | Средняя образовательная школа № 1. Стадион-площадка, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 339. | Гимназия № 1. Многофункциональный зал, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 340. | Средняя образовательная школа № 2. Стадион-площадка, г. Поронайск, Сахалинская область | 2010 год | - | - | - | 10000 |
| 341. | Детско-юношеская спортивная школа. Многофункциональный зал, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 81а, Еврейская автономная область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 342. | Центр детского творчества муниципального образования "Октябрьский район". Многофункциональный зал, с. Амурзет, Еврейская автономная область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 343. | Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования "Облученский район". Многофункциональный зал, г. Облучье, ул. Денисова, 34, Еврейская автономная область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 2. Массовый спорт по месту жительства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 929500 | 2108100 | 2020000 | 2296500 |
| 344. | Строительство спортивного центра с бассейном в МКР "Луч", г.Белгород | 2008 год | - | 40000 | - | - |
| 345. | Строительство плавательного бассейна в п.Ракитное Ракитянского района, Белгородская область | 2008 год | - | 30600 | - | - |
| 346. | Спортивный центр с бассейном, г. Брянск | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 347. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Жуковка, Брянская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 348. | Спорткомплекс с плавательным бассейном в г. Боброве Бобровского района, Воронежская область | 2007 год | 20000 | - | - | - |
| 349. | Спортивно-оздоровительный комплекс на ул. Белинского, 18 в г. Россошь, Воронежская область | 2008 год | - | 55500 | - | - |
| 350. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Пригородный, Калачеевский район, Воронежская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 351. | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в с. Хвастовичи, Калужская область | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 352. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Калуга | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 353. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Мещовск, Калужская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 354. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, Козельский район, Калужская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 355. | Спортивный комплекс, г. Галич, ул. Фестивальная, Костромская область | 2009 год | - | - | 32500 | - |
| 356. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и бассейном, г. Шарья, Костромская область | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 357. | Спортивный комплекс с катком (искусственный лед), г.Курск | 2008 год | - | 60000 | - | - |
| 358. | Спортивный корпус по ул. Высоковольтной в г. Скопине, Рязанская область | 2008 год | 30000 | 30000 | - | - |
| 359. | Физкультурно-спортивный комплекс в пос. Шилово, Рязанская область | 2008 год | - | 60000 | - | - |
| 360. | Спортивный центр с бассейном, г. Михайлов, Рязанская область | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 361. | Спортивный центр с бассейном, г. Рыбное, Рязанская область | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 362. | Спортивный центр с бассейном, р.п. Ермишь, Рязанская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 363. | Спортивный центр с бассейном, г. Ряжск, Рязанская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 364. | Спортивный центр с бассейном, пос. Варские, Рязанский район, Рязанская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 365. | Крытая тренировочная площадка с искусственным льдом по ул. 25 Сентября, г. Смоленск | 2007 год | 60000 | - | - | - |
| 366. | Реконструкция здания и котельной физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Пролетарской, дом 17 в г. Гагарине Смоленской области | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 367. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Десногорск, 2-й микрорайон, Смоленская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 368. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Мордово, Тамбовская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 369. | 2-я очередь строительства Дворца спорта "Юбилейный" в г. Твери | 2007 год | 60000 | - | - | - |
| 370. | Усиление строительных конструкций и корректура рабочего проекта плавательного бассейна в г. Торжке, Тверская область | 2008 год | - | 27600 | - | - |
| 371. | Строительство плавательного бассейна в г. Вышний Волочек по ул. Демьяна Бедного, Тверская область | 2008 год | - | 31600 | - | - |
| 372. | Строительство надстройки над хоккейной площадкой размером 66 х 36 х 7 м в г. Кашине Тверской области | 2008 год | - | 8600 | - | - |
| 373. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Кашин, Тверская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 374. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Молоково, Тверская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 375. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Кимры, Тверская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 376. | Спортивный центр с бассейном, г. Бологое, Тверская область | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 377. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Есинка, Ржевский район, Тверская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 378. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Спирово, Тверская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 379. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Максатиха, Тверская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 380. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Тверь | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 381. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Калязин, Тверская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 382. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Весьегонск, Тверская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 383. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Ефремове Тульской области (корректировка), г. Ефремов, Тульская область | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 384. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Данилов, ул. Циммервальда, 55, Ярославская область | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 385. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Рыбинске на ул. Академика Губкина, Ярославская область | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 386. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Пречистое, Ярославская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 387. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Пошехонье, Ярославская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 388. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Борисоглебский, Ярославская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 389. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Переяславль-Залесский, Ярославская область | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 390. | Спортивный центр с бассейном, г. Углич, Ярославская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 391. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, Ярославская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 392. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Любим, ул. Октябрьская, 20а, Ярославская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 393. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Красные ткачи, ул. Б.Октябрьская, Ярославский район, Ярославская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 394. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Ярославль, ул. Туманова, Ярославская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 395. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Рыбинск, Ярославская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 396. | Спортивно-оздоровительный комплекс, г. Москва, ул. Лебедянская | 2007 год | 17500 | - | - | - |
| 397. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом 36 х 18 м, Москва, Кавказский бульвар | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 398. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом 36 х 18 м, г. Москва, ул. Мосфильмовская, вл. 37 | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 399. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом 36 х 18 м, г. Москва, 1-й Пехотный пер. | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 400. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом 36 х 18 м, г. Москва, г. Зеленоград, мкр.14, корпус 1446 | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 401. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Москва, ул. Донбасская | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 402. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Москва, Керамический проезд | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 403. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Москва, ул. Краснобогатырская | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 404. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Москва, ул. Уссурийская | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 405. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Москва, шоссе Энтузиастов | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 406. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Москва, ул. Уткина | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 407. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Москва, ул. Кусковская | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 408. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Москва, ул. Фестивальная | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 409. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и бассейном, г. Москва, ул. Б.Академическая | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 410. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Москва, ул. Палехская | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 411. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Москва, ул. Заповедная | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 412. | Детский спортивно-оздоровительный центр, с. Ижма, Республика Коми | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 413. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Ухта, Республика Коми | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 414. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Архангельск | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 415. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Архангельск | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 416. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Вельск, Архангельская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 417. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Северодвинск, Архангельская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 418. | Центр здоровья и детского спорта (реконструкция хоккейного корта), пос. Майский, Вологодская область | 2008 год | - | 25300 | - | - |
| 419. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, г. Харовск, Вологодская область | 2008 год | - | 8300 | - | - |
| 420. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями, г. Великий Устюг, Вологодская область | 2009 год | - | - | 27500 | - |
| 421. | Спортивный центр с бассейном, г. Череповец, Вологодская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 422. | Спортивно-тренировочный центр пляжного волейбола круглогодичного цикла, г. Зеленоградск, Калининградская область | 2009 год | - | 80000 | - | - |
| 423. | Спортивный комплекс (1 пусковой комплекс), г. Тихвин, Ленинградская область | 2008 год | 17500 | 37500 | - | - |
| 424. | Спортивный центр с бассейном, г. Подпорожье, просп. Ленина, Ленинградская область | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 425. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, 20, Ленинградская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 426. | Спортивный центр с бассейном, г. Приозерск, ул. Калинина, 41а, Ленинградская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 427. | Спортивный центр с бассейном, г. Лодейное Поле, ул. Коммунаров, 6, Ленинградская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 428. | Спортивный центр с бассейном, г. Луга, ул. Миккели, 7а, Ленинградская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 429. | Универсальный спортзал с детским ледовым полем, г. Мурманск, ул. Челюскинцев | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 430. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, ЗАТО Скалистый, пос. Оленья Губа, Мурманская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 431. | Физкультурно-оздоровительный комплекс, с. Экажево, Республика Ингушетия | 2008 год | - | 23500 | - | - |
| 432. | Специализированный спортивный зал бокса, г. Назрань, Республика Ингушетия | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 433. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и бассейном, с. Мужичи, Сунженский район, Республика Ингушетия | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 434. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и бассейном, с. Учкекен, Карачаево-Черкесская Республика | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 435. | Реконструкция спортивного комплекса "Олимп" ("Труд"), г. Владикавказ, ул. Шмулевича, Республика Северная Осетия - Алания | 2009 год | 21000 | 34800 | - | - |
| 436. | Дворец единоборств "Дзю-До", г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 437. | Реконструкция дома культуры на 700 мест под спортивно-оздоровительный комплекс и культурно-деловой центр в кв. 74 ст. Кущевской по ул. Ленина, 16, ст. Кущевская, Краснодарский край | 2007 год | 17500 | - | - | - |
| 438. | Спортивный комплекс, г. Гулькевичи, ул. Торговая, Краснодарский край | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 439. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Геленджик, Краснодарский край | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 440. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Лабинск, Краснодарский край | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 441. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и бассейном, г. Апшеронск, ул. Спорта, Апшеронский район, Краснодарский край | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 442. | Спортивное ядро с трибуной на 3000 мест в парке, с. Курсавка, Андроповский район, Ставропольский край | 2008 год | - | 10000 | - | - |
| 443. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Грачевка, ул. Ставропольская, 9, Ставропольский край | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 444. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Курсавка, Андроповский район, Ставропольский край | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 445. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.пос.Светлый Яр, Волгоградская область | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 446. | Спортивный комплекс с универсальным спортивным залом 42х18 м и бассейном с ванной 25х11 м по ул.Родина в г.Котельниково, Волгоградская область | 2008 год | - | 44000 | - | - |
| 447. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом 48х24м , трибунами на 1000 мест и бассейном с ванной 25х14м, г. Ростов-на-Дону, ул. 26 июня, 103 | 2008 год | - | 35000 | - | - |
| 448. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, Матвеево-Курганский район, Ростовская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 449. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Семикаракорск, Ростовская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 450. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, станица Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 451. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, Первомайский район, г. Ростов-на-Дону | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 452. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Таганрог, Ростовская область | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 453. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Покровское, Неклиновский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 454. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, Октябрьский район, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 455. | Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 456. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Азов, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 457. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Зверево, Ростовская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 458. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Баймак, Республика Башкортостан | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 459. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и бассейном, с. Шаран, Республика Башкортостан | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 460. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и бассейном, с. Киргиз-Мияки, Республика Башкортостан | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 461. | Блок спортивного зала при Доме культуры на 300 мест в с. Кукнур МО "Сернурский муниципальный район", Республика Марий Эл | 2007 год | 915 | - | - | - |
| 462. | Бассейн по ул. К.Маркса, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 2007 год | 40000 | - | - | - |
| 463. | Плавательный бассейн в г. Козьмодемьянске, Республика Марий Эл | 2007 год | 31600 | - | - | - |
| 464. | 50-метровый плавательный бассейн по ул. Вашская в г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 2008 год | - | 41000 | - | - |
| 465. | Стадион-площадка в г.Йошкар-Оле, Республика Марий Эл | 2008 год | - | 10000 | - | - |
| 466. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Медведево, Медведевский район, Республика Марий Эл | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 467. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Шойбулак, Медведевский район, Республика Марий Эл | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 468. | Ледовый дворец в г. Саранске, Республика Мордовия | 2007 год | 60000 | - | - | - |
| 469. | Крытый каток с искусственным льдом (стадион Лисма - Светотехника), г. Саранск, Республика Мордовия | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 470. | Стадион водных видов спорта, г. Саранск, Республика Мордовия | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 471. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр. 4-5, г. Елабуга, Республика Татарстан | 2007 год | 40000 | - | - | - |
| 472. | Спортивно-оздоровительный комплекс для пос. г.т. Камское Устье и Камско-Устьинского района Республики Татарстан, Республика Татарстан | 2008 год | - | 60000 | - | - |
| 473. | Многофункциональный спортивный зал, г.Елабуга, Республика Татарстан | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 474. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и бассейном, г. Казань, ул. Х.Такташа, 81, Республика Татарстан | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 475. | Стадион-площадка, г. Агрыз, ул. Чапаева, 95, Республика Татарстан | 2009 год | - | - | 10000 | - |
| 476. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Чистополь, 2-й микрорайон, Чистопольский район, Республика Татарстан | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 477. | Спортивный центр с бассейном, пос. Лаишево, Республика Татарстан | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 478. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и бассейном, г. Зеленодольск, Республика Татарстан | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 479. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Балезино, Удмуртская Республика | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 480. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Алнаши, Удмуртская Республика | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 481. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики. Спортивный корпус с плавательным бассейном, Чувашская Республика | 2007 год | 46185 | - | - | - |
| 482. | Физкультурно-спортивный комплекс в с. Батырево Чувашской Республики | 2007 год | 18800 | - | - | - |
| 483. | Физкультурно-спортивный комплекс в с. Канаш Канашского района, Чувашская Республика | 2007 год | 38900 | - | - | - |
| 484. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Шумерля, Чувашская Республика | 2007 год | 40000 | - | - | - |
| 485. | Физкультурно-спортивный комплекс в с. Шемурша Шемуршинского района, Чувашская Республика | 2008 год | - | 34000 | - | - |
| 486. | Реконструкция сельского Дома культуры под физкультурно-спортивный комплекс в с. Моргауши Моргаушского района, Чувашская Республика | 2008 год | - | 40000 | - | - |
| 487. | Культурно-оздоровительный центр в с.Торханы Шумерлинского района, Чувашская Республика | 2008 год | - | 14100 | - | - |
| 488. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Козловка, Чувашская Республика | 2008 год | - | 60000 | - | - |
| 489. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Урмары Чувашской Республики. Плавательный бассейн, пос. Урмары, Чувашская Республика | 2008 год | - | 40000 | - | - |
| 490. | Физкультурно-спортивный комплекс в г.Ядрин, Чувашская Республика | 2008 год | - | 60000 | - | - |
| 491. | Физкультурно-спортивный комплекс в с. Аликово Аликовского района, Чувашская Республика | 2008 год | - | 49400 | - | - |
| 492. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и бассейном, г. Мариинский Посад, Чувашская Республика | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 493. | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном, пос. Вурнары, Чувашская Республика | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 494. | Физкультурно-спортивный комплекс, с. Красные Четаи, Чувашская Республика | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 495. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне "Галанино", г. Городец, Нижегородская область | 2008 год | 35000 | - | - | - |
| 496. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном, г. Балахна, Нижегородская область | 2008 год | - | 40000 | - | - |
| 497. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Первомайск, Нижегородская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 498. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Саров, Нижегородская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 499. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом, с.Матвеевка, Оренбургская область | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 500. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом, с. Курманаевка, Оренбургская область | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 501. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом, с. Александровка, Оренбургская область | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 502. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом, г. Абдулино, Оренбургская область | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 503. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом, пос. Домбаровка, Оренбургская область | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 504. | Спортивный центр с плавательным бассейном, с. Асекеево, Оренбургская область | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 505. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Октябрьское, Оренбургская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 506. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Соль-Илецк, Оренбургская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 507. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Переволоцкий, Оренбургская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 508. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Кузнецке, Пензенская область | 2007 год | 23000 | - | - | - |
| 509. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Кузнецк, Пензенская область | 2008 год | - | 60000 | - | - |
| 510. | Спортивный центр с бассейном г. Сердобск, Пензенская область | 2008 год | - | 31500 | - | - |
| 511. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Каменка, Пензенская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 512. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Заречный, Пензенская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 513. | Спортивный центр с бассейном, р.п. Мокшан, Пензенская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 514. | Физкультурно-спортивный комплекс с плавательным бассейном в г. Октябрьске, Самарская область | 2008 год | - | 40000 | - | - |
| 515. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Алексеевка, Самарская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 516. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Кротовка, Кинель-Черкасский район, Самарская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 517. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Тимашево, Кинель-Черкасский район, Самарская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 518. | Спортивный центр с бассейном, пос. Усть-Кинельский, г. Кинель, Самарская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 519. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, р.п. Духовницкое, Саратовская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 520. | Физкультурно-оздоровительный комплекс, просп. Ульяновский, Заволжский район, г. Ульяновск | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 521. | Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Ульяновск, ул. Шолмова | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 522. | Спортивный центр с универсальным игровым залом "Винновка", г. Ульяновск | 2010 год |  |  |  | 17500 |
| 523. | Спортивный комплекс в с. Исетское, Тюменская область | 2007 год | 40000 | - | - | - |
| 524. | Спортивный комплекс в с. Нижняя Тавда, Нижнетавдинский район, Тюменская область | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 525. | Спортивный комплекс в пос. Богадинский, Тюменский район, Тюменская область | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 526. | Крытый каток с искусственным льдом в г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2008 год | - | 60000 | - | - |
| 527. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в пос. Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2008 год | - | 60000 | - | - |
| 528. | Спортзал для мини-футбола в г. Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 529. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями в г. Мегионе, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 2008 год | - | 27500 | - | - |
| 530. | Спортивный центр с плавательным бассейном в пос. Лыхма Белоярского района, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 2008 год | - | - | 40000 | - |
| 531. | Культурно-спортивный комплекс в с. Саратан Улаганского района, Республика Алтай | 2008 год | - | 12000 | - | - |
| 532. | Спортивная база, п. Аршан Тункинского района Республики Бурятия | 2008 год | - | 16800 | - | - |
| 533. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, местность Хойто-Гол, Окинский район, Республика Бурятия | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 534. | Спортивный центр с бассейном, пос. Заречный, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 535. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Кяхта, Республика Бурятия | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 536. | Спортивный центр с универсальным игровым залом на озере Щучье, Селенгинский район, Республика Бурятия | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 537. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Максимиха, Баргузинский район, Республика Бурятия | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 538. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Эрзин, Эрзинский кожуун, Республика Тыва | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 539. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Шагонар, Улуг-Хемский кожуун, Республика Тыва | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 540. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Тээли, Бай-Тайгинский кожуун, Республика Тыва | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 541. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Сарыг-Сеп, Каа-Хемский кожуун, Республика Тыва | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 542. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Копьёво, Орджоникидзевский район, Республика Хакасия | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 543. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Аскиз, Республика Хакасия | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 544. | Стадион, г. Саянск, Иркутская область. Реконструкция | 2009 год | - | 10000 | - | - |
| 545. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями, г. Ангарск, Иркутская область | 2010 год | - | - | - | 31500 |
| 546. | Многофункциональный зал с плавательным бассейном, г. Зима, Иркутская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 547. | Крытый каток с искусственным льдом (стадион "Химик"), г. Кемерово | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 548. | Крытый каток с искусственным льдом, р.пос.Чик, Новосибирская область | 2007 год | 29000 | - | - | - |
| 549. | Спортивный комплекс по ул.Лазурная, (10) в Октябрьском районе, г.Новосибирск | 2008 год | - | 59500 | - | - |
| 550. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, р.пос. Кормиловка, Омская область | 2007 год | 22700 | - | - | - |
| 551. | Спортивная арена на стадионе "Сибирский Нефтяник", г. Омск, просп. Мира, 13 | 2007 год | 19800 | - | - | - |
| 552. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Исилькуль, Омская область | 2007 год | 27500 | - | - | - |
| 553. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Исилькуль, Омская область | 2007 год | 120000 | - | - | - |
| 554. | Стадион-площадка, г.Исилькуль, Омская область | 2008 год | - | 10000 | - | - |
| 555. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Называевск, Омская область | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 556. | Спортивный центр с бассейном 50 м, г. Омск, микрорайон "Прибрежный" | 2009 год | - | - | 50000 | - |
| 557. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Омск, просп. Мира, 1А | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 558. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Омск, ул. Конева | 2009 год | - | - | 60000 | - |
| 559. | Спортивный центр с бассейном, р.п. Черлак, Омская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 560. | Спортивный центр с бассейном, р.п. Полтавка, Омская область | 2010 год | - | - | - | 40000 |
| 561. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Усть-Ишим, Омская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 562. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Омск, просп. Мира, 98 | 2010 год | - | - | - | 60000 |
| 563. | Спортивный комплекс "Высокогорье" (I очередь строительства), г. Чита | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 564. | Физкультурно-восстановительный центр (III очередь) стадиона "Юность", г. Чита | 2007 год | 17500 | - | - | - |
| 565. | Спортивный комплекс, пос. Могойтуй, Агинский Бурятский автономный округ | 2007 год | 17600 | - | - | - |
| 566. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Дульдурга, Агинский Бурятский автономный округ | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 567. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Кункур, Агинский Бурятский автономный округ | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 568. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Чокурдах, Аллаиховский улус, Республика Саха (Якутия) | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 569. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Бердигестях, Горный улус, Республика Саха (Якутия) | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 570. | Спортивный зал в с. Диринг Чурапчинского улуса, Республика Саха (Якутия) | 2008 год | - | 17500 | - | - |
| 571. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Вилюйск, Вилюйский улус, Республика Саха (Якутия) | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 572. | Спортивный центр с бассейном, с. Чурапча, Чурапчинский улус, Республика Саха (Якутия) | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 573. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Большой Камень, Приморский край | 2008 год | - | 60000 | - | - |
| 574. | Плавательный бассейн в г.Партизанске, Приморский край | 2008 год | - | 40000 | - | - |
| 575. | Спортивный центр с плавательным бассейном, г. Артем, Приморский край | 2009 год | - | - | 40000 | - |
| 576. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Новопокровка, ул. Советская, Красноармейский район, Приморский край | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 577. | Спортивный центр с универсальным игровым залом с. Вольно-Надеждинское, ул. Дрегиса, 3а, Приморский край | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 578. | Спортивный центр в Центральном округе, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | 2007 год | 17500 | - | - | - |
| 579. | Спортивный центр с плавательным бассейном, г.Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край | 2009 год | - | 40000 | - | - |
| 580. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г.Николаевск-на-Амуре , Хабаровский край | 2009 год | - | - | 17500 | - |
| 581. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область | 2010 год | - | - | - | 17500 |
| 582. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и бассейном, г. Анива, Сахалинская область | 2010 год | - | - | - | 60000". |

4. Приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к федеральной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(в редакции постановления Правительства

Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 567)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов по направлению "Спорт высших достижений", подлежащих финансированию

за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| Наименование объекта |  | Срок ввода в действие | Государственные капитальные вложения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| I. Спортивная база для олимпийского резерва (модернизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный институт физической культуры", г. Воронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство учебно-спортивного комплекса | 2009 год | 51000 | 60000 | 35000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное училище олимпийского резерва г. Бронницы Московской области", г. Бронницы, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений - всего | 2008 год | 39000 | 16893,95 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3000 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное среднее профессиональное училище олимпийского резерва г. Щелково Московской области", г. Щелково, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция зданий и спортсооружений - всего | 2009 год | 13000 |  | 160000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма", г. Смоленск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция зданий и спортсооружений - всего | 2010 год | 10000 | 18000 | 16900 | 3500 | 19250 |  |  |  |  |  |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция существующего велотрека в г. Туле (западная трибуна, переход). Инженерное обеспечение и противопожарные мероприятия, г. Тула | 2008 год |  | 20000 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Новомосковский колледж физической культуры и спорта", г. Новомосковск, Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2008 год | 5 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма", г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция зданий и спортсооружений - всего | 2014 год |  |  |  |  |  |  | 37000 | 15000 | 23000 |  |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 1500 |  |  |
| 8. | Реконструкция республиканского лыжного комплекса им. Р.П.Сметаниной, гостиница и коттеджный поселок, г. Сыктывкар, Республика Коми | 2006 год | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П.Ф.Лесгафта", г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений - всего | 2015 год | 3000 |  | 5000 |  |  | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 19000 |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Спортивный комплекс с искусственным льдом, г. Санкт-Петербург, в Приморском административном районе, оз. Долгое, кв. 30А, корп.21, 2 этап, г. Санкт-Петербург | 2006 год | 179200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений - всего | 2011 год |  |  |  |  |  | 37000 |  |  |  |  |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 12. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Краснодарское государственное училище олимпийского резерва", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство зданий и спортсооружений - всего | 2008 год | 14000 | 18500 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14000 | 18500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Центр олимпийской подготовки "Верхняя база", г. Кисловодск, Ставропольский край | 2015 год |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 |
| 14. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская государственная академия физической культуры", г. Волгоград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция спортсооружений - всего | 2010 год | 19800 | 6650 | 31900 | 3500 | 19250 |  |  |  |  |  |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 6650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Реконструкция спорткомплекса "Гребной канал "Дон" (1-й пусковой комплекс), г. Ростов-на-Дону | 2006 год | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Камский государственный институт физической культуры, г. Набережные Челны, Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2008 год |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Реконструкция трамплина К-110, г. Нижний Новгород | 2008 год | 36200 | 9000 | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования - Чайковский государственный институт физической культуры (учебно-спортивный комплекс в спортзоне Основного района г. Чайковского), г. Чайковский, Пермская область | 2006 год | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Зауральский колледж физической культуры и здоровья", г. Шадринск, Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2008 год | 10800 | 15000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет физической культуры", г. Челябинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2008 год | 95100 | 42900 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Легкоатлетический стадион (3-я очередь, учебно-тренировочный корпус с факелом олимпийского огня), пр. Ленина, 84, г. Челябинск | 2007 год | 30000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Иркутский техникум физической культуры", г. Иркутск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений - всего | 2015 год | 40000 | 50000 | 135000 | 8000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Г. Братск, Иркутская область. Комплекс зимних спортивных сооружений | 2010 год | 29500 | 45500 | 55000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 24. | Комплекс для зимних видов спорта, г. Междуреченск, Кемеровская область | 2006 год | 31000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", г. Омск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2008 год | 9100 | 89490 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Центр подготовки лыжников, г. Алдан, Республика Саха (Якутия) | 2008 год | 30000 | 30000 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Приморское государственное училище олимпийского резерва", г. Владивосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений - всего | 2010 год | 15000 | 21000 | 40000 | 3000 | 3500 |  |  |  |  |  |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Северный колледж физической культуры и спорта", г. Мончегорск, Мурманская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений - всего | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 705500 | 462933,95 | 623000 | 65000 | 60000 | 50000 | 50000 | 50000 | 34000 | 25000 |
| II. Антидопинговый центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Федеральное государственное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта", г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция здания (блок Б), г. Москва | 2006 год | 21200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование антидопингового центра |  | 136800 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 158000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  |
| III. Спортивные базы (реконструкция, строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Федеральное государственное унитарное предприятие Учебно-тренировочный центр "Новогорск", пос. Новогорск, Химкинский район, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений - всего | 2015 год | 180000 | 120000 | 120000 | 25000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  | 19100 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Федеральное государственное унитарное предприятие Республиканский Олимпийский центр "Озеро Круглое", п/о Озерецкое, Дмитровский район, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция Центральной базы конькобежного спорта с искусственной конькобежной дорожкой в г. Коломне Московской области | 2006 год | 230125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений - всего | 2015 год | 350175 | 577148,75 | 459000 | 55000 | 50000 | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | 15000 |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  | 16900 | 133659,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Федеральное государственное унитарное предприятие Республиканская учебно-тренировочная база, г. Руза, с. Волынщино, Рузский район, Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2015 год | 60000 | 7033,30 |  |  |  | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 5000 |
| 33. | Федеральное государственное унитарное предприятие Республиканская учебно-тренировочная база "Ока", г. Алексин, Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе для паралимпийских и сурдолимпийских сборных команд России - всего | 2015 год | 80000 | 107324 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Южный федеральный центр спортивной подготовки", г. Сочи, Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция зданий и спортсооружений - всего | 2015 год | 53000 | 325000 | 237000 |  |  | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | из них проектно-изыскательские работы |  | 28300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 953300 | 1136506,05 | 816000 | 80000 | 70000 | 70000 | 70000 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  | Итого |  | 1816800 | 1599440 | 1439000 | 195000 | 130000 | 120000 | 170000 | 100000 | 84000 | 75000". |

5.  В приложении № 5 к указанной Программе:

а) в позиции 1 цифры "58056" заменить цифрами "57718,2", цифры "28751,8" заменить цифрами "28414";

б) в позиции 2 цифры "41910,7" заменить цифрами "42128,6", цифры "18416,9" заменить цифрами "18634,8";

в) в позиции "Всего по направлению" цифры "101188,7" заменить цифрами "101068,8", цифры "48146,7" заменить цифрами "48026,8";

г) в позиции "федеральный бюджет" раздела II цифры "5828,3" заменить цифрами "5948,2".

_____________