УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 12 августа 2008 г. № 1178-р

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в паспорт инвестиционного проекта

"Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

в г. Нижнекамске", реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации

Изложить паспорт инвестиционного проекта в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2006 г. № 1708-р

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации

от 12 августа 2008 г. № 1178-р)

# П А С П О Р Т

комплексного инвестиционного проекта "Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в

г. Нижнекамске", реализуемого при государственной поддержке

за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование комплексного инвестиционного проекта - "Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске".

Наименования инвестиционных проектов, входящих в комплексный инвестиционный проект:

"Внеплощадочные железнодорожные пути комплекса заводов в г. Нижнекамске";

"Магистральный нефтепровод "Насосная перекачивающая станция Калейкино - Нижнекамский НПЗ";

"Реконструкция магистрального нефтепродуктопровода "Нижнекамск - Альметьевск - Кстово".

Срок реализации - 2006 - 2010 годы.

2. Государственный координатор комплексного инвестиционного проекта - Министерство энергетики Российской Федерации.

3. Ответственные исполнители комплексного инвестиционного проекта - Министерство энергетики Российской Федерации и Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

4. Участник комплексного инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Татнефть".

5. Цели комплексного инвестиционного проекта:

строительство в г. Нижнекамске комплекса высокотехнологичных нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов с годовым объемом 7 млн. тонн нефти;

строительство объектов инфраструктуры (железная дорога, магистральные нефтепровод и  нефтепродуктопровод).

6. Утвержденная сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС):

112705 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

130297 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

7. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 8 июня 2006 г. № 1688-06/ГГЭ-3686/02.

8. Сведения об инвестиционном консультанте - HSBC Bank plc, Level 17,8 Canada Square, London E14 5HQ.

9. Форма предоставления государственной поддержки  - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС):

14730 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

16512 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

10. Срок окупаемости комплексного инвестиционного проекта - 9 лет 5 месяцев с начала реализации проекта.

11. Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

12. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты комплексного инвестиционного проекта - 100 процентов прав на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

13. Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

14. Паспорта инвестиционных проектов, реализуемых
в рамках комплексного инвестиционного проекта, приведены в приложениях № 3, 4 и 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту комплексного инвестиционного

проекта "Комплекс нефтеперерабатывающих и

нефтехимических заводов в г. Нижнекамске"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

| Этапы реализации комплексного инвестиционного проекта | Сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта | Источники финансирования комплексного инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджетов субъектов Российской Федерации | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года |
| Комплексный инвестиционный проект - всего | 112 705 | 130 297 | 15 786 | 16 570 | 82 189 | 97 215 | - | - | 14 730 | 16 512 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 год | 5 544 | 5 544 | 5 544 | 5 544 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 год | 14 061 | 15 017 | 10 242 | 11 026 | 3 819 | 3 991 | - | - | 2 090 | 2 130 |
| 2008 год | 26 540 | 29 602 | - | - | 21 513 | 24 214 | - | - | 6 597 | 7 288 |
| 2009 год | 60 940 | 72 869 | - | - | 51 237 | 61 745 | - | - | 5 739 | 6 694 |
| 2010 год | 5 620 | 7 265 | - | - | 5 620 | 7 265 | - | - | 304 | 400 |
| I этап. 1-й пусковой комплекс |
| Всего | 65 703 | 74 966 | 15 527 | 16 311 | 50 176 | 58 655 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 год | 5 285 | 5 285 | 5 285 | 5 285 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 год | 12 416 | 13 303 | 10 242 | 11 026 | 2 174 | 2 277 | - | - | - | - |
| 2008 год | 19 252 | 21 704 | - | - | 19 252 | 21 704 | - | - | - | - |
| 2009 год | 28 750 | 34 674 | - | - | 28 750 | 34 674 | - | - | - | - |
| II этап. 2-й пусковой комплекс |
| Всего | 17 446 | 20 961 | 259 | 259 | 17 187 | 20 702 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 год | 259 | 259 | 259 | 259 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 год | 138 | 145 | - | - | 138 | 145 | - | - | - | - |
| 2008 год | 38 | 43 | - | - | 38 | 43 | - | - | - | - |
| 2009 год | 17 011 | 20 514 | - | - | 17 011 | 20 514 | - | - | - | - |
| III этап. 3-й пусковой комплекс |
| Всего | 9 717 | 12 031 | - | - | 9 717 | 12 031 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 год | 1 041 | 1 090 | - | - | 1 041 | 1 090 | - | - | - | - |
| 2008 год | 120 | 136 | - | - | 120 | 136 | - | - | - | - |
| 2009 год | 2 936 | 3 540 | - | - | 2 936 | 3 540 | - | - | - | - |
| 2010 год | 5 620 | 7 265 | - | - | 5 620 | 7 265 | - | - | - | - |
| IV этап. Объекты инфраструктуры |
| Всего | 19 839 | 22 339 | - | - | 5 109 | 5 827 | - | - | 14 730 | 16 512 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 год | 466 | 479 | - | - | 466 | 479 | - | - | 2 090 | 2 130 |
| 2008 год | 7 130 | 7 719 | - | - | 2 103 | 2 331 | - | - | 6 597 | 7 288 |
| 2009 год | 12 243 | 14 141 | - | - | 2 540 | 3 017 | - | - | 5 739 | 6 694 |
| 2010 год | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 400 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту комплексного инвестиционного проекта

"Комплекс нефтеперерабатывающих

и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске"

| Этапы реализации комплексного инвестиционного проекта | Ожидаемый результат реализации этапа комплексного инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Строительство нефтеперерабатывающего завода первичной переработки нефти |
| 2006 год | подготовка проекта строительства |
| 2007 год | разработка проектной документации на стадии проекта, рабочее проектирование 1-го пускового комплекса, организация поставок оборудования с длительным сроком изготовления |
| 2008 год | организация поставок оборудования с обычным сроком изготовления, строительство 1-го пускового комплекса с объектами общезаводского хозяйства |
| 2009 год | строительство 1-го пускового комплекса с объектами общезаводского хозяйства, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса |
| II этап. Строительство комплекса глубокой переработки |
| 2006 год | подготовка проекта строительства комплекса |
| 2007 год | разработка проектной документации на стадии проекта |
| 2008 год | рабочее проектирование |
| 2009 год | строительство и ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса |
| III этап. Строительство нефтехимического комплекса |
| 2007 - 2008 годы | разработка проектной документации на стадии проекта |
| 2009 год | рабочее проектирование |
| 2010 год | строительство и ввод в эксплуатацию 3-го пускового комплекса |
| IV этап. Строительство объектов инфраструктуры (железная дорога, магистральные нефтепровод и нефтепродуктопровод) |
| 2007 год | по нефтепроводу - проектирование, подготовка строительства по всей линейной части; |
|  | по нефтепродуктопроводу - проектирование, подготовка строительства головной перекачивающей станции Нижнекамск-2, узлов приема и учета нефтепродуктов; |
|  | по железной дороге - проектирование, начало строительства железной дороги (соединительный путь станция Биклянь - станция Предкомбинатская - станция Тунгуча), переустройство эстакад продуктопроводов, магистрального этиленопровода |
| 2008 год | по нефтепроводу - начало строительства по всей линейной части, переход через р. Зай, продолжение строительства приемо-сдаточного пункта нефти, расширение перекачивающей станции Калейкино; |
|  | по нефтепродуктопроводу - начало строительства головной перекачивающей станции Нижнекамск-2, узлов приема и учета нефтепродуктов; |
|  | по железной дороге - продолжение строительства железной дороги (соединительный путь станция Биклянь - станция Предкомбинатская - станция Тунгуча), переустройство эстакад продуктопроводов, магистрального этиленопровода |
| 2009 год | по нефтепроводу - начало строительства по всем объектам согласно проектной документации, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию; |
|  | по нефтепродуктопроводу - окончание строительства продуктопровода по всем объектам согласно проектной документации, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию; |
|  | по железной дороге - продолжение строительства железной дороги к промышленной площадке комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, железнодорожного моста через р. Тунгучу, строительство новых парков железнодорожных станций Предкомбинатская и Тунгуча, ввод в эксплуатацию путевой части, завершение строительства железной дороги, служебно-технических объектов связи, централизации и блокировки, охраны и др. согласно проектной документации |
| 2010 год | по железной дороге - ввод в эксплуатацию |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту комплексного инвестиционного проекта "Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске"

П А С П О Р Т

инвестиционного проекта "Внеплощадочные железнодорожные

пути комплекса заводов в г. Нижнекамске", реализуемого при

государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование инвестиционного проекта - "Внеплощадочные железнодорожные пути комплекса  заводов в г. Нижнекамске".

Срок реализации - 2007- 2010 годы.

2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

3. Участник инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Татнефть".

Заказчик-застройщик - федеральное государственное унитарное предприятие "Единая группа заказчика" Федерального агентства  железнодорожного транспорта.

4. Цель инвестиционного проекта - строительство в г. Нижнекамске внеплощадочных железнодорожных путей для вывоза продукции  комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС):

3569 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

4060 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 8 июня 2006 г. № 1688-06/ГГЭ-3686/02, заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы (филиал в Республике Татарстан) № 417-07/КГЭ-0372/03 от 1 ноября 2007 г.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - HSBC Bank plc, Level 17,8 Canada Square, London E14 5HQ.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС):

3569  млн. рублей на 1 января 2006 г.;

4060 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта определен в соответствии со сроком окупаемости комплексного инвестиционного проекта и составляет 9 лет 5 месяцев с начала его реализации.

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты инвестиционного проекта - 100 процентов прав на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

12. Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Внеплощадочные железнодорожные пути

комплекса заводов в г. Нижнекамске"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджетов субъектов Российской Федерации | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года |
| Инвестиционный проект - всего | 3 569 | 4 060 | - | - | - | - | - | - | 3 569 | 4 060 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 год | 859 | 875 | - | - | - | - | - | - | 859 | 875 |
| 2008 год | 274 | 302 | - | - | - | - | - | - | 274 | 302 |
| 2009 год | 2 132 | 2 483 | - | - | - | - | - | - | 2 132 | 2 483 |
| 2010 год | 304 | 400 | - | - | - | - | - | - | 304 | 400 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инвестиционного проекта "Внеплощадочные железнодорожные пути комплекса заводов в г. Нижнекамске"

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| 2007 год | проектирование, начало строительства железной дороги, соединительный путь станция Биклянь - станция Предкомбинатская - станция Тунгуча, переустройство эстакад продуктопроводов, магистрального этиленопровода |
| 2008 год | продолжение строительства железной дороги, соединительный путь станция Биклянь - станция Предкомбинатская - станция Тунгуча, переустройство эстакад продуктопроводов, магистрального этиленопровода |
| 2009 год | продолжение строительства железной дороги к промышленной площадке комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, железнодорожного моста через р. Тунгуча, развитие железнодорожных станций Предкомбинатская и Тунгуча, ввод путевой части в эксплуатацию, завершение строительства железной дороги, служебно-технических объектов связи, централизации и блокировки, охраны и др. согласно проектной документации |
| 2010 год | ввод в эксплуатацию |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту комплексного инвестиционного проекта

"Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске"

П А С П О Р Т

инвестиционного проекта "Магистральный нефтепровод "Насосная перекачивающая станция Калейкино - Нижнекамский НПЗ", реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование инвестиционного проекта  -  "Магистральный нефтепровод "Насосная перекачивающая станция Калейкино  - Нижнекамский НПЗ".

Срок реализации - 2007 - 2009 годы.

2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - Министерство энергетики Российской Федерации.

3. Участник инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Татнефть".

4. Цель инвестиционного проекта - строительство в г. Нижнекамске нефтепровода для транспортировки нефти для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов с годовым объемом 7 млн. тонн нефти.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС):

6041 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

6750 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 8 июня 2006 г. № 1688-06/ГГЭ-3686/02, заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы (филиал в Республике Татарстан) № 215-07/КГЭ-0389/02 от 17 июля 2007 г.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - HSBC Bank plc, Level 17,8 Canada Square, London E14 5HQ.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС):

6041 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

6750 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта определен в соответствии со сроком окупаемости комплексного инвестиционного проекта и составляет 9 лет 5 месяцев с начала его реализации.

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты инвестиционного проекта - 100 процентов прав на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

12. Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Магистральный нефтепровод "Насосная перекачивающая станция Калейкино - Нижнекамский НПЗ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджетов субъектов Российской Федерации | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года |
| Инвестиционный проект - всего | 6041 | 6750 | - | - | - | - | - | - | 6041 | 6 750 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 год | 665 | 678 | - | - | - | - | - | - | 665 | 678 |
| 2008 год | 3354 | 3706 | - | - | - | - | - | - | 3354 | 3706 |
| 2009 год | 2022 | 2366 | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2366 |
| 2010 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Магистральный нефтепровод "Насосная перекачивающая станция Калейкино - Нижнекамский НПЗ"

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| 2007 год | проектирование, подготовка строительства по всей линейной части |
| 2008 год | начало строительства по всей линейной части, переход через р. Зай, начало строительства приемо-сдаточного пункта нефти, расширение перекачивающей станции Калейкино |
| 2009 год | окончание строительства нефтепровода по всем объектам согласно проектной документации, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к паспорту комплексного инвестиционного проекта

"Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске"

П А С П О Р Т

инвестиционного проекта "Реконструкция магистрального нефтепродуктопровода "Нижнекамск - Альметьевск - Кстово", реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование инвестиционного проекта - "Реконструкция магистрального нефтепродуктопровода "Нижнекамск - Альметьевск - Кстово".

Срок реализации - 2007 - 2009 годы.

2. Ответственный	 исполнитель инвестиционного проекта - Министерство энергетики Российской Федерации.

3. Участник инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Татнефть".

4. Цель инвестиционного проекта - реконструкция магистрального нефтепродуктопровода "Нижнекамск - Альметьевск - Кстово" для транспортировки нефтепродуктов (дизельного топлива), произведенных комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске, с годовым объемом 2,7 млн. тонн дизельных нефтепродуктов.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС):

5120 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

5702 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 8 июня 2006 г. № 1688-06/ГГЭ-3686/02, заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы (филиал по Республике Татарстан) № 284-07/КГЭ-0221/02 от 31 августа 2007 г.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - HSBC Bank plc, Level 17,8 Canada Square, London E14 5HQ.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС):

5120 млн. рублей на 1 января 2006 г.;

5702 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта определен в соответствии со сроком окупаемости комплексного инвестиционного проекта и составляет 9 лет 5 месяцев с начала его реализации.

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты инвестиционного проекта - 100 процентов прав  на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

12. Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Реконструкция  магистрального нефтепродуктопровода

"Нижнекамск - Альметьевск - Кстово"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджетов субъектов Российской Федерации | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года | на 1 января 2006 г. | на 1 января прогнозного года |
| Инвестиционный проект - всего | 5120 | 5702 | - | - | - | - | - | - | 5120 | 5702 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 год | 566 | 577 | - | - | - | - | - | - | 566 | 577 |
| 2008 год | 2969 | 3280 | - | - | - | - | - | - | 2969 | 3280 |
| 2009 год | 1585 | 1845 | - | - | - | - | - | - | 1585 | 1845 |
| 2010 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Реконструкция магистрального нефтепродуктопровода "Нижнекамск - Альметьевск - Кстово"

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| 2007 год | проектирование, подготовка строительства головной перекачивающей станции Нижнекамск-2, узлов приема и учета нефтепродуктов |
| 2008 год | начало строительства головной перекачивающей станции Нижнекамск-2, узлов приема и учета нефтепродуктов |
| 2009 год | окончание строительства нефтепродуктопровода по всем объектам согласно проектной документации, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию". |

___________