УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 августа 2009 г.  № 1248-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта

«Строительство инженерных, транспортных сетей, зданий и сооружений территории  комплексной застройки жилого района «Юго-Западный-2», г. Белгород», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного

фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - «Строительство инженерных, транспортных сетей, зданий и сооружений территории  комплексной застройки жилого района «Юго-Западный-2», г. Белгород».

Срок реализации - 2008 - 2010 годы.

2. Ответственный исполнитель регионального инвестиционного проекта - правительство Белгородской области.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

инвестор - открытое акционерное общество «Дирекция Юго-Западного района».

4. Цель регионального инвестиционного проекта - строительство инженерных, транспортных сетей, зданий и сооружений для обеспечения комплексной застройки жилого района «Юго-Западный-2», г. Белгород.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

7340,12 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

8826,52 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - положительные заключения Управления государственной экспертизы Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 23 сентября 2008 г. № 31-1-5-1325-660-08, от 23 сентября 2008 г. № 31-1-5-1330-674-08, от 23 сентября 2008 г. № 31-1-5-1331-456-08 и от 5 декабря 2008 г. 
№ 31-1-5-1338-675-08.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - открытое акционерное общество «Банк ВТБ», юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37.

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

824,6 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

968,9 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 4 года с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Белгородской области, - 100 процентов права собственности Белгородской области;

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Строительство инженерных, транспортных сетей, зданий и сооружений территории  комплексной застройки жилого района «Юго-Западный-2», г. Белгород»

# ИСТОЧНИКИ  И  ОБЪЕМЫ

# финансирования регионального инвестиционного проекта «Строительство инженерных, транспортных сетей,

# зданий и сооружений территории  комплексной застройки жилого района «Юго-Западный-2», г. Белгород»

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| Региональный инвестиционный проект - всего | 7340,12 | 8826,52 | 500 | 560,48 | 5372,12 | 6541,14 | 643,4 | 756 | - | - | 824,6 | 968,9 |
| в том числе: |
| 2008 год | 154,39 | 154,39 | 154,39 | 154,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 год | 5687,22 | 6682,48 | 345,61 | 406,09 | 3873,61 | 4551,49 | 643,4 | 756 | - | - | 824,6 | 968,9 |
| 2010 год | 1498,51 | 1989,65 | - | - | 1498,51 | 1989,65 | - | - | - | - | - | - |
| I этап. Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Всего | 5841,61 | 6836,87 | 500 | 560,48 | 3873,61 | 4551,49 | 643,4 | 756 | - | - | 824,6 | 968,9 |
| в том числе: |
| 2008 год | 154,39 | 154,39 | 154,39 | 154,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 год | 5687,22 | 6682,48 | 345,61 | 406,09 | 3873,61 | 4551,49 | 643,4 | 756 | - | - | 824,6 | 968,9 |
| II этап. Ввод в эксплуатацию жилых объектов |
| Всего - 2010 год | 1498,51 | 1989,65 | - | - | 1498,51 | 1989,65 | - | - | - | - | - | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Строительство инженерных, транспортных сетей,

зданий и сооружений территории  комплексной застройки жилого района

«Юго-Западный-2», г. Белгород»

Основные результаты

реализации регионального инвестиционного проекта

«Строительство инженерных, транспортных сетей, зданий и сооружений территории  комплексной застройки жилого района «Юго-Западный-2», г. Белгород»

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап |
| 2008 год | инженерная подготовка территории |
| 2009 год | строительство внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения, в том числе 4 водозаборных скважин глубиной 100 м, водоводов, насосной станции 2-го подъема производительностью 12123,85 куб.м/сут, сетей и сооружений водоснабжения, 2 резервуаров для воды, 2 фильтров поглотителей; |
|  | строительство подъездной дороги протяженностью 2,628 км, магистральной автомобильной дороги регулируемого движения протяженностью 6,5 км |
| 2009 год | строительство внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения, строительство подъездных автомобильных дорог и развязок |
| II этап |
| 2010 год | ввод в эксплуатацию 4-этажных жилых блок-секций общей площадью квартир 119496 кв.м и офисных помещений 45960 кв.м |

____________