УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 августа 2009 г.  № 1250-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта «Создание первой

очереди промышленной зоны «Заволжье», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - «Создание первой очереди промышленной зоны «Заволжье».

Срок реализации - 2009 - 2011 годы.

2. Ответственные исполнители регионального инвестиционного проекта - правительство Ульяновской области, мэрия г. Ульяновска.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

инвестор - общество с ограниченной ответственностью «САБМиллер РУС».

4. Цель регионального инвестиционного проекта -  создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье», строительство на ее территории пивоваренного завода «САБМиллер».

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

3501,74 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

4151,62 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

положительное заключение областного автономного учреждения «Ульяновскгосэкспертиза» от 12 ноября 2008 г. № 73-1-5-0355-08;

положительное заключение федерального государственного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 20 ноября 2008 г. № 751-08/ГГЭ-5755/03.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - Ульяновский региональный филиал открытого акционерного общества «Россельхозбанк», 432063, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15.

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств местного бюджета.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

237,93 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

279,56 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 9 лет с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета г. Ульяновска, - 100 процентов права собственности г. Ульяновска;

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта

«Создание первой очереди промышленной зоны «Заволжье»

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

финансирования регионального инвестиционного проекта

«Создание первой очереди промышленной зоны «Заволжье»

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| Региональный инвестиционный проект - всего | 3501,74 | 4151,62 | 3068 | 3604,9 | - | - | 178,44 | 246,75 | 17,37 | 20,41 | 237,93 | 279,56 |
| в том числе: |
| 2009 год | 3373,04 | 3963,31 | 3068 | 3604,9 | - | - | 49,74 | 58,44 | 17,37 | 20,41 | 237,93 | 279,56 |
| 2011 год | 128,7 | 188,31 | - | - | - | - | 128,7 | 188,31 | - | - | - | - |
| I этап. Создание объектов инвестора |
| Всего - 2009 год | 3068 | 3604,9 | 3068 | 3604,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II этап. Создание объектов инфраструктуры, вторая очередь |
| Всего - 2009 год | 305,04 | 358,41 | - | - | - | - | 49,74 | 58,44 | 17,37 | 20,41 | 237,93 | 279,56 |
| III этап. Создание объектов инфраструктуры, третья очередь |
| Всего - 2011 год | 128,7 | 188,31 | - | - | - | - | 128,7 | 188,31 | - | - | - | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта

«Создание первой очереди промышленной зоны «Заволжье»

# ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

# реализации регионального инвестиционного проекта

«Создание первой очереди промышленной зоны «Заволжье»

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап |
| 2009 год | окончание строительства и запуск пивоваренного завода «САБМиллер» производительностью 3 млн. гектолитров в год со складскими мощностями (собственность открытого акционерного общества «САБМиллер РУС»), располагающегося на земельном участке площадью 38 га, 7-й проезд Инженерный (восточнее 44-го проезда Инженерного), Заволжский район г. Ульяновска |
| II этап |
| 2009 год | строительство второй очереди инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье»: автомобильная дорога «44-й проезд Инженерный» протяженностью 1,04 км (строительство второй очереди); автомобильная дорога «11-й проезд Инженерный» протяженностью 1,9 км; автомобильная дорога «42-й проезд Инженерный» протяженностью 1,27 км; автомобильная дорога «46-й проезд Инженерный» протяженностью 0,68 км (строительство первой очереди); автомобильная дорога «7-й проезд Инженерный» протяженностью 0,963 км; водопровод-1 (строительство второй очереди); |
|  | ливневая канализация К2-1; ливневая канализация К2-2; ливневая канализация 42; строительство канализационной насосной станции; наружное освещение |
| III этап |
| 2011 год | строительство второй очереди инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье»: автомобильная дорога «7-й проезд Инженерный» протяженностью 0,998 км; автомобильная дорога «46-й проезд Инженерный» протяженностью 0,32 км (строительство второй очереди); водопровод-2; газопровод-1 и газопровод-2 давлением 0,6 Мпа диаметром 400 мм (строительство третьей очереди) |

____________