УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 11 октября 2010 г.  № 1713-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по развитию производства сжиженного природного газа

на полуострове Ямал

|  | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация пилотного проекта по производству сжиженного природного газа |
| 1. | Землеустроительные работы | 2012 год | открытое акционерное общество "НОВАТЭК", координатор - Минэнерго России |
| 2. | Подготовка рабочей документации | 2012 - 2016 годы |  |
| 3. | Строительство завода (1-я очередь) | 2012 - 2016 годы |  |
| 4 | Строительство завода (2-я очередь) | 2013 - 2017 годы |  |
| 5. | Строительство завода (3-я очередь) | 2014 - 2018 годы |  |
| II. Меры по обеспечению транспортной логистики |
| 6. | Определение технических требований к судам, маршрутов транспортировки, объемов грузопотоков | ноябрь 2010 г. | открытое акционерное общество "НОВАТЭК", открытое акционерное общество "Совкомфлот", координатор - Минтранс России, Минпромторг России |
| 7. | Обеспечение поставок на полуостров Ямал судами торгового флота материально-технических ресурсов в соответствии с номенклатурными позициями и сроками поставок согласно проекту по производству сжиженного природного газа (СПГ) | IV квартал 2010 г. | открытое акционерное общество "Совкомфлот", открытое акционерное общество "НОВАТЭК", координатор - Минтранс России, Минпромторг России |
| 8. | Обеспечение вывоза углеводородного сырья (сжиженный природный газ, стабильный газовый конденсат, сжиженные углеводородные газы) с полуострова Ямал соответствующим танкерным флотом ледового класса | IV квартал 2010 г. | открытое акционерное общество "Совкомфлот", открытое акционерное общество "НОВАТЭК", координатор - Минтранс России |
| 9. | Синхронизация развития российских судостроительных мощностей и потребностей в танкерном флоте ледового класса, способного обеспечить вывоз углеводородного сырья с полуострова Ямал | IV квартал 2010 г. | Минпромторг России, открытое акционерное общество "ОСК", Госкорпорация "Росатом" |
| 10. | Разработка комплекса мер, направленных на увеличение ледокольного флота Российской Федерации, способного обеспечить круглогодичную навигацию торговых судов, обеспечивающих ввоз материально-технических ценностей и вывоз углеводородного сырья с полуострова Ямал | IV квартал 2010 г. | Минпромторг России, Минтранс России, открытое акционерное общество "ОСК", Госкорпорация "Росатом" |
| 11. | Подготовка предложений по механизму финансирования создания российского танкерного флота ледового класса и увеличения ледокольного флота через учреждения Российской Федерации | IV квартал 2010 г. | Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минтранс России, открытое акционерное общество "Совкомфлот", открытое акционерное общество "ОСК", Госкорпорация "Росатом", Внешэкономбанк |
| III. Меры по созданию инфраструктурных объектов |
| 12. | Разработка комплекса мер по строительству инфраструктурных объектов аэропорта (наземная структура обеспечения полетов, восстановление и строительство взлетно-посадочных полос, рулевых дорожек, складов горюче-смазочных материалов, вертолетных площадок и др.) в районе пос. Сабетта (северо-восточная часть полуострова Ямал) и их финансированию | IV квартал 2010 г. | Минтранс России, Росавиация, администрация Ямало-Ненецкого автономного округа, открытое акционерное общество "НОВАТЭК" |
| 13. | Подготовка проектов нормативных правовых актов с целью внесения изменений в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" в части подпрограммы "Гражданская авиация" | 2011 год | Минэнерго России, Минтранс России |
| 14. | Разработка комплекса мер по подготовке судоходного проходного канала и создание объектов морского порта в районе пос. Сабетта и их финансированию | IV квартал 2010 г. | Минтранс России, Росморречфлот, администрация Ямало-Ненецкого автономного округа, открытое акционерное общество "НОВАТЭК" |
| 15. | Подготовка проектов нормативных правовых актов с целью внесения изменений в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" в части подпрограмм "Морской транспорт", "Внутренний водный транспорт" | 2011 год | Минэнерго России, Минтранс России |
| 16. | Разработка предложений по развитию навигационно-гидрографического мореплавания и формированию современной системы навигационного обеспечения движения судов по трассе Северного морского пути, в том числе с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, определение источников финансирования | IV квартал 2010 г. | Минтранс России, Росгидромет, Роскосмос, Минпромторг России, Минобороны России, открытое акционерное общество "НОВАТЭК" |
| 17. | Подготовка проектов нормативных правовых актов с целью внесения изменений в соответствующие федеральные целевые программы | 2011 год | Минэнерго России, Минтранс России |
| IV. Меры таможенно-тарифной и налоговой политики |
| 18. | Проработка предложений и разработка проектов нормативных правовых актов, предусматривающих: освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин на оборудование (комплектующие и запасные части к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации; установление нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на стабильный газовый конденсат и сжиженный природный газ, добыча которых осуществляется на территории полуострова Ямал, в случае осуществления их вывоза с полуострова Ямал морским транспортом; освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на оборудование (комплектующие и запасные части к нему), ввозимое на территорию Российской Федерации, аналоги которого не производятся в Российской Федерации | IV квартал 2010 г. | Минпромторг России, ФТС России, Минфин России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, открытое акционерное общество "НОВАТЭК" |
| 19. | Подготовка предложений по упрощению и сокращению исполнения сроков процедур таможенного контроля и таможенного оформления ввоза на территорию полуострова Ямал оборудования для осуществления добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья и вывоза с территории Российской Федерации (полуострова Ямал) углеводородного сырья и продуктов его переработки и подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов | IV квартал 2010 г. | ФТС России, открытое акционерное общество "НОВАТЭК" |
| V. Меры по обеспечению трудовыми ресурсами |
| 20. | Подготовка предложений по упрощенному порядку оформления пребывания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа работников, участвующих в реализации проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) | IV квартал 2010 г. | ФМС России, ФСБ России, администрация Ямало-Ненецкого автономного округа, открытое акционерное общество "НОВАТЭК" |
| VI. Меры по обеспечению безопасности приграничных акваторий |
| 21. | Обеспечение работ по разминированию акваторий и прибрежных территорий Обской губы и Карского моря | 2011 год | Минобороны России, администрация Ямало-Ненецкого автономного округа |