Приложение № 3

к подпрограмме

"Внутренний водный транспорт"

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации

от 12 октября 2010 г.  № 828)

Р А С Х О Д Ы

на реализацию подпрограммы "Внутренний водный транспорт"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование объекта | 2010 - 2015 годы | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| I. Общие расходы на реализацию подпрограммы |
| Всего по подпрограмме | 200538,2 | 6018 | 27065,1 | 31364 | 36833,6 | 48280,7 | 50976,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 164989,9 | 5402,6 | 21820 | 25440 | 29660 | 39941,8 | 42725,5 |
| из них оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 6430 | 620 | 720 | 1100 | 1250 | 1340 | 1400 |
| внебюджетные источники | 35548,3 | 615,4 | 5245,1 | 5924 | 7173,6 | 8338,9 | 8251,3 |
| II. Капитальные вложения |
| Всего | 199558,2 | 6002,6 | 26935,1 | 31214 | 36663,6 | 47996,1 | 50746,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 164175,5 | 5402,6 | 21710,1 | 25318 | 29519 | 39690,8 | 42535 |
| внебюджетные источники | 35382,7 | 600 | 5225 | 5896 | 7144,6 | 8305,3 | 8211,8 |
| 1. Цель "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" |
| Всего | 46695,8 | 100 | 7081,6 | 7972,6 | 9007,3 | 12885 | 9649,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 44570,8 | - | 6916,6 | 7642,6 | 8317,3 | 12045 | 9649,3 |
| из них оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 851 | - | - | 54,9 | 195 | 301 | 300,1 |
| внебюджетные источники | 2125 | 100 | 165 | 330 | 690 | 840 | - |
| Задача "Устранение участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации" |
| Всего | 46695,8 | 100 | 7081,6 | 7972,6 | 9007,3 | 12885 | 9649,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 44570,8 | - | 6916,6 | 7642,6 | 8317,3 | 12045 | 9649,3 |
| внебюджетные источники | 2125 | 100 | 165 | 330 | 690 | 840 | - |
| Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла | 39392,7 | - | 6128,7 | 6542,6 | 6386,1 | 11148,5 | 9186,8 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла - всего | 7303,1 | 100 | 952,9 | 1430 | 2621,2 | 1736,5 | 462,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5178,1 | - | 787,9 | 1100 | 1931,2 | 896,5 | 462,5 |
| внебюджетные источники | 2125 | 100 | 165 | 330 | 690 | 840 | - |
| 2. Цель "Повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны" |
| Всего (внебюджетные источники) | 33257,7 | 500 | 5060 | 5566 | 6454,6 | 7465,3 | 8211,8 |
| Задача "Повышение конкурентоспособности внутреннего водного транспорта на основе обновления транспортного флота" |
| Обновление транспортного флота | 33257,7 | 500 | 5060 | 5566 | 6454,6 | 7465,3 | 8211,8 |
| (внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" |
| Всего (федеральный бюджет) | 119604,7 | 5402,6 | 14793,5 | 17675,4 | 21201,7 | 27645,8 | 32885,7 |
| из них оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 5579 | 620 | 720 | 1045,1 | 1055 | 1039 | 1099,9 |
| Задача "Обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях" |
| Всего (федеральный бюджет) | 119604,7 | 5402,6 | 14793,5 | 17675,4 | 21201,7 | 27645,8 | 32885,7 |
| Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений за счет улучшения их технического состояния - всего | 78186,3 | 5302,9 | 11406 | 12208,8 | 13157,9 | 17375,3 | 18735,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция объектов инфраструктуры канала имени Москвы - всего | 21130,8 | 1175,5 | 2875,6 | 2128,4 | 2211,7 | 5094,6 | 7645 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы | 13625,1 | 187,5 | 1935,6 | 1078,4 | 1031,7 | 3158 | 6233,9 |
| реконструкция Рыбинского гидроузла | 4031,1 | 38 | 420 | 680 | 760 | 1222 | 911,1 |
| реконструкция двустворчатых ворот камер № 11 - 12 Рыбинского шлюза | 167,1 | 167,1 | - | - | - | - | - |
| реконструкция клапанных затворов верхних голов камер № 11 - 12 Рыбинского шлюза | 40,5 | 40,5 | - | - | - | - | - |
| реконструкция направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2 | 80,9 | 80,9 | - | - | - | - | - |
| реконструкция клапанного затвора шлюза № 10-У | 244,8 | 244,8 | - | - | - | - | - |
| реконструкция аварийных ворот № 105 | 45,9 | 45,9 | - | - | - | - | - |
| реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ 110 кВ ГЭС -191 | 73,6 | 73,6 | - | - | - | - | - |
| реконструкция транспортного тоннеля под шлюзом Иваньковского гидроузла с увеличением габаритов до размеров, достаточных для организации двустороннего движения (г. Дубна, Московская область) | 220 | - | 220 | - | - | - | - |
| техническое перевооружение насосных станций канала имени Москвы | 2405,2 | 100,6 | 300 | 370 | 420 | 714,6 | 500 |
| реконструкция откосов канала № 285 | 196,6 | 196,6 | - | - | - | - | - |
| Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации - всего | 51616,3 | 3688,2 | 7658,8 | 9396,7 | 9986,7 | 11190,4 | 9695,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала | 6315,1 | 60 | 776,8 | 1161,1 | 1211,9 | 1258,3 | 1847 |
| реконструкция Северного склона Беломорско-Балтийского канала, 10-я очередь (нижняя камера шлюза № 11) | 182,1 | 182,1 | - | - | - | - | - |
| разработка и реализация технико-экономического обоснования дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала (реконструкция водосбросных плотин № 25, 27) | 544 | 58,8 | 348 | 137,2 | - | - | - |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути | 12374,6 | 80 | 786,2 | 1766,4 | 3533,2 | 3561,8 | 2647 |
| реализация комплекса работ по реконструкции отдельных элементов шлюзов № 1 - 6 | 225 | 118 | 107 | - | - | - | - |
| реконструкция дамб, ограждающих каналы № 61 - 62, с расширением судоходной трассы | 168 | 168 | - | - | - | - | - |
| реализация комплекса системы централизованного управления движением судов федерального государственного учреждения "Государственное бассейновое управление водных путей и судоходства "Волго-Балт" | 224,2 | 24,5 | 199,7 | - | - | - | - |
| реализация комплекса работ по реконструкции отдельных элементов Верхне-Свирского шлюза | 415 | 349,4 | 65,6 | - | - | - | - |
| реализация комплекса работ по реконструкции отдельных элементов Нижне-Свирского шлюза | 159 | 63 | 96 | - | - | - | - |
| реконструкция комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства федерального государственного учреждения "Государственное бассейновое управление водных путей и судоходства "Волго-Балт" | 2625,5 | 542 | 900 | 728,8 | 454,7 | - | - |
| реконструкция автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона | 1396 | - | 300 | 315 | 340 | 441 | - |
| крепление берегов водораздельного канала | 397,1 | 113,5 | 207 | 76,6 | - | - | - |
| расширение судоходной трассы р. Сквирит и Камышовой отмели | 132,1 | - | 132,1 | - | - | - | - |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна | 5306,7 | 75 | 1037 | 1030 | 460,3 | 1406,9 | 1297,5 |
| реконструкция Самарского шлюза (ворота шлюзов № 21-24) | 287,7 | 277,7 | 10 | - | - | - | - |
| реконструкция Городецкого гидроузла (ворота шлюзов № 13-16) | 183,8 | 133,8 | 50 | - | - | - | - |
| реконструкция рабочих и ремонтных затворов водопроводных галерей нижней головы шлюзов № 13-16 | 96,7 | 96,7 | - | - | - | - | - |
| реконструкция Балаковского шлюза (реконструкция дренажных систем шлюзов № 25 и 26) | 92,8 | 92,8 | - | - | - | - | - |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна | 3236,2 | 82 | 372,3 | 557,6 | 799,8 | 947,8 | 476,7 |
| реконструкция судоходной плотины Кочетовского гидроузла на р.Дон (3 этап) | 113,5 | - | 113,5 | - | - | - | - |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала | 9163,8 | 105,5 | 514,9 | 1908 | 1945,4 | 2344,7 | 2345,3 |
| техническое перевооружение насосных станций № 31 - 33 | 2005 | 35 | 255 | 300 | 350 | 615 | 450 |
| реконструкция судоходного шлюза № 14 федерального государственного учреждения "Волго-Донское бассейновое управление водных путей и судоходства" | 305 | 285 | 20 | - | - | - | - |
| реконструкция судоходного шлюза № 10 федерального государственного учреждения "Волго-Донское бассейновое управление водных путей и судоходства" | 339,3 | 65 | 189,3 | 85 | - | - | - |
| реконструкция судоходного шлюза № 4 федерального государственного учреждения "Волго-Донское бассейновое управление водных путей и судоходства" | 464,8 | 51,9 | 291,9 | 121 | - | - | - |
| реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов | 318,5 | 150 | 98,5 | 70 | - | - | - |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна | 2546,2 | 58 | 418 | 470 | 495 | 473,2 | 632 |
| Аварийно-восстановительные работы на Пермском шлюзе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция шпунтовых стен и днищ камер | 83,6 | 83,6 | - | - | - | - | - |
| реконструкция аварийно-ремонтных и ремонтных ворот | 130,4 | 130,4 | - | - | - | - | - |
| реконструкция аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы Чайковского шлюза | 148 | 148 | - | - | - | - | - |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы | 1636,6 | 58,5 | 370 | 670 | 396,4 | 141,7 | - |
| Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений и внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока - всего | 3069,6 | 359,3 | 556,6 | 315,7 | 529,5 | 513,3 | 795,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна | 715 | 38 | 126,2 | 80 | 77,4 | 99,6 | 293,8 |
| реконструкция слипа Ладейских ремонтно-механических мастерских | 40 | 40 | - | - | - | - | - |
| реконструкция водных трасс р. Амур | 371,4 | 45 | 73 | 78 | 98,5 | 51,1 | 25,8 |
| реконструкция Новосибирского шлюза | 184,1 | 134,1 | 50 | - | - | - | - |
| второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот) | 519,3 | - | 107,6 | 93,7 | 99,7 | 109 | 109,3 |
| реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна | 1239,8 | 102,2 | 199,8 | 64 | 253,9 | 253,6 | 366,3 |
| Модернизация береговых производственных объектов и сооружений | 2369,7 | 80 | 315 | 368 | 430 | 577 | 599,7 |
| Обновление обслуживающего флота | 33050,9 | - | 2002,8 | 4006,8 | 6642 | 7987 | 12412,3 |
| Реконструкция и развитие сетей ведомственной технологической связи на внутренних водных путях Российской Федерации по бассейнам - всего | 3251,9 | 99,7 | 830,3 | 992,8 | 428,7 | 563 | 337,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция ведомственной технологической сети связи Московского бассейна | 300 | 10 | 100 | 100 | 90 | - | - |
| реконструкция ведомственной технологической сети связи Азово-Донского бассейна | 50 | - | - | 50 | - | - | - |
| реконструкция ведомственной интегрированной технологической сети связи Волжского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства | 179,9 | - | 55 | 124,9 | - | - | - |
| реконструкция ведомственной интегрированной технологической сети связи Волго-Балтийского водного пути | 150 | - | 50 | 100 | - | - | - |
| реконструкция интегрированной цифровой сети Беломорско-Онежского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства | 107,6 | 17,3 | 50 | 40,3 | - | - | - |
| реконструкция сети бассейновой связи Северо-Двинского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства | 20 | 6,7 | 13,3 | - | - | - | - |
| реконструкция сети бассейновой связи Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства | 337 | 49,7 | 100 | 119,6 | 67,7 | - | - |
| реконструкция интегрированной технологической сети связи федерального государственного учреждения "Камское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства" | 140 | - | 40 | 100 | - | - | - |
| реконструкция ведомственной технологической сети связи Кубанского бассейна | 123 | 9 | 114 | - | - | - | - |
| реконструкция ведомственной технологической сети связи Ленского бассейна | 358,5 | 7 | 200 | 108,5 | 43 | - | - |
| реконструкция ведомственной технологической сети связи Печорского бассейна | 117 | - | 108 | 9 | - | - | - |
| реконструкция ведомственной технологической сети связи Енисейского бассейна | 366 | - | - | 100 | 83 | 183 | - |
| реконструкция ведомственной технологической сети связи Амурского бассейна | 202,5 | - | - | 140,5 | 62 | - | - |
| реконструкция ведомственной технологической сети связи Обь-Иртышского бассейна | 266 | - | - | - | 83 | 183 | - |
| реконструкция ведомственной технологической сети связи Обского бассейна | 307 | - | - | - | - | 180 | 127 |
| реконструкция ведомственной технологической сети связи Байкало-Ангарского бассейна | 227,4 | - | - | - | - | 17 | 210,4 |
| Реконструкция лабораторий навигационной информации, включая монтаж программно-аппаратных средств | 611 | - | 45 | 58 | 74 | 215 | 219 |
| Строительство и приобретение патрульных судов | 1079,2 | - | 128,7 | 159 | 158,2 | 479,7 | 153,6 |
| Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московская государственная академия водного транспорта" - всего | 1353,2 | - | 158,5 | 154,1 | 335,6 | 404,4 | 300,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство и оснащение тренажерно-исследовательского центра (пос.Икша, Московская область) | 198,2 | - | 35,5 | 54,1 | 108,6 | - | - |
| строительство и оснащение учебно-тренировочного центра конвекционной подготовки (г. Долгопрудный, Московская область) | 23 | - | 23 | - | - | - | - |
| строительство и оснащение учебно-лабораторного и тренажерного корпуса (г. Москва, Новоданиловская наб., д.2, корп.1) | 400 | - | - | - | 28 | 186 | 186 |
| реконструкция учебно-лабораторных корпусов (г. Москва, Нагатинский затон) | 392 | - | 100 | 100 | 192 | - | - |
| реконструкция студенческого общежития (г. Москва, ул.Речников, д.16) | 100 | - | - | - | 7 | 93 | - |
| строительство учебных судов смешанного плавания для прохождения практики (включая оснащение тренажерами) | 240 | - | - | - | - | 125,4 | 114,6 |
| Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций" - всего | 1132,1 | - | 25 | 75 | 184,3 | 390,5 | 457,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство и оснащение учебно-лабораторного и тренажерного корпусов Института флота для подготовки плавсостава (г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д.2) | 711,9 | - | - | - | 50 | 304,6 | 357,3 |
| реконструкция главного учебного корпуса с созданием современного библиотечного и спортивного комплексов (г. Санкт-Петербург, ул.Двинская, д.5/7) | 213,3 | - | 25 | 75 | 113,3 | - | - |
| реконструкция студенческого общежития (г. Санкт-Петербург, пл.Стачек, д.5) | 206,9 | - | - | - | 21 | 85,9 | 100 |
| Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта" - всего | 726,5 | - | 25 | 20,9 | 221 | 189,5 | 270,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство и оснащение учебно-тренажерного и исследовательского центра (г. Нижний Новгород) | 301,8 | - | - | - | 143,3 | 158,5 | - |
| реконструкция учебных корпусов академии (г.Нижний Новгород) | 301,1 | - | - | - | - | 31 | 270,1 |
| реконструкция учебных корпусов Казанского филиала (г. Казань) | 123,6 | - | 25 | 20,9 | 77,7 | - | - |
| Строительство и реконструкция объектов федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Новосибирская государственная академия водного транспорта" - всего | 213,6 | - | 172,2 | - | - | 41,4 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство и оснащение центра информационных технологий | 68,8 | - | 68,8 | - | - | - | - |
| модернизация учебно-исследовательской лаборатории "Управление транспортным процессом на внутренних водных путях" | 24,7 | - | 24,7 | - | - | - | - |
| реконструкция учебно-исследовательской лаборатории "Моделирование природных и техногенных факторов и их влияния на состояние водных путей и окружающей среды" | 29,2 | - | 29,2 | - | - | - | - |
| модернизация учебно-исследовательской лаборатории интеллектуальных судовых энергетических установок | 31,4 | - | 31,4 | - | - | - | - |
| модернизация учебно-исследовательской лаборатории "Электрооборудование и автоматика" | 23,2 | - | - | - | - | 23,2 | - |
| реконструкция учебно-исследовательской лаборатории "Динамика и прочность машин, конструкций и оборудования объектов водного транспорта" | 18,2 | - | - | - | - | 18,2 | - |
| модернизация тренажеров для подготовки командного плавающего состава | 18,1 | - | 18,1 | - | - | - | - |
| III. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| Всего по подпрограмме | 580 | 15,4 | 70 | 90 | 100 | 164,6 | 140 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 414,4 | - | 49,9 | 62 | 71 | 131 | 100,5 |
| внебюджетные источники | 165,6 | 15,4 | 20,1 | 28 | 29 | 33,6 | 39,5 |
| Научное обеспечение мониторинга подпрограммы, определения эффективности реализации мероприятий программы | 25,1 | - | 3,5 | 4,6 | 4,5 | 8 | 4,5 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Научное сопровождение (инвестиционные обоснования) развития инфраструктуры внутренних водных путей | 43 | - | 5 | 7 | 8 | 12 | 11 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-техническое сопровождение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений | 253,8 | - | 32 | 37,6 | 41,2 | 83 | 60 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение научных исследований по развитию сетей технологической связи, систем управления движением судов и информационного обеспечения | 41,4 | - | 4,4 | 5 | 8 | 13 | 11 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение научных исследований в области развития технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использования инновационных технологий в образовательном процессе | 30,6 | - | 2,8 | 4,4 | 6 | 9,4 | 8 |
| (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-техническое обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб на внутренних водных путях (федеральный бюджет) | 20,5 | - | 2,2 | 3,4 | 3,3 | 5,6 | 6 |
| Научные исследования комплексного влияния мероприятий по ликвидации лимитирующих участков Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации на структуру и динамику грузопотоков по внутренним водным путям, развитие грузовой базы речного транспорта | 57,2 | 5,2 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| (внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка предложений по подготовке внутренних водных путей на участках транспортного коридора "Север-Юг" для интеграции их в систему международных транспортных коридоров | 20,8 | 2 | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 4 | 5 |
| (внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование предложений по реконструкции и модернизации портовых сооружений и береговых производственных объектов на участках транспортного коридора "Север-Юг" | 23,2 | 2,2 | 2,7 | 4,2 | 4 | 4,6 | 5,5 |
| (внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка предложений по созданию мультимодальных транспортно-логистических узлов на внутренних водных путях международного значения | 21 | 2 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | 5 |
| (внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка предложений по развитию внутреннего водного транспорта в период реализации подпрограммы | 43,4 | 4 | 5,4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |
| Прочие нужды (федеральный бюджет) | 400 | - | 60 | 60 | 70 | 120 | 90 ". |