ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17 декабря 2010 г.  № 2299-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждений на использование свободного программного обеспечения на 2011 - 2015 годы.

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с планом, утвержденным настоящим распоряжением, в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности их работников и бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на выполнение полномочий в установленной сфере деятельности.

Председатель Правительства

Российской Федерации	В.Путин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 17 декабря 2010 г.  № 2299-р

П  Л  А  Н

перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждений

на использование свободного программного обеспечения на 2011 - 2015 годы

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия в сфере образования и развития профессиональных навыков федеральных государственных гражданских служащих |
| 1. Разработка и утверждение рекомендаций о составе квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими, в области использования информационных технологий с учетом особенностей работы с пакетом базового свободного программного обеспечения | II квартал 2012 г. | Минкомсвязь России, Минздравсоцразвития России | акт федерального органа исполнительной власти | рекомендации о составе квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими, в области использования информационных технологий с учетом особенностей работы с пакетом базового свободного программного обеспечения |
| 2. Разработка и утверждение перечня образовательных программ и учебно-методических материалов, рекомендованных для применения в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, осуществляющих профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих | II квартал 2012 г. | Минкомсвязь России, Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России | акт федерального органа исполнительной власти | систематизированный перечень образовательных программ и учебно-методических материалов, рекомендованных для применения в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, осуществляющих профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих |
| 3. Внесение изменений в рекомендации о составе квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими, в области использования информационных технологий с учетом особенностей работы с обновленным пакетом базового свободного программного обеспечения и пакетами (обновленными пакетами) дополнительных прикладных программ | II квартал 2013 г., IV квартал 2015 г. | Минкомсвязь России, Минздравсоцразвития России | акт федерального органа исполнительной власти | рекомендации о составе квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими, в области использования информационных технологий, доработанные с учетом особенностей работы с обновленным пакетом базового свободного программного обеспечения и пакетами (обновленными пакетами) дополнительных прикладных программ |
| 4. Подготовка и утверждение методических рекомендаций для образовательных учреждений высшего профессионального образования о замене используемого в учебном процессе проприетарного программного обеспечения аналогичным свободным программным обеспечением | IV квартал 2013 г. | Минобрнауки России, Минкомсвязь России | акт федерального органа исполнительной власти | рекомендации для образовательных учреждений высшего профессионального образования о замене используемого в учебном процессе проприетарного программного обеспечения аналогичным свободным программным обеспечением |
| II. Мероприятия по техническому обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти на использование свободного программного обеспечения |
| 5. Формирование пакета базового свободного программного обеспечения для решения типовых задач деятельности федеральных органов исполнительной власти с учетом потребностей федеральных органов исполнительной власти в видах программного обеспечения | IV квартал 2011 г. | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации | пакет базового свободного программного обеспечения (включая операционные системы, драйверы для оборудования и прикладное программное обеспечение для серверов и для рабочих мест пользователей) |
| 6. Создание и обеспечение функционирования единого репозитория свободного программного обеспечения, используемого в федеральных органах исполнительной власти | II квартал 2012 г. | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | акт федерального органа исполнительной власти | единый репозиторий свободного программного обеспечения, используемого в федеральных органах исполнительной власти (включая сопроводительные и методические материалы) на базе общероссийского государственного информационного центра |
| 7. Апробация пакета базового свободного программного обеспечения в пилотных организациях - федеральных органах исполнительной власти и бюджетных учреждениях | II квартал 2012 г. | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации | работающие информационные системы на базе свободного программного обеспечения; исполнение обязанностей федеральных государственных гражданских служащих с использованием свободного программного обеспечения |
| 8. Обновление пакета базового свободного программного обеспечения и размещение его новых версий в репозитории свободного программного обеспечения, используемого в федеральных органах исполнительной власти | ежеквартально, начиная с III квартала 2013 г. | Минкомсвязь России | доклад в Правительство Российской Федерации | обновленный пакет базового свободного программного обеспечения, размещенный в репозитории свободного программного обеспечения, используемого в федеральных органах исполнительной власти |
| 9. Разработка предложений по созданию центра поддержки пользователей свободного программного обеспечения -государственных гражданских служащих | III квартал 2011 г. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации | предложения по созданию центра поддержки пользователей свободного программного обеспечения - государственных гражданских служащих |
| 10. Разработка предложений по созданию центра консультативной и технологической поддержки государственных заказчиков и разработчиков свободного программного обеспечения | II квартал 2011 г. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации | предложения по созданию центра консультативной и технологической поддержки государственных заказчиков и разработчиков свободного программного обеспечения |
| 11. Разработка и утверждение перечня спецификаций форматов хранения данных и интерфейсов обмена данными, которые должны поддерживаться программным обеспечением, разрабатываемым и приобретаемым для целей его использования в федеральных органах исполнительной власти, в частности для использования свободного программного обеспечения | III квартал 2011 г. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | акт федерального органа исполнительной власти | перечень спецификаций форматов хранения данных и интерфейсов обмена данными, поддерживаемых программным обеспечением, разрабатываемым и приобретаемым для целей его использования в федеральных органах исполнительной власти, в частности для использования свободного программного обеспечения |
| 12. Анализ перечня спецификаций форматов хранения данных и интерфейсов обмена данными, которые должны поддерживаться программным обеспечением, разрабатываемым и приобретаемым для целей его использования в федеральных органах исполнительной власти | ежегодно, начиная с III квартала 2012 г. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации | отчет исполнителей о результатах проведенного анализа, содержащий вывод о необходимости (отсутствии необходимости) доработки перечня |
| 13. Внесение изменений в перечень спецификаций форматов хранения данных и интерфейсов обмена данными, которые должны поддерживаться программным обеспечением, разрабатываемым и приобретаемым для целей его использования в федеральных органах исполнительной власти (по результатам соответствующего анализа) | ежегодно, начиная с IV квартала 2012 г., при выявлении необходимости в доработке перечня | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | акт федерального органа исполнительной власти | доработанный с учетом результатов соответствующего анализа перечень спецификаций форматов хранения данных и интерфейсов обмена данными, которые должны поддерживаться программным обеспечением, разрабатываемым и приобретаемым для целей его использования в федеральных органах исполнительной власти |
| 14. Формирование пакетов дополнительных прикладных программ (по направлениям деятельности федеральных органов исполнительной власти и подведомственных бюджетных учреждений), апробация и размещение их в репозитории свободного программного обеспечения, используемого в федеральных органах исполнительной власти | IV квартал 2012 г. | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | акт федерального органа исполнительной власти | пакеты дополнительных прикладных программ, размещенные в репозитории свободного программного обеспечения, используемого в федеральных органах исполнительной власти |
| 15. Внедрение в федеральных органах исполнительной власти и подведомственных бюджетных учреждениях пакета базового свободного программного обеспечения и пакетов дополнительных прикладных программ (в соответствии с направлениями деятельности федеральных органов исполнительной власти и подведомственных бюджетных учреждений), перенос данных из ранее использовавшихся информационных систем федеральных органов исполнительной власти и подведомственных бюджетных учреждений в информационные системы на базе свободного программного обеспечения | III квартал 2014 г. | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации | работающие информационные системы на базе свободного программного обеспечения в федеральных органах исполнительной власти и подведомственных бюджетных учреждениях; доступность архивов данных федеральных органов исполнительной власти и подведомственных бюджетных учреждений для использования в информационных системах на базе свободного программного обеспечения |
| 16. Обновление пакетов дополнительных прикладных программ и размещение их в репозитории свободного программного обеспечения, используемого в федеральных органах исполнительной власти | ежегодно, начиная с IV квартала 2013 г. | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | акт федерального органа исполнительной власти | обновленные пакеты дополнительных прикладных программ, размещенные в репозитории свободного программного обеспечения, используемого в федеральных органах исполнительной власти |
| 17. Формирование информационных систем федеральных органов исполнительной власти на основе преимущественного использования свободного программного обеспечения (в соответствии с согласованными ведомственными планами) | II квартал 2013 г. | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации | работающие информационные системы на базе свободного программного обеспечения в федеральных органах исполнительной власти |
| 18. Переход на хранение данных в федеральных органах исполнительной власти и подведомственных бюджетных учреждениях в форматах хранения данных, соответствующих открытым спецификациям | III квартал 2014 г. | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации | архивы данных, которые хранятся в форматах, соответствующих открытым спецификациям |
| III. Мероприятия по организационному обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти на использование свободного программного обеспечения |
| 19. Проведение инвентаризации информационных систем федеральных органов исполнительной власти и оценка ресурсов, необходимых для перехода на свободное программное обеспечение | IV квартал 2011 г. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации | отчет исполнителей о результатах проведенной инвентаризации и об оценке ресурсов, необходимых для перехода на свободное программное обеспечение |
| 20. Разработка ведомственных планов перехода на использование свободного программного обеспечения, включая планы перехода подведомственных бюджетных учреждений (с учетом результатов инвентаризации информационных систем федеральных органов исполнительной власти и оценки ресурсов, необходимых для перехода на свободное программное обеспечение) | II квартал 2012 г. | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | акты федеральных органов исполнительной власти | ведомственные планы перехода на использование свободного программного обеспечения |
| 21. Разработка изменений в инструкции по бюджетному учету нематериальных активов в целях создания механизмов учета свободного программного обеспечения | III квартал 2011 г. | Минфин России, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России | акт федерального органа исполнительной власти | установление порядка бюджетного учета в части использования свободного программного обеспечения |
| 22. Исследование возможных форм (способов) и перспектив государственной поддержки российских разработчиков, участвующих в международных проектах по разработке свободного программного обеспечения, которое может быть использовано для нужд федеральных органов исполнительной власти | IV квартал 2011 г. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России | доклад в Правительство Российской Федерации | отчет исполнителей о результатах исследования |
| 23. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и перспективах использования свободного программного обеспечения в Российской Федерации, в том числе о результатах мониторинга использования программного обеспечения в федеральных органах исполнительной власти | ежегодно, начиная с IV квартала 2011 г. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России | доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодный доклад о состоянии и перспективах использования свободного программного обеспечения в Российской Федерации |
| 24. Разработка ведомственных планов развития использования свободного программного обеспечения, включая ведомственные планы развития использования свободного программного обеспечения в подведомственных бюджетных учреждениях | ежегодно, начиная со II квартала 2012 г. | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | акты федеральных органов исполнительной власти | ведомственные планы развития использования свободного программного обеспечения |
| 25. Подготовка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана поэтапного внедрении свободного программного обеспечения на следующий плановый период | III квартал 2015 г. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России | проект распоряжения Правительства Российской Федерации | предложения по совершенствованию системы мер по переходу федеральных органов исполнительной власти и бюджетных учреждений на использование свободного программного обеспечения |

____________