УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 10 июня 2010 г.  № 965-р

КОМПЛЕКС МЕР

по снижению и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

арктической зоны Российской Федерации

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| I. Совершенствование системы мониторинга и показателей оценки состояния окружающей среды арктического региона |
| 1. | Разработка многоцелевой российской космической системы «Арктика» для комплексного мониторинга арктической зоны Российской Федерации* | Роскосмос Росгидромет Минэкономразвития России | 2010 - 2016 годы |
| 2. | Разработка и создание системы наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды в Арктике, в том числе проведение исследований опасных и экстремальных явлений в арктических районах Мирового океана* | Росгидромет Минэкономразвития России | 2010 - 2012 годы |
| 3. | Осуществление государственного экологического мониторинга в зоне деятельности организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации в арктической зоне Российской Федерации (пообъектный мониторинг организаций) | Минприроды России Правительство Республики Саха (Якутия) правительство Мурманской области правительство Архангельской области правительство Красноярского края администрация Ненецкого автономного округа администрация Ямало-Ненецкого автономного округа правительство Чукотского автономного округа | 2010 - 2011 годы |
| 4. | Развитие территориальной автоматизированной системы контроля за состоянием атмосферного воздуха на территории Мурманской области | Росгидромет правительство Мурманской области | 2010 - 2012 годы |
| II. Ликвидация экологического ущерба, причиненного в результате прошлой хозяйственной и иной деятельности в арктической зоне Российской Федерации |
| 5. | Оценка причиненного экологического ущерба в арктической зоне Российской Федерации и обоснование мероприятий по его ликвидации, в том числе ликвидация прошлых и накопленных загрязнений (отходов) на Земле Франца-Иосифа* | Минприроды России Минэкономразвития России | 2010 - 2012 годы |
| 6. | Обоснование мероприятий по экологической реабилитации территорий в районах хозяйственной и научной деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген и определение затрат, обеспечивающих нормализацию экологической обстановки* | Минприроды России Минэкономразвития России | 2010 год |
| 7. | Реализация первоочередных мероприятий по очистке арктических морей и прибрежной зоны от загрязнений, в том числе на архипелаге Шпицберген* | Минприроды России | 2010 - 2012 годы |
| III. Минимизация негативного антропогенного воздействия на окружающую среду арктической зоны Российской Федерации, обусловленного текущей хозяйственной и иной деятельностью |
| 8. | Разработка и обоснование мероприятий по снижению угроз окружающей среде, вызываемых расширением хозяйственной деятельности в Арктике, в том числе на континентальном шельфе Российской Федерации | Минприроды России Минэкономразвития России | 2010 - 2012 годы |
| 9. | Разработка научного обоснования мер по снижению отрицательного влияния прогнозируемого климатического изменения в Арктике на объекты инфраструктуры и состояние ее природной среды* | Минприроды России | 2010 - 2012 годы |
| 10. | Обеспечение федерального государственного экологического контроля на объектах хозяйственной и иной деятельности, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации в арктической зоне Российской Федерации | Росприроднадзор | 2010 - 2020 годы |
| IV. Сохранение биологического разнообразия арктической флоры и фауны |
| 11. | Развитие и расширение сети особо охраняемых природных территорий федерального значения в арктической зоне Российской Федерации | Минприроды России | 2010 - 2011 годы |
| 12. | Развитие и расширение сети особо охраняемых природных территорий регионального значения в арктической зоне Российской Федерации | Правительство Республики Саха (Якутия) правительство Мурманской области правительство Архангельской области правительство Красноярского края администрация Ненецкого автономного округа администрация Ямало-Ненецкого автономного округа правительство Чукотского автономного округа | 2010 - 2012 годы |
| 13. | Проведение работ по оценке состояния и территориального размещения таймырской популяции дикого северного оленя | правительство Красноярского края | 2014 год |

_______________________

* Мероприятия выполняются в рамках подпрограммы «Освоение и использование Арктики» федеральной целевой программы 
«Мировой океан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 1998 г. № 919.

____________