УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 8 сентября 2010 г.  №  701

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в федеральную целевую программу

«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы»

1. В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся государственных заказчиков Программы, слова «Федеральное агентство по образованию» заменить словами «Министерство образования и науки Российской Федерации»;

б) в позиции, касающейся основных целевых показателей реализации Программы, слова «прирост объема промышленной продукции,» исключить;

в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры «17941,7», «14220,8», «79,2», «1070,9», «6» и «14,8» заменить соответственно цифрами «18062,8», «14057,2», «77,8», «1355,6», «7,5» и «14,7».

2. В абзаце третьем подраздела «Целевые показатели реализации Программы» раздела II цифры »42» заменить цифрами «34».

3. В разделе IV:

а) в абзаце первом цифры «17941,7», «14220,8», «79,2», «1070,9», «6» и «14,8» заменить соответственно цифрами «18062,8», «14057,2», «77,8», «1355,6», «7,5» и «14,7»;

б) в абзаце шестом цифры «53,76», «29,6», «24,5», «14,7», «20,9», «1», «9,3» и «26» заменить соответственно цифрами «49,1», «15,3», «12,3», «7,4», «9,9», «0,2», «4» и «20»;

в) в абзаце седьмом:

цифры «58,1», «11,4», «4,8», «0,3» и «25,4» заменить соответственно цифрами »29,6», «5,4», «2,4», «0,9» и «12,7»;

слова «16 мероприятий» заменить словами «22 мероприятия».

4. Раздел V после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«Программа включает в себя мероприятия, сформированные по направлениям социально-экономического развития Сахалинской области.

Детализация укрупненного инвестиционного проекта осуществляется путем утверждения перечня адресного распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Перечень адресного распределения субсидий утверждается государственным заказчиком-координатором на весь период реализации Программы на основании предложений государственных заказчиков, согласованных с высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации, и подлежит ежегодному уточнению по объемам финансирования в соответствии с утверждаемыми параметрами федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.».

5. В приложении № 1 к указанной Программе:

а) позиции 1, 5 и 11 исключить;

б) в позиции 12 цифры «43» заменить цифрами «25»;

в) позиции 20, 32, 37, 41 и 42 исключить.

6. В приложении № 2 к указанной Программе:

в позиции 1 цифры «117,95» заменить цифрами «154,3»;

в позиции 7 цифры «44,1» заменить цифрами «131,2».

7. Приложения № 3 - 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

## «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к федеральной целевой программе

«Социально-экономическое развитие

Курильских островов (Сахалинская

область) на 2007 - 2015 годы»

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г.  №  701)

М Е Р О П Р И Я Т И Я

федеральной целевой программы «Социально-экономическое

развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование мероприятия | Срок ввода | Потребность в ресурсном обеспечении на период реализации программы | Форма собственности | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Капитальные вложения |
| 1. Капитальные вложения по объектам государственной собственности Российской Федерации |
| Мероприятия по развитию транспортного комплекса и автодорожной сети |
| 1. | Аэропорт Менделеево, остров Кунашир, реконструкция летного поля для приема самолетов типа АН-24, пос. Южно-Курильск | 2011 год | 1000 | федеральная собственность | реконструкция аэропорта в соответствии с нормами, удовлетворяющими условиям безопасности полетов. Планируемые показатели: грузооборот - 200 тонн; пассажирооборот - 30000 человек; доход - 15 млн. рублей |
| 2. | Строительство аэропорта Итуруп, остров Итуруп | 2011 год | 1263,7 | федеральная собственность | строительство объекта и доведение его до норм, удовлетворяющих условиям безопасности полетов. При введении объекта в эксплуатацию возможен перевод авиапарка Минобороны России из аэропорта Буревестник с целью снижения расходов на содержание. Планируемые показатели: грузооборот - 150 тонн; пассажирооборот - 20000 человек; доход - 12 млн. рублей |
| Мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса |
| 3. | Реконструкция Курильского лососевого рыбоводного завода, остров Итуруп | 2007 год | 105 | федеральная собственность | воспроизводство молоди горбуши и кеты. Планируемые показатели: выпуск - 70 млн. штук; промысловый возврат - 14 тыс. тонн |
| 4. | Строительство рыбоводного завода на ручье Прозрачный, остров Кунашир | 2013 год | 400 | федеральная собственность | воспроизводство молоди горбуши и кеты. Возможность использования для производства ценных пород (кижуч). Планируемые показатели: выпуск - 25,81 млн. штук |
| 5. | Строительство государственных лососевых рыбоводных заводов по выпуску молоди горбуши и кеты на островах Итуруп, Кунашир, Парамушир | 2014 год | 4177 | федеральная собственность | воспроизводство молоди горбуши и кеты. Планируемые показатели: выпуск - 400 млн. штук |
| Мероприятия по развитию телекоммуникационных систем на Курильских островах |
| 6. | Создание сети цифрового телерадиовещания для населенных пунктов Курильских островов | 2008 год | 30 | федеральная собственность | обеспечение 100-процентного покрытия сетью цифрового телевидения населенных пунктов Курильских островов. Обеспечение вещания 8 общероссийских каналов |
| 2. Капитальные вложения по объектам собственности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |
| Мероприятия по развитию транспортного комплекса и автодорожной сети |
| 7. | Строительство вертодрома в г. Северо-Курильске, остров Парамушир | 2009 год | 45,9 | собственность субъекта Российской Федерации | установление устойчивой воздушной связи с Камчатской областью. Вертодром может использоваться в целях пассажирских и медицинских перевозок |
| 8. | Строительство вертолетной площадки на острове Шикотан | 2011 год | 58,7 | собственность субъекта Российской Федерации | установление устойчивой воздушной связи в рамках Южно-Курильского района. Планируется использование в целях пассажирских и медицинских перевозок |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги Малокурильское - Крабозаводское, остров Шикотан | 2011 год | 363,9 | собственность субъекта Российской Федерации | обеспечение безопасных пассажирских перевозок между населенными пунктами острова Шикотан |
| 10. | Реконструкция автомобильной дороги Южно-Курильск - Головнино, остров Кунашир | 2013 год | 1216,8 | собственность субъекта Российской Федерации | обеспечение безопасных пассажирских перевозок между населенными пунктами острова Кунашир |
| 11. | Реконструкция автомобильной дороги Курильск - Рейдово, остров Итуруп | 2015 год | 718,3 | собственность субъекта Российской Федерации | обеспечение безопасных пассажирских перевозок между населенными пунктами острова Итуруп |
| 12. | Формирование автодорожной сети в местах размещения рыбоводных заводов на островах Итуруп и Кунашир | 2015 год | 703,8 | собственность субъекта Российской Федерации | строительство дорог до объектов стратегического назначения (транспортные узлы - аэропорт Итуруп) и формирование дорожной сети для развития предприятий рыбохозяйственного комплекса |
| Мероприятия по развитию топливно-энергетического комплекса |
| 13. | Строительство Менделеевского энергетического комплекса. Теплоснабжение пос. Южно-Курильска от геотермальных источников (III очередь) в 2007 году | 2007 год | 113,9 | собственность субъекта Российской Федерации | перевод пос. Южно-Курильска на нетрадиционные источники теплоснабжения. Снижение стоимости теплоэнергии до значения 560 руб/Гкал. Планируемые показатели: годовой отпуск тепла - 20531 Гкал; доход - 12 млн. рублей |
| 14. | Строительство и реконструкция систем топливообеспечения, Курильский район, остров Итуруп | 2011 год | 238,3 | муниципальная собственность | строительство базовых складов нефтепродуктов, трубопроводов для слива дизельного топлива в соответствии с требованиями взрыво- и пожаробезопасности |
| 15. | Строительство и реконструкция систем топливообеспечения, Южно-Курильский район, остров Кунашир | 2010 год | 225 | муниципальная собственность | строительство базовых складов нефтепродуктов, трубопроводов для слива дизельного топлива в соответствии с требованиями взрыво- и пожаробезопасности |
| 16. | Строительство и реконструкция систем топливообеспечения, Южно-Курильский район, остров Шикотан | 2010 год | 119 | муниципальная собственность | строительство базовых складов нефтепродуктов, трубопроводов для слива дизельного топлива в соответствии с требованиями взрыво- и пожаробезопасности |
| 17. | Строительство и реконструкция систем топливообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир | 2010 год | 1 | муниципальная собственность | строительство базовых складов нефтепродуктов, трубопроводов для слива дизельного топлива в соответствии с требованиями взрыво- и пожаробезопасности |
| 18. | Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Курильский район, остров Итуруп | 2010 год | 240,3 | муниципальная собственность | снижение стоимости отпускаемой дизель-генераторами электроэнергии на 20 процентов. Формирование системы резервного энергообеспечения для всех населенных пунктов острова |
| 19. | Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Южно-Курильский район, остров Кунашир | 2009 год | 72 | муниципальная собственность | снижение стоимости отпускаемой дизель-генераторами электроэнергии на 20 процентов. Формирование системы резервного энергообеспечения для всех населенных пунктов острова |
| 20. | Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Южно-Курильский район, остров Шикотан | 2010 год | 155 | муниципальная собственность | снижение стоимости отпускаемой дизель-генераторами электроэнергии на 20 процентов. Формирование системы резервного энергообеспечения для всех населенных пунктов острова |
| 21. | Реконструкция систем электроснабжения в г. Северо-Курильске, остров Парамушир | 2008 год | 209,9 | муниципальная собственность | снижение потерь при передаче электроэнергии по сетям острова Парамушир |
| 22. | Развитие источников нетрадиционной энергетики на Курильских островах | 2015 год | 909,4 | собственность субъекта Российской Федерации | отказ от дорогостоящей электроэнергии, вырабатываемой дизель-генераторами, формирование энергетического комплекса Курильских островов, не зависящего от завоза дизельного топлива. Экономический эффект от внедрения в годовом исчислении составляет более 150 млн. рублей |
| Мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса |
| 23. | Реконструкция Северо-Курильского портпункта, Северный мол, остров Парамушир | 2011 год | 691,9 | собственность субъекта Российской Федерации | строительство волно- и цунамизащитного сооружения Северо-Курильского портпункта. Конструктивно может использоваться как причальное сооружение для судов с осадкой более 4 м |
| 24. | Реконструкция портпункта «Малокурильское», грузовой пирс, остров Шикотан | 2007 год | 106,8 | собственность субъекта Российской Федерации | сооружение глубоководного причала с возможностью обслуживания судов грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. Конструктивно может использоваться для обслуживания рыбопромыслового флота. Планируемые показатели: грузооборот - 100 тыс. тонн; судозаходов в год - 1000; доход - 40 млн. рублей |
| 25. | Реконструкция Курильского портпункта в заливе Китовый, остров Итуруп | 2013 год | 992,2 | собственность субъекта Российской Федерации | создание нового портового района для отстоя и обслуживания судов с осадкой до 4 м. В качестве удешевления проектной стоимости объекта планируется совмещение функций защитных сооружений и глубоководного причала. Планируемые показатели: грузооборот - 150 тыс. тонн; судозаходов в год - 1500; доход - 60 млн. рублей |
| 26. | Строительство причального комплекса в пос. Южно-Курильск, остров Кунашир | 2011 год | 1156,8 | собственность субъекта Российской Федерации | строительство глубоководного пирса, выдвинутого в акваторию, с грузовыми причалами и причалами портового флота. Планируемые показатели: грузооборот - 200 тыс. тонн; судозаходов в год - 2000; доход - 100 млн. рублей |
| 27. | Строительство пирса в бухте Крабовая, пос. Крабозаводское, остров Шикотан | 2011 год | 410 | собственность субъекта Российской Федерации | строительство глубоководного пирса для обслуживания грузового и рыболовецкого флота |
| Мероприятия по формированию социальной инфраструктуры |
| 28. | Строительство дошкольного образовательного учреждения в пос. Южно-Курильск, остров Кунашир | 2010 год | 333 | муниципальная собственность | удовлетворение растущих потребностей в услугах дошкольных учреждений и замена ветхого фонда |
| 29. | Строительство дошкольного образовательного учреждения в пос. Малокурильское, остров Шикотан | 2010 год | 164,5 | муниципальная собственность | удовлетворение растущих потребностей в услугах дошкольных учреждений и замена ветхого фонда |
| 30. | Реконструкция детского сада на 40 мест в с. Рейдово, остров Итуруп | 2010 год | 50 | муниципальная собственность | удовлетворение растущих потребностей в услугах дошкольных учреждений и замена ветхого фонда |
| 31. | Строительство больницы на 50 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г. Курильске, остров Итуруп | 2009 год | 512,4 | муниципальная собственность | предоставление квалифицированной медицинской помощи в рамках Курильского и Южно-Курильского районов |
| 32. | Приобретение морозильного оборудования для морфологических отделений центральных районных больниц муниципальных образований Курильских островов | 2010 год | 19 | муниципальная собственность | закупка оборудования для проведения судебно-медицинских экспертиз в центральных районных больницах |
| 33. | Реконструкция водоснабжения в г. Курильске, остров Итуруп | 2009 год | 139,4 | муниципальная собственность | снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи воды потребителям |
| 34. | Реконструкция водоснабжения в с. Рейдово, остров Итуруп | 2007 год | 46,3 | муниципальная собственность | снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи воды потребителям |
| 35. | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов | 2014 год | 841,9 | муниципальная собственность | снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи воды потребителям |
| 36. | Реконструкция теплоснабжения г. Северо-Курильска, остров Парамушир | 2008 год | 96 | муниципальная собственность | снижение сверхнормативных потерь в системе теплоснабжения, эффективное использование ресурсов, снижение уровня тарифов на услуги теплоснабжения. Оптимизация затрат путем переключения нагрузок и ликвидации бойлерных источников теплоснабжения |
| II. Мероприятия, финансируемые за счет средств внебюджетных источников, способствующие достижению цели и задач Программы |
| 37. | Строительство гостиничного комплекса коттеджного типа на 50 мест на острове Кунашир | 2011 год | 212 |  | создание объекта для обеспечения туристическими услугами до 16 тыс. человек в год со средней стоимостью платных услуг 11 тыс. рублей на одного туриста |
| 38. | Строительство лечебного комплекса с использованием бальнеологических источников на 30 мест, остров Кунашир | 2011 год | 48 |  | пропускная способность объекта до 120 посещений в смену. Средняя планируемая продолжительность пребывания 1 туриста не менее 7 дней |
| 39. | Строительство лечебного комплекса с использованием бальнеологических источников на 30 мест, остров Итуруп | 2011 год | 48 |  | пропускная способность объекта до 100 посещений в смену. Средняя планируемая продолжительность пребывания 1 туриста не менее 7 дней |
| 40. | Строительство туристической инфраструктуры на территории Курильских островов | 2011 год | 312 |  | формирование нового сектора экономики, создание рабочих мест, обеспечение занятости населения. Прогнозируемый объем платных услуг до 200 млн. рублей в год |
| 41. | Организация рыбоперерабатывающих предприятий и марикультурных хозяйств | 2011 год | 3900 |  | строительство заводов по глубокой переработке биоресурсов с производством продукции с высокой добавленной стоимостью |
| III. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| 42. | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | 135,7 | - | - |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к федеральной целевой программе

«Социально-экономическое развитие

Курильских островов (Сахалинская

область) на 2007 - 2015 годы»

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г.  №  701)

Объемы и источники финансирования мероприятий федеральной целевой программы

«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые средства - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | консолидированный бюджет Сахалинской области | средства внебюджетных источников |
|  | I. Капитальные вложения |
|  | 1. Капитальные вложения по объектам государственной собственности Российской Федерации |
|  | Мероприятия по развитию транспортного комплекса и автодорожной сети |
| 1. | Аэропорт Менделеево, остров Кунашир, реконструкция летного поля для приема самолетов типа АН-24, пос. Южно-Курильск | 2007 - 2011 годы - всего | 1000 | 1000 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 440 | 440 | - | - |
|  |  | 2008 год | 330 | 330 | - | - |
|  |  | 2009 год | 158,5 | 158,5 | - | - |
|  |  | 2010 год | 62,8 | 62,8 | - | - |
|  |  | 2011 год | 8,7 | 8,7 | - | - |
| 2. | Строительство аэропорта Итуруп, остров Итуруп | 2007 - 2011 годы - всего | 1263,7 | 1263,7 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 280,4 | 280,4 | - | - |
|  |  | 2008 год | 420 | 420 | - | - |
|  |  | 2009 год | 177,9 | 177,9 | - | - |
|  |  | 2010 год | 260 | 260 | - | - |
|  |  | 2011 год | 125,4 | 125,4 | - | - |
|  | Всего | 2007-2011 годы | 2263,7 | 2263,7 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 720,4 | 720,4 | - | - |
|  |  | 2008 год | 750 | 750 | - | - |
|  |  | 2009 год | 336,4 | 336,4 | - | - |
|  |  | 2010 год | 322,8 | 322,8 | - | - |
|  |  | 2011 год | 134,1 | 134,1 | - | - |
|  | Мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса |
| 3. | Реконструкция Курильского лососевого рыбоводного завода, остров Итуруп | 2007 год | 105 | 105 | - | - |
| 4. | Строительство рыбоводного завода на ручье Прозрачный, остров Кунашир | 2010 - 2013 годы - всего | 400 | 400 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 9 | 9 | - | - |
|  |  | 2011 год | 112 | 112 | - | - |
|  |  | 2012 год | 100 | 100 | - | - |
|  |  | 2013 год | 179 | 179 | - | - |
| 5. | Строительство государственных лососевых рыбоводных заводов по выпуску молоди горбуши и кеты на островах Итуруп, Кунашир, Парамушир | 2011 - 2014 годы- всего | 4177 | 2177 | - | 2000 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 103,5 | 103,5 | - | - |
|  |  | 2012 год | 1000 | 500 | - | 500 |
|  |  | 2013 год | 921 | 421 | - | 500 |
|  |  | 2014 год | 2152,5 | 1152,5 | - | 1000 |
|  | Всего | 2007 - 2014 годы | 4682 | 2682 | - | 2000 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 105 | 105 | - | - |
|  |  | 2010 год | 9 | 9 | - | - |
|  |  | 2011 год | 215,5 | 215,5 | - | - |
|  |  | 2012 год | 1100 | 600 | - | 500 |
|  |  | 2013 год | 1100 | 600 | - | 500 |
|  |  | 2014 год | 2152,5 | 1152,5 | - | 1000 |
|  | Мероприятия по развитию телекоммуникационных систем на Курильских островах |
| 6. | Создание сети цифрового телерадиовещания для населенных пунктов Курильских островов | 2007 - 2008 годы - всего | 30 | 30 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 22 | 22 | - | - |
|  |  | 2008 год | 8 | 8 | - | - |
|  | Всего | 2007 - 2008 годы | 30 | 30 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 22 | 22 | - | - |
|  |  | 2008 год | 8 | 8 | - | - |
|  | Итого по подразделу 1 | 2007 - 2014 годы | 6975,7 | 4975,7 | - | 2000 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 847,4 | 847,4 | - | - |
|  |  | 2008 год | 758 | 758 | - | - |
|  |  | 2009 год | 336,4 | 336,4 | - | - |
|  |  | 2010 год | 331,8 | 331,8 | - | - |
|  |  | 2011 год | 349,6 | 349,6 | - | - |
|  |  | 2012 год | 1100 | 600 | - | 500 |
|  |  | 2013 год | 1100 | 600 | - | 500 |
|  |  | 2014 год | 2152,5 | 1152,5 | - | 1000 |
|  | 2. Капитальные вложения по объектам собственности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |
|  | Мероприятия по развитию транспортного комплекса и автодорожной сети |
| 7. | Строительство вертодрома в г. Северо-Курильске, остров Парамушир | 2007 - 2009 годы - всего | 45,9 | - | 45,9 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 19,6 | - | 19,6 | - |
|  |  | 2008 год | 16,3 | - | 16,3 | - |
|  |  | 2009 год | 10 | - | 10 | - |
| 8. | Строительство вертолетной площадки на острове Шикотан | 2008 - 2011 годы - всего | 58,7 | - | 58,7 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 2,7 | - | 2,7 | - |
|  |  | 2009 год | 10 | - | 10 | - |
|  |  | 2010 год | 21 | - | 21 | - |
|  |  | 2011 год | 25 | - | 25 | - |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги Малокурильское - Крабозаводское, остров Шикотан | 2007 - 2011 годы - всего | 363,9 | 335,4 | 28,5 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 65,9 | 60 | 5,9 | - |
|  |  | 2008 год | 83,9 | 74 | 9,9 | - |
|  |  | 2009 год | 68,3 | 63 | 5,3 | - |
|  |  | 2010 год | 85,5 | 82,5 | 3 | - |
|  |  | 2011 год | 60,3 | 55,9 | 4,4 | - |
| 10. | Реконструкция автомобильной дороги Южно-Курильск - Головнино, остров Кунашир: | 2007 - 2013 годы - всего | 1216,8 | 1195,9 | 20,9 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 100 | 100 | - | - |
|  |  | 2008 год | 86 | 86 | - | - |
|  |  | 2009 год | 87,5 | 81,5 | 6 | - |
|  |  | 2010 год | 137,8 | 133 | 4,8 | - |
|  |  | 2011 год | 249,1 | 244 | 5,1 | - |
|  |  | 2012 год | 279,5 | 277 | 2,5 | - |
|  |  | 2013 год | 276,9 | 274,4 | 2,5 | - |
|  | на участке портпункт Южно-Курильск - км 3 | 2007 - 2011 годы - всего | 366,4 | 362 | 4,4 | - |
|  |  | 2007 год | 100 | 100 | - | - |
|  |  | 2008 год | 30 | 30 | - | - |
|  |  | 2009 год | 45 | 44 | 1 | - |
|  |  | 2010 год | 49,3 | 48 | 1,3 | - |
|  |  | 2011 год | 142,1 | 140 | 2,1 | - |
|  | на участке км 15 - км 25 | 2008 - 2013 годы - всего | 850,4 | 833,9 | 16,5 | - |
|  |  | 2008 год | 56 | 56 | - | - |
|  |  | 2009 год | 42,5 | 37,5 | 5 | - |
|  |  | 2010 год | 88,5 | 85 | 3,5 | - |
|  |  | 2011 год | 107 | 104 | 3 | - |
|  |  | 2012 год | 279,5 | 277 | 2,5 | - |
|  |  | 2013 год | 276,9 | 274,4 | 2,5 | - |
| 11. | Реконструкция автомобильной дороги Курильск - Рейдово, остров Итуруп | 2011 - 2015 годы - всего | 718,3 | 705,6 | 12,7 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 23,1 | 20,1 | 3 | - |
|  |  | 2012 год | 45,5 | 43 | 2,5 | - |
|  |  | 2013 год | 48,2 | 45,7 | 2,5 | - |
|  |  | 2014 год | 363,9 | 360,4 | 3,5 | - |
|  |  | 2015 год | 237,6 | 236,4 | 1,2 | - |
| 12. | Формирование автодорожной сети в местах размещения рыбоводных заводов на островах Итуруп и Кунашир | 2011 - 2015 годы - всего | 703,8 | 665,7 | 38,1 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 103,5 | 100 | 3,5 | - |
|  |  | 2012 год | 130 | 120 | 10 | - |
|  |  | 2013 год | 139,9 | 129,9 | 10 | - |
|  |  | 2014 год | 183,9 | 175,8 | 8,1 | - |
|  |  | 2015 год | 146,5 | 140 | 6,5 | - |
|  | Всего | 2007 - 2015 годы | 3107,4 | 2902,6 | 204,8 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 185,5 | 160 | 25,5 | - |
|  |  | 2008 год | 188,9 | 160 | 28,9 | - |
|  |  | 2009 год | 175,8 | 144,5 | 31,3 | - |
|  |  | 2010 год | 244,3 | 215,5 | 28,8 | - |
|  |  | 2011 год | 461 | 420 | 41 | - |
|  |  | 2012 год | 455 | 440 | 15 | - |
|  |  | 2013 год | 465 | 450 | 15 | - |
|  |  | 2014 год | 547,8 | 536,2 | 11,6 | - |
|  |  | 2015 год | 384,1 | 376,4 | 7,7 | - |
|  | Мероприятия по развитию топливно-энергетического комплекса |
| 13. | Строительство Менделеевского энергетического комплекса. Теплоснабжение пос. Южно-Курильска от геотермальных источников (III очередь) в 2007 году | 2007 год | 113,9 | 95,9 | 18 | - |
| 14. | Строительство и реконструкция систем топливообеспечения, Курильский район, остров Итуруп | 2008 - 2011 годы - всего | 238,3 | 221,9 | 16,4 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 2 | - | 2 | - |
|  |  | 2009 год | 51,3 | 44,3 | 7 | - |
|  |  | 2010 год | 114 | 110 | 4 | - |
|  |  | 2011 год | 71 | 67,6 | 3,4 | - |
| 15. | Строительство и реконструкция систем топливообеспечения, Южно-Курильский район, остров Кунашир | 2008 - 2010 годы - всего | 225 | 196 | 29 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 2 | - | 2 | - |
|  |  | 2009 год | 77 | 70 | 7 | - |
|  |  | 2010 год | 146 | 126 | 20 | - |
| 16. | Строительство и реконструкция систем топливообеспечения, Южно-Курильский район, остров Шикотан | 2008 - 2010 годы - всего | 119 | 109 | 10 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 2 | - | 2 | - |
|  |  | 2009 год | 93 | 87 | 6 | - |
|  |  | 2010 год | 24 | 22 | 2 | - |
| 17. | Строительство и реконструкция систем топливообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир | 2010 год | 1 | - | 1 | - |
| 18. | Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Курильский район, остров Итуруп | 2007 - 2010 годы - всего | 240,3 | 222,3 | 18 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 107 | 103 | 4 | - |
|  |  | 2008 год | 4 | - | 4 | - |
|  |  | 2009 год | 37,7 | 37,7 | - | - |
|  |  | 2010 год | 91,6 | 81,6 | 10 | - |
| 19. | Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Южно-Курильский район, остров Кунашир | 2007 - 2009 годы - всего | 72 | 54 | 18 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 8 | - | 8 | - |
|  |  | 2009 год | 64 | 54 | 10 | - |
| 20. | Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Южно-Курильский район, остров Шикотан | 2007 - 2010 годы - всего | 155 | 140 | 15 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 4 | - | 4 | - |
|  |  | 2008 год | 31,3 | 31,3 | - | - |
|  |  | 2009 год | 100 | 90 | 10 | - |
|  |  | 2010 год | 19,7 | 18,7 | 1 | - |
| 21. | Реконструкция систем электроснабжения в г. Северо-Курильске, остров Парамушир | 2007 - 2008 годы - всего | 209,9 | 209,9 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 133,9 | 133,9 | - | - |
|  |  | 2008 год | 76 | 76 | - | - |
| 22. | Развитие источников нетрадиционной энергетики на Курильских островах | 2010 - 2015 годы - всего | 909,4 | 805,2 | 104,2 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 25 | - | 25 | - |
|  |  | 2011 год | 50,7 | 25,7 | 25 | - |
|  |  | 2012 год | 150 | 125 | 25 | - |
|  |  | 2013 год | 183,8 | 175 | 8,8 | - |
|  |  | 2014 год | 280,9 | 270,9 | 10 | - |
|  |  | 2015 год | 219 | 208,6 | 10,4 | - |
|  | Всего | 2007 - 2015 годы | 2283,8 | 2054,2 | 229,6 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 366,8 | 332,8 | 34 | - |
|  |  | 2008 год | 117,3 | 107,3 | 10 | - |
|  |  | 2009 год | 423 | 383 | 40 | - |
|  |  | 2010 год | 421,3 | 358,3 | 63 | - |
|  |  | 2011 год | 121,7 | 93,3 | 28,4 | - |
|  |  | 2012 год | 150 | 125 | 25 | - |
|  |  | 2013 год | 183,8 | 175 | 8,8 | - |
|  |  | 2014 год | 280,9 | 270,9 | 10 | - |
|  |  | 2015 год | 219 | 208,6 | 10,4 | - |
|  | Мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса |
| 23. | Реконструкция Северо-Курильского портпункта, Северный мол, остров Парамушир | 2008 - 2011 годы - всего | 691,9 | 681 | 10,9 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 250 | 250 | - | - |
|  |  | 2009 год | 164 | 164 | - | - |
|  |  | 2010 год | 59,4 | 56,6 | 2,8 | - |
|  |  | 2011 год | 218,5 | 210,4 | 8,1 | - |
| 24. | Реконструкция портпункта «Малокурильское», грузовой пирс, остров Шикотан | 2007 год | 106,8 | 106,8 | - | - |
| 25. | Реконструкция Курильского портпункта в заливе Китовый, остров Итуруп | 2007 - 2013 годы - всего | 992,2 | 592,2 | - | 400 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 300 | 300 | - | - |
|  |  | 2008 год | 292,2 | 292,2 | - | - |
|  |  | 2009 год | 50 | - | - | 50 |
|  |  | 2010 год | 50 | - | - | 50 |
|  |  | 2011 год | 100 | - | - | 100 |
|  |  | 2012 год | 100 | - | - | 100 |
|  |  | 2013 год | 100 | - | - | 100 |
| 26. | Строительство причального комплекса в пос. Южно-Курильск, остров Кунашир | 2007 -2011 годы - всего | 1156,8 | 1143 | 13,8 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 320 | 320 | - | - |
|  |  | 2008 год | 350 | 350 | - | - |
|  |  | 2009 год | 245 | 245 | - | - |
|  |  | 2010 год | 197,4 | 188 | 9,4 | - |
|  |  | 2011 год | 44,4 | 40 | 4,4 | - |
| 27. | Строительство пирса в бухте Крабовая, пос. Крабозаводское, остров Шикотан | 2009 - 2011 годы - всего | 410 | - | 160 | 250 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 86 | - | - | 86 |
|  |  | 2010 год | 150 | - | 50 | 100 |
|  |  | 2011 год | 174 | - | 110 | 64 |
|  | Всего | 2007 - 2013 годы | 3357,7 | 2523 | 184,7 | 650 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 726,8 | 726,8 | - | - |
|  |  | 2008 год | 892,2 | 892,2 | - | - |
|  |  | 2009 год | 545 | 409 | - | 136 |
|  |  | 2010 год | 456,8 | 244,6 | 62,2 | 150 |
|  |  | 2011 год | 536,9 | 250,4 | 122,5 | 164 |
|  |  | 2012 год | 100 | - | - | 100 |
|  |  | 2013 год | 100 | - | - | 100 |
|  | Мероприятия по формированию социальной инфраструктуры |
| 28. | Строительство дошкольного образовательного учреждения в пос. Южно-Курильск, остров Кунашир | 2007 - 2010 годы - всего | 333 | 244 | 89 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 5 | - | 5 | - |
|  |  | 2008 год | 105,5 | 103,5 | 2 | - |
|  |  | 2009 год | 92,5 | 83,5 | 9 | - |
|  |  | 2010 год | 130 | 57 | 73 | - |
| 29. | Строительство дошкольного образовательного учреждения в пос. Малокурильское, остров Шикотан | 2007 - 2010 годы - всего | 164,5 | 155,5 | 9 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 2 | - | 2 | - |
|  |  | 2008 год | 58 | 58 | - | - |
|  |  | 2009 год | 100,5 | 97,5 | 3 | - |
|  |  | 2010 год | 4 | - | 4 | - |
| 30. | Реконструкция детского сада на 40 мест в с. Рейдово, остров Итуруп | 2009 - 2010 годы - всего | 50 | 38 | 12 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 3 | - | 3 | - |
|  |  | 2010 год | 47 | 38 | 9 | - |
| 31. | Строительство больницы на 50 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г. Курильске, остров Итуруп | 2007 - 2009 годы - всего | 512,4 | 444,8 | 67,6 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 159,6 | 140 | 19,6 | - |
|  |  | 2008 год | 222 | 200 | 22 | - |
|  |  | 2009 год | 130,8 | 104,8 | 26 | - |
| 32. | Приобретение морозильного оборудования для морфологических отделений центральных районных больниц муниципальных образований Курильских островов | 2008 - 2010 годы - всего | 19 | - | 19 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 6 | - | 6 | - |
|  |  | 2009 год | 7 | - | 7 | - |
|  |  | 2010 год | 6 | - | 6 | - |
| 33. | Реконструкция водоснабжения в г. Курильске, остров Итуруп | 2007 - 2009 годы - всего | 139,4 | 110,9 | 28,5 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 81,8 | 78,8 | 3 | - |
|  |  | 2008 год | 43,6 | 32,1 | 11,5 | - |
|  |  | 2009 год | 14 | - | 14 | - |
| 34. | Реконструкция водоснабжения в с. Рейдово, остров Итуруп | 2007 год | 46,3 | 44,9 | 1,4 | - |
| 35. | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов | 2007 - 2014 годы - всего | 841,9 | 351,9 | 490 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 25 | - | 25 | - |
|  |  | 2008 год | 184,3 | 173,3 | 11 | - |
|  |  | 2009 год | 66,5 | 52,5 | 14 | - |
|  |  | 2010 год | 142,6 | 98,6 | 44 | - |
|  |  | 2011 год | 111,5 | 15,5 | 96 | - |
|  |  | 2012 год | 112 | 12 | 100 | - |
|  |  | 2013 год | 100 | - | 100 | - |
|  |  | 2014 год | 100 | - | 100 | - |
| 36. | Реконструкция теплоснабжения г. Северо-Курильска, остров Парамушир | 2007 - 2008 годы - всего | 96 | 76 | 20 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 30 | 30 | - | - |
|  |  | 2008 год | 66 | 46 | 20 | - |
|  | Всего | 2007 - 2014 годы | 2202,5 | 1466 | 736,5 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 349,7 | 293,7 | 56 | - |
|  |  | 2008 год | 685,4 | 612,9 | 72,5 | - |
|  |  | 2009 год | 414,3 | 338,3 | 76 | - |
|  |  | 2010 год | 329,6 | 193,6 | 136 | - |
|  |  | 2011 год | 111,5 | 15,5 | 96 | - |
|  |  | 2012 год | 112 | 12 | 100 | - |
|  |  | 2013 год | 100 | - | 100 | - |
|  |  | 2014 год | 100 | - | 100 | - |
|  | Итого по подразделу 2 | 2007 - 2015 годы | 10951,4 | 8945,8 | 1355,6 | 650 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 1628,8 | 1513,3 | 115,5 | - |
|  |  | 2008 год | 1883,8 | 1772,4 | 111,4 | - |
|  |  | 2009 год | 1558,1 | 1274,8 | 147,3 | 136 |
|  |  | 2010 год | 1452 | 1012 | 290 | 150 |
|  |  | 2011 год | 1231,1 | 779,2 | 287,9 | 164 |
|  |  | 2012 год | 817 | 577 | 140 | 100 |
|  |  | 2013 год | 848,8 | 625 | 123,8 | 100 |
|  |  | 2014 год | 928,7 | 807,1 | 121,6 | - |
|  |  | 2015 год | 603,1 | 585 | 18,1 | - |
|  | Итого по разделу I | 2007 - 2015 годы | 17927,1 | 13921,5 | 1355,6 | 2650 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 2476,2 | 2360,7 | 115,5 | - |
|  |  | 2008 год | 2641,8 | 2530,4 | 111,4 | - |
|  |  | 2009 год | 1894,5 | 1611,2 | 147,3 | 136 |
|  |  | 2010 год | 1783,8 | 1343,8 | 290 | 150 |
|  |  | 2011 год | 1580,7 | 1128,8 | 287,9 | 164 |
|  |  | 2012 год | 1917 | 1177 | 140 | 600 |
|  |  | 2013 год | 1948,8 | 1225 | 123,8 | 600 |
|  |  | 2014 год | 3081,2 | 1959,6 | 121,6 | 1000 |
|  |  | 2015 год | 603,1 | 585 | 18,1 | - |
|  | II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| 37. | Разработка предложений по увеличению эффективности использования привлекаемых инвестиций и стимулированию инноваций в целях социально-экономического развития Курильских островов | 2008 - 2014 годы - всего | 3 | 3 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 0,5 | 0,5 | - | - |
|  |  | 2009 год | 0,5 | 0,5 | - | - |
|  |  | 2013 год | 1 | 1 | - | - |
|  |  | 2014 год | 1 | 1 | - | - |
| 38. | Формирование системы анализа, мониторинга и контроля реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы» | 2007 - 2014 годы - всего | 5 | 5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 1,5 | 1,5 | - | - |
|  |  | 2008 год | 1,5 | 1,5 | - | - |
|  |  | 2013 год | 1 | 1 | - | - |
|  |  | 2014 год | 1 | 1 | - | - |
| 39. | Вулканическое районирование и прогноз извержений вулканов | 2007 - 2015 годы - всего | 63,5 | 63,5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 8 | 8 | - | - |
|  |  | 2008 год | 6 | 6 | - | - |
|  |  | 2009 год | 6 | 6 | - | - |
|  |  | 2010 год | 5 | 5 | - | - |
|  |  | 2011 год | 5 | 5 | - | - |
|  |  | 2012 год | 8,5 | 8,5 | - | - |
|  |  | 2013 год | 10 | 10 | - | - |
|  |  | 2014 год | 10 | 10 | - | - |
|  |  | 2015 год | 5 | 5 | - | - |
| 40. | Подготовка предложений по разработке механизмов создания особых экономических условий для формирования благоприятного инвестиционного климата на территории Курильских островов | 2007 - 2008 годы - всего | 1 | 1 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 0,5 | 0,5 | - | - |
|  |  | 2008 год | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 41. | Подготовка схем территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципальных образований Курильских островов | 2008 - 2009 годы - всего | 2,5 | 2,5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 1,5 | 1,5 | - | - |
|  |  | 2009 год | 1 | 1 | - | - |
| 42. | Разработка проекта по формированию замкнутого энергетического комплекса Курильских островов за счет использования альтернативных источников электро- и теплоснабжения | 2007 - 2008 годы - всего | 4 | 4 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 2 | 2 | - | - |
|  |  | 2008 год | 2 | 2 | - | - |
| 43. | Организация комплексных исследований сырьевой базы водных биологических ресурсов, разработка методов и способов добычи, переработки и реализации продукции с целью формирования продукции с высокой добавленной стоимостью на территории Курильских островов | 2007 - 2010 годы - всего | 23 | 23 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 5 | 5 | - | - |
|  |  | 2008 год | 5 | 5 | - | - |
|  |  | 2009 год | 6 | 6 | - | - |
|  |  | 2010 год | 7 | 7 | - | - |
| 44. | Обследование рек и прибрежных акваторий с целью разработки схемы размещения хозяйств по воспроизводству водных биологических ресурсов | 2007 - 2012 годы - всего | 33,7 | 33,7 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 3 | 3 | - | - |
|  |  | 2008 год | 3 | 3 | - | - |
|  |  | 2009 год | 2,7 | 2,7 | - | - |
|  |  | 2010 год | 5 | 5 | - | - |
|  |  | 2011 год | 10 | 10 | - | - |
|  |  | 2012 год | 10 | 10 | - | - |
|  | Итого по разделу II | 2007 - 2015 годы | 135,7 | 135,7 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 20 | 20 | - | - |
|  |  | 2008 год | 20 | 20 | - | - |
|  |  | 2009 год | 16,2 | 16,2 | - | - |
|  |  | 2010 год | 17 | 17 | - | - |
|  |  | 2011 год | 15 | 15 | - | - |
|  |  | 2012 год | 18,5 | 18,5 | - | - |
|  |  | 2013 год | 12 | 12 | - | - |
|  |  | 2014 год | 12 | 12 | - | - |
|  |  | 2015 год | 5 | 5 | - | - |
|  | Итого по Программе | 2007 - 2015 годы | 18062,8 | 14057,2 | 1355,6 | 2650 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2007 год | 2496,2 | 2380,7 | 115,5 | - |
|  |  | 2008 год | 2661,8 | 2550,4 | 111,4 | - |
|  |  | 2009 год | 1910,7 | 1627,4 | 147,3 | 136 |
|  |  | 2010 год | 1800,8 | 1360,8 | 290 | 150 |
|  |  | 2011 год | 1595,7 | 1143,8 | 287,9 | 164 |
|  |  | 2012 год | 1935,5 | 1195,5 | 140 | 600 |
|  |  | 2013 год | 1960,8 | 1237 | 123,8 | 600 |
|  |  | 2014 год | 3093,2 | 1971,6 | 121,6 | 1000 |
|  |  | 2015 год | 608,1 | 590 | 18,1 | - |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к федеральной целевой программе

«Социально-экономическое развитие

Курильских островов (Сахалинская

область) на 2007 - 2015 годы»

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г.  №  701)

Распределение средств федеральной целевой программы

«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область)

на 2007 - 2015 годы» по государственным заказчикам

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Срок реализации | Объем финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | финансовые средства - всего | в том числе |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета - всего | в том числе НИОКР | за счет средств консолидированного бюджета Сахалинской области | за счет средств внебюд-жетных источников |
| Росавиация | 2007 - 2011 годы - всего | 2368,3 | 2263,7 | - | 104,6 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2007 год | 740 | 720,4 | - | 19,6 | - |
|  | 2008 год | 769 | 750 | - | 19 | - |
|  | 2009 год | 356,4 | 336,4 | - | 20 | - |
|  | 2010 год | 343,8 | 322,8 | - | 21 | - |
|  | 2011 год | 159,1 | 134,1 | - | 25 | - |
| Росавтодор | 2007 - 2015 годы - всего | 3002,8 | 2902,6 | - | 100,2 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2007 год | 165,9 | 160 | - | 5,9 | - |
|  | 2008 год | 169,9 | 160 | - | 9,9 | - |
|  | 2009 год | 155,8 | 144,5 | - | 11,3 | - |
|  | 2010 год | 223,3 | 215,5 | - | 7,8 | - |
|  | 2011 год | 436 | 420 | - | 16 | - |
|  | 2012 год | 455 | 440 | - | 15 | - |
|  | 2013 год | 465 | 450 | - | 15 | - |
|  | 2014 год | 547,8 | 536,2 | - | 11,6 | - |
|  | 2015 год | 384,1 | 376,4 | - | 7,7 | - |
| Минэнерго России | 2007 - 2015 годы - всего | 2287,8 | 2058,2 | 4 | 229,6 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2007 год | 368,8 | 334,8 | 2 | 34 | - |
|  | 2008 год | 119,3 | 109,3 | 2 | 10 | - |
|  | 2009 год | 423 | 383 | - | 40 | - |
|  | 2010 год | 421,3 | 358,3 | - | 63 | - |
|  | 2011 год | 121,7 | 93,3 | - | 28,4 | - |
|  | 2012 год | 150 | 125 | - | 25 | - |
|  | 2013 год | 183,8 | 175 | - | 8,8 | - |
|  | 2014 год | 280,9 | 270,9 | - | 10 | - |
|  | 2015 год | 219 | 208,6 | - | 10,4 | - |
| Росрыболовство | 2007 - 2014 годы - всего | 8096,4 | 5261,7 | 56,7 | 184,7 | 2650 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2007 год | 839,8 | 839,8 | 8 | - | - |
|  | 2008 год | 900,2 | 900,2 | 8 | - | - |
|  | 2009 год | 553,7 | 417,7 | 8,7 | - | 136 |
|  | 2010 год | 477,8 | 265,6 | 12 | 62,2 | 150 |
|  | 2011 год | 762,4 | 475,9 | 10 | 122,5 | 164 |
|  | 2012 год | 1210 | 610 | 10 | - | 600 |
|  | 2013 год | 1200 | 600 | - | - | 600 |
|  | 2014 год | 2152,5 | 1152,5 | - | - | 1000 |
| Минобрнауки России | 2007 - 2010 годы - всего | 547,5 | 437,5 | - | 110 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2007 год | 7 | - | - | 7 | - |
|  | 2008 год | 163,5 | 161,5 | - | 2 | - |
|  | 2009 год | 196 | 181 | - | 15 | - |
|  | 2010 год | 181 | 95 | - | 86 | - |
| Минздравсоцразвития России | 2007 - 2010 годы - всего | 531,4 | 444,8 | - | 86,6 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2007 год | 159,6 | 140 | - | 19,6 | - |
|  | 2008 год | 228 | 200 | - | 28 | - |
|  | 2009 год | 137,8 | 104,8 | - | 33 | - |
|  | 2010 год | 6 | - | - | 6 | - |
| Минрегион России | 2007 - 2015 годы - всего | 1198,6 | 658,7 | 75 | 539,9 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2007 год | 193,1 | 163,7 | 10 | 29,4 | - |
|  | 2008 год | 303,9 | 261,4 | 10 | 42,5 | - |
|  | 2009 год | 88 | 60 | 7,5 | 28 | - |
|  | 2010 год | 147,6 | 103,6 | 5 | 44 | - |
|  | 2011 год | 116,5 | 20,5 | 5 | 96 | - |
|  | 2012 год | 120,5 | 20,5 | 8,5 | 100 | - |
|  | 2013 год | 112 | 12 | 12 | 100 | - |
|  | 2014 год | 112 | 12 | 12 | 100 | - |
|  | 2015 год | 5 | 5 | 5 | - | - |
| Россвязь | 2007 - 2008 годы - всего | 30 | 30 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2007 год | 22 | 22 | - | - | - |
|  | 2008 год | 8 | 8 | - | - | - |
| Итого по Программе | 2007 - 2015 годы | 18062,8 | 14 057,2 | 135,7 | 1355,6 | 2650 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 2007 год | 2496,2 | 2380,7 | 20 | 115,5 | - |
|  | 2008 год | 2661,8 | 2550,4 | 20 | 111,4 | - |
|  | 2009 год | 1910,7 | 1627,4 | 16,2 | 147,3 | 136 |
|  | 2010 год | 1800,8 | 1360,8 | 17 | 290 | 150 |
|  | 2011 год | 1595,7 | 1143,8 | 15 | 287,9 | 164 |
|  | 2012 год | 1935,5 | 1195,5 | 18,5 | 140 | 600 |
|  | 2013 год | 1960,8 | 1237 | 12 | 123,8 | 600 |
|  | 2014 год | 3093,2 | 1971,6 | 12 | 121,6 | 1000 |
|  | 2015 год | 608,1 | 590 | 5 | 18,1 | -». |

8. Приложения № 6 и 7 к указанной Программе исключить.

9. В приложении № 8 к указанной Программе:

а) в абзаце третьем цифры «42» заменить цифрами «34»;

б) пункты 1, 5, 11, 20, 32, 37, 41 и 42 исключить.

____________