УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 10 ноября 2011 г. № 1979-р

П  Л  А  Н

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 250-летия основания

Государственного Эрмитажа

(млн. рублей)

|  |  | Срок исполнения | Объемы финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета* | внебюджетные средства |  |
| I. Строительство и приспособление для современного использования объектов имущественного комплекса Государственного Эрмитажа |
| 1. | Строительство комплекса зданий производственной базы и фондохранилища - завершение II очереди (общая площадь хранения и реставрации - 50700 кв. метров (г. Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 37)) | 2011 - 2012 годы в том числе: | 927,3 | 927,3 | - | Государственный Эрмитаж, Минкультуры России |
|  |  | 2011 год | 575,1 | 575,1 | - |  |
|  |  | 2012 год | 352,2 | 352,2 | - |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | оборудование | 2011 год | 273 | 273 | - |  |
|  |  | 2012 год | 301 | 301 | - |  |
| 2. | Строительство комплекса зданий производственной базы и фондохранилища - III очередь, первый пусковой комплекс - 2014 год, второй пусковой комплекс - 2016 год (общая площадь хранения и реставрации - 80600 кв. метров (г. Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 37)) | 2012 - 2016 годы | 7146,8 | 7146,8 | - | Государственный Эрмитаж, Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 346 | 346 | - |  |
|  |  | 2013 год | 1100,8 | 1100,8 | - |  |
|  |  | 2014 год | 3000 | 3000 | - |  |
|  |  | 2015 год | 1700 | 1700 |  |  |
|  |  | 2016 год | 1000 | 1000 | - |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектной документации | 2012 год | 346 | 346 | - |  |
| 3. | Реставрация и работы по приспособлению для современного использования здания Запасного дома Зимнего дворца - "Лабораторно-хранительский и административный корпус" (общая площадь - 11325 кв. метров (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 30)) | 2012 - 2014 годы | 1207,5 | 1207,5 | - | Государственный Эрмитаж, Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 236 | 236 | - |  |
|  |  | 2013 год | 534,1 | 534,1 | - |  |
|  |  | 2014 год | 437,4 | 437,4 | - |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектной документации | 2012 год | 63 | 63 | - |  |
| 4. | Реставрация и работы по приспособлению для современного использования здания Малого Эрмитажа - "Выставочный комплекс" (общая площадь - 2447 кв. метров (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 36)) | 2012 - 2014 годы в том числе: | 126 | 126 | - | Государственный Эрмитаж, Минкультуры России |
|  |  | 2012 год | 36 | 36 | - |  |
|  |  | 2013 год | 60 | 60 | - |  |
|  |  | 2014 год | 30 | 30 | - |  |
|  | в том числе разработка проектной документации | 2012 год | 9 | 9 | - |  |
|  | Всего по разделу I | 2011 - 2016 годы | 9407,6 | 9407,6 | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 575,1 | 575,1 | - |  |
|  |  | 2012 год | 970,2 | 970,2 | - |  |
|  |  | 2013 год | 1694,9 | 1694,9 | - |  |
|  |  | 2014 год | 3467,4 | 3467,4 | - |  |
|  |  | 2015 год | 1700 | 1700 | - |  |
|  |  | 2016 год | 1000 | 1000 | - |  |
|  | в том числе разработка проектной документации | 2012 год | 418 | 418 | - |  |
| II. Реставрация и ремонт объектов имущественного комплекса Государственного Эрмитажа |
| 5. | Реставрация и ремонт Большой Церкви Зимнего дворца с воссозданием иконостаса для постоянной экспозиции русского церковного искусства (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 38) | 2012 - 2014 годы | 831 | 831 | - | Государственный Эрмитаж |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 83,1 | 83,1 | - |  |
|  |  | 2013 год | 400,3 | 400,3 | - |  |
|  |  | 2014 год | 347,6 | 347,6 | - |  |
| 6. | Реставрация и ремонт фасадов зданий Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 32-38) | 2012 - 2014 годы | 274,1 | 274,1 | - | Государственный Эрмитаж |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 96 | 96 | - |  |
|  |  | 2013 год | 124 | 124 | - |  |
|  |  | 2014 год | 54,1 | 54,1 | - |  |
| 7. | Реставрация и ремонт стропильной системы и кровли зданий Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 32-38) | 2012 - 2014 годы | 413,8 | 413,8 | - | Государственный Эрмитаж |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 61,6 | 61,6 | - |  |
|  |  | 2013 год | 222,2 | 222,2 | - |  |
|  |  | 2014 год | 130 | 130 | - |  |
| 8. | Реставрация и ремонт залов Зимнего дворца для постоянной экспозиции отдела Нумизматики (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 38) | 2012 год | 35 | 35 | - | Государственный Эрмитаж |
| 9. | Реставрация и ремонт залов зданий Нового Эрмитажа для постоянной экспозиции отдела Античного мира (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 34) | 2013 - 2014 годы | 145,6 | 145,6 | - | Государственный Эрмитаж |
|  |  | в том числе: |  |  | - |  |
|  |  | 2013 год | 70,6 | 70,6 | - |  |
|  |  | 2014 год | 75 | 75 | - |  |
| 10. | Реставрация и ремонт Белоколонного зала Зимнего дворца для постоянной экспозиции Восточного оружия (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 38) | 2013 год | 21,3 | 21,3 | - | Государственный Эрмитаж |
| 11. | Реставрация и ремонт залов Зимнего дворца для создания постоянной экспозиции Ближнего и Среднего Востока, Китая, Кавказа (Азербайджана) (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 38) | 2012 год | 24 | 24 | - | Государственный Эрмитаж |
|  | Всего по разделу II | 2012 - 2014 годы в том числе: | 1744,8 | 1744,8 | - |  |
|  |  | 2012 год | 299,7 | 299,7 | - |  |
|  |  | 2013 год | 838,4 | 838,4 | - |  |
|  |  | 2014 год | 606,7 | 606,7 | - |  |
| III. Обеспечение безопасности и доступности коллекций Государственного Эрмитажа |
| 12. | Создание электронного каталога коллекций | 2012 - 2014 годы в том числе: | 265,8 | 265,8 | - | Минкультуры России, Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2012 год | 98,7 | 98,7 | - |  |
|  |  | 2013 год | 100,1 | 100,1 | - |  |
|  |  | 2014 год | 67 | 67 | - |  |
| 13. | Завершение создания цифровой библиотеки на сайте Государственного Эрмитажа в сети Интернет | 2012 - 2014 годы | 52,5 | 52,5 | - | Минкультуры России, Государственный Эрмитаж |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 22,5 | 22,5 | - |  |
|  |  | 2013 год | 15 | 15 | - |  |
|  |  | 2014 год | 15 | 15 | - |  |
| 14. | Реновация сайта Государственного Эрмитажа в сети Интернет | 2012 год | 30 | 30 | - | Минкультуры России, Государственный Эрмитаж |
| 15. | Комплекс мероприятий по обеспечению зданий и экспонатов музея системами охранно-пожарной сигнализации, системами оповещения посетителей, устройствами систем контроля и видеонаблюдения | 2012 - 2014 годы в том числе: | 160,3 | 160,3 | - | Минкультуры России, Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2012 год | 97,8 | 97,8 | - |  |
|  |  | 2013 год | 38,1 | 38,1 | - |  |
|  |  | 2014 год | 24,4 | 24,4 | - |  |
| 16. | Комплекс мероприятий по маркировке экспонатов учетными, охранными и идентификационными маркерами | 2012 - 2014 годы в том числе: | 60 | 60 | - | Минкультуры России, Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2012 год | 10 | 10 | - |  |
|  |  | 2013 год | 20 | 20 | - |  |
|  |  | 2014 год | 30 | 30 | - |  |
|  | Всего по разделу III | 2012 - 2014 годы | 568,6 | 568,6 | - |  |
|  |  | 2012 год | 259 | 259 | - |  |
|  |  | 2013 год 2014 год | 173,2 136,4 | 173,2 136,4 | - - |  |
| IV. Создание и обновление экспозиций Государственного Эрмитажа |
| 17. | Восстановление постоянной экспозиции в античных залах Нового Эрмитажа, включая оборудование (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 34) | 2012 - 2014 годы в том числе: | 90,2 | 90,2 | - | Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2012 год | 0,6 | 0,6 | - |  |
|  |  | 2013 год | 0,6 | 0,6 | - |  |
|  |  | 2014 год | 89 | 89 | - |  |
| 18. | Создание постоянной экспозиции отдела Нумизматики в залах Зимнего дворца, включая оборудование (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 38) | 2013 год | 37,3 | 37,3 | - | Государственный Эрмитаж |
| 19. | Создание экспозиции русского церковного искусства в Большой церкви Зимнего дворца, включая оборудование (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 38) | 2012 - 2014 годы в том числе: | 20,7 | 20,7 | - | Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2012 год | 0,3 | 0,3 | - |  |
|  |  | 2013 год | 0,3 | 0,3 | - |  |
|  |  | 2014 год | 20,1 | 20,1 | - |  |
| 20. | Создание экспозиций Ближнего и Среднего Востока, Китая, Кавказа (Азербайджана) в залах Зимнего дворца, включая оборудование (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 38) | 2012 - 2013 годы в том числе: 2012 год | 225 175 | 225 175 | - - | Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2013 год | 50 | 50 | - |  |
| 21. | Создание экспозиции Восточного оружия в Белоколонном зале Зимнего дворца, включая оборудование (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 38) | 2012 - 2013 годы в том числе: | 62,6 | 62,6 | - | Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2012 год | 2,6 | 2,6 | - |  |
|  |  | 2013 год | 60 | 60 | - |  |
| 22. | Создание постоянной экспозиции искусства XIX - XXI веков в Восточном крыле Главного штаба (здание бывших Министерства иностранных дел и Министерства финансов (г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д. 6 - 8)) | 2012 - 2014 годы в том числе: | 526 | 526 | - | Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2012 год | 136,8 | 136,8 | - |  |
|  |  | 2013 год | 289,2 | 289,2 | - |  |
|  |  | 2014 год | 100 | 100 | - |  |
|  | Всего по разделу IV | 2012 - 2014 годы в том числе: | 961,8 | 961,8 | - |  |
|  |  | 2012 год | 315,3 | 315,3 | - |  |
|  |  | 2013 год | 437,4 | 437,4 | - |  |
|  |  | 2014 год | 209,1 | 209,1 | - |  |
| V. Организация выставок |
| 23. | Выставки в Государственном Эрмитаже, в том числе выставки приобретений за 20 лет, работ художников-реставраторов, исключительных шедевров | 2012 - 2015 годы в том числе: | 305 | 260 | 45 | Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2012 год | 35 | 20 | 15 |  |
|  |  | 2013 год | 95 | 80 | 15 |  |
|  |  | 2014 год 2015 год | 125 50 | 110 50 | 15 - |  |
|  | Всего по разделу V | 2012 - 2015 годы в том числе: | 305 | 260 | 45 |  |
|  |  | 2012 год | 35 | 20 | 15 |  |
|  |  | 2013 год | 95 | 80 | 15 |  |
|  |  | 2014 год 2015 год | 125 50 | 110 50 | 15 - |  |
| VI. Публикации и специальные памятные выпуски |
| 24. | Издание энциклопедии Государственного Эрмитажа | 2012 - 2014 годы в том числе: | 6 | - | 6 | Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2012 год | 2 | - | 2 |  |
|  |  | 2013 год | 2 | - | 2 |  |
|  |  | 2014 год | 2 | - | 2 |  |
| 25. | Издание научных каталогов коллекций Государственного Эрмитажа (в 10 томах) | 2012 - 2016 годы в том числе: | 20 | 20 | - | Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2012 год | 4 | 4 | - |  |
|  |  | 2013 год | 4 | 4 | - |  |
|  |  | 2014 год | 4 | 4 | - |  |
|  |  | 2015 год | 4 | 4 | - |  |
|  |  | 2016 год | 4 | 4 | - |  |
| 26. | Публикация архивных материалов (в 10 томах) и переиздание материалов по истории Государственного Эрмитажа (каталог Миниха, "Залы и здания Государственного Эрмитажа") | 2012 - 2014 годы в том числе: | 6,6 | 2,1 | 4,5 | Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2012 год | 2,2 | 0,7 | 1,5 |  |
|  |  | 2013 год | 2,2 | 0,7 | 1,5 |  |
|  |  | 2014 год | 2,2 | 0,7 | 1,5 |  |
| 27. | Оказание государственной поддержки издательским организациям в целях выпуска книг, посвященных 250-летию основания Государственного Эрмитажа (20 книг)** | 2012 - 2014 годы в том числе: | 4,5 | 4 | 0,5 | Роспечать, Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2012 год | 1,5 | 1 | 0,5 |  |
|  |  | 2013 год | 1,5 | 1,5 | - |  |
|  |  | 2014 год | 1,5 | 1,5 | - |  |
| 28. | Издание книг "Эрмитаж в образах", "1001 рассказ об Эрмитаже" и "Эрмитаж 2014" (музеологическое исследование Государственного Эрмитажа) | 2013 - 2014 годы в том числе: | 8 | - | 8 | Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2013 год | 1,5 | - | 1,5 |  |
|  |  | 2014 год | 6,5 | - | 6,5 |  |
| 29. | Выпуск электронных изданий по тематике деятельности Государственного Эрмитажа (20 наименований) | 2012 - 2014 годы в том числе: | 0,9 | - | 0,9 | Государственный Эрмитаж |
|  |  | 2012 год | 0,3 | - | 0,3 |  |
|  |  | 2013 год | 0,3 | - | 0,3 |  |
|  |  | 2014 год | 0,3 | - | 0,3 |  |
|  | Всего по разделу VI | 2012 - 2016 годы в том числе: | 46 | 26,1 | 19,9 |  |
|  |  | 2012 год | 10 | 5,7 | 4,3 |  |
|  |  | 2013 год | 11,5 | 6,2 | 5,3 |  |
|  |  | 2014 год | 16,5 | 6,2 | 10,3 |  |
|  |  | 2015 год | 4 | 4 | - |  |
|  |  | 2016 год | 4 | 4 | - |  |
|  | Итого | 2011 - 2016 годы в том числе: | 13033,8 | 12968,9 | 64,9 |  |
|  |  | 2011 год | 575,1 | 575,1 | - |  |
|  |  | 2012 год | 1889,2 | 1869,9 | 19,3 |  |
|  |  | 2013 год | 3250,4 | 3230,1 | 20,3 |  |
|  |  | 2014 год | 4561,1 | 4535,8 | 25,3 |  |
|  |  | 2015 год | 1754 | 1754 | - |  |
|  |  | 2016 год | 1004 | 1004 | - |  |

___________________________

* Объемы бюджетных ассигнований из федерального бюджета подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

** Финансирование будет осуществляться на конкурсной основе в рамках разрабатываемой федеральной целевой программы "Культура России 
(2012 - 2016 годы)" в случае ее принятия.

_____________