УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 21 декабря 2011 г.  № 2296-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта «Металлургический завод СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта  - «Металлургический завод СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха».

Срок реализации - 2011 - 2013 годы.

2. Ответственный исполнитель регионального инвестиционного проекта - правительство Ставропольского края.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета  - Министерство регионального развития Российской Федерации;

ответственный исполнитель - правительство Ставропольского края;

инвестор - общество с ограниченной ответственностью «СтавСталь».

4. Цель регионального инвестиционного проекта - строительство
1-й очереди металлообрабатывающего завода (прокатный цех) по производству сортового проката в г. Невинномысске (Ставропольский край), а также объектов инфраструктуры, необходимой для эксплуатации завода.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

2185,58 млн. рублей (в ценах на 1 января 2011 г., с НДС);

2216,09 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - положительные заключения автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 10 августа 2011 г. № 26-1-2-0222-11, № 26-1-2-0223-11, № 26-1-2-0224-11, 
№ 26-1-2-0225-11, № 26-1-4-0221-11, № 26-1-0092-11, № 26-1-0093-11, № 26-1-0094-11, № 26-1-0095-11, № 26-1-0096-11, от 26 августа 2011 г. № 26-1-0117-11, № 26-1-5-0253-11, № 26-1-4-0254-11.

7. Сведения об инвестиционном консультанте не требуются.

8. Форма предоставления государственной поддержки  - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

662,74 млн. рублей (в ценах на 1 января 2011 г., с НДС);

662,74 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 12,9  года с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, - 100 процентов права собственности Ставропольского края;

по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Металлургический завод СтавСталь.

1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

финансирования регионального инвестиционного проекта «Металлургический завод СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| Региональный инвестиционный проект - всего | 2185,58 | 2216,09 | 432,78 | 441,93 | 1009,82 | 1031,18 | 80,24 | 80,24 | - | - | 662,74 | 662,74 |
| в том числе: |
| 2011 год | 1813,45 | 1813,45 | 321,14 | 321,14 | 749,33 | 749,33 | 80,24 | 80,24 | - | - | 662,74 | 662,74 |
| 2012 год | 372,13 | 402,64 | 111,64 | 120,79 | 260,49 | 281,85 | - | - | - | - | - | - |
| I этап. Строительство объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 год | 742,98 | 742,98 | - | - | - | - | 80,24 | 80,24 | - | - | 662,74 | 662,74 |
| II этап. Строительство производственных мощностей металлургического завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1442,6 | 1473,11 | 432,78 | 441,93 | 1009,82 | 1 031,18 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |
| 2011 год | 1070,47 | 1070,47 | 321,14 | 321,14 | 749,33 | 749,33 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 год | 372,13 | 402,64 | 111,64 | 120,79 | 260,49 | 281,85 | - | - | - | - | - | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Металлургический завод СтавСталь.

1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда  Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации регионального инвестиционного проекта

«Металлургический завод СтавСталь. 1-ая очередь.

Комплекс прокатного цеха», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Строительство объектов инфраструктуры |  |
| 2011 год | начало строительства: наружных сетей ливневой канализации; наружных сетей канализации; автомобильной дороги; наружных сетей водопровода технической воды; наружных сетей электроснабжения; наружных сетей водоснабжения |
| 2012 год | завершение строительства и ввод в эксплуатацию: наружных сетей ливневой канализации; наружных сетей канализации; автомобильной дороги; наружных сетей водопровода технической воды; наружных сетей электроснабжения; наружных сетей водоснабжения |
| II этап. Строительство производственных мощностей металлургического завода |  |
| 2011 год | начало строительства 1-й очереди металлургического завода |
| 2012 год | завершение строительства и ввод в эксплуатацию 1-й очереди металлургического завода; выход на производственную мощность завода 100 тыс. тонн сортового проката в год |
| 2013 год | выход на производственную мощность завода 350 тыс. тонн сортового проката в год |

____________