УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 14 декабря 2011 г. № 2234-р

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в распоряжение Правительства

Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р

1. Позицию 8 перечня инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденного указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:

| «8. | Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва | - | 159,513 | - | 49,273 | - | 110,240 | - | -». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. В паспорте инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва», реализуемого при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденном указанным распоряжением:

а) в абзаце втором пункта 1 слова «2008 - 2014 годы» заменить словами «2008 - 2016 годы»;

б) в пункте 5 слова  »131622,10  млн.  рублей» заменить 
словами «159512,53 млн. рублей»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

сводное заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 22 августа 2005 г. № 662-05/ГГЭ-2688/04;

положительные заключения федерального государственного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 29 декабря 2010 г. № 1347-10/ГГЭ-6628/04 и от 31 марта 2011 г. 
№ 306-11/ГГЭ-6628/10.»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1 по двум участкам новой железнодорожной линии Кызыл - Курагино:

участок (км 0  -  км 147) - ст. Курагино - ст. Малый Тайгиш (включительно), финансирование строительства которого осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации;

участок (км 147  -  км 402) - ст. Малый Тайгиш - ст. Кызыл, финансирование строительства которого осуществляется за счет средств инвестора.»;

д) приложения № 1  и  2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инвестиционного проекта

«Строительство железнодорожной

линии Кызыл - Курагино в увязке

с освоением минерально-сырьевой базы

Республики Тыва»

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

финансирования комплексного инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной

линии Кызыл - Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора | средства бюджетов субъектов Российской Федерации | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
| Инвестиционный проект - всего | 159 512,53 | 110 239,93 | - | - | 49 272,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2008 год | 1 022,21 | 722,21 | - | - | 300 |
| 2009 год | 606,47 | 507,47 | - | - | 99 |
| 2010 год | 229,97 | 229,97 | - | - | - |
| 2011 год | 9 261,15 | 430 | - | - | 8 831,15 |
| 2012 год | 17 786,07 | 11 618,07 | - | - | 6 168 |
| 2013 год | 35 801,46 | 28 783,46 | - | - | 7 018 |
| 2014 год | 48 851,08 | 34 669,08 | - | - | 14 182 |
| 2015 год | 38 583,94 | 25 909,49 | - | - | 12 674,45 |
| 2016 год | 7 370,18 | 7 370,18 | - | - | - |
| I этап. Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино: участок (км 0 - км 147) - ст. Курагино - ст. Малый Тайгиш (включительно); участок (км 147 - км 402) - ст. Малый Тайгиш - ст. Кызыл |
| Всего | 134 943,88 | 85 671,28 | - | - | 49 272,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2008 год | 600 | 300 | - | - | 300 |
| 2009 год | 198 | 99 | - | - | 99 |
| 2010 год | - | - | - | - | - |
| 2011 год | 9 181,15 | 350 | - | - | 8 831,15 |
| 2012 год | 13 958,07 | 7 790,07 | - | - | 6 168 |
| 2013 год | 33 101,46 | 26 083,46 | - | - | 7 018 |
| 2014 год | 41 151,08 | 26 969,08 | - | - | 14 182 |
| 2015 год | 29 383,94 | 16 709,49 | - | - | 12 674,45 |
| 2016 год | 7 370,18 | 7 370,18 | - | - | - |
| II этап. Строительство угледобывающего комплекса на Элегестском месторождении |
| Всего | 24 568,65 | 24 568,65 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2008 год | 422,21 | 422,21 | - | - | - |
| 2009 год | 408,47 | 408,47 | - | - | - |
| 2010 год | 229,97 | 229,97 | - | - | - |
| 2011 год | 80 | 80 | - | - | - |
| 2012 год | 3 828 | 3 828 | - | - | - |
| 2013 год | 2 700 | 2 700 | - | - | - |
| 2014 год | 7 700 | 7 700 | - | - | - |
| 2015 год | 9 200 | 9 200 | - | - | - |
| 2016 год | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инвестиционного проекта

«Строительство железнодорожной

линии Кызыл - Курагино в увязке

с освоением минерально-сырьевой базы

Республики Тыва»

| Этапы реализации инвестиционного проекта | Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино: участок (км 0 - км 147) - ст. Курагино - ст. Малый Тайгиш (включительно); участок (км 147 - км 402) - ст. Малый Тайгиш - ст. Кызыл |
| IV квартал 2008 г. - IV квартал 2011 г. | разработка проектной документации |
| 2012 - 2015 годы | разработка рабочей документации и строительство новой железнодорожной линии Кызыл - Курагино: участок (км 0 - км 147) - ст. Курагино - ст. Малый Тайгиш (включительно); участок (км 147 - км 402) - ст. Малый Тайгиш - ст. Кызыл |
| 2016 год | ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Кызыл - Курагино |
| II этап. Строительство угледобывающего комплекса на Элегестском месторождении |
| 2008 год | детальная разведка шахтного поля, ввод в эксплуатацию восточного участка добычи угля открытым способом и с помощью комплекса глубокой разработки пластов |
| 2009 год | подготовка и представление в федеральное бюджетное учреждение «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» отчета о результатах геолого-разведочных работ |
| 2010 год | утверждение Роснедрами запасов месторождения и их постановка на государственный баланс |
| 2011 год | разработка проектной документации шахтного комплекса на восточном участке добычи |
| 2012 год | строительство технологического комплекса поверхности шахты на восточном участке добычи |
| 2013 год | строительство подземного шахтного комплекса на восточном участке добычи, разработка проектной документации обогатительной фабрики и шахтного комплекса на западном участке добычи |
| 2014 год | ввод в эксплуатацию шахтного комплекса на восточном участке добычи, строительство технологического комплекса поверхности шахты на западном участке добычи, строительство 1-й очереди обогатительной фабрики |
| 2015 год | завершение строительства шахтного комплекса на западном участке добычи, строительство 2-й очереди обогатительной фабрики |
| 2016 год | ввод в эксплуатацию шахтного комплекса на западном участке добычи и обогатительной фабрики, доведение производства угля (концентрата) до объема не менее 12 млн. тонн в год». |

____________