УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 21 декабря 2011 г.  № 2297-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта "Завод по производству готовых лекарственных форм антибиотиков", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - "Завод по производству готовых лекарственных форм антибиотиков".

Срок реализации - 2011 - 2013 годы.

2. Ответственные исполнители регионального инвестиционного проекта - правительство Ставропольского края, администрация г. Ставрополя.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

ответственные исполнители - правительство Ставропольского края, администрация г. Ставрополя;

инвестор - открытое акционерное общество Научно-производственный концерн "ЭСКОМ".

4. Цель регионального инвестиционного проекта - строительство завода по производству готовых лекарственных форм антибиотиков,
а также объектов инфраструктуры, необходимых для полноценного функционирования завода.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

1990,34 млн. руб. (в ценах на 1 января 2011 г., с НДС);

2116,3 млн. руб. (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - положительные заключения автономного учреждения Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" от 4 августа 2011 г. № 26-1-4-0216-11, от 9 августа 2011 г. № 26-1-4-0219-11, от 19 августа 2011 г. № 26-1-4-0237-11, от 25 августа 2011 г. № 26-1-0112-11, № 26-1-0114-11, № 26-1-4-0249-11, от 26 августа 2011 г. № 26-1-0115-11, № 26-1-0116-11, от 31 августа 2011 г. № 26-1-5-0266-11.

7. Сведения об инвестиционном консультанте не требуются.

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета субъекта Российской Федерации, и на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, инвестиции в которые осуществляются из местного бюджета.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

663,93 млн. рублей (в ценах на 1 января 2011 г., с НДС);

663,93 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 9,6 года с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета г. Ставрополя, - 100 процентов права собственности муниципального образования г. Ставрополя;

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, - 100 процентов права собственности Ставропольского края;

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Завод по производству готовых лекарственных форм антибиотиков", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

финансирования регионального инвестиционного проекта "Завод по производству готовых лекарственных форм антибиотиков", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| Региональный инвестиционный проект - всего | 1990,34 | 2116,3 | 1246,02 | 1371,98 | - | - | 64,96 | 64,96 | 15,43 | 15,43 | 663,93 | 663,93 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 год | 866,56 | 866,56 | 122,24 | 122,24 | - | - | 64,96 | 64,96 | 15,43 | 15,43 | 663,93 | 663,93 |
| 2012 год | 733,16 | 793,27 | 733,16 | 793,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 год | 390,62 | 456,47 | 390,62 | 456,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I этап. Строительство объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 год | 744,32 | 744,32 | - | - | - | - | 64,96 | 64,96 | 15,43 | 15,43 | 663,93 | 663,93 |
| II этап. Строительство производственных мощностей завода по производству готовых лекарственных форм антибиотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1246,02 | 1371,98 | 1246,02 | 1371,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |
| 2011 год | 122,24 | 122,24 | 122,24 | 122,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 год | 733,16 | 793,27 | 733,16 | 793,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 год | 390,62 | 456,47 | 390,62 | 456,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |

____________

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Завод по производству готовых лекарственных форм антибиотиков", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации регионального инвестиционного проекта

"Завод по производству готовых лекарственных форм антибиотиков", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Строительство объектов инфраструктуры |  |
| 2011 год | начало строительства: наружных сетей электроснабжения; внеплощадочных сетей газоснабжения; внеплощадочных сетей водоснабжения; внеплощадочных сетей водоотведения |
| 2012 год | завершение строительства и ввод в эксплуатацию: наружных сетей электроснабжения; внеплощадочных сетей газоснабжения; внеплощадочных сетей водоснабжения; внеплощадочных сетей водоотведения |
| II этап. Строительство производственных мощностей завода по производству готовых лекарственных форм антибиотиков |  |
| 2011 год | начало строительства завода по производству готовых лекарственных форм антибиотиков |
| 2012 год | продолжение строительства завода по производству готовых лекарственных форм антибиотиков |
| 2013 год | завершение строительства и ввод в эксплуатацию завода по производству готовых лекарственных форм антибиотиков |

____________