УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 29 ноября 2011 г.  № 2158-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта

«Строительство инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары в Республике Ингушетия», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - «Строительство инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары в Республике Ингушетия».

Срок реализации - 2011 - 2012 годы.

2. Ответственный исполнитель регионального инвестиционного проекта - Правительство Республики Ингушетия.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета  - Министерство регионального развития Российской Федерации;

ответственный исполнитель   -   Правительство Республики Ингушетия;

инвестор  -  общество с ограниченной ответственностью «АРТИС».

4.  Цель регионального инвестиционного проекта  -  строительство современного стеклотарного завода производительностью 286 млн. условных бутылок в год в с. Сагопши (Малгобекский район, Республика Ингушетия) на базе местных сырьевых ресурсов, а также обеспечение завода необходимой для полноценного функционирования инфраструктурой.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

3127,01 млн. рублей (в ценах на 1 января 2011 г., с НДС);

3189,69 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации  -  положительные заключения государственного учреждения «Управление государственной экспертизы 
Республики Ингушетия» от 3 мая 2011 г. № 06-1-5-0051-11, 
№ 06-1-5-0052-11, № 06-1-5-0053-11; от 4 мая 2011 г. № 06-1-5-0054-11, 
№ 06-1-5-0055-11, № 06-1-5-0056-11; от 19 мая 2011 г. № 06-1-6-0058-11, № 06-1-6-0059-11, № 06-1-6-0060-11, №  06-1-6-0061-11, № 06-1-6-0062-11, №  06-1-6-0063-11; от 2 июня 2011 г. № 06-1-5-0069-11.

7. Сведения об инвестиционном консультанте не требуются.

8. Форма предоставления государственной поддержки  - предоставление бюджету субъекта Российской Федерации субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации:

714,94 млн. рублей (в ценах на 1 января 2011 г., с НДС);

714,94 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта  -  21,8 года с  начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Ингушетия, - 100 процентов права собственности Республики Ингушетия;

по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Строительство инфраструктуры кластера

по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары в Республике Ингушетия», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

финансирования регионального инвестиционного проекта «Строительство инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары в Республике Ингушетия», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| Региональный инвестиционный проект - всего | 3127,01 | 3189,69 | 2332,63 | 2395,31 | - | - | 79,44 | 79,44 | - | - | 714,94 | 714,94 |
| в том числе: |
| 2011 год | 2362,65 | 2362,65 | 1568,27 | 1568,27 | - | - | 79,44 | 79,44 | - | - | 714,94 | 714,94 |
| 2012 год | 764,36 | 827,04 | 764,36 | 827,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I этап. Строительство объектов инфраструктуры |
| Всего | 794,38 | 794,38 | - | - | - | - | 79,44 | 79,44 | - | - | 714,94 | 714,94 |
| в том числе |
| 2011 год | 794,38 | 794,38 | - | - | - | - | 79,44 | 79,44 | - | - | 714,94 | 714,94 |
| II этап. Строительство производственных мощностей стекольного завода |
| Всего | 2332,63 | 2395,31 | 2332,63 | 2395,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |
| 2011 год | 1568,27 | 1568,27 | 1568,27 | 1568,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 год | 764,36 | 827,04 | 764,36 | 827,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |

_______________

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Строительство инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары в Республике Ингушетия», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации регионального инвестиционного проекта «Строительство инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары в Республике Ингушетия», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| Этап I. Строительство объектов инфраструктуры |  |
| 2011 год | начало строительства внеплощадочных сетей газопровода, водопровода и электроснабжения для горно-обогатительного комбината в с. Гейрбек-Юрт |
|  | начало строительства внеплощадочных сетей газопровода, водопровода и электроснабжения для горно-обогатительного комбината в г. Карабулак |
|  | начало строительства внеплощадочных сетей газопровода, водопровода и электроснабжения для горно-обогатительного комбината в с. Средние Ачалуки |
|  | начало строительства автомобильных дорог горно-обогатительный комбинат Гейрбек-Юрт - Сагопши, Карабулак - горно-обогатительный комбинат Карабулак и Средние Ачалуки - горно-обогатительный комбинат Средние Ачалуки |
| 2012 год | завершение строительства и ввод в эксплуатацию внеплощадочных сетей газопровода, водопровода и электроснабжения для горно-обогатительного комбината в с. Гейрбек-Юрт |
|  | завершение строительства и ввод в эксплуатацию внеплощадочных сетей газопровода, водопровода и электроснабжения для горно-обогатительного комбината в г. Карабулак |
|  | завершение строительства и ввод в эксплуатацию внеплощадочных сетей газопровода, водопровода и электроснабжения для горно-обогатительного комбината в с. Средние Ачалуки |
|  | завершение строительства и ввод в эксплуатацию автомобильных дорог горно-обогатительный комбинат Гейрбек-Юрт - Сагопши, Карабулак - горно-обогатительный комбинат Карабулак и Средние Ачалуки - горно-обогатительный комбинат Средние Ачалуки |
| Этап II. Строительство производственных мощностей стекольного завода |  |
| 2011 год | начало строительства стеклотарного завода производительностью 286 млн. условных бутылок в год |
| 2012 год | завершение строительства и ввод в эксплуатацию стеклотарного завода производительностью 286 млн. условных бутылок в год |

____________