УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 29 ноября 2011 г.  № 2159-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта «Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен (I очередь)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - «Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен (I очередь)».

Срок реализации - 2011 - 2015 годы.

2. Ответственный исполнитель регионального инвестиционного проекта - правительство Ставропольского края.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

ответственный исполнитель - правительство Ставропольского края;

инвестор - общество с ограниченной ответственностью «Ставролен».

4. Цель регионального инвестиционного проекта - строительство газоперерабатывающей установки для переработки газового сырья в рамках создания комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

8528,8 млн. рублей (в ценах на 1 января 2011 г., с НДС);

10319,71 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

положительные заключения автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 14 июня 2011 г. № 26-1-4-0143-11, № 26-1-4-0144-11, № 26-1-0050-11, № 26-1-0051-11; от 27 октября 2011 г. № 26-1-0156-11;

положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 16 августа 2011 г. № 806-11/ГГЭ-7615/02.

7. Сведения об инвестиционном консультанте не требуются.

8. Форма предоставления государственной поддержки  - предоставление бюджету субъекта Российской Федерации субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации:

1429,67 млн. рублей (в ценах на 1 января 2011 г., с НДС);

1429,67 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 9,6 года с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, - 100 процентов права собственности Ставропольского края;

по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен (I очередь)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

финансирования регионального инвестиционного проекта «Создание комплекса по переработке газа

Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен (I очередь)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| Региональный инвестиционный проект - всего | 8528,8 | 10319,71 | 4156,27 | 5222,35 | 2770,84 | 3481,56 | 172,02 | 186,13 | - | - | 1429,67 | 1429,67 |
| в том числе: |
| 2011 год | 1429,67 | 1429,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1429,67 | 1429,67 |
| 2012 год | 172,02 | 186,13 | - | - | - | - | 172,02 | 186,13 | - | - | - | - |
| 2013 год | 1731,78 | 2019,25 | 1039,07 | 1211,55 | 692,71 | 807,7 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 год | 3463,55 | 4350,23 | 2078,13 | 2610,14 | 1385,42 | 1740,09 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год | 1731,78 | 2334,43 | 1039,07 | 1400,66 | 692,71 | 933,77 | - | - | - | - | - | - |
| I этап. Создание объектов инфраструктуры |
| Всего | 1601,69 | 1615,8 | - | - | - | - | 172,02 | 186,13 | - | - | 1429,67 | 1429,67 |
| в том числе: |
| 2011 год | 1429,67 | 1429,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1429,67 | 1429,67 |
| 2012 год | 172,02 | 186,13 | - | - | - | - | 172,02 | 186,13 | - | - | - | - |
| II этап. Создание производственных объектов |
| Всего | 6927,11 | 8703,91 | 4156,27 | 5222,35 | 2770,84 | 3481,56 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |
| 2011 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 год | 1731,78 | 2019,25 | 1039,07 | 1211,55 | 692,71 | 807,7 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 год | 3463,55 | 4350,23 | 2078,13 | 2610,14 | 1385,42 | 1740,09 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год | 1731,78 | 2334,43 | 1039,07 | 1400,66 | 692,71 | 933,77 | - | - | - | - | - | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен (I очередь)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации регионального инвестиционного проекта

«Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия

в этилен, полиэтилен и полипропилен (I очередь)», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Создание объектов инфраструктуры |  |
| 2011 год | начало строительства сетей электроснабжения и внешнего железнодорожного пути |
| 2012 год | завершение строительства и ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения и внешнего железнодорожного пути |
| II этап. Создание производственных объектов |  |
| 2013 год | начало строительства газоперерабатывающей установки |
| 2014 год | продолжение строительства газоперерабатывающей установки |
| 2015 год | завершение строительства и ввод в эксплуатацию газоперерабатывающей установки |

____________