УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 12 февраля 2011 г. № 176-р

П Л А Н

мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной власти

на безбумажный документооборот при организации внутренней деятельности

|  | Мероприятие | Вид документа | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» | проект постановления Правительства Российской Федерации | Минкультуры России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Росархив | апрель 2011 г. |
| 2. | Определение требований к информационным системам электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти, учитывающих в том числе необходимость обработки посредством данных систем служебной информации ограниченного распространения | приказ Минкомсвязи России | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Росархив | апрель 2011 г. |
| 3. | Создание (модернизация) информационных систем электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти, обеспечение соответствия информационных систем электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти предъявляемым к ним требованиям | доклады федеральных органов исполнительной власти в Росархив и Минкомсвязь России | федеральные органы исполнительной власти | июнь 2011 г. |
| 4. | Приведение инструкций по делопроизводству федеральных органов исполнительной власти в соответствие с Правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477, и другими нормативными правовыми актами | приказы федеральных органов исполнительной власти | федеральные органы исполнительной власти, Росархив | в срок не более 6 месяцев с даты выполнения пункта 1 настоящего плана |
| 5. | Утверждение рекомендаций по подготовке федеральными органами исполнительной власти перечней документов, создание, хранение и использование которых в федеральных органах исполнительной власти должно осуществляться в форме электронных документов | приказ Росархива | Росархив | апрель 2011 г. |
| 6. | Утверждение перечней документов, создание, хранение и использование которых должно осуществляться в федеральном органе исполнительной власти в форме электронных документов, на основании рекомендаций, утвержденных в соответствии с пунктом 5 настоящего плана | приказы федеральных органов исполнительной власти | федеральные органы исполнительной власти, Росархив | май 2011 г. |
| 7. | Утверждение ведомственных планов по поэтапному переходу на безбумажный документооборот | приказы федеральных органов исполнительной власти, доклады федеральных органов исполнительной власти в Росархив и Минкомсвязь России | федеральные органы исполнительной власти | май 2011 г. |
| 8. | Обеспечение должностных лиц федеральных органов исполнительной власти средствами электронной цифровой подписи в целях использования в электронном документообороте | приказы федеральных органов исполнительной власти, доклады федеральных органов исполнительной власти в Росархив и Минкомсвязь России | федеральные органы исполнительной власти | июнь 2011 г. |
| 9. | Обеспечение безбумажного документооборота в отношении документов, включенных в перечни, утвержденные в соответствии с пунктом 6 настоящего плана | приказы федеральных органов исполнительной власти, доклады федеральных органов исполнительной власти в Росархив и Минкомсвязь России | федеральные органы исполнительной власти | с 1 января 2012 г. |
| 10. | Мониторинг перехода федеральных органов исполнительной власти на безбумажный документооборот и представление доклада о выявленных сложностях и перспективах осуществления данного процесса | доклад в Правительственную комиссию по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления | Росархив, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России | декабрь 2011 г., декабрь 2012 г. |

____________