УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 7 сентября 2011 г. № 1560-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта

«Создание регионального индустриального парка в городе Невинномысске Ставропольского края», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта - «Создание регионального индустриального парка в городе Невинномысске Ставропольского края».

Срок реализации - 2011 - 2013 годы.

2. Ответственный исполнитель регионального инвестиционного 
проекта - правительство Ставропольского края.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

ответственный исполнитель - правительство Ставропольского края;

инвестор - закрытое акционерное общество «Вентиляционный завод Лиссант».

4. Цель регионального инвестиционного проекта - создание инженерной инфраструктуры в целях обеспечения полноценного функционирования регионального индустриального парка в г. Невинномысске (Ставропольский край).

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

1196,57 млн. рублей (в ценах на 1 января 2011 г., с НДС);

1238,93 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - положительные заключения автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 17 декабря 2010 г. № 26-1-4-0421-10, от 1 апреля 2011 г. № 26-1-4-0076-11, 
от 15 апреля 2011 г. № 26-1-2-0087-11, № 26-1-2-0088-11, 
№ 26-1-2-0089-11, № 26-1-2-0090-11, № 26-1-2-0091-11, № 26-1-2-0092-11, от 18 апреля 2011 г. № 26-1-0025-11, № 26-1-0026-11, № 26-1-0027-11, № 26-1-0028-11, № 26-1-0029-11, № 26-1-0030-11, от 25 апреля 2011 г. № 26-1-0037-11.

7. Сведения об инвестиционном консультанте не требуются.

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации
на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

492 млн. рублей (в ценах на 1 января 2011 г., с НДС);

492 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 8,4 года с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

по объектам, финансирование создания которых осуществляется
за счет средств бюджета Ставропольского края, - 100 процентов права собственности Ставропольского края;

по объектам, финансирование создания которых осуществляется
за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Создание регионального индустриального парка
в городе Невинномысске Ставропольского края»,

реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта «Создание регионального индустриального парка в городе Невинномысске Ставропольского края», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| Региональный инвестиционный проект - всего | 1196,57 | 1238,93 | 190,82 | 203,52 | 445,23 | 474,89 | 68,52 | 68,52 | - | - | 492 | 492 |
| в том числе: |
| 2011 год | 814,94 | 814,94 | 76,33 | 76,33 | 178,09 | 178,09 | 68,52 | 68,52 | - | - | 492 | 492 |
| 2012 год | 254,42 | 275,28 | 76,33 | 82,58 | 178,09 | 192,7 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 год | 127,21 | 148,71 | 38,16 | 44,61 | 89,05 | 104,1 | - | - | - | - | - | - |
| I этап. Создание объектов инженерной инфраструктуры |
| Всего - 2011 год | 560,52 | 560,52 | - | - | - | - | 68,52 | 68,52 | - | - | 492 | 492 |
| II этап. Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству сэндвич-панелей и вентиляционных изделий (мощность 1500 тыс. кв. метров сэндвич-панелей, 330 тыс. кв. метров воздуховодов, 154800 деталей систем вентиляции в год) |
| Всего | 636,05 | 678,41 | 190,82 | 203,52 | 445,23 | 474,89 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |
| 2011 год | 254,42 | 254,42 | 76,33 | 76,33 | 178,09 | 178,09 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 год | 254,42 | 275,28 | 76,33 | 82,58 | 178,09 | 192,7 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 год | 127,21 | 148,71 | 38,16 | 44,61 | 89,05 | 104,1 | - | - | - | - | - | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Создание регионального индустриального парка в городе Невинномысске Ставропольского края», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта «Создание регионального индустриального парка

в городе Невинномысске Ставропольского края», реализуемого

при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Создание объектов инженерной инфраструктуры |  |
| 2011 год | начало строительства наружных сетей электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, хозяйственно-питьевого водопровода и водопровода технической воды |
| 2012 год | завершение строительства и ввод в эксплуатацию наружных сетей электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, хозяйственно-питьевого водопровода и водопровода технической воды |
| II этап. Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству сэндвич-панелей и вентиляционных изделий (мощность 1500 тыс. кв. метров сэндвич-панелей, 330 тыс. кв. метров воздуховодов, 154800 деталей систем вентиляции в год) |  |
| 2011 год | начало строительства завода по производству сэндвич-панелей и вентиляционных изделий |
| 2012 год | продолжение строительства завода по производству сэндвич-панелей и вентиляционных изделий |
| 2013 год | завершение строительства и ввод в эксплуатацию завода по производству сэндвич-панелей и вентиляционных изделий |

____________