УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 31 августа 2011 г.  № 1522-р

П Л А Н

мероприятий по реализации проектов организации движения высокоскоростного

железнодорожного транспорта

|  | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Комплекс первоочередных мер, направленных на реализацию проектов организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта, включая проекты создания инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, предназначенной для обеспечения высокоскоростного железнодорожного движения |
| 1. | Разработка предложений по оптимальному механизму реализации проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, источникам и структуре его финансирования, а также предложений по внесению изменений в нормативную правовую базу в целях реализации указанного проекта | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России Минэкономразвития России Минфин России (с участием открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)") | III квартал 2011 г. |
| 2. | Определение перечня необходимых мероприятий по резервированию, кадастровым работам, подготовке к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России Минэкономразвития России Росжелдор (с участием открытого акционерного общества "Российские железные дороги") | IV квартал 2011 г. |
| 3. | Подготовка предложений по финансированию расходов на кадастровые работы, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков (и объектов недвижимости, находящихся на них), предназначенных для строительства инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России Минэкономразвития России Минфин России Росжелдор (с участием открытого акционерного общества "Российские железные дороги") | IV квартал 2011 г. |
| 4. | Определить перечень техники, необходимой для строительства и эксплуатации инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, и дать оценку целесообразности ее производства на территории Российской Федерации для рассмотрения вопроса о необходимости корректировки ставок ввозных таможенных пошлин на соответствующую технику в рамках Комиссии Таможенного союза | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России Минпромторг России (с участием открытого акционерного общества "Российские железные дороги") | IV квартал 2011 г. |
| II. Комплекс мер, направленных на обучение и подготовку квалифицированных кадров для организации и обеспечения высокоскоростного железнодорожного движения |
| 5. | Реализация мер по формированию системы дополнительного профессионального образования для организации и обеспечения высокоскоростного железнодорожного движения | программы повышения квалификации специалистов и квалифицированных рабочих для организации и обеспечения высокоскоростного железнодорожного движения | Минтранс России Минобрнауки России (с участием открытого акционерного общества "Российские железные дороги") | IV квартал 2011 г. |

_____________