УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 26 декабря 2011 г.  №  1133

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2008 г. № 464

План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 18 июня 2008 г. № 464

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации

от 26 декабря 2011 г.  №  1133)

П Л А Н

основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования

100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  |  | Срок исполнения | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |
| I. Культурно-массовые мероприятия, научно-исследовательская, просветительская и издательская деятельность |
| 1. | Подготовка и проведение выставок в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина - всего | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 336,709 53,998 71,343 52,317 159,051 | - - - - - | 26,908 4 6,62 4 12,288 | Минкультуры России Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | выставка «Лики истории в зеркале европейского искусства XIX века» | 2009 год | 27,655 | - | 4 |  |
|  | выставка «Пабло Пикассо. Из собрания Музея Пикассо» (Париж, Франция) | 2009 год 2010 год | 24 42 | - - | - 4,116 |  |
|  | выставка «Уильям Блейк. Из музейных собраний Великобритании» | 2011 год | 49,974 | - | 4 |  |
|  | выставка «Музеи мира - партнеры Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина» | 2012 год | 60 | - | 4,515 |  |
|  | выставка «Детство, отрочество, юность в зарубежном и русском искусстве» | 2010 год | 27 | - | 2,504 |  |
|  | цикл из 4 выставок к выходу научных каталогов систематических коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 9,372 2,343 2,343 2,343 2,343 | - - - - - | - - - - - |  |
|  | цикл из 4 выставок «Портреты коллекционеров» (Отдел личных коллекций) | 2012 год | 2,9 | - | 1 |  |
|  | выставка «Под сенью дружных муз…» (цикл из 3 выставок произведений живописи из музеев стран СНГ и Балтии) | 2012 год | 93,808 | - | 6,773 |  |
| 2. | Подготовка и издание серии юбилейных альбомов, трудов и научных сборников по истории создания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина - всего | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 23,645 3,276 8,201 7,488 4,68 | - - - - - | - - - - - | Минкультуры России |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | юбилейный альбом «100 лет Государственному музею изобразительных искусств имени А.С.Пушкина» | 2011 - 2012 годы в том числе: 2011 год 2012 год | 3,808 2,404 1,404 | - - - | - - - |  |
|  | переписка И.В.Цветаева и Ю.С.Нечаева-Мальцева (в 4 томах) | 2010 - 2011 годы в том числе: 2010 год 2011 год | 4,616 2,808 1,808 | - - - | - - - |  |
|  | научный сборник «Эра Румянцевского музея в истории Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина» | 2010 год | 2,117 | - | - |  |
|  | каталоги к 4 систематическим коллекциям Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 13,104 3,276 3,276 3,276 3,276 | - - - - - | - - - - - |  |
| 3. | Издание научно-популярной литературы для детей - всего | 2010 - 2012 годы в том числе: 2010 год 2011 год 2012 год | 5,616 1,872 1,872 1,872 | - - - - | - - - - | Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | серия «Учусь смотреть» | 2010 год | 1,872 | - | - |  |
|  | серия «Я - художник» | 2011 год | 1,872 | - | - |  |
|  | путеводитель для детей «Сто лет любимому Музею» | 2012 год | 1,872 | - | - |  |
| 4. | Производство и размещение в эфире цикла телепрограмм, посвященных истории и коллекциям Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2009 год | 2,5 | - | - | Роспечать ФГУП «ВГТРК» |
| 5. | Работа по информационной популяризации деятельности Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в средствах массовой информации | 2010 - 2012 годы в том числе: 2010 год 2011 год 2012 год | 7,5 2,5 2,5 2,5 | - - - - | - - - - | Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина |
| 6. | Создание электронной научной библиотеки, внедрение электронной базы данных | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 20 5 5 5 5 | - - - - - | - - - - - | Минкультуры России |
| 7. | Создание информационного интернет-портала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2009 - 2010 годы в том числе: 2009 год 2010 год | 18 9 9 | - - - | - - - | Минкультуры России |
| 8. | Проведение торжественного заседания, посвященного 100-летию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2012 год | 1 | - | - | Минкультуры России |
| 9. | Подготовка и проведение международной научной конференции, посвященной 100-летию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2012 год | 0,5 | - | - | Минкультуры России |
| 10. | Проведение натурных археологических исследований на территории строящихся и реконструируемых объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2010 - 2015 годы в том числе: 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 80 35 2 14 11 12 6 | - - - - - - - | - - - - - - - | Минкультуры России |
| Всего по разделу I | 2009 - 2015 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 495,47 73,774 132,916 71,177 188,603 11 12 6 | - - - - - - - - | 26,908 4 6,62 4 12,288 - - - |  |
| II. Мероприятия по комплексной реконструкции, реставрации, техническому перевооружению и новому строительству объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина 1 этап (2009 - 2015 годы) |
| 11. | Строительство депозитарно-реставрационного центра с научной библиотекой и архивом (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 9) - всего | 2009 - 2014 годы в том числе: | 2400 | 2400 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 46 18,9 16 81,3 1719 518,8 | 46 18,9 16 81,3 1719 518,8 | - - - - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 46 18,9 16 56,3 | 46 18,9 16 56,3 | - - - - |  |
| 12. | Реконструкция, расширение и новое строительство административного корпуса с конференц-залом (г. Москва, Колымажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1) - всего | 2009 - 2014 годы в том числе: | 1602 | 1602 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 17,4 8,4 5,2 96,2 1047,5 427,3 | 17,4 8,4 5,2 96,2 1047,5 427,3 | - - - - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 17,4 8,4 5,2 64 | 17,4 8,4 5,2 64 | - - - - |  |
| 13. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 3 - 6) под вторую очередь Музея личных коллекций - всего | 2009 - 2013 годы в том числе: | 358,8 | 358,8 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 23,8 9,4 84 190 51,6 | 23,8 9,4 84 190 51,6 | - - - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год 2010 год 2011 год | 23,8 9,4 8 | 23,8 9,4 8 | - - - |  |
| 14. | Строительство инженерных сетей и сооружений - всего | 2009 - 2014 годы в том числе: | 2074,4 | 2074,4 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 183,5 14,2 302 1156,6 258,1 160 | 183,5 14,2 302 1156,6 258,1 160 | - - - - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год 2010 год 2011 год | 183,5 14,2 22 | 183,5 14,2 22 | - - - |  |
| 15. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 (г. Москва, Малый Знаменский пер.) под Картинную галерею искусства старых мастеров - всего | 2009 - 2015 годы в том числе: | 3600 | 3600 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 63,7 31,4 56 1739,9 1156,8 304,4 247,8 | 63,7 31,4 56 1739,9 1156,8 304,4 247,8 | - - - - - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 63,7 31,4 20 89,8 | 63,7 31,4 20 89,8 | - - - - |  |
| Всего по 1 этапу | 2009 - 2015 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 10035,2 334,4 82,3 463,2 3264 4233 1410,5 247,8 | 10035,2 334,4 82,3 463,2 3264 4233 1410,5 247,8 | - - - - - - - - |  |
|  |  | 2 этап (2012 - 2018 годы) |  |
| 16. | Комплексная реконструкция и приспособление здания (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 1) под музейно-вспомогательный корпус - всего | 2013 - 2018 годы в том числе: | 2000 | 2000 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год | 35 50 220 814 479 402 | 35 50 220 814 479 402 | - - - - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год 2014 год 2015 год | 35 50 40 | 35 50 40 | - - - |  |
| 17. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4, 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX - XXI вв. - всего | 2012 - 2016 годы в том числе: | 1812 | 1812 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год | 20 69 750 500 473 | 20 69 750 500 473 | - - - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год 2013 год 2014 год | 20 69 31 | 20 69 31 | - - - |  |
| 18. | Строительство выставочного центра (г. Москва, ул. Волхонка, владение 14 - 16) - всего | 2012 - 2015 годы в том числе: | 1919 | 1919 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 20 80 1130 689 | 20 80 1130 689 | - - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год 2013 год | 20 80 | 20 80 | - - |  |
| 19. | Строительство подземной парковки Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, владение 14 - 16) - всего | 2012 - 2015 годы в том числе: | 600 | 600 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 15 20 206 359 | 15 20 206 359 | - - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год 2013 год | 15 20 | 15 20 | - - |  |
| 20. | Строительство автозаправочной станции ФСО России для освобождения территории под строительство парковки и выставочного центра - всего | 2012 - 2014 годы в том числе: | 180 | 180 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2012 год 2013 год 2014 год | 10 120 50 | 10 120 50 | - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год 2013 год | 10 4 | 10 4 | - - |  |
| 21. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 11) под требования современного музейного обслуживания - всего | 2012 - 2015 годы в том числе: | 554 | 554 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 62 118 257 117 | 62 118 257 117 | - - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год 2013 год | 22 18 | 22 18 | - - |  |
| 22. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строение 10) - всего | 2012 - 2015 годы в том числе: | 243 | 243 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 126 62 43 12 | 126 62 43 12 | - - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год 2013 год | 6 2 | 6 2 | - - |  |
| 23. | Строительство инженерных сетей и сооружений - всего | 2013 - 2017 годы в том числе: 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 1064,2 10 346,5 223,5 300 184,2 | 1064,2 10 346,5 223,5 300 184,2 | - - - - - - | Минкультуры России |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год 2014 год | 10 10 | 10 10 | - - |  |
| 24. | Комплекс сооружений подземного пешеходного перехода от главного здания (г. Москва, ул. Волхонка, д. 12) к станции метрополитена «Кропоткинская» - всего | 2012 - 2017 годы в том числе: | 1010 | 1010 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 20 60 480 200 140 110 | 20 60 480 200 140 110 | - - - - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год 2013 год | 20 60 | 20 60 | - - |  |
| 25. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление под современные музейные технологии главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, д. 12) - всего | 2013 - 2018 годы в том числе: | 2698 | 2698 | - | Минкультуры России |
|  |  | 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год | 65 35 40 890 868 800 | 65 35 40 890 868 800 | - - - - - - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год 2014 год 2015 год | 65 35 40 | 65 35 40 | - - - |  |
| Всего по 2 этапу | 2012 - 2018 годы в том числе: | 12080,2 | 12080,2 | - |  |
|  |  | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год | 273 639 3347,5 2360,5 2617 1641,2 1202 | 273 639 3347,5 2360,5 2617 1641,2 1202 | - - - - - - - |  |
| Всего по разделу II | 2009 - 2018 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год | 22115,4 334,4 82,3 463,2 3537 4872 4758 2608,3 2617 1641,2 1202 | 22115,4 334,4 82,3 463,2 3537 4872 4758 2608,3 2617 1641,2 1202 | - - - - - - - - - - - |  |
| III. Мероприятия по ремонту и реставрации объектов |
| 26. | Реставрация и приспособление под современные музейные технологии здания Отдела графики (г. Москва, Колымажный пер., д. 4, строение 1) - всего | 2015 - 2017 годы | 187 | - | - | Минкультуры России |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2015 год | 15 | - | - |  |
| 27. | Ремонт, реставрация здания (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строение 6) и приспособление его под Музей древнейших цивилизаций - всего | 2016 - 2017 годы | 260 | - | - | Минкультуры России |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2016 год | 21 | - | - |  |
|  | Всего по разделу III | 2015 - 2017 годы | 447 | - | - |  |
|  | Итого | 2009 - 2018 годы | 23057,87 | 22115,4 | 26,908 |  |
|  |  | в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 - 2017 годы 2018 год | 408,174 215,216 534,377 3725,603 4883 4770 7319,5 1202 | 334,4 82,3 463,2 3537 4872 4758 6866,5 1202 | 4 6,62 4 12,288 - - - -». |  |

____________