### ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2012 г. №1428

МОСКВА

О внесении изменений в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2008 г. № 464 «О праздновании 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2993; 2010, № 25, ст. 3179; № 2012, № 1, ст. 172).

Председатель Правительства

Российской Федерации	Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 27 декабря 2012 г. № 1428

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

В плане основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина:

а) раздел II изложить в следующей редакции:

| «II. Мероприятия по комплексной реконструкции, реставрации, техническому перевооружению и новому строительству объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2009 - 2015 годы) |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство депозитарно-реставрационного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 9) - всего | 2009 - 2014 годы | 2400 | 2400 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 46 | 46 | - |  |
|  |  | 2010 год | 18,9 | 18,9 | - |  |
|  |  | 2011 год | 7 | 7 | - |  |
|  |  | 2012 год | 9 | 9 | - |  |
|  |  | 2013 год | 1719 | 1719 | - |  |
|  |  | 2014 год | 600,1 | 600,1 | - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 46 | 46 | - |  |
|  |  | 2010 год | 18,9 | 18,9 | - |  |
|  |  | 2011 год | 7 | 7 | - |  |
|  |  | 2012 год | 9 | 9 | - |  |
|  |  | 2013 год | 139,1 | 139,1 | - |  |
| 12. | Реконструкция и новое строительство многофункциональной аудитории (г. Москва, Колымажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1) - всего | 2009 - 2014 годы | 1602 | 1602 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 17,4 | 17,4 | - |  |
|  |  | 2010 год | 8,4 | 8,4 | - |  |
|  |  | 2011 год | 2,6 | 2,6 | - |  |
|  |  | 2012 год | 4 | 4 | - |  |
|  |  | 2013 год | 1047,5 | 1047,5 | - |  |
|  |  | 2014 год | 522,1 | 522,1 | - |  |
|  | в том числе проектно- | 2009 год | 17,4 | 17,4 | - |  |
|  | изыскательские работы | 2010 год | 8,4 | 8,4 | - |  |
|  |  | 2011 год | 2,6 | 2,6 | - |  |
|  |  | 2012 год | 4 | 4 | - |  |
|  |  | 2013 год | 122,6 | 122,6 | - |  |
| 13. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX веков (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 3 - 6) под вторую очередь Музея личных коллекций - всего | 2009 - 2013 годы | 358,8 | 358,8 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 23,8 | 23,8 | - |  |
|  |  | 2010 год | 9,4 | 9,4 | - |  |
|  |  | 2011 год | 40,1 | 40,1 | - |  |
|  |  | 2012 год | 160 | 160 | - |  |
|  |  | 2013 год | 125,5 | 125,5 | - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 23,8 | 23,8 | - |  |
|  |  | 2010 год | 9,4 | 9,4 | - |  |
|  |  | 2011 год | 0,4 | 0,4 | - |  |
| 14. | Строительство инженерных сетей и сооружений - всего | 2009 - 2014 годы | 2062,9 | 2062,9 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 183,5 | 183,5 | - |  |
|  |  | 2010 год | 14,2 | 14,2 | - |  |
|  |  | 2011 год | 392,1 | 392,1 | - |  |
|  |  | 2012 год | 769,9 | 769,9 | - |  |
|  |  | 2013 год | 258,1 | 258,1 | - |  |
|  |  | 2014 год | 445,1 | 445,1 | - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 9,2 | 9,2 | - |  |
|  |  | 2010 год | 14,2 | 14,2 | - |  |
|  |  | 2011 год | 19,9 | 19,9 | - |  |
| 15. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 (г. Москва, Малый Знаменский пер.) под Картинную галерею искусства старых мастеров - всего | 2009 - 2016 годы | 3600 | 3600 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 63,7 | 63,7 | - |  |
|  |  | 2010 год | 31,4 | 31,4 | - |  |
|  |  | 2011 год | 18,3 | 18,3 | - |  |
|  |  | 2012 год | 12 | 12 | - |  |
|  |  | 2013 год | 1064,2 | 1064,2 | - |  |
|  |  | 2014 год | 304,4 | 304,4 | - |  |
|  |  | 2015 год | 747,8 | 747,8 | - |  |
|  |  | 2016 год | 1358,2 | 1358,2 | - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 63,7 | 63,7 | - |  |
|  |  | 2010 год | 31,4 | 31,4 | - |  |
|  |  | 2011 год | 18,3 | 18,3 | - |  |
|  |  | 2012 год | 12 | 12 | - |  |
|  |  | 2013 год | 224,6 | 224,6 | - |  |
| Всего по I этапу |  | 2009 - 2016 годы в том числе: | 10023,7 | 10023,7 | - |  |
|  |  | 2009 год | 334,4 | 334,4 | - |  |
|  |  | 2010 год | 82,3 | 82,3 | - |  |
|  |  | 2011 год | 460,1 | 460,1 | - |  |
|  |  | 2012 год | 954,9 | 954,9 | - |  |
|  |  | 2013 год | 4214,3 | 4214,3 | - |  |
|  |  | 2014 год | 1871,7 | 1871,7 | - |  |
|  |  | 2015 год | 747,8 | 747,8 | - |  |
|  |  | 2016 год | 1358,2 | 1358,2 | - |  |
| II этап (2012 - 2018 годы) |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Комплексная реконструкция и приспособление здания (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 1) под Научно-информационный центр - всего | 2013 - 2018 годы | 2000 | 2000 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 35 | 35 | - |  |
|  |  | 2014 год | 50 | 50 | - |  |
|  |  | 2015 год | 180 | 180 | - |  |
|  |  | 2016 год | 390,2 | 390,2 | - |  |
|  |  | 2017 год | 942,8 | 942,8 | - |  |
|  |  | 2018 год | 402 | 402 | - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 35 | 35 | - |  |
|  |  | 2014 год | 50 | 50 | - |  |
|  |  | 2015 год | 110 | 110 | - |  |
| 17. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4, 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки | 2012 - 2017 годы | 1812 | 1812 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 18,2 | 18,2 | - |  |
|  |  | 2013 год | 69 | 69 | - |  |
|  |  | 2014 год | 750 | 750 | - |  |
|  |  | 2015 год | 200 | 200 | - |  |
|  |  | 2016 год | 274,8 | 274,8 | - |  |
|  | XIX - XXI веков - всего | 2017 год | 500 | 500 |  |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 18,2 | 18,2 | - |  |
|  |  | 2013 год | 69 | 69 | - |  |
|  |  | 2014 год | 92,8 | 92,8 | - |  |
| 18. | Строительство выставочного центра (г. Москва, ул. Волхонка, владение 14 - 16) - всего | 2012 - 2016 годы | 1919 | 1919 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 9,4 | 9,4 | - |  |
|  |  | 2013 год | 80 | 80 | - |  |
|  |  | 2014 год | 657,3 | 657,3 | - |  |
|  |  | 2015 год | 369 | 369 | - |  |
|  |  | 2016 год | 803,3 | 803,3 | - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 9,4 | 9,4 | - |  |
|  |  | 2013 год | 80 | 80 | - |  |
|  |  | 2014 год | 90,6 | 90,6 | - |  |
| 19. | Строительство подземной парковки Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, владение 14 - 16) - всего | 2012 - 2015 годы | 600 | 600 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 13,7 | 13,7 | - |  |
|  |  | 2013 год | 21,3 | 21,3 | - |  |
|  |  | 2014 год | 206 | 206 | - |  |
|  |  | 2015 год | 359 | 359 | - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 13,7 | 13,7 | - |  |
|  |  | 2013 год | 21,3 | 21,3 | - |  |
|  |  | 2014 год | 20 | 20 | - |  |
| 20. | Строительство автозаправочной станции ФСО России для освобождения территории под строительство паркинга и выставочного центра - всего | 2012 - 2014 годы | 180 | 180 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 8,5 | 8,5 | - |  |
|  |  | 2013 год | 121,5 | 121,5 | - |  |
|  |  | 2014 год | 50 | 50 | - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 8,5 | 8,5 | - |  |
|  |  | 2013 год | 8,5 | 8,5 | - |  |
| 21. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX веков (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7 - 9 и 11) под требования современного музейного обслуживания - всего | 2012 - 2015 годы | 554 | 554 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 22 | 22 | - |  |
|  |  | 2013 год | 118 | 118 | - |  |
|  |  | 2014 год | 257 | 257 | - |  |
|  |  | 2015 год | 157 | 157 | - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 22 | 22 | - |  |
|  |  | 2013 год | 28 | 28 | - |  |
| 22. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания усадьбы XVIII - XIX веков (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строение 10) - всего | 2012 - 2015 годы | 243 | 243 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 6 | 6 | - |  |
|  |  | 2013 год | 62 | 62 | - |  |
|  |  | 2014 год | 43 | 43 | - |  |
|  |  | 2015 год | 132 | 132 | - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 6 | 6 | - |  |
|  |  | 2013 год | 17 | 17 | - |  |
| 23. | Строительство инженерных сетей и сооружений - всего | 2013 - 2017 годы | 1075,7 | 1075,7 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 10 | 10 | - |  |
|  |  | 2014 год | 358 | 358 | - |  |
|  |  | 2015 год | 223,5 | 223,5 | - |  |
|  |  | 2016 год | 300 | 300 | - |  |
|  |  | 2017 год | 184,2 | 184,2 | - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 10 | 10 | - |  |
|  |  | 2014 год | 90 | 90 | - |  |
| 24. | Комплекс сооружений подземного пешеходного перехода от главного здания (г. Москва, ул. Волхонка, д. 12) к станции метрополитена «Кропоткинская» - всего | 2012 - 2017 годы | 1010 | 1010 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 4,1 | 4,1 | - |  |
|  |  | 2013 год | 75,9 | 75,9 | - |  |
|  |  | 2014 год | 480 | 480 | - |  |
|  |  | 2015 год | 200 | 200 | - |  |
|  |  | 2016 год | 140 | 140 | - |  |
|  |  | 2017 год | 110 | 110 | - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 4,1 | 4,1 | - |  |
|  |  | 2013 год | 75,9 | 75,9 | - |  |
|  |  | 2014 год | 19 | 19 | - |  |
| 25. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление под современные музейные технологии главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, д. 12) - всего | 2013 - 2018 годы | 2698 | 2698 | - | Минкультуры России |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 65 | 65 | - |  |
|  |  | 2014 год | 35 | 35 | - |  |
|  |  | 2015 год | 40 | 40 | - |  |
|  |  | 2016 год | 122 | 122 | - |  |
|  |  | 2017 год | 1636 | 1636 | - |  |
|  |  | 2018 год | 800 | 800 | - |  |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 65 | 65 | - |  |
|  |  | 2014 год | 35 | 35 | - |  |
|  |  | 2015 год | 40 | 40 | - |  |
|  |  | 2016 год | 122 | 122 | - |  |
| Всего по II этапу |  | 2012 - 2018 годы | 12091,7 | 12091,7 | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 81,9 | 81,9 | - |  |
|  |  | 2013 год | 657,7 | 657,7 | - |  |
|  |  | 2014 год | 2886,3 | 2886,3 | - |  |
|  |  | 2015 год | 1860,5 | 1860,5 | - |  |
|  |  | 2016 год | 2030,3 | 2030,3 | - |  |
|  |  | 2017 год | 3373 | 3373 | - |  |
|  |  | 2018 год | 1202 | 1202 | - |  |
| Всего по разделу II |  | 2009 - 2018 годы | 22115,4 | 22115,4 | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 334,4 | 334,4 | - |  |
|  |  | 2010 год | 82,3 | 82,3 | - |  |
|  |  | 2011 год | 460,1 | 460,1 | - |  |
|  |  | 2012 год | 1036,8 | 1036,8 | - |  |
|  |  | 2013 год | 4872 | 4872 | - |  |
|  |  | 2014 год | 4758 | 4758 | - |  |
|  |  | 2015 год | 2608,3 | 2608,3 | - |  |
|  |  | 2016 год | 3388,5 | 3388,5 | - |  |
|  |  | 2017 год | 3373 | 3373 | - |  |
|  |  | 2018 год | 1202 | 1202 | -»; |  |

б) позицию «Итого» изложить в следующей редакции:

| «Итого | 2009 - 2018 годы | 23057,87 | 22115,4 | 26,908 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2009 год | 408,174 | 334,4 | 4 |  |
|  | 2010 год | 215,216 | 82,3 | 6,62 |  |
|  | 2011 год | 531,277 | 460,1 | 4 |  |
|  | 2012 год | 1225,403 | 1036,8 | 12,288 |  |
|  | 2013 год | 4883 | 4872 | - |  |
|  | 2014 год | 4770 | 4758 | - |  |
|  | 2015 - 2017 годы | 9822,8 | 9369,8 | - |  |
|  | 2018 год | 1202 | 1202 | -». |  |

____________