УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 18 июня 2012 г.  № 999-р

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в паспорт регионального инвестиционного проекта

"Создание первой очереди промышленной зоны "Заволжье", реализуемого при государственной

поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1.  Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Срок реализации - 2009 - 2012 годы.".

2.  Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5.  Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

3466,02 млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС);

4077,99 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).".

3.  Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"положительные заключения областного автономного учреждения "Ульяновскгосэкспертиза" от 24 октября 2011 г. № 73-4-0218-11 и от 28 октября 2011 г. № 1-1-0090-11.".

4.  Приложение № 1 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Создание первой очереди промышленной зоны "Заволжье", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(в редакции распоряжения

Правительства Российской Федерации

от 18 июня 2012 г.  № 999-р)

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

финансирования регионального инвестиционного проекта

"Создание первой очереди промышленной зоны "Заволжье", реализуемого при государственной

поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прог- нозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прог- нозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| Региональный инвестиционный проект - всего | 3466,02 | 4077,99 | 3068 | 3604,9 | - | - | 142,72 | 173,12 | 17,37 | 20,41 | 237,93 | 279,56 |
| в том числе: |
| 2009 год | 3373,04 | 3963,31 | 3068 | 3604,9 | - | - | 49,74 | 58,44 | 17,37 | 20,41 | 237,93 | 279,56 |
| 2011 год | 11,09 | 12,94 | - | - | - | - | 11,09 | 12,94 | - | - | - | - |
| 2012 год | 81,89 | 101,74 | - | - | - | - | 81,89 | 101,74 | - | - | - | - |
| I этап. Создание объектов инвестора |
| Всего - 2009 год | 3068 | 3604,9 | 3068 | 3604,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II этап. Создание объектов инфраструктуры, вторая очередь |
| Всего - 2009 год | 305,04 | 358,41 | - | - | - | - | 49,74 | 58,44 | 17,37 | 20,41 | 237,93 | 279,56 |
| III этап. Создание объектов инфраструктуры, третья очередь |
| Всего | 92,98 | 114,68 | - | - | - | - | 92,98 | 114,68 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 год | 11,09 | 12,94 | - | - | - | - | 11,09 | 12,94 | - | - | - | - |
| 2012 год | 81,89 | 101,74 | - | - | - | - | 81,89 | 101,74 | - | - | - | -". |

5.  В приложении № 2 к указанному паспорту раздел "III этап" изложить в  следующей редакции:

"III этап

| 2011 год | строительство и ввод в эксплуатацию автомобильной дороги "46-й проезд Инженерный" протяженностью 0,32 км (строительство второй очереди) |
| --- | --- |
| 2012 год | строительство и ввод в эксплуатацию автомобильной дороги "44-й проезд Инженерный" протяженностью 1,184 км (строительство третьей очереди)". |

____________