УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 13 сентября 2012 г. № 922

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в Федеральную целевую программу

развития Калининградской области на период до 2015 года

1. В паспорте Программы:

- а) в позиции, касающейся государственных заказчиков Программы, слова "Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации" и "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить соответственно словами "Министерство спорта Российской Федерации" и "Министерство здравоохранения Российской Федерации";

- б) позицию, касающуюся важнейших целевых индикаторов и показателей, изложить в следующей редакции:

| - "Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - - | в результате реализации Программы в 2015 году предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов (по отношению к базовым данным 2009 года): число новых рабочих мест нарастающим итогом с 2002 года - 12043 места; годовой фонд оплаты труда по области - 124301 млн. рублей; удельный вес жилой площади, оборудованной газом, - 95,7 процента; удельный вес жилой площади, оборудованной канализацией, - 92 процента; - удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом, - 94,6 процента; уровень утилизации отходов - 67 процентов; |
| --- | --- | --- |
|  |  | удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием - 29,7 процента; уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 10 тыс. человек - 2,8 человека"; |

- в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "375151,53", "58110,33", "13147,19" и "303894,01" заменить соответственно цифрами "354517,11", "41169,47", "9746,1"
и "303601,54".

2. Абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой подраздела 2
раздела I  исключить.

3. Абзацы шестнадцатый - двадцать девятый подраздела 1 раздела III исключить.

4. В разделе IV:

а) в абзаце первом цифры "375151,53" заменить цифрами "354517,11";

б) в абзаце втором цифры "58110,33" и "15,48" заменить соответственно цифрами "41169,47" и "11,61";

в) в абзаце третьем цифры "13147,19" и "3,5" заменить соответственно цифрами "9746,1" и "2,75";

г) в абзаце четвертом цифры "303894,01" и "81,01" заменить соответственно цифрами "303601,54" и "85,63".

5. В абзаце четвертом раздела V слова "Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации" и "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить соответственно словами "Министерство спорта Российской Федерации" и "Министерство здравоохранения Российской Федерации".

6. В подразделе 3 раздела VI:

а) в абзаце четвертом цифры "45441,9", "45663,3" и "1" заменить  соответственно цифрами "38111,55", "47557,88" и "1,25";

б) в абзаце шестом слова "10415 млн. рублей, в ценах 2008 года" заменить словами "10414,13 млн. рублей, в ценах 2009 года", цифры "35438,8" и "3,4" заменить соответственно цифрами "37704,04" и "3,62".

____________

7. Приложения № 10 - 13 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2015 года

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 13 сентября 2012 г. № 922)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Единица измерения | 2009 год, базовые данные | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число новых рабочих мест нарастающим итогом с 2002 года | мест | 8625 | 9525 | 9802 | 10801 | 11237 | 11909 | 12043 |
| Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах | млн. рублей | 61824 | 69817,3 | 77248,7 | 85229,3 | 94017,2 | 104025,6 | 124301 |
| Удельный вес жилой площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газом | процентов | 94,8 | 95 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,7 |
| канализацией | -"- | 90,3 | 90,5 | 91,1 | 91,3 | 91,6 | 91,8 | 92 |
| водопроводом | -"- | 93,6 | 93,8 | 93,9 | 94,1 | 94,2 | 94,4 | 94,6 |
| Достижение норм предельно допустимого сброса в водоем | -"- | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 | 50 |
| Уровень утилизации отходов | -"- | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 67 | 67 |
| Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием | -"- | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,6 | 30,3 | 29,7 |
| Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 10 тыс. человек | человек | 4,7 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 2,8 |
| Прирост числа пользователей архивной информацией (к уровню 2005 года) | процентов | 20 | 24 | - | - | - | - | - |
| Ввод в эксплуатацию новых дорог | км | - | 7,9 | - | - | - | - | - |
| Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией | процентов | 69,3 | 71,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2015 года

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 13 сентября 2012 г. № 922)

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной

целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года,

по государственным заказчикам Программы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Срок реализации |  | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований |  | за счет внебюджетных средств |  |
| Всего по государственным заказчикам Программы | 2008 - 2015 годы |  | 51225,98 |  | 41169,47 |  | 9746,1 |  | 310,41 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 год |  | 3081,88 |  | 2568,6 |  | 482,8 |  | 30,48 |  |
|  | 2009 год |  | 3964,77 |  | 2791,33 |  | 1149,44 |  | 24 |  |
|  | 2010 год |  | 5112,48 |  | 4000,04 |  | 972,61 |  | 139,83 |  |
|  | 2011 год |  | 7446,82 |  | 6010,69 |  | 1324,3 |  | 111,83 |  |
|  | 2012 год |  | 7564,22 |  | 6319,26 |  | 1244,96 |  | - |  |
|  | 2013 год |  | 7776,15 |  | 6320 |  | 1456,15 |  | - |  |
|  | 2014 год |  | 7790,14 |  | 6319,28 |  | 1470,86 |  | - |  |
|  | 2015 год |  | 8489,52 |  | 6840,27 |  | 1644,98 |  | 4,27 |  |
| Минрегион России | 2008 - 2015 годы |  | 24477,46 |  | 20178,58 |  | 4298,88 |  | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 год |  | 1177,65 |  | 903,06 |  | 274,59 |  | - |  |
|  | 2009 год |  | 1635,94 |  | 1244,59 |  | 391,35 |  | - |  |
|  | 2010 год |  | 2244,01 |  | 1815,47 |  | 428,54 |  | - |  |
|  | 2011 год |  | 4302 |  | 3587,33 |  | 714,67 |  | - |  |
|  | 2012 год |  | 4621,64 |  | 3953,49 |  | 668,15 |  | - |  |
|  | 2013 год |  | 4444,95 |  | 3684,5 |  | 760,45 |  | - |  |
|  | 2014 год |  | 4192,9 |  | 3475,57 |  | 717,33 |  | - |  |
|  | 2015 год |  | 1858,37 |  | 1514,57 |  | 343,8 |  | - |  |
| Минсельхоз России | 2008 - 2015 годы |  | 346,34 |  | 339,45 |  | 6,89 |  | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 год |  | 38,99 |  | 38,99 |  | - |  | - |  |
|  | 2009 год |  | 35,53 |  | 35,53 |  | - |  | - |  |
|  | 2010 год |  | 1,41 |  | - |  | 1,41 |  | - |  |
|  | 2011 год |  | 28,62 |  | 28,02 |  | 0,6 |  | - |  |
|  | 2012 год |  | 37,03 |  | 37,03 |  | - |  | - |  |
|  | 2013 год |  | 37,03 |  | 37,03 |  | - |  | - |  |
|  | 2014 год |  | 42,83 |  | 39,95 |  | 2,88 |  | - |  |
|  | 2015 год |  | 124,9 |  | 122,9 |  | 2 |  | - |  |
| Минспорт России | 2008 - 2015 годы |  | 1923,72 |  | 1363,1 |  | 324,97 |  | 235,65 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 год |  | 900,38 |  | 881,44 |  | 18,94 |  | - |  |
|  | 2009 год |  | 217,3 |  | 122,5 |  | 75,8 |  | 19 |  |
|  | 2010 год |  | 285,1 |  | 158,41 |  | 15,26 |  | 111,43 |  |
|  | 2011 год |  | 187,13 |  | 33,85 |  | 48,06 |  | 105,22 |  |
|  | 2012 год |  | 46,92 |  | 23,46 |  | 23,46 |  | - |  |
|  | 2013 год |  | 48,41 |  | 24,2 |  | 24,21 |  | - |  |
|  | 2014 год |  | 52,24 |  | 26,12 |  | 26,12 |  | - |  |
|  | 2015 год |  | 186,24 |  | 93,12 |  | 93,12 |  | - |  |
| Минэнерго России | 2008 - 2015 годы |  | 5318,46 |  | 4658,55 |  | 629,43 |  | 30,48 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 год |  | 129,98 |  | 66,45 |  | 33,05 |  | 30,48 |  |
|  | 2009 год |  | 189,99 |  | 123,29 |  | 66,7 |  | - |  |
|  | 2010 год |  | 502,22 |  | 384,66 |  | 117,56 |  | - |  |
|  | 2011 год |  | 680,87 |  | 630,02 |  | 50,85 |  | - |  |
|  | 2012 год |  | 636,11 |  | 568,04 |  | 68,07 |  | - |  |
|  | 2013 год |  | 617,94 |  | 568,04 |  | 49,9 |  | - |  |
|  | 2014 год |  | 666,75 |  | 612,91 |  | 53,84 |  | - |  |
|  | 2015 год |  | 1894,6 |  | 1705,14 |  | 189,46 |  | - |  |
| Минкультуры России | 2008 - 2015 годы |  | 2835,3 |  | 2019,33 |  | 815,97 |  | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 год |  | 264,95 |  | 186,19 |  | 78,76 |  | - |  |
|  | 2009 год |  | 361,84 |  | 217,87 |  | 143,97 |  | - |  |
|  | 2010 год |  | 553,52 |  | 420,65 |  | 132,87 |  | - |  |
|  | 2011 год |  | 229,53 |  | 185,23 |  | 44,3 |  | - |  |
|  | 2012 год |  | 285,5 |  | 220,29 |  | 65,21 |  | - |  |
|  | 2013 год |  | 328,64 |  | 220,29 |  | 108,35 |  | - |  |
|  | 2014 год |  | 354,6 |  | 237,69 |  | 116,91 |  | - |  |
|  | 2015 год |  | 456,72 |  | 331,12 |  | 125,6 |  | - |  |
| Минздравсоцразвития России |  | 2008 - 2011 годы |  | 716,48 |  | 573,76 |  | 142,6 |  | 0,12 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год |  | 21,69 |  | 19,53 |  | 2,16 |  | - |
|  |  | 2009 год |  | 166,66 |  | 127,76 |  | 38,78 |  | 0,12 |
|  |  | 2010 год |  | 190,93 |  | 139,85 |  | 51,08 |  | - |
|  |  | 2011 год |  | 337,2 |  | 286,62 |  | 50,58 |  | - |
| Минздрав России |  | 2012 - 2015 годы |  | 2598,76 |  | 2199,28 |  | 399,48 |  | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год |  | 316,65 |  | 269,15 |  | 47,5 |  | - |
|  |  | 2013 год |  | 633,11 |  | 538,14 |  | 94,97 |  | - |
|  |  | 2014 год |  | 683,13 |  | 580,66 |  | 102,47 |  | - |
|  |  | 2015 год |  | 965,87 |  | 811,33 |  | 154,54 |  | - |
| Росавтодор | 2008 - 2010 годы |  | 650,1 |  | 604,75 |  | 45,35 |  | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 год |  | 324,34 |  | 306,97 |  | 17,37 |  | - |  |
|  | 2009 год |  | 89,6 |  | 80,13 |  | 9,47 |  | - |  |
|  | 2010 год |  | 236,16 |  | 217,65 |  | 18,51 |  | - |  |
| Росреестр | 2008 год |  | 17,16 |  | 12,52 |  | 4,64 |  | - |  |
| Минобрнауки России | 2008 - 2015 годы |  | 12221,49 |  | 9199,78 |  | 2977,55 |  | 44,16 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 год |  | 159,15 |  | 143,74 |  | 15,41 |  | - |  |
|  | 2009 год |  | 1228,01 |  | 829 |  | 394,13 |  | 4,88 |  |
|  | 2010 год |  | 1065,91 |  | 863,35 |  | 174,16 |  | 28,4 |  |
|  | 2011 год |  | 1681,47 |  | 1259,62 |  | 415,24 |  | 6,61 |  |
|  | 2012 год |  | 1620,37 |  | 1247,8 |  | 372,57 |  | - |  |
|  | 2013 год |  | 1666,07 |  | 1247,8 |  | 418,27 |  | - |  |
|  | 2014 год |  | 1797,69 |  | 1346,38 |  | 451,31 |  | - |  |
|  | 2015 год |  | 3002,82 |  | 2262,09 |  | 736,46 |  | 4,27 |  |
| Росархив | 2008 - 2010 годы |  | 120,71 |  | 20,37 |  | 100,34 |  | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 год |  | 47,59 |  | 9,71 |  | 37,88 |  | - |  |
|  | 2009 год |  | 39,9 |  | 10,66 |  | 29,24 |  | - |  |
|  | 2010 год |  | 33,22 |  | - |  | 33,22 |  | - |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2015 года

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 13 сентября 2012 г. № 922)

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ

финансирования мероприятий, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года с привлечением средств федерального бюджета,  открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Мероприятие |  | Срок выполнения | Всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | внебюджетные источники |
| Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в 2010 году | 2008 - 2010 годы | 1081,2 | - | - | 1081,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 54 | - | - | 54 |
|  |  | 2009 год | 465,2 | - | - | 465,2 |
|  |  | 2010 год | 562 | - | - | 562 |
| 2. | Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов | 2008 - 2009 годы | 3959,72 | - | - | 3959,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 347,95 | - | - | 347,95 |
|  |  | 2009 год | 3611,77 | - | - | 3611,77 |
| 3. | Сооружение подземного хранилища газа с доведением объема хранения до 80 млн. куб. метров до 2012 года | 2008 - 2010 годы | 7275,19 | - | - | 7275,19 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 2500 | - | - | 2500 |
|  |  | 2009 год | 2870,46 | - | - | 2870,46 |
|  |  | 2010 год | 1904,73 | - | - | 1904,73 |
| 4. | Ввод наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров | 2008 - 2011 годы | 10860,72 | - | - | 10860,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 3208,6 | - | - | 3208,6 |
|  |  | 2009 год | 4033,89 | - | - | 4033,89 |
|  |  | 2010 год | 1845,73 | - | - | 1845,73 |
|  |  | 2011 год | 1772,5 | - | - | 1772,5 |
| 5. | Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 | 2008 - 2010 годы | 19484 | - | - | 19484 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 4107 | - | - | 4107 |
|  |  | 2009 год | 10477 | - | - | 10477 |
|  |  | 2010 год | 4900 | - | - | 4900 |
| Мероприятия по развитию дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры Калининградской области | 2008 - 2010 годы | 650,1 | 604,75 | 45,35 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 324,34 | 306,97 | 17,37 | - |
|  |  | 2009 год | 89,6 | 80,13 | 9,47 | - |
|  |  | 2010 год | 236,16 | 217,65 | 18,51 | - |
| Мероприятия по оснащению программно-технических комплексов |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области | 2008 год | 17,16 | 12,52 | 4,64 | - |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства, экологии и природопользования |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области | 2009 - 2011 годы | 54,72 | 34,34 | 20,38 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 8,01 | 2 | 6,01 | - |
|  |  | 2010 год | 32 | 22,34 | 9,66 | - |
|  |  | 2011 год | 14,71 | 10 | 4,71 | - |
| 9. | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства Калининградской области | 2008 - 2015 годы | 15653,09 | 12958,97 | 2694,12 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 1064,99 | 824,26 | 240,73 | - |
|  |  | 2009 год | 1463,53 | 1109,18 | 354,35 | - |
|  |  | 2010 год | 1794,29 | 1465,21 | 329,08 | - |
|  |  | 2011 год | 3704,7 | 3091,52 | 613,18 | - |
|  |  | 2012 год | 3330,52 | 2842,55 | 487,97 | - |
|  |  | 2013 год | 1319,19 | 1093,5 | 225,69 | - |
|  |  | 2014 год | 2063,26 | 1813,68 | 249,58 | - |
|  |  | 2015 год | 912,61 | 719,07 | 193,54 | - |
| 10. | Строительство и реконструкция объектов экологии Калининградской области | 2008 - 2015 годы | 2593,76 | 2136,54 | 457,22 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 112,66 | 78,8 | 33,86 | - |
|  |  | 2009 год | 164,4 | 133,41 | 30,99 | - |
|  |  | 2010 год | 417,72 | 327,92 | 89,8 | - |
|  |  | 2011 год | 152,79 | 127,41 | 25,38 | - |
|  |  | 2012 год | 547,47 | 474,8 | 72,67 | - |
|  |  | 2013 год | 623,7 | 517 | 106,7 | - |
|  |  | 2014 год | 400,14 | 336,18 | 63,96 | - |
|  |  | 2015 год | 174,88 | 141,02 | 33,86 | - |
| 11. | Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов в Калининградской области | 2011 - 2015 годы | 6175,89 | 5048,73 | 1127,16 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 429,8 | 358,4 | 71,4 | - |
|  |  | 2012 год | 743,65 | 636,14 | 107,51 | - |
|  |  | 2013 год | 2502,06 | 2074 | 428,06 | - |
|  |  | 2014 год | 1729,5 | 1325,71 | 403,79 | - |
|  |  | 2015 год | 770,88 | 654,48 | 116,4 | - |
| Мероприятия по развитию сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных системах Калининградской области | 2010 - 2015 годы | 37,56 | 30,67 | 6,89 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 1,41 | - | 1,41 | - |
|  |  | 2011 год | 0,6 | - | 0,6 | - |
|  |  | 2014 год | 15,6 | 12,72 | 2,88 | - |
|  |  | 2015 год | 19,95 | 17,95 | 2 |  |
| 13. | Реконструкция осушительной насосной станции № 29в с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области | 2008 - 2009 годы | 46,64 | 46,64 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 23,02 | 23,02 | - | - |
|  |  | 2009 год | 23,62 | 23,62 | - | - |
| 14. | Реконструкция осушительной насосной станции № 28 в Славском районе Калининградской области | 2008-2009 годы | 20,14 | 20,14 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 15,97 | 15,97 | - | - |
|  |  | 2009 год | 4,17 | 4,17 | - | - |
| 15. | Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций № 91а, 91б с восстановлением магистральных каналов на участке осушения польдера насосных станций № 91а, 91б в Гурьевском районе Калининградской области | 2011 - 2012 годы | 32,84 | 32,84 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 28,02 | 28,02 | - | - |
|  |  | 2012 год | 4,82 | 4,82 | - | - |
| 16. | Реконструкция осушительной насосной станции № 15 с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области | 2009 - 2015 годы | 50,6 | 50,6 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 2,22 | 2,22 | - | - |
|  |  | 2015 год | 48,38 | 48,38 | - | - |
| 17. | Реконструкция осушительной насосной станции № 62 с восстановлением сети магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области | 2009 - 2015 годы | 59,09 | 59,09 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 2,52 | 2,52 | - | - |
|  |  | 2015 год | 56,57 | 56,57 | - | - |
| 18. | Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных каналов, завершение строительства электрифицированной насосной станции на польдере насосной станции № 7 в Полесском районе Калининградской области | 2009 - 2013 годы | 69,9 | 69,9 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 3 | 3 | - | - |
|  |  | 2012 год | 32,21 | 32,21 | - | - |
|  |  | 2013 год | 34,69 | 34,69 | - | - |
| 19. | Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинка в Полесском районе Калининградской области | 2013 - 2014 годы | 12,5 | 12,5 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 1,09 | 1,09 | - | - |
|  |  | 2014 год | 11,41 | 11,41 | - | - |
| 20. | Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучная в Полесском, Славском районах Калининградской области | 2013 - 2014 годы | 15,98 | 15,98 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 1,25 | 1,25 | - | - |
|  |  | 2014 год | 14,73 | 14,73 | - | - |
| 21 | Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Долгая в Полесском, Славском районах Калининградской области | 2014 год | 1,09 | 1,09 | - | - |
| Мероприятия по развитию энергетики |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов в Калининградской области | 2008 - 2015 годы | 5318,46 | 4658,55 | 629,43 | 30,48 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 129,98 | 66,45 | 33,05 | 30,48 |
|  |  | 2009 год | 189,99 | 123,29 | 66,7 | - |
|  |  | 2010 год | 502,22 | 384,66 | 117,56 | - |
|  |  | 2011 год | 680,87 | 630,02 | 50,85 | - |
|  |  | 2012 год | 636,11 | 568,04 | 68,07 | - |
|  |  | 2013 год | 617,94 | 568,04 | 49,9 | - |
|  |  | 2014 год | 666,75 | 612,91 | 53,84 | - |
|  |  | 2015 год | 1894,6 | 1705,14 | 189,46 | - |
| Мероприятия по развитию социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области, в том числе объекты общего образования | 2008 - 2015 годы | 11666,65 | 8780,82 | 2885,83 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 159,15 | 143,74 | 15,41 | - |
|  |  | 2009 год | 1087,15 | 726 | 361,15 | - |
|  |  | 2010 год | 828,1 | 679,61 | 148,49 | - |
|  |  | 2011 год | 1599,39 | 1193,4 | 405,99 | - |
|  |  | 2012 год | 1620,37 | 1247,8 | 372,57 | - |
|  |  | 2013 год | 1666,07 | 1247,8 | 418,27 | - |
|  |  | 2014 год | 1797,69 | 1346,38 | 451,31 | - |
|  |  | 2015 год | 2908,73 | 2196,09 | 712,64 | - |
| 24. | Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации | 2009 - 2015 годы | 554,84 | 418,96 | 91,72 | 44,16 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 140,86 | 103 | 32,98 | 4,88 |
|  |  | 2010 год | 237,81 | 183,74 | 25,67 | 28,4 |
|  |  | 2011 год | 82,08 | 66,22 | 9,25 | 6,61 |
|  |  | 2015 год | 94,09 | 66 | 23,82 | 4,27 |
| 25. | Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области | 2008 - 2015 годы | 2715,46 | 1954,67 | 760,79 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 221,28 | 154,86 | 66,42 | - |
|  |  | 2009 год | 339,68 | 210,34 | 129,34 | - |
|  |  | 2010 год | 519,11 | 404,4 | 114,71 | - |
|  |  | 2011 год | 229,53 | 185,23 | 44,3 | - |
|  |  | 2012 год | 285,5 | 220,29 | 65,21 | - |
|  |  | 2013 год | 328,64 | 220,29 | 108,35 | - |
|  |  | 2014 год | 354,6 | 237,69 | 116,91 | - |
|  |  | 2015 год | 437,12 | 321,57 | 115,55 | - |
| 26. | Реставрационные работы на захоронениях советских воинов и увековечение их памяти, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области | 2008 - 2015 годы | 119,84 | 64,66 | 55,18 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 43,67 | 31,33 | 12,34 | - |
|  |  | 2009 год | 22,16 | 7,53 | 14,63 | - |
|  |  | 2010 год | 34,41 | 16,25 | 18,16 | - |
|  |  | 2015 год | 19,6 | 9,55 | 10,05 | - |
| 27. | Реконструкция объектов архива г. Калининграда | 2008 - 2010 годы | 120,71 | 20,37 | 100,34 | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 47,59 | 9,71 | 37,88 | - |
|  |  | 2009 год | 39,9 | 10,66 | 29,24 | - |
|  |  | 2010 год | 33,22 | - | 33,22 | - |
| 28. | Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Калининградской области | 2008 - 2011 годы в том числе: | 716,48 | 573,76 | 142,6 | 0,12 |
|  |  | 2008 год | 21,69 | 19,53 | 2,16 | - |
|  |  | 2009 год | 166,66 | 127,76 | 38,78 | 0,12 |
|  |  | 2010 год | 190,93 | 139,85 | 51,08 | - |
|  |  | 2011 год | 337,2 | 286,62 | 50,58 | - |
| 29. | Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения Калининградской области | 2012 - 2015 годы в том числе: | 2598,76 | 2199,28 | 399,48 | - |
|  |  | 2012 год | 316,65 | 269,15 | 47,5 | - |
|  |  | 2013 год | 633,11 | 538,14 | 94,97 | - |
|  |  | 2014 год | 683,13 | 580,66 | 102,47 | - |
|  |  | 2015 год | 965,87 | 811,33 | 154,54 | - |
| 30. | Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в Калининградской области | 2008 - 2015 годы | 1923,72 | 1363,1 | 324,97 | 235,65 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 900,38 | 881,44 | 18,94 | - |
|  |  | 2009 год | 217,3 | 122,5 | 75,8 | 19 |
|  |  | 2010 год | 285,1 | 158,41 | 15,26 | 111,43 |
|  |  | 2011 год | 187,13 | 33,85 | 48,06 | 105,22 |
|  |  | 2012 год | 46,92 | 23,46 | 23,46 | - |
|  |  | 2013 год | 48,41 | 24,2 | 24,21 | - |
|  |  | 2014 год | 52,24 | 26,12 | 26,12 | - |
|  |  | 2015 год | 186,24 | 93,12 | 93,12 | - |
| 31. | Итого по всем источникам финансирования | 2008 - 2015 годы в том числе: | 93886,81 | 41169,47 | 9746,1 | 42971,24 |
|  |  | 2008 год | 13299,43 | 2568,6 | 482,8 | 10248,03 |
|  |  | 2009 год | 25423,09 | 2791,33 | 1149,44 | 21482,32 |
|  |  | 2010 год | 14324,94 | 4000,04 | 972,61 | 9352,29 |
|  |  | 2011 год | 9219,32 | 6010,69 | 1324,3 | 1884,33 |
|  |  | 2012 год | 7564,22 | 6319,26 | 1244,96 | - |
|  |  | 2013 год | 7776,15 | 6320 | 1456,15 | - |
|  |  | 2014 год | 7790,14 | 6319,28 | 1470,86 | - |
|  |  | 2015 год | 8489,52 | 6840,27 | 1644,98 | 4,27 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2015 года

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 13 сентября 2012 г. № 922)

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Федеральной целевой программы развития Калининградской области

на период до 2015 года

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Источники финансирования | 2002 - 2007 годы - всего | 2008 - 2015 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |
| Всего по Программе | 10145,02 | 354517,11 | 38909,95 | 51994,56 | 44023,26 | 39414,32 | 40607,55 | 44519,48 | 46558,47 | 48489,52 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5617,2 | 41169,47 | 2568,6 | 2791,33 | 4000,04 | 6010,69 | 6319,26 | 6320 | 6319,28 | 6840,27 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации | - | 308,78 | 38,99 | 35,53 | - | 28,02 | 37,03 | 37,03 | 27,23 | 104,95 |  |  |
| межбюджетные субсидии | - | 40860,69 | 2529,61 | 2755,8 | 4000,04 | 5982,67 | 6282,23 | 6282,97 | 6292,05 | 6735,32 |  |  |
| бюджеты Калининград- ской области и муниципальных образований | 819,64 | 9746,1 | 482,8 | 1149,44 | 972,61 | 1324,3 | 1244,96 | 1456,15 | 1470,86 | 1644,98 |  |  |
| внебюджетные источники | 3708,18 | 303601,54 | 35858,55 | 48053,79 | 39050,61 | 32079,33 | 33043,33 | 36743,33 | 38768,33 | 40004,27 |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 10138,28 | 353962,27 | 38909,95 | 51853,7 | 43785,45 | 39332,24 | 40607,55 | 44519,48 | 46558,47 | 48395,43 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5610,46 | 40750,51 | 2568,6 | 2688,33 | 3816,3 | 5944,47 | 6319,26 | 6320 | 6319,28 | 6774,27 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации | 5610,46 | 308,78 | 38,99 | 35,53 | - | 28,02 | 37,03 | 37,03 | 27,23 | 104,95 |  |  |
| межбюджетные субсидии | - | 40441,73 | 2529,61 | 2652,8 | 3816,3 | 5916,45 | 6282,23 | 6282,97 | 6292,05 | 6669,32 |  |  |
| бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 819,64 | 9654,38 | 482,8 | 1116,46 | 946,94 | 1315,05 | 1244,96 | 1456,15 | 1470,86 | 1621,16 |  |  |
| внебюджетные источники | 3708,18 | 303557,38 | 35858,55 | 48048,91 | 39022,21 | 32072,72 | 33043,33 | 36743,33 | 38768,33 | 40000 |  |  |
| Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 6,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | - | 554,84 | - | 140,86 | 237,81 | 82,08 | - | - | - | 94,09 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет из них: | - | 418,96 | - | 103 | 183,74 | 66,22 | - | - | - | 66 |  |  |
| межбюджетные субсидии | - | 418,96 | - | 103 | 183,74 | 66,22 | - | - | - | 66 |  |  |
| бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | - | 91,72 | - | 32,98 | 25,67 | 9,25 | - | - | - | 23,82 |  |  |
| внебюджетные источники | - | 44,16 | - | 4,88 | 28,4 | 6,61 | - | - | - | 4,27". |  |  |

8. Приложения № 15 и 16 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 15

- к Федеральной целевой программе

- развития Калининградской области

- на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации

от 13 сентября 2012 г. № 922)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ

валового регионального продукта в Калининградской области

| Наименование показателя | 2009 год |  | Прирост за счет реализации Программы к 2015 году (по Калининградской области) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего (млн. рублей) | на душу населения (тыс. рублей) | валовой региональный продукт, всего (млн. рублей) | на душу населения (тыс. рублей на 1 человека) | валовой региональный продукт на душу населения (процентов) |
| Валовой региональный продукт | 163 945,5 | 174,86 | 78075,9 | 82,14 | 46,98 |

- Приложение № 16

- к Федеральной целевой программе

- развития Калининградской области

- на период до 2015 года

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 13 сентября 2012 г. № 922)

Д И Н А М И К А

валового регионального продукта в Калининградской области, обусловленная реализацией

Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

| Индикатор | Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост валового регионального продукта к 2009 году | млн. рублей | - | 12525,4 | 26643,1 | 37926 | 49836,4 | 63304,6 | 78075,9 |
| Прирост валового регионального продукта по сравнению с данными за 2009 год | процентов | - | 7,64 | 16,25 | 23,13 | 30,4 | 38,61 | 47,62". |

9. Приложения № 18 - 20 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 18

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2015 года

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 13 сентября 2012 г. № 922)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

в рамках реализации Федеральной целевой программы развития

Калининградской области на период до 2015 года

(млн. рублей)

| Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета на безвозвратной основе | 2691,7 | 3734,1 | 3896,29 | 4245,62 | 5408,95 | 12183,86 | 5951,03 |
| Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом | 2691,7 | 6425,8 | 10322,09 | 14567,71 | 19976,66 | 32160,52 | 38111,55 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет | 10338,9 | 10828,1 | 9076,96 | 10483,45 | 14806,76 | 13592,96 | 16542,3 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом | 10338,9 | 21167 | 30243,96 | 40727,41 | 55534,17 | 69127,13 | 85669,43 |
| Текущий бюджетный эффект | 7647,2 | 7094 | 5180,67 | 6237,83 | 9397,81 | 1409,1 | 10591,2651 |
| Интегральный бюджетный эффект | 7647,2 | 14741,1 | 19921,87 | 26159,7 | 35557,51 | 36966,61 | 47557,88 |
| Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат | 2,84 | 2,29 | 1,93 | 1,8 | 1,78 | 1,15 | 1,25 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2015 года

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 13 сентября 2012 г. № 922)

Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках

реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

(млн. рублей)

| Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета на безвозвратной основе | 1108,4 | 907,9 | 955,93 | 886,53 | 1517,39 | 3608,59 | 1429,39 |
| Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом | 1108,4 | 2016,3 | 2972,23 | 3858,76 | 5376,15 | 8984,74 | 10414,13 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет | 4593,5 | 5011,8 | 5113,96 | 5577,06 | 9173,27 | 9606,68 | 9041,9 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом | 4593,5 | 9605,3 | 14719,26 | 20296,32 | 29469,59 | 39076,27 | 48118,17 |
| Текущий бюджетный эффект | 3485,1 | 4103,9 | 4158,03 | 4690,53 | 7655,88 | 5998,09 | 7612,5 |
| Интегральный бюджетный эффект | 3485,1 | 7589 | 11747,03 | 16437,56 | 24093,44 | 30091,53 | 37704,04 |
| Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат | 3,14 | 3,76 | 3,95 | 4,26 | 4,48 | 3,35 | 3,62 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2015 года

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 13 сентября 2012 г. № 922)

ПОКАЗАТЕЛИ

социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития

Калининградской области на период до 2015 года

|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост фонда заработной платы, млн. рублей, в ценах 2009 года | 286,5 | 134,4 | 53,2 | 107,7 | 71,9 | 80,6 | 95,8 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. рублей, в ценах 2009 года | 48232,43 | 27722,57 | 19766,51 | 18769,56 | 18804,52 | 18749,77 | 18620,51 |
| Социальный эффект, копеек | 0,59 | 0,48 | 0,27 | 0,57 | 0,38 | 0,43 | 0,51". |

10. Приложения № 22 и 23 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2015 года

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 13 сентября 2012 г. № 922)

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы

развития Калининградской области на период до 2015 года

(млн. рублей)

| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовой региональный продукт Калининградской области (в текущих ценах) | 169 519,6 | 195 063,2 | 227105,6 | 254069,2 | 283857,5 | 317732,8 | 355304,7 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области | 0,9145 | 1,0764 | 1,08 | 1,0592 | 1,059 | 1,063 | 1,065 |
| Валовой региональный продукт Калининградской области (в ценах 2008 года) | 163 945,5 | 176 470,9 | 190 588,6 | 201 871,4 | 213 781,8 | 227 250,1 | 242 021,4 |
| Валовой региональный продукт Программы (в ценах 2008 года) | 24 591,8 | 26 470,6 | 30 494,2 | 32 299,4 | 36 342,9 | 38 632,5 | 43 563,8 |
| Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Индекс физического объема промышленного производства обрабатывающих производств | 0,953 | 1,17 | 1,18 | 1,107 | 1,087 | 1,076 | 1,065 |
| Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств (в ценах 2008 года) | 184867,6 | 216295,1 | 255199,4 | 282505,7 | 307083,7 | 330422,1 | 351899,5 |
| Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств за счет реализации Программы (в ценах 2008 года) | 18486,8 | 21629,5 | 28071,9 | 31075,6 | 36850 | 39650,6 | 45746,9 |
| Доля мероприятий Программы | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2015 года

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 13 сентября 2012 г. № 922)

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации

Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в среднем за год) | рублей | 16100 | 17801 | 19463 | 21238 | 23172 | 25275 | 27999 |
| Среднедушевой денежный доход (в среднем за год) | -''- | 14000 | 15430 | 16700 | 18200 | 19600 | 21180 | 23881 |
| Наполняемость классов средней школы: | учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
| город | -''- | 24,6 | 24,7 | 24,7 | 24,8 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| сельская местность | -''- | 15,5 | 15,5 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Общая смертность населения на 100000 человек | человек | 14,6 | 14,2 | 11,9 | 11 | 10,5 | 10 | 9,7 |
| Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | -''- | 7,1 | 4,5 | 5,3 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 человек | -''- | 783,7 | 732 | 723,1 | 720,2 | 660 | 630 | 600 |
| Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек | -''- | 199 | 195,1 | 197,6 | 196,6 | 196,2 | 196 | 164 |
| Смертность от туберкулеза на 100000 человек | -''- | 16 | 11,9 | 11 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 |
| Обеспеченность населения телевизионным и радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные и радиопрограммы) | процентов | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | процентов | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные залы | тыс. кв. метров на 10000 человек населения | 1,3 | 1,33 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| плавательные бассейны | кв. метров на 10000 человек населения | 49,1 | 56,9 | 77,25 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 82,72 |
| плоскостные сооружения | тыс. кв. метров на 10000 человек населения | 12,36 | 12,43 | 13,41 | 13,47 | 13,54 | 13,6 | 13,68 |
| Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.) | процентов числа жителей от года до 17 лет включительно | 37 | 39 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 64 |
| Средняя обеспеченность населения жильем (площадь жилища) | кв. метров на человека | 22,6 | 23,1 | 23,8 | 24,3 | 25,2 | 26,5 | 27,2 |
| Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | процентов | 1,98 | 1,77 | 1,58 | 1,4 | 1,25 | 1 | 1". |

- 11. Приложения № 25 и 26 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

- "Приложение № 25

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

- на период до 2015 года

- (в редакции постановления

- Правительства Российской Федерации

- от 13 сентября 2012 г. № 922)

П Р А В И Л А

предоставления из федерального бюджета субсидий

бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития

Калининградской области на период до 2015 года

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой развития Калининградской области на период до 2015 года (далее соответственно - субсидии, Программа).

- 2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ социально-экономического развития, предусматривающих следующие мероприятия:

- а) строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения);

- б) развитие социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом;

- в) развитие производственной инфраструктуры сельского хозяйства;

- г) организация экскурсионно-образовательных поездок для детей 
и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации.

- 3. Субсидия предоставляется бюджету Калининградской области 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главным распорядителям средств федерального бюджета на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

- а) в отношении субсидии, предоставляемой на софинансирование целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Калининградской области (местных бюджетов), - соответствие указанных программ требованиям, установленным Программой. В случае если Программой предусмотрено софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Калининградской области и (или) предоставление субсидий из бюджета Калининградской области местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, без которых невозможны ввод в действие и (или) функционирование объектов капитального строительства, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, и (или) необходимость строительства (реконструкции) которых вытекает из международных обязательств Российской Федерации, условием предоставления субсидии является обязательство Калининградской области (муниципального образования) по финансированию строительства (реконструкции) таких объектов;

- б) наличие в бюджете Калининградской области бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства Калининградской области, включающих субсидию;

- в) обязательства Калининградской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых региональными (муниципальными) программами, иными нормативными правовыми актами Калининградской области и органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между главными распорядителями средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области о предоставлении субсидии (далее - соглашение), по форме, утверждаемой федеральным органом государственной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики и нормативное правовое регулирование в установленной сфере деятельности.

- 5. Соглашение предусматривает следующие положения:

- а) сведения о размере субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

- б) целевое назначение субсидии;

- в) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области и (или) местных бюджетах, направляемых на реализацию региональных (муниципальных) программ, предусматривающих реализацию мероприятий Программы;

- г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на объекты, строительство (реконструкция) которых предусмотрено мероприятиями Программы (в случае если проведение государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

- д) наличие нормативного правового акта Калининградской области, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

- е) значения показателей результативности предоставления субсидии;

- ж) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета Калининградской области и (или) местных бюджетов на реализацию мероприятий региональной и (или) муниципальных программ, а также о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии;

- з) осуществление контроля за соблюдением Калининградской областью условий, установленных при предоставлении субсидии;

- и) перечень объектов капитального строительства с указанием сведений о них (мощность, сроки строительства и сметная стоимость);

- к) последствия недостижения Калининградской областью установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

- л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

- м) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.

- 6. Соглашение может предусматривать обязательство высшего органа исполнительной власти Калининградской области по включению в целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета Калининградской области, мероприятий по завершению строительства объектов государственной собственности Калининградской области и муниципальных образований, на софинансирование которых была предусмотрена субсидия, с указанием таких объектов.

- 7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства Калининградской области в 2011 - 2015 годах составляет:

в 2011 году - 0,819;

в 2012 году - 0,835;

в 2013 году - 0,812;

в 2014 году - 0,811;

в 2015 году - 0,804.

- 8. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет Калининградской области.

- 9. В целях определения объема и срока перечисления предусмотренной Калининградской области субсидии высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет главному распорядителю средств федерального бюджета заявку о перечислении субсидии по форме и в срок, которые устанавливаются главными распорядителями средств федерального бюджета.

- В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства Калининградской области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

- Информация об объемах и сроках перечисления субсидии учитывается главными распорядителями средств федерального бюджета при формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

10. Оценка эффективности использования субсидии Калининградской областью осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета по итогам финансового года исходя из процента фактического достижения установленных соглашениями значений следующих показателей результативности предоставления субсидий:

а) удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, газоснабжением, водопроводом (процентов);

б) обеспеченность спортивными сооружениями (кв. метров на 10 тыс. человек населения);

в) доля объектов культурного наследия, на которых осуществляются восстановительные работы, в общем количестве памятников, включенных в историко-культурную деятельность (процентов);

г) снижение уровня смертности (младенческой, болезней кровообращения, злокачественных новообразований, туберкулеза) (число умерших на 100 тыс. человек населения);

д) удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием (процентов);

е) наполняемость классов средней школы в городе и сельской местности (учащихся);

ж) количество детей и молодежи Калининградской области, принявших участие в экскурсионно-образовательных поездках в другие субъекты Российской Федерации;

з) строительство газопроводов (газопроводов-отводов) (процентов от запланированного на 2011 - 2015 годы объема).

11. Правительство Калининградской области ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет главному распорядителю средств федерального бюджета отчеты об осуществлении расходов бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о выполнении условий предоставления субсидии по формам, утвержденным главным распорядителем средств федерального бюджета. Представление отчетов по итогам финансового года осуществляется не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

- 12. Операции по кассовым расходам бюджета Калининградской области (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января текущего года, осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

- 13. Не использованный на 1 января текущего года остаток субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти Калининградской области, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета Калининградской области по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

- При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соответствии с решением главного распорядителя средств федерального бюджета может быть возвращен в бюджет Калининградской области в очередном финансовом году для осуществления расходов бюджета, соответствующих целям предоставления субсидий.

- В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

- 14. В случае несоблюдения высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области условий предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке. При этом главный распорядитель средств федерального бюджета информирует Калининградскую область о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин такого приостановления и срока устранения нарушений.

- 15. В случае если в отчетном финансовом году Калининградской областью не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидии, установленные соглашениями, объем субсидии, предусмотренный бюджету Калининградской области на текущий финансовый год, подлежит сокращению из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент недостижения соответствующего значения показателя результативности предоставления субсидии.

- Предельный объем сокращения субсидии равен 15 процентам объема субсидии, предусмотренной бюджету Калининградской области на текущий финансовый год.

- Предложения о сокращении объемов предоставляемых бюджету Калининградской области субсидий вносятся в Министерство финансов Российской Федерации соответствующим субъектом бюджетного планирования.

- 16. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

- 17. Контроль за соблюдением Калининградской областью условий предоставления субсидий осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.

- Приложение

- к Правилам предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области 
на период до 2015 года

- (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г.  № 922)

Распределение субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности по государственным заказчикам и прочие расходы Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Государственные заказчики | Срок реализации | За счет средств федерального бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2008 - 2015 годы | 40860,69 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 2008 год | 2529,61 |  |
|  | 2009 год | 2755,8 |  |
|  | 2010 год | 4000,04 |  |
|  | 2011 год | 5982,67 |  |
|  | 2012 год | 6282,23 |  |
|  | 2013 год | 6282,97 |  |
|  | 2014 год | 6292,05 |  |
|  | 2015 год | 6735,32 |  |
| Минрегион России | 2008 - 2015 годы | 20178,58 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 2008 год | 903,06 |  |
|  | 2009 год | 1244,59 |  |
|  | 2010 год | 1815,47 |  |
|  | 2011 год | 3587,33 |  |
|  | 2012 год | 3953,49 |  |
|  | 2013 год | 3684,5 |  |
|  | 2014 год | 3475,57 |  |
|  | 2015 год | 1514,57 |  |
| Минспорт России | 2008 - 2015 годы | 1363,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 2008 год | 881,44 |  |
|  | 2009 год | 122,5 |  |
|  | 2010 год | 158,41 |  |
|  | 2011 год | 33,85 |  |
|  | 2012 год | 23,46 |  |
|  | 2013 год | 24,2 |  |
|  | 2014 год | 26,12 |  |
|  | 2015 год | 93,12 |  |
| Минэнерго России | 2008 - 2015 годы | 4658,55 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 2008 год | 66,45 |  |
|  | 2009 год | 123,29 |  |
|  | 2010 год | 384,66 |  |
|  | 2011 год | 630,02 |  |
|  | 2012 год | 568,04 |  |
|  | 2013 год | 568,04 |  |
|  | 2014 год | 612,91 |  |
|  | 2015 год | 1705,14 |  |
| Минкультуры России | 2008 - 2015 годы | 2019,33 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 2008 год | 186,19 |  |
|  | 2009 год | 217,87 |  |
|  | 2010 год | 420,65 |  |
|  | 2011 год | 185,23 |  |
|  | 2012 год | 220,29 |  |
|  | 2013 год | 220,29 |  |
|  | 2014 год | 237,69 |  |
|  | 2015 год | 331,12 |  |
| Минздравсоцразвития России | 2008 - 2011 годы | 573,76 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 2008 год | 19,53 |  |
|  | 2009 год | 127,76 |  |
|  | 2010 год | 139,85 |  |
|  | 2011 год | 286,62 |  |
| Минздрав России | 2012 - 2015 годы в том числе: | 2199,28 |  |
|  | 2012 год | 269,15 |  |
|  | 2013 год | 538,14 |  |
|  | 2014 год | 580,66 |  |
|  | 2015 год | 811,33 |  |
| Росавтодор | 2008 - 2010 годы | 604,75 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 2008 год | 306,97 |  |
|  | 2009 год | 80,13 |  |
|  | 2010 год | 217,65 |  |
| Росреестр | 2008 год | 12,52 |  |
| Минобрнауки России | 2008 - 2015 годы | 9199,78 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 2008 год | 143,74 |  |
|  | 2009 год | 829 |  |
|  | 2010 год | 863,35 |  |
|  | 2011 год | 1259,62 |  |
|  | 2012 год | 1247,8 |  |
|  | 2013 год | 1247,8 |  |
|  | 2014 год | 1346,38 |  |
|  | 2015 год | 2262,09 |  |
| Росархив | 2008 - 2009 годы | 20,37 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 2008 год | 9,71 |  |
|  | 2009 год | 10,66 |  |

| Минсельхоз России | 2014 - 2015 годы | 30,67 |
| --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |
|  | 2014 год | 12,72 |
|  | 2015 год | 17,95 |

- Приложение № 26

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации

от 13 сентября 2012 г. № 922)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Калининградской области (местных бюджетов), в рамках которых предусматривается финансирование объектов Федеральной целевой программы развития Калининградской области

на период до 2015 года

1. Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009 - 2014 годы", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 20 января 2009 г. № 15.

2. Целевая программа Калининградской области "Создание системы кадастра недвижимости и развития информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области 
(2007 - 2011 годы)", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. № 924.

3. Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне" на  2007 - 2011 годы, утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. № 914.

4. Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне" на  2012 - 2015 годы, утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 2 сентября 2011 г. № 641.".

____________