### ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2012 г. №963

МОСКВА

О внесении изменений в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. № 480 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 2007; 2002, № 13, ст. 1208; 2004, № 52, ст. 5498; 2006, № 30, ст. 3388; 2007, № 50, ст. 6282; 2008, № 17, ст. 1881; № 23, ст. 2713; № 35, ст. 4040; 2009, № 4, ст. 507; № 32, ст. 4041; № 49, ст. 5968; 2010, № 2, ст. 170; № 42, ст. 5374; № 51, ст. 6939; 2011, № 28, ст. 4207; № 35, ст. 5080; 2012, № 3, ст. 414; № 4, ст. 502; № 17, ст. 2004; № 23, ст. 3009).

Председатель Правительства

Российской Федерации	Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 24 сентября 2012 г.  №  963

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в федеральную целевую программу

«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»

1. В паспорте Программе:

- а) в позиции, касающейся государственных заказчиков Программы, слова «Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации» заменить словами «Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации».

2. В разделе V:

а) в абзаце пятом слова «Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменить словами «Министерство здравоохранения Российской Федерации»;

б) в абзаце четырнадцатом слова «Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации» заменить словами «Министерство спорта Российской Федерации».

3. В приложении № 3 к указанной Программе:

а) в позиции «Всего» в графе «Срок реализации» слова «2011 год» заменить словами «2011 год*»;

б) в позиции «Транспортный комплекс» в графе «Срок реализации» слова «2011 год» заменить словами 
«2011 год*»;

в) в позиции «Комплексное развитие Командорских островов»:

в графе «финансовые средства - всего» цифры «231,3» и «483,5» заменить соответственно цифрами «82,5» и «632,3»;

в графе «за счет средств федерального бюджета» цифры «231,3» и «483,5» заменить соответственно цифрами «82,5» и «632,3»;

- г) дополнить сноской следующего содержания:

- «* С учетом бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, не использованных в 2011 году и направленных на те же цели в 2012 году, в размере 0,03 млн. рублей.».

4. В приложении № 4 к указанной Программе:

- а) в позиции «Всего» в графе «Срок реализации» слова «2011 год» заменить словами «2011 год**»;

- б) в позиции 53:

- в графе «Мощность по проекту»  цифры «1123» заменить цифрами «3327»;

- в графе «Вводимая мощность» цифры «1123» заменить цифрами «3327»;

- в) в разделе «Камчатский край»:

- в подразделе «Транспортный комплекс»:

- в позиции «Всего»:

в графе «финансовые средства - всего» цифры «6573,74» и «7192,4» заменить соответственно цифрами «6722,54» и «7043,6»;

- в графе «за счет средств федерального бюджета» цифры «6283,75» и «6893,1» заменить соответственно цифрами «6432,55» и «6744,3»;

- в позиции 84:

- в графе «финансовые средства - всего» цифры «28,15» и «522,1» заменить соответственно цифрами «176,95» и «373,3»;

- в графе «за счет средств федерального бюджета» цифры «28,15» и  «522,1» заменить соответственно цифрами «176,95» и «373,3»;

- в подразделе «Комплексное развитие Командорских островов»:

- в позиции «Всего»:

в графе «финансовые средства - всего» цифры «231,3» и «483,5» заменить соответственно цифрами «82,5» и «632,3»;

- в графе «за счет средств федерального бюджета» цифры «231,3» и «483,5» заменить соответственно цифрами «82,5» и «632,3»;

- позицию 96 изложить в следующей редакции:

| «96. | Реконструкция аэропорта Никольское | 2008 - 2013 годы | 257,65 | 257,65 | - | - | - | федеральная собственность | 1500 пасс/ год | 1500 пасс/ год | 76 | 290,9 | 81,6 | 31,1 | 50,5»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 10,3 | 10,3 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 38,85 | 38,85 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 0,5 | 0,5 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 1,2 | 1,2 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 58 | 58 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 148,8 | 148,8 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- г) в разделе «Сахалинская область»:

- в позиции «Всего»:

- в графе «финансовые средства - всего» цифры «25168,71» и «6015,76» заменить соответственно цифрами «24640,71» и «5487,76»;

- в графе «за счет средств федерального бюджета» цифры «14305,92» и «3980,82» заменить соответственно цифрами 13805,92» и «3480,82»;

- в графе «за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации» цифры «7388,54» и «1124,94» заменить соответственно цифрами «7360,54» и «1096,94»;

- позицию «Всего» и позицию 127 подраздела «Развитие инженерной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

|  | «Всего | 2008 - 2013 годы | 4190,85 | 3773,38 | 333,22 | 84,25 | - | - | - | - | 27 | 1338 | 455,4 | 241,8 | 213,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 760,3 | 665 | 71 | 24,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 862,71 | 749,71 | 80 | 33 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 450 | 392,83 | 55,22 | 1,95 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 295,46 | 255,46 | 35 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 1222,15 | 1152,15 | 60 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 600,23 | 558,23 | 32 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Реконструкция системы водоснабжения в г. Долинске | 2008 - 2013 годы | 1696,38 | 1532,38 | 112,87 | 51,13 | - | муниципальная собственность | 15/80361тыс. куб. м/сут/м | 15/ 80361 тыс. куб. м/ сут/м | - | 740 | 318,6 | 168,5 | 150,1»; |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 119 | 85 | 24 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 249,71 | 210,71 | 24 | 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 226,83 | 200,83 | 24,87 | 1,13 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 188,46 | 175,46 | 8 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 692,15 | 652,15 | 30 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 220,23 | 208,23 | 2 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- д) в разделе «Чукотский автономный округ»:

- в позиции «Всего» в графе «Срок реализации» слова «2011 год» заменить словами «2011 год**»;

- в позиции «Всего» подраздела «Транспортный комплекс» в графе «Срок реализации» слова «2011 год» заменить словами «2011 год**»;

- в позиции 150 в графе «Срок реализации» слова «2011 год» заменить словами «2011 год**»;

- е) в разделе «Республика Бурятия»:

- в позиции «Всего»:

в графе «финансовые средства - всего» цифры «20979,9» и «6052,58» заменить соответственно цифрами «21507,9» и «6580,58»;

в графе «за счет средств федерального бюджета» цифры «16655,41» и «4542,1» заменить соответственно цифрами «17155,41» и «5042,1»;

в графе «за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации» цифры «2136,63» и «233,92» заменить соответственно цифрами «2164,63» и «261,92»;

- позицию «Всего» подраздела «Развитие инженерной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

|  | «Всего | 2008 - 2013 годы | 3042,01 | 2539,71 | 325,6 | 176,7 | - | - | - | - | 415 | 630,6 | 397,7 | 254,3 | 143,4»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 671,1 | 506,1 | 77,7 | 87,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 992,61 | 815,61 | 88,9 | 88,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 617,3 | 498 | 118 | 1,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 69 | 64 | 5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 164 | 156 | 8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 528 | 500 | 28 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- позиции 162 и 163 изложить в следующей редакции:

| «162. | Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты о. Байкал, с. Максимиха | 2008 - 2013 годы | 474,71 | 433,71 | 40 | 1 | - | муниципальная собствен- ность | 150 куб. м, ВЛ-10 кВт - 4 км, ВЛ-0,4 кВт - 1,1 км, напорн. кан. коллектор -1,81 км, самотечн. кан. коллектор-1,57 км, водопроводные сети - 1,7 км | 150 куб. м, ВЛ-10 кВт - 4 км, ВЛ-0,4 кВт - 1,1 км, напорн. кан. коллектор - 1,81 км, самотечн. кан. коллектор - 1,57 км, водопроводные сети - 1,7 км | 25 | 62,6 | 107,4 | 69,8 | 37,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 95 | 80 | 14,5 | 0,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 167,71 | 153,71 | 13,5 | 0,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 212 | 200 | 12 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 163. | Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны минеральных источников, с. Аршан, с. Кырен, Тункинский район Республики Бурятия | 2008 - 2013 годы | 1082 | 1008 | 73 | 1 | - | муниципальная собственность | водопровод 200 куб. м/сут/ 10,52 км, канализация 150 куб. м/сут/ 6,96 км | водопровод 200 куб. м/сут/ 10,52 км, канализация 150 куб. м/сут/ 6,96 км | 20 | 60 | 93,6 | 60,8 | 32,8»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 80 | 60 | 19,5 | 0,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 266 | 250 | 15,5 | 0,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 187 | 178 | 9 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 69 | 64 | 5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 164 | 156 | 8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 316 | 300 | 16 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ж) дополнить сноской следующего содержания:

- «** С учетом бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, не использованных в 2011 году и направленных на те же цели в 2012 году, в размере 0,03 млн. рублей.».

- 5. В приложении № 6 к указанной Программе:

а) наименование графы «2011 год» дополнить знаком сноски «*»;

- б) дополнить сноской следующего содержания:

- «* С учетом бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, не использованных в 2011 году и направленных на те же цели в 2012 году, в размере 0,03 млн. рублей.».

6. В приложении № 7 к указанной Программе:

а) в позиции «Всего» в графе «Срок реализации» слова «2011 год» заменить словами «2011 год**»;

б) в позиции «Росавтодор» в графе «Срок реализации» слова «2011 год» заменить словами «2011 год**»;

- в) в позиции «Минздравсоцразвития России» слова «Минздравсоцразвития России» заменить словами «Минздрав России»;

- г) в позиции «Минспорттуризм России» слова «Минспорттуризм России» заменить словами «Минспорт России»;

- д) дополнить сноской следующего содержания:

- «** С учетом бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, не использованных в 2011 году и направленных на те же цели в 2012 году, в размере 0,03 млн. рублей.».

7. В приложении к Правилам распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего востока и Забайкалья на период до 2013 года»:

- а) в позиции «Минздравсоцразвития России» слова «Минздравсоцразвития России» заменить словами «Минздрав России»;

- б) в позиции «Минспорттуризм России» слова «Минспорттуризм  России» заменить словами «Минспорт России».

- ____________