### ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2012 г. №1406

МОСКВА

О федеральной целевой программе «Развитие 
судебной системы России на 2013 - 2020 годы»

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы».

2. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период включать Программу, утвержденную настоящим постановлением, в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.

Председатель Правительства

Российской Федерации	Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 27 декабря 2012 г.  №  1406

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
НА 2013 - 2020 ГОДЫ»

П А С П О Р Т

федеральной целевой программы

«Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы»

| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. № 1735-р |
| Государственный заказчик - координатор Программы | - | Министерство экономического развития Российской Федерации |
| Государственные заказчики Программы | - | Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная служба судебных приставов |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство экономического развития Российской Федерации |
| Цели Программы | - | повышение качества осуществления правосудия; совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций |
| Задачи Программы | - | обеспечение открытости и доступности правосудия; создание необходимых условий для осуществления правосудия; обеспечение независимости судебной власти; построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения; модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц (процентов); доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в числе опрошенных лиц (процентов); количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц); количество федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц); количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц); |
|  |  | доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем числе судов общей юрисдикции (процентов); количество залов судебных заседаний арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи (процентов); количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов); внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий); количество федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек); количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек); размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров); количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц); повторные экспертизы после государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов); интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов) |
| Сроки реализации Программы | - | 2013 - 2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета на 2013 - 2020 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 90559,33 млн. рублей, в том числе: капитальные вложения - 68400,81 млн. рублей; прочие нужды - 22158,52 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров; обеспечение доступности и открытости правосудия; повышение авторитета судебной власти; создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе; обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; повышение качества исполнения судебных актов и проводимых судебных экспертиз |

I. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к судебной системе.

Судебная система как механизм государственной защиты имеет большое значение в любом правовом государстве. Исполняя роль общественного арбитра, она защищает одновременно все сферы деятельности, регулируемые правом. Система судебных органов обеспечивает незыблемость основ конституционного строя, охраняя правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности.

Российская Федерация в соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации провозглашена правовым государством.

Правовое государство характеризуется в том числе самостоятельной и независимой судебной системой, эффективно обеспечивающей защиту интересов государства, прав и интересов граждан и юридических лиц.

Создание благоприятного инвестиционного климата в нашей стране напрямую связано с эффективностью судебной системы. Немаловажным фактором привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации является развитие судебной системы, которая могла бы эффективным образом исполнять свои полномочия и обеспечивать должную защиту прав и интересов сторон.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, для повышения эффективности политико-правовых институтов и обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации необходимо решение следующих проблем:

защита частной собственности, формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти;

проведение судебной реформы, обеспечивающей действенность и справедливость принимаемых судом решений;

создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции (а не регистрироваться в оффшорах) и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему;

борьба с коррупцией;

существенное улучшение доступа к информации о деятельности государственных органов;

кадровое обеспечение эффективного выполнения государственных функций и реализации государственных социальных гарантий.

Задачи, поставленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, являются основополагающими для развития судебной системы России.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с качеством правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной информированностью граждан о деятельности судебной системы, неудовлетворительной работой судов, неэффективным исполнением судебных актов, отсутствием необходимых условий для осуществления правосудия и др.

В этой связи требуется скорейшее внедрение в судебную систему, систему принудительного исполнения судебных актов и судебно-экспертную деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество и сроки осуществления правосудия, качество и оперативность проводимых судебно-экспертными учреждениями экспертиз и обеспечить эффективное исполнение судебных решений.

В целях реализации указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и от 7 мая 2012 г. № 601 «Об  основных направлениях совершенствования системы государственного управления» необходимо внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование административного судопроизводства и направленных на повышение доступности правосудия для граждан, организаций и объединений граждан при рассмотрении споров с органами государственной власти Российской Федерации, обеспечение права общественных объединений обращаться в суды общей юрисдикции или арбитражные суды в защиту интересов граждан, а также на уточнение подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов по экономическим делам в целях исключения возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования.

Реализация предлагаемых изменений в законодательство Российской Федерации, а также мероприятий, направленных на развитие судебной системы России, определенных Президентом Российской Федерации в качестве основных, в частности совершенствование системы размещения судебных решений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечение доступа к этим решениям, потребует значительного укрепления материально-технической базы органов судебной власти.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» (далее - Программа) по созданию мобильного правосудия, электронного правосудия, внедрению программных средств аналитического обеспечения деятельности и осуществлению сканирования всех поступающих в суды документов, а также формирование электронных дел и формирование электронного архива судебных дел позволят обеспечить доступ граждан к правосудию, качественную и эффективную работу судов.

Важнейшим фактором обеспечения доступа к правосудию являются создание необходимых условий для осуществления правосудия, то есть размещение федеральных судов в зданиях, отвечающих современным требованиям осуществления правосудия по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, а также обеспечение возможности:

участия граждан в проведении открытых судебных заседаний;

проведения закрытых судебных заседаний;

участия в судебных заседаниях подсудимых, обвинителей, защитников, потерпевших, свидетелей и других участников судебного процесса;

тайны совещаний судей, присяжных заседателей и арбитражных заседателей;

допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их безопасность;

воспроизведения фото-, кино-, аудио- и видеоматериалов в процессе судебного заседания;

надлежащего размещения судей и аппарата суда в служебных помещениях;

надлежащего временного содержания подсудимых и исполнения обязанностей конвойной службой Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствующих помещениях судов при рассмотрении уголовных дел;

надлежащего исполнения обязанностей работниками Федеральной службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов;

хранения и осмотра вещественных доказательств;

ознакомления с материалами дел для прокуроров, адвокатов и иных участников судебных процессов под контролем работников аппарата суда;

архивного хранения текущих и законченных производством судебных дел;

организации работы с юридической литературой;

получения и обмена информацией с использованием современных электронных средств связи общего пользования.

В этой связи осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению зданий судов, а также обеспечение зданий судов средствами безопасности и охраны являются по-прежнему актуальными.

Вместе с тем одной из нерешенных остается проблема необоснованно длительных сроков судопроизводства. Ее решение напрямую связано с минимизацией сроков производства судебных экспертиз, результаты которых активно используются в целях установления обстоятельств по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

В этой связи в рамках Программы предполагается реализовать мероприятия по созданию условий для осуществления качественных экспертиз государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации, которые являются независимой структурой государственных судебных экспертов, не подчиненной органам дознания и следствия, свободной от какой бы то ни было ведомственной заинтересованности, и имеют на сегодняшний день наиболее полную нормативную правовую базу по судебной экспертизе.

Вместе с тем возможности государственной судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации ограничены бюджетным финансированием, сегодня они уже практически исчерпаны и не соответствуют в полной мере возросшим потребностям судов в производстве экспертиз, в первую очередь строительно-технических, автотехнических и автооценочных, финансово-экономических, товароведческих, экологических, лингвистических, психологических, компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз.

Реализация мероприятий Программы по созданию условий для осуществления качественных экспертиз судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации и внедрению в судебно-экспертную деятельность современных информационных технологий, а также оснащение учреждений современной приборной базой позволят улучшить качество осуществляемых экспертиз и сократить сроки их производства, что повлияет на сокращение сроков судопроизводства.

Одним из основных аспектов качества правосудия является исполнение судебного акта в разумный срок.

Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, создание необходимых условий для эффективного осуществления принудительного исполнения судебных актов будут способствовать построению эффективной системы исполнительного производства, повышению открытости и доступности системы принудительного исполнения.

Обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его максимальной открытости и прозрачности, а также реализация принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений являются основными направлениями дальнейшего развития судебной системы.

Эффективность решения проблем в деятельности судебной системы программно-целевыми методами подтверждается положительным опытом реализации федеральных целевых программ «Развитие судебной системы России» на 2002 - 2006 годы и «Развитие судебной системы России» 
на 2007 - 2012 годы. В этой связи использование программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для дальнейшего развития существующей судебной системы с целью обеспечения ее соответствия требованиям правового государства.

На современном этапе судебная система функционирует в условиях осуществления в государстве интенсивных социально-экономических процессов и реформ, что ставит новые задачи и определяет необходимость перехода судов на качественно новый уровень деятельности. 
В связи с этим необходимы серьезная государственная поддержка и применение программно-целевого подхода для привлечения дополнительных ресурсов в целях повышения эффективности деятельности судов.

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с развитием судебной системы и системы исполнения судебных решений, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:

значением эффективной работы органов правосудия для построения правового государства;

тесной взаимосвязью процессов социально-экономического развития общества и сферы правосудия;

сложностью организационной структуры судебной системы, особыми требованиями к ее формированию и функционированию.

Использование программно-целевого метода позволит создать условия и предпосылки для максимально эффективного использования финансовых ресурсов в соответствии с приоритетами государственной политики в области развития правосудия.

С учетом изложенного с целью обеспечения преемственности Программы и федеральных целевых программ, реализованных в предшествующие периоды, использование в 2013 - 2020 годах программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для качественного обновления и создания в Российской Федерации системы правосудия, адекватной требованиям правового государства.

Для выбора вариантов решения проблем, стоящих перед судебной системой, были рассмотрены и проанализированы 2 сценария формирования и реализации Программы, предусматривающие различную степень охвата программными мероприятиями решаемых задач.

Первый сценарий (реалистичный) опирается на подходы, которые были разработаны в федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2012 годы, и является логическим ее продолжением. Финансовое обоснование сценария сводится к решению комплекса текущих задач и мероприятий за 8 лет, к которым добавляются новые мероприятия, обусловленные современными потребностями развития судебной системы.

Второй сценарий (оптимистичный) исходит из необходимости достижения тех же стратегических целей и решения задач Программы, но за 5 лет и за больший объем средств федерального бюджета.

Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов реализации Программы и ее финансового обеспечения выявил целесообразность выбора первого сценария, предполагающего меньший объем затрат на реализацию мероприятий Программы в течение 8 лет при сохранении высоких показателей эффективности Программы.

Основным риском, связанным с использованием программно-целевого метода решения проблемы, является недостаточность финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, обусловленная инфляционными процессами.

Вместе с тем в целях реализации программно-целевым методом комплекса мероприятий по совершенствованию и развитию судебной системы предусматривается формирование централизованных механизмов их координации, а также системы индикаторов и показателей изменений в сфере правосудия, что должно обеспечить контроль за реализацией мероприятий, а также свести риск наступления негативных последствий от реализации Программы к минимуму.

II. Цели и основные задачи Программы, срок 
ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целями Программы являются повышение качества осуществления правосудия и совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

обеспечение открытости и доступности правосудия;

создание необходимых условий для осуществления правосудия;

обеспечение независимости судебной власти;

построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения;

модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение комплекса мероприятий по следующим направлениям:

информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы;

строительство, реконструкция и приобретение зданий судов, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации;

оснащение зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности, а также обеспечение судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов;

внедрение современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление их материально-технической базы и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой;

внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, включая создание единой автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов и электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде;

обеспечение судей жилыми помещениями, предоставление работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов субсидий на приобретение жилых помещений.

Реализация Программы предусматривается в 2013 - 2020 годах.

Срок реализации Программы является необходимым и достаточным для получения ощутимых общественно значимых результатов, связанных с достижением поставленных ею основных целей и задач по обеспечению открытости и прозрачности правосудия, повышению эффективности и качества рассмотрения дел, созданию необходимых условий для осуществления правосудия, обеспечению доступности правосудия, обеспечению независимости судей, повышению уровня исполнения судебных решений и развитию системы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

В Программе предусматривается реализация комплекса скоординированных мероприятий по приоритетным направлениям развития судебной власти и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, в связи с чем этапы ее реализации не выделяются.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы (нарастающим итогом) приведены в приложении № 1. Методика расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении № 2.

III. Мероприятия Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения следующих взаимосвязанных мероприятий Программы.

По направлению, касающемуся капитальных вложений, в целях создания необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и судебно-экспертной деятельности в рамках Программы будут осуществляться строительство, реконструкция и приобретение зданий арбитражных судов и судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

За время реализации Программы предполагается ввести в действие 92 здания федеральных судов общей юрисдикции и управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и 11 зданий арбитражных судов, 8 зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, 22 административных здания управлений Федеральной службы судебных приставов в субъектах Российской Федерации.

Перечни строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Программы, по государственным заказчикам Программы приведены в приложениях № 3 - 6.

В рамках Программы также планируется осуществление мероприятий по обеспечению до 700 судей жилыми помещениями, что позволит реализовать государственные социальные гарантии, закрепленные статьей 19 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

Информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы по направлению, касающемуся прочих нужд, обеспечит повышение эффективности деятельности всей судебной системы Российской Федерации.

Внедрение автоматизированных систем в деятельность органов судебной власти приведет к значительному сокращению нарушений процессуальных сроков рассмотрения дел и споров, сокращению количества незавершенных дел, обеспечит удобный и быстрый доступ к информации и повысит качество и эффективность работы аппаратов судов.

В рамках реализации мероприятий Программы по информатизации судебной системы должны быть обеспечены:

открытость и доступность для граждан информации о деятельности судов Российской Федерации;

предоставление возможности гражданам использовать информационные технологии как при получении информации о деятельности судов Российской Федерации, так и на каждом этапе судебного процесса, начиная с даты обращения в суд до окончания судебного процесса;

снижение нагрузки на судей и работников аппаратов судов посредством оптимизации деятельности судебного делопроизводства и деятельности судов Российской Федерации по отправлению правосудия.

В частности, в целях развития информационно-коммуникационных технологий в Верховном Суде Российской Федерации и судах общей юрисдикции в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры единого информационного пространства Верховного Суда Российской Федерации и федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей, органов судейского сообщества, системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, а также обеспечение высокого уровня ее доступности, эффективности взаимодействия с гражданами и организациями за счет развития и внедрения программно-технических решений государственной автоматизированной системы «Правосудие» в судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;

создание комплекса сканирования и хранения электронных образов судебных документов, а также проведение работ по переводу судебных архивов в электронный вид;

создание условий для электронного судопроизводства, предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых заявлений, жалоб в электронном виде, получения копий документов и ознакомления с материалами дела;

создание технических условий для обеспечения взаимодействия судов общей юрисдикции с информационными системами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний и других ведомств в электронном виде;

оснащение судов и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации программным обеспечением и ключевыми носителями для ведения электронного документооборота с применением электронной подписи;

оснащение федеральных судов общей юрисдикции комплектами оборудования для допроса потерпевших и свидетелей без возможности их визуального наблюдения;

повышение качества работы судов (быстрое и качественное разрешение судебных дел), повышение открытости, доступности и прозрачности деятельности судов, судебных органов и органов судейского сообщества на основе информационно-коммуникационных технологий за счет применения систем видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, программно-технических средств оцифровки документов и оборудования видео-конференц-связи.

По итогам реализации указанных мероприятий предполагается 1250 зданий федеральных судов общей юрисдикции оснастить системами видеопротоколирования хода судебных заседаний, 10600 залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции - системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний, 95 процентов федеральных судов общей юрисдикции - комплектами видео-конференц-связи.

В целях развития информационных технологий в арбитражной системе предполагается реализация следующих мероприятий:

создание «облачной» вычислительной архитектуры, которая позволит максимально эффективно, надежно и безопасно использовать технологии и специализированное «облачное» программное обеспечение для автоматизации судебного и общего делопроизводства, что в дальнейшем существенно сократит затраты на развертывание, поддержку и модернизацию программного обеспечения. В рамках этого мероприятия планируется разработка единой «облачной» системы автоматизации судопроизводства и электронного документооборота, создание главного центра обработки данных Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на базе арбитражных судов Московского региона, а также создание 10 центров обработки данных в федеральных арбитражных судах округов. Решение этих задач позволит реализовать возможность удаленного доступа как со стороны судов, так и со стороны участников судебных процессов из любой точки страны и мира и с любого устройства, в том числе мобильного;

расширение возможностей использования мобильных устройств в качестве доступа к информационным ресурсам, программным комплексам и базам данных арбитражных судов Российской Федерации посредством использования «облачных» технологий для судей и работников аппарата судов - мобильного правосудия;

создание системы персональной видео-конференц-связи судей арбитражных судов Российской Федерации, в частности внедрение программно-аппаратного комплекса видео-конференц-связи судей арбитражных судов, оборудование залов судебных заседаний видеокамерами купольного типа и создание системы хранения видеозаписи всех судебных заседаний;

развитие электронного правосудия и интеграция с информационными системами органов государственной власти;

создание в арбитражных судах специализированных правовых электронных библиотек;

создание мобильных подвижных офисов судей с применением видео-конференц-связи для проведения выездных заседаний в географически удаленных населенных пунктах страны, расширив тем самым функциональную возможность отправления правосудия. Подобные офисы сделают правосудие более открытым и доступным. В качестве технической базы предполагается использование специального пассажирского микроавтобуса с расширенными функциональными возможностями;

организация входного сканирования всех поступающих в арбитражные суды документов и формирование электронных дел (пилотный проект «Электронное дело»).

В целях информатизации Конституционного Суда Российской Федерации предполагается реализация следующих мероприятий:

создание комплексной электронной интегрированной информационно-аналитической системы обеспечения конституционного судопроизводства, что даст возможность повысить качество решений за счет увеличения скорости охвата предметного поля правового исследования и соответствующего сокращения сроков рассмотрения обращений с сохранением непротиворечивости общего массива решений;

создание системы мобильного правосудия, обеспечивающего непрерывный (24 × 7) доступ к информационным системам судей и сотрудников Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации, а также участие сторон в слушаниях по делу;

создание электронного механизма взаимодействия с заявителями при подаче обращений с возможностью интеграции с инструментами межсудебного и межведомственного взаимодействия, что значительно облегчит подачу обращений в Конституционный Суд Российской Федерации за счет реализации подачи обращения в электронном виде и др.

В рамках направления по оснащению зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности и по обеспечению судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов, планируется оснастить здания федеральных судов техническими средствами охраны, в частности турникетами, охранно-пожарной сигнализацией, системами автоматического пожаротушения, системами тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, обеспечивающими возможность наблюдения и фиксации обстановки внутри зданий судов и на прилегающей территории, средствами обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, шлюзовыми кабинами досмотра персонала и посетителей, рентгенотелевизионными установками для досмотра ручной клади посетителей суда и др.

Направление по внедрению современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление материально-технической базы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой, является одним из приоритетных направлений.

В целях повышения уровня оперативности проведения судебных экспертиз необходимо обеспечить создание и ведение единого федерального банка данных судебных экспертиз и экспертных организаций. Для решения этой задачи предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание специализированного федерального центра обработки данных в федеральном бюджетном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, а также региональных центров обработки данных;

внедрение компонентов автоматизированной системы в судебно-экспертных учреждениях и их подразделениях, создание ведомственного удостоверяющего центра для возможности применения электронной цифровой подписи и др.

В процессе реализации Программы планируется создание 2170 автоматизированных рабочих мест, интегрированных в единую информационную сеть. Таким образом, будет налажен коммуникационный обмен данными всего экспертного и административно-управленческого состава государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

Судебная экспертиза относится к наукоемким видам деятельности. В  процессе реализации Программы планируется оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации оборудованием, позволяющим решать новые экспертные задачи, включая проведение экспертиз по делам экстремистской направленности, развитие компьютерно-технической экспертизы и оснащение учреждений передвижными криминалистическими лабораториями.

Направление по внедрению современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также по созданию телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов позволит повысить прозрачность и доступность системы принудительного исполнения для сторон исполнительного производства, уровень оперативности действий должностных лиц государства в ходе исполнения требований исполнительных документов, что приведет к улучшению принудительного исполнения судебных актов.

Для этого в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде;

создание вычислительной инфраструктуры банка данных исполнительных производств регионального уровня, объединенной общей средой мониторинга и репликации данных в каждый территориальный орган Федеральной службы судебных приставов;

создание систем телефонии и видео-конференц-связи, построенных на базе телекоммуникационной системы, объединяющей все 2,6 тыс. объектов территориальных органов Федеральной службы судебных приставов;

обеспечение информационной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов и др.

Кроме того, в рамках направления, касающегося прочих нужд, предусматриваются мероприятия по предоставлению более 1500 работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидий на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 7.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Согласно статье 124 Конституции Российской Федерации финансирование судов производится только из федерального бюджета, обеспечивая возможность полного и независимого осуществления правосудия.

Программа реализуется только за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 90559,33 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

капитальные вложения - 68400,81 млн. рублей;

прочие нужды - 22158,52 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении № 8.

Распределение объемов финансирования подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета на соответствующие годы.

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности 
и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы

Руководителем Программы является Министр экономического развития Российской Федерации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Министерство экономического развития Российской Федерации как государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:

ежеквартально подготавливает доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств по установленной форме;

обеспечивает координацию работы с государственными заказчиками Программы по ее реализации;

осуществляет анализ хода реализации Программы и разработку предложений по повышению эффективности реализации ее мероприятий;

подготавливает предложения о корректировке Программы и продлении либо прекращении срока ее реализации (в случае необходимости);

определяет процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

выполняет функции государственного заказчика Программы в пределах своих полномочий и сферы ответственности;

осуществляет ежегодный мониторинг реализации Программы и оценки деятельности органов правосудия физическими и юридическими лицами.

Государственные заказчики Программы:

разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, а также локальные акты, необходимые для выполнения Программы;

осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

готовят доклады о ходе реализации Программы, представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации ее мероприятий;

готовят в случае необходимости в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и уточняют затраты на осуществление мероприятий Программы, а также механизм ее реализации;

осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в пределах своей компетенции;

организуют размещение информации (в том числе в электронном виде) о ходе и результатах реализации Программы и финансировании ее мероприятий;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

в установленные сроки в случае необходимости разрабатывают предложения о внесении изменений в Программу.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Особенность Программы заключается в том, что важнейшие результаты реализации ее мероприятий выражаются в отложенном по времени социальном эффекте.

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать реализации таких стратегических целей Российской Федерации, как создание необходимой среды для инновационного социально ориентированного типа развития, развитие политико-правовых институтов, нацеленных на обеспечение гражданских и политических прав граждан и исполнение законодательства Российской Федерации, а также на защиту базовых прав, включая неприкосновенность личности и собственности и независимость суда.

Предполагается в рамках реализации мероприятий Программы в части повышения эффективности политико-правовых институтов решить следующие задачи:

обеспечение действенной защиты прав и законных интересов граждан и формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти;

создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему;

существенное улучшение доступа граждан к правосудию, в том числе с использованием современных технологий, и к информации о деятельности судебной системы;

повышение эффективности и устойчивости функционирования финансовых рынков и создание условий для формирования в России международного финансового центра.

В результате выполнения мероприятий Программы предполагается значительное повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров, обеспечение доступности и открытости правосудия, формирование стабильной и единообразной судебной практики, повышение авторитета судебной власти, создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе, обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, а также повышение качества исполнения судебных актов и качества проводимых судебных экспертиз.

В Программе предполагается использовать систему индикаторов и показателей, характеризующих результаты реализации мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственными заказчиками Программы и государственным заказчиком - координатором Программы.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении № 1 к Программе.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 9.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к федеральной целевой программе

«Развитие судебной системы России

на 2013 - 2020 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России

на 2013 - 2020 годы» (нарастающим итогом)

| Целевые индикаторы и показатели | 2012 год (базовый) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц (процентов) | 19,1 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| 2. | Доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в числе опрошенных лиц (процентов) | 35,5 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 10 |
| 3. | Количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц) | 1 | 10 | 40 | 65 | 75 | 90 | 100 | 107 | 113 |
| 4. | Количество федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц) | 98 | 640 | 1250 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц) | 1550 | 4050 | 6500 | 7800 | 9100 | 10600 | - | - | - |
| 6. | Доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем числе судов общей юрисдикции (процентов) | 3 | 20 | 45 | 65 | 80 | 95 | - | - | - |
| 7. | Количество залов судебных заседаний арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи (процентов) | 20 | 25 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 8. | Количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов) | 1 | 5 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 9. | Внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в системе судов общей юрисдикции | 1904 | 1944 | 1984 | 2032 | 2080 | 2128 | - | - | - |
|  | в арбитражных судах | 41 | 59 | 79 | 98 | 117 | 136 | 155 | 174 | 193 |
| 10. | Количество федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в системе судов общей юрисдикции | - | 87 | 174 | 261 | 348 | 435 | - | - | - |
|  | в арбитражных судах | - | 33 | 65 | 98 | 129 | 164 | 194 | 227 | 261 |
| 11. | Количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в судах общей юрисдикции и Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах | - | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 | - | - | - |
|  | в арбитражных судах | - | 111 | 217 | 299 | 380 | 460 | 534 | 605 | 675 |
| 12. | Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в судах общей юрисдикции | 145 | 145,5 | 146 | 147 | 148 | 149,5 | 151 | 153 | 160 |
|  | в арбитражных судах | 111,5 | 112,5 | 115,4 | 115,4 | 120,3 | 123,4 | 123,4 | 126,8 | 131,3 |
| 13. | Количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц) | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | - |
| 14. | Повторные экспертизы после государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов) | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| 15. | Интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов) | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы»

М Е Т О Д И К А

расчета целевых индикаторов и показателей

федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России

на 2013 - 2020 годы»

1. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России 
на 2013 - 2020 годы» (далее - Программа) должны обеспечивать ежегодную и поквартальную оценку выполнения Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по ее корректировке.

Для определения базовых значений целевых индикаторов и показателей были использованы результаты реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России» 
на 2007 - 2012 годы и данные специальных исследований, при осуществлении которых была проведена работа по сбору первичных данных.

2. Целевые индикаторы - доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц и доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в  числе опрошенных лиц определяются на основании результатов социологических исследований (опросе общественного мнения), ежегодно проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, в рамках мероприятий по мониторингу реализации Программы.

3. Расчетным способом нарастающим итогом определяются следующие целевые индикаторы:

доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц;

доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в числе опрошенных лиц;

количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия;

количество федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний;

количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний;

доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем числе судов общей юрисдикции;

количество залов судебных заседаний арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи;

количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний;

внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов;

количество федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями;

количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений;

размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью;

количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось;

повторные экспертизы после государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным.

В первый год реализации Программы показатель эффективности реализации Программы определяется по отношению к показателю базового года реализации Программы (в случае если имеется), в последующие годы реализации Программы - по отношению к предыдущему году реализации Программы.

4. Показатель, касающийся интенсивности исполнения требований исполнительных документов (процентов), определяется по формуле:

I = А : В х 100%,

где:

I -  интенсивность исполнения требований исполнительных документов;

А -  общее количество оконченных и прекращенных исполнительных производств;

B -  общее количество возбужденных (возобновленных) исполнительных производств.

Выполнением этого показателя следует считать результат, превышающий 100 процентов, поскольку эффективной можно считать работу судебных приставов-исполнителей в том случае, если оканчивается и прекращается исполнительных производств больше, чем возбуждается (возобновляется), что отражает также реальную работу по снижению остатка исполнительных производств.

Источником указанных данных является ведомственная статистика.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к федеральной целевой программе

«Развитие судебной системы России

на 2013 - 2020 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2020 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» по Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации

|  | Наименование объекта, регион строительства | Срок ввода в действие | Мощность (тыс. кв. метров) | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк |
| 1. | Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, пл. Петра Великого в Советском районе | 2013 год | 6,7 | 379545,5 | 379545,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Арбитражный суд Московской области, г. Москва |
| 2. | Реконструкция здания Арбитражного суда Московской области, г. Москва, просп. Академика Сахарова, д. 18, - проектные и изыскательские работы | 2020 год | 15,1 | 68720 | - | - | - | - | - |  | 28720 | 40000 |
|  | Арбитражный суд Тамбовской области, г. Тамбов |
| 3. | Строительство здания Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - проектные и изыскательские работы | 2020 год | 4,6 | 19000 | - | - | - | - | - | - | 8900 | 10100 |
|  | Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь |
| 4. | Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - проектные и изыскательские работы | 2020 год | 8 | 24100 | - | - | - | - | - | - | 12800 | 11300 |
|  | Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль |
| 5. | Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - проектные и изыскательские работы | 2020 год | 8 | 24200 | - | - | - | - | - | - | 11000 | 13200 |
|  | Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск |
| 6. | Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, пр. Ломоносова, кварт. 132 | 2019 год | 10,9 | 2857373,1 | - | - | 72060 | 460377 | 730881,3 | 950000 | 644054,8 | - |
|  | Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург |
| 7. | Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 | 2016 год | 32,5 | 5273122,7 | 2000000 | 1481762,1 | 1550000 | 241360,6 | - | - | - | - |
|  | Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный |
| 8. | Реконструкция здания Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - проектные и изыскательские работы | 2020 год | 2,6 | 11900 | - | - | - | - | - | - | 4900 | 7000 |
|  | Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар |
| 9. | Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова | 2014 год | 19,3 | 1166317,3 | 550000 | 616317,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград |
| 10. | Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области в г. Волгограде, - проектные и изыскательские работы | 2020 год | 11 | 48000 | - | - | - | - | - | - | 20000 | 28000 |
|  | Арбитражный суд Ростовской области, г. Ростов-на-Дону |
| 11. | Строительство здания Арбитражного суда Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, - проектные и изыскательские работы | 2020 год | 12 | 48280 | - | - | - | - | - | - | 22200 | 26080 |
|  | Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа |
| 12. | Реконструкция здания Арбитражного суда Республики Башкортостан по ул. Октябрьской Революции, д. 63а в Кировском районе г. Уфы со строительством пристроев, - всего |  | 11,6 | 1679650 | - | 27600 | - | 64015,8 | 351665,8 | 572577,2 | 663791,2 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 27600 | - | 27600 | - | - | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2019 год | - | 1652050 | - | - | - | 64015,8 | 351665,8 | 572577,2 | 663791,2 | - |
|  | Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань |
| 13. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан по просп. Ибрагимова, ул. Правосудия, г. Казань | 2017 год | 20,7 | 1931410,8 | 311754,5 | 253280,6 | 375090 | 701136,6 | 290149,1 | - | - | - |
|  | Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск |
| 14. | Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - проектные и изыскательские работы | 2020 год | 8 | 22700 | - | - | - | - | - | - | 9900 | 12800 |
|  | Арбитражный суд Нижегородской области, г. Нижний Новгород |
| 15. | Строительство здания Арбитражного суда Нижегородской области в г. Нижний Новгород, - проектные и изыскательские работы | 2020 год | 14,6 | 68000 | - | - | - | - | - | - | 28000 | 40000 |
|  | Третий арбитражный апелляционный суд, г. Красноярск |
| 16. | Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда в г. Красноярске, ул. Ленина - ул. Просвещения | 2020 год | 8,6 | 1921396,2 | - | - | - | 50000 | 290491,7 | 487310 | 550000 | 543594,5 |
|  | Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск |
| 17. | Реконструкция здания Арбитражного суда Иркутской области, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, - всего |  | 16 | 1137361,4 | - | 24000 | - | - | - | 201686,5 | 336814 | 574860,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 24000 | - | 24000 | - | - | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2020 год |  | 1113361,4 | - | - | - | - | - | 201686,5 | 336814 | 574860,9 |
|  | Арбитражный суд Забайкальского края, г. Чита |
| 18. | Реконструкция здания Арбитражного суда в г. Чите | 2020 год | 7,05 | 1972303,2 | - | - | - | 88400 | 308302,1 | 347892,9 | 450000 | 777708,2 |
|  | Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита |
| 19. | Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда в г. Чите, ул. Ленина, д. 145 | 2020 год | 8,3 | 1559881,5 |  |  |  | 50000 | 334100 | 311303,4 | 350000 | 514478,1 |
|  | Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск |
| 20. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего |  | 5,6 | 811018,3 | - | - | - | - | - | 10700 | 46060 | 754258,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | 23700 | - | - | - | - | - | 10700 | 13000 | - |
|  | строительство | 2020 год |  | 787318,3 | - | - | - | - | - | - | 33060 | 754258,3 |
|  | Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск |
| 21. | Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - проектные и изыскательские работы | 2020 год | 9,6 | 40200 | - | - | - | - | - | - | 20000 | 20200 |
|  | Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан |
| 22. | Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - проектные и изыскательские работы | 2020 год | 1,9 | 9200 | - | - | - | - | - | - | 3600 | 5600 |
|  | Итого |  |  | 21073680 | 3241300 | 2402960 | 1997150 | 1655290 | 2305590 | 2881470 | 3210740 | 3379180 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 459600 | - | 51600 | - | - | - | 10700 | 183020 | 214280 |
|  | строительство, реконструкция |  |  | 20614080 | 3241300 | 2351360 | 1997150 | 1655290 | 2305590 | 2870770 | 3027720 | 3164900 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к федеральной целевой программе

«Развитие судебной системы России

на 2013 - 2020 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2020 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации

|  | Наименование объекта, регион строительства | Срок ввода в действие | Мощность (кв. метров) | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа |
| 1. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-ая очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) | 2020 год | 28500 | 2259300 | - | - | - | - | 23442 | 732789 | 692926 | 810143 |
| Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала |
| 2. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего |  |  | 725004 | - | - | - | - | - | 32620 | 225976 | 466408 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 32620 | - | - | - | - | - | 32620 | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 10080 | 692384 | - | - | - | - | - | - | 225976 | 466 408 |
| Верховный Суд Республики Калмыкия, г. Элиста |
| 3. | Строительство пристройки к административному зданию Верховного суда Республики Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 31, - всего |  |  | 110989 | - | - | - | - | - | 10410 | 46383 | 54196 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 10410 | - | - | - | - | - | 10410 | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 1312,2 | 100579 | - | - | - | - | - | - | 46383 | 54196 |
| Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный |
| 4. | Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего |  |  | 643904 | - | - | - | - | - | 30266 | 299018 | 314620 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 30266 | - | - | - | - | - | 30266 | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 7200 | 613638 | - | - | - | - | - | - | 299018 | 314620 |
| Забайкальский краевой суд, г. Чита |
| 5. | Строительство пристройки к комплексу зданий Забайкальского краевого суда - всего |  |  | 503086 | - | - | - | - | - | 46658 | 144355 | 312073 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 46658 | - | - | - | - | - | 46658 | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 5042,4 | 456428 | - | - | - | - | - | - | 144355 | 312073 |
| Пермский краевой суд, г. Пермь |
| 6. | Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего |  |  | 795192 | - | - | - | - | 22157 | 108061 | 154608 | 510366 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 22157 | - | - | - | - | 22157 | - | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 7774 | 773035 | - | - | - | - | - | 108061 | 154608 | 510366 |
| Приморский краевой суд, г. Владивосток |
| 7. | Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего |  |  | 1260248 | - | - | - | - | - | 28098 | 536495 | 695655 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 28098 | - | - | - | - | - | 28098 | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 15000 | 1232150 | - | - | - | - | - | - | 536495 | 695655 |
| Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь |
| 8. | Строительство пристройки к существующему зданию Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 183, - всего |  |  | 327016 | - | 3251 | 174002 | 149763 | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 3251 | - | 3251 | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2016 год | 3500 | 323765 | - | - | 174002 | 149763 | - | - | - | - |
| Волгоградский областной суд, г. Волгоград |
| 9. | Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего |  |  | 1022536 | - | - | - | - | 44951 | 226038 | 403738 | 347809 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 44 951 | - | - | - | - | 44951 | - | - | - |
|  | реконструкция | 2020 год | 14166,8 | 977585 | - | - | - | - | - | 226038 | 403738 | 347809 |
| Иркутский областной суд, г. Иркутск |
| 10. | Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего |  |  | 1899063 | - | - | - | - | 48110 | 241019 | 577489 | 1032445 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 48110 | - | - | - | - | 48110 | - | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 16207,6 | 1850953 | - | - | - | - | - | 241019 | 577489 | 1032445 |
| Кемеровский областной суд, г. Кемерово |
| 11. | Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего |  |  | 1835336 | - | 51974 | 212600 | 515600 | 200000 | 615142 | 240020 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2014 год |  | 51974 | - | 51974 | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 18000 | 1783362 | - | - | 212600 | 515600 | 200000 | 615142 | 240020 | - |
| Курский областной суд, г. Курск |
| 12. | Строительство здания Курского областного суда - всего |  |  | 571392 | - | - | - | - | 10842 | 203544 | 180603 | 176403 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 10842 | - | - | - | - | 10842 | - | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 7000 | 560550 | - | - | - | - | - | 203544 | 180603 | 176403 |
| Магаданский областной суд, г. Магадан |
| 13. | Реконструкция здания Магаданского областного суда, г. Магадан, ул. Якутская, д. 49, - всего |  |  | 145741 | - | 5400 | 43551 | 96790 | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 5400 | - | 5400 | - | - | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2016 год | 1795 | 140341 | - | - | 43551 | 96790 | - | - | - | - |
| Московский областной суд, г. Красногорск |
| 14. | Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего |  |  | 547241 | 3000 | 4400 | 185294 | 294929 | 59618 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 7400 | 3000 | 4400 | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 8000 | 539841 | - | - | 185294 | 294929 | 59618 | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Мурманской области, г. Мурманск |
| 15. | Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего |  |  | 682406 | - | - | - | - | 30919 | 182660 | 202097 | 266730 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 30919 | - | - | - | - | 30919 | - | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 7840 | 651487 | - | - | - | - | - | 182660 | 202097 | 266730 |
| Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород |
| 16. | Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего |  |  | 1704747,2 | 30000 | 125520 | 609128,2 | 662656 | 277443 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 155520 | 30000 | 125520 | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 23600 | 1549227,2 | - | - | 609128,2 | 662656 | 277443 | - | - | - |
| Омский областной суд, г. Омск |
| 17. | Реконструкция незавершенного строительством объекта с пристроем для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего |  |  | 739421 | - | - | - | - | - | 13207 | 394575 | 331639 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 13207 | - | - | - | - | - | 13207 | - | - |
|  | реконструкция | 2020 год | 14440 | 726214 | - | - | - | - | - | - | 394575 | 331639 |
| Орловский областной суд, г. Орел |
| 18. | Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего |  |  | 98011 | - | - | - | - | - | 7971 | 54882 | 35158 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 7971 | - | - | - | - | - | 7971 | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 1360 | 90040 | - | - | - | - | - | - | 54882 | 35158 |
| Пензенский областной суд, г. Пенза |
| 19. | Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего |  |  | 875540 | - | - | - | - | - | 40746 | 327627 | 507167 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 40746 | - | - | - | - | - | 40746 | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 10870 | 834794 | - | - | - | - | - | - | 327627 | 507167 |
| Рязанский областной суд, г. Рязань |
| 20. | Строительство здания Рязанского областного суда - всего |  |  | 721538 | - | - | - | - | 13979 | 158227 | 277115 | 272217 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 13979 | - | - | - | - | 13979 | - | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 8320 | 707559 | - | - | - | - | - | 158227 | 277115 | 272217 |
| Томский областной суд, г. Томск |
| 21. | Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего |  |  | 416562 | - | - | - | - | - | 13566 | 117635 | 285361 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 13566 | - | - | - | - | - | 13566 | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 4500 | 402996 | - | - | - | - | - | - | 117635 | 285361 |
| Тульский областной суд, г. Тула |
| 22. | Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего |  |  | 897651 | 14020 | 244031 | 237642 | 401958 | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 14020 | 14020 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2016 год | 14350 | 883631 | - | 244031 | 237642 | 401958 | - | - | - | - |
| Ульяновский областной суд, г. Ульяновск |
| 23. | Строительство здания Ульяновского областного суда - всего |  |  | 725468 | 4000 | 4169 | 252871 | 381398 | 83030 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2014 год |  | 8169 | 4000 | 4169 | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 7000 | 717299 | - | - | 252871 | 381398 | 83030 | - | - | - |
| Ярославский областной суд, г. Ярославль |
| 24. | Строительство здания для размещения Ярославского областного суда - всего |  |  | 1010611 | - | - | - | - | 12100 | 354336 | 212020 | 432155 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 12100 | - | - | - | - | 12100 | - | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 11560 | 998511 | - | - | - | - | - | 354336 | 212020 | 432155 |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург |
| 25. | Реконструкция здания Куйбышевского районного суда, ул. Караванная, д. 20, литер А | 2014 год | 360,7 | 44982 | - | 44982 | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Реконструкция здания Петроградского районного суда | 2015 год | 466,93 | 47680 | - | - | 47680 | - | - | - | - | - |
| 27. | Реконструкция здания Красносельского районного суда | 2014 год | 518,17 | 48870 | - | 48870 | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Реконструкция здания Октябрьского районного суда | 2014 год | 615,44 | 67792 | - | 67792 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург | 2013 год | 10489,9 | 260864 | 260864 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург | 2013 год | 11338,5 | 196190 | 196190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург | 2013 год | 12404 | 428053 | 428053 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Строительство здания Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург | 2015 год | 4356,7 | 680287 | - | 373378 | 306909 | - | - | - | - | - |
| 33. | Строительство Здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург | 2018 год | 14832,2 | 2000320 | - | 487582 | 425200 | 420800 | 252706 | 414032 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Коми, г. Сыктывкар |
| 34. | Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 | 2016 год | 9268,5 | 684 655 | - | 238499 | 212600 | 233556 | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Удмуртской Республике, г. Воткинск |
| 35. | Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов | 2015 год | 3631,4 | 219595 | 72186 | 77960 | 69449 | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Красноярском крае, г. Красноярск |
| 36. | Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63»А» | 2014 год | 4604,66 | 348160 | 131730 | 216430 | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский |
| 37. | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском,. корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего |  |  | 755215 | - | - | - | - | 6638 | 163101 | 168655 | 416821 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 6638 | - | - | - | - | 6638 | - | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 6890 | 748577 | - | - | - | - | - | 163101 | 168655 | 416821 |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Воронежской области, г. Воронеж |
| 38. | Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области | 2014 год | 3730 | 250783 | 88155 | 162628 | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Строительство здания Лискинского районного суда - всего |  |  | 103330 | 2740 | 38770 | 61820 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 2740 | 2740 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2015 год | 2400 | 100590 | - | 38770 | 61820 | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Кемеровской области, г. Кемерово |
| 40. | Киселевский городской суд (Дом правосудия) Кемеровской области, юго-западная часть 4-го микрорайона Красный камень, г. Киселевск, Кемеровская область, - всего |  |  | 381785 | 3000 | 100000 | 131490 | 147295 | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2016 год | 6571,71 | 378785 | - | 100000 | 131490 | 147295 | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Калининградской области, г. Калининград |
| 41. | Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда | 2015 год | 3669 | 249710 | 37280 | 134220 | 78210 | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Калужской области, г. Калуга |
| 42. | Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего |  |  | 88482 | 4300 | 75535 | 8647 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2013 год |  | 4300 | 4300 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2015 год | 1500 | 84182 | - | 75535 | 8647 | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург |
| 43. | Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего |  |  | 57160 | 2869 | 54291 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 2869 | 2869 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2014 год | 1120 | 54291 | - | 54291 | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего |  |  | 139605 | - | 7406 | 77386 | 31680 | 23133 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 7406 | - | 7406 | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 2560 | 132199 | - | - | 77386 | 31680 | 23133 | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Новосибирской области, г. Новосибирск |
| 45. | Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов | 2016 год | 6858 | 677259 | - | 162000 | 255120 | 260139 | - | - | - | - |
| 46. | Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего |  |  | 208713 | - | - | - | 8575 | 92951 | 56510 | 50677 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год |  | 8575 | - | - | - | 8575 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 3426,74 | 200138 | - | - | - | - | 92951 | 56510 | 50677 | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Нижегородской области, г. Нижний Новгород |
| 47. | Строительство здания для размещения Городецкого районного суда | 2014 год | 1052 | 46510 | 18670 | 27840 | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Омской области, г. Омск |
| 48. | Реконструкция здания Исилькульского районного суда | 2014 год | 708,26 | 31823 | 22506 | 9317 | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону |
| 49. | Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего |  |  | 56787 | 600 | 28836 | 27351 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2015 год | 915,3 | 56187 | - | 28836 | 27351 | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Сахалинской области, г. Сахалин |
| 50. | Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда | 2018 год | 7780 | 1136159 | - | 424764 | 212600 | 310400 | 103900 | 84495 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ульяновской области, г. Ульяновск |
| 51. | Строительство 6-этажной пристройки к зданию Дмитровоградского городского суда | 2014 год | 4032,6 | 127940 | 20000 | 107940 | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Челябинской области, г. Челябинск |
| 52. | Строительство здания Миасского городского суда | 2015 год | 4125 | 189346 | 53210 | 67040 | 69096 | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Дагестан, г. Махачкала |
| 53. | Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши | 2013 год | 772,2 | 30804 | 30804 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. | Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала | 2013 год | 815 | 39239 | 39239 | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик |
| 55. | Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский,ул. Ленина, д. 20 | 2014 год | 863 | 37695 | 20635 | 17060 | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ |
| 56. | Приобретение здания для Советского районного суда, г. Улан-Удэ | 2013 год | 3992,3 | 247800 | 247800 | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Ингушетия, г. Магас |
| 57. | Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего |  |  | 126142 | - | - | - | 5978 | 54548 | 65616 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 5978 | - | - | - | 5978 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 1920 | 120164 | - | - | - | - | 54548 | 65616 | - | - |
| 58. | Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего |  |  | 51206 | - | - | - | 2600 | 48606 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2600 | - | - | - | 2600 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 800 | 48606 | - | - | - | - | 48606 | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Карелия, г. Петрозаводск |
| 59. | Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего |  |  | 84944 | - | - | - | 6510 | 30604 | 47830 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 6510 | - | - | - | 6510 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 800 | 78434 | - | - | - | - | 30604 | 47830 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ |
| 60. | Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего |  |  | 67920 | - | - | - | 3273 | 64647 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 Год | - | 3273 | - | - | - | 3273 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 900 | 64647 | - | - | - | - | 64647 | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Тыва, г. Кызыл |
| 61. | Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего |  |  | 310919 | - | - | - | 21800 | 93183 | 96292 | 99644 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 21800 | - | - | - | 21800 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 3360 | 289119 | - | - | - | - | 93183 | 96292 | 99644 | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Чеченской Республике, г. Грозный |
| 62. | Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего |  |  | 101153 | - | - | - | 4577 | 96576 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 4577 | - | - | - | 4577 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 1416 | 96576 | - | - | - | - | 96576 | - | - | - |
| 63. | Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего |  |  | 88580 | - | - | - | 3925 | 84655 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 3925 | - | - | - | 3925 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 1240 | 84655 | - | - | - | - | 84655 | - | - | - |
| 64. | Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего |  |  | 91615 | - | - | - | - | 4078 | 87537 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 4078 | - | - | - | - | 4078 | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 1240 | 87537 | - | - | - | - | - | 87537 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Чувашской Республике, г. Чебоксары |
| 65. | Пристрой к зданию Дома юстиции, г. Чебоксары, ул. Байдукова, д. 23, - всего |  |  | 159506 | - | - | - | 1667 | 50635 | 52350 | 54854 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 1667 | - | - | - | 1667 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 1970,2 | 157839 | - | - | - | - | 50635 | 52350 | 54854 | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Татарстан, г. Казань |
| 66. | Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего |  |  | 281816 | - | - | - | 10040 | 150970 | 120806 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 10040 | - | - | - | 10040 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 4000 | 271776 | - | - | - | - | 150970 | 120806 | - | - |
| 67. | Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего |  |  | 302165 | - | - | - | 14023 | 75485 | 78050 | 134607 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 14023 | - | - | - | 14023 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 4950 | 288142 | - | - | - | - | 75485 | 78050 | 134607 | - |
| 68. | Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего |  |  | 78763 | - | - | - | 3744 | 40503 | 34516 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 3744 | - | - | - | 3744 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 1280 | 75019 | - | - | - | - | 40503 | 34516 | - | - |
| 69. | Строительство пристройки к зданию Зеленодольского городского суда Республики Татарстан - всего |  |  | 89770 | - | - | - | 4288 | 60376 | 25106 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 4288 | - | - | - | 4288 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 1500 | 85482 | - | - | - | - | 60376 | 25106 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Забайкальском крае, г. Чита |
| 70. | Строительство здания для размещения Центрального районного суда г. Читы - всего |  |  | 175523 | - | - | - | 5874 | 87752 | 81897 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 5874 | - | - | - | 5874 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 3351,52 | 169649 | - | - | - | - | 87752 | 81897 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Краснодарском крае, г. Краснодар |
| 71. | Строительство здания Армавирского городского суда, г. Армавир - всего |  |  | 217599 | - | - | - | 4417 | 4589 | 62441 | 96846 | 49306 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 9006 | - | - | - | 4417 | 4589 | - | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 3600 | 208593 | - | - | - | - | - | 62441 | 96846 | 49306 |
| 72. | Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего |  |  | 118480 | - | - | - | 2455 | 2460 | 78051 | 35514 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 4915 | - | - | - | 2455 | 2460 | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 2000 | 113565 | - | - | - | - | - | 78051 | 35514 | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Приморском крае, г. Владивосток |
| 73. | Реконструкция здания Артёмовского городского суда со строительством пристройки - всего |  |  | 132545 | - | - | - | 3925 | 51670 | 46790 | 30160 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 3925 | - | - | - | 3925 | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2019 год | 950 | 128620 | - | - | - | - | 51670 | 46790 | 30160 | - |
| 74. | Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск | 2013 год | 4586,3 | 160000 | 160000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ставропольском крае, г. Ставрополь |
| 75. | Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего |  |  | 106780 | - | - | - | 3990 | 102790 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 3990 | - | - | - | 3990 | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2017 год | 2400 | 102790 | - | - | - | - | 102790 | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Амурской области, г. Благовещенск |
| 76. | Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего |  |  | 66840 | - | - | - | 1945 | 21634 | 22333 | 20928 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 1945 | - | - | - | 1945 | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2019 год | 1280 | 64895 | - | - | - | - | 21634 | 22333 | 20928 | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Астраханской области, г. Астрахань |
| 77. | Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего |  |  | 116816 | - | - | - | 5170 | 111646 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 5170 | - | - | - | 5170 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 1800 | 111646 | - | - | - | - | 111646 | - | - | - |
| 78. | Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего |  |  | 29498 |  | - | - | 1450 | 28048 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 1450 | - | - | - | 1450 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 500 | 28048 | - | - | - | - | 28048 | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Белгородской области, г. Белгород |
| 79. | Строительство здания для размещения Белгородского районного суда Белгородской области, г. Белгород, - всего |  |  | 120530 | - | - | - | 6003 | 114527 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 6003 | - | - | - | 6003 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 2240 | 114527 | - | - | - | - | 114527 | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Брянской области, г. Брянск |
| 80. | Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего |  |  | 218157 | - | - | - | 7908 | 40674 | 39910 | 129665 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 7908 | - | - | - | 7908 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 2350 | 210249 | - | - | - | - | 40674 | 39910 | 129665 | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации во Владимирской области, г. Владимир |
| 81. | Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего |  |  | 64487 | - | - | - | 5179 | 28685 | 30623 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 5179 | - | - | - | 5179 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 1796,4 | 59308 | - | - | - | - | 28685 | 30623 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Вологодской области, г. Вологда |
| 82. | Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего |  |  | 395767 | - | - | - | 11510 | 58094 | 79577 | 246586 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 11510 | - | - | - | 11510 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 4950 | 384257 | - | - | - | - | 58094 | 79577 | 246586 | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ивановской области, г. Иваново |
| 83. | Строительство пристройки к зданию Ивановского гарнизонного военного суда, г. Иваново, ул. Станко, д. 7 (с реконструкцией существующего здания) | 2014 год | 1870 | 56400 | 31500 | 24900 | - | - | - | - | - | - |
| 84. | Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - всего |  |  | 39316 | - | - | - | 1691 | 20333 | 17292 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 1691 | - | - | - | 1691 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 680 | 37625 | - | - | - | - | 20333 | 17292 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Иркутской области, г. Иркутск |
| 85. | Строительство здания для размещения Иркутского и Кировского районных судов Иркутской области, г. Иркутск, - всего |  |  | 538850 | - | - | - | 8829 | 57559 | 342872 | 129590 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 8829 | - | - | - | 8829 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 4910 | 530021 | - | - | - | - | 57559 | 342872 | 129590 | - |
| 86. | Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, л. Ворошилова, д. 1, - всего |  |  | 413817 | - | - | - | 23984 | 108618 | 113250 | 80947 | 87018 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 23984 | - | - | - | 23984 | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2020 год | 4810 | 389833 | - | - | - | - | 108618 | 113250 | 80947 | 87018 |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Кировской области, г. Киров |
| 87. | Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего |  |  | 219395 | - | - | - | 7080 | 26998 | 91114 | 94203 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год |  | 7080 | - | - | - | 7 080 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 3360 | 212315 | - | - | - | - | 26998 | 91114 | 94203 | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Курской области, г. Курск |
| 88. | Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего |  |  | 30264 | - | - | - | 2343 | 16336 | 11585 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2343 | - | - | - | 2343 | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2018 год | 640 | 27921 | - | - | - | - | 16336 | 11585 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Липецкой области, г. Липецк |
| 89. | Строительство пристройки и реконструкция существующего здания Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего |  |  | 66145 | - | - | - | 2174 | 33230 | 30741 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2174 | - | - | - | 2174 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 1280 | 63971 | - | - | - | - | 33230 | 30741 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Магаданской области, г. Магадан |
| 90. | Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда | 2013 год | 182,1 | 7000 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Московской области, г. Москва |
| 91. | Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда | 2013 год | 3310,5 | 235089 | 235089 | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Мурманской области, г. Мурманск |
| 92. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего |  |  | 331570 | 59180 | 12550 | 75650 | 86260 | 97930 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение | 2013 год | 2965,2 | 59180 | 59180 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 12550 | - | 12550 | - | - | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2017 год | 2965,2 | 259840 | - | - | 75650 | 86260 | 97930 | - | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Оренбургской области, г. Оренбург |
| 93. | Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего |  |  | 110575 | - | - | - | 6679 | 51416 | 52480 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 6679 | - | - | - | 6679 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 1900 | 103896 | - | - | - | - | 51416 | 52480 | - | - |
| 94. | Строительство здания для размещения Бузулукского районного суда Оренбургской области, г. Бузулук, - всего |  |  | 87199 | - | - | - | 5761 | 40039 | 41399 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 5761 | - | - | - | 5761 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 1500 | 81438 | - | - | - | - | 40039 | 41399 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Пензенской области, г. Пенза |
| 95. | Реконструкция здания для размещения Ленинского и Железнодорожного районных судов г. Пензы - всего |  |  | 186641 | - | - | - | 4094 | 53122 | 91545 | 37880 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 4094 | - | - | - | 4094 | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2019 год | 2242 | 182547 | - | - | - | - | 53122 | 91545 | 37880 | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Псковской области, г. Псков |
| 96. | Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего |  |  | 224284 | - | - | - | 10676 | 126448 | 87160 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 10676 | - | - | - | 10676 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 3100 | 213608 | - | - | - | - | 126448 | 87160 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Рязанской области, г. Рязань |
| 97. | Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего |  |  | 42716 | - | - | - | 2174 | 27002 | 13540 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2174 | - | - | - | 2174 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 640 | 40542 | - | - | - | - | 27002 | 13540 | - | - |
| 98. | Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, с. Спасское, - всего |  |  | 65769 | - | - | - | 2908 | 32135 | 30726 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2908 | - | - | - | 2908 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 960 | 62861 | - | - | - | - | 32135 | 30726 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Самарской области, г. Самара |
| 99. | Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего |  |  | 361224 | - | - | - | 17210 | 209442 | 134572 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 17210 | - | - | - | 17210 | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2018 год | 8239,6 | 344014 | - | - | - | - | 209442 | 134572 | - | - |
| 100. | Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего |  |  | 396349 | - | - | - | 18944 | 120616 | 173224 | 83565 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 18944 | - | - | - | 18944 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 6480 | 377405 | - | - | - | - | 120616 | 173224 | 83565 | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Саратовской области, г. Саратов |
| 101. | Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего |  |  | 109436 | - | - | - | 5015 | 44611 | 59810 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 5015 | - | - | - | 5015 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 1760 | 104421 | - | - | - | - | 44611 | 59810 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Свердловской области, г. Екатеринбург |
| 102. | Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области | 2013 год | 1431 | 116000 | 116000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 103. | Строительство здания для размещения Краснотурьинского городского суда Свердловской области - всего |  |  | 175288 | - | - | - | 18466 | 47475 | 54260 | 55087 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 18466 | - | - | - | 18466 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 1600 | 156822 | - | - | - | - | 47475 | 54260 | 55087 |  |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Смоленской области, г. Смоленск |
| 104. | Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего |  |  | 53911 | - | - | - | 3633 | 32780 | 17498 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 3633 | - | - | - | 3633 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 800 | 50278 | - | - | - | - | 32780 | 17498 | - | - |
| 105. | Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего |  |  | 190105 | - | - | - | 5208 | 120311 | 64586 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 5208 | - | - | - | 5208 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 3780 | 184897 | - | - | - | - | 120311 | 64586 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Томской области, г. Томск |
| 106. | Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего |  |  | 160368 | - | - | - | 5575 | 41464 | 62825 | 50504 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 5575 | - | - | - | 5575 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 1830 | 154793 | - | - | - | - | 41464 | 62825 | 50504 | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Тамбовской области, г. Тамбов |
| 107. | Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего |  |  | 452889 | - | - | - | 9179 | 142982 | 147852 | 152876 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 9179 | - | - | - | 9179 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 5800 | 443710 | - | - | - | - | 142982 | 147852 | 152876 | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Тюменской области, г. Тюмень |
| 108. | Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего |  |  | 212391 | - | - | - | 3249 | 114771 | 94371 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 3249 | - | - | - | 3249 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 3900 | 209142 | - | - | - | - | 114771 | 94371 | - | - |
| Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ярославской области, г. Ярославль |
| 109. | Строительство пристройки к зданию Ростовского районного суда Ярославской области, г. Ростов, - всего |  |  | 118878 | - | - | - | 11618 | 31813 | 38867 | 36580 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 11618 | - | - | - | 11618 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 1726,9 | 107260 | - | - | - | - | 31813 | 38867 | 36580 | - |
|  | Итого |  |  | 39160986,2 | 2340620 | 3449335 | 3774296,2 | 4320540 | 4410785 | 6584790 | 6876930 | 7403690 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 1030880 | 64529 | 214670 | - | 327316 | 200823 | 223542 | - | - |
|  | строительство, реконструкция, приобретение |  |  | 38130106,2 | 2276091 | 3234665 | 3774296,2 | 3993224 | 4209962 | 6361248 | 6876930 | 7403690 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к федеральной целевой программе

«Развитие судебной системы России

на 2013 - 2020 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2020 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» по судебно-экспертным учреждениям Министерства юстиции Российской Федерации

|  | Наименование объекта, регион строительства | Срок ввода в действие | Мощность (кв. метров) | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации |
| 1. | Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 (памятник архитектуры), - всего |  | 3786,8 | 340920 | 340920 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 3400 | 3400 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2014 год | 3756,8 | 337520 | 337520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Хохловский, пер., д. 13, строение 2, - всего |  | 1983,1 | 75950 | - | 75950 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2014 год | 1983,1 | 74950 | - | 74950 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 28а, - всего |  | 720 | 22000 | 9080 | 12920 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2014 год | 720 | 21800 | 8880 | 12920 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, строение 1, - всего |  | 957 | 86130 | 50000 | 36130 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2014 год | 957 | 85730 | 49600 | 36130 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральное бюджетное учреждение Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации |
| 5. | Строительство административного здания федерального бюджетного учреждения Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, - всего |  | 2883,7 | 273180 | - | - | 27300 | 245880 | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 27300 | - | - | 27300 | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2016 год | 2883,7 | 245880 | - | - | - | 245880 | - | - | - | - |
| Федеральное бюджетное учреждение Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации |
| 6. | Строительство административного здания федерального бюджетного учреждения Дальневосточного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Хабаровск, - всего |  | 1338,2 | 142120 | - | - | - | 14200 | 127920 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 14200 | - | - | - | 14200 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 1338,2 | 127920 | - | - | - | - | 127920 | - | - | - |
| Федеральное бюджетное учреждение Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации |
| 7. | Строительство административного здания федерального бюджетного учреждения Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург, - всего |  | 2011,6 | 216400 | - | - | - | - | 21600 | 194800 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 21600 | - | - | - | - | 21600 | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 2011,6 | 194800 | - | - | - | - | - | 194800 | - | - |
| Федеральное бюджетное учреждение Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации |
| 8. | Строительство административного здания федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь, - всего |  | 1950,1 | 196050 | - | - | - | - | 19600 | 176450 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 19600 | - | - | - | - | 19600 | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 1950,1 | 176450 | - | - | - | - | - | 176450 | - | - |
| Федеральное бюджетное учреждение Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации |
| 9. | Строительство административного здания федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск, - всего |  | 682,5 | 91990 | - | - | - | 45700 | 46290 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 9200 | - | - | - | 9200 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 682,5 | 82790 | - | - | - | 36500 | 46290 | - | - | - |
| Федеральное бюджетное учреждение Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации |
| 10. | Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Чита, ул. Бутина, д. 17, - всего |  | 682,5 | 19340 | - | - | - | 1900 | 17440 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 1900 | - | - | - | 1900 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 682,5 | 17440 | - | - | - | - | 17440 | - | - | - |
| Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации |
| 11. | Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 58, - всего |  | 489,3 | 21980 | - | - | - | 2200 | 19780 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2200 | - | - | - | 2200 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 489,3 | 19780 | - | - | - | - | 19780 | - | - | - |
|  | Итого |  |  | 1486060 | 400000 | 125000 | 27300 | 309880 | 252630 | 371250 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 101000 | 4000 | 1000 | 27300 | 27500 | 41200 | - | - | - |
|  | строительство, реконструкция, приобретение |  |  | 1385060 | 396000 | 124000 | - | 282380 | 211430 | 371250 | - | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к федеральной целевой программе

«Развитие судебной системы России

на 2013 - 2020 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2020 годах

за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой

программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» по Федеральной службе судебных приставов

|  | Наименование объекта, регион строительства | Срок ввода в действие | Мощность (кв. метров) | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
| 1. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Ханты-Мансийск | 2015 год | 2206 | 135139,6 | 50000 | 60000 | 25139,6 | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике |
| 2. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике, г. Грозный | 2015 год | 2592 | 177269,5 | 50000 | 60000 | 67269,5 | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея |
| 3. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея, г. Майкоп | 2015 год | 3598 | 119268,3 | 50000 | 62152 | 7116,3 | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) |
| 4. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, - всего |  |  | 333000 | - | - | 13000 | 90000 | 120000 | 110000 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 13000 | - | - | 13000 | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 4540 | 320000 | - | - | - | 90000 | 120000 | 110000 | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области |
| 5. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего |  |  | 303000 | - | - | - | 13000 | 90000 | 100000 | 100000 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 13000 | - | - | - | 13000 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2019 год | 4300 | 290000 | - | - | - | - | 90000 | 100000 | 100000 | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия |
| 6. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего |  |  | 211410 | - | - | - | - | 7000 | 55000 | 95000 | 54410 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 7000 | - | - | - | - | 7000 | - | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 2573,5 | 204410 | - | - | - | - | - | 55000 | 95000 | 54410 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай |
| 7. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, - всего |  |  | 138835,6 | - | 4000 | 42494,6 | 92341 | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 4000 | - | 4000 | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2016 год | 1860 | 134835,6 | - | - | 42494,6 | 92341 | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области |
| 8. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск, - всего |  |  | 159340 | - | - | - | 4000 | 83090 | 72250 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 4000 | - | - | - | 4000 | - | - | - | - |
|  | строительство | 2018 год | 2340 | 155340 | - | - | - | - | 83090 | 72250 | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия |
| 9. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, г. Петрозаводск, - всего |  |  | 300000 | 13000 | 40000 | 70000 | 90000 | 87000 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 13000 | 13000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2017 год | 5724 | 287000 | - | 40000 | 70000 | 90000 | 87000 | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области |
| 10. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области, г. Воронеж | 2020 год | 2688 | 126290 | - | - | - | - | - | - | 70570 | 55720 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области |
| 11. | Реконструкция административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, г. Иркутск | 2014 год | 980 | 40768 | 20000 | 20768 | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области |
| 12. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, г. Тверь, - всего |  |  | 33300 | - | - | - | - | - | - | 1300 | 32000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | 1300 | - |
|  | строительство | 2020 год | 700 | 32000 | - | - | - | - | - | - | - | 32000 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области |
| 13. | Реконструкция административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области, г. Томск | 2013 год | 300 | 9300 | 9300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю |
| 14. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, г. Адлер | 2014 год | 550 | 20160 | - | 20160 | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике |
| 15. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск,- всего |  |  | 208000 | - | - | - | - | 8000 | 60000 | 60000 | 80000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 8000 | - | - | - | - | 8000 | - | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 4414,5 | 200000 | - | - | - | - | - | 60000 | 60000 | 80000 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия |
| 16. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия, Сунженский районный отдел, станица Орджоникидзевская | 2013 год | 601 | 26380 | 26380 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия, Малгобекский районный отдел, г. Малгобек | 2013 год | 601 | 26380 | 26380 | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике |
| 18. | Пристройка административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик | 2013 год | 540 | 23760 | 23760 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, г. Нальчик, - всего |  |  | 64969 | - | - | 2500 | 62469 | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 2500 | - | - | 2500 | - | - | - | - | - |
|  | строительство | 2016 год | 1398,5 | 62469 | - | - | - | 62469 | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области |
| 20. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, г. Арзамас | 2013 год | 672 | 25560 | 25560 | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Ненецкому автономному округу |
| 21. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ненецкому автономному округу, г. Нарьян-Мар, - всего |  |  | 149500 | - | - | - | - | - | 4500 | 50000 | 95000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 4500 | - | - | - | - | - | 4500 | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 1400 | 145000 | - | - | - | - | - | - | 50000 | 95000 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве |
| 22. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, г. Зеленоград, - всего |  |  | 140100 | - | - | - | - | - | 5100 | 40000 | 95000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 5100 | - | - | - | - | - | 5100 | - | - |
|  | строительство | 2020 год | 1981 | 135000 | - | - | - | - | - | - | 40000 | 95000 |
|  | Итого |  |  | 2771730 | 294380 | 267080 | 227520 | 351810 | 395090 | 406850 | 416870 | 412130 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  | 75400 | 13000 | 4000 | 15500 | 17000 | 15000 | 9600 | 1300 | - |
|  | строительство, реконструкция, приобретение |  |  | 2696330 | 281380 | 263080 | 212020 | 334810 | 380090 | 397250 | 415570 | 412130 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к федеральной целевой программе

«Развитие судебной системы России

на 2013 - 2020 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | 2013 - 2020 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего по Программе | 90559,33 | 10000 | 10000 | 10000 | 10650 | 11363,55 | 12147,63 | 12815,75 | 13582,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды | 22158,52 | 3093,39 | 3144,88 | 3373,76 | 3425,07 | 3411,37 | 1606,98 | 2013,98 | 2089,09 |
| капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 68400,81 | 6906,61 | 6855,12 | 6626,24 | 7224,93 | 7952,18 | 10540,65 | 10801,77 | 11493,31 |
| I. Обеспечение доступности и открытости правосудия (прочие нужды) |
| Всего | 9053,36 | 1577,47 | 1659,3 | 1579,98 | 1703,55 | 1559,23 | 343,66 | 327,38 | 302,79 |
| Информатизация судебной системы в том числе: | 9014,26 | 1577,47 | 1647,2 | 1567,88 | 1688,65 | 1559,23 | 343,66 | 327,38 | 302,79 |
| информатизация Конституционного Суда Российской Федерации | 292,11 | 37,07 | 32,02 | 32,6 | 31,94 | 33,35 | 39,13 | 41,29 | 44,71 |
| информатизация Верховного Суда Российской Федерации | 204,84 | 21,84 | 19,84 | 20,54 | 25,82 | 26,6 | 28,43 | 29,99 | 31,78 |
| информатизация Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 2520,5 | 340,2 | 347,9 | 354,9 | 434,9 | 284,1 | 276,1 | 256,1 | 226,3 |
| информатизация Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации | 5996,81 | 1178,36 | 1247,44 | 1159,84 | 1195,99 | 1215,18 | - | - | - |
| Создание мобильного офиса судьи (Высший Арбитражный Суд Российской Федерации) | 39,1 | - | 12,1 | 12,1 | 14,9 | - | - | - | - |
| II. Создание необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и судебно-экспертной деятельности |
| Всего | 71720,29 | 6971,99 | 6897,23 | 6968,57 | 7453,12 | 8287,89 | 11004,05 | 11685,05 | 12452,39 |
| Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения) | 64492,46 | 6276,3 | 6244,38 | 6026,27 | 6637,52 | 7364,09 | 10244,36 | 10504,54 | 11195 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здания Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 21073,68 | 3241,3 | 2402,96 | 1997,15 | 1655,29 | 2305,59 | 2881,47 | 3210,74 | 3379,18 |
| здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации | 39160,99 | 2340,62 | 3449,34 | 3774,3 | 4320,54 | 4410,78 | 6584,79 | 6876,93 | 7403,69 |
| здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации | 1486,06 | 400 | 125 | 27,3 | 309,88 | 252,63 | 371,25 | - | - |
| здания Федеральной службы судебных приставов | 2771,73 | 294,38 | 267,08 | 227,52 | 351,81 | 395,09 | 406,85 | 416,87 | 412,13 |
| Обеспечение безопасности и охрана зданий судов (прочие нужды) | 3076,4 | 362,63 | 364,03 | 523,68 | 523,68 | 523,58 | 259,6 | 259,6 | 259,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 2076,4 | 258,6 | 260 | 259,7 | 259,7 | 259,6 | 259,6 | 259,6 | 259,6 |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 1000 | 104,03 | 104,03 | 263,98 | 263,98 | 263,98 | - | - | - |
| Оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочие нужды) | 4151,43 | 333,06 | 288,82 | 418,62 | 291,92 | 400,22 | 500,09 | 920,91 | 997,79 |
| III. Информатизация Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации (прочие нужды) |
| Всего | 2520,8 | 307,85 | 321,55 | 346,6 | 363,2 | 381,6 | 260 | 260 | 280 |
| Информатизация государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации | 840,5 | 137,7 | 151,4 | 136,6 | 153,2 | 171,6 | 30 | 30 | 30 |
| Информатизация Федеральной службы судебных приставов | 1680,3 | 170,15 | 170,15 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 250 |
| IV. Приобретение жилья для судей и обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации работников аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации |
| Всего | 7253,84 | 1141,31 | 1120,54 | 1103,47 | 1128,75 | 1133,45 | 538,54 | 541,94 | 545,84 |
| Верховный Суд Российской Федерации | 344,04 | 13,01 | 11,84 | 12,27 | 53,25 | 57,75 | 61,74 | 65,14 | 69,04 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| судьи (капитальные вложения) | 122,35 | 13,01 | 11,84 | 12,27 | 15,41 | 15,89 | 16,99 | 17,93 | 19,01 |
| работники аппарата суда (прочие нужды) | 221,69 | - | - | - | 37,84 | 41,86 | 44,75 | 47,21 | 50,03 |
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 3689,8 | 484,3 | 464,7 | 447,2 | 431,5 | 431,7 | 476,8 | 476,8 | 476,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| судьи (капитальные вложения) | 741,6 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| работники аппаратов судов (прочие нужды) | 1593,8 | 205 | 203,8 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 |
| строительство специализированного жилого фонда (капитальные вложения) | 1354,4 | 186,6 | 168,2 | 157 | 141,3 | 141,5 | 186,6 | 186,6 | 186,6 |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 3220 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| судьи (капитальные вложения) | 1690 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | - | - | - |
| работники аппаратов судов (прочие нужды) | 1150 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | - | - | - |
| работники Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов (прочие нужды) | 380 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - | - | - |
| V. Осуществление Минэкономразвития России мониторинга реализации Программы (прочие нужды) |
| Осуществление Минэкономразвития России мониторинга реализации Программы | 11,04 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к федеральной целевой программе

«Развитие судебной системы России

на 2013 - 2020 годы»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы»

(млн. рублей)

|  | 2013 - 2020 годы - всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе | 90559,33 | 10000 | 10000 | 10000 | 10650 | 11363,55 | 12147,63 | 12815,75 | 13582,4 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конституционный Суд Российской Федерации | 292,11 | 37,07 | 32,02 | 32,6 | 31,94 | 33,35 | 39,13 | 41,29 | 44,71 |
| Верховный Суд Российской Федерации | 548,88 | 34,85 | 31,68 | 32,81 | 79,07 | 84,35 | 90,17 | 95,13 | 100,82 |
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 29399,48 | 4324,4 | 3487,66 | 3071,05 | 2796,29 | 3280,99 | 3893,97 | 4203,24 | 4341,88 |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 49377,8 | 4267,01 | 5444,81 | 5842,12 | 6424,51 | 6533,94 | 6584,79 | 6876,93 | 7403,69 |
| Минэкономразвития России | 11,04 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Минюст России | 6477,99 | 870,76 | 565,22 | 582,52 | 755 | 824,45 | 901,34 | 950,91 | 1027,79 |
| ФССП России | 4452,03 | 464,53 | 437,23 | 437,52 | 561,81 | 605,09 | 636,85 | 646,87 | 662,13 |
| Государственные капитальные вложения - всего | 68400,81 | 6906,61 | 6855,12 | 6626,24 | 7224,93 | 7952,18 | 10540,65 | 10801,77 | 11493,31 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верховный Суд Российской Федерации | 122,35 | 13,01 | 11,84 | 12,27 | 15,41 | 15,89 | 16,99 | 17,93 | 19,01 |
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 23169,68 | 3520,6 | 2663,86 | 2246,85 | 1889,29 | 2539,79 | 3160,77 | 3490,04 | 3658,48 |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 40850,99 | 2678,62 | 3787,34 | 4112,3 | 4658,54 | 4748,78 | 6584,79 | 6876,93 | 7403,69 |
| Минюст России | 1486,06 | 400 | 125 | 27,3 | 309,88 | 252,63 | 371,25 | - | - |
| ФССП России | 2771,73 | 294,38 | 267,08 | 227,52 | 351,81 | 395,09 | 406,85 | 416,87 | 412,13 |
| Прочие нужды - всего | 22158,52 | 3093,39 | 3144,88 | 3373,76 | 3425,07 | 3411,37 | 1606,98 | 2013,98 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конституционный Суд Российской Федерации | 292,11 | 37,07 | 32,02 | 32,6 | 31,94 | 33,35 | 39,13 | 41,29 | 44,71 |
| Верховный Суд Российской Федерации | 426,53 | 21,84 | 19,84 | 20,54 | 63,66 | 68,46 | 73,18 | 77,2 | 81,81 |
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 6229,8 | 803,8 | 823,8 | 824,2 | 907 | 741,2 | 733,2 | 713,2 | 683,4 |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 8526,81 | 1588,39 | 1657,47 | 1729,82 | 1765,97 | 1785,16 | - | - | - |
| Минэкономразвития России | 11,04 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Минюст России | 4991,93 | 470,76 | 440,22 | 555,22 | 445,12 | 571,82 | 530,09 | 950,91 | 1027,79 |
| ФССП России | 1680,3 | 170,15 | 170,15 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 250 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к федеральной целевой программе

«Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы»

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России 
на 2013 - 2020 годы»

1. Оценка эффективности реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» (далее  - Программа) производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей по направлениям Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

,

где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 и  Iф2 - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы;

Iп1 и Iп2 - значения целевых индикаторов, утвержденные Программой.

2. Оценка текущей эффективности реализации Программы по различным ее направлениям производится путем сравнения фактически достигнутых показателей Программы за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей Программы.

Эффективность реализации Программы по различным ее направлениям оценивается как степень фактического достижения целевых показателей Программы по формуле:

,

где:

Е1 - эффективность реализации Программы (процентов);

Iф3 и Iф4 - значения показателей, достигнутые в ходе реализации Программы;

Iп3 и Iп4 - значения показателей, утвержденные Программой;

n - количество показателей Программы.

____________